АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2022  № 585

О внесении изменений в  постановление

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 10.01.2022 № 7

В соответствии с 	решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2022 № 167 «О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.12.2021г.  № 129  «О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» и руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 07.09.2021 № 751 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.01.2022 № 7 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»  на 2022-2025 годы следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы  изложить в новой редакции  (Приложение 1).

1.2. Цель (цели), задачи и целевые показатели муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.3. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.4. Паспорт Муниципальной целевой программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы изложить в новой редакции (Приложение 4).

1.5. Раздел II Программы «Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции (Приложение 5).

1.6. Паспорт 5 Приложения 1 к муниципальной целевой программе

Паспорт объекта капитального строительства/реконструкции/ приобретаемого недвижимого имущества изложить в новой редакции (Приложение 6).

1.7. Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы изложить в новой редакции (Приложение 7).

1.8. Раздел III Программы «Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции (Приложение 8).

1.9. Паспорт Муниципальной целевой программы «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2025 годы изложить в новой редакции (Приложение 9).

1.10. Раздел IY Программы «Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции (Приложение 10).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации муниципального района  Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в   районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Главы Гаврилов-Ямского

муниципального района                                                                      А.А. Забаев

Приложение 1 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 26.07.2022  № 585

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022 - 2025 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Таганов В. Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел. (48534) 2-06-83 |
| Ответственные исполнители подпрограмм Муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Перечень подпрограмм Муниципальной программы | МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов- Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» на 2022-2025 годы МЦП « Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы | Всего по Муниципальной программе – 23 037 813,0 руб., из них: Областные средства: 2022 год – 814 000,0 руб., 2023 год - 0 руб., 2024 год - 0 руб., 2025* год - 0 руб. - средства бюджета муниципального района: 2022 год – 9 900 813,0 руб., 2023 год - 5 680 000,0 руб., 2024 год - 2 983 000,0 руб., 2025* год - 3 660 000,0руб. |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм Муниципальной программы по годам реализации | МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов- Ямского муниципального района» Всего – 10 221 000,0 руб. из них: - областные средства: 2022 год- 0 руб.; 2023 год –0 руб.; 2024 год –0 руб.; 2025* год –0 руб.; - средства бюджета муниципального района: 2022 год – 3 716 000,0 руб.; 2023 год – 3 300 000,0 руб.; 2024 год – 1 505 000,0 руб.; 2025* год – 1 700 000,0 руб. МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» Гаврилов-Ямского муниципального района»: Всего – 5 214 813,0 руб., их них: - областные средства: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 *год - 0 руб.; - средства бюджета муниципального района: 2022 год - 3 384 813 ,0 руб.; 2023 год - 580 000,0 руб.; 2024 год - 360 000,0 руб.; 2025* год - 890 000,0 руб. МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям»: Всего- 6 788 000,0 руб., из них: областные средства: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025* год - 0 руб.; - средства бюджета муниципального района: 2022 год - 2 800 000,0 руб.; 2023 год - 1 800 000,0 руб.; 2024 год - 1 118 000,0 руб.; 2025* год - 1 070 000,0 руб. МЦП « Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»: Всего-814 000 руб., из них: областные средства: 2022 год - 814 000,0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025* год - 0 руб.; - средства бюджета муниципального района: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025* год - 0 руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | -увеличение уровня газификации жилищного фонда в муниципальном районе до 85,86 процента к концу 2025 года; -увеличение общей протяженности газопроводов в муниципальном районе до 450,98 км к концу 2025 года; -обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. - повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами |
| Электронный адрес размещения Муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/regulatory/npa/index_gkh.php |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 26.07.2022  № 585

V. Цель (цели), задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Задачи муниципальной программы:

- повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности;

- обеспечение малонаселенных сельских пунктов качественной питьевой водой.

- обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение жилищных условий ветеранов (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Целевые показатели  муниципальной программы

| Наименование | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | измерения | базовый 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 * год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гаврилов-Ямского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 94,1 | 94,2 | 94,4 | 94,5 | 95,0 |
| 3.Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | % | 75,6 | 75,6 | 79,25 | 82,71 | 85,86 |

Подпрограмма 1:  МЦП  «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы

| Наименование | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | измерения | базовый 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025* год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | км | 422,08 | 422,08 | 424,08 | 436,58 |  | 450,98 |
| Итого | х | х | х | х | х |  | х |
| Подпрограмма 2: МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество построенных колодцев | ед. | 7 | 7 | 7 |  | 8 | 9 |
| 2. Количество отремонтированных колодцев | ед. | 7 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 3. Мероприятия по улучшению качества воды | ед. | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |
| Итого | х | х | х | х |  | х | х |

Подпрограмма 3:  МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» на 2022-2025 годы

| 1. Оказание поддержки ресурсоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного предоставления коммунальных услуг потребителям | м | 900 | 1200000 | 1000 | 1100 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | х | х | х | х | х | х |

Подпрограмма 4:  МЦП « Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

на 2022-2025 годы

| Наименование | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | измерения | базовый 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025* год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество граждан, которым оказана социальная поддержка | чел. | 0 |  | 22 | 20 | 19 | 18 |
| Итого | х | х |  | х | х | х | х |

Приложение 3 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 26.07.2022   № 585

3. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы:

| Источник финансирования | Всего |  | Оценка расходов (руб.), в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025* год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: |  | 11 521 000,0 | 3 716 000,0 | 3 300 000,0 | 1 505 000,0 |  | - |
| - средства бюджета муниципального района |  | 11 521 000,0 | 3 716 000,0 | 3 300 000,0 | 1 505 000,0 |  | - |
| - областные средства |  | - | - | - | - |  | - |
| - федеральные средства |  | - | - | - | - |  | - |
| - средства других бюджетов |  | - | - | - | - |  | - |
| 1.2.Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): |  | 1 700 000,0 | - | - | - |  | 1 700 000,0 |
| - средства бюджета муниципального района |  | 1 700 000,0 | - | - | - |  | 1 700 000,0 |
| - областные средства |  | - | - | - | - |  | - |
| - федеральные средства |  | - | - | - | - |  | - |
| - иные источники |  | - | - | - | - |  | - |
| 2. МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: |  | 5 214 813,0 | 3 384 813,0 | 580 000,0 | 360 000,0 |  | - |
| - средства бюджета муниципального района |  | 5 214 813,0 | 3 384 813,0 | 580 000,0 | 360 000,0 |  | - |
| - областные средства |  |  | - | - | - |  | - |
| - федеральные средства |  |  | - | - | - |  | - |
| - средства других бюджетов |  |  | - | - | - |  | - |
| 2.2. Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): |  | 890 000,0 | - | - | - |  | 890 000,0 |
| - средства бюджета муниципального района |  | 890 000,0 | - | - | - |  | 890 000,0 |
| - областные средства |  |  | - | - | - |  | - |
| - федеральные средства |  |  | - | - | - |  | - |
| - иные источники |  |  | - | - | - |  | - |
| 3. МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» на 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: |  | 6 788 000,0 | 2 800 000,0 | 1 800 000,0 | 1 118 000,0 |  | - |
| - средства бюджета муниципального района |  | 6 788 000,0 | 2 800 000,0 | 1 800 000,0 | 1 118 000,0 |  | - |
| - областные средства |  | - | - | - | - |  | - |
| - федеральные средства |  | - | - | - | - |  | - |
| - средства других бюджетов |  | - | - | - | - |  | - |
| 3.2. Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): |  | 1 070 000,0 | - | - | - |  | 1 070 000,0 |
| - средства бюджета муниципального района |  | 1 070 000,0 | - | - | - |  | 1 070 000,0 |
| - областные средства |  | - | - | - | - |  | - |
| - федеральные средства |  | - | - | - | - |  | - |
| МЦП «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: |  | 814 000,0 | 814 000,0 | - | - |  | - |
| - средства бюджета муниципального района |  | - | - | - | - |  | - |
| - областные средства |  | 814 000,0 | 814 000,0 | - | - |  | - |
| - федеральные средства |  | - | - | - | - |  | - |
| - средства других бюджетов |  | - | - | - | - |  | - |
| 1.2.Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): |  | - | - | - | - |  | - |
| - средства бюджета муниципального района |  | - | - | - | - |  | - |
| - областные средства |  | - | - | - | - |  | - |
| - федеральные средства |  | - | - | - | - |  | - |
| - иные источники |  | - | - | - | - |  | - |
| Итого по Муниципальной программе |  | 23 037 813,0 | 10 714 813,0 | 5 680 000,0 | 2 983 000,0 |  | 3 660 000,0 |
| Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: |  | 23 037 813,0 | 10 714 813,0 | 5 680 000,0 | 2 983 000,0 |  | 3 660 000,0 |
| - средства бюджета муниципального района |  | 22 223 813,0 | 9 900 813,0 | 5 680 000,0 | 2 983 000,0 |  | 3 660 000,0 |
| - областные средства |  | - | 814 000,0 | - | - |  | - |
| - федеральные средства |  | - | - | - | - |  | - |
| - иные источники |  | - | - | - | - |  | - |
| Справочно (за рамками средств предусмотренных решением Собрания представителей муниципального района о бюджете) |  | 3 660 000,0 | - | - | - |  | 3 660 000,0 |
| - средства бюджета муниципального района |  | 3 660 000,0 | - | - | - |  | 3 660 000,0 |
| - областные средства |  | - | - | - | - |  | - |
| - федеральные средства |  | - | - | - | - |  | - |
| - иные источники |  | - | - | - | - |  | - |

Приложение 4 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 26.07.2022  № 585

I. «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района, начальник Управления Соломатин И.В., тел.: 8 (48534) 2-46-80 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел.: 8 (48534) 2-06-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2025 годы |
| Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района |
| Цели муниципальной целевой программы | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы | Всего – 10 221 000,0 руб. из них: - областные средства: 2022 год- 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025* год - 0 руб.; - средства бюджета муниципального района: 2022 год – 3 716 000,0 руб.; 2023 год - 3 300 000,0 руб.; 2024 год - 1 505 000,0 руб.; 2025* год – 1 700 000,0 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | -увеличение уровня газификации жилищного фонда в муниципальном районе до 85,86 процента к концу 2025 года; -увеличение общей протяженности газопроводов в муниципальном районе до 450,98 км. к концу 2025 года. |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr_gkh/mcp/ |

| Приложение 5 к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.07.2022 № 585 II. Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | всего | областные средства | средства муниципального бюджета |  |
| 1. | Задача 1. Газификация населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района | Протяженность построенных газопроводов, км | - 2 12,5 14,4 | 2022 2023 2024 2025 | 3716000,0 3300000,0 1505000,0 1700000,0 | 0 0 0 0 | 3716000,0 3300000,0 1505000,0 1700000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, УЖКХКСиП |
|  |  | Количество домовладений, шт. | 502 0 58 221 223 | 2022 2023 2024 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Количество подготовленных проектов, шт. | 8 3 3 2 0 | 2022 2023 2024 2025 |  |  |  |  |
| 1.1. | - Проектирование межпоселкового газопровода г. Гаврилов-Ям – д. Лахость с ответвлением на Строково, Великосельского сельского поселения Паспорт 1 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км. количество домовладений, шт. количество подготовленных проектов, шт. | 5,5 56 1 | 2023 | 2000000,0 | 0 | 2000000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, УЖКХКСиП |
| 1.2. | -Проектирование газораспределительных сетей в д. Матвейка, Митинского сельского поселения Паспорт 2 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км. количество домовладений, шт. количество подготовленных проектов, шт. | 0,5 16 1 | 2024 | 300000,0 | 0 | 300000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, УЖКХКСиП |
| 1.3. | - Проектирование межпоселкового газопровода Плотина - Прилесье, Великосельское сельское поселение, Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район Паспорт3 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км. количество домовладений, шт. количество подготовленных проектов, шт. | 2 31 1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, УЖКХКСиП |
| 1.4. | - Проектирование газораспределительных сетей д. Прилесье, Великосельское сельское поселение, Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район Паспорт 4 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км. количество домовладений, шт. количество подготовленных проектов, шт. | 2 31 1 | 2025 | 1400,0 |  | 1400,0 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, УЖКХКСиП |
| 1.5. | - Проектирование межпоселкового газопровода Коромыслово – Ильинское-Урусово, Шопшинского сельского поселения Паспорт 5 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км. количество домовладений, шт. количество подготовленных проектов, шт. | 11,5 160 1 | 2022 | 3566000,0 | - | 3566000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, УЖКХКСиП |
| 1.6. | - Проектирование газораспределительных сетей д. Пасынково, Митинского сельского поселения Паспорт 6 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км. количество домовладений, шт. количество подготовленных проектов, шт. | 1 30 1 | 2023 | 850000,0 | 0 | 8500000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, УЖКХКСиП |
| 1.7. | - Проектирование межпоселкового газопровода д. Ульяново – с. Осенево, Митинского сельского поселения Паспорт 7 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км. количество домовладений, шт. количество подготовленных проектов, шт. | 5,1 88 1 | 2024 | 500000,0 | 0 | 500000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, УЖКХКСиП |
| 1.8. | - Проектирование газораспределительных сетей Ильинское-Урусово-Заречье, Шопшинского сельского поселения Паспорт 8 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км. количество домовладений, шт. количество подготовленных проектов, шт. | 3,1 99 1 | 2024 | 300000,0 | 0 | 300000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, УЖКХКСиП |
| 1.9. | - Проектирование газопровода до поселка Мичуриха, Шопшинского сельского поселения Паспорт 9 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км. количество домовладений, шт. количество подготовленных проектов, шт. | 0,7 36 1 | 2024 | 15000,0 | 0 | 15000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, УЖКХКСиП |
| 1.10. | Затраты на технический и авторский надзор, изготовление тех. планов на объекты газоснабжения, пуск газа построенного газопровода |  |  | 2022 2023 2024 2025 | 150000,0 450000,0 390000,0 300000,0 | - - - 0 | 150000,0 450000,0 390000,0 300000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, УЖКХКСиП |

Список принятых сокращений:

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования

Приложение 6 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 26.07.2022  № 585

Паспорт 5

| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование межпоселкового газопровода Коромыслово – Ильинское-Урусово, Шопшинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2022 |
| 4 | Местонахождения объекта | от Коромыслово до Ильинское-Урусово, Шопшинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 3566000,0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 11,5 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Приложение 7 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 26.07.2022  № 585

2. «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»

на 2022-2025 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района, начальник Управления Соломатин И.В., тел.: 8 (48534) 2-46-80 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов, тел. (48534) 2-06-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2025 годы |
| Ответственный исполнитель Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района, начальник Управления Соломатин И.В., тел. (48534) 2-46-80 |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Цели муниципальной целевой программы | Обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования - 5 214 813 руб. в т.ч. по годам: - областные средства: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025* год - 0 руб.; - средства бюджета муниципального района: 2022 год- 3 384 813 руб.; 2023 год - 580 000 руб.; 2024 год - 360 000 руб.; 2025* год -890 000,0руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | -обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; - рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr_gkh/mcp/ |

* Ожидаемое финансирование

Приложение 8 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 26.07.2022  № 585

III. Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | всего | областные средства | средства муниципального бюджета |  |
|  | Задача 1. Обеспечение сельских населенных пунктов качественной питьевой водой | Количество населенных пунктов обеспеченных качественной питьевой водой, ед. | 7 7 8 9 | 2022 2023 2024 2025* | 890 000,0 580 000,0 360 000,0 890 000,0 | - - - - | 890 000,0 580 000,0 360 000,0 890 000,0 |  |
|  | 1.1. Строительство шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | Количество построенных шахтных колодцев, шт | 7 7 8 9 | 2022 2023 2024 2025* | 700000,0 427000,0 270000,0 635000,0 | - - - - | 700000,0 427000,0 270000,0 635000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, УЖКХКСиП |
|  | 1.2. Ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | Количество отремонтированных шахтных колодцев, шт | 7 8 9 10 | 2022 2023 2024 2025* | 175000,0 145000,0 85000,0 250000,0 | - - - - | 175000,0 145000,0 85000,0 250000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, УЖКХКСиП |
|  | 1.3. Мероприятия по улучшению качества воды | количество исследований качества воды, ед. | 4 4 4 4 | 2022 2023 2024 2025* | 15000,0 8000,0 5000,0 5000,0 | - - - - | 15000,0 8000,0 5000,0 5000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
|  | Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Реконструкция скважины с. Шопша | шт. | 1 | 2022 | 815 000,0 | - | 815 000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
|  | 2.2. Корректировка ПСД для реконструкции системы водоснабжения 1 этап | ПСД, шт | 1 | 2022 | 1 679 813,0 | - | 1 679 813,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 2022-2025 2022 2023 2024 2025* | 5 214 813,0 3 384 813,0 580 000,0 360 000,0 890 000,0 | - - - - | 5 214 813,0 3 384 813,0 580 000,0 360 000,0 890 000,0 |  |

Список принятых сокращений:

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования

Приложение 9 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 26.07.2022  № 585

4. «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

на 2022-2025 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района, начальник Управления Соломатин И.В., тел.: 8 (48534) 2-46-80 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов, тел. (48534) 2-06-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2025 годы |
| Ответственный исполнитель Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района, начальник Управления Соломатин И.В., тел. (48534) 2-46-80 |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района |
| Цели муниципальной целевой программы | Оказание поддержки отдельным категориям граждан Гаврилов-Ямского муниципального района для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 814 000,00 руб. в т.ч. по годам: - областные средства: 2022 год – 814 000,00 руб.; 2023 год – 0 руб.; 2024 год – 0 руб.; 2025* год - 0 руб.; - средства бюджета муниципального района: 2022 год- 0 руб.; 2023 год – 0 руб.; 2024 год – 0 руб.; 2025* год – 0 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | -снижение количества ветеранов, нуждающихся в ремонте жилых помещений - повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr_gkh/mcp/ |

* Ожидаемое финансирование

Приложение 10

к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 26.07.2022  № 585

IY Задачи и мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | всего | областные средства | средства муниципального бюджета |  |
|  | Задача 1. Оказание поддержки отдельным категориям граждан Гаврилов-Ямского муниципального района для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | человек, чел. | 22 | 2022 | 814 000,0 | 814 000,0 | - |  |
|  | 1.1.Предоставление мер государственной поддержки отдельным категориям граждан | процент | 100 | 2022 | 814 000,0 | 814 000,0 | - | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, УЖКХКСиП |
|  | ИТОГО: |  |  | 2022 | 814 000,0 | 814 000,0 | - |  |

Список принятых сокращений:

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования