ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Приложение 7

к Положению

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района", АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2023 год

(наименование муниципальной программы, наименование ОИ, год)

| 1. Информация о финансировании муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| () |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |
|  |  | ОС |  | СРБ |  |
|  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная целевая программа "Газификация и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского района" | 5000 | 5000 | 2331.85 | 2331.85 |
| 2 | Муниципальная целевая программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" | 0 | 0 | 580 | 580 |
| 3 | Муниципальная целевая программа "Обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям" | 0 | 0 | 2247 | 2247 |
| 4 | Муниципальная целевая программа "Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | 259 | 259 | 0 | 0 |
| 5 | Муниципальная целевая программа "Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйств." | 0 | 0 | 885.83 | 885.83 |
|  | Итого по муниципальной программе | 5259 | 5259 | 6044.68 | 6044.68 |

| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Результат выполнения задачи |  |  | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
|  |  | наименование (единица измерения) | план | факт | ОС |  | СРБ |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная целевая программа "Газификация и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района | Количество домовладений(шт.) | 58 | 58 | 0 | 0 | 370.51 | 370.51 |  |
|  |  | Количество подготовленных проектов(шт.) | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность построенных газопроводов(км) | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование межпоселкового газопровода г. Гаврилов-Ям – д. Лахость, Великосельского сельского поселения Паспорт 1 приложения №1 к муниципальной целевой программе | Протяженность построенных газопроводов(км) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | количество домовладений(шт.) | 65 | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  | количество подготовленных проектов(шт.) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и экспертиза блочно-модульной газовой котельной МОБУ Шалаевская НШ-ДС, дер.Шалаево, Гаврилов-Ямский МП |  |  |  | 0 | 0 | 370.51 | 370.51 |  |
| 4 | Проектирование газораспределительных сетей д. Пасынково, Митинского сельского поселения Паспорт 6 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений(шт.) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | количество подготовленных проектов(шт.) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | протяженность построенных газопроводов(км) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  |  |  | 5000 | 5000 | 1961.34 | 1961.34 |  |
| 6 | Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной МОБУ Шалаевская НШ-ДС, дер.Шалаево,Гаврилов-Ямский МР |  |  |  | 5000 | 5000 | 1961.34 | 1961.34 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 5000 | 5000 | 2331.85 | 2331.85 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оказание поддержки ресурсоснабжающим предприятиям ЖКХ на частичное возмещение дополнительных расходов, возникающих при обеспечении бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям | Заключение договоров предприятий ЖКХ на возмещения расходов (процент) | 100 | 100 | 0 | 0 | 2247 | 2247 |  |
| 8 | Предоставление субсидии на выполнения мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям | Предоставление субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям(процент) | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 2247 | 2247 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 0 | 0 | 2247 | 2247 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан |  |  |  | 259 | 259 | 0 | 0 |  |
| 10 | Предоставление мер государственной поддержки отдельным категориям граждан | Предоставление трансферта на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в Гаврилов-Ямском районе(ПРОЦ) | 100 | 100 | 259 | 259 | 0 | 0 |  |
| 11 | Предоставление мер государственной поддержки отдельным категориям граждан | Предоставление трансферта на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в Гаврилов-Ямском районе(ПРОЦ) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 259 | 259 | 0 | 0 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение сельских населенных пунктов качественной питьевой водой | Количество населенных пунктов обеспеченных качественной питьевой водой(ед.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 580 | 580 |  |
| 13 | Мероприятия по улучшению качества воды | количество исследований качества воды(ед.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | количество отремонтированных шахтных колодцев(шт.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 153 | 153 |  |
| 15 | Строительство шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | Количество исследований качества воды(ед) | 4 | 4 | 0 | 0 | 427 | 427 |  |
|  |  | Количество отремонтированных шахтных колодцев(шт) | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество построенных шахтных колодцев(шт) | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 0 | 0 | 580 | 580 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйств." |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  | 0 | 0 | 885.83 | 885.83 |  |
| 17 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | Расходы на выплату персонала в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами(ПРОЦ) | 100 | 100 | 0 | 0 | 885.83 | 885.83 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 0 | 0 | 885.83 | 885.83 |  |

| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Причина отклонения от планового значения |
|  |  |  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гаврилов-Ямского МР | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | ПРОЦ | 94.4 | 94.4 |  |
| 3 | Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | ПРОЦ | 79.25 | 79.25 |  |
| 4 | Предоставление мер государственной поддержки | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Газификация и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского района" |  |  |  |  |
| 1 | Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | км;^10[3*] м | 424.08 | 424.08 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" |  |  |  |  |
| 1 | Количество построенных колодцев | шт | 7 | 7 |  |
| 2 | Количество отремонтированных колодцев | шт | 8 | 8 |  |
| 3 | Мероприятия по улучшению качества воды | ед | 4 | 4 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям" |  |  |  |  |
| 1 | Оказание поддержки ресурсоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного предоставления коммунальных услуг потребителям | м | 1000 | 1000 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан, которым оказана социальная поддержка | чел | 20 | 20 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйств." |  |  |  |  |
| 1 | Повышение эффективности муниципального управления в сфере ЖКХ | ПРОЦ | 100 | 100 |  |