Приложение 5

Форма

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы Гаврилов-Ямского муниципального района**

"Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе", УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о финансировании муниципальной программы:

<https://gavyam.ru/about/management/upr_gkh/mcp/>  |
| *()* |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, рублей |
| ОС | СРБ |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района" | 6928662 | 6928662 | 8016671,09 | 8015692,56 |
| 2 | Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | 1923570 | 1923570 | 12000000 | 12000000 |
|  | Итого по муниципальной программе | 8852232 | 8852232 | 20016671,09 | 20015692,56 |

|  |
| --- |
| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия | Объем финансирования, рублей | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ОС | СРБ |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 1 | Осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок(шт) | 8 | 8 | 1923570 | 1923570 | 12000000 | 12000000 |  |
| Регулярность движения автобусов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок(%) | 100 | 100 |  |
| 1.1. | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хазяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок (шт) | 8 | 8 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 |  |
| Регулярность движения автобусов на муниципаль-ных маршрутах регулярных перевозок(%) | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок(шт) | 8 | 8 | 1923570 | 1923570 | 0 | 0 |  |
| Регулярность движения автобусов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок(%) | 100 | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 1923570 | 1923570 | 12000000 | 12000000 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района" |
| 2 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них(км) | 8 | 8 | 6928662 | 6928662 | 8016671.09 | 8015692,56 | Образовалась экономия в результате торгов |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Протяженность автомобиль-ных дорог общего пользо-вания местного значения муниципальной и искусственных сооружений на них в отношении которых проводятся работы по содержанию,(км) | 208 | 207.9 | 0 | 0 | 4290336 | 4290336 | Проведено межевание дорог в результате которого произошла корректировка протяженности |
| 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Протяженность автомобиль-ных дорог общего пользо-вания местного значения и искусственных сооружений на них в отношении которых проводятся работы по капитальному ремонту и ремонту (км) | 2 | 3.8 | 6928662 | 6928662 | 3626035,09 | 3625056,56 | Финансирование осуществлялось по актам выполненных работ.;Экономия образовалась в результате торгов |
| 2.3. | Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости, (км) | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | Уточнение границ земельного участка под автомобильной дорогой |
| 2.4. | Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Протяженность автомобиль-ных дорог общего пользо-вания местного значения и искусственных сооружений на них в отношении которых проводятся работы Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них(ед) | 2 | 2 | 0 | 0 | 30300 | 30300 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 6928662 | 6928662 | 8016671.09 | 8015692,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность дорог общего пользования местного значения | км;^10[3\*] м | 208.2 | 207.9 | Проведено межевание дорог в результате которого произошла корректировка протяженности |
| 2 | Обеспечение транспортной доступности пассажирского транспорта на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района" |
| 5 | Прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | км;^10[3\*] м | 47.3 | 49.1 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2 | Регулярность движения автобусов на муниципаль-ных маршрутах регулярных перевозок | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
| 3 | Сохранение муниципальных маршрутов регулярных перевозок | ед | 8 | 8 |  |