**Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы/МЦП/ВЦП**

«Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годыОтветственный исполнитель \_отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2015г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана | |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы** | | | | | | | |
| 1.1.1. | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения | кол-во предприятий, которым оказана поддержка | 3 | 3 | **Всего: 4980,6**  БМР - 4265,0  ОБ – 715,6 | **Всего:4668,6**  БМР – 4249,4  ОБ – 419,2 | | БМР профинансирован на меньшую сумму в части софинансирования в виду того, что областной бюджет не полностью профинансировал субсидию по теплоснабжению АО «Яркомунсервис». |
| 1.2. | **Задача 2. Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района.** | | | | | | | |
| 1.2.1. | По данной задаче в 2015г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  | |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **Всего: 4980,6**  БМР - 4265,0  ОБ – 715,6 | **Всего:4668,6**  БМР – 4249,4  ОБ – 419,2 | | Х |

Стратегическая результативность Муниципальной программы Rст =100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной программы Еисп = 250% - высокоэффективной

Подпись: Начальник отдела ЖКХ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.А. Герасимова /

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_