План работ по текущему ремонту 2011г. , с выполнением по состоянию на

01.08.2011 г.

| №№ п/п | Адрес | План | Выполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зои Зубрицкой, 7 | Устройство водосточных желобов – 3,7т.р. 7.5мп Ремонт отопления – 0,9т.р. Изготовление и установка скамеек-1,9т.р. | Устройство водосточных желобов – 3,7т.р. 7.5мп Ремонт отопления – 0,9т.р. Изготовление и установка скамеек-1,9т.р. |  |  |
|  | Сбор:41т.р. Долг:1т.р. Всего:40т.р. |  |  |  |  |
| 2. | Зои Зубрицкой, 9 | Ремонт отопления кв.7-0,9т.р. Ремонт отопления:-2,2т.р. | Ремонт отопления кв.7-0,9т.р. Ремонт отопления:-2,2т.р. |  |  |
|  | Сбор:16,1т.р. Остаток:17,4т.р. Всего:33,5т.р. |  |  |  |  |
| 4. | Зои Зубрицкой, 10 | Ремонт отопления кв.12 – 3,3т.р. Ремонт отопления в техподполье-55,8т.р. | Ремонт отопления кв.12 – 3,3т.р. Ремонт отопления в техподполье-55,8т.р. |  |  |
|  | Сбор:76.1т.р. |  |  |  |  |
| 5. | Зои Зубрицкой, 12 |  |  |  |  |
|  | Сбор:6,9т.р. |  |  |  |  |
|  | З.Зубрицкой д.13 | Ремонт запорной арматуры-0,5т.р. | Ремонт запорной арматуры-0,5т.р. |  |  |
|  | Сбор:4.7т.р. Долг62,8т.р. Всего:1,9т.р. |  |  |  |  |
|  | З.Зубрицкой 15 | Ремонт кровли-14,9т.р.-19,4м2 | Ремонт кровли-14,9т.р.-19,4м2 |  |  |
|  | Сбор:5,2т.р. Остаток:12,9т.р. Всего:18,1т.р. |  |  |  |  |
|  | З.Зубрицкой 23 | Уст-ка оконного блока ПХВ-13,7т.р. | Уст-ка оконного блока ПХВ-13,7т.р. |  |  |
|  | Сбор:10,6т.р. Остаток:25,9т.р. Всего:36,5т.р. |  |  |  |  |
|  | З.Зубрицкой 26 | Ремонт запорной арматуры-1,0т.р. | Ремонт запорной арматуры-1,0т.р. |  |  |
|  | Сбор:4,6т.р. Остаток:11,2т.р. Всего:15,8т.р. |  |  |  |  |
|  | З.Зубрицкой д.26-а | Утепление чердака-14,2т.р. | Утепление чердака-14,2т.р. |  |  |
|  | Сбор:7,3т.р. Остаток:20,5т.р. Всего:27,8т.р. |  |  |  |  |
|  | З.Зубрицкой 27 | Ремонт запорной арматуры-0,5т.р. | Ремонт запорной арматуры-0,5т.р. |  |  |
|  | Сбор:4,7т.р. Остаток:11,5т.р. Всего:16,2т.р. |  |  |  |  |
|  | З.Зубрицкой 28 | Ремонт запорной арматуры-0,5т.р. | Ремонт запорной арматуры-0,5т.р. |  |  |
|  | Сбор:4,6т.р. Остаток:9,8т.р. Всего:14,4т.р. |  |  |  |  |
|  | З.Зубрицкой 31 | Ремонт отопления кв.1-0,9т.р. Ремонт запорной ар-ры-1,1т.р. | Ремонт отопления кв.1-0,9т.р. Ремонт запорной ар-ры-1,1т.р. |  |  |
|  | Сбор:4,7т.р. Остаток:11,5т.р. Всего:16,2т.р. |  |  |  |  |
|  | З.Зубрицкой 33 | Ремонт запорной арматуры-0,5т.р. | Ремонт запорной арматуры-0,5т.р. |  |  |
|  | Сбор:7,2т.р. Долг:7,4т.р. Долг:0,2т.р. |  |  |  |  |
| 6. | Кирова, 1 | Очистка снега с крыши – 1,04т.р. Очистка кровли от снега – 3,1т.р. Устройство перемычки между отоплением и водопроводом – 5,9т.р.-6м.п. Бл-во придомовой территории -80,8т.р.-110м2 Ремонт потолков кв.№25-11,7т.р. Ремонт перемычки между отоплением и водопроводом-5,9т.р. Изготовление и установка скамеек-2,6т.р. Ремонт отоксов в кв.25-4,6т.р. Изготовление люков и привоз песка-9,5т.р. | Очистка снега с крыши – 1,04т.р. Очистка кровли от снега – 3,1т.р. Устройство перемычки между отоплением и водопроводом – 5,9т.р.-6м.п. Бл-во придомовой территории -80,8т.р.-110м2 Ремонт потолков кв.№25-11,7т.р. Ремонт перемычки между отоплением и водопроводом-5,9т.р. Изготовление и установка скамеек-2,6т.р. Ремонт отоксов в кв.25-4,6т.р. Изготовление люков и привоз песка-9,5т.р. |  |  |
|  | Сбор:66,4т.р. Остаток:42,5т.р. Всего:108,9т.р. |  |  |  |  |
| 7. | Кирова, 2 | Ремонт отопления в подвале – 5,5т.р. Установка металлических дверей -32,2т.р. Ремонт кровли – 29,2т.р.-50м2 | Ремонт отопления в подвале – 5,5т.р. Установка металлических дверей -32,2т.р. Ремонт кровли – 29,2т.р.-50м2 |  |  |
|  | Сбор:34,2т.р. Остаток:30,2т.р. Всего:64,4т.р. |  |  |  |  |
| 8. | ул.Кирова д.3 | . | . |  |  |
|  | Сбор:33,4т.р. Остаток:37,2т.р. Всего:70,6т.р |  |  |  |  |
| 9. | Кирова5 | Ремонт отопления на чердаке – 48,1т.р.-40мп | Ремонт отопления на чердаке – 48,1т.р.-40мп |  |  |
|  | Сбор:27,5т.р. Остаток:4,6т.р. Всего:32,1т.р. |  |  |  |  |
| 12. | Кирова, 10 | Смена пакетного выключателя кв.134 – 0,3т.р. Очистка придомовой территории от снега – 5,9т.р. Смена доводчика-2,7т.р. Смена запорной арматуры-1,5т.р. Ремонт канализации в подвале – 1,2т.р. Смена вентиля на отоплении в подвале – 0,4т.р. Смена запорной арматуры кв.32– 0,3т.р. Смена доводчика 9-й под – 2,7т.р. Смена доводчика -2,8т.р. Смена автоматов кв.100 – 1,2т.р. Смена запорной арматуры – кв.12 – 0,3т.р. Смена доводчика в 10-м под.-2,7т.р. Смена задвижки на водопроводе – 9т.р. Смена запорной ар-ры в кв.44 на отпл. – 1т.р. Ремонт ливневой канализации в 9-м под.-1,1т.р. Смена сгона в подвале – 0,3т.р. Ремонт кровли – 197,3т.р.-282м2 Смена канализационного стояка-6,9т.р. Смена вентиля в кв.52-0,6т.р. Смена автомата кв.63-2,2т.р. Смена зажима кв.5-0,3т.р. | Смена пакетного выключателя кв.134 – 0,3т.р. Очистка придомовой территории от снега – 5,9т.р. Смена доводчика-2,7т.р. Смена запорной арматуры-1,5т.р. Ремонт канализации в подвале – 1,2т.р. Смена вентиля на отоплении в подвале – 0,4т.р. Смена запорной арматуры кв.32– 0,3т.р. Смена доводчика 9-й под – 2,7т.р. Смена доводчика -2,8т.р. Смена автоматов кв.100 – 1,2т.р. Смена запорной арматуры – кв.12 – 0,3т.р. Смена доводчика в 10-м под.-2,7т.р. Смена задвижки на водопроводе – 9т.р. Смена запорной ар-ры в кв.44 на отпл. – 1т.р. Ремонт ливневой канализации в 9-м под.-1,1т.р. Смена сгона в подвале – 0,3т.р. Ремонт кровли – 197,3т.р.-282м2 Смена канализационного стояка-6,9т.р. Смена вентиля в кв.52-0,6т.р. Смена автомата кв.63-2,2т.р. Смена зажима кв.5-0,3т.р. |  |  |
|  | Сбор:410,1т.р. Остаток:158,9т.р. Всего:569т.р. |  |  |  |  |
| 14. | Клубная д.12 |  |  |  |  |
|  | Сбор.23,6т.р. Остаток:21т.р. Всего:44,6т.р. |  |  |  |  |
| 14. | Комарова, 2 | Устройство вешалов-7,2т.р. | Устройство вешалов-7,2т.р. |  |  |
|  | Сбор:41,1т.р. Долг:19,5т.р. Всего:21,6т.р. |  |  |  |  |
| 15. | Комарова, 3 | Очистка снега с крыши (вышка) -12,1т.р. Удаление наледи – 3,3т.р. Очистка кровли от снега-3,5т.р. Работа автовышки – 3,9т.р. Ремонт отопления на чердаке-7,2т.р. Ремонт кровли – 60,1т.р. Ремонт козырьков – 14,5т.р. Спиловка деревьев-6,5т.р. | Очистка снега с крыши (вышка) -12,1т.р. Удаление наледи – 3,3т.р. Очистка кровли от снега-3,5т.р. Работа автовышки – 3,9т.р. Ремонт отопления на чердаке-7,2т.р. Ремонт кровли – 60,1т.р. Ремонт козырьков – 14,5т.р. Спиловка деревьев-6,5т.р. |  |  |
|  | Сбор:88,6т.р. Остаток:98,1т.р. Всего:186,7т.р. |  |  |  |  |
| 16. | Комарова, 4 | Устройство козырьков – 15,6т.р. Ремонт кровли 36,2т.р.-72,7м2 | Устройство козырьков – 15,6т.р. Ремонт кровли 36,2т.р.-72,7м2 |  |  |
|  | Сбор:34,2т.р.. Остаток:2,5т.р. Всего:36,7т.р. |  |  |  |  |
| 17. | Комарова 7 | Ремонт кровли – 11,5т.р.-11м2 | Ремонт кровли – 11,5т.р.-11м2 |  |  |
|  | Сбор 24,6т.р. Долг:6,2т.р. Всего:18,4т.р. |  |  |  |  |
|  | Комарова 8 | Ремонт цоколя – 13,9т.р. -1,1м3 | Ремонт цоколя – 13,9т.р. -1,1м3 |  |  |
|  | Сбор:11,9т.р. Остаток:11,6т.р. Всего:23,5т.р. |  |  |  |  |
| 18. | Комарова, 9 | Очистка кровли от снега – 3,5т.р. Ремонт кровли-11,1т.р.-16м2 | Очистка кровли от снега – 3,5т.р. Ремонт кровли-11,1т.р.-16м2 |  |  |
|  | Сбор:25,1т.р. Долг:18,5т.р. Всего:6,6т.р. |  |  |  |  |
|  | Комарова 10 |  |  |  |  |
|  | Сбор:14,2.р. Остаток:12т.р. Всего:26,2т.р. |  |  |  |  |
| 19. | Комарова, 11 | Ремонт кровли-15,2т.р.-18+36м2 | Ремонт кровли-15,2т.р.-18+36м2 |  |  |
|  | Сбор:24,4т.р. Остаток:0,1т.р. Всего:24,5т.р. |  |  |  |  |
| 20. | Комарова, 12 | Ремонт кровли, спиловка дерева-28,2т.р. Ремонт ввода отопления-9,2т.р. | Ремонт кровли, спиловка дерева-28,2т.р. Ремонт ввода отопления-9,2т.р. |  |  |
|  | Сбор:46,1т.р. Остаток:32,2т.р. Всего:78,3т.р. |  |  |  |  |
| 21. | Комарова, 13 | Ремонт цоколя кв.2 – 3,3т.р. Ремонт пола кв.9 – 1,1т.р. Ремонт отопления – 4т.р.-1мп Ремонт пола во 2-м под.-9,1т.р.-7,5м2 Ремонт отопления кв.4-2,8т.р. Ремонт кровли – 9,5т.р.-16м2 | Ремонт цоколя кв.2 – 3,3т.р. Ремонт пола кв.9 – 1,1т.р. Ремонт отопления – 4т.р.-1мп Ремонт пола во 2-м под.-9,1т.р.-7,5м2 Ремонт отопления кв.4-2,8т.р. Ремонт кровли – 9,5т.р.-16м2 |  |  |
|  | Сбор:24,7т.р. Остаток:3,1т.р. Всего:27,8т.р. |  |  |  |  |
| 20. | Комарова, 14 | .Ремонт подъезда, пола – 36,3т.р. Ремонт крыльца и кровли-2,4т.р. | .Ремонт подъезда, пола – 36,3т.р. Ремонт крыльца и кровли-2,4т.р. |  |  |
|  | Сбор:24,2т.р. |  |  |  |  |
| 22. | Комарова, 15 | Ремонт элпроводки – 50,1т.р. Ремонт фундамента и пола-9,3т.р. | Ремонт элпроводки – 50,1т.р. Ремонт фундамента и пола-9,3т.р. |  |  |
|  | Сбор:24,6т.р. Остаток:39,2т.р. Всего:63,8т.р. |  |  |  |  |
| 23. | Комарова, 16 | Ремонт пола в подъездах -2,3т.р. -2м2 | Ремонт пола в подъездах -2,3т.р. -2м2 |  |  |
|  | Сбор:24,5т.р. Остаток:14,3т.р. Всего:38,8т.р. |  |  |  |  |
| 24. | Комарова, 17 | Перекладка дымовых труб-7,1т.р. Ремонт крылец-3,1т.р. – 2,2м2 | Перекладка дымовых труб-7,1т.р. Ремонт крылец-3,1т.р. – 2,2м2 |  |  |
|  | Сбор:15,8т.р. Остаток:13,4т.р. Всего:29,2т.р. |  |  |  |  |
|  | Комарова 18 | Очистка кровли от снега – 4,8т.р. Ремонт кровли – 2,7т.р.-6,6м2 | Очистка кровли от снега – 4,8т.р. Ремонт кровли – 2,7т.р.-6,6м2 |  |  |
|  | Сбор:19,6т.р. Долг:12,8т.р. Всего:32,2т.р. |  |  |  |  |
|  | Комарова19 |  |  |  |  |
|  | Сбор:4,3т.р. Остаток:6,1т.р. Всего:10,4т.р. |  |  |  |  |
| 25. | Комарова, 20 | Ремонт ф-та и крыльца-12,1т.р.. | Ремонт ф-та и крыльца-12,1т.р.. |  |  |
|  | Сбор:12,8т.р. Долг:2,3т.р. Всего:10,5т.р. |  |  |  |  |
| 26. | Коммунистическая, 1 |  |  |  |  |
|  | Сбор:32,4т.р. |  |  |  |  |
| 27. | Коммунистическая, 2 | Ремонт цоколя, лестничного марша-46,9т.р. | Ремонт цоколя, лестничного марша-46,9т.р. |  |  |
|  | Сбор:32,9т.р. Остаток:23,1т.р. Всего:56т.р. |  |  |  |  |
| 28. | Коммунистическая, 3 |  |  |  |  |
|  | Сбор:32,3т.р. Остаток:0,3т.р. Всего:32,6т.р. |  |  |  |  |
| 29. | Коммунистическая, 4 |  |  |  |  |
|  | Сбор:32,3т.р. Долг:29,3т.р. Всего:3т.р. |  |  |  |  |
| 30. | Коммунистическая, 5 |  |  |  |  |
|  | Сбор:32,1т.р. Долг:38,8т.р. Всего:Долг на 2012г.-6,7т.р. |  |  |  |  |
| 31. | Коммунистическая, 6 | Очистка вытяжек кв.№3-2,1т.р. Вывоз мусора – 2,4т.р.3тн | Очистка вытяжек кв.№3-2,1т.р. Вывоз мусора – 2,4т.р.3тн |  |  |
|  | Сбор:18,8т.р. Остаток:0,4т.р. Всего:19,2т.р. |  |  |  |  |
| 32. | Коммунистическая, 7 | Ремонт отопления кв.15 – 3,4т.р. Врезка вентилей в систему отопления – 7,5т.р. | Ремонт отопления кв.15 – 3,4т.р. Врезка вентилей в систему отопления – 7,5т.р. |  |  |
|  | Сбор:32т.р. Остаток:14,6т.р. Всего:46,6т.р. |  |  |  |  |
| 33. | Коммунистическая, 8 | Ремонт проводки-8,9т.р. | Ремонт проводки-8,9т.р. |  |  |
|  | Сбор:7,4т.р. Остаток:13,4т.р. Всего:20,8т.р. |  |  |  |  |
| 34. | Коммунистическая, 9 | Замена вставок – 1,5т.р. Ремонт водосточных труб- 71,9т.р. Утепление температурных швов-10,8т.р. | Замена вставок – 1,5т.р. Ремонт водосточных труб- 71,9т.р. Утепление температурных швов-10,8т.р. |  |  |
|  | Сбор:88,3т.р. Остаток:52,2т.р. Всего:140,5т.р. |  |  |  |  |
| 35. | Коммунистическая, 10 | Смена трансформатора пониженного – 7,2т.р. Ремонт проезжей части дома – 19,7т.р.-168м2 | Смена трансформатора пониженного – 7,2т.р. Ремонт проезжей части дома – 19,7т.р.-168м2 |  |  |
|  | Сбор:89,2т.р. Долг:58,5т.р. Всего:30,7т.р. |  |  |  |  |
| 36. | Луначарского, 2 |  |  |  |  |
|  | Сбор:11т.р. Остаток:1,3т.р. Всего:12,3т.р. |  |  |  |  |
| 37. | Луначарского, 4 | Ремонт кровли – 4,3т.р.-7+12м2 | Ремонт кровли – 4,3т.р.-7+12м2 |  |  |
|  | Сбор:11,2т.р. Остаток:1,5т.р. Всего:12,7т.р. |  |  |  |  |
| 38. | Луначарского, 6 |  |  |  |  |
|  | Сбор:11,5т.р. Остаток:0,3т.р. Всего:11,8т.р. |  |  |  |  |
| 39. | Луначарского, 8 | Ремонт вытяжных тру, спиловка дерева-16,4т.р. | Ремонт вытяжных тру, спиловка дерева-16,4т.р. |  |  |
|  | Сбор:14,2т.р. Остаток:1,8т.р. Всего:16т.р. |  |  |  |  |
| 40. | Луначарского, 10 | Перекладка дымовых труб – 7,1т.р. | Перекладка дымовых труб – 7,1т.р. |  |  |
|  | Сбор11,7т.р. Остаток:0,1т.р. Всего:11,8т.р. |  |  |  |  |
|  | Луначарского, 12 | Перекладка дымовых труб-14,3т.р. Ремонт водопровода кв.№2-0,5т.р. | Перекладка дымовых труб-14,3т.р. Ремонт водопровода кв.№2-0,5т.р. |  |  |
|  | Сбор 13,8т.р. Долг:8,2т.р. Всего:22т.р. |  |  |  |  |
|  | Луначарского 14 | Перекладка дымовых труб-13т.р. | Перекладка дымовых труб-13т.р. |  |  |
|  | Сбор 11,8т.р. |  |  |  |  |
| 41. | Луначарского, 16 | Перекладка дымовых труб-14,5т.р. Ремонт кровли-6,3т.р.-7+8м2 | Перекладка дымовых труб-14,5т.р. Ремонт кровли-6,3т.р.-7+8м2 |  |  |
|  | Сбор:102,2т.р. Остаток:4,3т.р. Всего:16,5т.р. |  |  |  |  |
|  | Луначарского 20 | Ремонт кровли -14,4т.р.-24м2 | Ремонт кровли -14,4т.р.-24м2 |  |  |
|  | Сбор:12,2т.р. Остаток:16,2т.р. Всего:28,4т.р. |  |  |  |  |
| 42. | Машиностроителей, 3 | Очистка придомовой территории от снега – 3т.р. Смена манометра – 2,1т.р. Смена доводчика – 2,7т.р. Смена сгонов – 0,4т.р. Смена автоматов кв.8-1,2т.р. Смена светильника 3под.-0,9т.р. Смена вентиля-0,8т.р. Ремонт Эл.проводки-3,4т.р. | Очистка придомовой территории от снега – 3т.р. Смена манометра – 2,1т.р. Смена доводчика – 2,7т.р. Смена сгонов – 0,4т.р. Смена автоматов кв.8-1,2т.р. Смена светильника 3под.-0,9т.р. Смена вентиля-0,8т.р. Ремонт Эл.проводки-3,4т.р. |  |  |
|  | Сбор:188,8т.р. Долг:6,8т.р. Всего:182т.р. |  |  |  |  |
| 43. | Машиностроителей, 5 | Очистка придомовой территории от снега – 3т.р. Смена водопроводного стояка кв.1,4,7,10,13 – 25,8т.р. Смена водопроводного стояка кв.3,6,9,12,15 –19,2т.р. Смена автомата кв.15 – 1,2т.р. Смена водопроводного стояка кв.17,20,23,26,29- 19,2т.р. Установка манометра на воде – 1т.р. | Очистка придомовой территории от снега – 3т.р. Смена водопроводного стояка кв.1,4,7,10,13 – 25,8т.р. Смена водопроводного стояка кв.3,6,9,12,15 – 19,2т.р. Смена автомата кв.15 – 1,2т.р. Смена водопроводного стояка кв.17,20,23,26,29- 19,2т.р. Установка манометра на воде – 1т.р. |  |  |
|  | Сбор:79,3т.р. Долг:5,8т.р. Всего:73,5т.р. |  |  |  |  |
| 45. | Менжинского, 44 |  |  |  |  |
|  | Сбор:41т.р. Долг:35,1т.р. Всего:5,9т.р. |  |  |  |  |
| 47. | Менжинского, 46 | Ремонт кровли-3,3т.р. Спиловка дерева – 5,5т.р. | Ремонт кровли-3,3т.р. Спиловка дерева – 5,5т.р. |  |  |
|  | Сбор:33,1т.р. Долг:4,1т.р. Всего:29т.р. |  |  |  |  |
| 48. | Менжинского, 48 | Ремонт кровли-43,4т.р. | Ремонт кровли-43,4т.р. |  |  |
|  | Сбор44,8т.р. Долг:28,4т.р. Всего:16,4т.р. |  |  |  |  |
| 49. | Менжинского, 48а | Ремонт козырьков – 3т.р. | Ремонт козырьков – 3т.р. |  |  |
|  | Сбор:32,3т.р. Остаток:39,1т.р. Всего:71,4т.р. |  |  |  |  |
| 50. | Менжинского, 50 | Ремонт системы отопления кв.14,17-25т.р. | Ремонт системы отопления кв.14,17-25т.р. |  |  |
|  | Сбор:57,4т.р. Остаток:11,1т.р. Всего:68,5т.р. |  |  |  |  |
| 51. | Менжинского, 52 | Смена радиаторов – 7,1т.р. Уборка и вывоз мусора-5,1т.р. Благоустройство (грейдирование) – 0,7т.р. | Смена радиаторов – 7,1т.р. Уборка и вывоз мусора-5,1т.р. Благоустройство (грейдирование) – 0,7т.р. |  |  |
|  | Сбор:15,9т.р. Остатк:15т.р. Всего:30,9т.р. |  |  |  |  |
| 52. | Менжинского, 54 | Благоустройство (грейдирование) – 0,7т.р. Благоустройство-55,8т.р. | Благоустройство (грейдирование) – 0,7т.р. Благоустройство-55,8т.р. |  |  |
|  | Сбор:33т.р. Остаток:27,2т.р. Всего:60,2т.р. |  |  |  |  |
| 54. | Менжинского, 56 |  |  |  |  |
|  | Сбор:16,4т.р. Остаток:22,5т.р. Всего:38,9т.р. |  |  |  |  |
| 56. | Менжинского, 58 | .Ремонт кровли-8,1т.р. | .Ремонт кровли-8,1т.р. |  |  |
|  | Сбор:32,5т.р. Долг:29,3т.р. Всего:3,2т.р. |  |  |  |  |
| 58. | Менжинского, 62 | Ремонт отопления кв.21,24 – 4,2т.р. | Ремонт отопления кв.21,24 – 4,2т.р. |  |  |
|  | Сбор 80т.р. Остаток:81,2т.р. Всего:161,2т.р. |  |  |  |  |
| 59. | Менжинского, 64 | Ремонт отопления-7,6т.р. Работа автовышки – 2,6т.р. Очистка кровли от снега и льда – 4,5т.р.-36м3 | Ремонт отопления-7,6т.р. Работа автовышки – 2,6т.р. Очистка кровли от снега и льда – 4,5т.р.-36м3 |  |  |
|  | Сбор:88,1т.р. Долг:105,1т.р. Долг на 2012г.-17т.р. |  |  |  |  |
|  | Некрасова -11 |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,5т.р. Остаток:0,5т.р. Всего:3т.р. |  |  |  |  |
| 63. | Октябрьская, 2 | Очистка кровли от снега-2,5т.р. Изоляция отопления – 14,3т.р. Ремонт водопровода кв.33 – 5,8т.р. Ремонт отопления кв.3-4,9т.р. Ремонт отопления кв2-3,9т.р. Ремонт водопровода кв.19-3,3т.р. Ремонт козырька-8,1т.р. | Очистка кровли от снега-2,5т.р. Изоляция отопления – 14,3т.р. Ремонт водопровода кв.33 – 5,8т.р. Ремонт отопления кв.3-4,9т.р. Ремонт отопления кв2-3,9т.р. Ремонт водопровода кв.19-3,3т.р. Ремонт козырька-8,1т.р. |  |  |
|  | Сбор:89,4т.р. Долг:9т.р. Остаток:80,4т.р. |  |  |  |  |
|  | Ул.Островского д.2 | Очистка кровли от снега – 2,4т.р. | Очистка кровли от снега – 2,4т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,5т.р. Остаток:8т.р. Всего:10,5т.р. |  |  |  |  |
|  | ул.Патова д.10 |  |  |  |  |
|  | Сбор: 10т.р. Остаток:18,8т.р. Всего:28,8т.р. |  |  |  |  |
| 64. | Патова, 12 | Очистка кровли от снега – 3,1т.р. Ремонт кровли-76,4т.р.-48,4м2 Ремонт кровли – 98,9т.р.-60,4м2 | Очистка кровли от снега – 3,1т.р. Ремонт кровли-76,4т.р.-48,4м2 Ремонт кровли – 98,9т.р.-60,4м2 |  |  |
|  | Сбор:124,6т.р. Остаток:9,7т.р. Остаток:134,3т.р. | Итого:178,4 Долг на 2012г. 44,1т. | Итого:178,4 Долг на 2012г. 44,1т. |  |  |
|  | Пирогова 1-а |  |  |  |  |
|  | Сбор:5,9т.р. Остаток:10,8т.р. Всего:16,7т.р. |  |  |  |  |
| 68. | Пирогова, 5 | Ремонт межпанельных швов-12,1т.р.-11мп Устройство скамеек-6,5т.р. | Ремонт межпанельных швов-12,1т.р.-11мп Устройство скамеек-6,5т.р. |  |  |
|  | Сбор:82.9т.р. Долг:4,8т.р. Всего:78,4т.р. |  |  |  |  |
| 69. | Пирогова 7 |  |  |  |  |
|  | Сбор: 13,3т.р. Долг:5т.р. Всего:8,3т.р. |  |  |  |  |
|  | Пирогова 8 | Очистка кровли от снега -6,8т.р. | Очистка кровли от снега -6,8т.р. |  |  |
|  | Сбор:17,7т.р. Остаток:16,5т.р. Всего34,2т.р. |  |  |  |  |
| 70. | Пирогова д.9 | Ремонт.р. электропроводки – 1,4т.р. Перекладка дымовых труб-7,9т.р. | Ремонт.р. электропроводки – 1,4т.р. Перекладка дымовых труб-7,9т.р. |  |  |
|  | Сбор 20,3т.р. Долг:11,7т.р. Всего:8,6т.р. |  |  |  |  |
|  | Пирогова 12 |  |  |  |  |
|  | Сбор:16,5т.р. Остаток:2,6т.р. Всего:19,1т.р. |  |  |  |  |
| 71. | Пирогова, 14 | Перекладка дымовых печей и ремонт кровли-45,1т.р. Ремонт кровли-10,4т.р. | Перекладка дымовых печей и ремонт кровли-45,1т.р. Ремонт кровли-10,4т.р. |  |  |
|  | Сбор:24,3т.р. Остаток:24,6т.р. Всего:48,9т.р. |  |  |  |  |
| 72. | Пирогова, 15 | Ремонт кровли-17,2т.р. | Ремонт кровли-17,2т.р. |  |  |
|  | Сбор:16т.р. Остаток:1,2т.р. Всего:17,2т.р. |  |  |  |  |
| 73. | Победы, 1 | Ремонт кровли с очисткой от снега – 5,5т.р. Уст-ка и изготовление скамеек-4,4т.р. | Ремонт кровли с очисткой от снега – 5,5т.р. Уст-ка и изготовление скамеек-4,4т.р. |  |  |
|  | Сбор:56,6т.р. Остаток:25,6т.р. Всего:82,2т.р. |  |  |  |  |
|  | Победы 28-а | Ремонт кроали-7,7т.р.-29,5м2 Очистка и откачка выгребной ямы-3,5т.р. | Ремонт кроали-7,7т.р.-29,5м2 Очистка и откачка выгребной ямы-3,5т.р. |  |  |
|  | Сбор:4т.р. Остаток:10,6т.р. Всего:14,6т.р. |  |  |  |  |
| 74. | ## Победы, 54 | Очистка придомовой территории от снега – 0,9т.р. Ремонт кровли с очисткой от снега – 3т.р. Установка металлических дверей-31,1т.р.-2шт. Ремонт отокосов и входных площадок-6,9т.р. | Очистка придомовой территории от снега – 0,9т.р. Ремонт кровли с очисткой от снега – 3т.р. Установка металлических дверей-31,1т.р.-2шт. Ремонт отокосов и входных площадок-6,9т.р. |  |  |
|  | Сбор:30,3т.р. Остаток:0,5т.р. Всего:30,8т.р. |  |  |  |  |
|  | Победы 61 |  |  |  |  |
|  | Сбор:8,3т.р. Остаток:17,6т.р. | Итого: |  |  |  |
|  | Победы 62 | Смена запорной арматуры – 0,4т.р. Ремонт трубы и кровли-19,8т.р. | Смена запорной арматуры – 0,4т.р. Ремонт трубы и кровли-19,8т.р. |  |  |
|  | Сбор:7,9т.р. Остаток:13,9т.р. Всего:21,8т.р. |  |  |  |  |
|  | Победы 63 |  |  |  |  |
|  | Сбор:10,2т.р. Остаток:24,8т.р. Всего:35т.р. |  |  |  |  |
|  | Победы 64 |  |  |  |  |
|  | Сбор:6,2т.р. Остаток:5,9т.р. Всего:12,1т.р. |  |  |  |  |
| 75. | Победы, 65 | Ремонт выгребной ямы – 8,2т.р. Очистка придомовой территории от снега – 0,84т.р. Ремонт системы отопления кв.11,15,16 – 6,6т.р. Ремонт электропроводки в подъезде – 13т.р. Ремонт вытяжки-1,1т.р. Ремонт канализации-14,7т.р.-10,8мп | Ремонт выгребной ямы – 8,2т.р. Очистка придомовой территории от снега – 0,84т.р. Ремонт системы отопления кв.11,15,16 – 6,6т.р. Ремонт электропроводки в подъезде – 13т.р. Ремонт вытяжки-1,1т.р. Ремонт канализации-14,7т.р.-10,8мп |  |  |
|  | Сбор:44,3т.р. Долг:21,9т.р. Всего:22,4т.р. |  |  |  |  |
| 76. | Победы, 66 | Очистка придомовой территории от снега -0,84т.р. Ремонт и прочистка вытяжек-2,3т.р. Ремонт кровли с очисткой от снега – 5,5т.р. | Очистка придомовой территории от снега -0,84т.р. Ремонт и прочистка вытяжек-2,3т.р. Ремонт кровли с очисткой от снега – 5,5т.р. |  |  |
|  | Сбор:48,7т.р. Остаток:60,2т.р. Всего:108,9т.р. |  |  |  |  |
| 77. | Победы, 67а | Устройство слухового окна и окраска фронтонов – 23,4т.р. Очистка придомовой территории от снега– 0,84т.р. Смена общего вентиля кв.17-0,3т.р. Ремонт кровли с очитской от снега – 5,3т.р. Замена пакетного выключателя-2,2т.р. | Устройство слухового окна и окраска фронтонов – 23,4т.р. Очистка придомовой территории от снега– 0,84т.р. Смена общего вентиля кв.17-0,3т.р. Ремонт кровли с очитской от снега – 5,3т.р. Замена пакетного выключателя-2,2т.р. |  |  |
|  | Сбор:49,8т.р. Остаток:27,3т.р. Всего:77,1т.р. |  |  |  |  |
| 78. | Победы, 68 | Установка манометра – 1,5т.р. Очистка придомовой территории от снег – 0,84т.р. Наращивание вытяжек – 11,3т.р. Ремонт элктропроводки в подъезде – 17,6т.р. Смена общего вентиля кв.15-0,3т.р. Смена запорной ар-ры -0,7т.р.-2шт. Ремонт кровли – 14,7т.р.-10м2 Замена Эл.счетчиков – 7,4т.р.-21шт. Установка металлических двере в подвал-10,7т.р.-1шт. | Установка манометра – 1,5т.р. Очистка придомовой территории от снег – 0,84т.р. Наращивание вытяжек – 11,3т.р. Ремонт элктропроводки в подъезде – 17,6т.р. Смена общего вентиля кв.15-0,3т.р. Смена запорной ар-ры -0,7т.р.-2шт. Ремонт кровли – 14,7т.р.-10м2 Замена Эл.счетчиков – 7,4т.р.-21шт. Установка металлических двере в подвал-10,7т.р.-1шт. |  |  |
|  | Сбор:74т.р. Долг:3,2т.р. Всего:70,8т.р. |  |  |  |  |
| 79. | Победы 69 | Очистка придомовой территории от снега– 0,84т.р. Ремонт вытяжных труб – 7,4т.р. Ремонт скамеек – 3,4т.р. Смена автоматов кв.25,26,27 – 2т.р. | Очистка придомовой территории от снега– 0,84т.р. Ремонт вытяжных труб – 7,4т.р. Ремонт скамеек – 3,4т.р. Смена автоматов кв.25,26,27 – 2т.р. |  |  |
|  | Сбор:82,,8т.р. Остаток:32,8т.р. Всего:115,6т.р. |  |  |  |  |
| 80. | Победы, 70 | Ремонт канализации-0,6т.р. Очистка придомовой территории от снега-0,84т.р. Смена запорной арматуры-0,5т.р. Смена запорной арматуры в кв.38-0,4т.р. Смена выключателей в подвале – 0,1т.р. Смена доводчиков-2,7т.р. Установка манометра на водпроводе- 2,3т.р. Ремонт вытяжек-109т.р. Уст-ка манометра и тармометра -3,8т.р. Смена канализационного стояка в кв.23 -3,4т.р.-2,5м2 | Ремонт канализации-0,6т.р. Очистка придомовой территории от снега-0,84т.р. Смена запорной арматуры-0,5т.р. Смена запорной арматуры в кв.38-0,4т.р. Смена выключателей в подвале – 0,1т.р. Смена доводчиков-2,7т.р. Установка манометра на водпроводе- 2,3т.р. Ремонт вытяжек-109т.р. Уст-ка манометра и тармометра -3,8т.р. Смена канализационного стояка в кв.23 -3,4т.р.-2,5м2 |  |  |
|  | Сбор:148,1т.р. Остаток:117,1т.р. Всего:265,2т.р. |  |  |  |  |
|  | Профсоюзная 8 | Ремонт кровли – 5,5т.р.-15м2 | Ремонт кровли – 5,5т.р.-15м2 |  |  |
|  | Сбор: 0т.р. Остаток:12,2т.р. Всего: 12.2т.р. |  |  |  |  |
|  | Рабочая 34 | Ремонт крыльца-1,4т.р. | Ремонт крыльца-1,4т.р. |  |  |
|  | Сбор:1,8т.р. Остаток:7,5т.р. Всего:9,3т.р. |  |  |  |  |
| 81. | Северная, 3а | Ремонт кровли – 3,1т.р.-6,5м2 Ремонт канализации – 0,2т.р. Перекладка дымовых труб-20,7т.р. | Ремонт кровли – 3,1т.р.-6,5м2 Ремонт канализации – 0,2т.р. Перекладка дымовых труб-20,7т.р. |  |  |
|  | Сбор:12,9т.р. Остаток:24,2 Всего:37.1т.р. |  |  |  |  |
|  | Северная 6 | Ремонт кровли с очисткой от снега – 6,9т.р. Устройство козырьков-20,4т.р. | Ремонт кровли с очисткой от снега – 6,9т.р. Устройство козырьков-20,4т.р. |  |  |
|  | Сбор:20,9т.р. Остаток:13т.р. Всего:33,9т.р. |  |  |  |  |
| 82. | Северная, 7 | Устройство козырьков-20,4т.р. | Устройство козырьков-20,4т.р. |  |  |
|  | Сбор:22.5т.р. Остаток:18,3т.р. Всего:40.8т.р. |  |  |  |  |
| 83. | Северная, 12 | Перекладка дымовых труб-14,8т.р. | Перекладка дымовых труб-14,8т.р. |  |  |
|  | Сбор:12,2т.р. Остаток:10т.р. Всего:22,2т.р. |  |  |  |  |
| 84. | Северная, 13 |  |  |  |  |
|  | Сбор:16,5т.р. Долг:14,1т.р. Всего:30,6т.р. |  |  |  |  |
|  | Северная 32 |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,7т.р. Остаток:3,8т.р. Всего:6,5т.р. |  |  |  |  |
|  | Северная 34 | Смена вентиля-0,5т.р. | Смена вентиля-0,5т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,7т.р. Остаток:3,8т.р. Всего:6,5т.р. |  |  |  |  |
| 85. | Северная, 41 | Смена автоматов-1,3т.р.-2шт. | Смена автоматов-1,3т.р.-2шт. |  |  |
|  | Сбор:12,8т.р. Остаток:16,4т.р. Всего:29,2т.р. |  |  |  |  |
|  | Семашко 4 |  |  |  |  |
|  | Сбор:17,6т.р. Остаток:11,3т.р. Всего:28,9т.р. |  |  |  |  |
|  | Семашко 5 | Очистка кровли от снега – 4,8т.р. | Очистка кровли от снега – 4,8т.р. |  |  |
|  | Сбор:14,4т.р. Остаток:3,1т.р. Всего:17,5т.р. |  |  |  |  |
| 90. | Семашко, 6 | Ремонт кровли-15,9т.р. | Ремонт кровли-15,9т.р. |  |  |
|  | Сбор:23,2т.р. Остаток:2,2т.р. Всего:25,4т.р. |  |  |  |  |
|  | Семашко 7 |  |  |  |  |
|  | Сбор 22,3т.р. Остаток:0,2т.р. Всего:22,5т.р. |  |  |  |  |
|  | Семашко 8 |  |  |  |  |
|  | Сбор:36,6т.р. Долг:2,1т.р. Всего:34,5т.р. |  |  |  |  |
| 92. | Семашко, 9 | .Замена Эл.проводки – 12,8т.р. | .Замена Эл.проводки – 12,8т.р. |  |  |
|  | Сбор 18,2т.р. Остаток:3,5т.р. Всего:21,7т.р. |  |  |  |  |
| 93. | Семашко, 10 |  |  |  |  |
|  | Сбор:17т.р. |  |  |  |  |
| 94. | Семашко, 11 | Ремонт кровли с очисткой от снега – 12,4т.р.-11,3м2 Изготовление металлической лестницы – 3,25т.р Ремонт тамбура в подъезде – 12,0т.р. | Ремонт кровли с очисткой от снега – 12,4т.р.-11,3м2 Изготовление металлической лестницы – 3,25т.р Ремонт тамбура в подъезде – 12,0т.р. |  |  |
|  | Сбор:45,5т.р. Остаток:11,9т.р. Всего:57,4т.р. |  |  |  |  |
| 95. | Семашко, 12 | Изготовление металлической лестницы – 3,25т.р Смена окна , ремонт пола и крылец – 16,6т.р. | Изготовление металлической лестницы – 3,25т.р Смена окна , ремонт пола и крылец – 16,6т.р. |  |  |
|  | Сбор:29,6т.р. Долг:6,8т.р. Всего:22,8т.р. |  |  |  |  |
| 96. | Семашко, 13 | Очистка кровли от снега – 5,9т.р. Ремонт козырьков – 3,3т.р. Ремонт кровли и крылец – 27,1т.р.-26м2 | Очистка кровли от снега – 5,9т.р. Ремонт козырьков – 3,3т.р. Ремонт кровли и крылец – 27,1т.р.-26м2 |  |  |
|  | Сбор:112,4т.р. Остаток:37,7т.р. Всего:150,1т.р. |  |  |  |  |
| 97. | Семашко, 15 | Ремонт вытяжек кв.77,80 – 24,9т.р. Установка слуховых окон-4,7т.р. Установка слуховых окон – 5,1т.р. Ремонт ливневой канализации-5т.р.-8мп Ремонт кровли – 129,3т.р.-208м2 Ремонт отопления в подвале-23,2-22мп Изготовление и установка скамеек-5,8т.р.-2шт. Ремонт ливневой канализации, детской пл-ки и отопления в кв.32-21,3т.р. | Ремонт вытяжек кв.77,80 – 24,9т.р. Установка слуховых окон-4,7т.р. Установка слуховых окон – 5,1т.р. Ремонт ливневой канализации-5т.р.-8мп Ремонт кровли – 129,3т.р.-208м2 Ремонт отопления в подвале-23,2-22мп Изготовление и установка скамеек-5,8т.р.-2шт. Ремонт ливневой канализации, детской пл-ки и отопления в кв.32-21,3т.р. |  |  |
|  | Сбор:237т.р. Долг:13,2т.р. Всего:223,8т.р. |  |  |  |  |
|  | Семашко16 |  |  |  |  |
|  | Сбор: 6,5т.р. Остаток:8,2т.р. Всего:14,7Т.Р. |  |  |  |  |
|  | Семашко 17 |  |  |  |  |
|  | Сбор 8,9т.р. Остаток:6,4т.р. Всего:15,3т.р. |  |  |  |  |
|  | Семашко 19 |  |  |  |  |
|  | Сбор:11.6т.р. Остаток:16,3т.р. Всего:27,9т.р. |  |  |  |  |
| 99. | Советская, 31 | Очистка снега с крыши – 8,6т.р. Ремонт электропроводки-2под. – 1,01т.р. Изоляция отопления-5,9т.р. | Очистка снега с крыши – 8,6т.р. Ремонт электропроводки-2под. – 1,01т.р. Изоляция отопления-5,9т.р. |  |  |
|  | Сбор:87,9т.р. Остаток:10,7т.р. Всего:98,6т.р. |  |  |  |  |
|  | Сосновая д.3 |  |  |  |  |
|  | Сбор:21т.р. Долг:9т.р. Всего:12т.р. |  |  |  |  |
|  | Сосновая 5 | Замена вставок – 1т.р. | Замена вставок – 1т.р. |  |  |
|  | Сбор:74,9т.р. Остаток:83,7т.р. Всего:158,6т.р. |  |  |  |  |
|  | Спортивная 4 | Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. | Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. |  |  |
|  | Сбор:3,5т.р. Остаток:3,3т.р. Всего:6,8т.р. |  |  |  |  |
|  | Спортивная 5 | Ремонт водопровода кв.2,4-1,1т.р. Ремонт кровли-5т.р. Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. | Ремонт водопровода кв.2,4-1,1т.р. Ремонт кровли-5т.р. Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. |  |  |
|  | Сбор:13,9т.р. Остаток:2,5т.р. Всего:16,4т.р. |  |  |  |  |
| 102. | Спортивная, 6 | Ремонт кровли-5т.р. Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. | Ремонт кровли-5т.р. Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. |  |  |
|  | Сбор:11,7т.р. Остаток:1,7т.р. Всего:13,4т.р. |  |  |  |  |
|  | Спортивная 7 | Уборка и вывоз мусора-1,3т.р.. | Уборка и вывоз мусора-1,3т.р.. |  |  |
|  | Всего 12,2т.р. Остаток:0,9т.р. Всего:13,1т.р. |  |  |  |  |
|  | Спортивная 8 | Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. | Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. |  |  |
|  | Всего:11,7т.р. Остаток:10,3т.р. Всего:22т.р. |  |  |  |  |
|  | Спортивная 9 | Ремонт кровли-5т.р. Перекладка дымовых труб-7,6т.р. Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. | Ремонт кровли-5т.р. Перекладка дымовых труб-7,6т.р. Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. |  |  |
|  | Всего 11,3т.р. Остаток:6,3т.р. Всего:17,6т.р. |  |  |  |  |
|  | Спортивная 10 | Ремонт кровли-8,4т.р.-16м2 Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. | Ремонт кровли-8,4т.р.-16м2 Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. |  |  |
|  | Сбор:12т.р. Остаток:1,6т.р. Всего:13,6т.р. |  |  |  |  |
|  | Спортивная 11 | Перекладка дымовых труб-7,3т.р. Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. | Перекладка дымовых труб-7,3т.р. Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. |  |  |
|  | Сбор:11,7т.р. Остаток:3,7т.р. Всего:15,4т.р. |  |  |  |  |
|  | Спортивная 12 | Перекладка дымовых труб-6,9т.р. Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. Перекладка дымовых труб-7,8т.р. | Перекладка дымовых труб-6,9т.р. Уборка и вывоз мусора-1,3т.р. Перекладка дымовых труб-7,8т.р. |  |  |
|  | Сбор:12,1т.р. Остаток:0,2т.р. Всего:12,3т.р. |  |  |  |  |
| 103. | Спортивная, 13 | Очистка кровли от снега – 8,7т.р. Устр-во детского городка-32,9т.р. Ремонт водопровода кв.1-0,9т.р. | Очистка кровли от снега – 8,7т.р. Устр-во детского городка-32,9т.р. Ремонт водопровода кв.1-0,9т.р. |  |  |
|  | Сбор:105т.р. Долг:69,4т.р. Остаток:35,6т.р. |  |  |  |  |
| 104. | Спортивная, 15 | Устройство водяного узла, желоба на козырьки-8т.р. Очистка кровли от снега – 7,2т.р. Детский городок-1,8т.р. | Устройство водяного узла, желоба на козырьки-8т.р. Очистка кровли от снега – 7,2т.р. Детский городок-1,8т.р. |  |  |
|  | Сбор:80,4т.р. Остаток:33т.р. Всего:113,4т.р. |  |  |  |  |
|  | Труфанова 3 | Ремонт кровли-8,8т.р.-23,6м2 | Ремонт кровли-8,8т.р.-23,6м2 |  |  |
|  | Сбор:2,8т.р. Остаток:6,4т.р. Всего:9,2т.р. |  |  |  |  |
|  | Труфанова 7 | Замена водопроводного стояка – 12,2т.р. -16мп | Замена водопроводного стояка – 12,2т.р. -16мп |  |  |
|  | Сбор:4,8т.р. Остаток:13,1т.р. Всего:17,9т.р. |  |  |  |  |
|  | Труфанова 8-а | Ремонт Эл.проводки-34,4т.р. Ремонт и изготовление скамеек-1,3т.р. | Ремонт Эл.проводки-34,4т.р. Ремонт и изготовление скамеек-1,3т.р. |  |  |
|  | Сбор:32,7т.р. Остаток:12т.р. Всего:44,7т.р. |  |  |  |  |
| 109. | Труфанова 8б | Утепление стены в подвале-11,4т.р. Утепление наружной стены-38,3т.р.-18м2 | Утепление стены в подвале-11,4т.р. Утепление наружной стены-38,3т.р.-18м2 |  |  |
|  | Сбор -42.8т.р. Остаток:37,2т.р. Всего:80т.р. |  |  |  |  |
| 110. | Труфанова, 13 | Смена запорной арматуры в подвале – 0,5т.р. Ремонт кровли с очисткой снега – 3,3т.р. Ремонт кровли-5,4т.р. | Смена запорной арматуры в подвале – 0,5т.р. Ремонт кровли с очисткой снега – 3,3т.р. Ремонт кровли-5,4т.р. |  |  |
|  | Сбор:28,7т.р. Долг:21,8т.р. Всего:6,9т.р. |  |  |  |  |
| 111. | Труфанова, 14 | Ремонт кровли с очисткой от снега – 4,3т.р. | Ремонт кровли с очисткой от снега – 4,3т.р. |  |  |
|  | Сбор:29,4т.р. Долг:20,1т.р. Всего:9,3т.р. |  |  |  |  |
| 112 | Труфанова, 15 | Смена общего вентиля кв.10,3т.р. | Смена общего вентиля кв.10,3т.р. |  |  |
|  | Сбор:30,1т.р. Остаток:26т.р. Всего:56,1т.р. |  |  |  |  |
|  | Чапаева д.6 |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,9т.р. Остаток:0,1т.р. Всего:3т.р. |  |  |  |  |
|  | Чапаева 10 | Ремонт водопровода кв.5-3,3т.р. Утепление стены-1,2т.р. | Ремонт водопровода кв.5-3,3т.р. Утепление стены-1,2т.р. |  |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:9т.р. Всего:15,9т.р. |  |  |  |  |
|  | Чапаева 12 |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,6т.р. Остаток:6,2т.р. Всего:9,8т.р. |  |  |  |  |
|  | Чапаева 15 | Смена крыльца-7,6т.р. | Смена крыльца-7,6т.р. |  |  |
|  | Сбор:3,1т.р. Отсток:9,9т.р. Всего:13т.р. |  |  |  |  |
| 116. | Чапаева, 22 | Устройство козырьков-20,7т.р. Ремонт 1-го под.-26,4т.р. | Устройство козырьков-20,7т.р. Ремонт 1-го под.-26,4т.р. |  |  |
|  | Сбор:32,2т.р. Остаток:43,9т.р. Всего:82,8т.р. |  |  |  |  |
| 117. | Чапаева, 23 |  |  |  |  |
|  | Сбор:9,1т.р. Остаток:5,1т.р. Всего:14,2т.р. |  |  |  |  |
| 118. | Чапаева, 24 | Изготовление и установка скамеек-2,7т.р. | Изготовление и установка скамеек-2,7т.р. |  |  |
|  | Сбор:33,7т.р. Остаток:27,6т.р. Всего:61,3т.р. |  |  |  |  |
|  | Чапаева 25 | Установка металлических дверей в водяном узле – 22т.р. Устройство вытяжки в водяном узле – 20,4т.р. Очистка придомовой территории от снега-3т.р. Ремонт отопления – 6,7т.р. Смена сгонов на отопление – 0,6т.р. Ремонт отопления – 2т.р. Установка отопительного прибора во 2-м под. Очистка кровли от снега – 4,4т.р. Смена доводчика – 5,4т.р Смена сгонов на отопление в магазине – 1,4т.р. Установка контрольно-измерительных приборов- 1,1т.р.-1терм. Смена сгонов в з-м под и в магазине , кв.45-1,0т.р. Ремонт топительного прибора в 4-м под. – 0,9т.р. Смена сгона в магазине «Строитель» - 0,2т.р. Смена сгонной на отопл. В магазине-0,3т.р. Окраска малых форм-6,1т.р. | Установка металлических дверей в водяном узле – 22т.р. Устройство вытяжки в водяном узле – 20,4т.р. Очистка придомовой территории от снега-3т.р. Ремонт отопления – 6,7т.р. Смена сгонов на отопление – 0,6т.р. Ремонт отопления – 2т.р. Установка отопительного прибора во 2-м под. Очистка кровли от снега – 4,4т.р. Смена доводчика – 5,4т.р Смена сгонов на отопление в магазине – 1,4т.р. Установка контрольно-измерительных приборов- 1,1т.р.-1терм. Смена сгонов в з-м под и в магазине , кв.45-1,0т.р. Ремонт топительного прибора в 4-м под. – 0,9т.р. Смена сгона в магазине «Строитель» - 0,2т.р. Смена сгонной на отопл. В магазине-0,3т.р. Окраска малых форм-6,1т.р. |  |  |
|  | Сбор:133,3т.р. Остаток:9т.р. Всего:142,3т.р. |  |  |  |  |
| 119. | Чапаева, 26 |  |  |  |  |
|  | Сбор:29,1т.р. Остаток:1,5т.р. Всего:30,6т.р. |  |  |  |  |
| 120. | Чапаева,27 | Установка окон в подвал – 13,9т.р. Смена автоматических выключателей на квартиры – 55,3т.р. Смена доводчика – 2,7т.р. Бл-во территории-1,8т.р. Установка качалки-18,7т.р.-1шт. Валка деревьев-19,9т.р. Смена окон в подъезде-55,9т.р.-4окна Утепление температурных швов-37,2т.р. | Установка окон в подвал – 13,9т.р. Смена автоматических выключателей на квартиры – 55,3т.р. Смена доводчика – 2,7т.р. Бл-во территории-1,8т.р. Установка качалки-18,7т.р.-1шт. Валка деревьев-19,9т.р. Смена окон в подъезде-55,9т.р.-4окна Утепление температурных швов-37,2т.р. |  |  |
|  | Сбор:132,7т.р. Долг:36,4т.р. Всего:169,1т.р. |  |  |  |  |
| 121. | Чапаева, 31 |  |  |  |  |
|  | Сбор:55,4т.р. Долг:8,1т.р. Всего:47,3т.р. | . | . |  |  |
|  | Энгельса 2 |  |  |  |  |
|  | Сбор:12,1т.р. Остаток:16,9т.р. Всего:29т.р. |  |  |  |  |
| 126. | Энгельса, 6 | Смена доводчика 2-й под.-2,7т.р. Ремонт кровли – 19,4т.р.-16м2 Ремонт и прочистка трубы-3,5т.р. | Смена доводчика 2-й под.-2,7т.р. Ремонт кровли – 19,4т.р.-16м2 Ремонт и прочистка трубы-3,5т.р. |  |  |
|  | Сбор:29,1т.р. Остаток:1,7т.р. Всего:30,8т.р. |  |  |  |  |
|  | Юбилейный 7 |  |  |  |  |
|  | Итого:161,6т.р. Долг:57,1т.р. Всего:104,5т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор: |  | Итого: |  |  |