План и отчет по текущему ремонту за 2012г. по состоянию на

01.01.2013г.

| №№ п/п | Адрес | План | Выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Белинского 10 | Очистка выгребных ям-1,9 т.р. | Очистка выгребных ям-1,9 т.р. |  |
|  | Сбор:3,2т.р. Остаток:6т.р. Всего:9,2т.р. |  | Итого: 1,9 т.р. Остаток: 7,3 т.р. |  |
|  | Белинского 11 |  |  |  |
|  | Сбор:3,1т.р. Остаток:7,5т.р. Всего:10,6т.р. |  | Остаток: 10,6 т.р. |  |
|  | Блюхера 1 |  |  |  |
|  | Сбор:3,9т.р. Остаток:15,1т.р. Всего:19,0т.р. |  | Остаток: 19,0 т.р. |  |
|  | Володарского 1 |  |  |  |
|  | Сбор:2,3 т.р. Остаток: 5,5 т.р. Всего:7.8 т.р. |  | Остаток: 7,8 т.р. |  |
|  | Володарского 2 | Обшивка фасада – 8,6 т.р. | Обшивка фасада – 8,6 т.р. |  |
|  | Сбор:3,1 т.р. Остаток: 12,7 Всего:15.8 |  | Итого: 8,6 т.р. Остаток: 7,2 т.р. |  |
|  | 8-е марта 14 |  |  |  |
|  | Сбор:0,4 т.р. Остаток: 3,5 т.р. Всего:3.9 т.р. |  | Остаток: 3,9 т.р. |  |
|  | Герцена 42 |  |  |  |
|  | Сбор:5,3 т.р. Остаток: 16,1 т.р. Всего:21.4 т.р. |  | Остаток: 21,4 т.р. |  |
|  | Гоголя 3 |  |  |  |
|  | Сбор:2,1 т.р. Остаток: 8,2 т.р. Всего:10.3 т.р. |  | Остаток: 10,3 т.р. |  |
|  | Зеленая 7 |  | Ремонт террасы -5,2 |  |
|  | Сбор:2,3 т.р. Остаток: 9,0 т.р. Всего:11.3 т.р. |  | Остаток: 6,1 т.р. |  |
|  | Зеленая 9 |  |  |  |
|  | Сбор:2,9 т.р. Остаток: 11,3т.р. Всего:14.2 т.р. |  | Остаток: 14,2 т.р. |  |
|  | Зои Зубрицкой, 7 | Ремонт канализационного стояка в кв. 21 – 2,6 т.р. Ремонт отопления во 2, 3-м под. - 6 т.р. Ремонт кровли – 2,2 т.р. | Ремонт канализационного стояка в кв. 21 – 2,6 т.р. Ремонт отопления во 2, 3-м под. - 6 т.р. Ремонт кровли – 2,2 т.р. |  |
|  | Сбор:41т.р. Остаток:18,9т.р. Всего:59,9т.р. |  | Итого: 10,8 т.р. Остаток: 49,1 т.р. |  |
|  | Зои Зубрицкой, 9 | Ремонт водопровода – 26,2 т.р. | Ремонт водопровода – 26,2 т.р. |  |
|  | Сбор:16,1т.р. Остаток:27,7т.р. Всего:43,8т.р. |  | Итого: 26,9 т.р. Остаток: 17,6 т.р. |  |
|  | Зои Зубрицкой, 10 | Ремонт водопровода – 5,0 т.р. Ремонт системы отопления в подвале – 1,5 т.р. | Ремонт водопровода – 5,0 т.р. Ремонт системы отопления в подвале – 1,5 т.р. |  |
|  | Сбор:76.1т.р. Остаток:15,5т.р. Всего:91,6т.р. |  | Итого: 6,5 т.р. Остаток: 85,1 т.р. |  |
|  | Зои Зубрицкой, 12 |  |  |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:6,9т.р. Всего:13,8т.р. |  | Остаток: 13,8 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой д.13 |  |  |  |
|  | Сбор:4.7т.р. Остаток:1,4т.р. Всего:6,1т.р. |  | Остаток: 6,1 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой 15 | Ремонт ввода водопровода – 1,3 т.р. | Ремонт ввода водопровода – 1,3 т.р. |  |
|  | Сбор:5,2т.р. Остаток:1т.р. Всего:6,2т.р. |  | Итого: 1,3 т.р. Остаток: 4,9 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой д.16 |  |  |  |
|  | Сбор:4.7т.р. Остаток:10,6т.р. Всего:15,3т.р. |  | Остаток: 15,3 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой д.17 |  |  |  |
|  | Сбор:5.2т.р. Остаток:16,1т.р. Всего:21,3т.р. |  | Остаток: 21,3 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой д.18 |  |  |  |
|  | Сбор:7.6т.р. Остаток:2,5т.р. Всего:10,1т.р. |  | Остаток: 10,1 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой д.19 |  | Ремонт системы отопления кв.1 – 0,6 т.р. |  |
|  | Сбор:5.4т.р. Остаток:14,4т.р. Всего:19,8т.р. |  | Остаток: 19,2 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой д.20 |  |  |  |
|  | Сбор:6.0т.р. Остаток:13,7т.р. Всего:19,7т.р. |  | Остаток: 19,7 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой д.21 |  |  |  |
|  | Сбор:5.2т.р. Остаток:15,4т.р. Всего:20,6т.р. |  | Остаток: 20,6 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой д.22 |  |  |  |
|  | Сбор:6.1т.р. Остаток:20,9т.р. Всего:27,0т.р. |  | Остаток: 27,0 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой 23 | Ремонт ввода отопления – 1,2 т.р. | Ремонт ввода отопления – 1,2 т.р. |  |
|  | Сбор:10,6т.р. Остаток:22,8т.р. Всего:33,4т.р. |  | Итого: 1,2 т.р. Остаток: 32,2 |  |
|  | З.Зубрицкой д.24 |  |  |  |
|  | Сбор:5.5т.р. Остаток:1,8т.р. Всего:7,3т.р. |  | Остаток: 7,3 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой 26 |  |  |  |
|  | Сбор:4,6т.р. Остаток:14,8т.р. Всего:19,4т.р. |  | Остаток: 19,4 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой д.26-а |  |  |  |
|  | Сбор:7,3т.р. Остаток:13,6т.р. Всего:20,9т.р. |  | Остаток: 20,9 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой 27 |  |  |  |
|  | Сбор:4,7т.р. Остаток:15,7т.р. Всего:20,4т.р. |  | Остаток: 20,4 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой 28 | Подключение к эл. сетям – 7,5 т.р. Ремонт водопровода – 0,6 т.р. | Подключение к эл. сетям – 7,5 т.р. Ремонт водопровода – 0,6 т.р. |  |
|  | Сбор:4,6т.р. Остаток:13,9т.р. Всего:18,5т.р. |  | Итого: 8,1 т.р. Остаток: 10,4 т.р. |  |
|  | З. Зубрицкой 30 | Ремонт кровли – 15,0 т.р. | Ремонт кровли – 15,0 т.р. |  |
|  | Сбор:3,8т.р. Остаток:1,3т.р. Всего:5,1т.р. |  | Итого: 15,0 т.р. Долг: 9,9 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой 31 |  |  |  |
|  | Сбор:4,7т.р. Остаток:7,1т.р. Всего:11,8т.р. |  | Остаток: 11,8 т.р. |  |
|  | З.Зубрицкой 33 | Ремонт отопления -3,2т.р. Ремонт внутренних сетей канализации кв. 1 – 1,1 т.р. | Ремонт отопления -3,2т.р. Ремонт внутренних сетей канализации кв. 1 – 1,1 т.р. |  |
|  | Сбор:7,2т.р. Долг:3,1т.р. Всего:4,1т.р. |  | Итого: 4,3 т.р. Долг: 0,2 т.р. |  |
|  | Кирова, 1 | Техобслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Замена стояка отопления кв.5,8-15,7т.р. Техобслуживание узла учета тепловой энергии – 2т.р. Очистка крыши от снега-3,1т.р. Очистка крыши от снега и наледи – 4,9 т.р. Очистка крыши от снега и наледи – 1,4 т.р. Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Уборка мусора – 1 т.р. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии за октябрь – 2,0 т.р. | Техобслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Замена стояка отопления кв.5,8-15,7т.р. Техобслуживание узла учета тепловой энергии – 2т.р. Очистка крыши от снега-3,1т.р. Очистка крыши от снега и наледи – 4,9 т.р. Очистка крыши от снега и наледи – 1,4 т.р. Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Уборка мусора – 1 т.р. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии за октябрь – 2,0 т.р. Замена задвижки в ТУ – 3,8 т.р. |  |
|  | Сбор:70,3т.р. Долг:25,3т.р. Всего:45т.р. |  | Итого: 34,1 т.р. Остаток: 7,1 т.р. |  |
|  | Кирова, 2 | Локальный ремонт шиферной кровли в кв. 7 – 1,5 т.р. Уборка мусора – 1 т.р. Ремонт входных площадок – 7,0 т.р. Замена водопроводного стояка кв. 6,8 – 6,7 т.р. | Локальный ремонт шиферной кровли в кв. 7 – 1,5 т.р. Уборка мусора – 1 т.р. Ремонт входных площадок – 7,0 т.р. Замена водопроводного стояка кв. 6,8 – 6,7 т.р. |  |
|  | Сбор:34,4т.р. Долг:4,5т.р. Всего:29,9т.р. |  | Итого: 16,2 т.р. Остаток: 13,7 т.р. |  |
|  | ул.Кирова д.3 | Уборка мусора – 1 т.р. Ремонт кровли кв. 4 – 4,7 т.р. | Уборка мусора – 1 т.р. Ремонт кровли кв. 4 – 4,7 т.р. |  |
|  | Сбор:33,5т.р. Остаток:44,9т.р. Всего:78,4т.р. |  | Итого: 5,7 т.р. Остаток: 72,7 т.р. |  |
|  | Кирова5 | Уборка мусора – 1 т.р. | Уборка мусора – 1 т.р. |  |
|  | Сбор:24,8т.р. Долг:16т.р. Всего:8,8 т.р. |  | Итого: 1 т.р. Остаток: 7,8 т.р. |  |
|  | Кирова, 10 | Смена вентилей в подвале, кв.103,150,79-2,2т.р. Смена спускника кв.82-0,2т.р. Смена водопроводного стояка 9под.-18,5т.р. Установка воздушных клапанов на канализационных стояках-19,6т.р. Наращивание вытяжек кв.112-1,6т.р. Смена группового щитка со сменой автоматов в кв.78-1,2т.р. Замена светильника – 8 под. 2 эт. – 0,6 т.р. Установка автомата кв. 117 – 1,3 т.р. Смена автомата кв. 148 – 0,5 т.р. Ремонт дворового благоустройства – 12,2 т.р. Ремонт электропроводки в подвале – 5,0 т.р. Ремонт этажного Эл. щита – 1,9 т.р. Заделка температурного шва пеной монтажной и сталью оцинкованной – 13,6 т.р. Замена светильника – 3 под. 5 эт. – 0,6 т.р. Ремонт кровли – 22,4 тыс. руб. Ремонт кровли 1, 7 под. – 24,9 т.р. | Смена вентилей в подвале, кв.103,150,79-2,2т.р. Смена спускника кв.82-0,2т.р. Смена водопроводного стояка 9под.-18,5т.р. Установка воздушных клапанов на канализационных стояках-19,6т.р. Наращивание вытяжек кв.112-1,6т.р. Смена группового щитка со сменой автоматов в кв.78-1,2т.р. Замена светильника – 8 под. 2 эт. – 0,6 т.р. Установка автомата кв. 117 – 1,3 т.р. Смена автомата кв. 148 – 0,5 т.р. Ремонт дворового благоустройства – 12,2 т.р. Ремонт электропроводки в подвале – 5,0 т.р. Ремонт этажного Эл. щита – 1,9 т.р. Заделка температурного шва пеной монтажной и сталью оцинкованной – 13,6 т.р. Замена светильника – 3 под. 5 эт. – 0,6 т.р. Ремонт кровли – 22,4 тыс. руб. Ремонт кровли 1, 7 под. – 24,9 т.р. Ремонт стены в подъезде №10 – 5,1 т.р. Замена светильника 2 под. 1 эт. – 0,6 т.р. Установка автомата кв. 4 – 0,9 т.р. Смена вентилей в подвале – 0,8 т.р. Смена водопроводного лежака в подвале – 148 т.р. |  |
|  | Сбор:354,3т.р. Остаток:142,8тр. Всего:497,1 т.р. |  | Итого: 274,3 т.р. Остаток: 222,8 т.р. |  |
|  | Клубная д.12 | Ремонт отопления-3,5т.р. Ремонт кровли – 7,0 т.р. | Ремонт отопления-3,5т.р. Ремонт кровли – 7,0 т.р. |  |
|  | Сбор.23,8т.р. Остаток:44,6т.р. Всего:68,4т.р. |  | Итого: 10,5 т.р. Остаток: 57,9 т.р. |  |
|  | Клубная д.42 |  | Спиловка деревьев – 17,9 т.р. |  |
|  | Сбор.6,1т.р. Остаток:14,6т.р. Всего:20,7т.р. |  | Итого: 17,9 т.р. Остаток: 2,8 т.р. |  |
|  | Клубная д.67 |  |  |  |
|  | Сбор.0,4т.р. Остаток:3,7т.р. Всего:4,1т.р. |  | Остаток: 4,1 т.р. |  |
|  | Кольцова д.6 |  |  |  |
|  | Сбор.2,6т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:9,3т.р. |  | Остаток: 9,3 т.р. |  |
|  | Комарова, 2 | Очистка крыши от снега и наледи – 1,6 т.р. Ремонт системы отопления – 0,9 т.р. | Очистка крыши от снега и наледи – 1,6 т.р. Ремонт системы отопления – 0,9 т.р. |  |
|  | Сбор:41 т.р. Остаток:10,9т.р. Всего:51,9т.р. |  | Итого: 2,5 т.р. Остаток: 49,4 т.р. |  |
|  | Комарова, 3 | Ремонт отопления-4т.р. Ремонт отопления кв.3-3,9т.р. Ремонт отопления в кв.4-3,1т.р. Ремонт отопления-5,9т.р. Очистка крыши от снега и наледи – 3,4 т.р. Очистка крыши от снега и наледи – 3,6 т.р. Укрепление мойки в здании – 1,2 т.р. Ремонт отопления в кв. 22 – 2,6 т.р. Уборка мусора – 1,0 т.р. Устройство козырька – 12,5 т.р. Ремонт системы отопления чердак – 4,7 т.р. | Ремонт отопления-4т.р. Ремонт отопления кв.3-3,9т.р. Ремонт отопления в кв.4-3,1т.р. Ремонт отопления-5,9т.р. Очистка крыши от снега и наледи – 3,4 т.р. Очистка крыши от снега и наледи – 3,6 т.р. Укрепление мойки в здании – 1,2 т.р. Ремонт отопления в кв. 22 – 2,6 т.р. Уборка мусора – 1,0 т.р. Устройство козырька – 12,5 т.р. Ремонт системы отопления чердак – 4,7 т.р. |  |
|  | Сбор:88,6т.р. Долг:133,3т.р. Долг на 2013г.44,7т.р. |  | Итого: 45,9 т.р. Долг: 90,6 т.р. |  |
|  | Комарова, 4 | Замена автомат.выключателя на общие нужды 2под-0,8т.р. Очистка крыши от снега и наледи – 1,6 т.р. Ремонт шиферной кровли – 2,3 т.р. Вывоз мусора – 1,4 т.р. Замена водопроводного стояка – 5,7 т.р.1 Ремонт системы отопления – 25,1 т.р. | Замена автомат.выключателя на общие нужды 2под-0,8т.р. Очистка крыши от снега и наледи – 1,6 т.р. Ремонт шиферной кровли – 2,3 т.р. Вывоз мусора – 1,4 т.р. Замена водопроводного стояка – 5,7 т.р.1 Ремонт системы отопления – 25,1 т.р. Замена прибора отопления кв. 3 – 2,9 т.р. Ремонт отопления кв. 4 – 6,8 т.р. Ремонт отопления кв. 6 – 1,2 т.р. |  |
|  | Сбор:33 т.р.. Долг:8,8т.р. Всего:24,2т.р. |  | Итого: 38,1 Долг: 13,9 т.р. |  |
|  | Комарова 7 | Замена вводного автомат.выключателя-0,8т.р. Вывоз мусора – 1,4 т.р. | Замена вводного автомат.выключателя-0,8т.р. Вывоз мусора – 1,4 т.р. |  |
|  | Сбор 24,8т.р. Долг:6,8т.р. Всего:18т.р. |  | Итого: 2,2 т.р Остаток: 15,8 т.р. |  |
|  | Комарова 8 | Вывоз мусора – 1,4 т.р. | Вывоз мусора – 1,4 т.р. |  |
|  | Сбор:12,0т.р. Остаток:9,6т.р. Всего:21,6т.р. |  | Итого: 1,4 т.р. Остаток: 20,2 т.р. |  |
|  | Комарова, 9 | Ремонт отопления в подъезде-1,4т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р Ремонт системы отопления – 4,2 т.р. | Ремонт отопления в подъезде-1,4т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р Ремонт системы отопления – 4,2 т.р. |  |
|  | Сбор:25,2т.р. Долг:8т.р. Всего:17,2т.р. |  | Итого: 6,6 т.р. Остаток: 10,6 т.р. |  |
|  | Комарова 10 | Вывоз мусора – 1,0 т.р | Вывоз мусора – 1,0 т.р Замена ввода кв. 1,2,3 – 2,3 т.р. |  |
|  | Сбор:14,2.р. Остаток:3,9т.р. Всего:18,1т.р. |  | Итого: 3,3 т.р. Остаток: 14,8 т.р. |  |
|  | Комарова, 11 | Ремонт шиферной кровли – 1,0 т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р | Ремонт шиферной кровли – 1,0 т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р |  |
|  | Сбор:24,5т.р. Остаток:9,3т.р. Всего:33,8т.р. |  | Итого: 2,0 т.р. Остаток: 31,8 т.р. |  |
|  | Комарова, 12 | Ремонт отопления -5,7т.р. Ремонт отопления 3-й этаж 2,8т.р. Прочистка вытяжек-18,8т.р. Очистка кровли от снега-1,9т.р. Ремонт распределительного щита – 4,6 т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р Ремонт системы отопления – 1,9 т.р. | Ремонт отопления -5,7т.р. Ремонт отопления 3-й этаж 2,8т.р. Прочистка вытяжек-18,8т.р. Очистка кровли от снега-1,9т.р. Ремонт распределительного щита – 4,6 т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р Ремонт системы отопления – 1,9 т.р. |  |
|  | Сбор:46,1т.р. Долг:23,9т.р. Остаток:22,2т.р. |  | Итого: 36,7 т.р. Долг: 14,5 т.р. |  |
|  | Комарова, 13 | Ремонт канализационного стояка в кв. 11 – 3,2 т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р | Ремонт канализационного стояка в кв. 11 – 3,2 т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р Ремонт системы отопления чердак, 2-ой под. – 0,6 т.р. |  |
|  | Сбор:24,7т.р. Долг:2т.р Остаток:22,7т.р. |  | Итого: 4,2 т.р. Остаток: 18,5 т.р. |  |
|  | Комарова, 14 | Ремонт отопления-6,6т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р Ремонт кровли кв. 8 – 1,8 т.р. | Ремонт отопления-6,6т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р Ремонт кровли кв. 8 – 1,8 т.р. |  |
|  | Сбор:24,3т.р. Долг:17,5т.р. Остаток:6,8т.р. |  | Итого: 9,4 т.р. Долг: 2,6 т.р. |  |
|  | Комарова, 15 | Вывоз мусора – 1,0 т.р | Вывоз мусора – 1,0 т.р |  |
|  | Сбор:24,7т.р. + (на ремонт водопровода 9 мес по 8,05 руб с кв. м =31 т.р.) Долг:74,3т.р. Долг на 2013г.18,6т.р. |  | Итого: 1,0 т.р. Долг: 19,6 т.р. |  |
|  | Комарова, 16 | Ремонт отопления кв.9-8т.р. - 6м.п. Вывоз мусора – 1,0 т.р | Ремонт отопления кв.9-8т.р. - 6м.п. Вывоз мусора – 1,0 т.р |  |
|  | Сбор:24,7т.р. Остаток:23,2т.р. Всего:47,9т.р. |  | Итого: 9 т.р. Остаток: 38,9 т.р. |  |
|  | Комарова, 17 | Ремонт печи кв.7-5,2 т.р. Замена водопроводного стояка кв. 7 – 7,5 т.р. | Ремонт печи кв.7-5,2 т.р. Замена водопроводного стояка кв. 7 – 7,5 т.р. Кладка печной трубы – 21,2 т.р. |  |
|  | Сбор:15,9т.р. Остаток:19т.р. Всего:34,9т.р. |  | Итого: 33,9 т.р. Остаток: 1 т.р. |  |
|  | Комарова 18 |  | Разборка трубы печной – 1,6 т.р. Кладка печной трубы – 9,9 т.р. |  |
|  | Сбор:19,6т.р. Остаток:21,1т.р. Всего:40,7т.р. |  | Итого: 11,5 т.р. Остаток: 29,2 т.р. |  |
|  | Комарова19 |  |  |  |
|  | Сбор:4,3т.р. Остаток:6,3т.р. Всего:10,6т.р. |  | Остаток: 10,6 т.р. |  |
|  | Комарова, 20 | Ремонт отопления кв. 4 – 0,7 т.р. Ремонт водопроводного стояка в кв. 4,8 – 5,2 т.р. | Ремонт отопления кв. 4 – 0,7 т.р. Ремонт водопроводного стояка в кв. 4,8 – 5,2 т.р. |  |
|  | Сбор:12,9т.р. Долг:0,6т.р. Всего:12,3т.р. |  | Итого: 5,9 т.р. Остаток: 6,4 т.р. |  |
|  | Коммунистическая, 1 | Ремонт внутренних сетей отопления в кв. 2 – 2,1 т.р Замена запорной арматуры системы отопления – 4,3 т.р. Перекладка вытяжных труб – 92,8 т.р. | Ремонт внутренних сетей отопления в кв. 2 – 2,1 т.р Замена запорной арматуры системы отопления – 4,3 т.р. Перекладка вытяжных труб – 92,8 т.р. |  |
|  | Сбор:16,2 (с января по июнь)т.р., 47,5 (с июля по март 2013) Остаток:32,4т.р. Всего:96,1т.р. |  | Итого:99,2 т.р. Долг: 3,1 т.р. |  |
|  | Коммунистическая, 2 | Вывоз мусора – 1,0 т.р. | Вывоз мусора – 1,0 т.р. |  |
|  | Сбор:32,9т.р. Долг:0,4т.р. Всего:32,5т.р. |  | Итого: 1,0 т.р. Остаток: 31,5 т.р. |  |
|  | Коммунистическая, 3 | Вывоз мусора – 0,5 т.р. Ремонт системы отопления – 4,9 т.р. | Вывоз мусора – 0,5 т.р. Ремонт системы отопления – 4,9 т.р. |  |
|  | Сбор:32,3т.р. Остаток:24,5т.р. Всего:56,8т.р. |  | Итого: 5,4 т.р. Остаток: 51,4 т.р. |  |
|  | Коммунистическая, 4 | Вывоз мусора – 0,5 т.р. Замена вентилей – 3,5 т.р. | Вывоз мусора – 0,5 т.р. Замена вентилей – 3,5 т.р. |  |
|  | Сбор:32,3т.р. Остаток:1,3т.р. Всего:33,6т.р. |  | Итого: 4,0 т.р. Остаток: 29,6 т.р. |  |
|  | Коммунистическая, 5 |  |  |  |
|  | Сбор:32,2т.р. Долг:6,7т.р. Всего:25,5т.р. |  | Остаток: 25,5 т.р. |  |
|  | Коммунистическая, 6 | Ремонт кровли кв. 8 – 6,8 т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р. | Ремонт кровли кв. 8 – 6,8 т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р. Ремонт подъездов – 27 т.р. |  |
|  | Сбор:15,8т.р. Остаток:14,7т.р. Всего:30,5т.р. |  | Итого: 34,8 т.р. Долг: 4,3 т.р. |  |
|  | Коммунистическая, 7 | Ремонт общесиловых сетей-40,0т.р. Ремонт отопления в кв.11,15-13,1т.р. Вывоз мусора – 0,5 т.р. Устройство пароизоляции кровли – 32,6 т.р. Устройство козырьков – 53,6 т.р. | Ремонт общесиловых сетей-40,0т.р. Ремонт отопления в кв.11,15-13,1т.р. Вывоз мусора – 0,5 т.р. Устройство пароизоляции кровли – 32,6 т.р. Устройство козырьков – 53,6 т.р. Ремонт отопления кв. 11 – 10 т.р. |  |
|  | Сбор:32т.р. Остаток:34,7т.р. Всего:66,7т.р. |  | Итого: 149,8 Долг: 83,1 т.р. |  |
|  | Коммунистическая, 8 | Ремонт отопления в кв.3-6т.р. | Ремонт отопления в кв.3-6т.р. |  |
|  | Сбор:7,4т.р. Остаток:11,9т.р. Всего:19,3т.р. |  | Итого: 6,0 т.р. Остаток: 13,3 т.р. |  |
|  | Коммунистическая, 9 | Освещение подвала-1,1т.р. Смена доводчика-8,2т.р. Вывоз мусора – 0,7 т.р. Ремонт водопровода – 3,8 т.р. Ремонт отмостки – 140 т.р | Освещение подвала-1,1т.р. Смена доводчика-8,2т.р. Вывоз мусора – 0,7 т.р. Ремонт водопровода – 3,8 т.р. Ремонт отмостки – 140 т.р. Ремонт водопровода в подвале – 1,6 т.р. |  |
|  | Сбор:88,3т.р. Остаток:46,6т.р. Всего:134,9т.р. |  | Итого: 155,4 т.р. Долг: 20,5 т.р. |  |
|  | Коммунистическая, 10 | Установка вешалов – 10,6 т.р. Проектирование УАКУ тепла – 20 т.р. Ремонт водостоков – 3,9 т.р. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии за октябрь – 2,0 т.р. | Установка вешалов – 10,6 т.р. Проектирование УАКУ тепла – 20 т.р. Ремонт водостоков – 3,9 т.р. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии за октябрь – 2,0 т.р. Замена пакетного выключателя на автоматический – 0,8 т.р. Герметизация швов и прочистка ливневки – 4,8 т.р. Опиливание деревьев – 17,8 т.р. Установка УАКУ тепла – 213,9 т.р. |  |
|  | Сбор:89,2т.р. (доп. Сбор на установку приборов учета – 200 т.р.) Остаток:3,8т.р. Всего:293т.р. |  | Итого: 273,8 т.р. Остаток: 19,2 т.р. |  |
|  | Космонавтов, 9 |  |  |  |
|  | Сбор:4т.р. Остаток:5,5т.р. Всего:9,5т.р. |  | Остаток: 9,5 т.р. |  |
|  | Красноармейская, 5 |  |  |  |
|  | Сбор:10,3т.р. Остаток:33т.р. Всего:43,3т.р. |  | Остаток: 43,3 т.р. |  |
|  | Ленина 24 |  |  |  |
|  | Сбор:6,2т.р. Остаток:2,1т.р. Всего:8,3т.р. |  | Остаток: 8,3 т.р. |  |
|  | Ленина 30 | Откачка канализационной емкости – 3,4 т.р. Откачка канализационной емкости – 3,5 т.р Откачка канализационной емкости – 3,5 т.р | Откачка канализационной емкости – 3,4 т.р. Откачка канализационной емкости – 3,5 т.р Откачка канализационной емкости – 3,5 т.р |  |
|  | Сбор:7,8т.р. Остаток:2,6т.р. Всего:10,4т.р. |  | Итого: 10,4 т.р. Остаток: |  |
|  | Ленина 35 | Ремонт печей – 10,6 т.р. | Ремонт печей – 10,6 т.р. |  |
|  | Сбор:3,7т.р. Остаток:1,2т.р. Всего:4,9т.р. |  | Итого: 10,6 т.р. Долг: 5,7 т.р. |  |
|  | Лесная, 6 |  |  |  |
|  | Сбор:0,7т.р. Остаток:0,6т.р. Всего:1,3т.р. |  | Остаток: 1,3 т.р. |  |
|  | Луначарского, 2 |  |  |  |
|  | Сбор:11,1т.р. Остаток:12,3т.р. Всего:23,4т.р. |  | Остаток: 23,4 т.р. |  |
|  | Луначарского, 4 |  |  |  |
|  | Сбор:11,2т.р. Остаток:1,5т.р. Всего:12,7т.р. |  | Остаток: 12,7 т.р. |  |
|  | Луначарского, 6 |  |  |  |
|  | Сбор:11,6т.р. Остаток:11,8т.р. Всего:23,4т.р. |  | Остаток:23,4т.р. |  |
|  | Луначарского, 8 | Ремонт водопровода-9,5т.р. Ремонт водопроводного стояка – 2,4 т.р. | Ремонт водопровода-9,5т.р. Ремонт водопроводного стояка – 2,4 т.р. |  |
|  | Сбор:11,6т.р. Долг:2,1т.р. Всего:9,5т.р. |  | Итого: 11,9 т.р. Долг: 2,4 т.р. |  |
|  | Луначарского, 10 |  |  |  |
|  | Сбор11,8т.р. Остаток:4,7т.р. Всего:16,5т.р. |  | Остаток: 16,5 т.р. |  |
|  | Луначарского, 12 | Ремонт внутренних сетей водопровода кв. 6 – 8,9 т.р. | Ремонт внутренних сетей водопровода кв. 6 – 8,9 т.р. |  |
|  | Сбор 11,8т.р. Остаток::7,2т.р. Всего:19т.р. |  | Итого: 8,9 т.р. Остаток: 10,1 т.р. |  |
|  | Луначарского 14 |  |  |  |
|  | Сбор 11,8т.р. Долг:1,2 т.р. Всего:10,6т.р. |  | Остаток: 10,6 т.р. |  |
|  | Луначарского 115 |  |  |  |
|  | Сбор 1,6т.р. Остаток:0,5 т.р. Всего:2,1т.р. |  | Остаток: 2,1 т.р. |  |
|  | Луначарского, 16 |  |  |  |
|  | Сбор:12,2т.р. Долг:4,7т.р. Всего:7,5т.р. |  | Остаток: 7,5 т.р. |  |
|  | Луначарского 20 | Ремонт печи кв. 1,3 – 4,9 т.р. | Ремонт печи кв. 1,3 – 4,9 т.р. |  |
|  | Сбор:12,2т.р. Остаток:14т.р. Всего:26,2т.р. |  | Итого: 4,9 т.р. Остаток: 21,3 т.р. |  |
|  | Луначарского, 23 |  |  |  |
|  | Сбор:0,8т.р. Остаток:7,3т.р. Всего:8,1т.р. |  | Остаток: 8,1 т.р. |  |
|  | Машиностроителей, 3 | Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Ремонт отопления в кв.18-1,3т.р. Смена доводчика 1под.-2,7т.р. Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Ремонт Эл. освещения 2 под. 2 эт – 5,5 т.р. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии за октябрь – 2,0 т.р. | Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Ремонт отопления в кв.18-1,3т.р. Смена доводчика 1под.-2,7т.р. Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Ремонт Эл. освещения 2 под. 2 эт – 5,5 т.р. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии за октябрь – 2,0 т.р. |  |
|  | Сбор:157,т.р. Долг:19,3т.р. Всего:137,7т.р. |  | Итого: 17,5 т.р. Остаток: 120,2 т.р. |  |
|  | Машиностроителей, 5 | Смена и ремонт парапета – 5 т.р. Ремонт ограждения и смена труб в подвале 4,2 т.р. Устройство водомерного узла – 30,1 т.р. Ремонт дворового благоустройства – 32,3 т.р. | Смена и ремонт парапета – 5 т.р. Ремонт ограждения и смена труб в подвале 4,2 т.р. Устройство водомерного узла – 30,1 т.р. Ремонт дворового благоустройства – 32,3 т.р. |  |
|  | Сбор:66,1т.р. Долг:13,1т.р. Всего:53т.р. |  | Итого: 71,6 т.р. Долг: 18,6 т.р. |  |
|  | Менжинского, 44 | Ремонт отопления в кв. 2 – 1,9 т. р. Вывоз мусора – 1,0 т.р. Ремонт стяжки в 3-м под. – 3,2 т.р. | Ремонт отопления в кв. 2 – 1,9 т. р. Вывоз мусора – 1,0 т.р. Ремонт стяжки в 3-м под. – 3,2 т.р. |  |
|  | Сбор:43,5 т.р. Остаток:5,9т.р. Всего:49,4т.р. |  | Итого: 6,1 т.р. Остаток: 43,3 |  |
|  | Менжинского, 46 | Очистка крыши от снега и наледи – 1,6 т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 8,11 – 18,7 т.р. | Очистка крыши от снега и наледи – 1,6 т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 8,11 – 18,7 т.р. |  |
|  | Сбор:33,1т.р. Остаток:5,1т.р. Всего:38,2т.р. |  | Итого: 21,3 т.р. Остаток: 16,9 т.р. |  |
|  | Менжинского, 48 | Очистка крыши от снега и наледи – 1,4 т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р. | Очистка крыши от снега и наледи – 1,4 т.р. Вывоз мусора – 1,0 т.р. Ремонт Эл. проводки – 76,6 т.р. |  |
|  | Сбор44,8т.р. Долг:37,6т.р. Всего:7,2т.р. |  | Итого: 79 т.р. Долг: 71,8 т.р. |  |
|  | Менжинского, 48а | Ремонт водопровода кв.9-3,1т.р. Ремонт внутренних сетей водопровода кв. 7,10 – 3,9 т. р. Вывоз мусора – 1,0 т.р. | Ремонт водопровода кв.9-3,1т.р. Ремонт внутренних сетей водопровода кв. 7,10 – 3,9 т. р. Вывоз мусора – 1,0 т.р. Ремонт распределительных сетей электропроводки – 46,1 т.р. |  |
|  | Сбор:32,3т.р. Остаток:55,9т.р. Всего:88,2т.р. |  | Итого: 54,1 т.р. Остаток:32,3т.р. |  |
|  | Менжинского, 50 | Установка вешалов – 5,9 т.р. | Установка вешалов – 5,9 т.р. |  |
|  | Сбор:57,4т.р. Остаток:29,4т.р. Всего:86,8т.р. |  | Итого: 5,9 т.р. Остаток: 80,9 т.р. |  |
|  | Менжинского, 52 | Ремонт отмостки, входных площадок и пола в тамбуре – 36,8 т.р. Погрузка и вывоз мусора – 2,0 т.р. Ремонт системы отопления – 4,0 т.р. | Ремонт отмостки, входных площадок и пола в тамбуре – 36,8 т.р. Погрузка и вывоз мусора – 2,0 т.р. Ремонт системы отопления – 4,0 т.р. |  |
|  | Сбор:15,9т.р. Остаток:18т.р. Всего:33,9т.р. |  | Итого: 42,8 т.р. Долг: 8,9 т.р. |  |
|  | Менжинского, 54 | Замена вводного автомата кв.12-1,0т.р. | Замена вводного автомата кв.12-1,0т.р. |  |
|  | Сбор:33т.р. Долг:5т.р. Всего:28т.р. |  | Итого: 1,0 т.р. Остаток: 27 т.р. |  |
|  | Менжинского, 56 | Ремонт внутренних сетей канализации – 2,7 т.р. | Ремонт внутренних сетей канализации – 2,7 т.р. Ремонт отопления кв. 4 – 3,8 т.р. |  |
|  | Сбор:16,3т.р. Остаток:12,2т.р. Всего:28,8т.р. |  | Итого: 6,5 т.р. Остаток: 22,3 т.р. |  |
|  | Менжинского, 58 |  |  |  |
|  | Сбор:32,4т.р. Долг:1,5т.р. Всего:30,9т.р. |  | Остаток: 30,9 т.р. |  |
|  | Менжинского, 62 | Очистка кровли от снега-1,9т.р. Ремонт отопления в кв.7-6,4т.р. Очистка крыши от снега и наледи – 1,4 т.р. Ремонт водосточных труб – 2,4т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 26,30,34 – 22,8 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 25,29,33 – 31 т.р. Вывоз мусора – 0,7 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 24,28,32 – 19,6 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 23,27,31 – 18,7 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 2,6,10 – 26,1 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 12,16,20 – 22,6 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 11,15,19 – 22,3 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 14,18,22 – 16,9 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 13,17,21 – 24,8 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления магазин, кв. 4,8 – 37,6 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления магазин, салон красоты, кв. 2, кв. 3, кв. 7 – 11,3 т.р. | Очистка кровли от снега-1,9т.р. Ремонт отопления в кв.7-6,4т.р. Очистка крыши от снега и наледи – 1,4 т.р. Ремонт водосточных труб – 2,4т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 26,30,34 – 22,8 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 25,29,33 – 31 т.р. Вывоз мусора – 0,7 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 24,28,32 – 19,6 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 23,27,31 – 18,7 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 2,6,10 – 26,1 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 12,16,20 – 22,6 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 11,15,19 – 22,3 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 14,18,22 – 16,9 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления кв. 13,17,21 – 24,8 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления магазин, кв. 4,8 – 37,6 т.р. Ремонт внутренних сетей отопления магазин, салон красоты, кв. 2, кв. 3, кв. 7 – 11,3 т.р. |  |
|  | Сбор 86,5т.р. Остаток:149,3т.р. Всего:235,8т.р. |  | Итого: 266,5 т.р. Долг: 30,7 т.р. |  |
|  | Менжинского, 64 | Очистка кровли от снега-1,9т.р. Вывоз мусора – 0,7 т.р. Ремонт внутренних сетей канализации – 0,6 т.р. Ремонт кровли – 7,8 т.р. | Очистка кровли от снега-1,9т.р. Вывоз мусора – 0,7 т.р. Ремонт внутренних сетей канализации – 0,6 т.р. Ремонт кровли – 7,8 т.р. |  |
|  | Сбор:88,1.р. Долг:73,4т.р. Остаток: 14,7т.р. |  | Итого: 11,0 т.р. Остаток: 3,7 т.р. |  |
|  | Некрасова 6 |  |  |  |
|  | Сбор:1,7т.р. Остаток:6,4т.р. Всего:8,1т.р. |  | Остаток:8,1т.р. |  |
|  | Некрасова -11 |  |  |  |
|  | Сбор:2,5т.р. Остаток:3т.р. Всего:5,5т.р. |  | Остаток:5,5т.р. |  |
|  | Некрасова -11 |  |  |  |
|  | Сбор:2т.р. Остаток:4т.р. Всего:6т.р. |  | Остаток:6т.р. |  |
|  | Октябрьская, 2 | Ремонт отопления-2,8т.р. Очистка кровли от снега – 3,0 т.р. Локальный ремонт шиферной кровли кв. 9 – 1 т.р. Ремонт водопровода кв. 19,33 – 40 т.р. Устройство пароизоляции кровли – 58,3 т.р. | Ремонт отопления-2,8т.р. Очистка кровли от снега – 3,0 т.р. Локальный ремонт шиферной кровли кв. 9 – 1 т.р. Ремонт водопровода кв. 19,33 – 40 т.р. Устройство пароизоляции кровли – 58,3 т.р. Ремонт отопления – 76,1 т.р. |  |
|  | Сбор:91,4т.р. Остаток:13,3т.р. Всего:104,7т.р. |  | Итого: 181,2 т.р. Долг: 76,5 т.р. |  |
|  | Октябрьская 3а |  |  |  |
|  | Сбор:1,9т.р. Остаток:8т.р. Всего:9,9т.р. |  | Остаток:9,9т.р. |  |
|  | ул.Патова д.10 | Погрузка и вывоз мусора – 2 т.р. Ремонт полов – 0,4 т.р. | Погрузка и вывоз мусора – 2 т.р. Ремонт полов – 0,4 т.р. |  |
|  | Сбор: 10т.р. Остаток:28,8т.р. Всего:38,8т.р. |  | Итого: 2,4 т.р. Остаток: 66,4 т.р. |  |
|  | Патова, 12 | Погрузка и вывоз мусора – 2 т.р. Ремонт вытяжек – 91,9 т.р. Благоустройство территории – 1,7 т.р. | Погрузка и вывоз мусора – 2 т.р. Ремонт вытяжек – 91,9 т.р. Благоустройство территории – 1,7 т.р. Ремонт системы отопления – 4 т.р. |  |
|  | Сбор:143,7т.р. Долг:44,1т.р. Остаток:99,6т.р. |  | Итого: 95,6 т.р. Остаток: 0 т.р. |  |
|  | Первомайская 10 |  |  |  |
|  | Сбор:2,8т.р. Остаток:5,6т.р. Всего:8,4т.р. |  | Остаток:8,4т.р. |  |
|  | Первомайская 13 |  |  |  |
|  | Сбор:3т.р. Остаток:11,4т.р. Всего:14,4т.р. |  | Остаток:14,4т.р. |  |
|  | Первомайская 15 |  |  |  |
|  | Сбор:1,7т.р. Остаток:0,6т.р. Всего:2,3т.р. |  | Остаток:2,3т.р. |  |
|  | Пионерская 16 |  |  |  |
|  | Сбор:2,9т.р. Остаток:12,2т.р. Всего:15,1т.р. |  | Остаток:15,1т.р. |  |
|  | Пирогова 1-а | Ремонт системы отопления в подвале и в кв. 1 – 18,5 т.р. | Ремонт системы отопления в подвале и в кв. 1 – 18,5 т.р. |  |
|  | Сбор:5,9т.р. Остаток:16,7т.р. Всего:22,6т.р. |  | Итого: 18,5 т.р. Остаток: 4,1 т.р. |  |
|  | Пирогова, 5 | Ремонт отопления в подвале – 6,1 т.р. Ремонт кровли – 4,4т.р. | Ремонт отопления в подвале – 6,1 т.р. Ремонт кровли – 4,4т.р. |  |
|  | Сбор:82.9т.р. Остаток:46,6т.р. Всего:129,5т.р. |  | Итого: 10,5 т.р. Остаток: 119,0 т.р. |  |
|  | Пирогова 7 | Ремонт кабеля ввода – 0,7т.р. Уборка мусора – 1,0 т.р | Ремонт кабеля ввода – 0,7т.р. Уборка мусора – 1,0 т.р. |  |
|  | Сбор: 13,3т.р. Остаток:8,3т.р. Всего:21,6т.р. |  | Итого: 1,7 т.р. Остаток: 19,9 т.р. |  |
|  | Пирогова 8 |  |  |  |
|  | Сбор:16,4т.р. Остаток:27,4т.р. Всего:43,8т.р. |  | Остаток: 43,8 т.р. |  |
|  | Пирогова д.9 |  |  |  |
|  | Сбор 18,3т.р. Долг:0,7т.р. Всего:17,6т.р. |  | Остаток: 17,6 т.р. |  |
|  | Пирогова 12 | Вывоз мусора с придомовой территории – 2 т.р. Уборка мусора – 1,0 т.р. | Вывоз мусора с придомовой территории – 2 т.р. Уборка мусора – 1,0 т.р. |  |
|  | Сбор:16,5т.р. Долг:10,3т.р. Всего:6,2т.р. | Итого: | Итого: 3,0 т.р. Остаток: 3,2 т.р. |  |
|  | Пирогова, 14 | Ремонт шиферной кровли в кв. 7 – 1,2 т.р. Уборка мусора – 1,0 т.р. | Ремонт шиферной кровли в кв. 7 – 1,2 т.р. Уборка мусора – 1,0 т.р. |  |
|  | Сбор:24,6т.р. Долг:8,6т.р.. Всего:16 т.р. |  | Итого: 2,2 т.р. Остаток: 13,8 т.р. |  |
|  | Пирогова, 15 | Вывоз мусора с придомовой территории – 2 т.р. | Вывоз мусора с придомовой территории – 2 т.р. |  |
|  | Сбор:16т.р. Долг:2,6т.р. Всего:13,4т.р. | Итого: | Итого: 2,0 т.р. Остаток: 11,4 т.р. |  |
|  | Победы, 1 | Установка металлических дверей-60,7т.р. Смена доводчика 1под.-2,7т.р. Смена доводчиков 2,3под.-3,6т.р. Ремонт кровли – 9,3 т.р. Смена водопроводного стояка – 1,9 т.р. Ремонт кровли – 6,7 т.р. Установка выключателя – 0,2 Ремонт кровли – 7,2 т.р. | Установка металлических дверей-60,7т.р. Смена доводчика 1под.-2,7т.р. Смена доводчиков 2,3под.-3,6т.р. Ремонт кровли – 9,3 т.р. Смена водопроводного стояка – 1,9 т.р. Ремонт кровли – 6,7 т.р. Установка выключателя – 0,2 Ремонт кровли – 7,2 т.р. Замена светильников у 1 под. и во 2-м под. – 1,1 т.р. |  |
|  | Сбор:47,2т.р. Остаток:10т.р. Всего:57,2т.р. |  | Итого: 93,4 т.р. Долг: 36,2 т.р. |  |
|  | Победы 25а |  |  |  |
|  | Сбор:19,7 |  | Остаток: 19,7 т.р. |  |
|  | Победы 28-а | Откачка и очистка выгребных ям – 2,9 т.р. | Откачка и очистка выгребных ям – 2,9 т.р. |  |
|  | Сбор:2,4т.р. Остаток:1,8т.р. Всего:4,2т.р. |  | Итого: 2,9 т.р. Остаток: 1,3 т.р. |  |
|  | ## Победы, 54 | Смена выключателей 2под.1эт.-0,1т.р. | Смена выключателей 2под.1эт.-0,1т.р. |  |
|  | Сбор:25,2т.р. Долг:16,2т.р. Всего:9т.р. |  | Итого: 0,1 т.р. Остаток: 8,9 т.р. |  |
|  | Победы 61 | Смена вентиля на отопление кв.1-0,4т.р. | Смена вентиля на отопление кв.1-0,4т.р. |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:24,5т.р. Всего:31,4т.р. | Итого: | Итого: 0,4 т.р. Остаток: 31,0 т.р. |  |
|  | Победы 62 |  |  |  |
|  | Сбор:6,6т.р. Остаток:0,3т.р. Всего:6,9т.р. |  | Остаток: 6,9 т.р. |  |
|  | Победы 63 |  |  |  |
|  | Сбор:8,5т.р. Остаток:33,3т.р. Всего:41,8т.р. |  | Остаток: 41,8 т.р. |  |
|  | Победы 64 |  |  |  |
|  | Сбор:5,2т.р. Остаток:11,1т.р. Всего:16,3т.р. |  | Остаток: 16,3 т.р. |  |
|  | Победы, 65 |  |  |  |
|  | Сбор:36,9т.р. Долг:26,5т.р. Остаток:10.4 |  | Остаток: 10,4 т.р. |  |
|  | Победы, 66 | Смена вентиля на отопление-0,4т.р. Смена стояка кв.4-4,3т.р. Спиловка дерева и ремонт крыши – 9,6 т.р. | Смена вентиля на отопление-0,4т.р. Смена стояка кв.4-4,3т.р. Спиловка дерева и ремонт крыши – 9,6 т.р. Замена светильника – 2 под – 0,6 т.р. |  |
|  | Сбор:40,6т.р. Долг:24,4т.р. Всего:16,2т.р. |  | Итого: 14,7 т.р. Остаток: 1,5 т.р. |  |
|  | Победы, 67а | Смена светильника на 2-м этаже – 0,6 т.р. Установка выключателя – 0,5 т.р. Устройство водомерного узла – 20,4 т.р. Устройство отмостки (передний фасад и торцы) – 79 т.р. | Смена светильника на 2-м этаже – 0,6 т.р. Установка выключателя – 0,5 т.р. Устройство водомерного узла – 20,4 т.р. Устройство отмостки (передний фасад и торцы) – 79 т.р. Устройство освещения в подвале – 4,6 т.р. |  |
|  | Сбор:48,4т.р. Долг:1,8т.р. Всего:46,6т.р. |  | Итого: 100,5 т.р. Долг: 53,9 т.р. |  |
|  | Победы, 68 | Смена доводчика во 2-м под. – 2,9 т.р. Ремонт кровли – 11,4 т.р. | Смена доводчика во 2-м под. – 2,9 т.р. Ремонт кровли – 11,4 т.р. |  |
|  | Сбор:61,7т.р. Долг:50,9т.р. Всего:10,8т.р. |  | Итого: 14,3 т.р. Долг: 3,5 т.р. |  |
|  | Победы 69 | Установка спускников на отопление-3,9т.р. Замена водпроводного стояка кв.11,14,17-7,3т.р. | Установка спускников на отопление-3,9т.р. Замена водпроводного стояка кв.11,14,17-7,3т.р. Смена ввода отопления – 8,7 т.р. Ремонт канализации в подвале – 3,7 т.р. Ремонт канализации в подвале 2 под. – 1,7 т.р. |  |
|  | Сбор:44,4т.р. Долг:66,4т.р. Долг на 2013г.22т.р. |  | Итого: 12,9 т.р. Долг: 34,9 т.р. |  |
|  | Победы, 70 | Устройство козырька-18т.р. Ремонт Эл. проводки в 1-м под. и кв. 21 – 0,4 т.р. Смена водосчетчика – 9,5 т.р. Смена канализационного стояка – 5,8 т.р. | Устройство козырька-18т.р. Ремонт Эл. проводки в 1-м под. и кв. 21 – 0,4 т.р. Смена водосчетчика – 9,5 т.р. Смена канализационного стояка – 5,8 т.р. Ремонт канализации 3 под. – 4,5 т.р. Смена канализационного стояка кв. 19,22,25 – 14,7 т.р. |  |
|  | Сбор:123,4т.р. Долг:62,3т.р. Всего:61,1т.р. |  | Итого: 38,2 т.р. Остаток: 22,9 т.р. |  |
|  | Профсоюзная 8 |  |  |  |
|  | Сбор: 0т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:6,7т.р. |  | Остаток: 6,7 т.р. |  |
|  | Рабочая 34 |  |  |  |
|  | Сбор:1,8т.р. Остаток:7,9т.р. Всего:9,7т.р. |  | Остаток: 9,7 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 2 | Ремонт Эл.проводки-1,6т.р. Спиливание деревьев -15,0 т.р. Ремонт кровли – 6,1 т.р. Очистка выгребных ям – 1,9 т.р. | Ремонт Эл.проводки-1,6т.р. Спиливание деревьев -15,0 т.р. Ремонт кровли – 6,1 т.р. Очистка выгребных ям – 1,9 т.р. |  |
|  | Сбор:16,2т.р. Остаток:18,2т.р. Всего:34,4т.р. |  | Итого: 24,6 т.р. Остаток: 9,8 т.р. |  |
|  | Республиканская 12 |  |  |  |
|  | Сбор:1,8т.р. Остаток:7,5т.р. Всего:9,3т.р. |  | Остаток: 9,3 т.р. |  |
|  | Садовая, 2 |  |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:9 т.р. |  | Остаток: 9 т.р. |  |
|  | Садовая, 3 |  |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р. Остаток:5,4т.р. Всего:7,7 т.р. |  | Остаток: 7,7 т.р. |  |
|  | Садовая, 5 |  |  |  |
|  | Сбор:2,2т.р. Остаток:6,3т.р. Всего:8,5 т.р. |  | Остаток: 8,5 т.р. |  |
|  | Северная 1б |  |  |  |
|  | Сбор:3,7т.р. Остаток:8,5т.р. Всего:12,2т.р. |  | Остаток: 12,2 т.р. |  |
|  | Северная, 3а | Смена кранов – 3,1 т.р. | Смена кранов – 3,1 т.р. |  |
|  | Сбор:9,7т.р. Остаток:9,7т.р. Всего:19,4 т.р. |  | Итого: 3,1 т.р. Остаток: 16,3 т.р. |  |
|  | Северная 4а |  |  |  |
|  | Сбор:2,4т.р. Остаток:2,7т.р. Всего:5,1т.р. |  | Остаток: 5,1 т.р. |  |
|  | Северная 6 |  |  |  |
|  | Сбор:14,5т.р. Остаток:1,5т.р. Всего:16т.р. |  | Остаток: 16 т.р. |  |
|  | Северная, 7 | Смена светильника 1,2под.-1,1т.р. | Смена светильника 1,2под.-1,1т.р. |  |
|  | Сбор:14,4т.р. Остаток:14,9т.р. Всего:29,3т.р. |  | Итого: 1,1 т.р. Остаток: 28,2 т.р. |  |
|  | Северная, 12 |  |  |  |
|  | Сбор:9,1 т.р. Остаток:4,2т.р. Всего:13,2т.р. |  | Остаток: 13,2 т.р. |  |
|  | Северная, 13 | Смена светильника 1 под. 1 эт. – 0,6 т.р. | Смена светильника 1 под. 1 эт. – 0,6 т.р. |  |
|  | Сбор:12,4т.р. Остаток:16,1 Всего:28,5т.р. |  | Итого: 0,6 т.р. Остаток: 27,9 т.р. |  |
|  | Северная, 18 |  |  |  |
|  | Сбор:2,5 т.р. Остаток:2,5т.р. Всего:5т.р. |  | Остаток: 5 т.р. |  |
|  | Северная 19 | Смена вентиля кв.1-0,3т.р. | Смена вентиля кв.1-0,3т.р. |  |
|  | Сбор:2,5т.р. Остаток:8т.р. Всего:10,5т.р. |  | Итого: 0,3 т.р. Остаток: 10,2 т.р. |  |
|  | Северная 22 |  |  |  |
|  | Сбор:2,7т.р. Остаток:1,3т.р. Всего:4,0т.р. |  | Остаток: 4,0 т.р. |  |
|  | Северная 24 |  |  |  |
|  | Сбор:2,9т.р. Остаток:14,4т.р. Всего:17,3т.р. |  | Остаток: 17,3 т.р. |  |
|  | Северная 27 |  |  |  |
|  | Сбор:2,1т.р. Остаток:4,9т.р. Всего:7,0т.р. |  | Остаток: 7,0 т.р. |  |
|  | Северная 30 |  |  |  |
|  | Сбор:1т.р. Остаток:1т.р. Всего:2т.р. |  | Остаток: 2,0 т.р. |  |
|  | Северная 32 | Ремонт забора кв. 2 – 3,2 т.р. | Ремонт забора кв. 2 – 3,2 т.р. Ремонт вытяжки кв. 1 – 2,4 |  |
|  | Сбор:2,7т.р. Остаток: Всего:6,3т.р. |  | Итого: 5,6 т.р. Остаток: 0,7 т.р. |  |
|  | Северная 34 |  |  |  |
|  | Сбор:1,9т.р. Долг:7,2т.р. Долг на 2013г.5,3т.р. |  | Долг: 5,3 т.р. |  |
|  | Северная 35 |  | Ремонт водопровода – 1,4 т.р. |  |
|  | Сбор:3,2т.р. Остаток:5,9т.р. Всего:9,1т.р. |  |  |  |
|  | Северная 36 |  |  |  |
|  | Сбор:2т.р. Остаток:9,7т.р. Всего:11,7т.р. |  | Остаток: 11,7 т.р. |  |
|  | Северная 37 |  |  |  |
|  | Сбор:2,1т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:12,3т.р. |  | Остаток: 12,3 т.р. |  |
|  | Северная 39 |  |  |  |
|  | Сбор:2,0т.р. Остаток:9,7т.р. Всего:11,7т.р. |  | Остаток: 11,7 т.р. |  |
|  | Северная, 41 |  | Смена доводчика в подъезде – 2,7 т.р. |  |
|  | Сбор:9,5т.р. Остаток:21.3т.р. Всего:30,8т.р. |  | Итого: 2,7 т.р. Остаток: 28,1 т.р. |  |
|  | Северная 45 |  |  |  |
|  | Сбор:0т.р. Остаток:1,8т.р Всего:1,8т.р. |  | Остаток:1,8 т.р. |  |
|  | Северная 47 |  |  |  |
|  | Сбор:2,0т.р. Остаток:4,7т.р. Всего:6,7т.р. |  | Остаток: 6,7 т.р. |  |
|  | Северная 48 | Смена эл. ввода – 0,6т.р. | Смена эл. ввода – 0,6т.р. |  |
|  | Сбор:2,3т.р. Остаток:11,3т.р. Всего:13,6т.р. |  | Итого: 0,6 т.р. Остаток: 13,0 т.р. |  |
|  | Северная 49 |  |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р. Остаток:8,7т.р. Всего:11,0т.р. |  | Остаток: 11,0 т.р. |  |
|  | Семашко 4 |  | Установка двери – 20,8 т.р. |  |
|  | Сбор:21,1т.р. Остаток:8,6т.р. Всего:29,7т.р. |  | Итого: 20,8 т.р. Остаток: 8,9 т.р. |  |
|  | Семашко 5 |  | Ремонт системы отопления – 10,9 т.р. |  |
|  | Сбор:17,0т.р. Остаток:12,7т.р. Всего:29,7т.р. |  | Остаток: 29,7 т.р. |  |
|  | Семашко, 6 | О ремонте кровли – 24,7 т.р. Ремонт системы отопления – 6,5 т.р. | О ремонте кровли – 24,7 т.р. Ремонт системы отопления – 6,5 т.р. Ремонт системы отопления – 1,6 т.р. |  |
|  | Сбор:23,2т.р. Остаток:5,6т.р. Всего:28,8т.р. |  | Итого: 32,8 т.р. Долг: 4 т.р. |  |
|  | Семашко 7 | Ремонт ввода водопровода кв. 1 – 2,9 т.р. | Ремонт ввода водопровода кв. 1 – 2,9 т.р. Ремонт полов – 4,1 т.р. |  |
|  | Сбор 20 т.р. Остаток:13,7т.р. Всего:33,7 т.р. |  | Итого: 7 т.р. Остаток: 26,7 т.р. |  |
|  | Семашко 8 | Ремонт распределительных сетей – 43,2 т.р. Устройство пароизоляции кровли – 35,0 т.р. | Ремонт распределительных сетей – 43,2 т.р. Устройство пароизоляции кровли – 35,0 т.р. Ремонт канализации – 3,7 т.р. |  |
|  | Сбор:36,8т.р. Остаток:30т.р. Всего:66,8т.р. |  | Итого:81,9 т.р. Долг: 15,1 т.р. |  |
|  | Семашко, 9 | Ремонт кровли – 4,4 т.р. | Ремонт кровли – 4,4 т.р. |  |
|  | Сбор 18,2т.р. Долг:5,1т.р. Всего:13,1т.р. |  | Итого: 4,4 т.р. Остаток: 8,7 т.р. |  |
|  | Семашко, 10 | Замена автоматического выключателя – 1 т.р. | Замена автоматического выключателя – 1 т.р. |  |
|  | Сбор:17,1т.р. Остаток:5,7т.р. Всего:22,8т.р. |  | Итого: 1,0 т.р. Остаток: 21,8 т.р. |  |
|  | Семашко, 11 | Ремонт отопления-1,3т.р. Ремонт общего коридора кв. 4 – 32,4 т.р. | Ремонт отопления-1,3т.р. Ремонт общего коридора кв. 4 – 32,4 т.р. |  |
|  | Сбор:45,8т.р. долг:15,6т.р. Всего:30,2т.р. |  | Итого: 33,7 т.р. Долг: 3,5 т.р. |  |
|  | Семашко, 12 |  |  |  |
|  | Сбор:29,6т.р. Остаток:9,9т.р. Всего:39,5т.р. |  | Остаток: 39,5 т.р. |  |
|  | Семашко, 13 | Замена выключателя 4под. 2эт.-0,08т.р. Очистка кровли от снега-3,1т.р. Ремонт отопления в кв.2,3-7,8т.р. Очистка крыши от снега и наледи – 3,4 т.р. Ремонт отопления – 4,8 т.р. Ремонт кровли кв. 21 – 7,3 т.р. Ремонт питающей сети 4 под – 10,1 т.р. Ремонт подъездов 1,2 – 67,1 т.р. Ремонт подъездов 1,2 (дополнительные), 3, 4 – 57,6 т.р. Ремонт кровли кв. 18, кв. 4 – 4,5 т.р. | Замена выключателя 4под. 2эт.-0,08т.р. Очистка кровли от снега-3,1т.р. Ремонт отопления в кв.2,3-7,8т.р. Очистка крыши от снега и наледи – 3,4 т.р. Ремонт отопления – 4,8 т.р. Ремонт кровли кв. 21 – 7,3 т.р. Ремонт питающей сети 4 под – 10,1 т.р. Ремонт подъездов 1,2 – 67,1 т.р. Ремонт подъездов 1,2 (дополнительные), 3, 4 – 57,6 т.р. Ремонт кровли кв. 18, кв. 4 – 4,5 т.р. |  |
|  | Сбор:133,1т.р. Остаток:34,3т.р. Всего:167,4т.р. |  | Итого: 166,5 т.р. Остаток: 0,9 т.р. |  |
|  | Семашко, 15 | Ремонт отопления-1,5т.р. Ремонт парапета – 3,2 т.р. Ремонт парапета (2) -1,6 т.р Замена стояка внутренних сетей водопровода кв. 18,21,24,27,30 – 10,9 т.р. Проектирование УАКУ тепла – 20 т.р. Замена запорной арматуры системы отопления – 15,6 т.р. Установка УАКУ тепла – 247 т.р. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии за октябрь – 2,0 т.р. | Ремонт отопления-1,5т.р. Ремонт парапета – 3,2 т.р. Ремонт парапета (2) -1,6 т.р Замена стояка внутренних сетей водопровода кв. 18,21,24,27,30 – 10,9 т.р. Проектирование УАКУ тепла – 20 т.р. Замена запорной арматуры системы отопления – 15,6 т.р. Установка УАКУ тепла – 247 т.р. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии за октябрь – 2,0 т.р. Ремонт стояка полотенцесушителя кв. 63 – 11,2 т.р. Площадка под тепловой узел – 66,5 т.р. |  |
|  | Сбор:237т.р. Долг:80,3т.р. Всего:156,7т.р. |  | Итого: 379,5 т.р. Долг: 222,8 т.р. |  |
|  | Семашко16 |  |  |  |
|  | Сбор: 6,5т.р. Остаток:14,7т.р. Всего:21,2Т.Р. |  | Остаток: 21,2 т.р. |  |
|  | Семашко 17 |  |  |  |
|  | Сбор 8,9т.р. Остаток:3т.р. Всего:11,9т.р. |  | Остаток: 11,9 т.р. |  |
|  | Семашко 19 |  |  |  |
|  | Сбор:11.6т.р. Остаток:27,9т.р. Всего:39,5т.р. |  | Остаток: 39,5 т.р. |  |
|  | Советская, 4 | Очистка выгребных ям-1,9 т.р. | Очистка выгребных ям-1,9 т.р. |  |
|  | Сбор:3,3т.р. Остаток:12,4т.р. Всего:15,7т.р. |  | Итого: 1,9 т.р. Остаток: 13,8 т.р. |  |
|  | Советская, 6 | Очистка выгребных ям-1,9 т.р. | Очистка выгребных ям-1,9 т.р. |  |
|  | Сбор:1,4т.р. Остаток:4,4т.р. Всего:5,8т.р. |  | Итого: 1,9 т.р. Остаток: 3,9 т.р. |  |
|  | Советская, 31 | Ремонт отопления в кв.20-4,2т.р. Ремонт отопления в кв.12,14,16-30,5т.р. Очистка крыши от снега и наледи над кв. 11 – 4,9 т.р. Смена водосточных труб – 28,3 т.р. | Ремонт отопления в кв.20-4,2т.р. Ремонт отопления в кв.12,14,16-30,5т.р. Очистка крыши от снега и наледи над кв. 11 – 4,9 т.р. Смена водосточных труб – 28,3 т.р. Ремонт отопления кв. 8,26 – 6,4 т.р. Ремонт отопления кв. 20, магазин Ансон – 28,9 т.р. Замена дверного блока в ТУ – 7,5 т.р. Восстановление работы Эл. щитка и освещения подвала после пожара – 13,7 т.р. |  |
|  | Сбор:87,9т.р. Остаток:77т.р. Всего:164,9т.р. |  | Итого: 118 т.р. Остаток: 46,9 т.р. |  |
|  | Сосновая д.3 | Смена доводчика – 3,9 т.р. | Смена доводчика – 3,9 т.р. |  |
|  | Сбор:21т.р. Остаток:12т.р. Всего:33т.р. |  | Итого: 3,9 т.р. Остаток: 29,1 т.р. |  |
|  | Сосновая 5 |  | Очистка кровли от снега-3,5т.р. Ремонт сетей Эл. снабжения – 70,9 т.р. Ремонт кровли – 565 т.р. Узел учета ГВС – 107,5 т.р. Узел учета отопления - 233,1 т.р. |  |
|  | Сбор:108,1т.р. Остаток:190,8т.р. Всего:298,9т.р. |  | Итого: 980,0 т.р. Долг: 681,1 т.р. |  |
|  | Спортивная 4 |  |  |  |
|  | Сбор:3,5т.р. Остаток:4,4т.р. Всего:7,9т.р. |  | Остаток: 7,9 т.р. |  |
|  | Спортивная 5 |  |  |  |
|  | Сбор:13,9т.р. Остаток:9т.р. Всего:22,9т.р. |  | Остаток: 22,9 т.р. |  |
|  | Спортивная, 6 |  |  |  |
|  | Сбор:11,8т.р. Долг:0,1т.р. Всего:11,7т.р. |  | Остаток: 11,7 т.р. |  |
|  | Спортивная 7 |  |  |  |
|  | Всего 11,7т.р. Остаток:11,8т.р. Всего:23,5т.р. |  | Остаток: 23,5 т.р. |  |
|  | Спортивная 8 |  |  |  |
|  | Всего:11,7т.р. Остаток:20,7т.р. Всего:32,4т.р. |  | Остаток: 32,4 т.р. |  |
|  | Спортивная 9 |  | Ремонт водопровода кв. 2, 4 – 1,2 т.р. |  |
|  | Всего 11,4 т.р. Остаток:3,7т.р. Всего:15,1т.р. |  | Остаток: 15,1 т.р. |  |
|  | Спортивная 10 |  |  |  |
|  | Сбор:12т.р. Остаток:3,9т.р. Всего:15,9т.р. |  | Остаток: 15,9 т.р. |  |
|  | Спортивная 11 | Ремонт кровли – 10,5 т.р. Установка замков в подъездах – 2,7 т.р. | Ремонт кровли – 10,5 т.р. Установка замков в подъездах – 2,7 т.р. Ремонт канализации кв. 6,8 – 8,1 т.р. |  |
|  | Сбор:11,8т.р. Остаток:6,8т.р. Всего:18,6т.р. |  | Итого: 21,3 т.р. Долг: 2,7 т.р. |  |
|  | Спортивная 12 | Ремонт вытяжки – 7,7 т.р. | Ремонт вытяжки – 7,7 т.р. |  |
|  | Сбор:12,1т.р. Долг:3,7т.р. Всего:8,4т.р. |  | Итого: 7,7 т.р. Остаток: 0,7 т.р. |  |
|  | Спортивная, 13 | Установка наружного светильника -13 т.р. Очистка крыши от снега и наледи над кв. 32,39 – 3,2 т.р. Ремонт распределительного щита в 5-м под. – 6,5 т.р. Ремонт крыши – 8,3 т.р. Благоустройство территории – 20 т.р. Ремонт водопровода кв. 30 – 1,4 т.р. Ремонт кровли – 71,9 т.р. Ремонт водопровода кв. 33, 35 – 24,2 т.р. | Установка наружного светильника -13 т.р. Очистка крыши от снега и наледи над кв. 32,39 – 3,2 т.р. Ремонт распределительного щита в 5-м под. – 6,5 т.р. Ремонт крыши – 8,3 т.р. Благоустройство территории – 20 т.р. Ремонт водопровода кв. 30 – 1,4 т.р. Ремонт кровли – 71,9 т.р. Ремонт водопровода кв. 33, 35 – 24,2 т.р. |  |
|  | Сбор:115,7т.р. Долг:10,7т.р. Остаток:105т.р. |  | Итого: 148,5 т.р. Долг: 43,5 т.р. |  |
|  | Спортивная, 15 | Очистка козырьков от снега и наледи – 0,5 т.р. Ремонт кровли – 2,2 т.р. | Очистка козырьков от снега и наледи – 0,5 т.р. Ремонт кровли – 2,2 т.р. |  |
|  | Сбор:76,1т.р. Остаток:92,1т.р. Всего:168,2т.р. |  | Итого: 2,7 т.р. Остаток: 165,5 т.р. |  |
|  | Труфанова 1 |  |  |  |
|  | Сбор:2т.р. Остаток:9,5т.р. Всего:11,5т.р. |  | Остаток: 11,5 т.р. |  |
|  | Труфанова 2 |  |  |  |
|  | Сбор:2,5т.р. Остаток:9,3т.р. Всего:11,8т.р. |  | Остаток: 11,8 т.р. |  |
|  | Труфанова 3 |  |  |  |
|  | Сбор:2т.р. Долг:0,4т.р. Всего:1,6т.р. |  | Остаток: 2,4 т.р. |  |
|  | Труфанова 4 |  |  |  |
|  | Сбор:2,4т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:12,6т.р. |  | Остаток: 12,6 т.р. |  |
|  | Труфанова 7 |  |  |  |
|  | Сбор:3,4т.р. Остаток:4,3т.р. Всего:7,7т.р. |  | Остаток: 7,7 т.р. |  |
|  | Труфанова 8 |  |  |  |
|  | Сбор:3,1т.р. Остаток:10,4т.р. Всего:13,5т.р. |  | Остаток: 13,5 т.р. |  |
|  | Труфанова 8-а | Ремонт кровли (фронтоны) – 50 т.р. | Ремонт кровли (фронтоны) – 50 т.р. Смена автомата кв. 3 – 0,9 т.р. |  |
|  | Сбор:24,5т.р. Долг:5,2т.р. Всего:19,3т.р. |  | Итого: 50,9 т.р. Долг: 31,6 т.р. |  |
|  | Труфанова 8б | Ремонт эл.проводки-0,7т.р. | Ремонт эл.проводки-0,7т.р. Смена врезного замка – 1,9 т.р. |  |
|  | Сбор: 32т.р. Долг:14,2т.р. Всего:17,8т.р. |  | Итого: 0,7 т.р. Остаток: 17,1 т.р. |  |
|  | Труфанова, 11 | Откачка выгребной ямы – 5,6 т.р. | Откачка выгребной ямы – 5,6 т.р. Замена электропровода – 0,7 т.р. |  |
|  | Сбор 5,3т.р. Остаток:8т.р. Всего:13,3т.р. |  | Итого: 5,6 т.р. Остаток: 7,7 т.р. |  |
|  | Труфанова 12 |  | Ремонт фронтонов жителями – 8 т.р. |  |
|  | Сбор:3,5т.р. Остаток:16,5т.р. Всего:20,0т.р. |  | Остаток: 20,0 т.р. |  |
|  | Труфанова, 13 |  | Покупка жителями насоса – 3,5 т.р. |  |
|  | Сбор:21,2т.р. Долг:10,1т.р. Всего:11,1т.р. |  | Остаток: 11,1 т.р. |  |
|  | Труфанова, 14 |  | Покупка жителями насоса – 4,4 т.р. |  |
|  | Сбор:21,7т.р. Долг:2,7т.р. Всего:19т.р. |  | Остаток: 19,0 т.р. |  |
|  | Труфанова, 15 |  |  |  |
|  | Сбор:22,3т.р. Долг:18,4 Всего:3,9т.р. |  | Остаток: 3,9 т.р. |  |
|  | Чапаева д.6 |  |  |  |
|  | Сбор:2,9т.р. Остаток:3т.р. Всего:5,9т.р. |  | Остаток: 5,9 т.р. |  |
|  | Чапаева 10 |  |  |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:11,4т.р. Всего:18,3т.р. |  | Остаток: 18,3 т.р. |  |
|  | Чапаева 12 |  |  |  |
|  | Сбор:3,6т.р. Остаток:9,8т.р. Всего:13,4т.р. |  | Остаток: 13,4 т.р. |  |
|  | Чапаева 15 |  |  |  |
|  | Сбор:3,1т.р. Отсток:5,4т.р. Всего:13т.р. |  | Остаток: 13,0 т.р. |  |
|  | Чапаева, 22 | Очистка крыши от снега и наледи – 3,4 т.р. Уборка мусора – 1 т.р. Замена запорной арматуры системы отопления – 4,3 т.р. | Очистка крыши от снега и наледи – 3,4 т.р. Уборка мусора – 1 т.р. Замена запорной арматуры системы отопления – 4,3 т.р. |  |
|  | Сбор:39,1т.р. Остаток:12,2т.р. Всего:51,3т.р. |  | Итого: 8,7 т.р. Остаток: 42,6 т.р. |  |
|  | Чапаева, 23 | Уборка мусора – 1 т.р. | Уборка мусора – 1 т.р. |  |
|  | Сбор:9,7 т.р. Остаток:21,9т.р. Всего: 31,6 т.р. |  | Итого: 1,0 т.р. Остаток: 30,6 т.р. |  |
|  | Чапаева, 24 | Уборка мусора – 1 т.р. Ремонт кровли (слухового окна) – 6,5 т.р. | Уборка мусора – 1 т.р. Ремонт кровли (слухового окна) – 6,5 т.р. |  |
|  | Сбор:33,9т.р. Остаток:3,6т.р. Всего:37,5т.р. |  | Итого: 7,5 т.р. Остаток: 30,0 т.р. |  |
|  | Чапаева 25 | Ремонт канализации-3,9т.р. Смена спускников кв.42,43-0,6т.р. Устранение аварии в водомерном узле-12,8т.р. Очистка кровли от снега – 2,4т.р. Смена доводчика 2 под. – 2,9 т.р. Установка информационных досок – 3,4 т.р. Установка насоса – 30,7 т.р. | Ремонт канализации-3,9т.р. Смена спускников кв.42,43-0,6т.р. Устранение аварии в водомерном узле-12,8т.р. Очистка кровли от снега – 2,4т.р. Смена доводчика 2 под. – 2,9 т.р. Установка информационных досок – 3,4 т.р. Установка насоса – 30,7 т.р. Ремонт кровли – 34,2 т.р. Смена сгона в подвале – 1 т.р. |  |
|  | Сбор:121,5т.р. Долг:- 2,6т.р. Всего:118,9т.р. |  | Итого: 90,9 т.р. Остаток: 28 т.р. |  |
|  | Чапаева, 26 | Уборка мусора – 1 т.р. Смена водопроводного стояка в кв. 2, 4 – 8,1 т.р. | Уборка мусора – 1 т.р. Смена водопроводного стояка в кв. 2, 4 – 8,1 т.р. |  |
|  | Сбор:27,9т.р. Остаток:25,1т.р. Всего:53 т.р. |  | Итого: 9,1 т.р. Остаток: 43,9 т.р. |  |
|  | Чапаева,27 | Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Спиловка деревьев-7,8т.р. Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Замена светильников в 1 под. – 0,4 т.р. Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Вывоз мусора – 0,5 т.р. Замена 4-х деревянных оконных блоков на окна из ПВХ – 52 т.р. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии за октябрь – 2,0 т.р. | Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Спиловка деревьев-7,8т.р. Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Замена светильников в 1 под. – 0,4 т.р. Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Вывоз мусора – 0,5 т.р. Замена 4-х деревянных оконных блоков на окна из ПВХ – 52 т.р. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии за октябрь – 2,0 т.р. Замена стояка отопления кв. 53,57,62,65,69 – 10,8 т.р. |  |
|  | Сбор:141,4т.р. Долг:63,9т.р. Всего:77,5т.р. |  | Итого: 79,5 т.р. Долг: 2 т.р. |  |
|  | Чапаева, 31 | Ремонт канализации – 12,1 т.р. Вывоз мусора – 4,0 т.р. Замена стояка кв. 13 – 9,5 т.р. Ремонт водопровода кв. 15 – 7,6 т.р. Ремонт системы отопления – 101,9 т.р. | Ремонт канализации – 12,1 т.р. Вывоз мусора – 4,0 т.р. Замена стояка кв. 13 – 9,5 т.р. Ремонт водопровода кв. 15 – 7,6 т.р. Ремонт системы отопления – 101,9 т.р. Откачка нечистот из технического подвала – 2,7 т.р. |  |
|  | Сбор:55,4т.р. Остаток:43,2т.р. Всего:98,6т.р. |  | Итого:137,8 т.р. Долг: 39,2 т.р. |  |
|  | Шишкина 4 | Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-1т.р. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии за октябрь – 2,0 т.р. | Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-1т.р. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии за октябрь – 2,0 т.р. |  |
|  | Сбор:27т.р.-5,4=21,6т.р. Остаток:2,3т.р. Всего:23,9т.р. |  | Итого: 3,0 т.р. Остаток: 20,9 т.р. |  |
|  | Энгельса 2 |  |  |  |
|  | Сбор:12,1т.р. Остаток:4т.р. Всего:16,1т.р. |  | Остаток: 16,1 т.р. |  |
|  | Энгельса, 6 |  | Ремонт этажных Эл. щитов – 27,8 т.р. |  |
|  | Сбор:29,3т.р. Долг:1,7т.р. Всего:27,6т.р. |  | Итого: 27,8 Долг: 0,2 т.р. |  |
|  | Энгельса, 8 |  |  |  |
|  | Сбор:2,9 т.р. Остаток:7,1т.р. Всего:10т.р. |  | Остаток: 10,0 т.р. |  |
|  | Юбилейный 7 | Замена патрона и выключателя-0,2т.р. Замена патрона-0,2т.р. Тех обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Ремонт ванных и душевых – 158,5 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии за октябрь – 2,0 т.р. | Замена патрона и выключателя-0,2т.р. Замена патрона-0,2т.р. Тех обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Тех.обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. Ремонт ванных и душевых – 158,5 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии за октябрь – 2,0 т.р. Устройство лестницы в подвал – 2,4 т.р. |  |
|  | Итого:161,64т.р. Остаток44,9т.р. Всего:206,5т.р. |  | Итого: 169,3 т.р. Остаток: 37,2 т.р. |  |

| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| изменение размеров платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а так же при перерывах в предоставлении коммунальных услуг для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов за 2012 год |  |  |
| Наименование коммунальной услуги | Количество случаев | Сумма снятия качества по отчету, руб. |
| теплоснабжение | 16 | 27700,48 |
| холодное водоснабжение | 4 | 738,92 |
| горячее водоснабжение | 1 | 1875,85 |
| Содержание и ремонт | 0 | 0 |
| Всего | 21 | 30315,25 |

По всем случаям были составлены акты и сделан перерасчет.