- План по текущему ремонту за 2015 г. Гаврилов-Ям

| №№ п/п |  | Адрес |  | План |  | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) |  |  |  | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) |  |  |  |  |  |  | Выполнение |  | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | Белинского 10 |  | Содержание: - Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  |  | Сбор:8 т.р. Остаток:1,4 т.р. Всего: 9,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 9,4 т.р. |  |  |
| - 2 |  | Белинского 11 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:3,1т.р. Остаток:16,8т.р. Всего:19,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 19,9 т.р. |  |  |
| - 3 |  | Блюхера 1 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:3,9т.р. Остаток:26,8т.р. Всего:30,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 30,7 т.р. |  |  |
| - 4 |  | Володарского 1 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:2,3 т.р. Остаток: 12,4 т.р. Всего:14,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 14,7 т.р. |  |  |
| - 5 |  | Володарского 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:0 т.р. Остаток: 10,3 т.р. Всего:10.3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 10,3 т.р. |  |  |
| - 6 |  | 8-е марта 14 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:0 т.р. Остаток: Всего:3.9 т.р.(ушел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 3,9 т.р. |  |  |
| - 7 |  | Герцена 42 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:5,3 т.р. Остаток: 32 т.р. Всего:37,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 37,3 т.р. |  |  |
| - 8 |  | Гоголя 3 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:2,1 т.р. Остаток: 14,5 т.р. Всего:16,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 16,6 т.р. |  |  |
| - 9 |  | Зеленая 7 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:2,4 т.р. Остаток: 10,8 т.р. Всего:13,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 13,2 т.р. |  |  |
| - 10 |  | Зеленая 9 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:2,9 т.р. Остаток: 20 т.р. Всего:22,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 22,9 т.р. |  |  |
| - 11 |  | З. Зубрицкой 7 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: - Ремонт системы отопления кв.12 2.ремонт системы отопления кв.14 3. замена светильника и выключателя под.3, эт.1 4.ремонт системы отопления кв.10 5.ремонт системы отопления 2 под. чердак 6.ремонт отопления и водопровода кВ.19 |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Март Март июль октябрь |  |  |  |  |  |  | 1.Ремонт системы отопления кв.12 – 1,6 т.р. 2. ремонт системы отопления кв.14 – 3,3 т.р. 3.замена светильника и выключателя под. 3, эт.1 – 0,7 т.р. 4.ремонт системы отопления кв.10 – 1,6 т.р. 5.ремонт системы отопления 2 под. чердак – 1,7 т.р. 6.ремонт отопления и водопровода кВ.19 – 3,6 т.р. |  |  |
|  |  | Сбор:41т.р. Остаток:29,8 т.р Всего:70,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 12,5 т.р. Остаток: 58,3 т.р. |  |  |
| - 12 |  | Зои Зубрицкой, 9 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. спиливание деревьев 2.устройство тепловой камеры 3.изготов. металлической. Лестницы 4.ремонт внутренней системы теплоснабжения |  |  |  |  |  | Февраль Август Август октябрь |  |  |  |  |  |  | Ремонт:1. спиливание деревьев – 15,9 т.р. 2.устройство тепловой камеры – 14,9 т.р. 3.изготов. металлической лестницы – 2,2 т.р. 4.ремонт внутренней системы теплоснабжения -47 т.р. |  |  |
|  |  | Сбор:16,1т.р. Остаток:33,7т.р. Доп. сбор: 14,1 т.р. (с ноября по апрель 2016г.) Всего:63,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 80 т.р. Долг: 16,1т.р. |  |  |
| - 13 |  | Зои Зубрицкой, 10 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода кВ.8 2.монтаж оконных блоков 2. монтаж металлич. дверей 2. монтаж козырьков 3.отштукатуривание оконных откосов |  |  |  |  |  | Март Октябрь Октябрь октябрь октябрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт водопровода кВ.8 – 1,1 т.р. 2.монтаж оконных блоков – 37,2 т.р. 2. монтаж металлич. дверей – 45 т.р. 2. монтаж козырьков – 31,5 т.р. 3.отштукатуривание оконных откосов – 17,4 т.р. |  |  |
|  |  | Сбор:76.1т.р. Остаток:137,4 т.р. Всего:213,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 132,2 т.р. Остаток:81,3 т.р. |  |  |
| - 14 |  | Зои Зубрицкой, 12 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:6,9т.р. Остаток:0,4т.р. Всего:7,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:7,3 т.р. |  |  |
| - 15 |  | З.Зубрицкой д.13 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 11,5 т.р. |  |  |
|  |  | Сбор:4.7т.р. Остаток:6,8 т.р. Всего:11,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 |  | З.Зубрицкой 15 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 20,7 т.р. |  |  |
|  |  | Сбор:5,3т.р. Остаток:15,4т.р. Всего:20,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 |  | З.Зубрицкой д.16 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 29,6 т.р. |  |  |
|  |  | Сбор:4.8т.р. Остаток:24,8т.р. Всего:29,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 |  | З.Зубрицкой д.17 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: Ремонт кровли (возврат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:5.3т.р. Остаток:5,3т.р. Всего:10,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 10,6 т.р. |  |  |
| - 19 |  | З.Зубрицкой д.18 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Сбор:7.7т.р. Остаток:12,9т.р. Всего:20,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:20,6 т.р. |  |  |
| - 20 |  | З.Зубрицкой д.19 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: ремонт кровли |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:5.4т.р. Остаток:8 т.р. Всего:13,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:13,4 т.р. |  |  |
| - 21 |  | З.Зубрицкой д.20 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:6.0т.р. Остаток:31,7 т.р. Всего:37,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Остаток: 37,7 т.р. |  |  |
| - 22 |  | З.Зубрицкой д.21 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  |  | Сбор:5.2т.р. Остаток:0 т.р.(был возврат за крышу 22 т.р.) Всего:5,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 5,2 т.р. |  |  |
| - 23 |  | З.Зубрицкой д.22 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:45,3 т.р. |  |  |
| - 24 |  | Сбор:6.1т.р. Остаток:39,2т.р. Всего:45,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 25 |  | З.Зубрицкой 23 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт входной двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт входной двери – 3,3 т.р. |  |  |
| - 26 |  | Сбор:10,6т.р. Остаток:33,7т.р. Всего:44,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,3 т.р. Остаток: 41 т.р. |  |  |
| - 27 |  | З.Зубрицкой д.24 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления кВ.1 |  |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления кВ.1 -1,9 т.р. |  |  |
| - 28 |  | Сбор:5.7т.р. Остаток:12,6т.р. Всего:18,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,9 т.р. Остаток:16,4 т.р. |  |  |
| - 29 |  | З.Зубрицкой 26 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  |  | Сбор:4,6т.р. Остаток:28,6 т.р. Всего:33,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:33,2 т.р. |  |  |
| - 30 |  | З.Зубрицкой д.26-а |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт ввода водопровода – 1,2 т.р. |  |  |
|  |  | Сбор:7,3т.р. Остаток:29,3 т.р. Всего:36,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,2 т.р. Остаток: 35,4 т.р. |  |  |
| - 31 |  | З.Зубрицкой 27 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:34,5 т.р. |  |  |
|  |  | Сбор:4,7т.р. Остаток:29,8т.р. Всего:34,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 32 |  | З.Зубрицкой 28 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  |  | Сбор:4,6т.р. Остаток:19,4т.р. Всего:24 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:24 т.р. |  |  |
| - 34 |  | З.Зубрицкой 31 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:25,9 т.р. |  |  |
|  |  | Сбор:4,7т.р. Остаток:21,2т.р. Всего:25,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 35 |  | З.Зубрицкой 33 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Ремонт цоколя кВ.№ 1,2 (возврат)- 11 т.р. |  |  |
|  |  | Сбор:7,3т.р. Остаток:3,5 т.р. Всего:10,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 11 т.р. Долг: 0,2 т.р. |  |  |
| - 36 |  | Кирова 1 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1.очистка кровли от снега и наледи – 1,1 т.р. 2. очистка разжелобов на кровле от снега и наледи 3.замена преобразователей, подготовка к отопительному сезону 4.ремонт канализации кВ.22 5.ремонт канализации кВ.14 6.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Февраль Февраль октябрь ноябрь декабрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.очистка кровли от снега и наледи – 1,5 т.р. 2.очистка разжелобов на кровле от снега и наледи – 2,7 т.р. 3.замена преобразователей, подготовка к отопительному сезону – 5 т.р. 4.ремонт канализации кв.22 – 3,7 т.р. 5.ремонт канализации кВ.14 – 4,5 т.р. 6.вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
|  |  | Сбор:58,8т.р. Долг:66,5 т.р. Долг:7,7 т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 18 т.р. Долг:25,7 т.р. |  |  |
| - 37 |  | Кирова 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1.вывоз мусора |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
|  |  | Сбор:34,4т.р. Остаток:52,6 т.р. Всего:87 т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,6 т.р. Остаток: 86,4 т.р. |  |  |
| - 38 |  | Кирова 3 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. вывоз мусора |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  | 1. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
|  |  | Сбор:33,5т.р. Остаток:94,2т.р. Всего:127,7 т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,6 т.р. Остаток: 127,1 т.р. |  |  |
| - 39 |  | Кирова 5 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. изготов. и установка металлической двери под.№1 2. изготов. и установка металлич. двери под.2 3.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Апрель Октябрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.изготов. и установка металлической двери под..№1 -13 т.р. 2.изготов. и установка металлической двери под.2 – 13 т.р. 3.вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
|  |  | Сбор:24,8т.р. Остаток:13,3т.р. Всего:38,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 26,6 т.р. Остаток: 11,5 т.р. |  |  |
| - 40 |  | Кирова 10 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1.ремонт вентканала кВ.2 2.смена основного вентиля кВ.88 3.замена автоматов кВ.97 4.снятие показ. квартирных счетчиков за 1 квартал 5. уст-во входа в подвал под.№1 6.смена автоматов кВ.149 7.замена канализации в подвале под.№7 8.наращивание желобов на козырьках 9.ремонт кровли кВ.135 10. покупка электроприборов для устройства освещения под.№1 11.смена запорной арматуры в подвале 12.ремонт системы отопления (помещение ООО УЖК) 13.ремонт кровли 14. снятие показ. эл. счетчиков за 2 квартал 15.доставка груза из Санкт-Петербурга до Ярославля 16.ремонт кровли над лоджией кВ.93 17.ремонт примыканий к вытяжной трубе 18. ремонт кровли над балконами 19.установка датчиков движения в подъездах 20.покупка термопреобразователя 21.поверка теплового счетчика 22.установка металлических поручней под.2 23.замена преобразователей, подготовка к отопительному сезону 24. ремонт ливневой канализации под.2 25. замена задвижки в тепловом узле 26.снятие показ. электрич. счетчиков за 3 квартал 27.ремонт ступеней 28.установка доводчика РКЦ 29. снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал 30.замена светильника под.4, эт.4,5 31.замена выключателя под.1 32.смена общего вентиля кВ.32 33.смена доводчика под.3 |  |  |  |  |  | Январь март март апрель апрель апрель апрель апрель апрель май июнь июнь июнь июль июль август август август август август август сентябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт вентканала кВ.2 – 3 т.р. 2.смена основного вентиля кВ.88 – 0,4 т.р. 3.замена автоматов кв.97 – 1,1 т.р. 4.снятие показ. квартирных счетчиков за 1 квартал – 1,8 т.р. 5.уст-во входа в подвал под. №1 – 30,6 т.р. 6.смена автоматов кВ.149 – 0,6 т.р. 7.замена канализации в подвале под.№7 – 1,8 т.р. 8.наращивание желобов на козырьках – 0,8 т.р. 9.ремонт кровли кВ.135 – 2 т.р. 10.покупка электроприборов для устройства освещения под.№1 – 0,9 т.р. 11.смена запорной арматуры в подвале – 12,9 т.р. 12.ремонт системы отопления (помещение ООО УЖК) -13,3 т.р. 13.ремонт кровли – 160,4 т.р. 14. снятие показ. эл. счетчиков за 2 квартал – 1,8 т.р. 15.доставка груза из Санкт-Петербурга до Ярославля – 0,4 т.р. 16.ремонт кровли над лоджией кВ.93 – 1,6 т.р. 17.ремонт примыканий к вытяжной трубе – 2,8 т.р. 18. ремонт кровли над балконами – 45,6 т.р. 19.установка датчиков движения в подъездах – 26,8 т.р. 20.покупка термопреобразователя – 1,8 т.р. 21.поверка теплового счетчика – 11,3 т.р. 22.установка металлических поручней под.2 – 8,2 т.р. 23.замена преобразователей, подготовка к отопительному сезону – 10 т.р. 24.ремонт ливневой канализации под.2 – 4,6 т.р. 25.замена задвижки в тепловом узле – 14,6 т.р. 26.снятие показ. электрич. счетчиков за 3 квартал – 1,8 т.р. 27.ремонт ступеней – 13 т.р. 28.установка доводчика РКЦ – 2,8 т.р. 29.снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал – 1,8 т.р. 30.замена светильника под.4, эт.4,5 – 1,4 т.р. 31.замена выключателя под.1 – 0,1 т.р. 32.смена общего вентиля кв.32 – 0,9 т.р. 33. смена доводчика под.3 – 2,8 т.р. |  |  |
| 72. | Сбор:339,5т.р. Остаток:88 т.р. Всего:427,5 т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 383,7 т.р. Остаток: 43,8 т.р. |  |  |  |
|  | Кирова 12 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: установка почтовых ящиков 2.установка крана на водопроводном стояке кВ.2,11 |  |  |  |  |  | Июль ноябрь |  |  |  |  |  |  | 1.установка почтовых ящиков – 5,8 т.р. 2.установка крана на водопроводном стояке на кВ.2,11 – 1,2 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 22,2 т.р.( с 10.04.15г по 4 руб.) Всего: 22,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:7 т.р. Остаток: 15,2 т.р. |  |  |  |
| 73. | Клубная д.12 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода кв.1,3 2.ремонт кровли кВ.8 |  |  |  |  |  | Апрель август |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт водопровода кв.1,3 – 6,3 т.р. 2.ремонт кровли кВ.8 – 6,9 т.р. |  |  |  |
| 74. | Сбор:23,8т.р. Остаток:82,4 т.р. Всего:106,2 т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 13,2 т.р. Остаток:93 т.р. |  |  |  |
| 75. | Клубная д.42 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 76. | Сбор.6,1т.р. Остаток:15т.р. Всего:20,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:20,1 т.р. |  |  |  |
| 77. | Клубная д.67 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Сбор.0 т.р. Остаток:0,4т.р. Всего:0,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 0,4 т.р. |  |  |  |
| 79. | Кольцова д.6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 80. | Сбор.2,6т.р. Остаток:14,5т.р. Всего:17,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:17,1 т.рп. |  |  |  |
| 81. | Комарова 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 82. | Сбор:41 т.р. Остаток: 34 т.р. Всего: 75 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:75 т.р. |  |  |  |
| 83. | Комарова 3 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.демонтаж водопроводного стояка Молодежный центр 2.ремонт кровли (Молодежный центр) 3.ремонт водопровода и канализации кВ.15 |  |  |  |  |  | Апрель Июнь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.демонтаж водопроводного стояка Молодежный центр -2,5 т.р. 2.ремонт кровли (Молодежный центр) – 8,8 т.р. 3.ремонт водопровода и канализации кВ.15 – 2,6 т.р. |  |  |  |
| 84. | Сбор:88,6т.р. Долг:18,7 т.р. Остаток:69,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 13,9 т.р. Остаток: 56 т.р. |  |  |  |
| 85. | Комарова, 4 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт канализации кВ.3 2.ремонт системы отопления 3.ремонт системы отопления, чердак |  |  |  |  |  | Март Июль ноябрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт канализации кВ.3 – 0,8 т.р. 2.ремонт системы отопления (чердак) – 0,7 т.р. 3.ремонт системы отопления, чердак – 18,6 т.р. |  |  |  |
| 86. | Сбор:33 т.р. Долг:4,5 т.р. Доп. сбор: 18,1 т.р. Всего: 46,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,1 т.р. Остаток:26,5 т.р. |  |  |  |
| 87. | Комарова 7 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Сбор 24,8т.р. Долг: 1,7 т.р. Всего:23,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:23,1 т.р. |  |  |  |
| 89. | Комарова 8 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:1.ремонт водопровода кВ.3 |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт водопровода кВ.3 – 2,5 т.р. |  |  |  |
| 90. | Сбор:12,1т.р. Остаток:10,4 т.р. Всего:22,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,5 т.р. Остаток:20 т.р. |  |  |  |
| 91. | Комарова 9 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: - спиливание деревьев 2. ремонт ввода системы отопления |  |  |  |  |  | Февраль август |  |  |  |  |  |  | 1.спиливание деревьев – 19,9 т.р. 2.ремонт ввода системы отопления – 9,7 т.р. |  |  |  |
| 92. | Сбор:25,2т.р. Остаток: 7,4 т.р. Всего: 32,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 29,6 т.р. Остаток:3 т.р. |  |  |  |
| 93. | Комарова 10 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.установка автоматических выключателей на ввод |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 1.установка автоматических выключателей на ввод – 0,8 т.р. |  |  |  |
| 94. | Сбор:14,2.р. Остаток:15,7т.р. Всего:29,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,8 т.р. Остаток: 29,1 т.р. |  |  |  |
| 95. | Комарова, 11 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кв.12 2.ремонт остекления под.2 3.смена замка под.1 |  |  |  |  |  | Октябрь Декабрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1. ремонт отопления кв.12 – 3,1 т.р. 2.ремонт остекления под.2 – 0,6 т.р. 3.смена замка под.1 – 1,1 т.р. |  |  |  |
| 96. | Сбор:24,5т.р. Остаток:11,7 т.р. Всего:36,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,8 т.р. Остаток:31,4 т.р. |  |  |  |
| 97. | Комарова 12 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.замена предохранителя на автоматический выключатель кВ.6 2.демонтаж стальных труб с использованием автовышки 3.ремонт системы отопления (чердак) |  |  |  |  |  | Март Март июль |  |  |  |  |  |  | 1.замена предохранителя на автоматический выключатель кВ.6 – 0,9 т.р. 2.демонтаж стальных труб с использованием автовышки – 5,5 т.р. 3.ремонт системы отопления (чердак) – 3,3 т.р. |  |  |  |
| 98. | Сбор:46,1т.р. Долг:12,9 т.р. Остаток:33,2 т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9,7 т.р. Остаток:23,5 т.р. |  |  |  |
| 99. | Комарова, 13 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления (чердак) 2.ремонт системы отопления, чердак 3.ремонт отопления кВ.5 |  |  |  |  |  | Июль Август октябрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления (чердак) – 1,2 т.р. 2.ремонт системы отопления , чердак – 3,9 т.р. 3.ремонт отопления кв.5 – 1,7 т.р. |  |  |  |
| 100. | Сбор:24,9т.р. Долг:4,6 т.р Остаток:20,3 т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,8 т.р. Остаток:13,5 т.р. |  | . |  |
| 101. | Комарова, 14 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления 2.ремонт пола кВ.7 |  |  |  |  |  | Июль ноябрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления – 1,5 т.р. 2.ремонт пола кв.7 – 13,2 т.р. |  |  |  |
| 102. | Сбор:24,3т.р. Остаток:5,8 т.р. Всего:30,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 14,7 т.р. Остаток:15,4 т.р. |  |  |  |
| 103. | Комарова, 15 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт ввода отопления под.2 2.ремонт системы отопления (чердак) 3.установка металлических дверей под.1,2 4.замена козырьков |  |  |  |  |  | Апрель Июль Сентябрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт ввода отопления под.2 – 10,6 т.р. 2.ремонт системы отопления (чердак) – 2 т.р. 3.установка металлических дверей под.1,2 – 29 т.р. 4.замена козырьков – 26,2 т.р. |  |  |  |
| 104. | Сбор:24,7т.р. Долг:4,2 т.р. Доп. сбор 27 т.р. за 3 месяца Остаток:20,5 т.р. Всего:47,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 67,8 т.р. Долг:20,3 т.р. |  |  |  |
| 105. | Комарова, 16 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода 2.ремонт отопления кВ.2,5 3.ремонт внутренних сетей водопровода кВ.7,8,9 отопления в кВ.11 |  |  |  |  |  | Октябрь Октябрь Ноябрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт водопровода – 24,5 т.р. 2.ремонт отопления кв.2,5 – 1 т.р. 3.ремонт внутренних сетей водопровода кВ.7,8,9 отопления в кВ.11 – 25,9 т.р. |  |  |  |
| 106. | Сбор:24,7т.р. Остаток:25,7т.р. Всего:50,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 51,4 т.р. Долг:1 т.р. |  |  |  |
| 107. | Комарова, 17 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Сбор:15,9т.р. Остаток:32,8т.р. Всего:48,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:48,7 т.р. |  |  |  |
| 109. | Комарова 18 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт канализации кВ. 7 2.ремонт подъезда №1 3.ремонт подъезда №2 |  |  |  |  |  | Март Август август |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт канализации кВ. 7– 2,5 т.р. 2.ремонт подъезда №1 – 35,1 т.р. 3.ремонт подъезда №2 – 40 т.р. |  |  |  |
| 110. | Сбор:15,4т.р. Остаток:58,8т.р. Всего:74,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:77,6 т.р. Долг: 3,4 т.р. |  |  |  |
| 111. | Комарова19 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Сбор:0 т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:19,2 т.р.(вышел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 19,2 т.р. |  |  |  |
| 113. | Комарова, 20 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт системы отопления кВ.2 2.ремонт системы отопления 3.установка металлич. двери |  |  |  |  |  | Январь Июль ноябрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления кв.2 – 0,5 т.р. 2.ремонт системы отопления – 1 т.р. 3.установка металлич. двери – 21,3 т.р. |  |  |  |
| 114. | Сбор:12,9т.р. Остаток:25,9т.р. Всего:38,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:22,8 т.р. Остаток:16 т.р. |  |  |  |
| 115. | Коммунистическая, 1 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода кВ.1,2,4 2.ремонт канализации кВ.1,2,4 3.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Июль Июль декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт водопровода кв. 1,2,4 – 13,2 т.р. 2.ремонт канализации кв.1,2,4 – 3,5 т.р. 3.вывоз мусора – 0,2 т.р. |  |  |  |
| 116. | Сбор:24,2 т.р. Долг:0,3 т.р. Всего: 23,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 16,9 т.р. Остаток:7 т.р. |  |  |  |
| 117. | Коммунистическая, 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления, чердак 2.ремонт входных площадок отмостки 3.установка ограничительных столбов 4.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Февраль Август Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления, чердак – 1,7 т.р. 2.ремонт отмостки и входных площадок – 95,8 т.р. 3.установка ограничительных столбов – 2,8 т.р. 4.вывоз мусора – 0,2 т.р. |  |  |  |
| 118. | Сбор:32,9т.р. Долг: 22,3 т.р. Доп. сбор (с июня по сентябрь включит.) – 90 т.р. Всего:100,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 100,5 т.р. Остаток:0,1 т.р. |  |  |  |
| 119. | Коммунистическая, 3 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт входных площадок и отмостки 2.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Август декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт отмостки и входных площадок – 98,9 т.р. 2.вывоз мусора – 0,2 т.р. |  |  |  |
| 120. | Сбор:32,3т.р. Остаток:53,4 т.р Всего:85,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 99,1 т.р. Долг:13,4 т.р. |  |  |  |
| 121. | Коммунистическая, 4 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления, чердак 2.смена доводчика под.1 3.устройство лавочки 4.ремонт канализации кВ.2 5. ремонт системы отопления (замена запорной арматуры) 6.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Февраль Март Май Август Август декабрь |  |  |  |  |  |  | 1. ремонт системы отопления, чердак – 7,6 т.р. 2.смена доводчика под.1 -2,8 т.р. 3. устройство лавочки – 2 т.р. 4.ремонт канализации кв.2 – 4,1 т.р. 5.ремонт системы отопления (замена запорной арматуры) – 3,8 т.р. 6.вывоз мусора – 0,2 т.р. |  |  |  |
| 122. | Сбор: 32,3т.р. Долг: 6,5 т.р. Всего: 25,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,5 т.р. Остаток:5,3 т.р. |  |  |  |
| 123. | Коммунистическая, 5 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:1.ремонт отопления кВ.10,14 2.ремонт канализации кВ.3 3.спиливание деревьев 4.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Октябрь Октябрь ноябрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кВ.10,14 – 3,9 т.р. 2.ремонт канализации кВ.3 – 3 т.р. 3.спиливание деревьев – 12,5 т.р. 4.вывоз мусора – 0,2 т.р. |  |  |  |
| 124. | Сбор:32,1т.р. Остаток:22,1 т.р. Всего:54,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:19,6 т.р. Остаток: 34,6 т.р. |  |  |  |
| 125. | Коммунистическая, 6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.вывоз мусора |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.вывоз мусора – 0,2 т.р. |  |  |  |
| 126. | Сбор:15,8т.р. Долг:14,9 т.р. Остаток:0,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,2 т.р. Остаток:0,7 т.р. |  |  |  |
| 127. | Коммунистическая 7 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт ввода водопровода 2.стоимость песка, работа трактора 3.восстановление отмостки и планировка территории 4.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Апрель Июнь Август декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт ввода водопровода – 14,2 т.р. 2. стоимость песка, работа трактора – 3,6 т.р. 3.восстановление отмостки и планировка территории – 2,8 т.р. 4.вывоз мусора – 0,2 т.р. |  |  |  |
| 127. | Сбор:32т.р. Долг:24,2 т.р. Остаток: 7,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,8т.р. Долг:13 т.р. |  |  |  |
| 128. | Коммунистическая, 8 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 129. | Сбор:7,4т.р. Остаток:2,9 т.р. Всего:10,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:10,3 т.р. |  |  |  |
| 130. | Коммунистическая 9 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления (замена запорной арматуры) 2.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Октябрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления (замена запорной арматуры) – 16 т.р. 2.вывоз мусора -0,2 т.р. |  |  |  |
| 131. | Сбор:88,3т.р. Остаток:58,3 т.р. Всего:146,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 16,2 т.р. Остаток:130,4 т.р. |  |  |  |
| 132. | Коммунистическая, 10 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:1. ремонт цоколя 2.изготов. и устан. металлич. решеток на подвальные окна 3. покупка термопреобразователя 4.подготовка теплового узла к отопительному сезону 5.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Август Октябрь декабрь |  |  |  |  |  |  | - ремонт цоколя – 54,7 т.р. 2.изготовление и устан. металлич. решеток на подвальные окна – 31,7 т.р. 3. покупка термопреобразователя – 1,8 т.р. 4.подготовка теплового узла к отопительному сезону – 5 т.р. 5.вывоз мусора – 0,2 т.р. |  |  |  |
| 133. | Сбор:89,2т.р. Остаток:11,9 т.р. Всего:101,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:93,4 т.р. Остаток:7,7 т.р. |  |  |  |
| 134. | Космонавтов, 9 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Сбор:4,4т.р. Остаток:18,3 т.р. Всего:22,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:27,7 т.р. |  |  |  |
| 136. | Красноармейская, 5 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Сбор:1,9т.р. Остаток:47,1 т.р. Всего:49 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:49 т.р. |  |  |  |
| 138. | Ленина 24 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.вывоз мусора |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  | 1.вывоз мусора – 2,4 т.р. |  |  |  |
| 139. | Сбор:6,2т.р. Остаток:13,8 Всего:20 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:2,4 т.р. Остаток:17,6 т.р. |  |  |  |
| 140. | Ленина 30 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Сбор:7,9т.р. Долг:3,5т.р. Остаток:4,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 4,4 т.р. |  |  |  |
| 142. | Ленина 35 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Сбор:3,7т.р. Остаток:1,7 Всего:5,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:5,4 т.р. |  |  |  |
| 144. | Лесная, 6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. | Сбор:0 т.р.(вышел из управ.) Остаток:3,2 т.р. Всего:3,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:3,2 т.р. |  |  |  |
| 146. | Луначарского 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Сбор:11,1т.р. Остаток:0,8 т.р. Всего:11,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 11,9 т.р. |  |  |  |
| 148. | Луначарского, 4 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 149. | Сбор:11,2т.р. Остаток:17,4т.р. Всего:28,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:28,6 т.р. |  |  |  |
| 150. | Луначарского, 6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. стоимость песка Работа трактора 2.ремонт ввода водопровода |  |  |  |  |  | Июнь август |  |  |  |  |  |  | 1.стоимость песка -2 т.р. работа трактора – 1,2 т.р. 2.ремонт ввода водопровода – 13,4 т.р. |  |  |  |
| 151. | Сбор:11,6т.р. Остаток:46,6 т.р. Всего:58,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:16,6 т.р. Остаток:41,6 т.р. |  |  |  |
| 152. | Луначарского 8 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.демонтаж антенны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.демонтаж антенны – 1,9 т.р. |  |  |  |
| 153. | Сбор:11,6т.р. Долг: 26,7 т.р. Долг: 15,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,9 т.р. Долг: 17 т.р. |  |  |  |
| 154. | Луначарского, 10 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. | Сбор:11,8т.р. Остаток:17 т.р. Всего:28,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:28,8 т.р. |  |  |  |
| 156. | Луначарского 12 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода кВ.3 |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт водопровода кв.3 – 4,1 т.р. |  |  |  |
| 157. | Сбор: 11,8т.р. Остаток::5,8 т.р. Всего:17,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,1 т.р. Остаток:13,5 т.р. |  |  |  |
| 158. | Луначарского 14 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. | Сбор 11,8т.р. Остаток:21,8 т.р Всего:33,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:33,6 т.р. |  |  |  |
| 160. | Луначарского 15 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Сбор 0т.р. Остаток:5,3 т.р. Всего:5,3т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:5,3 т.р. |  |  |  |
| 162. | Луначарского, 16 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода 2.ремонт остекления под.2 |  |  |  |  |  | Октябрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт водопровода – 8,2 т.р. 2.ремонт остекления под.2 – 0,7 т.р. |  |  |  |
| 163. | Сбор:12,3т.р. Остаток:5 т.р. Всего:17,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,9 т.р. Остаток: 8,4 т.р. |  |  |  |
| 164. | Луначарского 20 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. | Сбор:12,2т.р. Остаток:21,3т.р. Всего:33,5т.р(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:33,5 т.р. |  |  |  |
| 166. | Луначарского, 23 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. | Сбор:0 т.р. Остаток:8,9т.р. Всего:8,9т.р.(отказ от текущ. рем.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:8,9 т.р. |  |  |  |
| 168. | Машиностроителей 3 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.устройство и прикрепление парапета 2. герметизация межпанельных швов кВ.4,5 3.замена преобразователей, подготовка к отопительному сезону 4.установка окон ПВХ в подъездах 5.спиливание деревьев |  |  |  |  |  | Апрель Сентябрь Октябрь Декабрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1. устройство и прикрепление парапета – 4,5 т.р. 2.герметизация межпанельных швов кВ.4,5 – 14 т.р. 3.замена преобразователей, подготовка к отопительному сезону – 5 т.р. 4.установка окон ПВХ в подъездах – 83,2 т.р. 5.спиливание деревьев – 23,8 т.р. |  |  |  |
| 169 | Сбор:156,7т.р. Остаток:104,1 т.р. Всего:260,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 130,5 т.р. Остаток:130,3 т.р. |  |  |  |
| 170. | Машиностроителей, 5 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. замена автоматов кВ.10 2.замена оконных блоков в подъездах 3.ремонт системы отопления в техэтаже 4.ремонт водопроводного стояка кВ. 3,6,9,12 под.1 5.смена запорной арматуры на полотенцесушителях в подвале под.2 6.смена запорной арматуры и спускников на отоплении в подвале |  |  |  |  |  | Февраль Август Август Октябрь Октябрь октябрь |  |  |  |  |  |  | 1.замена автоматов кв.10 -0,6 т.р. 2.замена оконных блоков в подъездах – 60 т.р. 3.ремонт системы отопления в техэтаже – 6,1 т.р. 4.ремонт водопроводного стояка кВ. 3,6,9,12 под.1 – 18 т.р. 5.смена запорной арматуры на полотенцесушителях в подвале под.2 – 1,4 т.р. 6.смена запорной арматуры и спускников на отоплении в подвале – 6,7 т.р. |  |  |  |
| 171. | Сбор:66,1т.р. Остаток:46,6 т.р Всего:112,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 92,8 т.р. Остаток:19,9 т.р. |  |  |  |
| 172. | Менжинского, 44 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:1. ремонт кровли кВ.16 2.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Февраль декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли кв.16 – 4 т.р. 2.вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 173. | Сбор:40,9 т.р. Долг:27,6 т.р. Всего:13,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,6 т.р. Остаток:8,7 т.р. |  |  |  |
| 174. | Менжинского, 46 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.погрузка и вывоз мусора 2.ремонт кровли кВ.4 3.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Апрель Декабрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1. погрузка и вывоз мусора – 1,5 т.р. 2.ремонт кровли кВ.4 – 4,8 т.р. 3.вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 175. | Сбор:33,1т.р. Остаток:39,5 т.р. Всего:72,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,9 т.р. Остаток: 65,7 т.р. |  |  |  |
| 176. | Менжинского 48 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт канализации кВ.13 2.погрузка и вывоз мусора 3.ремонт отопления под.1,2, регистра 4.ремонт системы отопления, чердак 5.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Апрель Апрель Октябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт канализации кв.13 – 3,2 т.р. 2.погрузка и вывоз мусора – 1,5 т.р. 3.ремонт отопления под.1,2 регистра – 8,5 т.р. 4.ремонт системы отопления, чердак – 3,3 т.р. 5.вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 177. | Сбор:45,0т.р. Долг:18,1 т.р. Остаток:26,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17,1 т.р. Остаток:9,8 т.р. |  |  |  |
| 178. | Менжинского, 48а |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт отмостки и входных площадок 2.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Август декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт отмостки и входных площадок – 118,1 т.р. 2.вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 179. | Сбор:32,3т.р. Остаток:95,4 т.р. Всего:127,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:118,7 т.р. Остаток:9 т.р. |  |  |  |
| 180. | Менжинского, 50 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт канализации, подвал 2. перекладка вытяжных труб 3.ремонт канализации кВ.13 4.ремонт отопления, чердак 5.установка окон ПВХ в трех подъездах 6.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Февраль Март Октябрь Октябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт канализации, подвал – 4,3 т.р. 2.перекладка вытяжных труб – 9,5 т.р. 3.ремонт канализации кв.13 – 3,7 т.р. 4.ремонт отопления, чердак – 1,2 т.р. 5.установка окон ПВХ в трех подъездах – 56 т.р. 6.вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 181. | Сбор:57,4т.р. Остаток:105,8 т.р. Всего:163,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 75,3 т.р. Остаток:87,9 т.р. |  |  |  |
| 182. | Менжинского 52 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.уборка мусора 2.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Июнь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.уборка мусора – 2,7 т.р. 2.вывоз мусора -0,6 т.р. |  |  |  |
| 183. | Сбор:15,9т.р. Долг:21,9 т.р. Долг:6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,3 т.р. Долг: 9,3 т.р. |  |  |  |
| 184. | Менжинского 54 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт системы отопления (замена запорной арматуры) 2.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Июль декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления (замена запорной арматуры) – 4,3 т.р. 2.вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 185. | Сбор:33т.р. Долг:24,1 т.р. Всего:8,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,9 т.р. Остаток:4 т.р. |  |  |  |
| 186. | Менжинского 56 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кВ.4 2. вывоз мусора |  |  |  |  |  | Октябрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кВ.4 – 1,7 т.р. 2.вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 187. | Сбор:16,3т.р. Долг:11 т.р. Всего:5,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:2,3 т.р. Остаток:3 т.р. |  |  |  |
|  | Менжинского 58 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. утепление труб системы отопления, чердак 2.смена доводчика под.2 3.ремонт системы отопления (замена запорной арматуры) 4.ремонт отопления (замена сгона под.1) 5.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Июль Октябрь декабрь |  |  |  |  |  |  | 1.утепление труб системы отопления, чердак – 2,4 т.р. 2.смена доводчика под.2 – 2,8 т.р. 3.ремонт системы отопления (замена запорной арматуры) – 3,6 т.р. 4.ремонт отопления (замена сгона под.1) – 0,8 т.р. 5. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 186. | Сбор:32,5т.р. Долг:11,3 т.р. Всего: 21,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10,2 т.р. Остаток:11 т.р. |  |  |  |
| 187. | Менжинского, 62 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:1.ремонт системы отопления м-н Гриль - ремонт системы отопления м-н Вкусные штучки 3.ремонт кровли кВ.20 4.очистка ливневых стоков 5.ограждение территории 6. изготовление проекта на установку теплового счетчика 7. изготов. металлического ограждения и распашных дверей под.2 8. установка теплового счетчика 9.замена задвижки на водопроводе 10.вывоз мусора |  |  |  |  |  | Апрель Апрель Июнь Июнь Июль Октябрь Октябрь Октябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления м-н Гриль – 2,2 т.р. 2.ремонт системы отопления м-н Вкусные штучки – 1,4 т.р. 3.ремонт кровли кВ.20 – 6,6 т.р. 4.очистка ливневых стоков – 4,7 т.р. 5.ограждение территории – 8,7 т.р. 6.изготовление проекта на установку теплового счетчика – 20 т.р. 7.изготов. металлического ограждения и распашных дверей теплового пункта под.2 – 34,6 т.р. 8.установка теплового счетчика – 320,6 т.р. 9.замена задвижки на водопроводе – 11,8 т.р. 10.вывоз мусора – 0,2 т.р. |  |  |  |  |
| 188. | Сбор 80,0 т.р. доп сбор с мая по сентябрь 2015г. включ. 210 т.р.(тепловой счетчик) Остаток: 44,8 т.р. Всего:334,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 410,8 т.р. Долг:76 т.р. |  |  |  |  |
| 189. | Менжинского, 64 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:1.ремонт щита ВРУ - заделка шва в стене 3.очистка кровли(стоков) 4.заделка температурного шва 5.ремонт системы отопления (замена расширительного бака) 6.изготов. и установка металлич. дверей в подвал 7.очистка организованных стоков 8. вывоз мусора |  |  |  |  |  | Февраль Апрель Май Сентябрь Ноябрь Ноябрь Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1ремонт щита ВРУ -11,5 т.р. 2.заделка шва в стене – 2,1 т.р. 3.очистка кровли(стоков) – 4,7 т.р. 4.заделка температурного шва – 14,4 т.р. 5.ремонт системы отопления (замена расширительного бака) – 10 т.р. 6.изготов. и установка металлич. дверей в подвал – 29,4 т.р. 7.очистка организованных стоков – 3,6 т.р. 8.вывоз мусора – 0,2 т.р. |  |  |  |  |
| 190. | Сбор:88,1 т.р. Остаток:20,3т.р. Всего: 108,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 75,9 т.р. Остаток:32,5 т.р. |  |  |  |  |
| 191. | Некрасова 6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. | Сбор:1,2т.р. Остаток:6,4т.р. Всего:7,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:8,1 т.р. |  |  |  |  |
| 193. | Некрасова -11 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. | Сбор:2,5т.р. Остаток:8 т.р. Всего:10,5 т.р.(вышел из управ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:10,5 т.р. |  |  |  |  |
| 195. | Новая - 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 196. | Сбор:2,0т.р. Остаток:5т.р. Всего:7 т.р. |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |  |  |
| 197. | Октябрьская 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 198. | Сбор: 89,4 т.р. Долг: 43,8 т.р. Всего:45,6т.р. |  | Ремонт: 1. замена пакетного выключателя на автоматич. выключат. 2. наращивание газохода кВ.31 3.крепление отлива под.2 4.замена пакетных выключателей на автоматические под.4, эт.3 5. замена пакетного выключателя на автоматы под.4 эт.3 6. замене пакетного выключателя на автоматы под.3 эт.2 7.ремонт кровли над кВ.40 8.замена пакетного выключателя на автоматы под.4 эт.2 9.устройство люка под.2 10.ремонт вытяжки кВ.14 11.ремонт системы отопления под.1 |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Март Март Май Май Июль Август Август Октябрь декабрь |  |  |  | 1.Замена пакетного выключателя на автоматические выключат. – 1,6 т.р. 2.наращивание газохода кВ. 31 – 6,6 т.р. 3.крепление отлива под.2 – 2,1 т.р. 4.замена пакетных выключателей на автоматические под.4, эт. 3 – 1,9 т.р. 5. замена пакетного выключателя на автоматы под.4 эт.3 – 3,7 т.р. 6. замена пакетного выключателя на автоматы под.3 эт.2 – 3,7 т.р. 7.ремонт кровли над кв.40 – 7,2 т.р. 8.замена пакетного выключателя на автоматы под.4 эт.2 – 3,7 т.р. 9.устройство люка под.№2 – 2,1 т.р. 10.ремонт вытяжки кв.14 – 2,8 т.р. 11.ремонт системы отопления под.1 – 3,8 т.р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 39,2 т.р. Остаток:6,4 т.р. |  |  |  |  |
| 199. | Октябрьская 3а |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. | Сбор:1,9т.р. Остаток:11,8т.р. Всего:13,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:13,7 т.р. |  |  |  |  |
| 201. | ул.Патова д.10 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. | Сбор: 10т.р. Остаток:86,4т.р. Всего:96,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:96,4 т.р. |  |  |  |  |
| 203. | Патова 12 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.установка металлической двери под.5 2.ремонт системы отопления м-н «Рыболов» 3.ремонт системы отопления (парикмахерская) 4.изготов. и установка металлич. двери под.4 5.ремонт отопления кВ.19,21,24 6.оштукатуривание дверных откосов 7.установка металлич. дверей 8.ремонт системы отопления – 8,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Август Август Август Октябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  | 1.установка металлической двери под.5 - 17,6 т.р. 2.ремонт системы отопления м-н «Рыболов» - 7,5 т.р. 3.ремонт системы отопления (парикмахерская) – 12,6 т.р. 4.изготов. и установка металлич. двери под.2 – 17 т.р. 5.ремонт отопления кВ.19,21,24 – 33,4 т.р. 6.оштукатуривание дверных откосов – 5,6 т.р. 7.установка металлич. дверей – 69,4 т.р. 8.ремонт системы отопления, чердак – 8,5 т.р. |  |  |  |  |
| 204. | Сбор:132т.р. Остаток: 60,2 т.р. Доп. сбор: 8,5 т.р. Всего:200,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 171,6 т.р. Остаток: 29,1 т.р. |  |  |  |  |
| 205. | Первомайская 10 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:1.разборка и вывоз уборной 2.перевозка грунта и песка трактором |  |  |  |  |  |  |  | Август ноябрь |  |  |  | 1.разборка и вывоз уборной – 6,7 т.р. 2.перевозка грунта и песка трактором – 5,2 т.р. |  |  |  |  |
| 206. | Сбор:3,0т.р. Остаток:14,4т.р. Всего:17,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:11,9 т.р. Остаток:5,5 т.р. |  |  |  |  |
| 207. | Первомайская 13 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.. |  |  |  |  |
| 208. | Сбор:0 т.р. Долг: 1,7 т.р. Долг:1,7т.р.(вышел из управ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг:1,7 т.р. |  |  |  |  |
| 209. | Первомайская 15 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Сбор:1,7т.р. Остаток:5,7т.р. Всего:7,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:7,4 т.р. |  |  |  |  |
| 211. | Пионерская 16 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 212. | Сбор:2,9т.р. Остаток:6,6т.р. Всего:9,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:9,5 т.р. |  |  |  |  |
| 213. | Пионерская 18 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. Ремонт пола в коридоре, укрепление деревянных стен и окон 2. очистка выгребных ям 3.ремонт вытяжных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | Сбор с 09.2011 по 12.2013:8,6т.р. Долг: 2,6 т.р. Всего:6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6 т.р. |  |  |  |  |
| 215. | Пирогова 1-а |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 216. | Сбор:5,9т.р. Долг::8,4т.р. Долг:2,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг:2,5 т.р. |  |  |  |  |
|  | Пирогова 1-б |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. установка почтовых ящиков |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | 1.установка почтовых ящиков – 2,9 т.р |  |  |  |  |
|  | Сбор: 15 т.р.(за 10 мес.) Всего: 15 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,9 т.р. Остаток:12,1 т.р. |  |  |  |  |
| 217. | Пирогова 3 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Апрель май |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 218. | Сбор:47,7т.р. Остаток: 19,5 т.р. Всего:67,2 т.р. |  | Ремонт: 1. смена доводчика под.№2 |  |  |  |  |  |  |  | февраль |  |  |  | 1.смена доводчика под.№2 – 2,8 т.р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Всего:2,8 т.р. Остаток:64,4 т.р. |  |  |  |  |
| 219. | Пирогова 4 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 220. | Сбор:43,3т.р. Остаток: 19,7 т.р. Всего:63 т.р. |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:63 т.р. |  |  |  |  |
| 221. | Пирогова 5 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.установка выключателя под.3 эт.1 2. смена водопроводного стояка кВ.1,4,7 3. ремонт канализации под.1 (подвал) 4.ремонт отопления кВ.4 |  |  |  |  |  |  |  | Август Август Август сентябрь |  |  |  | 1.установка выключателя под.3 эт.1 – 0,7 т.р. 2. смена водопроводного стояка кв.1,4,7 – 12,6 т.р. 3.ремонт канализации - 31,3 т.р. 4.ремонт отопления кВ.4 – 5,2 т.р. |  |  |  |  |
| 222. | Сбор:82,9т.р. Долг:2,5 т.р. Всего:80,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 49,8 т.р. Остаток: 30,6 т.р. |  |  |  |  |
| 223. | Пирогова 7 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.разрушение междуэтажного перекрытия после обрушения |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  | 1.разрушение междуэтажного перекрытия после обрушения – 21,6 т.р. |  |  |  |  |
| 224. | Сбор: 13,3т.р. Остаток:17,5 т.р. Всего:30,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 21,6 т.р. Остаток:9,2 т.р. |  |  |  |  |
| 225. | Пирогова 8 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 226. | Сбор:16,4т.р. Остаток:73,3 т.р. Всего:89,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 89,7 т.р. |  |  |  |  |
| 227. | Пирогова д.9 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт печной трубы кВ.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | февраль |  |  | 1. ремонт печной трубы кВ.17 – 5,5 т.р. |  |  |  |  |
| 228. | Сбор 19,8т.р. Остаток:36,8 т.р. Всего:56,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,5 т.р. Остаток: 51,1 т.р. |  |  |  |  |
| 229. | Пирогова 12 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. Ремонт печных труб |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь |  |  | 1.Ремонт печных труб – 15 т.р. |  |  |  |  |
| 230. | Сбор:16,5т.р. Остаток:23,4 т.р. Всего:39,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 15 т.р. Остаток:24,9 т.р. |  |  |  |  |
| 231. | Пирогова 14 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. замена ввода на квартиру №4 |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  | 1.замена ввода на квартиру №4 – 1 т.р. |  |  |  |  |
| 232. | Сбор:23,2т.р. Остаток:7т.р. Всего:30,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1 т.р. Остаток: 29,2 т.р. |  |  |  |  |
| 233. | Пирогова, 15 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь |  |  | 1.ремонт электрических сетей – 44,6 т.р. |  |  |  |  |
| 234. | Сбор:16 т.р. Доп. сбор с июня по сентябрь 2015г. включит. 16,4 т.р.(электрич. сети) Остаток:12,2 т.р. Всего: 44,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 44,6 т.р. Остаток: 0 т.р. |  |  |  |  |
| 235. | Победы 1 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.смена светильника под.2, эт.2 2.смена водопроводного стояка кВ.9,12 3.ремонт кровли кВ.4 4.установка слухового окна |  |  |  |  |  |  |  |  | Март Июнь Август сентябрь |  |  | 1.смена светильника под.2, эт.2 -0,6 т.р. 2.смена водопроводного стояка кВ.9,12 – 11,1 т.р. 3.ремонт кровли кв.4 – 2,5 т.р. 4.установка слухового окна – 2 т.р. |  |  |  |  |
| 236. | Сбор:47,2т.р. Остаток: 23,9 т.р. Всего:71,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 16,2 т.р. Остаток: 54,9 т.р. |  |  |  |  |
| 237. | Победы 25а |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.уборка мусора 2.замена светильника под.1, эт.1 3.ремонт входа в подвал |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь Ноябрь декабрь |  |  | 1. уборка мусора – 2,7 т.р. 2.замена светильника под.1, эт.1 – 0,8 т.р. 3.ремонт входа в подвал – 34,3 т.р. |  |  |  |  |
| 238. | Сбор:57,7 т.р. Остаток: 82,4 т.р. Всего: 140,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:37,8 т.р. Остаток:102,3 т.р. |  |  |  |  |
| 239. | Победы 28-а |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.откачка и очистка выгребной ямы |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  | 1.откачка и очистка выгребной ямы – 3,6 т.р. |  |  |  |  |
| 240. | Сбор:3,0т.р. Остаток:4,4т.р. Всего:7,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,6 т.р. Остаток:3,8 т.р. |  |  |  |  |
| 241. | ## Победы 54 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242. | Сбор:25,2т.р. Остаток:2т.р. Всего:27,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 27,2 т.р. |  |  |  |  |
| 243. | Победы 61 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.замена запорной арматуры на отоплении |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  | 1.замена запорной арматуры на отоплении – 2,8 т.р. |  |  |  |  |
| 244. | Сбор:6,9т.р. Остаток:43,6 т.р. Всего:50,5 т.р. |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,8 т.р. Остаток: 47,7 т.р. |  |  |  |  |
| 245. | Победы 62 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 246. | Сбор:6,6т.р. Остаток:18,9 т.р. Всего:25,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:25,5 т.р. |  |  |  |  |
| 247. | Победы 63 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.замена запорной арматуры на отоплении |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  | 1.замена запорной арматуры на отоплении – 2,8 т.р. |  |  |  |  |
| 248. | Сбор:8,5т.р. Остаток:48,1т.р. Всего:56,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,8 т.р. Остаток: 53,8 т.р. |  |  |  |  |
| 249. | Победы 64 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 250. | Сбор:4,9т.р. Остаток:0,1т.р. Всего:5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 5 т.р. |  |  |  |  |
|  | Победы, 65 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.замена тройника на водопроводе 2.ремонт входных площадок 3.замена запорной арматуры на отоплении |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Сентябрь октябрь |  |  | 1.замена тройника на водопроводе – 1,3 т.р. 2.ремонт входных площадок – 4,4 т.р. 3. замена запорной арматуры на отоплении – 8,1 т.р. |  |  |  |  |
| 251. | Сбор:37т.р. Долг: 0,8 т.р. Всего:36,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 13,8 т.р. Остаток: 22,4 т.р. |  |  |  |  |
| 252. | Победы 66 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт стены |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  | 1.ремонт стены -3,2 т.р. |  |  |  |  |
| 253. | Сбор:40,6т.р. Остаток:14,8т.р. Всего:55,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,2 т.р. Остаток: 52,2 т.р. |  |  |  |  |
| 254. | Победы 67а |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. смена светильника под.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  | 1.смена светильника под.2 – 0,7 т.р. |  |  |  |  |
| 255. | Сбор:51,9т.р. Долг:25,9 т.р. Всего:26 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,7 т.р. Остаток:25,3 т.р. |  |  |  |  |
| 256. | Победы 68 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:1. ремонт примыканий 2. изготовление и установка скамеек 3.ремонт козырьков 4.заделка межпанельных швов кВ.12,17,21,24,25,27 Работа автовышки 5.ремонт кровли кВ.17,26 (примыкание у труб) 6.ремонт запорной арматуры кВ.21 7.смена светильника под.1, эт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь Июнь Июнь Июнь август август октябрь |  |  | 1.ремонт примыканий – 3 т.р. 2.изготовление и установка скамеек – 3,6 т.р. 3.ремонт козырьков – 21,7 т.р. 4.заделка межпанельных швов кВ.12,17,21,24,25,27 – 36 т.р. Работа автовышки – 13,2 т.р. 5.ремонт кровли кв.17,26(примыкание у труб) – 11,5 т.р. 6.ремонт запорной арматуры кв.21 – 0,6 т.р. 7.смена светильника под.1, эт.1 – 0,7 т.р. |  |  |  |  |
| 257. | Сбор:61,7т.р. Долг:6 т.р. Всего:55,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 90,3 т.р. Долг: 34,6 т.р. |  |  |  |  |
| 258. | Победы 69 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:1. ремонт домофона под.2 2. окраска входной металлической двери под.2 3.ремонт козырьков 4.ремонт кровли кВ.7,25 (примыкание у труб) 5.закольцовка системы отопления в подвале под.3 6. замена светильника под.3, эт.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь Июнь Июнь Август Октябрь декабрь |  |  | 1.ремонт домофона под.2 – 2,2 т.р. 2.окраска входной металлической двери под. 2 – 0,6 т.р. 3.ремонт козырьков – 23,7 т.р. 4.ремонт кровли кв.7,25 (примыкание у труб) – 9 т.р. 5.закольцовка системы отопления в подвале под.3 – 1,6 т.р. 6.замена светильника под.3, эт.3 – 0,7 т.р. |  |  |  |  |
| 259. | Сбор:68,8т.р. Долг:42 т.р. Всего: 26,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 37,8 т.р. Долг:11 т.р. |  |  |  |  |
| 260. | Победы 70 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. изготовление и установка скамейки 2. замена общего вентиля 3.замена задвижки на отопление в подвале 4.замена автоматов кВ.13 5.ремонт отмостки 6.ремонт отопления в подвале под.1,2,3 7.ремонт кровли на козырьках под. 1,5 8.устройство козырьков под.2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь Октябрь Октябрь Октябрь октябрь ноябрь ноябрь декабрь |  |  | 1.изготовление и установка скамейки – 1,8 т.р. 2. замена общего вентиля – 0,9 т.р. 3.замена задвижки на отопление в подвале – 7,3 т.р. 4.замена автоматов кВ.13 – 1,2 т.р. 5.ремонт отмостки – 2,8 т.р. 6.ремонт отопления в подвале под.1,2,3 – 80 т.р. 7.ремонт кровли на козырьках под. 1,5 – 12,8 т.р. 8.устройство козырьков под.2,4 – 40,4 т.р. |  |  |  |  |
| 261. | Сбор:123,4т.р. Остаток:117,7 т.р. Всего:241,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 147,2 т.р. Остаток: 93,9 т.р. |  |  |  |  |
| 262. | Профсоюзная 8 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли кВ.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  | 1.ремонт кровли кВ.4 – 3,7 т.р. |  |  |  |  |
| 263. | Сбор: 0т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:6,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:3,7 т.р. Остаток:3 т.р. |  |  |  |  |
| 264. | Рабочая 34 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265. | Сбор:0т.р. Остаток:11,6 т.р. Всего:11,6т.р.(вышел из управ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:11,6 т.р. |  |  |  |  |
| 266. | Р.Люксембург 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. очистка выгребной ямы 2.очистка выгребной ямы |  |  |  |  |  |  |  |  | Август октябрь |  |  | 1.очистка выгребной ямы – 6,7 т.р. 2.очистка выгребной ямы – 6,7 т.р. |  |  |  |  |
| 267. | Сбор:27,7 т.р. Долг:10 т.р. Всего:17,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 13,4 т.р. Остатк:4,3 т.р. |  |  |  |  |
| 268. | Республиканская 12 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269. | Сбор:0 т.р. Остаток:0т.р. Всего:9,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:9,3 т.р. |  |  |  |  |
| 270. | Садовая, 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. | Сбор:2,3т.р. Остаток:13,6т.р. Всего:15,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 15,9 т.р. |  |  |  |  |
| 272. | Садовая, 3 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. | Сбор:2,3т.р. Остаток:12,3т.р. Всего:14,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:14,6 т.р. |  |  |  |  |
| 274. | Садовая, 5 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. перекладка труб |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  | 1.перекладка труб -20,5 т.р. |  |  |  |  |
| 275. | Сбор:2,5т.р. Остаток:13,4т.р. Всего:15,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,5 т.р. Долг: 4,6 т.р. |  |  |  |  |
| 276. | Северная 1б |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277. | Сбор:3,4т.р. Остаток:19т.р. Всего: 22,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:22,4 т.р. |  |  |  |  |
| 278. | Северная, 3а |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.устройство бетонных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  | 1.устройство бетонных дорожек – 46,3 т.р. |  |  |  |  |
| 279. | Сбор:9,6т.р. Остаток:29,4т.р. Всего:39 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 46,3 т.р. Долг:7,3 т.р. |  |  |  |  |
| 280. | Северная 4а |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281. | Сбор:0т.р. Остаток:5,1т.р. Всего:10,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:10,2 т.р. |  |  |  |  |
| 282. | Северная 6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283. | Сбор:14,6 т.р. Остаток:8,4т.р. Всего:23т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:23 т.р. |  |  |  |  |
| 284. | Северная, 7 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт окна на чердаке 2.ремонт подъезда №1 3. смена канализации кВ.12,16 4.ремонт канализации кВ.9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Апрель октябрь |  |  | 1.ремонт окна на чердаке – 0,3 т.р. 2.ремонт подъезда №1 – 20,5 т.р. 3.смена канализации кВ.12,16 – 6 т.р. 4.замена канализации кв.9,10,11,12,13,14,15,16 – 8,7 т.р. |  |  |  |  |
| 285. | Сбор:14,4т.р. Остаток:3,4т.р. Доп. сбор с кв. 9-16, сост. - 8,7 т.р. Всего:26,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 35,5 т.р. Долг:9 т.р. |  |  |  |  |
| 286. | Северная 12 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1замена вводного автомата |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  | 1.замена вводного автомата – 0,6 т.р. |  |  |  |  |
| 287. | Сбор:9,5 т.р. Долг:5 т.р. Всего:4,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,6 т.р. Остаток:3,9 т.р. |  |  |  |  |
| 288. | Северная, 13 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 289. | Сбор:12,4т.р. Долг:8,5 т.р. Всего:3,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:3,9 т.р. |  |  |  |  |
| 290. | Северная, 18 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291. | Сбор:2,6 т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:12,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:12,8 т.р. |  |  |  |  |
| 292. | Северная 19 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293. | Сбор:2,5т.р. Остаток:12,7.р. Всего:15,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:15,2 т.р. |  |  |  |  |
| 294. | Северная 22 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. смена ввода водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Сбор:2,9т.р. Остаток:7,3т.р. Всего:10,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:10,2 т.р. |  |  |  |  |
| 296. | Северная 24 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 297. | Сбор:3,0т.р. Остаток:23,3т.р. Всего:26,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:26,3 т.р. |  |  |  |  |
| 298. | Северная 27 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299. | Сбор:2,1т.р. Остаток:10,9т.р. Всего:13 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:13 т.р. |  |  |  |  |
|  | Северная 29 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор: 0,6 т.р Остаток: 5,5 т.р. Всего: 6,1 т.р. |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,1 т.р. |  |  |  |  |
| 300. | Северная 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301. | Сбор:0т.р. Остаток:4т.р. Всего:4т.р.(вышел из управ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:4 т.р. |  |  |  |  |
|  | Северная 31 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 2,4 т.р. Всего: 2,4 т.р. |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:2,4 т.р. |  |  |  |  |
| 302. | Северная 32 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303. | Сбор:2,0т.р. Остаток:4,7т.р. Всего:6,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,7 т.р. |  |  |  |  |
|  | Северная 33 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор: 0,6 т.р. Остаток:6,8 т.р. Всего: 7,4 т.р. |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:7,4 |  |  |  |  |
| 304. | Северная 34 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 305. | Сбор:2,0т.р. Долг:1,3т.р. Остаток:0,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 0,7 т.р. |  |  |  |  |
| 306. | Северная 35 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307. | Сбор:2,5т.р. Остаток:9,1 т.р. Всего:11,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:11,6 т.р. |  |  |  |  |
| 308. | Северная 36 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309. | Сбор:2т.р. Остаток:15,7 т.р. Всего:17,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:17,7 т.р. |  |  |  |  |
| 310. | Северная 37 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311. | Сбор:2,5т.р. Остаток:17,3 т.р. Всего:19,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:19,8 т.р. |  |  |  |  |
| 312. | Северная 39 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313. | Сбор:2,0т.р. Остаток:15,7т.р. Всего:17,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:17,7 т.р. |  |  |  |  |
| 314. | Северная, 41 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315. | Сбор:9,5т.р. Долг:27,8 т.р. Долг:18,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг: 18,3 т.р. |  |  |  |  |
|  | Северная 44 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  | Сбор: 0,7 т.р. Остаток: 5,8 т.р Всего: 6,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 6,5 т.р. |  |  |  |  |
| 316. | Северная 45 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317. | Сбор:0т.р. Остаток:1,8т.р Всего:1,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:1,8 т.р. |  |  |  |  |
| 318. | Северная 47 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319. | Сбор:2,0т.р. Долг: 2,7 т.р. Долг:0,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг: 0,7 т.р. |  |  |  |  |
| 320. | Северная 48 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321. | Сбор:2,4т.р. Остаток:17,8т.р. Всего:20,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:20,2 т.р. |  |  |  |  |
| 322. | Северная 49 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323. | Сбор:2,4т.р. Остаток:15,8т.р. Всего:18,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:18,2 т.р. |  |  |  |  |
| 324. | Семашко 4 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кВ.9 2.ремонт кровли кВ.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Август декабрь |  |  | 1.ремонт кровли кВ.9 – 3,8 т.р. 2.ремонт кровли кВ.4 – 2,6 т.р. |  |  |  |  |
| 325. | Сбор:21,1т.р. Остаток:9,1т.р. Всего:30,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,4 т.р. Остаток: 23,8 т.р. |  |  |  |  |
| 326. | Семашко 5 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327. | Сбор:17,0т.р. Долг: 5,9 т.р. Всего: 11,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:11,1 т.р. |  |  |  |  |
| 328. | Семашко, 6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329. | Сбор:23,3т.р. Остаток: 18,5 т.р. Всего:41,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 41,8 т.р. |  |  |  |  |
| 330. | Семашко 7 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. спиливание деревьев 2.ремонт водопровода кВ.5,6,9,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль август |  | 1.спиливание деревьев – 12,4 т.р. 2. ремонт водопровода кВ.5,6,9,10 – 13,4 т.р. |  |  |  |  |
| 331. | Сбор: 21,6 т.р. Остаток: 14,7 т.р. Всего:36,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 25,8 т.р. Остаток: 10,5 т.р. |  |  |  |  |
| 332. | Семашко 8 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления кв.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  | 1.ремонт системы отопления кВ.13 – 2 т.р. |  |  |  |  |
| 333. | Сбор:36,8т.р. Долг: 9,7 т.р. Всего:27,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2 т.р. Остаток:25,1 т.р. |  |  |  |  |
| 334. | Семашко 9 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:1.ремонт водопровода кВ.4 2.замена основания под унитаз кВ.1 3.ремонт системы отопления кВ.3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь Февраль март |  | 1.ремонт водопровода кВ.4 – 0,7 т.р. 2. замена основания под унитаз кв.1 – 1,8 т.р. 3.ремонт системы отопления кВ.3,4 – 3,3 т.р. |  |  |  |  |
| 335. | Сбор 18,2т.р. Остаток:3,4 т.р. Всего:21,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:5,8 т.р. Остаток: 15,8 т.р. |  |  |  |  |
| 336. | Семашко, 10 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода кВ.2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  | 1.ремонт водопровода кВ.2,4 – 5 т.р. |  |  |  |  |
| 337. | Сбор:17,1т.р. Остаток:29,3 т.р. Всего:46,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5 т.р. Остаток:41,4 т.р. |  |  |  |  |
| 338. | Семашко 11 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт системы отопления кВ.2 (2) 2.ремонт системы отопления (чердак) 3.ремонт отопления кВ.7 ком.4 4.установка окон ПВХ кВ.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Август Октябрь ноябрь |  | 1.ремонт системы отопления кв. 2 (2) – 3,4 т.р. 2.ремонт системы отопления (чердак) – 7,9 т.р. 3.ремонт отопления кв.7 ком.4 – 5,8 т.р. 4.установка окон ПВХ кв.7 – 18,1 т.р. |  |  |  |  |
| 339. | Сбор:45,8т.р. долг:0,9т.р. Всего:44,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:35,2 т.р. Остаток:9,7 т.р. |  |  |  |  |
| 340. | Семашко, 12 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341. | Сбор:28,3т.р. Остаток:63,2т.р. Всего:91,5т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:91,5 т.р. |  |  |  |  |
| 342. | Семашко 13 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт пола в подъезде №7 2.спиливание деревьев 3.планировка территории 4.грейдирование территории 5.установка металлич. двери входа в подвал 6.ремонт водопровода кВ.40 7.ремонт фасада 8.вывоз сучьев 9.спиливание деревьев 10.ремонт кровли кВ.25,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Июль Август Август Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь декабрь |  | 1.ремонт пола в подъезде №7 – 0,5 т.р. 2.спиливание деревьев – 8 т.р. 3.планировка территории – 1,4 т.р. 4.грейдирование территории – 1,7 т.р. 5.установка металлич. двери входа в подвал – 7,6 т.р. 6.ремонт водопровода кв.40 – 2,2 т.р. 7.ремонт фасада – 4,1 т.р. 8.вывоз сучьев под.2 – 1,5 т.р. 9.спиливание деревьев – 6,3 т.р. 10.ремонт кровли кв.25,26 – 9,2 т.р. |  |  |  |  |
| 343. | Сбор:114,3т.р. Остаток: 40,7 т.р. Всего:155 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 42,5 т.р. Остаток: 112,5 т.р. |  |  |  |  |
| 344. | Семашко 15 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. покупка насоса дренажника 2.покупка термопреобразователя 3.замена преобразователей,подготовка счетчика к отопительному сезону 4.ремонт отопления, подвал 5.ремонт отопления кВ.61 6.ремонт полотенцесушителя кВ.6,9 7.замена оконных блоков в подъездах 8.ремонт кладки вытяжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август Август Октябрь Октябрь Октябрь Ноябрь Декабрь декабрь |  | 1.покупка насоса дренажника – 2,5 т.р. 2.покупка термопреобразователя – 1,8 т.р. 3.замена преобразователей, подготовка счетчика к отопительному сезону – 5 т.р. 4.ремонт отопления, подвал – 6,4 т.р. 5.ремонт отопления кВ.61 – 8,7 т.р. 6.ремонт полотенцесушителя кв.6,9 – 4,9 т.р. 7.замена оконных блоков в подъездах – 261,2 т.р. 8.ремонт кладки вытяжек – 17,4 т.р. |  |  |  |  |
| 345. | Сбор:237т.р. Остаток:132,6 т.р. Всего:369,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 307,9 т.р. Остаток: 61,7 т.р. |  |  |  |  |
| 346. | Семашко16 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 347. | Сбор: 6,5т.р. Остаток:34,2т.р. Всего:40,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |  |  |
| 348. | Семашко 17 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349. | Сбор: 0 т.р. Остаток:0 т.р. Всего:20,8т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:20,8 т.р. |  |  |  |  |
| 350. | Семашко 19 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351. | Сбор:11.6т.р. Остаток:62,7 т.р. Всего:74,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:74,3 т.р. |  |  |  |  |
| 352. | Советская, 4 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353. | Сбор:3,3т.р. Остаток: 2,2 т.р. Всего:5,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,5 т.р. |  |  |  |  |
| 354. | Советская, 6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355. | Сбор:0т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:6,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,7 т.р. |  |  |  |  |
| 356. | Советская 31 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:1. очистка кровли(ендовы) от снега и наледи 2.установка дренажного насоса ТУ подвал 3.ремонт кровли 4.замена автомата на вводе 1 эт. 5.замена автоматического выключателя 6.ремонт остекления под.3 7.вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Апрель Апрель Август Октябрь Ноябрь декабрь |  | 1.очистка кровли(ендовы) от снега и наледи – 2,6 т.р. 2.установка дренажного насоса ТУ подвал – 3,7 т.р. 3.ремонт кровли – 1,3 т.р. 4.замена автомата на вводе 1 эт. – 1,2 т.р. 5.Замена автоматического выключателя – 1,4 т.р. 6.ремонт остекления под.3 – 0,8 т.р. 7.вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |  |
| 357. | Сбор:87,9т.р. Остаток:105 т.р. Всего:192,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 11,6 т.р. Остаток:181,3 т.р. |  |  |  |  |
| 358. | д.3 Сосновая |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 359. | Сбор:21т.р. Остаток:36,2 т.р. Всего:57,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 57,2 т.р. |  |  |  |  |
| 360. | Сосновая 5 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли на козырьках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  | 1.ремонт кровли на козырьках – 13,2 т.р. |  |  |  |  |
| 361. | Сбор:74,2т.р.( по 4,8 руб) Долг:59 т.р. Всего:15,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:13,2 т.р. Остаток:2 т.р. |  |  |  |  |
| 362. | Спортивная 4 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363. | Сбор:3,5т.р. Остаток:14,9 т.р. Всего:18,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:18,4 т.р. |  |  |  |  |
| 364. | Спортивная 5 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 365. | Сбор:11,8т.р. Остаток:38,6 т.р. Всего:50,4.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:50,4 т.р. |  |  |  |  |
| 366. | Спортивная, 6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 367. | Сбор:11,8т.р. Остаток:25,6т.р. Всего:37,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:37,4 т.р. |  |  |  |  |
| 368. | Спортивная 7 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель | 1.ремонт кровли – 3 т.р |  |  |  |  |
| 369. | Сбор 11,7т.р. Остаток:25 т.р. Всего:36,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3 т.р. Остаток:33,7 т.р. |  |  |  |  |
| 370. | Спортивная 8 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли кВ.3 2.спиливание деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь декабрь | 1.ремонт кровли кВ.3 – 28,2 т.р. 2.спиливание деревьев – 9,7 т.р. |  |  |  |  |
| 371. | Сбор:11,8т.р. Остаток:47,5 т.р. Всего:59,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:37,9 т.р. Остаток:21,4 т.р. |  |  |  |  |
| 372. | Спортивная 9 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.замена коммутационной аппаратуры 2.замена пакетного выключателя на автоматический 3.ремонт потолка кВ.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Май Август август | 1.замена коммутационной аппаратуры – 12,7 т.р. 2.замена пакетного выключателя на автоматический – 1,3 т.р. 3.ремонт потолка кВ.4 – 7,1 т.р. |  |  |  |  |
| 373. | Сбор: 11,4 т.р. Остаток: 0,3 т.р. Всего:11,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 21,1 т.р. Долг:9,4 т.р. |  |  |  |  |
| 374. | Спортивная 10 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375. | Сбор:12,1т.р. Долг:3,1.р. Всего::9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:9 т.р. |  |  |  |  |
| 376. | Спортивная 11 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.смена доводчика под.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь | 1.смена доводчика под.2 – 2,8 т.р. |  |  |  |  |
| 377. | Сбор:12,0т.р. Долг:11,7 т.р. Всего:0,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,8 т.р. Долг:2,5 т.р. |  |  |  |  |
| 378. | Спортивная 12 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 379. | Сбор:12,1т.р. Остаток:11,2т.р. Всего:23,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:23,3 т.р. |  |  |  |  |
| 380. | Спортивная 13 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.замена лампы уличного освещения 2.замена датчика освещенности 3. ремонт системы отопления,с под.№1 4. очистка кровли (ендовы) под.№5 от снега и наледи 5. очистка кровли 4х подъездов от снега и наледи 6.изготовление металлической лестницы и ремонт отопления на чердаке 7.изготов. и установка скамеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь январь февраль февраль июнь август сентябрь | 1. замена лампы уличного освещения – 0,4 т.р. 2. замена датчика освещенности – 1,2 т.р. 3.ремонт системы отопления, подъезд №1 – 7,4 т.р. 4.очистка кровли (ендовы) под.№5 от снега и наледи – 1,5 т.р. 5.очистка кровли 4х подъездов от снега и наледи - 4,9 т.р. 6.изготовление металлической лестницы и ремонт отопления на чердаке – 3 т.р. 7.изготов. и установка скамеек – 14,2 т.р. |  |  |  |  |
| 381. | Сбор:104,6т.р. Остаток: 11,9т.р. Всего:116,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 32,6 т.р. Остаток: 83,9 т.р. |  |  |  |  |
| 382. | Спортивная 15 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.монтаж освещения тамбуров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март | 1.монтаж освещения тамбуров – 4 т.р. |  |  |  |  |
| 383. | Сбор:76,1т.р. Остаток:218,8т.р. Всего:294,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4 т.р. Остаток:290,9 т.р. |  |  |  |  |
| 384. | Труфанова 1 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385. | Сбор:2,1т.р. Остаток:15,7т.р. Всего:17,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:17,8 т.р. |  |  |  |  |
| 386. | Труфанова 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387. | Сбор:3,4т.р. Остаток:0,3 т.р. Всего:3,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:3,7 т.р. |  |  |  |  |
| 388. | Труфанова 3 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389. | Сбор:2,2т.р. Остаток:6,8 т.р. Всего:9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:9 т.р. |  |  |  |  |
| 390. | Труфанова 4 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391. | Сбор:2,5т.р. Остаток:17,6т.р. Всего:20,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:20,1 т.р. |  |  |  |  |
| 392. | Труфанова 5 |  | Содержание: - Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации –весенне-летний период –осенне-зимний период - Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август- Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
| 393. |  |  | - Ремонт:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 394. | Сбор:3,7 т.р Остаток:6,6 т.р. Всего:10,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:10,3 т.р. |  |  |  |  |
| 395. | Труфанова 7 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:1. ремонт кровли кВ.2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь | 1.ремонт кровли кВ.2,4 – 10,9 т.р. |  |  |  |  |
| 396. | Сбор:3,6т.р. Остаток:14,9 т.р. Всего:18,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10,9 т.р. Остаток:7,6 т.р. |  |  |  |  |
| 397. | Труфанова 8 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398. | Сбор:3,2т.р. Остаток:19,9 т.р. Всего:23,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:23,1 т.р. |  |  |  |  |
| 399. | Труфанова 8-а |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.замена светильника в тамбуре кВ.6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь | 1.замена светильника в тамбуре кВ.6,7 – 1,4 т.р. |  |  |  |  |
| 400. | Сбор:25,5т.р. Долг:17,4 т.р. Всего:8,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,4 т.р. Остаток:6,7 т.р. |  |  |  |  |
| 401. | Труфанова 8б |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. утепление стены кВ.4 в подъезде 2.наращивание вытяжной трубы кВ.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь декабрь | 1.утепление стены кВ.4 в подъезде – 7 т.р. 2.наращивание вытяжной трубы кВ.20 – 4,8 т.р. |  |  |  |  |
| 402. | Сбор: 32т.р. Остаток:21,6 т.р. Всего:53,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 11,8 т.р. Остаток: 41,8 т.р. |  |  |  |  |
| 403. | Труфанова, 11 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404. | Сбор 5,5т.р. Остаток:18,7т.р. Всего:24,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:24,2 т.р. |  |  |  |  |
| 405. | Труфанова 12 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возврат денег за ремонт кровли кв.№1 - 5 т.р. |  |  |  |  |
| 406. | Сбор:3,6т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:22,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:5 т.р. Остаток:17,8 т.р. |  |  |  |  |
| 407. | Труфанова, 13 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408. | Сбор:21,6 т.р. Долг: 32,7 т.р. Долг: 11,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг:11,1 т.р. |  |  |  |  |
| 409. | Труфанова, 14 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. замена светильника под.1 эт.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь | 1.замена светильника под.1 эт.2 – 0,6 т.р. |  |  |  |  |
| 410. | Сбор:22,0т.р. Долг: 18,9 т.р. Всего:3,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:0,6 т.р. Остаток:2,5 т.р. |  |  |  |  |
| 411. | Труфанова 15 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: - замена автоматов кВ.1 2.замена светильника под.1, эт.1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март ноябрь | 1.замена автоматов кв.1 – 0,6 т.р. 2.замена светильников под.1, эт.1,2 т.р. |  |  |  |  |
| 412. | Сбор:22,3т.р. Долг: 11т.р. Всего:11,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:1,8 т.р. Остаток:9,5 т.р. |  |  |  |  |
| 413. | Чапаева д.6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414. | Сбор:3,0т.р. Остаток:8,9т.р. Всего:11,9т.р.(вышел из управ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:11,9 т.р. |  |  |  |  |
|  | Чапаева 8 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор: 29 т.р.(с июня по 4р.) Всего: 29 т.р. |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:29 т.р. |  |  |  |  |
| 415. | Чапаева 10 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь | 1.ремонт водопровода – 5,8 т.р. |  |  |  |  |
| 416. | Сбор:6,9т.р. Остаток:7т.р. Всего:13,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,8 т.р. Остаток:8,1 т.р. |  |  |  |  |
| 417. | Чапаева 12 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418. | Сбор:3,6т.р. Остаток:17 т.р. Всего:20,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:20,6 т.р. |  |  |  |  |
| 419. | Чапаева 15 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
| 420. | Сбор:3,1т.р. Долг:5,4т.р. Долг: 2,3 т.р. |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг:2,3 т.р. |  |  |  |  |
| 421. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Всего: |  |  |  |  |
| 422. | Чапаева 22 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления под.3 2.вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь декабрь | 1.ремонт отопления под.3 – 4,1 т.р. 2.вывоз мусора -0,6 т.р. |  |  |  |  |
| 423. | Сбор:39,1т.р. Долг: 47,3 т.р. Долг:8,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:4,7 т.р. Долг:12,9 т.р. |  |  |  |  |
| 424. | Чапаева, 23 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:1.ремонт входных площадок под.2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август | 1.ремонт входных площадок под.2,3 – 19,7 т.р. |  |  |  |  |
| 425. | Сбор:9,2 т.р. Остаток:17т.р. Всего: 26,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 19,7 т.р. Остаток:6,5 т.р. |  |  |  |  |
| 426. | Чапаева, 24 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли кВ.4 2.ремонт кровли кВ.7,8 3.замена автомата в распределительном щите под.2 эт.2 4.вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Май июнь август декабрь | 1.ремонт кровли кв.4 – 7,5 т.р. 2.ремонт кровли кв.7,8 – 14,9 т.р. 3.замена автомата в распределительном щите под.2 эт.2 – 1,1 т.р. 4.вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |  |
| 427. | Сбор:33,9т.р. Остаток:21,8т.р. Всего:55,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:24,1 т.р. Остаток:31,6 т.р. |  |  |  |  |
| 428. | Чапаева 25 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. смена отопительного стояка кВ.22,26 2. смена отопительного стояка кВ.16,20,24 3. ремонт системы отопления кВ.27 – 5,5 т.р. 4.смена отопительного стояка кВ.11 5.смена отопительного стояка кВ.7 6. смена розлива 7.смена отопительного стояка кВ.2,5 8.смена светильника под..2, тамбур 9.ремонт цоколя 10.смена светильника под.2 эт.3 11.смена отопительного стояка кВ.27 12.смена розлива отопления 13.смена отопительного стояка кВ.48,52,56,60 14.смена розлива отопления под.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь январь февраль апрель апрель апрель апрель июнь июль август октябрь октябрь октябрь декабрь | 1.смена отопительного стояка кВ.22,26 -13,2 т.р. 2.смена отопительного стояка кв.16,20,24 – 17,4 т.р. 3.ремонт системы отопления кВ.27 – 5,5 т.р. 4.смена отопительного стояка кВ.11 – 6,5 т.р. 5.смена отопительного стояка кВ.7 – 13,5 т.р. 6.смена розлива отопления (м-н Незабудка) – 60,3 т.р. 7.смена отопительного стояка кВ.2,5 – 28,1 т.р. 8.смена светильника под.2, тамбур – 0,6 т.р. 9.ремонт цоколя – 15,2 т.р. 10.смена светильника под.2 эт.3 – 0,7 т.р. 11.смена отопительного стояка кВ.27 – 4,1 т.р. 12.смена розлива отопления – 31,9 т.р. 13.смена отопительного стояка кВ.48,52,56,60 – 140,3 т.р. 14.смена розлива отопления под.3 – 33 т.р. |  |  |  |  |
| 429. | Сбор:108,5т.р. Остаток:27,3т.р. Всего:135,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:370,3 Остаток: 234,5 т.р. |  |  |  |  |
| 430. | Чапаева 26 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1 ремонт системы отопления кВ.6 2.ремонт системы отопления кВ.7,8 3.ремонт водопровода кВ.1,2 4.вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь Апрель Ноябрь декабрь | 1.ремонт системы отопления кВ.6 -8 т. р. 2.ремонт системы отопления кв.7,8 – 1 т.р. 3.ремонт водопровода кв.1,2 – 10,7 т.р. 4.вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |  |
| 431. | Сбор:27,9т.р. Остаток:44,7т.р. Всего:72,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,3 т.р. Остаток: 52,3 т.р. |  |  |  |  |
| 432. | Чапаева 27 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.дезинсекция помещений 2.снятие показ. квартирных счетчиков за 1 квартал 3.установка дверей в тамбуре под.1,2 4.снятие показ. эл. счетчиков за 2 квартал 5.установка тамбурных дверей под. №3 6. установка тамбурных дверей под.№4 7.замена преобразователей, подготовка к отопительному сезону 8.ремонт отопления кВ.43 (замена спускника) 9.снятие показ. электрич. счетчиков за 3 квартал 10.ремонт полов на входных площадках 1 этажа 11. снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал 12.смена люка выхода на крышу 13.вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Апрель апрель июль август август октябрь октябрь октябрь ноябрь декабрь декабрь декабрь | 1.дезинсекция помещений – 1,7 т.р. 2.снятие показ. квартирных счетчиков за 1 квартал – 1,8 т.р. 3.установка дверей в тамбуре под. 1,2 – 77,6 т.р. 4.снятие показ. эл. счет. за 2 квартал – 1,8 т.р. 5.установка тамбурных дверей под. №4 - 49,8 т.р. 6.установка тамбурных дверей под.№3 - 49,8 т.р. 7.замена преобразователей, подготовка к отопительному сезону – 5 т.р. 8.ремонт отопления кВ.43 (замена спускника) -0,6 т.р. 9.снятие показ. электрич. счетчиков за 3 квартал – 1,8 т.р. 10.ремонт полов на входных площадках 1 этажа – 61,4 т.р. 11.снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал – 1,8 т.р. 12.смена люка выхода на крышу – 3,9 т.р. 13.вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |  |
| 433. | Сбор:161,7т.р. Остаток:111,9т.р. Всего:273,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:257,6 Остаток:16 т.р. |  |  |  |  |
| 434. | Чапаева, 31 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт:1. очистка ендовы от снега 2.ремонт отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март октябрь | - очистка ендовы от снега – 0,8 т.р. 2.ремонт отопления, подвал – 26,4 т.р. |  |  |  |  |
| 435. | Сбор:55,4т.р. Остаток:27,4т.р. Всего:82,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 27,2 т.р. Остаток:55,6 т.р. |  |  |  |  |
|  | Чкалова 3 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  | Сбор: 2,1 т.р. Остаток: 10,1 т.р. Всего: 12,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:12,2 т.р. |  |  |  |  |
| 436. | Шишкина 4 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. установка металлического ограждения - смена автоматов кВ.13,15 - смена светильников под.2 - демонтаж ограждения на крыше - ремонт канализации на чердаке под.№1 над. кВ. №15 - смена светильника под.№2 эт.1 - привоз перегноя 8.замена автомата кВ.1 9.замена преобразователей, подготовка к отопительному сезону 10.заделка трещины в подвале 11.смена лампочек под.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Январь Март Апрель Апрель Июнь Август Октябрь Декабрь декабрь | 1.установка металлического ограждения – 8,3 т.р. 2.смена автоматов кВ.13,15 – 1,2 т.р. 3.смена светильников под.2 – 1,3 т.р. 4.демонтаж ограждения на крыше – 2,8 т.р. 5.ремонт канализации на чердаке под.№1 над кВ.№15 – 10,7 т.р. 6.смена светильника под.№2 эт.№1 – 0,6 т.р. 7. привоз перегноя – 3,7 т.р. 8.замена автомата кв.1 – 0,7 т.р. 9.замена преобразователей, подготовка к отопительному сезону – 10 т.р. 10.заделка трещины в подвале -5,3 т.р. 11. смена лампочек под.2 – 0,3 т.р. |  |  |  |  |
| 437. | Сбор:71т.р. Долг:10,3т.р. Всего:81,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 44,9 т.р. Остаток:36,4 т.р. |  |  |  |  |
| 438. | Шишкина 6 |  | Содержание 1.Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации -весенне-летний период -осенне-зимний период 2.Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
| 439. |  |  | Ремонт:1. смена автоматов кВ.23 2.демонтаж ограждения на крыше и укрепление козырька над под. №3 3.демонтаж ограждения на крыше 4.привоз перегноя 5. замена автоматов кВ.4 6.замена автоматов кВ.10 7.ремонт системы отопления 8.замена преобразователей, подготовка к отопительному сезону 9.устройство приямка в подвале 10.очистка подвала и вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь Апрель Апрель Июнь Июнь Август Август Октябрь Ноябрь декабрь | 1.смена автоматов кв.23 – 0,6 т.р. 2.демонтаж ограждения на крыше и укрепление козырька над под. №3 – 3,2 т.р. 3.демонтаж ограждения на крыше – 2,6 т.р. 4.привоз перегноя – 3,7 т.р. 5.замена автоматов кВ.4 – 0,6 т.р. 6.замена автоматов кв.10 – 0,6 т.р. 7.ремонт системы отопления – 25,6 т.р. 8.замена преобразователей, подготовка к отопительному сезону – 5 т.р. 9.устройство приямка в подвале – 4,8 т.р. 10.очистка подвала и вывоз мусора – 2,6 т.р. |  |  |  |  |
| 440. | Сбор:22,4 т.р. Остаток:11,5 т.р. Всего:33,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:49,3 т.р. Долг:15,4 т.р. |  |  |  |  |
| 441. | Энгельса 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442. | Сбор:12,1т.р. Остаток:4т.р. Всего:16,1т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 16,1 т.р. |  |  |  |  |
| 443. | Энгельса, 6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |
| 444. | Сбор:29,4т.р. Остаток: 5,5 т.р. Всего:34,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:34,9 т.р. |  |  |  |  |
| 445. | Энгельса, 8 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446. | Сбор:2,9 т.р. Остаток:15,8т.р. Всего:18,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:18,7 т.р. |  |  |  |  |
| 447. | Юбилейный 7 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. установка почтовых ящиков 2.смена смесителей кВ.5 ком. 5 3.смена смесителей 4.установка выключателя автоматического 5.замена смесителей в ванных и кухнях 6.ремонт душевой кабины эт.4 7.замена ламп и дросселя эт.2, коридор 8.замена преобразователей, подготовка к отопительному сезону 9.замена смесителей ком.114 10.замена смесителей в ванной и кухне 3 эт. ком.28-35 11.ремонт канализационного стояка 1 эт. 12.ремонт входных дверей 13.смена смесителей ком.22 14.ремонт смесителей ком.119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Апрель Июнь Июнь Июнь август октябрь октябрь октябрь ноябрь декабрь декабрь декабрь | 1.изготов. и установка почтовых ящиков – 2,5 т.р. 2.смена смесителей кВ.5 эт. 1 – 4,2 т.р. 3.смена смесителей – 18,7 т.р. 4.установка выключателя автоматического – 1,3 т.р. 5.замена смесителей в ванных и кухнях – 25,8 т.р. 6.ремонт душевой кабины 4эт. – 5,8 т.р. 7.замена ламп и дросселя эт.2, коридор – 0,9 т.р. 8.замена преобразователей, подготовка к отопительному сезону – 5 т.р. 9.замена смесителей ком. 114 – 4,1 т.р. 10.замена смесителей в ванной и кухне 3 эт.ком 28-35 – 6,9 т.р. 11.ремонт канализационного стояка 1 эт. – 5,3 т.р. 12.ремонт входных дверей – 4,9 т.р. 13.смена смесителей ком.22 – 8,5 т.р. 14.ремонт смесителей ком.119 - 0,6 т.р. |  |  |  |  |
| 448. | Итого:165,6т.р. +120 т.р. (аренда кровли) = 285,6 т.р. Остаток:342,7 т.р. Всего:628,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 94,5 т.р. Остаток: 533,8 т.р. |  |  |  |  |

| п№№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Великое Р.Люксембург 12б | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.перекладка вытяжных труб 2.смена автоматов |  | Октябрь ноябрь | 1.перекладка вытяжных труб – 77,8 т.р. 2.смена автоматов – 1,2 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:28,9т.р. Остаток:50,9т.р. Всего:79,8т.р. |  |  |  | Всего:78 т.р. Остаток: 1,8 т.р. |  |  |  |
|  | Р.Люксембург 12в | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли на козырьках 2.ремонт входной площадки 3.оштукатуривание дверных откосов 4.установка металлич. двери под.2 5.замена автоматов кВ.3 6.смена накладного замка под.2 |  | Октябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь декабрь | 1.ремонт кровли на козырьках – 17,7 т.р. 2.ремонт входной площадки – 6,4 т.р. 3.оштукатуривание дверных откосов – 1,2 т.р. 4.установка металлич. двери под.2 – 28 т.р. 5.замена автоматов кВ.3 – 4,9 т.р. 6.смена накладного замка под.2 – 1,2 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:43,0т.р. Остаток:100,4т.р. Всего:143,4т.р. |  |  |  | Всего:59,4 Остаток:84 т.р. |  |  |  |
|  | Р.Люксембург 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.замена автоматов кВ. 16 2.ремонт кровли |  | Февраль июнь | 1. замена автоматов кВ.16 – 0,5 т.р. 2.ремонт кровли – 16,1 т.р |  |  |  |
|  | Сбор:75,2т.р. Остаток:150,6т.р. Всего:225,8т.р. |  |  |  | Всего: 16,6 т.р. Остаток:209,2 т.р. |  |  |  |
|  | Р.Люксембург 20а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена автоматов кВ.3 2.замена автоматов под.3 эт.1 3.ремонт кровли 4.оштукатуривание дверных откосов 5.смена доводчика, ремонт двери |  | Февраль Апрель Июль Ноябрь декабрь | 1.замена автоматов кВ.3 – 0,6 т.р 2.замена автоматов под.3 эт.1 -0,6 т.р. 3.ремонт кровли – 7,6 т.р. 4.оштукатуривание дверных откосов – 3,4 т.р. 5.смена доводчика, ремонт двери – 1,1 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:75,6т.р. Остаток:46,9т.р. Всего:122,5т.р. |  |  |  | Всего: 13,3 т.р. Остаток: 109,2 |  |  |  |
|  | Р.Люксембург 21-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. смена доводчика под.№2 2.смена канализационного стояка кВ.2,5,8 |  | Февраль ноябрь | 1.смена доводчика под.№2 – 2,8 т.р. 2.смена канализационного стояка кВ.2,5,8 – 22,7 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:75,3т.р. Остаток:87,5 т.р. Всего:162,8 т.р. |  |  |  | Всего:25,5 т.р. Остаток: 137,3 т.р. |  |  |  |
|  | Сосновый бор 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт канализации в подвале под.2 2. смена зажимов кВ.22,23,24 3. ремонт входных дверей 4.изготов. и установка металлических дверей 7 шт. 5.запенивание откосов 6.ремонт входных площадок 7.смена вентиля |  | Январь Февраль Февраль Сентябрь Сентябрь Октябрь Декабрь | 1.ремонт канализации в подвале под.2 – 28,4 т.р. 2.смена зажимов кВ. 22,23,24 – 0,4 т.р. 3. ремонт входных дверей – 4,7 т.р. 4.изготов. и установка металлических дверей 7 шт. – 103,7 т.р. 5.запенивание откосов -4 т.р. 6. ремонт входных площадок – 65,9 т.р. 7.смена вентиля – 0,7 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:174,7т.р. Долг:33,7т.р. Всего:141т.р. |  |  |  | Всего: 207,8 т.р. Долг: 66,8 т.р. |  |  |  |
|  | Ул.Урицкого д.26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.смена выключателя в подъезде 2.оштукатуривание дверных откосов |  | Июнь ноябрь | 1.смена выключателя в подъезде – 0,1 т.р. 2.оштукатуривание дверных откосов – 1,1 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:22,6т.р. Остаток:2,7т.р. Всего:25,3т.р. |  |  |  | Всего: 1,2 т.р. Остаток: 24,1 т.р. |  |  |  |
|  | Ул.Урицкого д.30-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт входной площадки под.1 |  | сентябрь | 1.ремонт входной площадки под.1 – 34,6 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 39,1т.р. Долг: 9,2т.р. Всего:29,9 т.р. |  |  |  | Всего: 34,6 т.р. Долг:4,7 т.р. |  |  |  |
|  | 1-я Красная д.23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | . Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор:26,4т.р. Долг: 3,7 т.р. Остаток: 22,7т.р. |  |  |  | Остаток:22,7 т.р. |  |  |  |
|  | Советская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. устройство козырька |  | февраль | 1. устройство козырька – 7,6 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:13,9т.р. Остаток:12,4 т.р. Всего:26,3 т.р. |  |  |  | Всего:7,6 т.р. Остаток: 18,7 т.р. |  |  |  |
|  | п. Новый д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт фронтона 2.перекладка трубы кВ.1 |  | Апрель апрель | 1.ремонт фронтона – 7,1 т.р. 2.перекладка трубы кВ.1 – 13,1 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:12,9т.р. Остаток:7,4 т.р. Всего:20,3 т.р. |  |  |  | Всего: 20,2 т.р. Остаток: 0,1 т.р. |  |  |  |
|  | п. Новый д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:42,9т.р. Остаток:17,9т.р. Всего:60,8т.р. |  |  |  | Остаток: 60,8 т.р. |  |  |  |
|  | Д.Поляна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клубная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена оконных блоков 2.доставка песка на детскую площадку |  | Август сентябрь | 1.замена оконных блоков – 40 т.р. 2.доставка песка на детскую площадку – 1 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:31,7т.р. Остаток:46,2т.р. Всего:77,9 т.р. |  |  |  | Всего: 41 т.р. Остаток: 36,9 т.р. |  |  |  |
|  | Клубная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. доставка песка на детскую площадку |  | сентябрь | 1. доставка песка на детскую площадку – 1 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Остаток: 16,6 т.р. Всего:49,2т.р. |  |  |  | Всего: 1 т.р. Остаток:48,2 т.р. |  |  |  |
|  | Клубная 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. доставка песка на детскую площадку 2.ремонт отмостки и входных площадок |  | Сентябрь октябрь | 1. доставка песка на детскую площадку – 1 т.р. 2.ремонт отмостки и входных площадок – 147 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Остаток:49,7т.р. Всего:82,3т.р. |  |  |  | Всего: 148 т.р. Долг:65,7 т.р. |  |  |  |
|  | Клубная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. доставка песка на детскую площадку 2.ремонт отмостки и входных площадок |  | Сентябрь октябрь | 1. доставка песка на детскую площадку – 1 т.р. 2.ремонт отмостки и входных площадок – 139 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:33т.р. Остаток:96,8т.р. Всего:129,8 т.р. |  |  |  | Всего: 140 т.р. Долг:10,2 т.р. |  |  |  |
|  | Клубная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. установка доводчиков 2. доставка песка на детскую площадку 3.изготов. и установка скамеек 4.ремонт водопровода |  | Февраль Сентябрь Октябрь декабрь | 1. установка доводчиков – 5,6 т.р. 2. доставка песка на детскую площадку – 1 т.р. 3.изготов. и установка скамеек – 8,9 т.р. 4.ремонт водопровода – 4,7 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:34,3т.р. Остаток:42,1 т.р. Всего:76,4т.р. |  |  |  | Всего: 20,2 т.р. Остаток: 56,2 т.р. |  |  |  |
|  | Клубная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.доставка песка на детскую площадку 2.ремонт отмостки и входных площадок 3.изготов. и установка скамеек под.2 |  | Сентябрь Октябрь декабрь | 1.доставка песка на детскую площадку – 1 т.р. 2.ремонт отмостки и входных площадок – 155,4 т.р. 3.изготов. и установка скамеек под.2 – 4,5 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:50,3т.р. Остаток:81 т.р. Всего:131,3т.р. |  |  |  | Всего: 160,9 т.р. Долг:29,6 т.р. |  |  |  |
|  | Д.Плещеево |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт пола в подъезде 2.смена доводчика под.1 |  | Декабрь декабрь | 1.ремонт пола в подъезде – 2,6 т.р. 2.смена доводчика под.1 – 2,8 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:27,5т.р. Остаток: 16,3т.р. Всего:43,8т.р. |  |  |  | Всего: 5,4 т.р. Остаток:38,4 т.р. |  |  |  |
|  | Центральная д.4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли |  | май | - ремонт кровли – 7,2 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:29,5т.р. Долг:56,6т.р. Долг:27,1т.р. |  |  |  | Всего:7,2 т.р. Долг:34,3 т.р. |  |  |  |
|  | Центральная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли 2. ремонт кровли кВ.11,12 |  | Май декабрь | 1.Ремонт кровли – 3,2 т.р. 2.ремонт кровли кВ.11,12 – 15,8 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:30,2т.р. Долг:10,6т.р. Остаток:19,6 т.р. |  |  |  | Всего:19 т.р. Остаток:0,6 т.р. |  |  |  |
|  | С.Стогинское |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Центральная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.изготовление геодезической документации для подготовки проекта газификации 2.капитальный ремонт крыши 3.согласование проекта по газу 4.ремонт электрич. ввода 5.строительство газопровода по фасаду и внутреннее газоснабжение 6.проект на газ |  | Март Апрель Июнь Октябрь октябрь | 1.изготовление геодезической документации для подготовки проекта газификации – 2,5 т.р. 2.капитальный ремонт крыши – 225 т.р. 3. согласование проекта по газу -2,3 т.р. 4.ремонт электрич. ввода – 6,5 т.р. 5.строительство газопровода по фасаду и внутреннее газоснабжение – 168,6 т.р. 6. проект на газ – 35 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 121,8т.р. Остаток:347,1т.р. Всего: 468,6 т.р. |  |  |  | Всего: 439,9 т.р. Остаток: 28,7 т.р. |  |  |  |
|  | Ул.Центральная д.3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.изготовление геодезической документации для подготовки проекта газификации 2.капитальный ремонт крыши 3.согласование проекта по газу 4.строительство газопровода по фасаду и внутреннее газоснабжение 5.проект на газ |  | Март Апрель Июнь Октябрь октябрь | 1.изготовление геодезической документации для подготовки проекта газификации – 2,5 т.р. 2.капитальный ремонт крыши – 225 т.р. 3. согласование проекта по газу – 2,3 т.р. 4.строительство газопровода по фасаду и внутреннее газоснабжение - 168,6 т.р. 5.проект на газ – 35 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:138,6т.р. Остаток:286т.р. Всего:424,6 т.р. |  |  |  | Всего: 433,4т.р. Долг: 8,8 т.р. |  |  |  |
| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |  |  |
|  | С. Шопша ул. Молодежная 10 | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.изготов. и установка металлич. |  | декабрь | 1.изготов. и установка металлич. – 38,4 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:34,3т.р Долг:14,9 т.р. Всего:19,4т.р. |  |  |  | Всего:38,4 т.р. Долг:19 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт канализации в подвале 2.ремонт стены 3.ремонт кровли |  | Июль Август август | - ремонт канализации в подвале – 35,8 т.р. 2.ремонт стены – 19,1 т.р. 3.ремонт кровли – 7,5 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:34,2т.р. Остаток:30,9 т.р. Всего:65,1т.р. |  |  |  | Всего:62,4 т.р. Остаток:2,7 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.установка скамеек |  | август | 1.установка скамеек – 1,2 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:42,4т.р. Остаток: 30,7 т.р. Всего:73,1т.р. |  |  |  | Всего:1,2 т.р. Остаток:71,9 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор:30,4т.р. Долг:7,7 т.р. Всего:22,7т.р. |  |  |  | Остаток:22,7 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.устройство козырьков 2.установка скамеек 3.ремонт стены 4.установка светильника в подъезде 5.ремонт канализации в подвале 6.замена вводного крана водоснабжения |  | Июнь Август Август Октябрь Декабрь декабрь | 1.устройство козырьков – 50,3 т.р. 2.установка скамеек – 1,2 т.р. 3.ремонт стены – 3,2 т.р. 4.установка светильника в подъезде – 1,8 т.р. 5.ремонт канализации в подвале – 3 т.р. 6.замена вводного крана водоснабжения – 4,5 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:50,8т.р Остаток: 46,3т.р. Всего:97,1т.р. |  |  |  | Всего:64 т.р. Остаток:33,1 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.устройство козырьков 2.ремонт стены 3.установка радиатора в подъезде |  | Апрель Август октябрь | 1.устройство козырьков – 36,9 т.р. 2.ремонт стены – 7 т.р. 3.установка радиатора в подъезде – 9,6 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:69,5т.р. Остаток: 58,8 т.р. Всего:128,3т.р. |  |  |  | Всего:53,5 т.р. Остаток:74,8 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 15а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт кровли на козырьках 2.ремонт кровли 3.ремонт кровли |  | Апрель Ноябрь декабрь | 1.ремонт кровли на козырьках -13,6 т.р. 2.ремонт кровли – 11,2 т.р. 3.ремонт кровли – 60,6 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:33,8т.р. Остаток: 76т.р. Всего: 109,8 т.р. |  |  |  | Всего:85,4 т.р. Остаток:24,4 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления кВ.2 2.замена вводов холодного водоснабжения и отопления |  | Июль июль | 1.ремонт системы отопления кВ.2 – 29,3 т.р. 2.замена вводов холодного водоснабжения и отопления – 27,7 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:18,8т.р. Остаток: 18,3 т.р. Всего:37,1т.р.. |  |  |  | Всего:57 т.р. Долг:19,9 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.замена ввода холодного водоснабжения 2. замена ввода отопления 3.остекление окон в подъездах |  | Июль Июль декабрь | 1.замена ввода холодного водоснабжения – 8,4 т.р. 2.замена ввода отопления – 10,9 т.р. 3.остекление окон в подъездах – 1,4 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:13,8т.р. Долг: 30,6 т.р. Долг: 16,8 т.р. |  |  |  | Всего:20,7 т.р. Долг:3,9 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли |  | декабрь | 1.Ремонт кровли – 9 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:23,3т.р. Долг: 10,4 т.р. Всего:12,9т.р. |  |  |  | Всего:9 т.р. Остаток:3,9 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 74 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор: 12, 3т.р. (с марта 2015г.по 4 р) Всего: 12,3 т.р. |  |  |  | Остаток:12,3 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Строителей 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:30,4т.р. Долг: 60,8 т.р. Долг: 30,4 т.р. |  |  |  | Долг:30,4 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Строителей 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кВ.16,18 2.ремонт кровли кВ.16,18 3.установка скамеек 4.ремонт кровли кВ.7,8 5.ремонт системы отопления кВ.12 6.ремонт отопления |  | Апрель Июнь август август сентябрь октябрь | 1.ремонт кровли кВ.16,18 – 1,8 т.р. 2.ремонт кровли кВ.16,18 – 35,9 т.р. 3.установка скамеек – 2,4 т.р. 4.ремонт кровли кВ.7,8 – 25,5 т.р. 5.ремонт системы отопления кВ.12 – 22,3 т.р. 6.ремонт отопления – 13,2 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:49,9т.р. Остаток: 25,2 т.р. Всего:75,1т.р. |  |  |  | Всего: 99,3 т.р. Долг:24,2 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Строителей 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.дезинсекция чердачного и подвального помещения 2.ремонт кровли |  | Июль сентябрь | 1.дезинсекция чердачного и подвального помещения – 1,3 т.р. 2.ремонт кровли – 24,3 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:51,3т.р. Долг: 7,3 т.р. Всего:44т.р. |  |  |  | Всего:25,6 т.р. Остаток:18,4 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Строителей 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт электрощитов |  | ноябрь | 1.ремонт электрощитов – 154 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:67,2т.р. Остаток: 76,8 т.р. Всего:144 т.р. |  |  |  | Всего:154 т.р. Долг:10 т.р. |  |  |  |
|  | ул. Строителей 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена канализационного лежака в подвале 2.ремонт кровли 3.перекладка вытяжных труб 4.установка запорной арматуры кВ.1,9 |  | Август Август Октябрь ноябрь | 1.замена канализационного лежака в подвале – 35,7 т.р. 2.ремонт кровли – 65,9 т.р. 3.перекладка вытяжных труб – 107,5 т.р. 4.установка запорной арматуры кВ.1,9 – 4,8 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:112,4т.р. Остаток: 172,8 т.р. Всего:285,2т.р. |  |  |  | Всего:213,9 т.р. Остаток:71,3 т.р. |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:50,8т.р. Остаток: 27,8 т.р. Всего:78,6т.р. |  |  |  | Остаток:78,6 т.р. |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт электропроводки под.2 |  | октябрь | 1.ремонт электропроводки под.2 – 4,4 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:51,4т.р. Остаток: 1,2 т.р. Всего:52,6т.р. |  |  |  | Всего:4,4 т.р. Остаток:48,2 т.р. |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:52,4т.р. Остаток: 30,8 т.р. Всего:83,2т.р. |  |  |  | Остаток: 83,2 т.р. |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли |  | май | 1.ремонт кровли – 17,6 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:52,4т.р. Долг: 29,8 т.р. Всего:22,6т.р. |  |  |  | Всего:17,6 т.р. Остаток:5 т.р. |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт системы отопления 2.ремонт кровли |  | Сентябрь декабрь | 1.ремонт системы отопления – 32,3 т.р. 2.ремонт кровли – 9 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:21,3т.р. Остаток: 22,8 т.р. Всего:44,1т.р. |  |  |  | Всего:41,3 Остаток:2,8 т.р. |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:21,8т.р. Остаток: 49 т.р. Всего: 70,8 т.р. |  |  |  | Остаток:70,8 т.р. |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена оконных блоков 2.установка металлич. дверей 3.оштукатуривание дверных откосов |  | Август Ноябрь ноябрь | 1.замена оконных блоков – 34,8 т.р. 2.установка металлич. дверей – 49,3 т.р. 3.оштукатуривание дверных откосов – 1,5 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:45,3т.р. Остаток: 55,8 т.р. Всего:101,1 т.р. |  |  |  | Всего:85,6 т.р. Остаток:15,5 т.р. |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт канализационного лежака в подвале 2.замена оконных блоков 3.установка металлич. дверей 4.оштукатуривание дверных откосов |  | Июль Август Ноябрь ноябрь | 1.ремонт канализационного лежака в подвале – 53 т.р. 2.замена оконных блоков – 59,9 т.р. 3.установка металлич. дверей – 50,4 т.р. 4.оштукатуривание дверных откосов – 1,4 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:56,4т.р. Остаток: 51,6 т.р. Всего:108т.р. |  |  |  | Всего:164,7 т.р. Долг:56,7 т.р. |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |
|  | Сбор:45,2т.р. Долг: 5,6т.р. Всего:39,6 т.р. |  |  |  | Остаток:39,6 т.р. |  |  |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кВ.11 2.ремонт кровли 3.обследование кровли и выдача заключения о состоянии кровли |  | апрель ноябрь декабрь | 1.ремонт кровли кВ.11 -16,7 т.р. 2.ремонт кровли – 16,6 т.р. 3.обследование кровли и выдача заключения о состоянии кровли – 20 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:51,9т.р. Долг: 19,4 т.р. Всего:32,5т.р. |  |  |  | Всего: 53,3 т.р. Долг:20,8 т.р. |  |  |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор:50,7т.р. Долг: 25,2 т.р. Всего:25,5 т.р. | Ремонт: 1. обследование кровли и выдача заключения о состоянии кровли |  | декабрь | 1.обследование кровли и выдача заключения о состоянии кровли – 20 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 20 т.р. Остаток:5,5 т.р. |  |  |  |