- Отчет за 2020 год.

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) |  |  | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) |  |  |  |  |  | Выполнение | Причины отклонения от плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Белинского 10 | Содержание: - Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:4,1 т.р. ( за 1 полугодие) Сбор: 4,1 т.р.(за 2 полугодие) Остаток:25,2т.р. Всего: 33,4 т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого: 32,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 33,4 т.р. |  |  |
| - 3 | Блюхера 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,3т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 2,7 т.р.(за 2 полугодие) Остаток:50,5т.р. Всего:56,5 т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 56,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 56,5 т.р. |  |  |
| - 4 | Володарского 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,1т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 1,6 т.р. (за 2 полугодие) Остаток: 25,7 т.р. Всего:28,4 т.р. Задолженность:т.р. Итого: 28,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 28,4 т.р. |  |  |
| - 5 | Володарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 10,3 т.р. Всего:10.3 т.р.(вышел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 10,3 т.р. |  |  |
| - 7 | Герцена 42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонткровли (промазка примыканий к трубам) кВ.4 |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли (промазка примыканий к трубам) кв.4 – 1,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор:4,4т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 4,4 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 65,5т.р. Всего:74,3 т.р. Задолженность: 8 т.р. Итого: 66,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,7 т.р. Остаток: 72,6 т.р. |  |  |
| - 8 | Гоголя 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,7 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 1,7 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 25,5т.р. Всего:28,9 т.р. Задолженность:0,6т.р. Итого:28,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 28,9 т.р. |  |  |
| - 9 | Зеленая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 2 т.р.(за 2 полугодие Остаток: 26т.р. Всего:30 т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого:29,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 30 т.р. |  |  |
| - 10 | Зеленая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Сбор:2,4 т.р.(за 1 полугодие) Сбор:2,4 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 35,4т.р. Всего:40,2т.р. Задолженность: 0,4 т.р. Итого:39,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 40,2т.р. |  |  |
| - 11 | Зои Зубрицкой 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Окашивание территории 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования 3.установка домофонов под.1,2,3 |  |  |  | Октябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.окашивание территории – 1,1 т.р. 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 3.установка домофонов под.1,2,3 – 65,3 т.р. |  |  |
|  | Сбор:20,4т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 20,4 т.р.(за 2 полугодие) Остаток:51,5 т.р. Всего:92,3т.р. Задолженность: 18,3т.р. Итого: 74т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 66,9т.р. Остаток: 25,4 т.р. |  |  |
| - 12 | Зои Зубрицкой, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | 1. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор:8т.р.(за 1 полугодие) Сбор:8 т.р.(за 2 полугодие) Долг:55,1т.р. Долг: 39,1 т.р. Задолженность: 15,8 т.р. Долг:54,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,4 т.р. Долг: 39,5 т.р. |  |  |
| - 13 | Зои Зубрицкой, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт системы отопления , подвал 2.замена вводной пробки на автоматич. Выключатель 1 эт. КВ.13 3.покупка товаров для дома: триммер, тачка садовая, грабли, леска для триммера 4. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Февраль Апрель Сентябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления , подвал – 11,4 т.р. 2.замена вводной пробки на автоматич. Выключатель 1 эт. КВ.13 – 1,2 т.р. 3.покупка товаров для дома: триммер, тачка садовая, грабли, леска для триммера – 12,3 т.р. 4. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:38 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 38 т.р.(за 2 пол.) Остаток:59,5т.р. Всего:135,5т.р. Задолженность:18,3 т.р. Итого: 117,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 25,4 т.р. Остаток: 110,1 т.р. |  |  |
| - 14 | Зои Зубрицкой, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:12,1т.р. Всего:19т.р. Задолженность: 0,5 т.р. Итого:18,5 т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: т.р. |  |  |
| - 15 | З.Зубрицкой д.13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:21т.р. Всего:25,6т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 25,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 25,6 т.р. |  |  |
| - 16 | З.Зубрицкой 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 46,9 т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:41,7т.р. Всего:46,9т.р. Задолженность: т.р. Итого: 46,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | З.Зубрицкой д.16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 53,6 т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:48,8т.р. Всего:53,6 т.р. Задолженность:0,4т.р. Итого: 53,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | З.Зубрицкой д.17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:19,9т.р. Всего:25,1 т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 24,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 25,1 т.р. |  |  |
| - 19 | З.Зубрицкой д.18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. 1.ремонт системы отопления кВ.1 2.ремонт водоснабжения кВ.1 3.возврат денежных средств за окно – кВ.2 |  |  |  | Февраль Февраль февраль |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления кВ.1 – 0,7 т.р. 2.ремонт водоснабжения кВ.1 – 11,3 т.р. 3.возврат денежных средств за окно – кВ.2 – 11 т.р. |  |  |
|  | Сбор:3,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:22,7т.р. Всего:30,3т.р. Задолженность:3,3 т.р. Итого: 27 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 23 т.р. Остаток: 7,3 т.р. |  |  |
| - 20 | З.Зубрицкой д.19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления кВ.1 |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления кВ.1 – 3,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:24 т.р. Всего:29,4т.р. Задолженность:0,4т.р. Итого:29т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,5 т.р. Остаток: 25,9 т.р. |  |  |
| - 21 | З.Зубрицкой д.20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:42,9 т.р. Всего:48,9 т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого:48,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 48,9 т.р. |  |  |
| - 22 | З.Зубрицкой д.21 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,6т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:16 т.р. Всего:21,2 т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 20,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 21,2 т.р. |  |  |
| - 23 | З.Зубрицкой д.22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| - 24 | Сбор:3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3 т.р. (за 2 пол.) Остаток:54,1т.р. Всего:60,1 т.р. Задолженность: 0,5 т.р. Итого:59,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 60,1 т.р. |  |  |
| - 25 | З.Зубрицкой 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| - 26 | Сбор:5,3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 5,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:73,9т.р. Всего:84,5 т.р. Задолженность: 16,8т.р. Итого: 67,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 84,5 т.р. |  |  |
| - 27 | З.Зубрицкой д.24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| - 28 | Сбор:2,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29т.р. Всего: 34,6т.р. Задолженность:1,8 т.р. Итого:32,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 34,6 т.р. |  |  |
| - 29 | З.Зубрицкой 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:51,4т.р. Всего:56т.р. Задолженность: 0,9т.р. Итого: 55,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 56 т.р. |  |  |
| - 30 | З.Зубрицкой д.26-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кВ.1 |  |  |  | февраль |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кВ.1 – 7,1 т.р. |  |  |
|  | Сбор:3,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:55т.р. Всего:55т.р. Задолженность:0,3т.р. Итого: 61,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,1 т.р. Остаток: 47,9 т.р. |  |  |
| - 31 | З.Зубрицкой 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:53,7т.р. Всего: 58,5т.р. Задолженность: т.р. Итого: 58,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 58,5 т.р. |  |  |
| - 32 | З.Зубрицкой 28 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р(за 2 пол.) Остаток:40,3т.р. Всего:44,9т.р. Задолженность: 0,6 т.р. Итого: 44,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 44,9 т.р. |  |  |
| - 34 | З.Зубрицкой 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:43,9т.р. Всего:48,5 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 48,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 48,5 т.р. |  |  |
| - 35 | З.Зубрицкой 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. спиливание дерева |  |  |  | февраль |  |  |  |  |  | 1.спиливание дерева – 9,2 т.р. |  |  |
|  | Сбор:3,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29,5т.р. Всего:36,7 т.р. Задолженность: 0,3 т.р. Итого:36,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9,2 т.р. Остаток: 27,5 т.р. |  |  |
| - 36 | Кирова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт отопления кВ.23,24 2.ремонт системы отопления кВ.24 3.ремонт фасада 4.подготовка теплового счетчика к отопит. периоду 5.ремонт штукатурки стены в кв.9 6.прочистка вентканала и газохода кв.14 7.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 8.проведение дезинфекции в местах общего пользования 9. вывоз мусора |  |  |  | Февраль Март Май Сентябрь Сентябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кВ.23,24 – 7,3 т.р. 2.ремонт системы отопления кВ.24 – 2,2 т.р. 3.ремонт фасада – 82,3 т.р. 4. подготовка теплового счетчика к отопит. периоду – 6,2 т.р. 5.ремонт штукатурки стены в кв.9 – 3,1 т.р. 6.прочистка вентканала и газохода кв.14 – 2,4 т.р. 7.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 10 т.р. 8.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,7 т.р. 9. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
|  | Сбор:34,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:34,8 т.р.(за 2 пол.) Долг:204,8 т.р. Долг: 135,2 т.р. Задолженность: 54,7 т.р. Долг: 189,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 114,8 т.р. Долг: 250 т.р. |  |  |
| - 37 | Кирова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:34,4т.р. Остаток:86,4т.р. Всего:120,8 т.р. Задолженность:1,4 т.р. Итого:119,4 т.р.(расселен 2016г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:119,4 т.р. |  |  |
| - 38 | Кирова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:0т.р. Остаток:109,4т.р. Всего:109,4 Задолженность: (расселен 2016г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 109,4 т.р. |  |  |
| - 39 | Кирова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт канализациикв.1 2.Замена вводного автоматического выключателя. 23.10.2019г. 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования 4. вывоз мусора 5.вывоз мусора |  |  |  | Февраль Апрель Ноябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт канализации кв.1 – 9,7 т.р. 2. Замена вводного автоматического выключателя. 23.10.2019г. – 1,4 т.р. 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 4. вывоз мусора – 0,6 т.р. 5.вывоз мусора – 1 т.р. |  |  |
|  | Сбор:12,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,4 т.р.(за 2 пол. Остаток:51,5 т.р. Всего76,3 т.р. Задолженность:2,1т.р. Итого: 74,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 13,2 т.р. Остаток: 63,1 т.р. |  |  |
| - 40 | Кирова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопительного стояка кв.141 2.смена запорной арматуры в подвале 3.смена автоматич. выключ. кВ.132 4.смена автоматич. Выключ. кВ.114 5.ремонт парапета на кровле 6.замена светильников под.1 эт.4,5 7.смена стояка холодного водоснабжения кВ.96 8.покупка гирлянды 9.смена общего вентиля кв..139 10.благоустр. придомовой территории 11.снятие показ электрич. Счетчиков за 4 квартал 12.смена общего вентиля кВ 141 13. замена стояка холодного водоснабжения кВ.73,75,77,79,81 14.замена стояка холодного водоснабжения кВ.109,112,115 15.ремонт кровли над лоджиями кВ.149,150 16. косметич. Ремонт под.5 17.косметич. ремонт под.6 18.ремонт кровли на лоджиях кВ.121,136 19.дезинфекция под.2 20.дезинфекция под.3 21. ОДН по воде с 01.06.17г – 31.03.19г. 22.смена общего вентиля кв.17 23.ремолнт качелей 24.замена стояка холодного водоснабжения кВ.34,34,37,40 25.установка качелей 26. снятие показ электрич. Счетчиков за 2 квартал 27.ремонт лежаков канализации под.11 28.подготовка теплового счетчика к отопит.периоду 29.ремонт системы отопления кв.95 30.снятие показ электрич. счет. за 1 квартал 31.снятие показ электрич. счетч. за 3 квартал 32.смена диодной лампы под.10 33. монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 34.ремонт системы отопления кв.96 35.замена стояка холод. водоснаб. кв.137,140,143,145,149 36.наращивание вентканала и газохода кв.142 37. уборка кровли 38. проведение дезинфекции в местах общего пользования 39. прочистка вентканала и газохода кв.7 40.прочистка вентканала и газохода кв.142 41.замена стояка водопровода кв.139 42.ремонт пола в под..4 43.косметич. ремонт под.4 44.утепление лежака отопления в подвале 45.мелкий ремонт кровли 46.дезинфекция под.11 от 01.12.2020г. 47.дезинфекция под.6 от 23.11.2020г. 48.дезинфекция под.10 от 25.11.2020г. 49. снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал |  |  |  | Январь Январь Январь Январь Январь Январь Январь Январь Февраль Февраль Февраль Февраль Март март март март март март апрель май июнь июль июль июль июль август август сентябрь сентябрь октябрь октябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопительного стояка кв.141 – 0,3 т.р. 2.смена запорной арматуры в подвале – 3,8 т.р. 3.смена автоматич. выключ. кВ.132 – 1,6 т.р. 4.смена автоматич. Выключ. кВ.114 – 1,9 т.р. 5.ремонт парапета на кровле – 7,8 т.р. 6.замена светильников под.1 эт.4,5 – 1,6 т.р. 7.смена стояка холодного водоснабжения кВ.96 – 10,5 т.р. 8.покупка гирлянды – 2,5 т.р. 9.смена общего вентиля кв..139 – 0,6 т.р. 10.благоустр. придомовой территории – 22,3 т.р. 11. снятие показ электрич. Счетчиков за 4 квартал – 2,350 т.р. 12.смена общего вентиля кВ 141 – 0,5 т.р. 13.замена стояка холодного водоснабжения кВ.73,75,77,79,81 – 30,2 т.р. 14.замена стояка холодного водоснабжения кВ.109,112,115 – 28,8 т.р. 15.ремонт кровли над лоджиями кВ.149,150 – 12 т.р. 16. косметич. Ремонт под.5 – 95 т.р. 17.косметич. ремонт под.6 – 110 т.р. 18.ремонт кровли на лоджиях кВ.121,136 – 2,6 т.р. 19.дезинфекция под.2 – 1,1 т.р. 20.дезинфекция под.3 – 0,9 т.р. 21. ОДН по воде с 01.06.17г – 31.03.19г. – 88 т.р. 22.смена общего вентиля кв.17 – 0,6 т.р. 23.ремонт качелей – 1,8 т.р. 24.замена стояка холодного водоснабжения кВ.34,34,37,40 – 20,5 т.р. 25.установка качелей – 1,2 т.р. 26.снятие показ электрич. Счетчиков за 2 квартал – 2,4 т.р. 27.ремонт лежаков канализации под.11 – 39,6 т.р. 28. подготовка теплового счетчика к отопит. периоду – 3,1 т.р. 29.ремонт системы отопления кв.95 – 0,6 т.р. 30.снятие показ электрич. счет. за 1 квартал – 2,4 т.р. 31.снятие показ электрич. счетч. за 3 квартал – 3,5 т.р. 32.смена диодной лампы под.10 – 0,2 т.р. 33. монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 10 т.р. 34.ремонт системы отопления кв.96 – 1,2 т.р. 35.замена стояка холод. Водоснаб. Кв.137,140,143,145,149 – 20,1 т.р. 36.наращивание вентканала и газохода кв.142 – 4 т.р. 37.уборка кровли – 2,5 т.р. 38.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 17,9 т.р. 39.прочистка вентканала и газохода кв.7 - 1,9 т.р. 40.прочистка вентканала и газохода кв.142 – 1 т.р. 41.замена стояка водопровода кв.139 – 4,7 т.р. 42.ремонт пола в под..4 – 73,8 т.р. 43.косметич. ремонт под.4 – 91,2 т.р. 44.утепление лежака отопления в подвале – 4 т.р. 45.мелкий ремонт кровли – 4 т.р. 46.дезинфекция под.11 от 01.12.2020г. – 1 т.р. 47.дезинфекция под.6 от 23.11.2020г. – 0,9 т.р. 48.дезинфекция под.10 от 25.11.2020г. – 0,9 т.р. 49.снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал – 3,5 т.р. |  |  |
| 72. | Сбор: 198,8 т.р.(4,32*6*7670,4 за 1 пол.) Сбор: 206,2 т.р. (4,48*6*7670,4 за 2 пол.) Остаток: 252,7 т.р. Всего: 657,7 т.р. Задолженность: 33,1т.р. Итого: 624,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 742,850 т.р. Долг: 85,150 т.р. |  |  |
|  | Кирова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт вентканала кВ.3 2.ремонт пола в подъезде 3.ремонт входной двери в подъезде 4.проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | февраль Сентябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт вентканала кВ.3 – 2,2 т.р. 2.ремонт пола в подъезде – 3,9 т.р. 3.ремонт входной двери в подъезде – 0,7 т.р. 4. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 1,6 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 24,7т.р.( по 4 руб. за 1 пол. ) Сбор: 24,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:176,7 т.р. Всего: 226,1 т.р. Задолженность:18,4т.р. Итого: 207,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,4 т.р. Остаток: 217,7 т.р. |  |  |
|  | Кирова д.14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор: 7,7 т.р.(за 1 мес. вместе с очисткой крыш) Остаток: т.р. Всего: 7,7 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 7,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 7,7 т.р. |  |  |
| 73. | Клубная д.12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. проведение дезинфекции в местах общего пользования 2. вывоз мусора |  |  |  | Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 2. вывоз мусора – 1 т.р. |  |  |
| 74. | Сбор:11,9т.р.(за 1 пол.) Сбор: 11,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:73,1 т.р. Всего:96,9 т.р. Задолженность:1т.р. Итого: 95,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,5 т.р. Остаток: 95,4 т.р. |  |  |
| 75. | Клубная д.42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
| 76. | Сбор.5,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 43,3т.р. Всего:53,5 т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого:52,7т.р. | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 53,5 т.р. |  |  |
| 77. | Клубная д.67 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Сбор.0 т.р. Остаток:0,4т.р. Всего:0,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 0,4 т.р. |  |  |
| 79. | Кольцова д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
| 80. | Сбор.0 т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:19,2т.р. Задолженность: 2,4т.р. Итого: 16,8т.р.(сгорел) | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:16,8 т.р. |  |  |
| 81. | Комарова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.вывоз и утилизация ТБО кВ.12 2.Замена вводного автоматического выключателя кв. 11. 14.10.2019г. 3.ремонт канализации кв.1 4. проведение дезинфекции мест общего пользования 5. вывоз мусора 6. вывоз мусора |  |  |  | Февраль Апрель Октябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.вывоз и утилизация ТБО кВ.12 – 11 т.р. 2. Замена вводного автоматического выключателя кв. 11. 14.10.2019г. – 1,3 т.р. 3.ремонт канализации кв.1 – 6,5 т.р. 4.проведение дезинфекции мест общего пользования – 0,5 т.р. 5.вывоз мусора – 0,6 т.р. 6. вывоз мусора – 1 т.р. |  |  |
| 82. | Сбор:20,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:20,5 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 0,6 т.р. Всего: 41,6 т.р. Задолженность: 36,4 т.р. Итого:5,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,9 т.р. Остаток: 20,7 т.р. |  |  |
| 83. | Комарова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли кВ.1 2.ремонт отопления и утепления чердака 3.ремонт кровли (конь) 4.ремонт системы отопления, чердак 5.ремонт освещения 6.ремонт системы отопления ТСЖ Восход 7.дезинфекция под.2 8.ремонт отопления и водопровода, чердак кв.11,12 9.ремонт электропроводки помещения Комарова д.3 10.ремонт шиферной кровли 11.ремонт кровли 12.ремонт кровли кв.24 13.ремонт системы отопления (УЖК) 14.ремонт системы водопровода кв.11 15.доставка земли на придом. Террит. 16.ремонт системы отопления чердак 17. проведение дезинфекции мест общего пользования 18.дезинфекция под.2 |  |  |  | январь январь январь февраль март март май август август сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь октябрь октябрь ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли кВ.1 – 4,9 т.р. 2.ремонт отопления и утепления чердака – 45,1 т.р. 3.ремонт кровли (конь) – 2,4 т.р. 4.ремонт системы отопления, чердак – 2,3 т.р. 5.ремонт освещения – 2,6 т.р. 6.ремонт системы отопления ТСЖ Восход – 4,3 т.р. 7.дезинфекция под.2 – 0,9 т.р. 8.ремонт отопления и водопровода, чердак кв.11,12 – 1,9 т.р. 9.ремонт электропроводки помещения Комарова д.3 - 0,6 т.р. 10.ремонт шиферной кровли – 19 т.р. 11.ремонт кровли – 15,2 т.р. 12.ремонт кровли кв.24 – 4,2 т.р. 13.ремонт системы отопления (УЖК) – 12,5 т.р. 14.ремонт системы водопровода кв.11 - 1,4 т.р. 15.доставка земли на придом. Террит. – 4 т.р. 16.ремонт системы отопления чердак – 17,9 т.р. 17. проведение дезинфекции мест общего пользования – 0,5 т.р. 18.дезинфекция под. 2 - 0,8 т.р. |  |  |
| 84. | Сбор:99,6 т.р. ( за 1 пол. вместе с дератиз.) Сбор:99,6 т.р.(за 2 пол. 3268,3*5,08 *6 вместе с дератиз.) Остаток:267,6т.р. Всего:466,8т.р. Задолженность:81,8т.р. Всего: 385 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 140,5 т.р. Остаток: 326,3 т.р. |  |  |
| 85. | Комарова, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт канализации и водопровода кВ.2 2.ремонт потолка в кв.4 3.ремонт системы отопления, подъезды 4. проведение дезинфекции мест общего пользования 5. вывоз мусора 6. вывоз мусора |  |  |  | Март Сентябрь Сентябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт канализации и водопровода кВ.2 – 9,1 т.р. 2.ремонт потолка в кв.4 – 13 т.р. 3.ремонт системы отопления, подъезды – 1,6 т.р. 4. проведение дезинфекции мест общего пользования – 0,5 т.р. 5. вывоз мусора – 0,6 т.р. 6. вывоз мусора – 1 т.р. |  |  |
| 86. | Сбор:16,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 16,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:84т.р. Всего: 116,8 т.р. Задолженность: 70,4т.р. Итого:46,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 25,8 т.р. Остаток: 91 т.р. |  |  |
| 87. | Комарова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли 2. проведение дезинфекции мест общего пользования 3. вывоз мусора |  |  |  | Июль Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли – 2,2 т.р. 2. проведение дезинфекции мест общего пользования – 0,5т.р. 3. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 88. | Сбор 12,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:99,2т.р. Всего:124 т.р. Задолженность: 18,9 т.р. Итого: 105,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,3 т.р. Остаток: 120,7 т.р. |  |  |
| 89. | Комарова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. вывоз мусора 2.дезинфекция площадка |  |  |  | Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.вывоз мусора – 0,6 т.р. 2.дезинфекция площадка – 0,1 т.р. |  |  |
| 90. | Сбор:6,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 61,7т.р. Всего:74,1т.р. Задолженность:30,8т.р. Итого: 43,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,6 т.р. Остаток: 72,5 т.р. |  |  |
| 91. | Комарова 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.дезинфекция под.1 2. проведение дезинфекции мест общего пользования 3. вывоз мусора |  |  |  | Май Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.дезинфекция под.1 – 0,3 т.р. 2. проведение дезинфекции мест общего пользования – 0,5 т.р. 3. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 92. | Сбор:12,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,6 т.р(за 2 пол.) Остаток:58,9т.р. Всего: 84,1 т.р. Задолженность: 4т.р. Итого: 80,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,4 т.р. Остаток: 82,7 т.р. |  |  |
| 93. | Комарова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 94. | Сбор:7,1.р.(за 1 пол.) Сбор:7,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:80,7т.р. Всего:94,9т.р. Задолженность:34,1 т.р. Итого: 60,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,6 т.р. Остаток: 94,3 т.р. |  |  |
| 95. | Комарова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. герметизация примыканий пеной кв.11 2.ремонт кровли (конь) 3.ремонт системы водопровода кв.11 4. проведение дезинфекции мест общего пользования 5. вывоз мусора |  |  |  | Август Август Сентябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.герметизация примыканий пеной кв.11 – 2 т.р. 2.ремонт кровли (конь) – 0,8 т.р. 3.ремонт системы водопровода кв.11 – 1,8 т.р. 4. проведение дезинфекции мест общего пользования – 0,5 т.р. 5. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 96. | Сбор:12,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:30 т.р. Всего:54,6т.р. Задолженность:23,1т.р. Итого: 31,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,7 т.р. Остаток: 48,9 т.р. |  |  |
| 97. | Комарова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. 1.ремонт водопровода кВ.3 2. проведение дезинфекции мест общего пользования 3. вывоз мусора |  |  |  | Февраль Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт водопровода кВ.3 – 3,2 т.р. 2. проведение дезинфекции мест общего пользования – 0,4т.р. 3. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 98. | Сбор:23т.р.(за 1 пол.) Сбор:23 т.р.(за 2 пол.) Остаток:63,2т.р. Всего:109,2 т.р. Задолженность:37,8т.р. Итого: 71,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,2 т.р. Остаток: 105 т.р. |  |  |
| 99. | Комарова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт системы отопления, под.1 2.списание ОДН по электроэнергии с 01.07.17 – 31.12.19г. 3. проведение дезинфекции мест общего пользования 4. вывоз мусора |  |  |  | Февраль Февраль Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления, под.1 – 4,7 т.р. 2. списание ОДН по электроэнергии с 01.07.17 – 31.12.19г. – 4,8 т.р. 3. проведение дезинфекции мест общего пользования – 0,5т.р. 4. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 100. | Сбор:12,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:59,2т.р. Всего:84т.р. Задолженность:3,4т.р. Итого: 80,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10,6 .р. Остаток: 73,4 т.р. | . |  |
| 101. | Комарова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. проведение дезинфекции мест общего пользования 2. вывоз мусора |  |  |  | Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.проведение дезинфекции мест общего пользования – 0,5 т.р. 2. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 102. | Сбор:12,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:37,8т.р. Всего:62,2т.р. Задолженность: 6,4т.р. Итого:55,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,1 т.р. Остаток: 61,1 т.р. |  |  |
| 103. | Комарова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кВ.2,5 2. проведение дезинфекции мест общего пользования 3. вывоз мусора |  |  |  | Февраль Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кВ.2,5 – 3,9 т.р. 2. проведение дезинфекции мест общего пользования – 0,5 т.р. 3. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  | 1.ремонт ввода отопления под.2 – 10,6 т.р. 2.ремонт системы отопления (чердак) – 2 т.р. 3.установка металлических дверей под.1,2 – 29 т.р. 4.замена козырьков – 26,2 т.р. |
| 104. | Сбор:12,3т.р. (за 1 пол.0 Сбор:12,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:36,2т.р. Всего:60,8т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого: 60т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5 т.р. Остаток: 55,8 т.р. |  |  |
| 105. | Комарова, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кВ.1,3 2.проведение дезинфекции мест общего пользования 3. вывоз мусора |  |  |  | Февраль Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кВ.1,3 – 24,5 т.р. 2. проведение дезинфекции мест общего пользования – 0,5 т.р. 3. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 106. | Сбор:12,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:43т.р. Всего:67,4 т.р. Задолженность: 3,4т.р. Итого: 64т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 25,6 т.р. Остаток: 41,8 т.р. |  |  |
| 107. | Комарова, 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. проведение дезинфекции мест общего пользования 2. вывоз мусора |  |  |  | Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.проведение дезинфекции мест общего пользования – 0,5 т.р. 2. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 108. | Сбор:8т.р.(за 1 пол.) Сбор:8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:80,1т.р. Всего:96,1т.р. Задолженность:3,1 т.р. Итого: 93т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,1 т.р. Остаток: 95 т.р. |  |  |
| 109. | Комарова 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.изготов. технич. Паспорта 2. проведение дезинфекции мест общего пользования |  |  |  | Февраль ноябрь |  |  |  |  |  | 1.изготов.технич. паспорта – 8,4 т.р. 2. проведение дезинфекции мест общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |
| 110. | Сбор:12,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 77,8т.р. Всего: 102,8 т.р. Задолженность: 4,6т.р. Итого: 98,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,9 т.р. Остаток: 93,9т.р. |  |  |
| 111. | Комарова19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Сбор:0 т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:19,2 т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 19,2т.р. |  |  |
| 113. | Комарова, 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Дезинфекция подъезда 2.проведение дезинфекции мест общего пользования 3.дезинфенкция под.1 |  |  |  | Ноябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.дезинфекция подъезда – 0,7 т.р. 2. проведение дезинфекции мест общего пользования – 0,4 т.р. 3.дезинфекция под.1 – 0,4 т.р. |  |  |
| 114. | Сбор:6,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,4 т.р.9за 2 пол.) Остаток: 5,5 т.р. Всего:18,3т.р. Задолженность: 8,2 т.р. Итого:10,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,5 т.р. Остаток: 16,8 т.р. |  |  |
| 115. | Коммунистическая, 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кВ.11 2.погрузка и транспортировка бытового мусора 3.ремонт кровли кв.13,14 4.проведение дезинфекции в местах общего пользования 5. вывоз мусора 6. вывоз мусора |  |  |  | Февраль Февраль Сентябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кВ.11 – 2,9 т.р. 2.погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 3.ремонт кровли кв.13,14 – 4,9 т.р. 4.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 5. вывоз мусора – 0,6 т.р. 6. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 116. | Сбор:16,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:72,8т.р. Всего: 105,2т.р. Задолженность: 4,7т.р. Итого: 100,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10,3 т.р. Остаток: 94,9 т.р. |  |  |
| 117. | Коммунистическая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. погрузка и транспортировка бытового мусора 2.ремонт системы отопления, чердак 3.проведение дезинфекции в местах общего пользования 4. вывоз мусора 5. вывоз мусора |  |  |  | Февраль Сентябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 2.ремонт системы отопления, чердак – 138,2 т.р. 3.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 4. вывоз мусора – 0,6 т.р. 5. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 118. | Сбор:16,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:96 т.р. Всего:128,8 т.р. Задолженность:7,8т.р. Итого: 121 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 140,7 .р. Долг: 11,9 т.р. |  |  |
| 119. | Коммунистическая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. погрузка и транспортировка бытового мусора 2.ремонт примыканий к вытяжным трубам 3.смена доводчика под.2 4.ремонт кровли кв.13 5.спиливание деревьев 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования 7. вывоз мусора 8. вывоз мусора |  |  |  | Февраль Август Сентябрь Сентябрь Сентябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 2.ремонт примыканий к вытяжным трубам – 1,7 т.р. 3.смена доводчика под.2 – 3,3 т.р. 4.ремонт кровли кв.13 – 7 т.р. 5.спиливание деревьев – 6 т.р. 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 7. вывоз мусора – 0,6 т.р. 8. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 120. | Сбор:16,1т.р. (за 1 пол.) Сбор:16,1 т.р. .(за 2 пол.) Остаток:19,5т.р Всего:51,7 т.р. Задолженность:2,3т.р. Итого: 49,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,5 т.р. Остаток: 31,2 т.р. |  |  |
| 121. | Коммунистическая, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. погрузка и транспортировка бытового мусора 2 .дезинфекция под.2 3.проведение дезинфекции в местах общего пользования 4. вывоз мусора 5. вывоз мусора |  |  |  | Февраль Апрель Ноябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 2.дезинфекция под.2 – 0,4 т.р. 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 4. вывоз мусора – 0,6 т.р. 5. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 122. | Сбор: 16,1т.р. .(за 1 пол.) Сбор:16,1т.р.(за 2 пол.) Остаток:83,6т.р. Всего: 115,8т.р. Задолженность:5,8т.р. Итого: 110 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,9 т.р. Остаток: 112,9т.р. |  |  |
| 123. | Коммунистическая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1 .ремонт шиферной кровли с демонтажем антенны 2.погрузка и транспортировка бытового мусора 3.ремонт системы отопления кв.14 4.ремонт системы водопровода кв.11,15 5.побелка стен и потолка после пожара под.2, эт.2 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования 7. вывоз мусора 8. вывоз мусора |  |  |  | Февраль Февраль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт шиферной кровли с демонтажем антенны – 4,5 т.р. 2. погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 3.ремонт системы отопления кв.14 – 3,5 т.р. 4.ремонт системы водопровода кв.11,15 – 11,1 т.р. 5.побелка стен и потолка после пожара под.2, эт.2 – 11,5 т.р. 6.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 7. вывоз мусора – 0,6 т.р. 8. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 124. | Сбор:16т.р.(за 1 пол.) Сбор:16 т.р. (за 2 пол.) Остаток:36,3т.р. Всего:68,3т.р. Задолженность:5,3т.р. Итого:63 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 33,1 т.р. Остаток: 35,2 т.р. |  |  |
| 125. | Коммунистическая, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. погрузка и транспортировка бытового мусора 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования 3. вывоз мусора 4. вывоз мусора |  |  |  | Февраль Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 3. вывоз мусора – 0,6 т.р. 4. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 126. | Сбор:7,9т.р. (за 1 пол.) Сбор:7,9 т.р. (за 2 пол.) Остаток:22,3 т.р. Всего:38,1 т.р. Задолженность: 0,6т,р. Всего: 37,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,5 .р. Остаток: 35,6 т.р. |  |  |
| 127. | Коммунистическая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. погрузка и транспортировка бытового мусора 2.косметич. ремонт подъездов 3.ремонт стен в под.1 4.прочистка вентканала и газохода кв.1 5.проведение дезинфекции в местах общего пользования 6. вывоз мусора 7. вывоз мусора |  |  |  | Февраль Июнь Август Август Ноябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 2.косметич. ремонт подъездов – 77т.р. 3.ремонт стен в под.1 – 1,6 т.р. 4.прочистка вентканала и газохода кв.1 – 3,7 т.р. 5.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 6. вывоз мусора – 0,6 т.р. 7. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 127. | Сбор:16т.р. (за 1 пол.) Сбор:16 т.р. (за 2 пол.) Остаток:91,7 т.р. Всего: 123,7 т.р. Задолженность:1,3т.р. Итого: 122,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 84,8 т.р. Остаток: 38,9 т.р. |  |  |
| 128. | Коммунистическая, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт системы отопления кВ.3 2.погрузка и транспортировка бытового мусора 3. вывоз мусора 4. вывоз мусора |  |  |  | Февраль Февраль Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления кВ.3 – 2,4 т.р. 2. погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 3. вывоз мусора – 0,6 т.р. 4. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |
| 129. | Сбор:3,7т.р. (за 2 пол.) Сбор:3,7 т.р.( за 2 пол.) Остаток:13,3 т.р. Всего:20,7т.р. Задолженность:1,2т.р. Итого: 19,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,4 т.р. Остаток: 16,3 т.р. |  |  |
| 130. | Коммунистическая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. .чистка кровли 2.ремонт отопления кВ.15 3.ремонт водопровода кВ.16,20,24 4.ремонт шиферной кровли с демонтажем антенны 5.погрузка и транспортировка бытового мусора 6.погрузка и транспортировка бытового мусора 7. Ремонт освещения подъезда №3. 02.10.2019г. 8.дезинфекция под.2 9.дезинфекция под.2 10. дезинфекция под.3 11. покупка термометра для теплового счетчика 12.чистка ливневых стоков 13.подготовка теплового счетчика к отопит. Периоду 14.покупка почтовых ящиков 15.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 16.обслед. и ремонт вентканала кв.35 17.промазка примыканий и выстилка на кровли кв.9,24 18. проведение дезинфекции в местах общего пользования 19. вывоз мусора 20. вывоз мусора 21.уборка скатных кровель |  |  |  | Январь Январь Январь Февраль Февраль Февраль Апрель Апрель Апрель Май Июнь Июль Сентябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.чистка кровли – 4,3 т.р. 2.ремонт отопления кВ.15 – 1,8 т.р. 3.ремонт водопровода кВ.16,20,24 – 14,3 т.р. 4.ремонт шиферной кровли с демонтажем антенны – 4,5 т.р. 5.погрузка и транспортировка бытового мусора – 1,5 т.р. 6. погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 7. Ремонт освещения подъезда №3. 02.10.2019г. – 10,3 т.р. 8.дезинфекция под.2 – 0,5 т.р. 9.дезинфекция под.2 – 0,5 т.р. 10. дезинфекция под.3 – 0,5 т.р. 11. покупка термометра для теплового счетчика – 2,1 т.р. 12.чистка ливневых стоков – 3,2 т.р. 13.подготовка теплового счетчика к отопит. периоду – 9,5 т.р. 14.покупка почтовых ящиков – 10,2 т.р. 15.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 10 т.р. 16.обслед. и ремонт вентканала кв.35 – 4,7 т.р. 17.промазка примыканий и выстилка кровли кв.9,24 – 4,5 т.р. 18.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,7 т.р. 19. вывоз мусора – 0,6 т.р. 20. вывоз мусора – 0,6 т.р. 21.уборка скатных кровель – 3,3 т.р. |  |  |
| 131. | Сбор:44,1т.р.( за 1 пол.) Сбор:44,1 т.р.( за 1 пол.) Остаток:76,3т.р. Всего:164,5т.р. Задолженность: т.р. Итого: 164,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 88,4 т.р. Остаток: 76,1 т.р. |  |  |
| 132. | Коммунистическая, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт отопления под.2 кв.24 2.ремонт мауэлата, пропенивание к вытяжным трубам, слуховым окнам кВ.22,23,34 3. погрузка и транспортировка бытового мусора 4. погрузка и транспортировка бытового мусора 5.ремонт освещения (смена патронов, ламп) в подвале 6.чистка ливневых стоков 7.подготовка теплового счетчика к отопит. периоду 8.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 9.дезинфекция подвала 10.проведение дезинфекции в местах общего пользования 11. вывоз мусора 12. вывоз мусора 13.дезинфекция под.2 14.уборка скатных кровель |  |  |  | Январь Январь Февраль Февраль Апрель Август Сентябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Декабрь Декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления под.2 кв.24 – 1,3 т.р. 2.ремонт мауэрлата, пропенивание к вытяжным трубам, слуховым окнам кВ.22,23,34 – 3,2 т.р. 3. погрузка и транспортировка бытового мусора – 1,5 т.р. 4.погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 5.ремонт освещения (смена патронов, ламп) в подвале – 1,4 т.р. 6.чистка ливневых стоков – 3,2 т.р. 7.подготовка теплового счетчика к отопит. периоду – 9,5 т.р. 8.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 10 т.р. 9.дезинфекция подвала – 2,6 т.р. 10. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,7 т.р. 11. вывоз мусора – 0,6 т.р. 12. вывоз мусора – 0,6 т.р. 13.дезинфекция под.2 – 0,4 т.р. 14.уборка скатных кровель – 3,3 т.р. |  |  |
| 133. | Сбор:44,5т.р. (за 1 пол.) Сбор:44,5 т.р.( за 2 пол.) Аренда подвала с 01.01.20 – 31.12.20 г. - 13,2т.р. Остаток:1,35 т.р. Всего:103,550т.р Задолженность:6,2 т.р. Итого: 97,350т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 39,1 т.р. Остаток: 64,450 т.р. |  |  |
| 134. | Космонавтов, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Сбор:3,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:50,8т.р. Всего:58,2т.р. Задолженность: 0,6т.р. Итого: 57,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 58,2 т.р. |  |  |
| 136. | Красноармейская, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 137. | Сбор: 0,9 т.р. (авар. Только за 1 пол.) Сбор 0,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:4,3 т.р. Всего:6,1 т.р. Задолженность: т.р. Итого:6,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 6,1 т.р. |  |  |
| 138. | Ленина 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | Сбор:5,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,2 т.р. (за 2 пол.) Остаток:29,6т.р. Всего:40т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого: 39,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 40 т.р. |  |  |
| 140. | Ленина 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Сбор:6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:6,2т.р. Всего:18,4 т.р. Задолженность:9т.р. Итого: 9,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 18,4 т.р. |  |  |
| 142. | Ленина 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кв.6 |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли кв.6 – 3,6 т.р. |  |  |
| 143. | Сбор: 4,3т.р.(за 1 пол. Сбор:4,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:3,5т.р. Всего:12,1т.р. Задолженность: 3т.р. Итого: 9,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,6.р. Остаток: 8,5 т.р. |  |  |
| 146. | Луначарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.дезинфекция под.2 2.дезинфекция под.2 3. изготов. технич. паспорта 4. .дезинфекция под.2 5.изготов. входных площадок под.1,2 6. . проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Май Май Сентябрь Сентябрь Сентябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.дезинфекция под.2 – 0,5 т.р. 2.дезинфекция под.2 – 0,5 т.р. 3. изготов. технич. паспорта – 14,7 т.р. 4.дезинфекция под.2 – 0,5 т.р. 5.изготов. входных площадок под. 1,2 – 8,4 т.р. 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |
| 147. | Сбор:8,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:63,4т.р. Всего:80,6т.р. Задолженность: 3,8т.р. Итого: 76,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 25,1 т.р. Остаток: 55,5 т.р. |  |  |
| 148. | Луначарского, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. изготов. технич. паспорта 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Сентябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.изготов. технич. паспорта – 14,7 т.р. 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |
| 149. | Сбор:5,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:71,8т.р. Всего:83т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 82,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 15,2 т.р. Остаток: 67,8 т.р. |  |  |
| 150. | Луначарского, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.изготов. технич. паспорта 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Февраль ноябрь |  |  |  |  |  | 1.изготов. технич. паспорта – 8,5 т.р. 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |
| 151. | Сбор:5,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 76,2 т.р. Всего:87,8т.р. Задолженность:2,2т.р. Итого: 85,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9 т.р. Остаток: 78,8 т.р. |  |  |
| 152. | Луначарского 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт площадок и лестничного марша под.1,2 2.изготов. техпаспорта 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Октябрь Октябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт площадок и лестничного марша под.1,2 – 22,9 т.р. 2.изготов. техпаспорта – 14,7 т.р. 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |
| 153. | Сбор:9т.р.( за 1 пол.) Сбор:9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:17,7т.р. Всего: 35,7т.р. Задолженность: 6,3т.р. Итого: 29,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 38,1т.р. Долг: 2,4 т.р. |  |  |
| 154. | Луначарского, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт площадки и лестничного марша под.2 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Октябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт площадки и лестничного марша под.2 – 18,4 т.р. 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |
| 155. | Сбор:5,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,8 т.р.(за 1 пол.) Остаток:10,8 т.р. Всего:22,4 т.р. Задолженность:0,9 т.р. Итого: 21,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 18,9 т.р. Остаток: 3,5 т.р. |  |  |
| 156. | Луначарского 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.благоустройство придомовой территории 2.ремонт печи кв.5 3.ремонт пола в под.2 4. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Август Сентябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.благоустройство придомовой территории – 13,2 т.р. 2.ремонт печи кв.5 – 9,2 т.р. 3.ремонт пола под.2 – 16,4 т.р. 4. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |
| 157. | Сбор: 5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:50,5 т.р. Всего:62,3 т.р. Задолженность: 6,1т.р. Итого: 56,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 39,3 т.р. Остаток: 23 т.р. |  |  |
| 158. | Луначарского 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. изготов. технич. паспорта 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Февраль ноябрь |  |  |  |  |  | 1.изготов. технич. паспорта – 7,6 т.р. 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |
| 159. | Сбор 5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:9,2 т.р. Всего:21т.р. Задолженность: 2,7т.р. Итого: 18,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,1 т.р. Остаток: 12,9 т.р. |  |  |
| 160. | Луначарского 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Сбор 0т.р. Остаток:5,3 т.р. Всего:5,3т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:5,3 т.р. |  |  |
| 162. | Луначарского, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. изготов. технич. паспорта 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Февраль ноябрь |  |  |  |  |  | 1.изготов. технич. паспорта – 8 т.р. 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |
| 163. | Сбор:6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,1 т.р.(за 2 пол.) Долг:51,8т.р. Долг: 39,6т.р. Задолженность:7,8 т.р. Долг: 47,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,5 т.р. Долг: 48,1 т.р. |  |  |
| 168. | Машиностроителей 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.заделка подвальных окон 2.смена запорной арматуры на системе отопления 3.герметизация межпанельных швов кВ.47 4.смена выключат. под.1 5.ремонт вешалов 6.окраска ограждений 7.окраска дверей 8.дезинфекция под.3 9.смена участков ливневых стоков 10.ремонт кровли под.3 11.смена автоматического выключ. Кв.18 12.спиливание дерева м сучьев 13.изготов. и установка песочницы 14.изготов. и установка металлич. ограждения 15.планировка площадки под скамейку и качели 16.наращивание ливневых стоков 17.установка датчиков движения в тамбурах и подъездах 18.изготов. и установка турника 19.монтаж. работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду 20.благоустр. придом. территор. 21. дезинфекция мест общего пользования |  |  |  | Январь Январь Январь Февраль Март Март Март Май Август Август Сентябрь Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь |  |  |  |  |  | 1.заделка подвальных окон – 10,2 т.р. 2.смена запорной арматуры на системе отопления – 0,6 т.р. 3.герметизация межпанельных швов кВ.47 – 9,1 т.р. 4.смена выключат. под.1 – 0,7 т.р. 5.ремонт вешалов – 1,9 т.р. 6.окраска ограждений – 2,6 т.р. 7.окраска дверей – 2,5 т.р. 8.дезинфекция под.3 – 2,2 т.р. 9.смена участков ливневых стоков – 3,1 т.р. 10.ремонт кровли под.3 – 1,9 т.р. 11.смена автоматического выключ. Кв.18 – 1 т.р. 12.спиливание дерева м сучьев – 2,2 т.р. 13.изготов. и установка песочницы – 9,1 т.р. 14.изготов. и установка металлич. ограждения – 5 т.р. 15.планировка площадки под скамейку и качели – 4,6 т.р. 16.наращивание ливневых стоков – 3,8 т.р. 17.установка датчиков движения в тамбурах и подъездах – 67,4 т.р. 18.изготов. и установка турника – 10,9 т.р. 19.монтаж. работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р. 20.благоустр. придом. территор. – 18,7 т.р. 21. дезинфекция мест общего пользования -7,9 т.р. |  |  |
| 169 | Сбор:78,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:78,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:329,4т.р. Всего:485,8т.р. Задолженность: 9,1т.р. Итого: 476,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 168,4 т.р. Остаток: 317,4 т.р. |  |  |
| 170. | Машиностроителей, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. окраска наружнего газопровода 2. дезинфекция мест общего пользования |  |  |  | Апрель ноябрь |  |  |  |  |  | 1.окраска наружнего газопровода – 7 т.р. 2. дезинфекция мест общего пользования -3,3 т.р. |  |  |
| 171. | Сбор:46,3 т.р.(вместе с нежилыми помещениями за 1 пол.) Сбор:46,3 т.р.(за 2 пол. Вместе с нежилыми помещ.) Остаток:113т.р. Всего:205,6 т.р. Задолженность: 20,4т.р. Итого:185,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10,3 т.р. Остаток: 195,3 т.р. |  |  |
| 172. | , 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. 1.ремонт канализации кВ.12 2.дезинфекция под.1 3.перекладка вытяжной трубы над крышей под.1 4.смена водостока под.2 5.ремонт канализации кв.12,15 6.ремонт шиферной кровли 7.проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Февраль Май Сентябрь Октябрь Октябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт канализации кВ.12 – 4,9 т.р. 2.дезинфекция под.1 – 0,3 т.р. 3.перекладка вытяжной трубы над крышей под.1 – 27,1 т.р. 4.смена водостока под.2 – 15,6 т.р. 5.ремонт канализации кв.12,15 – 20,5 т.р. 6.ремонт шиферной кровли - 7,9 т.р. 7.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,2 т.р. |  |  |
| 173. | Сбор:21,7т.р. (за 1 пол.) Сбор:21,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:25,6т.р. Всего:69 т.р. Задолженность: 2,1т.р. Итого:66,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 76,5 т.р. Долг: 7,5 т.р. |  |  |
| 174. | , 46 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | 1. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,2 т.р. |  |  |
| 175. | Сбор:16,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,5 т.р.(за 2 пол.) Долг:13,5 т.р. Остаток:19,5т.р. Задолженность:5,2т.р. Итого:14,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,2 т.р. Остаток: 19,3 т.р. |  |  |
| 176. | Менжинского 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт трубопроводов розлива 2.Ремонт освещения (Смена патронов, ламп). 2 под.1эт. 01.08.2019г., 3 под.1 эт. 08.10.2019г. 3.проведение дезинфекции в местах общего пользования 4.дезинфекция под.3 |  |  |  | Февраль Апрель Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт трубопроводов розлива – 50,1 т.р. 2. Ремонт освещения (Смена патронов, ламп). 2 под.1эт. 01.08.2019г., 3 под.1 эт. 08.10.2019г.. – 0,5 т.р. 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,2 т.р. 4.дезинфекция под.3 – 0,3 т.р. |  |  |
| 177. | Сбор:22,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:22,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:51,5т.р. Всего:96,5 т.р. Задолженность: 2,5т.р. Итого: 94т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 51,1 т.р. Остаток: 45,4 т.р. |  |  |
| 178. | Менжинского, 48а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | 1.ремонт отопления кВ.7 2.ремонт системы отопления кВ.5 3. Ремонт освещения (Смена патронов, ламп). 1 под. 1.2 эт. 07.08.2019г. 4.ремонт шиферной кровли 5.ремонт системы отопления (розлив) 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Февраль Февраль Апрель Сентябрь Октябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кВ.7 – 4,2 т.р. 2.ремонт системы отопления кВ.5 – 1,2 т.р. 3. Ремонт освещения (Смена патронов, ламп). 1 под. 1.2 эт. 07.08.2019г.. – 0,4 т.р. 4.ремонт шиферной кровли – 5,4 т.р. 5.ремонт системы отопления (розлив) – 121,2 т.р. 6.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,2 т.р. |  |  |
| 179. | Сбор:16,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:36,8 т.р. Всего:69т.р. Задолженность:4,4 т.р. Итого: 64,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 132,6 т.р. Долг: 63,6 т.р. |  |  |
| 180. | Менжинского, 50 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления (тепловой узел) 2.ремонт отопления кВ.11 3.погрузка и транспортировка бытового мусора 4.ремонт освещения (смена светиль. 2 под. 2 эт.) 5.прочистка вентканала кВ.10 6.ремонт системы отопления – 14,2 т.р. 7.ремонт системы водопровода 8. ремонт кровли 9.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 10. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Январь Январь Февраль Апрель Май Август Август Сентябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления (тепловой узел) – 0,7 т.р. 2.ремонт отопления кВ.11 – 2,2т.р. 3.погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 4.ремонт освещения (смена светиль. 2 под. 2 эт.) – 0,8 т.р. 5.прочистка вентканала кВ.10 – 1,2 т.р. 6.ремонт системы отопления – 14,2 т.р. 7.ремонт системы водопровода – 3,5 т.р. 8.ремонт кровли – 4,5 т.р. 9.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 3 т.р. 10. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,2 т.р. |  |  |
| 181. | Сбор:28,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:28,7 т.р.(за 2 пол.) Долг:4,2т.р. Всего:53,2т.р. Задолженность: 12,9т.р. Итого: 40,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 31,1 т.р. Остаток: 22,1т.р. |  |  |
| 182. | Менжинского 52 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт цоколя 2.погрузка и транспортировка бытового мусора 3.ремонт канализации кв.7 4.ремонт потолка кв.3 (магазин) 5.разборка перегородки кв.3 (магазин) 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Февраль Февраль Октябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт цоколя – 20 т.р. 2.погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 3.ремонт канализации кв.7 – 9 т.р. 4.ремонт потолка кв.3 (магазин) – 19,8 т.р. 5.разборка перегородки кв.3 (магазин) – 1,8 т.р. 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,1 т.р. |  |  |
| 183. | Сбор:7,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:51,6 т.р. Всего:67,2т.р. Задолженность: 1,3т.р. Итого: 65,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 51,5 т.р. Остаток: 15,7 т.р. |  |  |
|  | Менжинского 53а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли под.1 2.ремонт кровли от 17.10.19г. 3.ремонт парапета кВ.42 4.устройство водосброса 5.устройство обогрева водосточной системы под.3 6.ремонт кровли 7.ремонт лоджии кВ.11 от 12.02.2020г. 8. дезинфекция под.2 9. дезинфекция под.1 10.списание ОДН по воде с 01.01.18г. – по 30.11.19г. 11.дезинсекция подвала 12.спиливание дерева 13.устройство площадки для автомобилей 14.замена выключателя в тамбуре под.3 15.доставка земли 16.уборка кровли кв.14 17.покос травы 18.ремонт кровли (парапет) 19.устройство ограждения на прид. террит. 20.устан. металлич. двери в подвал 21. ремонт входа в подвал 22.списание ОДН по электроэнергии с 01.12.19г. по 31.12.20г. |  |  |  | Январь Январь Январь Январь Март Март Март Май Июнь Июнь Август Август Сентябрь Сентябрь Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли под.1 – 4,5 т.р. 2.ремонт кровли от 17.10.19 – 5,1 т.р. 3.ремонт парапета кВ.42 – 1,6 т.р. 4.устройство водосброса – 31,4 т.р. 5.устройство обогрева водосточной системы под.3 – 19,2 т.р. 6.ремонт кровли – 3,1 т.р. 7.ремонт лоджии кв.11 – 3,7 т.р. от 12.02.2020г. 8. дезинфекция под.2 – 1,2 т.р. 9. дезинфекция под.1 – 1,1 т.р. 10.списание ОДН по воде с 01.01.18 по 30.11.19г. – 1,5 т.р. 11.дезинсекция подвала – 2,9 т.р. 12.спиливание дерева – 10,4 т.р. 13.устройство площадки для автомобилей – 24,7 т.р. 14.замена выключателя в тамбуре под.3 – 0, 3т.р. 15.доставка земли – 2,1 т.р. 16.уборка кровли кв.14 – 0,8 т.р. 17.покос травы – 1,5 т.р. 18.ремонт кровли (парапет) – 15,5 т.р. 19.устройство ограждения на прид. террит. – 15,3 т.р. 20.устан. металлич. двери в подвал – 5,4 т.р. 21.ремонт входа в подвал – 46,5 т.р. 22.списание ОДН по электроэнергии с 01.12.19г. по 31.12.20г. – 43,7 т.р. |  |  |
| 184. | Сбор: 42,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 74,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 109,8 т.р. Всего: 227,2 т.р. Задолженность:7,2 т.р. Итого: 220т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 241,5 т.р. Долг: 14,3 т.р. |  |  |
|  | Очистка кровли с 01.01.20 по 31.12.20 г. Оплачено: 31,3 т.р. Долг: 2,3 т.р. Остаток:49,3 т.р. Всего: 78,3 т.р. |  |  |  |  | Январь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.очистка ливневых стоков от 20.03.19г. – 1,6 т.р. 2.очистка организ. стоков - 2,5 т.р. Всего: 4,1 т.р. Остаток: 74,2 т.р. |  |  |
|  | Менжинского 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. 1.ремонт отопления под.1 кв.12 2.погрузка и транспортировка бытового мусора 3.ремонт освещения (смена патронов, ламп) под.1, эт.2 4.дезинфекция под.2 5.ремонт системы водопровода кв.3 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Февраль Февраль Апрель Сентябрь Октябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления под.1 кв.12 – 3,6 т.р. 2.погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 3.ремонт освещения (смена патронов, ламп) под.1, эт.2 – 0,2 т.р. 4.дезинфекция под.2 – 0,3 т.р. 5.ремонт системы водопровода кв.3 – 0,6 т.р. 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,2 т.р. |  |  |
| 185. | Сбор:16,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:13,2т.р. Всего:46,2т.р. Задолженность: 3,7т.р. Итого: 42,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,7 т.р. Остаток: 40,5 т.р. |  |  |
|  | Менжинского 55А | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка ливневых стоков от 20.03.19г. 2.устройство металлич. поручней на входе в под. 3.устройство водосброса 4.изготов. технич. паспорта 5.устройство обогрева водосточной системы 6.устройство входной группы 7.дезинфекция под.1 от 23.11.20г. |  |  |  | Январь Январь Январь Февраль Март Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.очистка ливневых стоков от 20.03.19г. – 1,6 т.р. 2.устройство металлич. поручней на входе в под. – 4,4 т.р. 3.устройство водосброса – 5,5 т.р. 4.изготов. технич. паспорта – 7,2 т.р. 5.устройство обогрева водосточной системы – 30,6 т.р. 6.устройство входной группы – 42,3 т.р. 7.дезинфекция под.1 от 23.11.20г. – 1 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 16,6 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 16,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29,4 т.р. Всего: 62,6 т.р. Задолженность: 2,3т.р. Итого: 60,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 92,6 т.р. Долг: 30 т.р. |  |  |
| 186. | Менжинского 56 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. оплата за блок питания под.1 2.погрузка и транспортировка бытового мусора 3.списание ОДН по электроэнергии с 01.07.17 – 31.12.19г. 4.ремонт системы отопления кв.6 5.ремонт системы отопления, чердак 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  | Февраль Февраль Февраль Август Сентябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.оплата за блок питания под.1 – 3 т.р. 2.погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 3.списание ОДН по электроэнергии с 01.07.17 – 31.12.19г. – 13,5т.р. 4.ремонт системы отопления кв.6 – 10,1 т.р. 5.ремонт системы отопления, чердак – 1,7 т.р. 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,2 т.р. |  |  |
| 187. | Сбор:8,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,1т.р.(за 2 пол.) Остаток:56,6т.р. Всего:72,8т.р. Задолженность: 0,7т.р. Итого: 72,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 29,3 тр. Остаток: 43,5 т.р. |  |  |
|  | Менжинского 58 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт системы отопления, чердак 2.погрузка и транспортировка бытового мусора 3. .ремонт системы отопления, чердак 4. проведение дезинфекции в местах общего пользования 5.дезинфекция под.1 от 25.11.2020г. |  |  |  | Февраль Февраль Сентябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт системы отопления, чердак – 2 т.р. 2. погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 3.ремонт системы отопления, чердак – 4,3 т.р. 4. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,2 т.р. 5.дезинфекция под.1 от 25.11.2020г. – 0,3 т.р. |  |  |
| 186. | Сбор:16,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:25,6 т.р. Всего: 58т.р. Задолженность:6,5 т.р. Итого:51,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,6 т.р. Остаток: 50,4 т.р. |  |  |
| 187. | Менжинского, 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт ступеней под.2,3 2.погрузка и транспортировка бытового мусора 3.погрузка и транспортировка бытового мусора 4.ремонт системы отопления кв.25 5.ремонт вентканала кв.5 6.покупка почтовых ящиков (31шт.) 7.ремонт водопровода и замена почтовых ящиков 8.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 9.прочистка газохода кв.3 10. проведение дезинфекции в местах общего пользования 11.вывоз мусора 12. вывоз мусора 13.уборка скатных кровель |  |  |  | Февраль Февраль Февраль Август Сентябрь Сентябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  | 1.ремонт ступеней под.2,3 – 9,9 т.р. 2.погрузка и транспортировка бытового мусора – 1,5 т.р. 3. погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 4.ремонт системы отопления кв.25 – 2,9 т.р. 5.ремонт вентканала кв.5 – 1,9 т.р. 6.покупка почтовых ящиков (31шт.) – 9,2 т.р. 7.ремонт водопровода и замена почтовых ящиков – 7 т.р. 8.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 3 т.р. 9.прочистка газохода кв.3 – 0,8 т.р. 10. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,4 т.р. 11.вывоз мусора – 0,6 т.р. 12. вывоз мусора – 0,6т.р. 13.уборка скатных кровель – 3,3 т.р. |  |  |  |
| 188. | Сбор 43,2 т.р. (за 1 пол.) Сбор:43,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 118,7т.р. Всего:205,2т.р. Задолженность: 11т.р. Итого: 194,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 41,9 т.р. Остаток: 163,3 т.р. |  |  |  |
| 189. | Менжинского, 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт ливневых стоков кВ.11 2.ремонт отопления кВ.11 3.ремонт водосточной трубы 4. погрузка и транспортировка бытового мусора 5.погрузка и транспортировка бытового мусора 6.дезинфекция под.2 7.дезинфекция под.3 8.очистка организационных стоков 9.ремонт водосточных желобов и труб 10.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 11. проведение дезинфекции в местах общего пользования 12. вывоз мусора 13. вывоз мусора 14.дезинфекция под.2 от 26.11.20г. 15.дезинфекция под.3 от 25.11.20г. 16.уборка скатных кровель |  |  |  | Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Май Май Август Сентябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Декабрь Декабрь декабрь |  |  |  |  | 1.ремонт ливневых стоков кВ.11 – 3,6 т.р. 2.ремонт отопления кВ.11 – 7,5 т.р. 3.ремонт водосточной трубы – 4,1 т.р. 4. погрузка и транспортировка бытового мусора – 1,5 т.р. 5.погрузка и транспортировка бытового мусора – 0,8 т.р. 6.дезинфекция под.2 – 0,5 т.р. 7.дезинфекция под.3 – 0,6 т.р. 8.очистка организационных стоков – 5,3 т.р. 9.ремонт водосточных желобов и труб – 33,3 т.р. 10.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 3 т.р. 11.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,4 т.р. 12.вывоз мусора – 0,6 т.р. 13. вывоз мусора – 0,6 т.р. 14.дезинфекция под.2 от 26.11.20г. – 0,6 т.р. 15.дезинфекция под.3 от 25.11.20г. – 0,5 т.р. 16.уборка скатных кровель – 3,3 т.р. |  |  |  |
| 190. | Сбор:44 т.р.(за 1 пол.) Сбор:44 т.р.(за 2 пол.) Долг:26,3т.р. Всего: 61,7т.р. Задолженность:9,7т.р. Итого: 52т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 66,2 т.р. Долг: 4,5 т.р. |  |  |  |
| 191. | Некрасова 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. | Сбор:1,4т.р. (за 1 пол.) Сбор: 1,4 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 14,6 т.р. Всего:17,4т.р. Задолженность:0,2т.р. Итого: 17,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 17,4 т.р. |  |  |  |
| 195. | Новая - 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 196. | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:11т.р. Всего:15,8т.р. Задолженность:3т.р. Итого:12,8 т.р. снят | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:15,8т.р. снят |  |  |  |
| 197. | Октябрьская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 198. | Сбор: 45,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 45,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:123,5т.р. Всего:214,9т.р. Задолженность:17,5т.р. Итого: 197,4т.р. | Ремонт: 1.ремонт лестничной клетки 2.утепление трубопроводов на чердаке 3.смена козырьков под. 1,2 4.прочистка вентканала кВ.21 5.прочистка вентканала кВ.4 6.ремонт водопровода, подвал 7.ремонт системы отопления кв.14 8. проведение дезинфекции в местах общего пользования 9. вывоз мусора |  |  |  |  | Январь Январь Февраль Февраль Февраль Февраль Октябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  | 1.ремонт лестничной клетки – 2,5 т.р. 2.утепление трубопроводов на чердаке – 18,7 т.р. 3.смена козырьков под. 1,2 – 11,6 т.р. 4.прочистка вентканала кВ.21 – 0,8 т.р. 5.прочистка вентканала кВ.4 – 6,6 т.р. 6.ремонт водопровода, подвал – 5,9 т.р. 7.ремонт системы отопления кв.14 – 5 т.р. 8.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,8 т.р. 9. вывоз мусора – 1 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 52,9т.р. Остаток: 162 т.р. |  |  |  |
| 199. | Октябрьская 3а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 200. | Сбор:2,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:3,9 т.р. Всего:8,3 т.р. Задолженность:8,7 т.р. Долг:0,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 8,3 т.р. |  |  |  |
| 201. | ул.Патова д.10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт освещения (смена патронов , ламп) 2 эт. 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  | Апрель ноябрь |  |  |  | 1.ремонт освещения (смена патронов , ламп) 2 эт. – 0,2 т.р. 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,4 т.р. |  |  |  |
| 202. | Сбор: 7,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:115,8т.р. Всего:130,2т.р. Задолженность: 23,3т.р. Итого: 106,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,6 т.р. Остаток: 129,6 т.р. |  |  |  |
| 203. | Патова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.прочистка газохода и вентканала кВ.44 2.ремонт ограждения на кровле 3.косметич. ремонт под.2 4.косметич. ремонт под.3 5.покупка почтовых ящиков под.3 6.прочистка вентканала кВ.32,35,49 7.демонтаж снегозадержателя под.1 8.замена вводного кабеля на кВ.47 9.прочистка вентканала и газохода кВ.31 10.чистка ливневых стоков 11.ремонт кирпичной кладки кв.31 под.4 12.ремонт водосточной системы под.1 13.ремонт системы отопления кв.29 14. проведение дезинфекции в местах общего пользования 15. вывоз мусора |  |  |  |  | Январь Январь Январь Январь Февраль Февраль Март Апрель Июнь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Октябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  | 1.прочистка газохода и вентканала кВ.44 – 2,8 т.р. 2.ремонт ограждения на кровле – 3,5 т.р. 3.косметич. ремонт под.2 – 81,8 т.р. 4.косметич. ремонт под.3 – 58,7 т.р. 5.покупка почтовых ящиков под.3 – 1,3 т.р. 6.прочистка вентканала кВ.32,35,49 – 14,7 т.р. 7.демонтаж снегозадержателя под.1 – 2,1 т.р. 8.замена вводного кабеля на кВ.47 – 0,9 т.р. 9.прочистка вентканала и газохода кВ.31 – 5,2 т.р. 10.чистка ливневых стоков – 3,2 т.р. 11.ремонт кирпичной кладки кв.31 под.4 – 2 т.р. 12.ремонт водосточной системы под.1 – 0,9 т.р. 13.ремонт системы отопления кв.29 – 6,8 т.р. 14.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 1 т.р. 15. вывоз мусора – 1 т.р. |  |  |  |
| 204. | Сбор:68,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:68,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 69,4 т.р. Всего:205,8т.р. Задолженность:29,3 т.р. Итого: 176,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 185,9 т.р. Остаток: 19,9 т.р. |  |  |  |
| 209. | Первомайская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Сбор:1,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:17,6т.р. Всего:20,4т.р. Задолженность:9,1 т.р. Итого: 11,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 20,4 т.р. |  |  |  |
| 211. | Пионерская 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212. | Сбор:0т.р. Остаток:2,9т.р. Всего:2,9т.р. Задолженность:т.р. Итого: т.р. (вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Долг:т.р. |  |  |  |
| 213. | Пионерская 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт пола в коридоре, укрепление деревянных стен и окон 2. очистка выгребных ям 3.ремонт вытяжных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | Сбор:8,8т.р.(1,94 р. За 6 мес.*6*153,4=1,8 т.р. Долг: 6,1т.р. Остаток:4,5т.р.(расселен) Задолженность: Долг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг: |  |  |  |
| 215. | Пирогова 1-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. | Остаток:8,2т.р. (расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |  |
|  | Пирогова 1-б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт цоколя 2.устройство водоотведения 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  | Ноябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  | 1.ремонт цоколя – 24,2 т.р. 2.устройство водоотведения – 11,1 т.р. 3.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,7 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 29,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 29,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:94,1т.р. Всего: 153,3т.р. Задолженность: 54,4т.р. Итого:98,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 36 т.р. Остаток: 117,3 т.р. |  |  |  |
| 217. | Пирогова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 218. | Сбор:32,7т.р.(за 1 пол.) вместе с крышей Сбор:32,7т.р.(за 2 пол.) Остаток:23,7т.р. Всего:89,1т.р. Задолженность:35,4т.р. Итого: 53,7т.р. | Ремонт: 1.ремонт освещения (сена патронов) 2 под. 2 эт. 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  | Апрель ноябрь |  |  |  | 1.ремонт освещения (сена патронов) 2 под. 2 эт. – 0,2 т.р. 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Всего: 0,7 т.р. Остаток: 88,4 т.р. |  |  |  |
| 219. | Пирогова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт плитки под.1,2 2.ремонт наружнего угла 3. Ремонт освещения (Смена патронов, ламп). 1 под.3эт. 08.08.2019г. 4.ремонт кровли кв.7 5.доставка песка 6.установка урны 7.Доставка песка 8. ремонт входных площадок 9. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  | Февраль Март Апрель Сентябрь Октябрь Октябрь октябрь ноябрь ноябрь |  |  |  | 1.ремонт плитки под.1,2 - 35,7 т.р. 2.ремонт наружнего угла – 6 т.р. 3. Ремонт освещения (Смена патронов, ламп). 1 под.3эт. 08.08.2019г. – 0,2 т.р. 4.ремонт кровли кв.7 – 7,9 т.р. 5.доставка песка – 4,3 т.р. 6.установка урны – 2,8 т.р. 7.Доставка песка – 3,3 т.р. 8.ремонт входных площадок – 16,4 т.р. 9.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |  |
| 220. | Сбор:21,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:21,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 147т.р. Всего:190,2т.р. Задолженность: 18,8т.р. Итого: 171,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 77,1 т.р. Остаток: 113,1 т.р. |  |  |  |
| 221. | Пирогова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт шиферной кровли кв.17 2.ремонт системы отопления 3.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду |  |  |  |  | Октябрь Октябрь ноябрь |  |  |  | 1.ремонт шиферной кровли кв.17 – 1,5 т.р. 2.ремонт системы отопления - 24,4 т.р. 3.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 3 т.р. |  |  |  |
| 222. | Сбор:41,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:41,4 т.р.(за 2 пол.) Долг:21,7 т.р. Всего:61,1т.р. Задолженность: 13,2т.р. Итого: 47,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 28,9 т.р. Остаток: 32,2 т.р. |  |  |  |
| 229. | Пирогова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена плиты в печи кВ.3 2.ремонт печи кВ.3 3.прочистка печной трубы кВ.1 4. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  | Апрель Апрель Апрель ноябрь |  |  | 1.смена плиты в печи кВ.3 – 5,8 т.р. 2.ремонт печи кВ.3 – 16,7 т.р. 3.прочистка печной трубы кВ.1 – 4,3 .т.р. 4.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |  |
| 230. | Сбор:13,8т.р.( за 1 пол.) Сбор:13,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:63,7т.р. Всего:91,3 т.р. Задолженность: 7т.р. Итого: 84,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 27,3 т.р. Остаток: 64 т.р. |  |  |  |
| 231. | Пирогова 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.списание ОДН по электроэнергии с 01.07.17 – 31.12.19г. 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  | Февраль ноябрь |  |  | 1.списание ОДН по электроэнергии с 01.07.17 – 31.12.19г. – 61,3 т.р. 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |  |
| 232. | Сбор:17,6 т.р.( за 1 пол.) Сбор:17,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 84,060 т.р. Всего:119,260т.р Задолженность: 27,9т.р. Итого:91,360т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 61,8т.р. Остаток: 57,460 т.р. |  |  |  |
| 233. | Пирогова 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  | 1.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,4 т.р. |  |  |  |
| 234. | Сбор:8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:48,9т.р. Всего: 64,9т.р. Задолженность:2,1т.р. Итого: 62,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,4 т.р. Остаток: 64,5 т.р. |  |  |  |
| 235. | Победы 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.обслед вентканала кВ.17 2.прочистка вентканала кВ.17 3.погрузка, вывоз и утилизация веток 4.ремонт асфальтового покрытия перед подъездами 5. Дезинфекция мест общего пользования |  |  |  |  |  | Февраль Март Август Сентябрь ноябрь |  |  | 1.обслед вентканала кВ.17 – 0,6 т.р. 2.прочистка вентканала кВ.17 – 0,8 т.р. 3.погрузка, вывоз и утилизация веток - 5,6 т.р. 4.ремонт асфальтового покрытия перед подъездами – 40 т.р. 5.дезинфекция мест общего пользования – 2,4 т.р. |  |  |  |
| 236. | Сбор:23,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:23,5 т.р.(за 2 пол.) Долг:31,4т.р. Всего:15,6т.р. Задолженность: 24,6т.р. Долг: 9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 49,4 т.р. Долг: 33,8 т.р. |  |  |  |
| 237. | Победы 25а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кВ.32 2.ремонт канализации под.3 3.герметизация швов в подвале кВ.26,27 4.покупка аншлага 5.ремонт потолочных швов в подвале 6.изготов. установка песочницы и вешалов 7.окраска входных металлич. дверей 8.благоустройство детской площадки 9.изготов. и установка скамеек(3шт) 10.установка урны 11.косметич. ремонт подъездов 12.дезинфекция мест общего пользования |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Март Август Август Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт кровли кВ.32 – 2,9 т.р. 2.ремонт канализации под.3 – 0,7 т.р. 3.герметизация швов в подвале кВ.26,27 – 9,1 т.р. 4.покупка аншлага – 0,9 т.р. 5.ремонт потолочных швов в подвале – 20,2 т.р. 6.изготов. установка песочницы и вешалов – 12,7 т.р. 7.окраска входных металлич. дверей – 4 т.р. 8.благоустройство детской площадки – 15,2 т.р. 9.изготов. и установка скамеек(3шт) – 15,4 т.р. 10.установка урны – 2,8 т.р. 11.косметич. ремонт подъездов – 41,3 т.р. 12. Дезинфекция мест общего пользования – 3 т.р. |  |  |  |
| 238. | Сбор:29,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:29,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:254,7 т.р. Всего: 314,1т.р. Задолженность: 45,1т.р. Итого: 269т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 128,2 т.р. Остаток: 185,9 т.р. |  |  |  |
| 239. | Победы 28-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.очистка выгребной ямы 2.ремонт кровли |  |  |  |  |  | Май сентябрь |  |  | 1.очистка выгребной ямы – 2,8 т.р. 2.ремонт кровли – 1,5 т.р. |  |  |  |
| 240. | Сбор:4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:25,7т.р. Всего:33,7 т.р. Задолженность: 0,8 т.р. Итого: 32,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,3 т.р. Остаток: 29,4 т.р. |  |  |  |
| 241. | ## Победы 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | 1.ремонт шиферной кровли кВ.5 2.устройство водосточных желобов на козырьках 3.благоустройство прид. террит. по программе «Решаем вместе» 4.дезинфекция под.1 5.благоустройство детского городка с долевым финансированием собственниками в размере 20% 6. доставка земли 7.ремонт стояка канализации под.1 8. Дезинфекция мест общего пользования |  |  |  |  |  | Январь Январь Апрель Май Июнь Сентябрь Ноябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт шиферной кровли кВ.5 – 6,3 т.р. 2.устройство водосточных желобов на козырьках – 5,5 т.р. 3.благоустройство прид. террит. по программе «Решаем вместе» - 19 т.р. 4.дезинфекция под 1 - 0,4 т.р. 5.благоустройство детского городка с долевым финансированием собственниками в размере 20% - 6,1 т.р. 6.доставка земли – 0,5 т.р. 7.ремонт стояка канализации под.1 – 24,2 т.р. 8.дезинфекция мест общего пользования – 1,3 т.р. |  |  |  |
| 242. | Сбор:12,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,6 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 28,2т.р. Всего:53,4т.р. Задолженность: 1,7 т.р. Итого: 51,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 63,3 т.р. Долг: 9,9 т.р. |  |  |  |
| 243. | Победы 61 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 244. | Сбор:3,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,4т.р.(за 2 пол.) Остаток:68,6т.р. Всего:75,4т.р. Задолженность: 6т.р. Итого: 69,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 75,4 т.р. |  |  |  |
| 245. | Победы 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.герметизация межпанельных швов кв.2 2.герметизация межпанельных швов кв.2 |  |  |  |  |  | Ноябрь ноябрь |  |  | 1.герметизация межпанельных швов кв.2 – 8,1 т.р. 2.герметизация межпанельных швов кв.2 – 2 т.р. |  |  |  |
| 246. | Сбор:3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:41,2т.р. Всего:47,8т.р. Задолженность:0,3т.р. Итого: 47,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10,1 т.р. Остаток: 37,7 т.р. |  |  |  |
| 247. | Победы 63 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли кВ.1 2.ремонт кровли кв.1 |  |  |  |  |  | Январь сентябрь |  |  | 1.ремонт кровли кВ.1 – 1,1 т.р. 2.ремонт кровли кв.1 – 2,1 т.р. |  |  |  |
| 248. | Сбор:4,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:66,7т.р. Всего: 75,3 т.р. Задолженность: 20,5 т.р. Итого:54,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,2 т.р. Остаток: 72,1 т.р. |  |  |  |
| 249. | Победы 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250. | Сбор:2,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,5 т.р.(за 1 пол.) Остаток:5,1т.р. Всего:10,1т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 9,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 10,1 т.р. |  |  |  |
|  | Победы, 65 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.окраска входных дверей 2.благоустройство прид. террит. по программе «Решаем вместе» 3. благоустройство детского городка с долевым финансированием собственниками в размере 20% 4.доставка земли 5.дезинфекция мест общего пользования |  |  |  |  |  | Апрель Апрель Июнь Сентябрь ноябрь |  |  | 1.окраска входных дверей – 1,3 т.р. 2. благоустройство прид. террит. по программе «Решаем вместе» - 28 т.р. 3.благоустройство детского городка с долевым финансированием собственниками в размере 20% - 9 т.р. 4.доставка земли – 0,5 т.р. 5.дезинфекция мест общего пользования – 1,9 т.р. |  |  |  |
| 251. | Сбор:18,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:18,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:86 т.р. Всего:123 т.р. Задолженность: 5,1т.р. Итого: 117,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 40,7 т.р. Остаток: 82,3 т.р. |  |  |  |
| 252. | Победы 66 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт козырьков над входами под.2,3 2. благоустройство детского городка с долевым финансированием собственниками в размере 20% 3.очистка водосточных желобов 4.замена стояка канализации кв.2,5,6 5.дезинфекция мест общего пользования |  |  |  |  |  | Февраль Июнь Сентябрь Сентябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт козырьков над входами под.2,3 – 42,5 т.р. 2. благоустройство детского городка с долевым финансированием собственниками в размере 20% - 9,9 т.р. 3.очистка водосточных желобов – 3,2 т.р. 4.замена стояка канализации кв.2,5,6 – 10,5 т.р. 5.дезинфекция мест общего пользования – 2,1 т.р. |  |  |  |
| 253. | Сбор:20,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:20,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:64,6т.р. Всего:105,2т.р. Задолженность: 18,1т.р. Итого:87,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 68,2 т.р. Остаток: 37 т.р. |  |  |  |
| 254. | Победы 67а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. благоустройство детского городка с долевым финансированием собственниками в размере 20% 2.ремонт фасада (цоколь) 3.доставка земли 4. очистка водосточных желобов 5.дезинфекция мест общего пользования 6.дезинфекция под.1 |  |  |  |  |  | Июнь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Ноябрь декабрь |  |  | 1.благоустройство детского городка с долевым финансированием собственниками в размере 20% - 10,1 т.р. 2.ремонт фасада (цоколь) – 118,9 т.р. 3.доставка земли – 5 т.р. 4.очистка водосточных желобов – 3,2 т.р. 5.дезинфекция мест общего пользования – 2,1 т.р. 6.дезинфекция под.1 – 0,4 т.р. |  |  |  |
| 255. | Сбор:26т.р.(за 1 пол.) Сбор:26 т.р.9за 2 пол.) Остаток:107,1 т.р. Всего:159,6 т.р. Задолженность:4,8 т.р. Итого: 154,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 139,7 т.р. Остаток: 19,9 т.р. |  |  |  |
| 256. | Победы 68 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.установка металлич. дверей в подвал 2.смена лежака отопления в подвале 3.спиливание деревьев 4. благоустройство прид. террит. по программе «Решаем вместе» 5. благоустройство детского городка с долевым финансированием собственниками в размере 20% 6. дезинфекция мест общего пользования 7.дезинфекция под.2 |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Апрель Апрель Июнь Ноябрь декабрь |  |  | 1.установка металлич. дверей в подвал – 27,3 т.р. 2.смена лежака отопления в подвале – 18,8 т.р. 3.спиливание деревьев – 8,2 т.р. 4. благоустройство прид. террит. по программе «Решаем вместе» - 46,6 т.р. 5. благоустройство детского городка с долевым финансированием собственниками в размере 20% - 15 т.р. 6.дезинфекция мест общего пользования – 3,1 т.р. 7.дезинфекция под.2 – 0,7 т.р.(декабрь)597 |  |  |  |
| 257. | Сбор:30,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:30,8 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 59,8т.р. Всего: 121,4т.р. Задолженность: 5,6т.р. Итого: 115,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 119,7 т.р. Остаток: 1,7 т.р. |  |  |  |
| 258. | Победы 69 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт выключателя в подвале под.1 2.смена автоматич. Выключат. кВ.21 3.благоустройство детского городка с долевым финансированием собственниками в размере 20% 4.ремонт примыканий к вытяжным трубам кВ.16 5.установка козырька кв.8 6.дезинфекция мест общего пользования 7.устройство козырька над балконом кв.18 8.устройство козырька над балконом кв.26 9.дезинфекция под.2 |  |  |  |  |  | Январь Апрель Июнь Июль Сентябрь Ноябрь Декабрь Декабрь декабрь |  |  | 1.ремонт выключателя в подвале под.1 – 0,2 т.р. 2.смена автоматич. Выключат. кВ.21 – 3,1 т.р. 3. благоустройство детского городка с долевым финансированием собственниками в размере 20% - 16,7 т.р. 4.ремонт примыканий к вытяжным трубам кВ.16 – 1,7 т.р. 5.установка козырька кв.8 – 5,8 т.р. 6.дезинфекция мест общего пользования – 3,5 т.р. 7.устройство козырька над балконом кв.18 – 26,5 т.р. 8.устройство козырька над балконом кв.26 – 26,5 т.р. 9.дезинфекция под.2 – 0,7 т.р. |  |  |  |
| 259. | Сбор:34,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:34,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:116,6т.р. Всего: 185,4т.р. Задолженность:7,9т.р. Итого: 177,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 84,7 т.р. Остаток: 100,7 т.р. |  |  |  |
| 260. | Победы 70 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода в подвале 2.смена канализ. Стояка кВ.2,5,8 3.ремонт водопровода в подвале 4.смена общего вентиля кВ.5 5.смена светильника под.1 6.смена канализац. лежака под.2 7. благоустройство прид. террит. по программе «Решаем вместе» 8. благоустройство детского городка с долевым финансированием собственниками в размере 20% 9.дезинфекция под.4 10. покупка термометра для теплового счетчика 11.замена стояка канализации кв.29,32,35 12.подготовка теплового счетчика к отопит. периоду 13.ремонт электропроводки (светил. в тамбуре под.3 ) 14.монтаж. работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду 15.ремонт шиферной кровли 16.дезинфекция мест общего пользования 17.установка спускных кранов на отоплении под.4 (полотенцесушитель) 18.ремонт шиферной кровли (март) |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Апрель Апрель Июнь Июнь Июнь Август Сентябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Декабрь декабрь |  |  | 1.ремонт водопровода в подвале – 1,7 т.р. 2.смена канализ. Стояка кВ.2,5,8 – 32,5 т.р. 3.ремонт водопровода в подвале – 1,9 т.р. 4.смена общего вентиля кВ.5 – 0,5 т.р. 5.смена светильника под.1 – 0,7 т.р. 6.смена канализац. лежака под.2 – 22,2 т.р. 7.благоустройство прид. террит. по программе «Решаем вместе» - 93,2 т.р. 8. благоустройство детского городка с долевым финансированием собственниками в размере 20% - 30 т.р. 9.дезинфекция под.4 – 1 т.р. 10. покупка термометра для теплового счетчика – 2,1 т.р. 11.замена стояка канализации кв.29,32,35 – 3 т.р. 12.подготовка теплового счетчика к отопит. Периоду – 9,9 т.р. 13.ремонт электропроводки (светил. В тамбуре под.3 ) – 6,5 т.р. 14.монтаж. работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду – 10 т.р. 15.ремонт шиферной кровли – 8,9 т.р. 16.дезинфекция мест общего пользования – 6,2 т.р. 17.установка спускных кранов на отоплении под.4 (полотенцесушитель) – 1,4 т.р. 18.ремонт шиферной кровли (март) – 11,8 т.р. |  |  |  |
| 261. | Сбор:61,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:61,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:58,3 т. р. Итого: 181,7 т.р. Задолженность:10,1 т.р. Всего: 171,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 243,5 т.р. Долг: 61,8 т.р. |  |  |  |
| 262. | Профсоюзная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263. | Сбор: 0т.р. Долг:0,1т.р. Задолженность:0т.р. Долг: 0,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Долг: 0,1т.р. |  |  |  |
| 266. | Р.Люксембург 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. изготов. технич. паспорта |  |  |  |  |  | февраль |  |  | 1.изготов. технич. паспорта – 9,3 т.р. |  |  |  |
| 267. | Сбор:12,5т.р. (за 1 пол.) Сбор:12,5 т.р.( за 2 пол.) Остаток:46,7 т.р. Всего:71,7т.р. Задолженность:4,3 т.р. Итого:67,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9,3 т.р. Остаток: 62,4 т.р. |  |  |  |
| 268. | Республиканская 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269. | Сбор:0 т.р. Остаток:0т.р. Всего:9,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:9,3 т.р. |  |  |  |
| 270. | Садовая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. | Сбор:1,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:24,9т.р. Всего:27,1 т.р. Задолженность:т.р. Итого:27,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 27,1 т.р. |  |  |  |
| 272,. | Садовая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. | Сбор:2,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:30,6т.р. Всего:34,8т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 34,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 34,8 т.р. |  |  |  |
| 274. | Садовая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 275. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:12,8 т.р. Всего:17,4т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого: 17,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 17,4 т.р. |  |  |  |
| 276. | Северная 1б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277. | Сбор:3,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,1 (за 2 пол.) Остаток:41,6т.р. Всего: 47,8т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 47,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 47,8 т.р. |  |  |  |
|  | Северная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор:0,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:0,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:9,3т.р. Всего:10,7т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:10,6 т.р. | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Всего: т.р. Остаток: 10,7 т.р. |  |  |  |
| 278. | Северная, 3а |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт стояка водопровода кв.1,3 2.ремонт кровли кв.4 |  |  |  |  |  | Сентябрь сентябрь |  |  | 1.ремонт стояка водопровода кв.1,3 – 18,4 т.р. 2.ремонт кровли кв.4 – 8,6 т.р. |  |  |  |
| 279. | Сбор:4,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,8 т.р. Остаток: 15 т.р. Всего:24,6 т.р. Задолженность: 0,5т.р. Итого: 24,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 27 т.р. Долг: 2,4 т.р. |  |  |  |
| 280. | Северная 4а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281. | Сбор:0т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:10,2т.р.(вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:10,2 т.р. |  |  |  |
| 282. | Северная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. дезинфекция мест общего пользования 2. ремонт наружней канализации под.2 |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  | 1.дезинфекция мест общего пользования – 1,3 т.р. 2.ремонт наружней канализации под.2 – 16,7 т.р. |  |  |  |
| 283. | Сбор:7,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:17,5т.р. Всего:32,1т.р. Задолженность: 1,6т.р. Итого:30,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 18 т.р. Остаток: 14,1 т.р. |  |  |  |
| 284. | Северная, 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кВ.13 2.смена светильника под.2 (тамбур) 3.смена светильника под.2 на улице 4. дезинфекция под.2 5.ремонт двери под.2 6. дезинфекция мест общего пользования 7. спиливание веток |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Февраль Сентябрь Ноябрь Ноябрь декабрь |  |  | 1.ремонт кровли кв.13 – 5,2 т.р. 2.смена светильника под.2 (тамбур) – 0,7 т.р. 3.смена светильника под.2 на улице – 0,7 т.р. 4. дезинфекция под.2 – 0,3 т.р. 5.ремонт двери под.2 – 1,2 т.р. 6. дезинфекция мест общего пользования – 1,3 т.р. 7.спиливание веток – 3,9 т.р. |  |  |  |
| 285. | Сбор:13т.р.(за 1 пол.) Сбор:13 т.р.(за 2 пол.) Остаток:33,1т.р. Всего:59,1т.р. Задолженность: 2,2 т.р. Итого: 56,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 13,3 т.р. Остаток: 45,8 т.р. |  |  |  |
| 286. | Северная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. дезинфекция мест общего пользования |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  | 1. дезинфекция мест общего пользования – 0,8 т.р. |  |  |  |
| 287. | Сбор:8,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:47,5т.р. Всего:64,1т.р. Задолженность: 2,5т.р. Итого: 61,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,8 т.р. Остаток: 63,3 т.р. |  |  |  |
| 288. | Северная, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена доводчика под.2 2.дезинфекция под.1 3.прочистка вентканала кв.3 4. дезинфекция мест общего пользования |  |  |  |  |  | Апрель Май Сентябрь ноябрь |  |  | 1.смена доводчика под.2 – 3,3 т.р. 2.дезинфекция под.1 – 0,6 т.р. 3.прочистка вентканала кв.3 – 3,1 т.р. 4. дезинфекция мест общего пользования – 1,1 т.р. |  |  |  |
| 289. | Сбор:6,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:20,6т.р. Всего:33т.р. Задолженность: 2,5т.р. Итого: 30,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,1 т.р. Остаток: 24,9 т.р. |  |  |  |
| 290. | Северная, 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291. | Сбор:2,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:27,6 т.р. Всего: 32,4 т.р. Задолженность:2,2т.р. Итого: 30,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 32,4 т.р. |  |  |  |
| 292. | Северная 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293. | Сбор:2,5т.р. Остаток:15,2т.р. Всего:17,7т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:17,7 т.р. |  |  |  |
| 294. | Северная 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 295 | Сбор:2,9т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:13,1 т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:13,1 т.р. |  |  |  |
| 296. | Северная 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297. | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:43,1т.р. Всего:48,5р. Задолженность:0,8 т.р. Итого:47,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 48,5 т.р. |  |  |  |
| 298. | Северная 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299. | Сбор:2,1т.р. Остаток:13т.р. Всего:15,1 т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:15,1 т.р. |  |  |  |
|  | Северная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 0 т.р Остаток: 6,1 т.р. Всего: 6,1 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:6 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,1 т.р. |  |  |  |
| 300. | Северная 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301. | Сбор:0т.р. Остаток:4т.р. Всего:4т.р.(вышел из управ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:4 т.р. |  |  |  |
|  | Северная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 2,4 т.р. Всего: 2,4 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 2,4 т.р. |  |  |  |
| 302. | Северная 32 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303. | Сбор:1,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,9 т.р.(2 пол.) Остаток:18,3т.р. Всего:22,1 т.р. Задолженность:1,9т.р. Итого:20,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 22,1 т.р. |  |  |  |
|  | Северная 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 0т.р. Остаток:7,4т.р. Всего: 7,4 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 7,4 т.р. |  |  |  |
| 304. | Северная 34 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 305. | Сбор:1,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:11,9т.р. Всего:15,5 т.р. Задолженность: 8,5т.р. Итого: 7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 15,5 т.р. |  |  |  |
| 306. | Северная 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 307. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:20,6т.р. Всего:25,2 т.р. Задолженность: 5,4т.р. Итого:19,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 25,2т.р. |  |  |  |
| 308. | Северная 36 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309. | Сбор:1,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29,2 т.р. Всего: 33 т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 32,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 33 т.р. |  |  |  |
| 310. | Северная 37 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:34т.р. Всего:38,6 т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 38,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 38,6 т.р. |  |  |  |
| 312. | Северная 39 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 313. | Сбор:1,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 1,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:8,1 т.р. Всего:11,7 т.р. Задолженность:0,4т.р. Итого: 11,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 11,7 т.р. |  |  |  |
| 314. | Северная, 41 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. дезинфекция мест общего пользования |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  | 1. дезинфекция мест общего пользования – 0,9 т.р. |  |  |  |
| 315. | Сбор:8,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,3 т.р. Остаток:36,1т.р. Всего:52,7 т.р. Задолженность: 0,8т.р. Остаток:51,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,9 т.р. Остаток: 51, 8 т.р. |  |  |  |
|  | Северная 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 0 т.р. Остаток: 6,5 т.р. Всего: 6,5 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:6,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,5т.р. |  |  |  |
| 316. | Северная 45 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317. | Сбор:0т.р. Остаток:1,8т.р. Всего:1,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:1,8 т.р. |  |  |  |
| 318. | Северная 47 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319. | Сбор:1,9т.р.(за 1 пол.) Сбор: 1,9 т.р,(за 2 пол.) Остаток: 10,9 т.р. Всего:14,7т.р. Задолженность:0,2т.р. Итого: 14,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 14,7 т.р. |  |  |  |
| 320. | Северная 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321. | Сбор:2,2т.р. Остаток:27,2т.р. Всего:29,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 29,4т.р. |  |  |  |
| 322. | Северная 49 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323. | Сбор:4,5т.р. Остаток:26,1т.р. Всего:30,6т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого:30,2т.р.(вышли из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:27,1 т.р. Остаток: 3,1т.р. |  |  |  |
| 324. | Семашко 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода, пожарная часть 2.дезинфекция под.1 3.устройство желобов под.1 4.ремонт шиферной кровли 5. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  | Март Май Октябрь Октябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт водопровода, пожарная часть – 7,6 т.р. 2.дезинфекция под.1 – 0,5 т.р. 3.устройство желобов под.1 – 2,6 т.р. 4.ремонт шиферной кровли – 7,5 т.р. 5.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |  |
| 325. | Сбор:20т.р.(за 1 пол.) Сбор:20 т.р.(за 2 пол.) Остаток:79,9т.р. Всего:119,9т.р. Задолженность: 2,9т.р. Итого: 117 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 18,7 т.р. Остаток: 101,2 т.р. |  |  |  |
| 326. | Семашко 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт системы отопления, чердак 2.списание ОДН по электроэнергии с 01.07.17 – 31.12.19г. 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  | Февраль Февраль ноябрь |  |  | 1.ремонт системы отопления, чердак – 1 т.р. 2. списание ОДН по электроэнергии с 01.07.17 – 31.12.19г. – 3,1т.р. 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,4 т.р. |  |  |  |
| 327. | Сбор:8,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 32,3т.р. Всего: 49,3 т.р. Задолженность: 3,9т.р. Итого:45,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,5 т.р. Остаток: 44,8 т.р. |  |  |  |
| 328. | Семашко, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  | 1. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |  |
| 329. | Сбор:11,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:11,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 59,8 т.р. Всего:83т.р. Задолженность:12,9т.р. Итого: 70,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,5 т.р. Остаток: 82,5 т.р. |  |  |  |
| 330. | Семашко 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления, чердак 2.ремонт водопровода кВ.2 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  | Февраль Март ноябрь |  | 1.ремонт системы отопления, чердак – 2,6 т.р. 2.ремонт водопровода кВ.2 – 4,1 т.р. 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |  |
| 331. | Сбор: 10,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:10,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 48, 5т.р. Всего:70,1т.р. Задолженность:2,8 т.р. Итого: 67,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,2 т.р. Остаток: 62,9 т.р. |  |  |  |
| 332. | Семашко 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли под.2 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  | Февраль ноябрь |  | 1.ремонт кровли под.2 – 4,6 т.р. 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |  |
| 333. | Сбор:18,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:18,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 106,4т.р. Всего:143,2 т.р. Задолженность: 7,4т.р. Итого: 135,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,1 т.р. Остаток: 138,1 т.р. |  |  |  |
| 334. | Семашко 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 335. | Сбор 18,2т.р.(за 1 пол.) Сбор: Остаток:30,3 т.р. Всего:48,5 т.р. Задолженность:12,5 т.р. Итого:36 т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 48,5 т.р. |  |  |  |
| 336. | Семашко, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт освещения (смена светильника ) кв.4 2.дезинфекция под.1 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  | Апрель Май ноябрь |  | 1.ремонт освещения (смена светильника ) кв.4 – 0,8 т.р. 2.дезинфекция под.1 – 0,6т.р. 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,4 т.р. |  |  |  |
| 337. | Сбор:9,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:99,8т.р. Всего: 119,4т.р. Задолженность: 35,4т.р. Итого: 84т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,8 т.р. Остаток: 117,6 т.р. |  |  |  |
| 338. | Семашко 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт освещения (смена патронов ) 1 под. кв.3. коридор 2.спиливание дерева 3.ремонт системы отопления кв.4,6 4.ремонт шиферной кровли 5.ремонт пола в туалете кв.6 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  | Апрель Август Октябрь Октябрь Октябрь ноябрь |  | 1.ремонт освещения (смена патронов ) 1 под. кв.3. коридор – 0,2 т.р. 2.спиливание дерева – 5,1 т.р. 3.ремонт системы отопления кв.4,6 – 13 т.р. 4.ремонт шиферной кровли – 17 т.р. 5.ремонт пола в туалете кв.6 – 4,7 т.р. 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |  |
| 339. | Сбор:22,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:22,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:147,9т.р. Всего:193,7т.р. Задолженность: 46,6т.р. Итого: 147,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 40,5 .р. Остаток: 153,2 т.р. |  |  |  |
|  | Семашко 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  | 1. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,7 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:54,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор:54,4 т.р.(за 2 пол.) Очистка крыши начислено - 41,8 т.р.(с 01.01.20 по 31.12.20г.) Долг по крыше: 9 т.р. Остаток: 194 т.р. Всего:335,6 т.р. Задолженность:18,2 т.р. Итого: 317,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,7 т.р. Остаток: 334,9 т.р. |  |  |  |
| 342. | Семашко 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли 2.ремонт водопровода кВ.28 3.ремонт освещения (смена светильника ) под.2 эт.1 4.дезинфекция под.1,3 5.ремонт квартиры после авария(затопления) 6.ремонт шиферной кровли кв.4 7.ремонт козырьков 8.ремонт шиферной кровли кв.25 9. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Апрель Май Май Август Август Октябрь ноябрь |  | 1.ремонт кровли -2,1 т.р. 2.ремонт водопровода кВ.28 – 0,5 т.р. 3.ремонт освещения (смена светильника ) под.2 эт.1 – 0,8 т.р. 4.дезинфекция под.1,3 – 1,1 т.р. 5.ремонт квартиры после авария(затопления) – 72,8 т.р. 6.ремонт шиферной кровли кв.4 – 10 т.р. 7.ремонт козырьков – 11,5 т.р. 8.ремонт шиферной кровли кв.25 – 7 т.р. 9. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,9 т.р. |  |  |  |
| 343. | Сбор:66,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:66,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:206,9т.р. Всего:339,9т.р. Задолженность: 67,6т.р. Итого: 272,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 106,7 т.р. Остаток: 233,2 т.р. |  |  |  |
| 344. | Семашко 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. .ремонт отопления, подвал кВ.76 2.ремонт отопления, подвал 3. установка розетки. 3 под. 06.07.2019г. 4.дезинфекция под.1 5.дезинфекция под.6 6.покупка светильников в кол-ве 3 шт. 7.устройство лежачих полицейских 8.ремонт кровли (линокром) 9.ремонт штукатурки выходов на чердак 10.монтаж освещения под.3 11.ремонт парапета под.4 12.закрытие подвальных окон 13.подготовка теплового счетчика к отопит. Периоду 14.ремонт качелей на придом. территор. 15.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 16.ремонт кровли (линокром) кв.58 17. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Апрель Май Июнь Июль Июль Август Август Август Август Август Сентябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  | 1.ремонт отопления, подвал кВ.76 – 10,4 т.р. 2.ремонт отопления, подвал – 4,1 т.р. 3. установка розетки. 3 под. 06.07.2019г. – 0,4 т.р. 4.дезинфекция под.1 – 1,1 т.р. 5.дезинфекция под.6 – 0,9 т.р. 6.покупка светильников в кол-ве 3 шт. – 19,1 т.р. 7.устройство лежачих полицейских – 21,5 т.р. 8.ремонт кровли (линокром) – 52,3 т.р. 9.ремонт штукатурки выходов на чердак – 31,2 т.р. 10.монтаж освещения под.3 – 15,8 т.р. 11..ремонт парапета под.4 – 4,7 т.р. 12.закрытие подвальных окон – 7,5 т.р. 13.подготовка теплового счетчика к отопит. периоду – 16,8 т.р. 14.ремонт качелей на придом. террит – 2,8 т.р. 15.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 10 т.р. 16.ремонт кровли (линокром) кв.58 – 11,6 т.р. 17. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 1,1 т.р. |  |  |  |
| 345. | Сбор:118,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:118,5 т.р.(за 2 пол.) Долг:67,5т.р. Всего:169,5т.р. Задолженность: 24,7т.р. Итого:144,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 211,3 т.р. Долг: 41,8 т.р. |  |  |  |
| 346. | Семашко16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
| 347. | Сбор: 3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:43,7т.р. Всего:50,3т.р. Задолженность: 0,1т.р. Итого: 50,2т.р. | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 50,3 т.р. |  |  |  |
| 348. | Семашко 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349. | Сбор: 0 т.р. Остаток:0 т.р. Всего:20,8т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:20,8 т.р. |  |  |  |
| 350. | Семашко 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351. | Сбор:5,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:40,8т.р. Всего:52,4т.р. Задолженность:0,3 т.р. Итого: 52,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 52,4 т.р. |  |  |  |
| 352. | , 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353. | Сбор:3,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,8 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 26,5т.р. Всего:34,1т.р. Задолженность:2,6 т.р. Итого:31,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 34,1 т.р. |  |  |  |
| 354. | Советская, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355. | Сбор:0т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:6,7 т.р.(вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,7 т.р. |  |  |  |
| 356. | Советская 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. списание ОДН по электроэнергии с 01.07.17 – 31.12.19г. 2.ремонт водостока 3.чистка ливневых стоков 4.штукатурка стен 5.спиливание деревьев 6.отбивка штукатурки (центр народного творчества) 7.ремонт системы отопления, чердак 8. монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 9.ремонт кровли 10. проведение дезинфекции в местах общего пользования 11. вывоз мусора 12. вывоз мусора 13. вывоз мусора |  |  |  |  |  |  | Февраль Март Июль Август Сентябрь Октябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь |  | 1.списание ОДН по электроэнергии с 01.07.17 – 31.12.19г. – 29,9т.р. 2.ремонт водостока – 3,4 т.р. 3.чистка ливневых стоков – 3,2 т.р. 4.штукатурка стен – 26,4 т.р. 5.спиливание деревьев – 39,6 т.р. 6.отбивка штукатурки (центр народного творчества) – 9,6 т.р. 7.ремонт системы отопления, чердак – 16,2 т.р. 8. монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 3 т.р. 9.ремонт кровли – 5,8 т.р. 10. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,8 т.р. 11. вывоз мусора – 0,6 т.р. 12. вывоз мусора – 1 т.р. 13. вывоз мусора – 1 т.р. |  |  |  |
| 357. | Сбор:51,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:51,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:100,5т.р. Всего: 203,9 т.р. Задолженность: 52,3т.р. Итого: 151,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 140,5 т.р. Остаток: 63,4 т.р. |  |  |  |
|  | Советская 59 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.устройство вешалов для выбивания ковров 2.установка желобов на козырьке подъезда 3.устройство ограждения 4. проведение дезинфекции в местах общего пользования 5. вывоз мусора 6. вывоз мусора |  |  |  |  |  |  | Февраль Март Август Ноябрь Ноябрь ноябрь |  | 1.устройство вешалов для выбивания ковров – 3,4 т.р. 2.установка желобов на козырьке подъезда – 2,5 т.р. 3.устройство ограждения – 57,6 т.р. 4. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 5. вывоз мусора – 0,6 т.р. 6. вывоз мусора – 1 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:19 т.р.(за 1 пол.) Сбор:19 т.р.(за 2 пол.) Остаток:45,6т.р. Всего:83,6т.р. Задолженность:2т.р. Итого:81,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 65,6 т.р. Остаток: 18 т.р. |  |  |  |
| 358. | д.3 Сосновая | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Привоз песка 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования 3. прочистка вентканала кв.4 |  |  |  |  |  |  | Июнь Ноябрь декабрь |  | 1.привоз песка – 5,2 т.р. 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,4т.р.(ноябрь)561 3.прочистка вентканала кв.4 – 4,3 т.р. |  |  |  |
| 359. | Сбор:10,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:10,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 36,7т.р. Всего: 57,7т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого: 56,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9,9 т.р. Остаток: 47,8 т.р. |  |  |  |
| 360. | Сосновая 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отмостки 2.ремонт парапета кВ.10 3.дезинфекция под.2 4. дезинфекция под.1 10. покупка термометра для теплового счетчика 6.возврат денежных средств за покос травы 7.замена батареи к тепловычислителю и поверка тепловычислителя 8.доставка груза из Санкт-Петербурга в Ярославль 9.ремонт системы холодного и горячего водоснабжения кв.2,6 10.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 11. проведение дезинфекции в местах общего пользования 12дезинфекция под.1 |  |  |  |  |  |  | Январь Март Апрель Июнь Июнь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Ноябрь Ноябрь декабрь |  | 1.ремонт отмостки - 210,3 т.р. 2.ремонт парапета кВ.10 – 2,2 т.р. 3.дезинфекция под.2 – 1,3 т.р. 4. дезинфекция под.1 – 1,2 т.р. 5. покупка термометра для теплового счетчика – 2,1 т.р. 6.возврат денежных средств за покос травы – 2,8 т.р. 7.замена батареи к тепловычислителю и поверка тепловычислителя – 3,8 т.р. 8.доставка груза из Санкт-Петербурга в Ярославль – 0,5 т.р. 9.ремонт системы холодного и горячего водоснабжения кв.2,6 – 14,4 т.р. 10.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 10 т.р. 11. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,7 т.р. 12.дезинфекция под.1 – 1,1 т.р. |  |  |  |
| 361. | Сбор:37,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:37,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 241 т.р. Всего:315,8т.р. Задолженность: 17,4т.р. Итого: 298,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 250,4 т.р. Остаток: 65,4 т.р. |  |  |  |
| 362. | Спортивная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363. | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:14,1 т.р. Всего:19,5т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого: 19,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 19,5 т.р. |  |  |  |
| 364. | Спортивная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.планировка дороги вдоль дома 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования 3. вывоз мусора 4.дезинфекция под.2 |  |  |  |  |  |  | Февраль Ноябрь Ноябрь декабрь |  | 1.планировка дороги вдоль дома – 25,9 т.р. 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 3.вывоз мусора – 0,6 т.р. 4.дезинфекция под.2 – 0,4 т.р. |  |  |  |
| 365. | Сбор:5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:83,8т.р. Всего:95,6т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого: 95,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 27,4 т.р. Остаток: 68,2 т.р. |  |  |  |
| 366. | Спортивная, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. проведение дезинфекции в местах общего пользования 2. вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь ноябрь | 1.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 2. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 367. | Сбор:5,9т.р. (за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 46,2 т.р. Всего:58т.р. Задолженность:1 т.р. Итого: 57т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,1 т.р. Остаток: 56,9 т.р. |  |  |  |
| 368. | Спортивная 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. списание ОДН по электроэнергии с 01.07.17 – 31.12.19г. 2.дезинфекция под.2 3.обследование дымохода кВ.5 4.ремонт печи кв.5 5. проведение дезинфекции в местах общего пользования 6. вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Июнь Июль Август Ноябрь ноябрь | 1.списание ОДН по электроэнергии с 01.07.17 – 31.12.19г. – 21,4 т.р. 2.дезинфекция под.2 – 0,4 т.р. 3.обследование дымохода кВ.5 – 2,2 т.р. 4.ремонт печи кв.5 – 10,2 т.р. 5.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 6. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 369. | Сбор: 9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:56,2 т.р. Всего:74,2т.р. Задолженность:0,9т.р. Итого: 73,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 35,3 т.р. Остаток: 38,9 т.р. |  |  |  |
| 370. | Спортивная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. спиливание деревьев 2.уборка березы 3.Спиливание деревьев 4.ремонт примыканий кв.8 5.дезинфекция под.1 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Август Август Ноябрь Ноябрь ноябрь | 1.спиливание деревьев – 2,1 т.р. 2.уборка березы – 2,6 т.р. 3.Спиливание деревьев – 12,2 т.р. 4.ремонт примыканий кв.8 – 2,6 т.р. 5.дезинфекция под.1 – 0,4 т.р. 6. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |  |
| 371. | Сбор:5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:19,7 т.р. Всего:31,5т.р. Задолженность:0,9 т.р. Итого: 30,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:20,4 т.р. Остаток: 11,1 т.р. |  |  |  |
| 372. | Спортивная 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - ремонт кровли 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования 3. вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь Ноябрь ноябрь | 1.ремонт кровли – 2,1 т.р. 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования - 0,5 т.р. 3. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 373. | Сбор: 8,8 т.р. (за 1 пол.) Сбор:8,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 42,8 т.р. Всего:60,4 т.р. Задолженность: 0,6 т.р. Итого: 59,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,2 т.р. Остаток: 57,2 т.р. |  |  |  |
| 374. | Спортивная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.дезинфекция под.1 2. проведение дезинфекции в местах общего пользования 3. вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  | Май Ноябрь ноябрь | 1.дезинфекция под.1 – 0,6 т.р. 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 3. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 375. | Сбор:9,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:37 т.р. Всего:55,6т.р. Задолженность: 2,1т.р. Итого: 53,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,7 т.р. Остаток: 53,9 т.р. |  |  |  |
| 376. | Спортивная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт канализации кв.5,7 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования 3. вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь Ноябрь ноябрь | 1.ремонт канализации кв.5,7 – 10,7 т.р. 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 3. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 377. | Сбор:9,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:8,3т.р. Всего:26,9т.р. Задолженность:2,5 т.р. Итого: 24,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 11,8 т.р. Остаток: 15,1 т.р. |  |  |  |
| 378. | Спортивная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.возврат денежных средств за ремонт внутреннего водоснаб. 2.благоустройство придомовой территории 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Август Август ноябрь | 1.возврат денежных средств за ремонт внутреннего водоснаб. – 6,6 т.р. 2.благоустройство придомовой территории – 19,9 т.р. 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |  |
| 379. | Сбор:6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:42,3т.р. Всего:54,5т.р. Задолженность:10,2 т.р. Итого: 44,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 27 т.р. Остаток: 27,5 т.р. |  |  |  |
| 380. | Спортивная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода кВ.23, ремонт отопления кВ.43 2.Демонтаж снегозадержателей 3.ремонт системы отопления кВ.12 4. Замена вводного кабеля. кв. 19. 22.03.2019г. 5.дезинфекция под.5 6.ремонт кровли (вытяжная труба) кВ.41 7.ремонт канализации кв.25 8.ремонт системы водопровода кв.49,22 9. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Февраль Апрель Май Май Сентябрь Октябрь ноябрь | 1.ремонт водопрорвода кВ.23, ремонт отопления кВ.43 – 6,8 т.р. 2.Демонтаж снегозадержателей – 3,2 т.р. 3.ремонт системы отопления кВ.12 – 6 т.р. 4. Замена вводного кабеля. кв. 19. 22.03.2019г. – 1,5 т.р. 5.дезинфекция под.5 – 0,7 т.р. 6.ремонт кровли (вытяжная труба) кВ.41 – 5,8 т.р. 7.ремонт канализации кв.25 – 2,1 т.р. 8.ремонт системы водопровода кв.49,22 – 14,8 т.р. 9. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,9 т.р. |  |  |  |
| 381. | Сбор:57,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:57,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:102,7т.р. Всего:218,5т.р. Задолженность: 40,4т.р. Итого: 178,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 41,8 т.р. Остаток: 176,7 т.р. |  |  |  |
| 382. | Спортивная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт этажных электрощитов 2.дезинфекция под.1 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Май Ноябрь | 1.ремонт этажных электрощитов – 15,9 т.р. 2.дезинфекция под.1 – 0,6 т.р. 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |  |
| 383. | Сбор:38 т.р.(за 1 пол.) Сбор:38 т.р.(за 2 пол.) Долг:22,9т.р. Всего:53,1 т.р. Задолженность: 19т.р. Итого:34,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17 т.р. Остаток: 36,1 т.р. |  |  |  |
|  | Строителей д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |  |
|  | Сбор:31,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:31,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:146,4т.р. Всего: 210 т.р. Задолженность:10,5т.р. Итого:199,5т.р. | Ремонт: 1.смена общего вентиля кВ.10 2.смена спускников и общего вентиля кВ.13,15,29,30 3.смена спускника и общего вентиля кВ.28 4.ремонт водосточной трубы под.1 5.ремонт качелей 6.ремонт входных площадок под.1 7.смена ламп в под.1 8. дезинфекция мест общего пользования 9. замена стояка водопровода и канализации кв.7,15,23 |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Март Март Август Август Август Сентябрь Ноябрь декабрь | 1.смена общего вентиля кВ.10 – 0,5 т.р. 2.смена спускников и общего вентиля кВ.13,15,29,30 – 1,9 т.р. 3.смена спускника и общего вентиля кВ.28 – 0,9 т.р. 4.ремонт водосточной трубы под.1 – 3,8 т.р. 5.ремонт качелей – 3,9 т.р. 6.ремонт входных площадок под.1 – 3,3 т.р. 7.смена ламп в под.1 – 0,7 т.р. 8.дезинфекция мест общего пользования – 4,4 т.р. 9.ремонт кровли – 4,7 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 24,1 т.р. Остаток: 185,9 т.р. |  |  |  |
| 384. | Труфанова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385. | Сбор:1т.р.(за 1 пол.) Сбор:1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:26т.р. Всего:28т.р. Задолженность:0т.р. Итого:28 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 28 т.р. |  |  |  |
| 386. | Труфанова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387. | Сбор:3,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:22,9т.р. Всего:29,1т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 28,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 29,1 т.р. |  |  |  |
| 388. | Труфанова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389. | Сбор:2,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:21,8т.р. Всего:26т.р. Задолженность: 0,4 т.р. Итого:25,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 26 т.р. |  |  |  |
| 390. | Труфанова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:34,3т.р. Всего:38,9т.р. Задолженность: 4,2т.р. Итого: 34,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 38,9 т.р. |  |  |  |
| 392. | Труфанова 5 | Содержание: - Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации –весенне-летний период –осенне-зимний период - Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август- Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
| 393. |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 394. | Сбор:1,4 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 1,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:22,4т.р. Всего:25,2т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 25т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 25,2 т.р. |  |  |  |
| 395. | Труфанова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 396. | Сбор:3,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:28,4т.р. Всего:35,2 т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 34,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 35,2 т.р. |  |  |  |
| 397. | Труфанова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 398. | Сбор:3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:40,8 т.р. Всего:46,8 т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого:46,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 46,8 т.р. |  |  |  |
| 399. | Труфанова 8-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена задвижки на вводе в дом 2.установка окон ПВХ в подъеде 3. дезинфекция мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Июль Ноябрь ноябрь | 1.смена задвижки на вводе в дом – 5,9 т.р. 2.установка окон ПВХ в подъезде – 24,6 т.р. 3.дезинфекция мест общего пользования – 2,2 т.р. |  |  |  |
| 400. | Сбор:22,1т.р.(за 2 пол.) Сбор: 22,1 т.р.(за 2 пол) Долг:10,9 т.р. Всего: 29т.р. Задолженность: 26,6 т.р. Итого: 2,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 32,7т.р. Долг: 3,7 т.р. |  |  |  |
| 401. | Труфанова 8б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. .ремонт слухового окна кВ.21 2.ремонт примыканий к вытяжным трубам 3.замена выключателя на 1 эт. 4.ремонт слухового окна на чердаке 5.прокладка стояка холодного водоснабжения кВ.5,13,19 6.дезинфекция под.1 7. замена стояка водопровода и канализации кв.7,15,23 |  |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Январь Март Апрель Ноябрь Ноябрь декабрь | 1.ремонт слухового окна кВ.21 – 2 т.р. 2.ремонт примыканий к вытяжным трубам – 14,4 т.р. 3.замена выключателя на 1 эт. – 0,2 т.р. 4.ремонт слухового окна на чердаке – 1,8 т.р. 5.прокладка стояка холодного водоснабжения кВ.5,13,19 – 26,7 т.р. 6.дезинфекция под.1 – 2,1 т.р. 7. дезинфекция мест общего пользования – 2,8 т.р. 8.замена стояка водопровода и канализации кв.7,15,23 – 24,9 т.р. |  |  |  |
| 402. | Сбор: 16т.р.(за 1 пол.) Сбор:16 т.р.(за 2 пол.) Остаток:79,2т.р. Всего:111,2т.р. Задолженность:3,4т.р. Итого: 107,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 74,9 т.р. Остаток: 36,3 т.р. |  |  |  |
| 403. | Труфанова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404. | Сбор 5,5т.р. Остаток:29,1т.р. Всего:34,6 т.р. Задолженность: Итого(вышел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:34,6 т.р. |  |  |  |
| 405. | Труфанова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406. | Сбор:3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:25т.р. Всего:31,6т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого: 30,8т.р. (снят) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 31,6 т.р. |  |  |  |
| 407. | Труфанова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.установка насоса в подвале 2.покупка шланга 3. дезинфекция мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Август ноябрь | 1.установка насоса в подвале – 4 т.р. 2.покупка шланга – 2,8 т.р. 3. дезинфекция мест общего пользования – 1,9 т.р. |  |  |  |
| 408. | Сбор: 18,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 18,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 48,1 т.р. Всего: 85,5т.р. Задолженность: 6,8т.р. Итого: 78,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,7 т.р. Остаток: 76,8 т.р. |  |  |  |
| 409. | Труфанова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. 1.замена выключат. в подвале 2.общестроительные работы при ремонте водопровода и канализации 3.ремонт канализации под кВ.12 4.ремонт водопровода 5.уборка и вывоз мусора 6. дезинфекция мест общего пользования 7.ремонт канализации под.2 |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Март Март Март Август Ноябрь декабрь | 1.замена выключат. в подвале – 0,2 т.р. 2.общестроительные работы при ремонте водопровода и канализации – 11,3 т.р. 3.ремонт канализации под кВ.12 – 3,4 т.р. 4.ремонт водопровода – 107,3 т.р. 5.уборка и вывоз мусора – 1,1 т.р. 6. дезинфекция мест общего пользования – 1,9 т.р. 7.ремонт канализации под.2 – 2,9 т.р. |  |  |  |
| 410. | Сбор: 19,1 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 19,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:39,1т.р. Всего:77,3 т.р. Задолженность: 4,5т.р. Итого: 72,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 128,1 т.р. Долг: 50,8 т.р. |  |  |  |
| 411. | Труфанова 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. 1.замена светильника под.1 2.смена канализ. Стояка кВ.3,7 3.уборка и вывоз мусора 4.пробивка вентканала и газохода кв.12 5. дезинфекция мест общего пользования – 2,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Август Сентябрь ноябрь | 1.замена светильника под.1 – 0,8 т.р. 2.смена канализ. Стояка кВ.3,7 – 11,5 т.р. 3.уборка и вывоз мусора – 1,1 т.р. 4.пробивка вентканала и газохода кв.12 – 4,9 т.р. 5. дезинфекция мест общего пользования – 2 т.р. |  |  |  |
| 412. | Сбор: 19,3т.р. (за 1 пол.) Сбор:19,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 11,3т.р. Всего:49,9т.р. Задолженность: 18,5т.р. Итого: 31,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,3 т.р. Остаток: 29,6 т.р. |  |  |  |
| 413. | Чапаева д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414. | Сбор:3,0т.р. Остаток:8,9т.р. Всего:11,9т.р.(вышел из управ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:11,9 т.р. |  |  |  |
|  | Чапаева 6 (новый дом) | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 25,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 25,4 (за 2 пол.) Остаток:114,8 т.р. Всего: 165,6т.р. Задолженность:5,6т.р. Итого: 160 т.р. | Ремонт: 1.монтаж вентклапанов (14 шт.) 2.ремонт желоба 3.покупка лампочек в подъезд (3 шт.) 4.смена общего вентиля кВ.15 5.смена общего вентиля кВ.13 6.установка клапанов (аэраторов) на чердаке 7.ремонт и окраска лавок и входной двери 8.замена общего вентиля с фильтром кв.16 9.ремонт водостока кв.21 10.замена стояка канализации кв.25 |  |  |  |  |  |  |  | Феврал Февраль Март Март Март Март Сентябрь Ноябрь Ноябрь декабрь | 1.монтаж вентклапанов (14 шт.) – 43,2 т.р. 2.ремонт желоба – 6,7 т.р. 3.покупка лампочек в подъезд (3 шт.) – 0,3 т.р. 4.смена общего вентиля кВ.15 – 0, 6т.р. 5.смена общего вентиля кВ.13 – 0,6 т.р. 6.установка клапанов (аэраторов) на чердаке – 4,9 т.р. 7.ремонт и окраска лавок и входной двери – 2,5 т.р. 8.замена общего вентиля с фильтром кв.16 – 0,9 т.р. 9.ремонт водостока кв.21 – 5 т.р. 10.замена стояка канализации кв.25 – 2,7 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 67,4 т.р. Остаток: 98,2 т.р. |  |  |  |
|  | Чапаева 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 23,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:23,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:175,3т.р. Всего: 222,3 т.р. Задолженность:2,5 т.р. Итого:219,8т.р. | Ремонт:1. 1.ремонт ливневых стоков 2.ремонт кровли под.2 |  |  |  |  |  |  |  | Август ноябрь | 1.ремонт ливневых стоков – 5,3 т.р. 2.ремонт кровли под.2 – 3,5 т.р. Всего: 8,8 т.р. Остаток: 213,5т.р. |  |  |  |
|  | Чапаева 8А | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор:19,4т.р. ( за 1 пол.) Сбор: 19,4 т.р. (за 2 пол.) Остаток:48,5т.р. Всего: 87,3 т.р. Задолженность:5 т.р. Итого:82,3 т.р. | Ремонт: 1. дезинфекция под.1 от 25.11.2020г. |  |  |  |  |  |  |  | декабрь | 1.дезинфекция под.1 от 25.11.2020г. – 0,9 т.р. Всего: 0,9 т.р. Остаток: 86,4 т.р. |  |  |  |
| 415. | Чапаева 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 416. | Сбор:11,5т.р.(за 6 мес. 1,94*6*200,3м2=2,3 т.р.) Остаток:15т.р. Всего:28,8т.р. Задолженность:2,3т.р. Итого:26,5т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:28,8 т.р. |  |  |  |
| 417. | Чапаева 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418. | Сбор:3,6т.р. Остаток:20,6т.р. Всего:24,2т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:24 т.р.(снят с баланса, сгорел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:24 т.р. |  |  |  |
| 419. | Чапаева 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
| 420. | Сбор:7,3т.р.(за 6 мес.2,78р*6*126,9 м2=2,1 т.р.) Остаток:0,8т.р. Всего: 10,2т.р. Задолженность:2т.р. Итого:8,2т.р.(расселен) | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 10,2т.р. |  |  |  |
| 422. | Чапаева 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.дезинфекция под.3 2.дезинфекция под.3 3.ремонт системы отопления кв.5 4. проведение дезинфекции в местах общего пользования 5. вывоз мусора 6.дезинфекция под.3 |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Май Ноябрь Ноябрь Ноябрь декабрь | 1.дезинфекция под.3 – 0,4 т.р. 2.дезинфекция под.3 – 2,5 т.р. 3.ремонт системы отопления кв.5 – 1,4 т.р. 4.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 5. вывоз мусора – 0,6 т.р. 6.дезинфекция под.3 – 0,2 т.р. |  |  |  |
| 423. | Сбор:19,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:19,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:87,5 т.р. Всего: 126,7т.р. Задолженность:14,6т.р Итого: 112,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,6 т.р. Остаток: 121,1 т.р. |  |  |  |
| 424. | Чапаева, 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.списание ОДН по электроэнергии с 01.07.17 – 31.12.19г. 2,ремонт системы отопления кв.6 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Сентябрь ноябрь | 1.списание ОДН по электроэнергии с 01.07.17 – 31.12.19г. – 19,6 т.р. 2.ремонт системы отопления кв.6 – 2,9 т.р. 3. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |  |
| 425. | Сбор:4,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:50,8т.р. Всего: 60т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого: 59,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 23 т.р. Остаток: 37 т.р. |  |  |  |
| 426. | Чапаева, 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 427. | Сбор:33,9т.р. Остаток:65,5т.р. Всего:99,4т.р. Задолженность:26,6 т.р. Итого:72,8т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 99,4 т.р. |  |  |  |
| 428. | Чапаева 25 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.смена сгонов на отоплении под.2 2.ремонт системы отопления кВ.55 3.ремонт системы отопления в помещ. строитель. магазина 4.ремонт системы отопления в помещ. Магазина 5.ремонт системы отопления в кВ.48 6.ремонт организац. стоков кВ.40 7.ремонт системы отопления под.1 8.ремонт системы отопления кВ.59 9.дезинфекция под.2 10.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 11. дезинфекция мест общего пользования 12. ремонт вытяжки кв.26 |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Февраль Март Март Март Март Март Июнь Ноябрь Ноябрь декабрь | 1.смена сгонов на отоплении под.2 – 0,4 т.р. 2.ремонт системы отопления кВ.55 – 11,9 т.р. 3.ремонт системы отопления в помещ. строитель. магазина – 2,2 т.р. 4.ремонт системы отопления в помещ. Магазина – 2,6 т.р. 5.ремонт системы отопления в кВ.48 – 4 т.р. 6.ремонт организац. стоков кВ.40 – 2,4 т.р. 7.ремонт системы отопления под.1 – 2,8 т.р. 8.ремонт системы отопления кВ.59 - 2 т.р. 9.дезинфекция под.2 – 0,9 т.р. 10.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 3 т.р. 11. дезинфекция мест общего пользования – 6,6 т.р. 12.ремонт вытяжки кв.26 – 2,6 т.р. |  |  |  |
| 429. | Сбор:50,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:50,4 т.р.(за 2 пол.) Долг:401,2т.р. Долг:300,4т.р. Задолженность:32,5т.р. Долг:332,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 41,4 т.р. Долг: 341,8 т.р. |  |  |  |
| 430. | Чапаева 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 431. | Сбор:27,1т.р. Остаток:80,2т.р. Всего:107,3 т.р. Задолженность:25т.р. Итого:132,3т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 107,3 т.р. |  |  |  |
| 432. | Чапаева 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. снятие показ электрич. Счетчиков за 4 квартал 2.установка сеток на вытяжки 3. Замена автоматического выключателя (подвал). 05.06.2019г. 4.устройство примыканий и водостоков к козырькам 5.изготов. и установка скамеек 6.устройство поручней в подьездах 7.изготов. установка и окраска металлич.ограждения 8.изготов. установка и окраска металлич. ограждения на придомовой территории между 1 и 2 подъездами 9.ремонт цоколя 10.изготов. установка и окраска металлич. ограждения 11.доставка щебня 12.изготов. и установка информ. досок 13.снятие показ электрич. Счетчиков за 2 квартал 14.ремонт входной группы под.4 15.ремонт системы отопления и водопровода под.4 16.прочистка вентканала и газохода кв.69 17.прочитска вентканала и газохода кв.58 18. наращивание вентканала и газохода кв.58,70 19.снятие показ. электрич. счет. за 1 квартал 20.снятие показ электрич. счет. за 3 квартал 21.ремонт системы отопления, подвал 22.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 23.спиливание деревьев 24. проведение дезинфекции в местах общего пользования 25.снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Апрель Апрель Апрель Апрель апрель август август август август август август сентябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь ноябрь ноябрь декабрь | 1.снятие показ электрич. Счетчиков за 4 квартал – 1,8 т.р. 2.установка сеток на вытяжки – 9,6 т.р. 3. Замена автоматического выключателя (подвал). 05.06.2019г. – 1,3 т.р. 4.устройство примыканий и водостоков к козырькам – 18,5 т.р. 5.изготов. и установка скамеек – 11,2 т.р. 6.устройство поручней в подьездах – 11,7 т.р. 7.изготов. установка и окраска металлич.ограждения – 10,8 т.р. 8.изготов. установка и окраска металлич. ограждения на придомовой территории между 1 и 2 подъездами – 16,2 т.р. 9.ремонт цоколя – 6,2 т.р. 10.изготов. установка и окраска металлич. ограждения – 39,3 т.р. 11.доставка щебня – 7,3 т.р. 12.изготов. и установка информ. досок – 3,7 т.р. 13.снятие показ электрич. Счетчиков за 2 квартал – 1,8 т.р. 14.ремонт входной группы под.4 – 20,3 т.р. 15.ремонт системы отопления и водопровода под.4 – 48,6 т.р. 16.прочистка вентканала и газохода кв.69 – 1,2 т.р. 17.прочитска вентканала и газохода кв.58 – 4,3 т.р. 18. наращивание вентканала и газохода кв.58,70 - 8,1 т.р. 19.снятие показ. электрич. счет. за 1 квартал – 1,8 т.р. 20.снятие показ электрич. счет. за 3 квартал – 1,8 т.р. 21.ремонт системы отопления, подвал – 3,6 т.р. 22.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 3 т.р. 23. спиливание деревьев – 5 т.р. 24. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 1,1 т.р. 25.снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал – 1,8 т.р. |  |  |  |
| 433. | Сбор:80,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:80,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:146,3т.р. Всего:308,1т.р. Задолженность:13,7т.р. Итого: 294,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 240 т.р. Остаток: 68,1 т.р. |  |  |  |
| 434. | Чапаева, 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. прочистка вентканала и газохода кв.2,3,4 2.ремонт отопления , подвал 3.прочистка вентканала кВ.6,12 4.ремонт системы отопления, подвал под.3 5.ремонт водопровода под.2 6.прочистка вытяжек кВ.4,17,18 7.ремонт вытяжек на чердаке 8.ремонт шиферной кровли 9.ремонт перил и ступеней под.3 10. проведение дезинфекции в местах общего пользования 11. вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Январь Февраль Март Апрель Апрель Сентябрь Сентябрь Ноябрь ноябрь | 1.прочистка вентканала и газохода кв.2,3,4 – 16,3 т.р. 2.ремонт отопления , подвал – 2,3 т.р. 3.прочистка вентканала кВ.6,12 - 3,6 т.р. 4.ремонт системы отопления, подвал под.3 – 6,5 т.р. 5.ремонт водопровода под.2 - 9,3 т.р. 6.прочистка вытяжек кВ.4,17,18 – 6,9 т.р. 7.ремонт вытяжек на чердаке – 3,2 т.р. 8.ремонт шиферной кровли – 8,5 т.р. 9.ремонт перил и ступеней под.3 – 2,2 т.р. 10. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. 11. вывоз мусора – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 435. | Сбор:27,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:27,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:45,3т.р. Всего:100,7т.р. Задолженность:16,5т.р. Итого: 84,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 59,9 т.р. Остаток: 40,8 т.р. |  |  |  |
|  | Чкалова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор: 2,1 т.р. Остаток: 14,3т.р. Всего: 16,4т.р. Задолженность:7,2 т.р. Итого:9,2 т.р.(вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 16,4 т.р. |  |  |  |
| 436. | Шишкина 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена автомата кВ.27 2.замена автоматич. выключ.кв.5 3.замена стеклопакета 4.ремонт отмостки 5. монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 6.ремонт слухового окна 7. дезинфекция мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Апрель Сентябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь | 1.замена автомата кВ.27 – 1,2 т.р. 2.замена автоматич. выключ.кв.5 – 1 т.р. 3.замена стеклопакета – 4,5 т.р. 4.ремонт отмостки – 77,8 т.р. 5. монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 3 т.р. 6.ремонт слухового окна – 1,6 т.р. 7. дезинфекция мест общего пользования – 3,3 т.р. |  |  |  |
| 437. | Сбор:35,5т.р.(за 1 пол.) Сбор: 35,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:10,4т.р. Всего: 81,4т.р. Задолженность:4,2т.р. Итого: 77,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 92,4 т.р. Долг: 11 т.р. |  |  |  |
| 438. | Шишкина 6 | Содержание 1.Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации -весенне-летний период -осенне-зимний период 2.Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
| 439. |  | Ремонт:1. Ремонт фасада 2.ремонт ливневки под.1, демонтаж снегозадержателя под.2,3 3.дезинфекция под.1 4.дезинфекция под.1 5.ремонт примыканий к вытяжным трубам 6.экстренный ремонт примыканий к вытяжным трубам 7.ремонт доводчика под.2 8.ремонт входных площадок 9.устройство водоотведения 10.ремонт цоколя 11.ремонт электропроводки в подвале 12.окраска металлич. дверей 13.ремонт водосточных труб 14.наращивание водосточных труб 15.устройство колпака на вытяжную трубу 16. монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 17. дезинфекция мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Март Май Июнь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Октябрь Ноябрь ноябрь | 1.ремонт фасада – 1,5 т.р. 2.ремонт ливневки под.1, демонтаж снегозадеожателя под.2,3 – 4,3 т.р. 3.дезинфекция под.1 – 1,8т.р. 4. дезинфекция под.1 – 1 т.р.(июнь)282 5.ремонт примыканий к вытяжным трубам – 6,1 т.р. 6.экстренный ремонт примыканий к вытяжным трубам – 2,4 т.р. 7.ремонт доводчика под.2 – 0,6 т.р. 8.ремонт входных площадок – 25,8 т.р. 9.устройство водоотведения – 22,1 т.р. 10.ремонт цоколя – 33,8 т.р. 11.ремонт электропроводки в подвале – 1,5 т.р. 12.окраска металлич. дверей – 2,4 т.р. 13.ремонт водосточных труб – 2,6 т.р. 14.наращивание водосточных труб – 6,4 т.р. 15.устройство колпака на вытяжную трубу – 12 т.р. 16. монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 3 т.р. 17. дезинфекция мест общего пользования – 4,1 т.р. |  |  |  |
| 440. | Сбор:44,9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:44,9 т.р.(за 2 пол.) Чистка крыши с 01.01.20г. по 30.06.20г.: начислено=16 т.р. долг по крыше с 01.01.20г по 30.06.20г.= 4,8 т.р. Чистка крыши с 01.07.20г. по 31.12.20г.=18,1 т.р. Долг по крыше с 01.07.20 по 31.12.20г.=5,4 т.р. Остаток: 128,5 т.р. Всего:242,2 т.р. Задолженность: 11,1т.р. Всего: 231,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 131,4 т.р. Остаток: 110,8 т.р. |  |  |  |
|  | Энгельса д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. дезинфекция под.1 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Апрель ноябрь | 1.дезинфекция под.1 – 1,1 т.р. 2.проведение дезинфекции в местах общего пользования – 0,5 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 35 т.р.(за 1 пол.) Сбор:35 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 89,4т.р. Итого: 159,4 т.р. Задолженность:14,4 т.р. Всего: 145 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,6 т.р. Остаток: 157,8 т.р. |  |  |  |
| 443. | Энгельса, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.прочистка вентканала кВ.12,16 2.наращивание вентканала кВ.12 3. дезинфекция под.2 4.дезинфекция под.2 5.спиливание дерева 6.подсыпка планировка территории 7.установка датчиков движения и светиль. 8.дезинфекция под.1 |  |  |  |  |  |  |  | Март Март Май Июнь Сентябрь Сентябрь Ноябрь декабрь | 1.прочистка вентканала кВ.12,16 – 4,9 т.р. 2.наращивание вентканала кВ.12 – 4 т.р. 3. дезинфекция под.2 – 0,5 т.р. 4.дезинфекция под.2 – 0,5 т.р. 5.спиливание дерева – 6,6 т.р. 6.подсыпка планировка территории – 6,7 т.р. 7.установка датчиков движения и светиль. – 24 т.р. 8.дезинфекция под.1 – 0,8 т.р. |  |  |  |
| 444. | Сбор:14,7т.р.(за 1 пол.) Сбор: 22,7 т.р.( по 4,8 с авар. за 2 пол.) Остаток: 34,7 т.р. Всего: 72,1 т.р. Задолженность: 20,5т.р. Итого: 51,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 48 т.р. Остаток: 24,1 т.р. |  |  |  |
| 445. | Энгельса, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 446. | Сбор:3,5т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:33,9т.р. Всего:40,9 т.р. Задолженность:0,2т.р. Итого:40,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 40,9 т.р. |  |  |  |
|  | 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. 1.прочистка газохода кв.14 2.пробивка вентканала кВ.28 3.чистка кровли кВ.35 и по периметру 4. наращивание вытяжек кВ.14,15 5.наращивание газохода кВ.14 6. ремонт освещения (Смена патронов, ламп). 2 под.1эт. 01.08.2019г. 7.дезинфекция под.1,4 8.планировка стоянки для машин 9.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 10. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Февраль Март Март Апрель Июнь Август Ноябрь ноябрь | 1.прочистка газохода кв.14 – 2,6 т.р. 2.пробивка вентканала кВ.28 – 4,7 т.р. 3.чистка кровли кВ.35 и по периметру – 1,4 т.р. 4.наращивание вытяжек кВ.14,15 – 4 т.р. 5.наращивание газохода кВ.14 – 2 т.р. 6. Ремонт освещения (Смена патронов, ламп). 2 под.1эт. 01.08.2019г. – 0,2 т.р. 7.дезинфекция под.1,4 – 1,8 т.р. 8.планировка стоянки для машин – 11,4 т.р. 9. монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 3 т.р. 10. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 1,1 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:75,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:75,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 164т.р. Всего:315,6т.р. Задолженность: 10т.р. Итого: 305,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 32,2 т.р. Остаток: 283,4 т.р. |  |  |  |
|  | Юбилейный 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. 1.прочистка вентканала кВ.57 2.дезинфекция под.1 3.дезинфекция под.4 4.ремонт вытяжки кв.49 5.наращивание газохода кв.49 6.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 7. проведение дезинфекции в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Май Июнь Сентябрь Сентябрь Ноябрь ноябрь | 1.прочистка вентканала кВ.57 – 1,2 т.р. 2.дезинфекция под.1 – 1 т.р. 3.дезинфекция под.4 – 0,8 т.р. 4.ремонт вытяжки кв.49 – 2,4 т.р. 5.наращивание газохода кв.49 - 2 т.р. 6.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 3 т.р. 7. проведение дезинфекции в местах общего пользования – 1,1 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:94,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:94,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 276,6т.р. Всего: 465,2 т.р. Задолженность: 21т.р. Итого: 444,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 11,5 т.р. Остаток: 453,7 т.р. |  |  |  |
| 447. | Юбилейный 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | 1.смена смесителей 2.ремонт запорной арматуры (август 2019) 3.ремонт запорной арматуры (сентябрь 2019) 4.ремонт запорной арматуры (сентябрь 2019) 5.заделка старых канализац. выходов 6.чистка кровли 7.ремонт эл. Проводки после возгорания в эд. Щите на 1 эт. 8.заделка ниш с канализационными стояками 9.ремонт запорной арматуры (октябрь 2019) 10.ремонт запорной арматуры (февраль 2019 г) 11.утепление канализ. Трубы на чердаке кВ.63 12.ремонт запорной арматуры 13.ремонт освещения(смена патронов, ламп, светильников) 14.ремонт запорной арматуры 15.ремонт запорной арматуры (январь 2020 г.) 16.ремонт и прочистка организац. стоков 17.смена запорной арматуры (апрель, май) 18.смена запорной арматуры (март) 19.смена запорной арматуры(июль 2020) 20.ремонт душевой кабины эт.3 кв.150 21.ремонт душевой кабины эт.3 кв.29 22.монтаж. работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду 23.смена запорной арматуры (июль) 24. дезинфекция мест общего пользования 25.смена запорной арматуры (октябрь 2020) |  |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Январь Январь Январь Январь Январь Февраль Февраль Февраль Март Март Май Март Апрель Июль Август Август Сентябрь Сентябрь Сентябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь декабрь | 1.смена смесителей – 17,1 т.р. 2.ремонт запорной арматуры (август 2019) - 16,4 т.р. 3.ремонт запорной арматуры (сентябрь 2019) – 5,7 т.р. 4.ремонт запорной арматуры (сентябрь 2019) – 23,7 т.р. 5.заделка старых канализац. выходов – 1,9 т.р. 6.чистка кровли – 1,2 т.р. 7.ремонт эл. Проводки после возгорания в эд. Щите на 1 эт. – 21,3 т.р. 8.заделка ниш с канализационными стояками – 10,2 т.р. 9.ремонт запорной арматуры (октябрь 2019) – 18,4 т.р. 10.ремонт запорной арматуры (февраль 2019 г) – 11,2 т.р. 11.утепление канализ. Трубы на чердаке кВ.63 – 1,4 т.р. 12.ремонт запорной арматуры – 23,7 т.р. 13.ремонт освещения(смена патронов, ламп, светильников) – 9 т.р. 14.ремонт запорной арматуры – 11 т.р. 15.ремонт запорной арматуры (январь 2020 г.) – 4,4 т.р. 16.ремонт и прочистка организац. стоков – 4,6 т.р. 17.смена запорной арматуры (апрель, май) – 9,2 т.р. 18.смена запорной арматуры (март) – 29,5 т.р. 19.смена запорной арматуры(июль 2020) – 6,6 т.р. 20.ремонт душевой кабины эт.3 кв.150 – 3,6 т.р. 21.ремонт душевой кабины эт.3 кв.29 – 4,6 т.р. 22.монтаж. работы при подготовке теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р. 23.смена запорной арматуры (июль) – 5 т.р. 24. дезинфекция мест общего пользования – 6 т.р. 25.смена запорной арматуры (октябрь2020) – 11,9 т.р. |  |  |  |
| 448. | Сбор: 69,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 69,7 т.р.(за 2 пол.) +120 т.р. (аренда кровли) Остаток: 548,8т.р. Всего:808,2 т.р. Задолженность: 52,4т.р. Итого: 755,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 260,6 т.р. Остаток: 547,6 т.р. |  |  |  |
|  | Юбилейный 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.смена спускного крана на отопление в подвале 2.наращивание вентканала и газохода кВ.81 3.Прочистка и наращивание газохода кВ.2 4.ремонт водосточных труб 5.ремонт электрощита под.1 6.ремонт электрощита под.3 7.ремонт дверей под.3 8.замена пакетного выключат. на автомат кВ.64 9.дезинфекция под.2 10.дезинсекция (комары) 11.смена доводчика под.3 12.замена выключат. кВ.4 13.устройство примыкания на кровле под.3 14.ремонт лежачих полицейских 15.ремонт электропроводки 16.ремонт водопровода в подвале 17.ремонт двери выхода на кровлю под.4 18.уборка кровли 19.ремонт примыканий на лоджии, промазка парапета 20.доставка земли 21.устройство пешеходной дорожки к детской площадке 22.устройство пешеходной площадки вдоль дома 23.наращивание вентканала и газохода кв.75 24.дезинфекция под.2 25.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду 26.ремонт кровли под.5 (линокром) 27.смена водосточной трубы и воронки под.5 28.ремонт входной группы под.5 29.благоустр. придом. террит. 30. дезинфекция мест общего пользования 31.ремонт электрич. подъездного щита под.5 32. ремонт электрич. подъездного щита под.6 33.дезинфекция под.6 от 23.11.20г. 34.дезинфекция под. 3 от 25.11.20г. 35.дезинфекция под.5 |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Март Март Апрель Июнь Август Август Август Август Август Август Август Август Август Август Август август октябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь | 1.смена спускного крана на отопление в подвале – 0,3 т.р. 2.наращивание вентканала и газохода кВ.81 – 4 т.р. 3.Прочистка и наращивание газохода кВ.2 – 2,6 т.р. 4.ремонт водосточных труб – 1,6 т.р. 5.ремонт электрощита под.1 – 48,7 т.р. 6.ремонт электрощита под.3 – 48,4 т.р. 7.ремонт дверей под.3 – 1,4 т.р. 8.замена пакетного выключат. на автомат кВ.64 – 1 т.р. 9.дезинфекция под.2 – 1,1 т.р. 10.дезинсекция (комары) подвал – 2,9 т.р. 11.смена доводчика под.3 – 2,6 т.р. 12.замена выключат. кВ.4 – 0,2 т.р. 13.устройство примыкания на кровле под.3 – 5 т.р. 14.ремонт лежачих полицейских – 1,1 т.р. 15.ремонт электропроводки – 3,8 т.р. 16.ремонт водопровода в подвале – 9,6 т.р. 17.ремонт двери выхода на кровлю под.4 – 2,3 т.р. 18.уборка кровли – 2,7 т.р. 19.ремонт примыканий на лоджии, промазка парапета – 2,6 т.р. 20.доставка земли – 5 т.р. 21.устройство пешеходной дорожки к детской площадке – 4,8 т.р. 22.устройство пешеходной площадки вдоль дома – 4,3 т.р. 23.наращивание вентканала и газохода кв.75 – 4 т.р. 24.дезинфекция под.2 – 1,3 т.р. 25.монтаж. работы при подгот. теплового узла учета к отопит. периоду – 3 т.р. 26.ремонт кровли под.5 (линокром) - 1 т.р. 27.смена водосточной трубы и воронки под.5 – 8,1 т.р. 28.ремонт входной группы под.5 – 19,6 т.р. 29.благоустр. придом. террит. – 16,5 т.р. 30. дезинфекция мест общего пользования – 10,2 т.р. 31.ремонт электрич. подъездного щита под.5 – 49,7 т.р. 32. ремонт электрич. подъездного щита под.6 – 48,3 т.р. 33.дезинфекция под.6 23.11.20г. – 0,9 т.р. 34.дезинфекция под. 3 от 25.11.20г. – 0,9 т.р. 35.дезинфекция под.5 – 1,1т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:125,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:125,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29т.р. Всего:280,4 т.р. Задолженность:23,9 т.р. Итого: 256,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 320,6 т.р. Долг: 40,2 т.р. |  |  |  |

| п№№ п/п |  | Адрес |  | План |  | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) |  | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) |  | Выполнение |  | Причины отклонения от плана |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Гражданская 12 б |  | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1.установка снегозадержателей 2. устройство организационных стоков 3.дезинфекционная обработка 4.установка станции водоснабжения – 68,8 т.р. 5.установка дренажного насоса – 9,9 т.р. |  |  |  | Январь Январь Март Декабрь декабрь |  | - установка снегозадержателей – 8,2 т.р. - устройство организационных стоков – 57,2 т.р. - дезинфекционная обработка – 1,9 т.р. - установка станции водоснабжения – 68,8 т.р. - установка дренажного насоса – 9,9 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:65,4т.р. Остаток:131,9т.р. Всего:197,3 т.р. Задолженность: 20,8 т.р. Итого: 176,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 146 т.р. Остаток: 30,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.Люксембург 12б |  | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт примыкания к трубе кВ. 11 2. дезинфекционная обработка |  |  |  | Февраль Март декабрь |  | - ремонт примыкания к трубе кВ. 11 – 3,6 т.р. - дезинфекционная обработка – 1,2 т.р. - дезинфекция 1 под. – 0,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:28,9т.р. Остаток:10,6 т.р. Всего: 38,6 т.р. Задолженность:9,1 т.р. Итого: 29,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,3 т.р. Остаток: 24,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.Люксембург 12в |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт первого этажа 2 под. - смена доводчиков - дезинфекционная обработка - ремонт электрического щита |  |  |  | Февраль Февраль март июль |  | - ремонт первого этажа 2 под. – 14,8 т.р. - смена доводчиков – 6,5 т.р. - дезинфекционная обработка – 1,8 т.р. - ремонт электрического щита – 10 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:43,0т.р. Остаток:127,9т.р. Всего:170,9 т.р. Задолженность: 1,4 т.р. Итого: 169,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 33,1 т.р. Остаток: 136,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.Люксембург 20 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекционная обработка 2. смена датчика движения 3 под., 1 этаж 3. ремонт слухового окна 4. герметизация межпанельных швов кВ. 1, 8 |  |  |  | апрель сентябрь Ноябрь декабрь |  | - дезинфекционная обработка – 3,2 т.р. - смена датчика движения 3 под., 1 этаж – 2,1 т.р. - ремонт слухового окна – 0,6 т.р. - герметизация межпанельных швов кВ. 1, 8 – 21,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:75,2т.р. Остаток: 144,4т.р. Всего:219,6 т.р. Задолженность:6,1 т.р. Итого: 213,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 27,4 т.р. Остаток: 186,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.Люксембург 20а |  | - Содержание: Услуги трактора МТЗ 82.1 (1ч)– 0,9 т.р. 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. смена тамбурных дверей - дезинфекционная обработка - окраска газовой трубы - ремонт слухового окна - ремонт балконной плиты кВ. 26 |  |  |  | Январь Март Ноябрь Ноябрь ноябрь |  | - смена тамбурных дверей – 86 т.р. - дезинфекционная обработка – 3,2 т.р. - окраска газовой трубы – 11,2 т.р. - ремонт слухового окна – 1,6 т.р. - ремонт балконной плиты кВ 26 – 16,8 т.р. - смена датчиков движения 1 под., 1,2 этаж – 3,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:75,6т.р. Остаток:63,2т.р. Всего:138,8т.р. Задолженность: 7,6 т.р. Итого: 131,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 122,2 т.р. Остаток: 9 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.Люксембург 21-а |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. Установка гребенки 2.Установка окон 3. дезинфекционная обработка 4. ремонт входных площадок 5. герметизация межпанельных швов кВ. 11,12 6. окраска газовой трубы |  |  |  | Февраль Февраль март Октябрь Октябрь ноябрь |  | - Установка гребенки – 2,3 т.р. - Установка окон – 55 т.р. - дезинфекционная обработка – 3,2 т.р. - ремонт входных площадок – 35,6 т.р. - герметизация межпанельных швов кВ. 11,12 – 6,1 т.р. - окраска газовой трубы – 12,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:75,3т.р. Остаток: 93,9 т.р. Всего: 169,2 т.р. Задолженность: 5,2 т.р. Итого: 164 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 114,3 т.р. Остаток: 49,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сосновый бор 1 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. Ремонт поручней 2,3 под. 2.установка шпингалетов 3.дезинфекционная обработка - ремонт дверей и доводчика 2 под. - ремонт водопровода и канализации кВ. 3 и подвал - устройство входных площадок - софинансирование на благоустройство территории - ремонт стояков водопровода 2 под. - ремонт стояков холодного и горячего водоснабжения кВ. 2,5,8; кВ.3,6,9 (смена кранов) - изготовление проекта на установку узла учета тепловой энергии - дезинфекция - прочистка вентканалов кВ. 28,31 |  |  |  | Февраль Февраль Март Март Апрель Июль Июль Июль Июль Октябрь Декабрь декабрь |  | - Ремонт поручней 2,3 под. – 5 т.р. - установка шпингалетов – 1 т.р. - дезинфекционная обработка – 5 т.р. - ремонт дверей и доводчика 2 под. – 2,3 т.р. - ремонт водопровода и канализации кВ. 3 и подвал – 6,2 т.р. - устройство входных площадок – 55,8 т.р. - софинансирование на благоустройство территории – 71,3 т.р. - ремонт стояков водопровода 2 под. – 2,4 т.р. - ремонт стояков холодного и горячего водоснабжения кВ. 2,5,8; кВ.3,6,9 (смена кранов) – 1,9 т.р. - изготовление проекта на установку узла учета тепловой энергии – 30 т.р. - дезинфекция 2 под. – 0,9 т.р. - прочистка вентканалов кВ. 28,31 – 2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:174,6 т.р. Остаток: 202т.р. Всего: 376,6 т.р. Задолженность: 36,3 т.р. Итого: 340,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 183,8 т.р. Остаток: 156,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул.Урицкого д.26 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекция |  |  |  | март май |  | 1. дезинфекционная обработка – 1 т.р. 2. дезинфекция – 0,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:22,6т.р. Остаток:14,9т.р. Всего:37,5т.р. Задолженность: 0,8 т.р. Итого: 36,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,5 т.р. Остаток: 35,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул.Урицкого д.30-а |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт эл. щитов этажных 2. дезинфекция |  |  |  | Январь Март Июнь август октябрь |  | - ремонт эл. щитов этажных – 40,8 т.р. - дезинфекционная обработка – 1,8 т.р. - ремонт кровли (сорвало конек) – 1,6 т.р. - дезинфекция 2 под. – 0,8 т.р. - дезинфекция 2 под. – 0,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор: 43,3т.р. Остаток: 86,4т.р. Всего:129,7т.р. Задолженность: 0,2 т.р. Итого: 127,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 45,6 т.р. Остаток: 82,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-я Красная д.23 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  | . Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. смена доводчика, установка дверных ручек 2. дезинфекционная обработка |  |  |  | Февраль март |  | - смена доводчика, установка дверных ручек – 3,8 т.р. - дезинфекционная обработка – 1,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:26,4т.р. Остаток: 0,9 т.р. Всего: 27,3т.р. Задолженность: 1,8 т.р. Итого: 25,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,9 т.р. Остаток: 20,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Советская 15 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекционная обработка 2. ремонт системы холодного водоснабжения кВ. 1 |  |  |  | Март ноябрь |  | - дезинфекционная обработка – 0,8 т.р. - ремонт системы холодного водоснабжения кВ. 1 – 6,5 т.р. - смена электрического ввода в квартиру 3 – 5,9 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:18,5т.р. Остаток:64,6 т.р. Всего:83,1 т.р. Задолженность: 4,7 т.р. Итого: 78,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 13,2 т.р. Остаток: 65,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Новый д.1 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:12,9т.р. Остаток: 34,5 т.р. Всего:47,4 т.р. Задолженность: 0,4 т.р. Итого: 47 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 47 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Новый д.2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекция |  |  |  | март апрель |  | 1. дезинфекционная обработка – 1,8 т.р. 2. дезинфекция 2 под. – 0,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:43т.р. Остаток:10,3 т.р. Всего:53,3 т.р. Задолженность: 5 т.р. Итого: 48,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,2 т.р. Остаток: 46,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Д.Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клубная д.1 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекция |  |  |  | март апрель |  | 1. инфекционная обработка – 1,3 т.р. 2.дезинфекция 1 под. – 0,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:31,7т.р. Остаток:62,5т.р. Всего:94,2 т.р. Задолженность: 1,2 т.р. Итого: 93 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,6 т.р. Остаток: 91,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Клубная 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. инфекционная обработка 2. дезинфекция 1 под. |  |  |  | Март ноябрь |  | - инфекционная обработка – 1,4 т.р. - дезинфекция 1 под. – 0,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Долг: -9,3 т.р. Всего:23,3т.р. Задолженность:18,3 т.р. Итого: 5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,9 т.р. Остаток: 3,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Клубная 3 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. инфекционная обработка 2. замена светильника 2 под. 2 этаж |  |  |  | март июнь |  | 1. инфекционная обработка – 1,4 т.р. 2. замена светильника 2 под. 2 этаж - 0,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Остаток: 61,1т.р. Остаток:93,7 т.р. Задолженность: 3,8 т.р. Итого: 89,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,3 т.р. Остаток: 87,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Клубная 4 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. инфекционная обработка |  |  |  | март |  | 1. инфекционная обработка – 1,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:33т.р. Долг: -229,4т.р. Всего (долг): -196,4 т.р. Задолженность: - 1,6 т.р. Итого (долг): -198 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,4 т.р. Долг: -199,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Клубная 5 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт электрического щита 1-под. 2. ремонт шиферной кровли, промазка примыканий кВ. 11, 12 |  |  |  | январь март Июнь июнь |  | - ремонт кровли(примыкание) кВ. 11 – 5,2 т.р. - инфекционная обработка – 1,4 т.р. - ремонт электрического щита 1-под. – 0,9 т.р. - ремонт шиферной кровли, промазка примыканий кВ. 12 – 5,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:34,3т.р. Остаток:90,1т.р. Всего:124,4т.р. Задолженность: 4,4 т.р. Итого: 120 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 13,4 т.р. Остаток: 106,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Клубная 6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. перекладка вытяжных труб 2. наращивание в/к и г/х кВ. 16 3. установка клапанов 4. ремонт шиферной кровли, промазка примыканий кВ. 9 5. дезинфекция 2 под.,1 под. 6. наращивание г/х кВ. 4 |  |  |  | январь январь февраль март июнь Октябрь Октябрь октябрь |  | 1. перекладка вытяжных труб – 269 т.р. 2. наращивание в/к и г/х кВ. 16 – 10,8 т.р. 3. установка клапанов – 13,5 т.р. 4. инфекционная обработка – 2,1 т.р. 5. ремонт шиферной кровли, промазка примыканий кВ. 9 – 10,2 т.р. 6. дезинфекция 2 под. – 0,7 т.р. 7. дезинфекция 1 под. – 0,6 т.р. 8. наращивание г/х кВ. 4 – 3,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:50,3т.р. Остаток:164 т.р. Всего:214,3 т.р. Задолженность:1 т.р. Итого: 213,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 310,2 т.р. Долг: - 96,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Д.Плещеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекционная обработка 2. ремонт слухового окна |  |  |  | Март октябрь |  | - дезинфекционная обработка – 1,2 т.р. - ремонт слухового окна – 2,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:29,3т.р. Остаток: 28,2т.р. Всего:57,5т.р. Задолженность: 4,6 т.р. Итого: 52,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,8 т.р. Остаток: 49,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная д.4 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекционная обработка |  |  |  | Март |  | - дезинфекционная обработка – 1,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:29,2т.р. Остаток:8,1т.р. Всего:37,3т.р. Задолженность: 55,2 т.р. Итого (долг): -17,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,2 т.р. Долг: -19,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная 6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. Смена автоматического выключателя кВ. 12 2. дезинфекционная обработка – 1,2 т.р. |  |  |  | Февраль март |  | - Смена автоматического выключателя кВ. 12 – 1,1 т.р. - дезинфекционная обработка – 1,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:30,0т.р. Остаток: 23,8 т.р. Всего:53,8т.р. Задолженность: 18,2 т.р. Итого: 35,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,3 т.р. Остаток: 33,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Стогинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Центральная д.1 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт козырьков вытяжных труб 2. дезинфекционная обработка |  |  |  | апрель май |  | 1. дезинфекционная обработка – 2,4 т.р. 2. ремонт козырьков вытяжных труб – 5,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 85,6 т.р. Остаток: 172,8т.р. Всего: 252,4т.р. Задолженность: 49,9 т.р. Итого: 202,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,7 т.р. Остаток: 194,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная д.3 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. ремонт примыканий к вытяжкам 2. ремонт электрощита 3. ремонт кровли |  |  |  | февраль март апрель май |  | - ремонт электрощита - 5,4 т.р. 2.ремонт примыканий к вытяжкам (2 акта) – 21,6 т.р. 3. дезинфекционная обработка – 2 т.р. - ремонт кровли – 7,9 т.р. - дезинфекция 3 под. – 0,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 97,4 т.р. Остаток:151,9т.р. Всего:249,3т.р. Задолженность: 19,9 т.р. Итого: 229,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 37,7 т.р. Остаток: 191,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 32 №№ п/п | Адрес |  |  | План |  | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) |  | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) |  | Выполнение |  | Причины отклонения от плана |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 10 |  |  | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. замена стояка водоснабжения и ремонт канализации кВ. 3,6 2. дезинфекционная обработка 3. установка окон ПВХ 4. устройство водоотведения по периметру 5. косметический ремонт 1-го под. 6. косметический ремонт 2-го под. |  |  |  | Февраль апрель Август Октябрь Ноябрь декабрь |  | - замена стояка водоснабжения и ремонт канализации кВ. 3,6 – 17,2 т.р. - дезинфекционная обработка – 1,4 т.р. - установка окон ПВХ – 48,6 т.р. - устройство водоотведения по периметру – 6,8 т.р. - косметический ремонт 1-го под. – 20 т.р. - косметический ремонт 2-го под. – 31,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:34,3т.р Остаток:100,6т.р. Всего:134,9 т.р. Задолженность: 4,5 т.р. Итого: 130,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 125,7 т.р. Остаток: 4,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 11 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Ремонт: 1. дезинфекционная обработка 2. ремонт входной группы 2 под. 3. косметический ремонт 2-го под |  |  |  | Апрель Сентябрь ноябрь декабрь |  | - дезинфекционная обработка – 1,4 т.р. - ремонт входной группы 2 под. – 19,8 т.р. - дезинфекция 1 под. – 0,6 т.р. - косметический ремонт 2-го под. – 12,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 34,2т.р. Остаток: 54,9т.р. Всего:89,1т.р. Задолженность: 11,6 т.р. Итого: 77,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 33,9 т.р. Остаток: 43,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 12 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. прочистка и наращивание г/х кВ. 2. дезинсекция - дезинфекционная обработка - ремонт стояка отопления 2 под. |  |  |  | Январь апрель октябрь ноябрь декабрь |  | - прочистка и наращивание г/х кВ. 1 – 6,6 т.р. - дезинфекционная обработка – 2,8 т.р. - дезинсекция – 2,7 т.р. - дезинфекция 1 под. – 1,1 т.р. - ремонт стояка отопления 2 под. – 7,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:42,4т.р. Долг: -16,9т.р. Всего: 25,5 т.р. Задолженность: 10,7 т.р. Итого: 14,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,6 т.р. Долг: - 5,8 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 13 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт канализации подвал 2. дезинсекция подвала (блохи) 3. дезинфекция |  |  |  | Январь апрель Апрель май |  | - ремонт канализации подвал – 2,2 т.р. - дезинфекционная обработка – 2 т.р. - дезинсекция подвала (блохи) – 3,2 т.р. - дезинфекция 2 под. – 0,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:30,3т.р. Долг: -53,7 т.р. Всего (долг):-23,4т.р. Задолженность: 10,5 т.р. Итого(долг): -33,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,9 т.р. Долг: -41,8 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 14 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи - ремонт канализации - замена стояка водоснабжения - дезинфекционная обработка |  |  |  | Февраль апрель Июль сентябрь |  | - очистка кровли от снега и наледи – 1,3 т.р. - дезинфекционная обработка – 2 т.р. - ремонт канализации – 6,5 т.р. - замена стояка водоснабжения – 23,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:30,4 т.р. Остаток: 15,3т.р. Всего: 45,7т.р. Задолженность: 3,9 т.р. Итого: 41,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 33,2 т.р. Остаток: 8,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 15 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. Замена ввода системы холодного водоснабжения - ремонт кровли кВ. 12 - прочистка в/к кВ. 14 (3 шт) - ремонт канализации кВ. 1 - ремонт отопления в подвале (вентиль) - дезинфекционная обработка - дезинфекция 1 под. - дератизация |  |  |  | Январь Апрель Июль Август Август Октябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь |  | - Замена ввода системы холодного водоснабжения – 3,8 т.р. - дезинфекционная обработка – 2,8 т.р. - ремонт кровли кВ. 12 – 7 т.р. - дезинфекция 1 под. – 1,9 т.р. - прочистка в/к кВ. 14 (3 шт) – 8,8 т.р. - ремонт канализации кВ. 1 – 16,1 т.р. - ремонт отопления в подвале (вентиль) – 0,8 т.р. - дезинфекция 1 под. – 1,1 т.р. - дератизация (кВ. 12 подписала) – 0,9 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:69,4т.р. Остаток: 77,9 т.р. Всего:147,3 т.р. Задолженность: 35,8 т.р.. Итого: 111,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 43,2 т.р. Остаток: 68,3 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 15а |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. изготовление и монтаж козырька на в/к 2.дезинфекционная обработка 3. разборка слухового окна и ремонт кровли 4. прочистка в/к кВ. 5,7 |  |  |  | Апрель Июнь Август сентябрь |  | - дезинфекционная обработка – 2,3 т.р. - изготовление и монтаж козырька на в/к – 9,8 т.р. - разборка слухового окна и ремонт кровли – 24,3 т.р. - прочистка в/к кВ. 5,7 – 2,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:33,8т.р. Остаток: 22,9 т.р. Всего: 56,7 т.р. Задолженность: 2 т.р. Итого: 54,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 38,8 т.р. Остаток: 15,9 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 1 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: дезинфекционная обработка |  |  |  | март |  | - дезинфекционная обработка – 0,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:18,8т.р. Долг:: -21,3 т.р. Всего(долг): -2,5 т.р. Задолженность: 12,3 т.р. Итого (долг) : -14,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,7 т.р. Долг: - 15,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 2 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекция 1 под. 2. дезинфекционная обработка – |  |  |  | март июль |  | - дезинфекционная обработка – 0,9 т.р. - дезинфекция 1 под. – 0,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:13,8т.р. Долг: -4,9 т.р. Всего: 8,9 т.р. Задолженность: 2,1 т.р. Итого: 6,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,5 т.р. Остаток: 5,3 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 3 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления (радиатор) - дезинфекционная обработка - утепление системы ХВС - ремонт системы отопления кВ. 6 |  |  |  | Февраль Март Декабрь декабрь |  | - ремонт системы отопления (радиатор) – 4,6 т.р. - дезинфекционная обработка – 0,9 т.р. - утепление системы ХВС – 11,9 т.р. - ремонт системы отопления кВ. 6 – 15 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:23,3т.р. Остаток: 33,2 т.р. Итого:56,5 т.р. Задолженность: 16,9 т. р. Итого: 39,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:32,4 т.р. Остаток: 7,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 4 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления (ввод) 2.перекладка и прочистка в/к и г/х кВ. 2,4 3. дезинфекционная обработка |  |  |  | Январь март июнь |  | - ремонт системы отопления (ввод) – 1,4 т.р. - дезинфекционная обработка – 0,9 т.р. - перекладка и прочистка в/к и г/х кВ. 2,4 (2 акта) – 39,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:23,3т.р. Остаток: 36,7 т.р. Всего:60 т.р. Задолженность: 24 т.р. Итого: 36 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 41,8 т.р. Долг: - 5,8 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 74 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекционная обработка |  |  |  | март |  | - дезинфекционная обработка – 0,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:18,5 т.р. Долг: -2,3 т.р. Всего: 16,2 т.р. Задолженность: 3,2 т.р. Итого: 13 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,7 т.р. Остаток: 12,3 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 5 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. прочистка вытяжек кВ. 16 2.ремонт системы отопления в подвале 3. дезинфекционная обработка 4. Ремонт системы теплоснабжения |  |  |  | Январь Январь Март октябрь |  | 1. ремонт системы отопления в подвале – 10,8 т.р. 2. прочистка вытяжек кВ. 16 – 2,1 т.р. 3. дезинфекционная обработка – 2 т.р. 4. Ремонт системы теплоснабжения – 77,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:30 + 77,4 т.р. (доп. сбор с сентября 20 по июнь 21г) = 107,4 т.р. Долг: -47,3т.р. Всего: 60,1 т.р. Задолженность: 25,7 т.р. Итого: 34,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 92,3 т.р. Долг: -57,9 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 6 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: - дезинфекция - ремонт системы отопления (подвал) |  |  |  | март октябрь октябрь ноябрь |  | - дезинфекционная обработка – 2 т.р. - дезинфекция 1 под. – 0,8 т.р. - дезинфекция 2 под. – 0,9 т.р. - ремонт системы отопления (подвал) – 13,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:49,5т.р. Долг: -49,9 т.р. Всего (долг): -0,4 т.р. Задолженность: 1,9 т.р. Итого (долг): -2,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17,3 т.р. Долг: - 19,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 7 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекционная обработка – 2 т.р. 2. ремонт домофонной системы 1 под. - ремонт кровли кВ. 17 - ремонт кровли кВ. 8 |  |  |  | март июнь Июль июль |  | - дезинфекционная обработка – 2 т.р. - ремонт кровли кВ. 8 – 12,5 т.р. - ремонт домофонной системы 1 под. – 13,6 т.р. - ремонт кровли кВ. 17 – 9,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:51т.р. Остаток: 21,3т.р. Всего: 72,3т.р. Задолженность: 1,7 т.р. Итого: 70,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 37,5 т.р. Остаток: 33,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 8 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли кВ. 25,29,33 - дезинфекционная обработка - замена задвижек на отопление |  |  |  | март июль октябрь ноябрь декабрь |  | - дезинфекционная обработка – 4,5 т.р. - ремонт кровли кВ. 25,29,33 – 1,5 т.р. - дезинфекция 3 под. – 1 т.р. - замена задвижек на отопление – 16,8 т.р. - дезинфекция 3 под. – 1,3 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:66,9т.р. Остаток: 4,8 т.р. Всего:71,7т.р. Задолженность: 19,5 т.р. Итого: 52,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 25,1 т.р. Остаток: 27,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 9 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекция - ремонт канализации подвал - ремонт кровли кВ. 11 - ремонт кровли выхода на чердак 3 подъезд - ремонт системы отопления 3 под. - ремонт системы отопления 2 под. - ремонт канализации 3 под |  |  |  | Январь март Апрель июнь Июнь Июль Октябрь Ноябрь декабрь |  | - ремонт канализации подвал – 4,6 т.р. - дезинфекционная обработка – 4,5 т.р. - дезинфекция – 0,8 т.р. - ремонт кровли выхода на чердак 3 подъезд – 5,7 т.р. - ремонт и устройство мягкой кровли на плите 1 под. – 14,9 т.р. - ремонт кровли кВ. 11 (2 акта) – 32,5 т.р. - ремонт системы отопления 3 под. – 14,3 т.р. - ремонт системы отопления 2 под. – 7,1т.р. - ремонт канализации 3 под. – 3,8 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:111,8т.р. Остаток: 101,8 т.р. Всего: 213,6 т.р. Задолженность: 31,8 т.р. Итого: 181,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 88,2 т.р. Остаток: 93,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 1 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт примыканий кВ. 11 - дезинфекционная обработка - замена канализации в подвале - смена автоматических выключателей |  |  |  | Январь Март Сентябрь октябрь |  | - ремонт примыканий кВ. 11 – 2,9 т.р. - дезинфекционная обработка – 2 т.р. - замена канализации в подвале – 83,8 т.р. - смена автоматических выключателей – 5,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:50,8 т.р. Остаток: 34,6 т.р. Всего: 85,4 т.р. Задолженность: 4,6 т.р. Итого: 80,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 93,9 т.р. Долг: - 13,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 2 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекционная обработка – 2 т.р. 2. ремонт ливневой канализации (прочистка, крышка на колодец) 3. установка окна |  |  |  | март Июль август |  | - дезинфекционная обработка – 2,1 т.р. - ремонт ливневой канализации (прочистка, крышка на колодец) – 3,4 т.р. - установка окна – 16 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:51,0т.р. Остаток: 54,2т.р. Всего: 105,2 т.р. Задолженность: 67,5 т.р. Итого: 37,7 т.р |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 21,5 т.р. Остаток: 16,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 3 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекционная обработка – - косметический ремонт 2-го подъезда |  |  |  | апрель август декабрь |  | - дезинфекционная обработка – 2,1 т.р. - косметический ремонт 2-го подъезда – 8,9 т.р. - дезинфекция 3 под. – 0,8 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:52,3т.р. Долг: -2,9 т.р. Всего: 49,4т.р. Задолженность: 38,3 т.р. Итого: 11,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 11,8 т.р. Долг: - 0,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 4 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекционная обработка |  |  |  | март |  | - дезинфекционная обработка – 2,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:52,4т.р. Остаток: 37,2 т.р. Всего:89,6т.р. Задолженность: 5,2 т.р. Итого: 84,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,1 т.р. Остаток: 82,3 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 1 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Ремонт: дезинфекционная обработка |  |  |  | март |  | - ОДН за электроэнергию за ( с 01.01.2019 по 31.12.2019 года) – 29,3 т.р. - дезинфекционная обработка – 0,9 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:21,7т.р. Долг: -32,3 т.р. Всего (долг): -10,6 т.р. Задолженность: 14,2 т.р. Итого (долг): -24,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 30,2 т.р. Долг: -55 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 2 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекционная обработка 2. ремонт системы теплоснабжения |  |  |  | Март октябрь |  | 1.дезинфекционная обработка – 0,9 т.р. 2. ремонт системы теплоснабжения – 114,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:22,4т.р. + 34,4 т.р. (доп. сбор с сентября 2020 г. по май 2021 года) = 56,8 т.р. Остаток:91,8 т.р. Всего: 148,6 т.р. Задолженность: 35,5 т.р. Итого: 113,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 115,5 т.р. Долг: - 2,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 8 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: |  |  |  | март |  | 1. дезинфекционная обработка – 1,8 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:27,2т.р. Остаток: 34,5 т.р. Всего: 61,7 т.р. Задолженность: 7,7 т.р. Итого: 54 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,8 т.р. Остаток: 52,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 10 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт системы холодного водоснабжения 2. дезинфекционная обработка – |  |  |  | Март март |  | - ОДН за электроэнергию за ( с 01.01.2019 по 31.12.2019 года) – 68,4 т.р. - ремонт системы холодного водоснабжения – 27,4 т.р. 3. дезинфекционная обработка – 2,3 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:33,8т.р. Долг: -78,4 т.р. Всего (долг): - 44,6т.р. Задолженность: 8,5 т.р. Итого (долг): -53,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 98,1 т.р. Долг: -151,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 12 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт электрического щита кВ. 6 - дезинфекционная обработка - ремонт кровли кВ. 6 |  |  |  | март сентябрь декабрь |  | - ОДН за электроэнергию с 01.01. 2019 г по 31.12.2019г– 4,5 т.р. - дезинфекционная обработка – 1,8 т.р. - ремонт электрического щита кВ. 6 - 1,5 т.р. - ремонт кровли кВ. 6 – 8,9 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:27,1т.р. Долг: -9,4т.р. Всего:17,7 т.р. Задолженность: 5,6 т.р. Итого: 12,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 16,7 т.р. Долг: -4,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 29 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. дезинфекционная обработка |  |  |  | апрель |  | - дезинфекционная обработка – 2,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:51,6т.р. Остаток: 7 т.р. Всего: 58,6 т.р. Задолженность:4,4 т.р. Итого: 53,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,1 т.р. Остаток: 51,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 31 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:50,5т.р. Остаток: 75,7т.р. Всего: 126,2 т.р. Задолженность: 2 т.р. Итого: 124,2 т.р. |  |  | - Ремонт: 1. дезинфекционная обработка |  |  |  | апрель |  | - дезинфекционная обработка – 2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2 т.р. Остаток: 122,2 т.р. |  |  |  |  |  |