- за 2022 год  Гаврилов-Ям

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) |  |  | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) |  |  |  |  |  | Выполнение | Причины отклонения от плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Белинского 10 | Содержание: - Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:4,1 т.р. ( за 1 полугодие) Сбор: 4,1 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 41,6т.р. Всего: 49,8 т.р. Задолженность:4,3 т.р. Итого: 45,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 49,8 т.р. |  |  |  |
| - 3 | Блюхера 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,3т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 3,5 т.р.(за 2 полугодие) Остаток:62,5т.р. Всего: 69,3т.р. Задолженность: 0,3 т.р. Итого: 69 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 69,3 т.р. |  |  |  |
| - 4 | Володарского 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,1т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 2,1 т.р. (за 2 полугодие) Остаток: 31,1т.р. Всего: 34,3 т.р. Задолженность:т.р. Итого: 34,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 34,3 т.р. |  |  |  |
| - 5 | Володарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 10,3 т.р. Всего:10.3 т.р.(вышел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 10,3 т.р. |  |  |  |
| - 7 | Герцена 42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор:4,4т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 6,2 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 81,4 т.р. Всего: 92 т.р. Задолженность: 8,3 т.р. Итого: 83,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 92 т.р. |  |  |  |
| - 8 | Гоголя 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,7 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 1,8 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 32,3 т.р. Всего: 35,8 т.р. Задолженность:0,4 т.р. Итого:35,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 35,8 т.р. |  |  |  |
| - 9 | Зеленая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: т.р.(за 1 полугодие) Сбор: т.р.(за 2 полугодие Остаток: 30 т.р. Всего:30т.р. Задолженность: т.р. Итого: 30 т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 30 т.р. |  |  |  |
| - 10 | Зеленая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,4 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 1 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 45т.р. Всего:48,4т.р. Задолженность: 0,2 т.р. Итого: 48,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 48,4 т.р. |  |  |  |
| - 11 | Зои Зубрицкой 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления кв.1,4, чердак 2.ремонт кровли кв.14 |  |  |  | Апрель декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кв.1,4, чердак – 13,5 т.р. 2.ремонт кровли кв.14 – 7,2 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:20,4т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 21,9 т.р.(за 2 полугодие) Остаток:50,3 т.р. Всего: 92,6 т.р. Задолженность: 22,5т.р. Итого: 70,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,7 т.р. Остаток: 71,9 т.р. |  |  |  |
| - 12 | Зои Зубрицкой, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления кв.8 2.ремонт кровли кв.6 3.ремонт отопления кв.7 |  |  |  | Ноябрь Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кв.8 – 2,1 т.р. 2.ремонт кровли кв.6 – 5,6 .т.р. 3.ремонт отопления кв.7 – 6,6 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:8т.р.(за 1 полугодие) Сбор:8,6 т.р.(за 2 полугодие) Долг:23,5т.р. Долг: 6,9 т.р. Задолженность: 14,7 т.р. Долг:21,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 14,3 т.р. Долг: 21,2 т.р. |  |  |  |
| - 13 | Зои Зубрицкой, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт канализации кв.5 и кв.18 ремонт отопления чердак 2.ремонт ливневой канализации (чистка) 3.ремонт электрич. сетей кв.9 4.ремонт отопления кв.5 5.возврат денежных средств за покупку инвентаря |  |  |  | Сентябрь сентябрь ноябрь ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт канализации кв.5 и кв.18 ремонт отопления чердак – 12,5 т.р. 2.ремонт ливневой канализации (чистка) – 4,7 т.р. 3.ремонт электрич. сетей кв.9 – 1,5 т.р. 4.ремонт отопления кв.5 – 2 т.р. 5.возврат денежных средств за покупку инвентаря – 3,7 т.р. Сумму работ делить пропорционально подъездам |  |  |  |
|  | Сбор под. 1: 12 т.р.(за 1 пол. 416м2) Сбор под.2: 13,9 т.р.(за 1 пол. 482,73м2) Сбор под.3: 11,9 т.р.(за 1 пол. 414,8 м2) Сбор под. 1: 12,7 т.р.(за 2 пол. 416м2) Сбор под.2: 14,8 т.р.(за 2 пол.482,73 м2) Сбор под.3: 12,7 т.р.(за 2 пол. 414,8 м2) Остаток:117,1 т.р. Всего:195,1т.р. Задолженность:26,4т.р. Итого: 168,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 24,4 т.р. Остаток: 170,7 т.р. |  |  |  |
| - 14 | Зои Зубрицкой, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:12,1т.р. Всего:19т.р. Задолженность: 0,5 т.р. Итого:18,5 т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: т.р. |  |  |  |
| - 15 | З.Зубрицкой д.13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. возврат денежных средств за ремонт кровли кв.2 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | 1.возврат денежных средств за ремонт кровли кв.2 – 17 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,4т.р.(за 2 пол.) Остаток:30,2т.р. Всего: 34,9т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 34,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17 т.р. Остаток: 17,9 т.р. |  |  |  |
| - 16 | З.Зубрицкой 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 57,5 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:2,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 52,1т.р. Всего:57,5т.р. Задолженность: т.р. Итого: 57,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | З.Зубрицкой д.16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: ремонт кровли, демонтаж печной трубы кв.1 |  |  |  | март |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли, демонтаж печной трубы кв.1 – 4,8 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:58,4т.р. Всего:63,3 т.р. Задолженность:0,4т.р. Итого: 62,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,8 т.р. Остаток: 58,5 т.р. |  |  |  |
| - 18 | З.Зубрицкой д.17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор:2,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:30,3т.р. Всего:35,6 т.р. Задолженность: 0,2 т.р. Итого: 35,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 35,6 т.р. |  |  |  |
| - 19 | З.Зубрицкой д.18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор:3,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 4,1т.р.(за 2 пол.) Остаток:5,4т.р. Всего:13,3 т.р. Задолженность:3 т.р. Итого: 10,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 13,3 т.р. |  |  |  |
| - 20 | З.Зубрицкой д.19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,8т.р.(за 2 пол.) Остаток:31,3 т.р. Всего:36,8т.р. Задолженность:0,4т.р. Итого:36,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 36,8 т.р. |  |  |  |
| - 21 | З.Зубрицкой д.20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор:3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:54,9т.р. Всего: 61,1т.р. Задолженность: 0,5т.р. Итого: 60,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 61,1 т.р. |  |  |  |
| - 22 | З.Зубрицкой д.21 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,6т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 26,4т.р. Всего:31,7 т.р. Задолженность: 0,6т.р. Итого: 31,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 31,7 т.р. |  |  |  |
| - 23 | З.Зубрицкой д.22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.возврат денежных средств кв.2 за ремонт кровли |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | 1.возврат денежных средств кв.2 за ремонт кровли – 17 т.р. |  |  |  |
| - 24 | Сбор:3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:3 т.р. (за 2 пол.) Остаток:66,1т.р Долг по кв.1 с 01.08 20г.-по 31.11.22г. - 7,1 т.р. Всего: 65 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 65 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17 т.р. Остаток: 48 т.р. |  |  |  |
| - 25 | З.Зубрицкой 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| - 26 | Сбор:5,3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 5,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:95,1т.р. Всего: 106т.р. Задолженность: 21,6т.р. Итого: 84,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 106 т.р. |  |  |  |
| - 27 | З.Зубрицкой д.24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| - 28 | Сбор:2,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3т.р.(за 2 пол.) Остаток:40,2т.р. Всего: 46т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:45,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 46 т.р. |  |  |  |
| - 29 | З.Зубрицкой 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.1 |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кв.1 – 3,7т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:60,6т.р. Всего:65,3т.р. Задолженность: 1,1т.р. Итого: 64,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,7 т.р. Остаток: 61,6 т.р. |  |  |  |
| - 30 | З.Зубрицкой д.26-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор:3,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:55,1т.р. Всего: 62,6т.р. Задолженность:0,9т.р. Итого: 61,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 62,6 т.р. |  |  |  |
| - 31 | З.Зубрицкой 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:63,3т.р. Всего: 68,2 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 68,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 68,2 т.р. |  |  |  |
| - 32 | З.Зубрицкой 28 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,4т.р(за 2 пол.) Остаток:41,3т.р. Всего: 46 т.р. Задолженность: 1 т.р. Итого: 45 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 46 т.р. |  |  |  |
| - 34 | З.Зубрицкой 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:53,1т.р. Всего:57,9т.р. Задолженность: т.р. Итого: 57,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 57,9 т.р. |  |  |  |
| - 35 | З.Зубрицкой 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор:3,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:34,7т.р. Всего:42,1 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 42,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 42,1 т.р. |  |  |  |
| - 36 | Кирова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. прочистка вентканала кв.7 2.ремонт канализации под.3 3.ремонт водосточных желобов 4.ремонт отопления кв.18 |  |  |  | Январь Март Август ноябрь |  |  |  |  |  | 1.прочистка вентканала кв.7 – 4,1 т.р. 2.ремонт канализации под.3 – 5,1 т.р. 3.ремонт водосточных желобов – 4,8 т.р. 4.ремонт отопления кв.18 – 1,9 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:34,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:37 т.р.(за 2 пол.) Долг:210,4 т.р. Долг: 138,6 т.р. Задолженность: 43 т.р. Долг: 181,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 15,9 т.р. Долг: 154,5 т.р. |  |  |  |
| - 37 | Кирова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор:34,4т.р. Остаток:86,4т.р. Всего:120,8 т.р. Задолженность:1,4 т.р. Итого:119,4 т.р.(расселен 2016г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:119,4 т.р. |  |  |  |
| - 38 | Кирова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор:0т.р. Остаток:109,4т.р. Всего:109,4 Задолженность: (расселен 2016г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 109,4 т.р. |  |  |  |
| - 39 | Кирова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка кровли кв.3 2.чистка кровли от снега 03.03.22г. 3.ремонт кровли кв.3,4 4.ремонт отопления кв.3,4,5 |  |  |  | Апрель Сентябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.чистка кровли кв.3 – 3,5 т.р. 2.чистка кровли от снега 03.03.22г. – 2,4 т.р. 3.ремонт кровли кв.3,4 – 16,9 т.р. 4.ремонт отопления кв.3,4,5 – 4,9 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:12,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:13,2 т.р.(за 2 пол. Остаток:83,7т.р. Всего: 109,3 т.р. Задолженность:2,4 т.р. Итого: 106,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 27,7 т.р. Остаток: 81,6 т.р. |  |  |  |
| - 40 | Кирова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. смена стекла под.10 2.чистка козырьков от снега и наледи 3. снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал 4.ремонт стояка водопровода кв.117 5.ремонт кровли 6.ремонт стояка канализации кв.144 7.ремонт стояка водопровода кв.144 8. снятие показ. электрич. счетчиков за 3 квартал 9. снятие показ. электрич. счетчиков за 2 квартал 10. снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал |  |  |  | Январь Апрель Апрель апрель август август август сентябрь декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.смена стекла под.10 – 0,5 т.р. 2.чистка козырьков от снега и наледи – 2,8 т.р. 3. снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал – 3,6 т.р. 4.ремонт стояка водопровода кв.117 – 7,8 т.р. 5.ремонт кровли – 22 т.р. 6.ремонт стояка канализации кв.144- 0,8 т.р. 7.ремонт стояка водопровода кв.144 – 10,9 т.р. 8. снятие показ. электрич. счетчиков за 3 квартал – 3,6 т.р. 9. снятие показ. электрич. счетчиков за 2 квартал – 3,6 т.р. 10. снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал – 3,6 т.р. |  |  |  |
| 72. | Сбор: 230,1 т.р.(5*6*7670,4 за 1 пол.) Сбор: 245,3 т.р. (5*6*7671,9 за 2 пол.) Долг: 450,65т.р. Остаток: 24,75т.р. Задолженность: 26,8т.р. Долг: 2,05т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 59,2 т.р. Долг: 34,450 т.р. |  |  |  |
|  | Кирова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.чистка кровли от снега 2.ремонт ливневых стоков 3.ремонт вентканала кв.17,18 4.ремонт вентканала кв.18 5.ремонт вентканалов на чердаке |  |  |  | Апрель Апрель Ноябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.чистка кровли от снега – 5,1 т.р. 2.ремонт ливневых стоков – 1,9 т.р. 3.ремонт вентканала кв.17,18 – 4,2 т.р. 4.ремонт вентканала кв.18 – 2,7 т.р. 5.ремонт вентканалов на чердаке – 3,9 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 24,7т.р.( по 4 руб. за 1 пол. ) Сбор: 26,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:261т.р. Всего: 312т.р. Задолженность:35,1 т.р. Итого: 275,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17,8 т.р. Остаток: 294,2 т.р. |  |  |  |
|  | Кирова д.14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 31,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 33,2 т.р.(за 2 пол) Остаток: 2,9 т.р. Начислено за чистку крыш с 01.01.22 по 31.12.22г.) – 32,4 т.р. Долг по чистке крыш: 4,2 т.р. Всего: 95,5 т.р. Задолженность: 21,5 т.р. Итого: 74т.р. | Ремонт: 1.установка обратного клапана кв.7 2.чистка кровли 3.чистка кровли 4.наращив. газохода кв.13 5.прочистка вентканала и газохода кв.13 |  |  |  | Февраль Март Март Апрель апрель |  |  |  |  |  | 1.установка обратного клапана кв.7 – 4 т.р. 2.чистка кровли – 5,7 т.р. 3.чистка кровли – 8,2 т.р. 4.наращив. газохода кв.13 – 6,6 т.р. 5.прочистка вентканала и газохода кв.13 – 4,2 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 28,7 т.р. Остаток: 66,8 т.р. |  |  |  |
| 73. | Клубная д.12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 74. | Сбор:11,9т.р.(за 1 пол.) Сбор: 12,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 81 т.р. Всего: 105,5 т.р. Задолженность:1,7 т.р. Итого: 103,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 105,5 т.р. |  |  |  |
| 75. | Клубная д.42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 76. | Сбор.5,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:63,7 т.р. Всего: 74,2 т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого: 73,4т.р. | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 74,2 т.р. |  |  |  |
| 77. | Клубная д.67 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Сбор.0 т.р. Остаток:0,4т.р. Всего:0,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 0,4 т.р. |  |  |  |
| 79. | Кольцова д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 80. | Сбор.0 т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:19,2т.р. Задолженность: 2,4т.р. Итого: 16,8т.р.(сгорел) | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:16,8 т.р. |  |  |  |
| 81. | Комарова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Установка лавочки со спинкой 2.замена выключателя под.1 эт.2 |  |  |  | Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.установка лавочки со спинкой – 6,7 т.р. 2.замена выключателя под.1 эт.2 – 0,2 т.р. |  |  |  |
| 82. | Сбор:20,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:21,9 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 28,3т.р. Всего: 70,7 т.р. Задолженность: 42,7 т.р. Итого: 28т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,9 т.р. Остаток: 63,8 т.р. |  |  |  |
| 83. | Комарова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка кровли от снега и наледи 2.чистка кровли от снега 3.чистка кровли от снега и наледи кв.23, молод. центр 4.ремонт потолка в квартире кв.21 5.чистка кровель над подъездами от 29.03.2022г. 6.спиливание дерева 7.изготов. прокета на прибор учета тепловой энергии 8.ремонт отопления кв.21 9.благоустройство 10.ремонт кровли |  |  |  | Апрель Апрель Апрель Август Август Август Август Август Сентябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.чистка кровли от снега наледи – 6,2 т.р. 2.чистка кровли от снега – 6,2 т.р. 3.чистка кровли от снега и наледи кв.23, молод. центр – 3,1 т.р. 4.ремонт потолка в квартире кв.21 – 20,6 т.р. 5.чистка кровель над подъездами от 29.03.2022г. – 6,2 т.р. 6.спиливание дерева – 26,9 т.р. 7.изготов. прокета на прибор учета тепловой энергии – 30 т.р. 8.ремонт отопления кв.21 – 8,7 т.р. 9.благоустройство – 1,5 т.р. 10.ремонт кровли – 48,3 т.р. |  |  |  |
| 84. | Сбор:99,6 т.р. ( за 1 пол. вместе с дератиз.) Сбор: 106 т.р.(за 2 пол. 3268,3*5,41 *6 вместе с дератиз.) Остаток: 451,1т.р. Всего: 656,7 т.р. Задолженность:74,4 т.р. Всего:582,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 157,7 т.р. Остаток: 499 т.р. |  |  |  |
| 85. | Комарова, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.Ремонт ввода водопровода под.2 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | 1.Ремонт ввода водопровода под.2 – 16,6 т.р. |  |  |  |
| 86. | Сбор:16,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 17,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 88,7т.р. Всего: 122,5 т.р. Задолженность: 79,1 т.р. Итого: 43,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 16,6 т.р. Остаток: 105,9 т.р. |  |  |  |
| 87. | Комарова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления под.2 2.ремонт канализации кв.7 |  |  |  | Март ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления под.2 – 1,9 т.р. 2.ремонт канализации кв.7 – 3,9 т.р. |  |  |  |
| 88. | Сбор 12,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:13,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 85,3т.р. Всего:110,9т.р. Задолженность: 19,8т.р. Итого: 91,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,8 т.р. Остаток: 105,1 т.р. |  |  |  |
| 89. | Комарова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт входной площадки |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт входной площадки – 8,3 т.р. |  |  |  |
| 90. | Сбор:6,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 85,8т.р. Всего:98,4т.р. Задолженность:33,3т.р. Итого: 65,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,3 т.р. Остаток: 90,1 т.р. |  |  |  |
| 91. | Комарова 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.спиливание деревьев 2.ремонт отопления кв.5 3.ремонт приставного газохода кв.11 |  |  |  | Февраль Апрель апрель |  |  |  |  |  | 1.спиливание деревьев – 30,9 т.р. 2.ремонт отопления кв.5 – 2,1 т.р. 3.ремонт приставного газохода кв.11 – 5,1 т.р. |  |  |  |
| 92. | Сбор:12,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:13,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 72,2 т.р. Всего: 98,2 т.р. Задолженность: 3,9 т.р. Итого: 94,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 38,1т.р. Остаток: 60,1 т.р. |  |  |  |
| 93. | Комарова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 94. | Сбор: 0т.р.(за 1 пол.) Сбор: 0 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 108,5т.р. Всего:108,5 т.р. Задолженность:43,3 т.р. Итого:65,2т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |  |
| 95. | Комарова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка кровли от снега кв.10,11 |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  | 1.чистка кровли от снега кв.10,11 – 6,2 т.р. |  |  |  |
| 96. | Сбор:12,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:13 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 35,4 т.р. Всего: 60,7 т.р. Задолженность:26,2т.р. Итого: 34,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,2 т.р. Остаток: 54,5 т.р. |  |  |  |
| 97. | Комарова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 98. | Сбор:23т.р.(за 1 пол.) Сбор:24,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:131,7т.р. Всего:179,2 т.р. Задолженность:44,1т.р. Итого: 135,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 179,2 т.р. |  |  |  |
| 99. | Комарова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт приставного газохода кв.5 |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  | 1. ремонт приставного газохода кв.5 – 6,8 т.р. |  |  |  |
| 100. | Сбор:12,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:13,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:80т.р. Всего: 105,6т.р. Задолженность:2,8 т.р. Итого: 102,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,8 т.р. Остаток: 98,8 т.р. | . |  |  |
| 101. | Комарова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 102. | Сбор:12,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 84,5 т.р. Всего: 109,6 т.р. Задолженность: 4,3 т.р. Итого: 105,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 109,6 т.р. |  |  |  |
| 103. | Комарова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления под.1, кв.1 2.ремонт отопления кв.9 3.ремонт кровли кв.12 4.благоустройство придомовой территории |  |  |  | Апрель Ноябрь Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления под.1, кв.1 – 2 т.р. 2.ремонт отопления кв.9 – 1,4 т.р. 3.ремонт кровли кв.12 – 9,3 т.р. 4.благоустройство придомовой территории – 9,7 т.р. |  | 1.ремонт ввода отопления под.2 – 10,6 т.р. 2.ремонт системы отопления (чердак) – 2 т.р. 3.установка металлических дверей под.1,2 – 29 т.р. 4.замена козырьков – 26,2 т.р. |  |
| 104. | Сбор:12,3т.р. (за 1 пол.) Сбор:13,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:72,5т.р. Всего: 97,9 т.р. Задолженность: 0,8 т.р. Итого: 97,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 22,4 т.р. Остаток: 75,5 т.р. |  |  |  |
| 105. | Комарова, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.спиливание деревьев 2.чистка кровли от снега 3.ремонт пола в туалете кв.1 6.ремонт отопления кв.5 |  |  |  | Февраль Апрель Апрель ноябрь |  |  |  |  |  | 1.Спиливание деревьев – 30 т.р. 2.чистка кровли от снега – 6,2 т.р. 3.ремонт пола в туалете кв.1 – 5,1 т.р. 6.ремонт отопления кв.5 – 2,6 т.р. |  |  |  |
| 106. | Сбор:12,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:13 т.р.(за 2 пол.) Остаток:66,2 т.р. Всего: 91,4 т.р. Задолженность: 2,2 т.р. Итого: 89,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 43,9 т.р. Остаток: 47,5 т.р. |  |  |  |
| 107. | Комарова, 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 108. | Сбор:8т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 109,3т.р. Всего: 125,8 т.р. Задолженность:2,6т.р. Итого: 123,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 125,8 т.р. |  |  |  |
| 109. | Комарова 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Установка доводчика под.2 2.покупка доводчика под.2 |  |  |  | Сентябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.установка доводчика под.2 – 3,5 т.р. 2.покупка доводчика под.2 – 2,7 т.р. |  |  |  |
| 110. | Сбор:12,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:13,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:115,4т.р. Всего: 141,2т.р. Задолженность: 2,9т.р. Итого: 138,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,2 т.р. Остаток: 135 т.р. |  |  |  |
| 111. | Комарова19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Сбор:0 т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:19,2 т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 19,2т.р. |  |  |  |
| 113. | Комарова, 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 114. | Сбор:6,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 28 т.р. Всего: 41,2т.р. Задолженность: 13,1 т.р. Итого: 28,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 41,2 т.р. |  |  |  |
| 115. | Коммунистическая, 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления (ввод) 2.ремонт отопления, чердак 3.установка лавочки со спинкой 4.работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  | Март Ноябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления (ввод) – 16,7 т.р. 2.ремонт отопления, чердак – 1,4 т.р. 3.установка лавочки со спинкой – 3,4 т.р. 4.работы по техническому диагностированию ВДГО – 3,5 т.р. |  |  |  |
| 116. | Сбор:16,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:17,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:125,9т.р. Всего: 159,3 т.р. Задолженность: 8,2 т.р. Итого: 151,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 25 т.р. Остаток: 134,3 т.р. |  |  |  |
| 117. | Коммунистическая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. 1.ремонт отопления кв.5 4.работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  | Сентябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кв.5 – 2,8 т.р. 4.работы по техническому диагностированию ВДГО – 3,5 т.р. |  |  |  |
| 118. | Сбор:16,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:17,4 т.р.(за 2 пол.) Долг: 12,6 т.р. Всего:21,2 т.р. Задолженность:10,4т.р. Итого: 10,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,3 т.р. Остаток: 14,9 т.р. |  |  |  |
| 119. | Коммунистическая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления, чердак 4.работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  | Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления, чердак – 3,4 т.р. 4.работы по техническому диагностированию ВДГО – 3,5 т.р. |  |  |  |
| 120. | Сбор:16,1т.р. (за 1 пол.) Сбор:17,1 т.р. (за 2 пол.) Остаток:63,4т.р. Всего: 96,6 т.р. Задолженность:5,8 т.р. Итого: 90,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,9 т.р. Остаток: 89,7 т.р. |  |  |  |
| 121. | Коммунистическая, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. устройство поручня в подъезде 2.работы по техническому диагностированию ВДГО 3.прочистка вентканалов м газоходов |  |  |  | Ноябрь Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.устройство поручня в подъезде – 1,8 т.р. 2.работы по техническому диагностированию ВДГО – 3,5 т.р. 3.прочистка вентканалов м газоходов – 12 т.р. |  |  |  |
| 122. | Сбор: 16,1т.р. (за 1 пол.) Сбор:17,1т.р.(за 2 пол.) Остаток:70,7т.р. Всего: 103,9т.р. Задолженность:8,7т.р. Итого: 95,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17,3 т.р. Остаток: 86,6 т.р. |  |  |  |
| 123. | Коммунистическая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1 . установка лавочки со спинкой 2.работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  | Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.установка лавочки со спинкой – 3,4 т.р. 2.работы по техническому диагностированию ВДГО – 3,5 т.р. |  |  |  |
| 124. | Сбор:16т.р.(за 1 пол.) Сбор:17 т.р. (за 2 пол.) Остаток:55,6т.р. Всего:88,6т.р. Задолженность:4,6т.р. Итого:84т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,9 т.р. Остаток: 81,7 т.р. |  |  |  |
| 125. | Коммунистическая, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. устройство поручня в подъезде 2.покупка коробов 3.работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  | Ноябрь Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.устройство поручня в подъезде – 2,8 т.р. 2.покупка коробов – 0,8 т.р. 3.работы по техническому диагностированию ВДГО – 1,8 т.р. |  |  |  |
| 126. | Сбор:7,9т.р. (за 1 пол.) Сбор:8,4т.р. (за 2 пол.) Остаток:30,8 т.р. Всего: 47,1 т.р. Задолженность: 0,5 т.р. Всего: 46,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,4 т.р. Остаток: 41,7 т.р. |  |  |  |
| 127. | Коммунистическая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка кровли от наледи от 03.03.2022 г. 2.работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  | Сентябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.чистка кровли от наледи от 03.03.2022 г. – 3,9 т.р. 2.работы по техническому диагностированию ВДГО – 3,5 т.р. |  |  |  |
| 127. | Сбор:16т.р. (за 1 пол.) Сбор:17 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 46,6 т.р. Всего: 79,6 т.р. Задолженность:2,1т.р. Итого: 77,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,4 т.р. Остаток: 72,2 т.р. |  |  |  |
| 128. | Коммунистическая, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления 2.ремонт водопровода |  |  |  | Апрель декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления – 1,4 т.р. 2.ремонт водопровода – 1 т.р. |  |  |  |
| 129. | Сбор:3,7т.р. (за 2 пол.) Сбор:3,9 т.р.( за 2 пол.) Остаток:20,2т.р. Всего:27,8т.р. Задолженность:1,4т.р. Итого: 26,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,4 т.р. Остаток: 25,4 т.р. |  |  |  |
| 130. | Коммунистическая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли 2.ремонт отопления кв.28 3.чистка кровли от снега 4.чистка кровли (желоб) 5. покупка элементов питания 6.ремонт отопления кв.30,34 7.замена светильника 8. работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  | март апрель апрель август сентябрь ноябрь декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.чистка кровли 4,3 т.р. 2.ремонт отопления кв.28 – 4,5 т.р. 3.чистка кровли от снега – 8,2 т.р. 4.чистка кровли (желоб) – 5,9 т.р. 5. покупка элементов питания – 1,4 т.р. 6.ремонт отопления кв.30,34 – 10,3 т.р. 7.замена светильника – 0,9 т.р. 8. работы по техническому диагностированию ВДГО – 7,9 т.р. |  |  |  |
| 131. | Сбор:44,1т.р.( за 1 пол.) Сбор:46,9 т.р.( за 1 пол.) Остаток:21,8т.р. Всего:112,8 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 112,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 43,4 т.р. Остаток: 69,4 т.р. |  |  |  |
| 132. | Коммунистическая, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. чистка кровли от снега 2.спиливание березы 3.чистка кровли (желоб) от 28.06.22г. 4.дезинфекция подвала 5.установка лавочек и ремонт лавочек 6. работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  | Апрель Сентябрь Сентябрь сентябрь ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.чистка кровли от снега – 8,2 т.р. 2.спиливание березы – 13 т.р. 3.чистка кровли (желоб) от 28.06.22г. – 5,9 т.р. 4.дезинфекция подвала – 2,6 т.р. 5.установка лавочек и ремонт лавочек – 15,1 т.р. 6. работы по техническому диагностированию ВДГО – 7,9 т.р. |  |  |  |
| 133. | Сбор:44,5т.р. (за 1 пол.) Сбор:47,3 т.р.( за 2 пол.) Аренда подвала с 01.01.22 – 31.12.22 г. -13,2 т.р. Остаток:18,35 т.р. Всего: 123,350т.р. Задолженность:6,4 т.р. Итого: 116,950 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 52,7 т.р. Остаток: 70,650 т.р. |  |  |  |
| 134. | Космонавтов, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Сбор:3,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:65,6т.р. Всего:73,2т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого:72,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 73,2 т.р. |  |  |  |
| 136. | Красноармейская, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.изготов. тех. паспорта |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  | 1.изготов. тех. паспорта – 20,3 т.р. |  |  |  |
| 137. | Сбор: 0,9 т.р. (авар. только за 1 пол.) Сбор 0,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 7,9 т.р. Доп. сбор: 10,7 т.р. (с 01.03.22-30.06.22) Всего: 20,4 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 20,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,3 т.р. Остаток: 0,1 т.р. |  |  |  |
| 138. | Ленина 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | Сбор:5,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,5 т.р. (за 2 пол.) Остаток:50,4т.р. Всего: 61,1т.р. Задолженность:0,5т.р. Итого:60,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 61,1 т.р. |  |  |  |
| 140. | Ленина 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Сбор:6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:30,6т.р. Всего:43,2 т.р. Задолженность:14,8т.р. Итого: 28 ,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 43,2 т.р. |  |  |  |
| 142. | Ленина 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 143. | Сбор: 4,3т.р.(за 1 пол. Сбор:4,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:17,1т.р. Всего:26 т.р. Задолженность: 0,6т.р. Итого: 25,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 26 т.р. |  |  |  |
| 146. | Луначарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 147. | Сбор:8,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:72,7т.р. Всего: 90,4т.р. Задолженность: 3,2т.р. Итого: 87,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 90,4 т.р. |  |  |  |
| 148. | Луначарского, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 149. | Сбор:5,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:78,8т.р. Всего:90,3т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 89,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 90,3 т.р. |  |  |  |
| 150. | Луначарского, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.установка окон ПВХ |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | 1.установка окон ПВХ – 45,7 т.р. |  |  |  |
| 151. | Сбор:5,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 90,4т.р. Всего: 102,3т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого: 101,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 45,7 т.р. Остаток: 56,6 т.р. |  |  |  |
| 152. | Луначарского 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 153. | Сбор:9т.р.( за 1 пол.) Сбор:9,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:15,6 т.р. Всего: 34,2т.р. Задолженность: 8,8т.р. Итого: 25,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 34,2 т.р. |  |  |  |
| 154. | Луначарского, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли кв.4 |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | 1. ремонт кровли кв.4 – 11,9 т.р. |  |  |  |
| 155. | Сбор:5,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,2 т.р.(за 1 пол.) Остаток:10,1 т.р. Всего: 22,1т.р. Задолженность:0,6т.р. Итого: 21,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 11,9 т.р. Остаток: 10,2 т.р. |  |  |  |
| 156. | Луначарского 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 157. | Сбор: 5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 34,8 т.р. Всего:46,9т.р. Задолженность: 6,9т.р. Итого: 40 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 46,9 т.р. |  |  |  |
| 158. | Луначарского 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 159. | Сбор 5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 24,7 т.р. Всего:36,9т.р. Задолженность: 3,3т.р. Итого: 33,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 36,9 т.р. |  |  |  |
| 160. | Луначарского 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Сбор 0т.р. Остаток:5,3 т.р. Всего:5,3т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:5,3 т.р. |  |  |  |
| 162. | Луначарского, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Спиливание дерева |  |  |  | февраль |  |  |  |  |  | 1.спиливание дерева – 6,6 т.р. |  |  |  |
| 163. | Сбор:6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,5 т.р.(за 2 пол.) Долг: 35,9т.р. Долг: 23,3 т.р. Задолженность:8,7 т.р. Долг:32 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,6 т.р. Долг: 29,9 т.р. |  |  |  |
| 168. | Машиностроителей 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена общедомового водяного счетчика 2.наращив. газохода кв.38 3.установка приточного клапана кв.38 4.наращивание газохода кв.38 5.ремонт вентканала кв.38 6.спиливание деревьев 7.покупка уличного светильника под.2 8.демонтаж антенны 9.доставка грунта на придом. террит. 10.ремонт уличного освещения 11.уборка и вывоз веток с придом. террит. 12.возврат денежных средств на приобретение моющих средств 13.ремонт подъездного освещения под.2 |  |  |  | Январь Март Март Апрель Апрель Август Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.Смена общедомового водяного счетчика – 13,8 т.р. 2.наращив. газохода кв.38 – 2,5 т.р. 3.установка приточного клапана кв.38 – 6,3 т.р. 4.наращивание газохода кв.38 – 1 т.р. 5.ремонт вентканала кв.38 – 1,4 т.р. 6.спиливание деревьев – 19,6 т.р. 7.покупка уличного светильника под.2 – 2,7 т.р. 8.демонтаж антенны – 0,8 т.р. 9.доставка грунта на придом. террит. – 7,5 т.р. 10.ремонт уличного освещения – 2 т.р. 11.уборка и вывоз веток с придом. террит. – 4,3 т.р. 12.возврат денежных средств на приобретение моющих средств – 1,7 т.р. 13.ремонт подъездного освещения под.2 – 0,2 т.р. |  |  |  |
| 169 | Сбор:78,2т.р.(за 1 пол.) Сбор: 83,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:375,9т.р. Всего:537,2т.р. Задолженность: 12т.р. Итого: 525,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 63,8 т.р. Остаток: 473,4 т.р. |  |  |  |
| 170. | Машиностроителей, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Косметич. ремонт под.1 2.уборка снега с придом. террит. 3.косметич. ремонт под.2 4.ремонт фасада 5.косметич. ремонт электрощитовой 6.косметич. ремонт теплового узла |  |  |  | Апрель Апрель Август Август Август август |  |  |  |  |  | 1.косметич. ремонт под.1 – 170,4 т.р. 2.Уборка снега с придом. террит. – 2,6 т.р. 3.косметич. ремонт под.2 – 173,4 т.р. 4.ремонт фасада – 3,8 т.р. 5.косметич. ремонт электрощитовой – 27,4 т.р. 6.косметич. ремонт теплового узла – 30,1 т.р. |  |  |  |
| 171. | Сбор:46,3 т.р.(вместе с нежилыми помещениями за 1 пол.) Сбор: 49,2 т.р.(за 2 пол. Вместе с нежилыми помещ.) Остаток:270,1 т.р. Всего:365,6т.р. Задолженность: 17,3т.р. Итого:348,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 407,7 т.р. Долг: 42,1 т.р. |  |  |  |
| 172. | , 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт отопления кв.13 2.ремонт отопления кв.8 3.ремонт отопления кв.8 , подводка 4.ремонт отопления кв.13 5.работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  | Март Апрель Сентябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кв.13 – 2,1 т.р. 2.ремонт отопления кв.8 – 4,9 т.р. 3.ремонт отопления кв.8 , подводка – 3,4 т.р. 4.ремонт отопления кв.13 – 2 т.р. 5. работы по техническому диагностированию ВДГО – 2,9 т.р. |  |  |  |
| 173. | Сбор:21,7т.р. (за 1 пол.) Сбор:23,1 т.р.(за 2 пол.) Долг: 0,9т.р. Всего:43,9 т.р. Задолженность: 2,7т.р. Итого: 41,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 15,3т.р. Остаток: 28,6 т.р. |  |  |  |
| 174. | , 46 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | 1. работы по техническому диагностированию ВДГО – 2,4 т.р. |  |  |  |
| 175. | Сбор:16,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:17,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 37,2т.р. Всего: 71,2 т.р. Задолженность:1,4т.р. Итого: 69,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,4 т.р. Остаток: 68,8 т.р. |  |  |  |
| 176. | Менжинского 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.1 2.ремонт вытяжек 3. работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  | Апрель Август декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кв.1 – 2,7 т.р. 2.ремонт вытяжек – 4,7 т.р. 3. работы по техническому диагностированию ВДГО – 3,5 т.р. |  |  |  |
| 177. | Сбор:22,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:23,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:69,2т.р. Всего: 115,6 т.р. Задолженность: 3,9т.р. Итого: 111,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10,9 т.р. Остаток: 104,7 т.р. |  |  |  |
| 178. | Менжинского, 48а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт водопровода 2. работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  | Сентябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт водопровода – 2,4 т.р. 2. работы по техническому диагностированию ВДГО – 2,6 т.р. |  |  |  |
| 179. | Сбор:16,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:18 т.р.(за 2 пол.) Долг:34,8 т.р. Долг: 0,7 т.р. Задолженность:3,3 т.р. Долг: 4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5 т.р. Долг: 5,7 т.р. |  |  |  |
| 180. | Менжинского, 50 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления , чердак 2.чистка снега 3.чистка снега 4.чистка кровли от снега 5.ремонт вытяжек кв.7,10 6.ремонт водостока под.2 7.ремонт отопления, магазин, подвал 8.покупка блока питания 9.ремонт отопления, чердак 10. работы по техническому диагностированию ВДГО 11. уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) |  |  |  | Март Март Март Апрель Август Август Сентябрь Сентябрь Ноябрь Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления , чердак – 3,4 т.р. 2.чистка снега – 4,3 т.р. 3.чистка снега – 4,3 т.р. 4.чистка кровли от снега и наледи – 6,2 т.р. 5.ремонт вытяжек кв.7,10 – 5,5 т.р. 6.ремонт водостока под.2 – 2,4 т.р. 7.ремонт отопления . магазин. Подвал – 5,2 т.р. 8.покупка блока питания – 1,3 т.р. 9.ремонт отопления, чердак – 2,1 т.р. 10. работы по техническому диагностированию ВДГО – 4,2 т.р. 11.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) – 0,7 т.р. |  |  |  |
| 181. | Сбор:28,7т.р.(за 1 пол.) Сбор: 30,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:35,2т.р. Всего: 94,5т.р. Задолженность: 17,7т.р. Итого: 76,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 39,6 т.р. Остаток: 54,9 т.р. |  |  |  |
| 182. | Менжинского 52 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. работы по техническому диагностированию ВДГО 2. уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) |  |  |  | Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.работы по техническому диагностированию ВДГО – 1,3 т.р. 2. уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) – 0,7 т.р. |  |  |  |
| 183. | Сбор:7,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 29,4т.р. Всего: 45,5т.р. Задолженность: 1,8т.р. Итого: 43,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2 т.р. Остаток: 43,5 т.р. |  |  |  |
|  | Менжинского 53а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.чистка кровли (воронки) 2.промазка парапета на кровле кв.27 3.чистка кровли кв.26 4.установка замка на вход в подвал 5.дезинсекция подвала |  |  |  | Апрель Апрель Апрель Апрель сентябрь |  |  |  |  |  | 1.чистка кровли (воронки) – 3,7 т.р. 2.промазка парапета на кровле кв.27 – 3,1 т.р. 3.чистка кровли кв.26 – 1,9 т.р. 4.установка замка на вход в подвал – 0,5 т.р. 5.дезинсекция подвала – 3,3 т.р. |  |  |  |
| 184. | Сбор: 42,7т.р.(за 1 пол.) Сбор: 45,5 т.р.(за 2 пол.) Долг: 19,5т.р. Всего: 68,7 т.р. Задолженность:11,6 т.р. Итого: 57,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 12,5 т.р. Остаток: 56,2 т.р. |  |  |  |
|  | Очистка кровли с 01.01.22 по 31.12.22 г. Начислено: 35,5 т.р. Долг: 3 т.р. Остаток: 104,4 т.р. Всего: 136,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Всего: т.р. Остаток: 136,9 т.р. |  |  |  |
|  | Менжинского 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кирпичной кладки, ремонт снегозадержателя 2.работы по техническому диагностированию ВДГО 3. уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) |  |  |  | Август Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кирпичной кладки, ремонт снегозадержателя – 22,5 т.р. 2. работы по техническому диагностированию ВДГО – 3,5 т.р. 3.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) – 0,7 т.р. |  |  |  |
| 185. | Сбор:16,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:17,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 49 т.р. Всего: 83 т.р. Задолженность: 4,5т.р. Итого: 78,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 26,7 т.р. Остаток: 56,3 т.р. |  |  |  |
|  | Менжинского 55А | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. выпиливание веток на деревьях 2.ремонт велостоянки (установка) |  |  |  | Февраль декабрь |  |  |  |  |  | 1.выпиливание веток на деревьях – 5,2 т.р. 2.ремонт велостоянки (установка) – 7,6 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 27т.р. (за 1 пол.) Сбор: 27т.р.(за 2 пол.) Остаток: 7,9 т.р. Всего: 61,9т.р. Задолженность: 8т.р. Итого:53,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 12,8 т.р. Остаток: 49,1 т.р. |  |  |  |
| 186. | Менжинского 56 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт площадки 2.замена выключателя эт.2 3. работы по техническому диагностированию ВДГО 4. уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) |  |  |  | Сентябрь Декабрь Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт площадки – 2,5 т.р. 2.замена выключателя эт.2 – 0,2 т.р. 3. работы по техническому диагностированию ВДГО – 1,8 т.р. 4. уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) – 0,7 т.р. |  |  |  |
| 187. | Сбор:8,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,6т.р.(за 2 пол.) Долг: 11,55т.р. Всего: 5,15т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого: 0,95 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,2 т.р. Долг: 0,5 т.р. |  |  |  |
|  | Менжинского 58 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления под. 1 2.работы по техническому диагностированию ВДГО 3.спиливание деревьев |  |  |  | Апрель Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления под. 1 – 6,5 т.р. 2. работы по техническому диагностированию ВДГО – 3,5 т.р. 3.спиливание деревьев – 14,7 т.р. |  |  |  |
| 186. | Сбор:16,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:17,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 23,7 т.р. Всего: 57,1т.р. Задолженность:1,7 т.р. Итого: 55,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 24,7 т.р. Остаток: 32,4 т.р. |  |  |  |
| 187. | Менжинского, 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. прочистка газохода кв.3 2.Чистка кровли от снега и наледи 3.чистка кровли от 28.01.22 4.чистка кровли от 20.01.22 5.чистка кровли от снега 03.03.22. 6.замена автоматич. выключат. Кв.32 7.ремонт магистральных сетей кв.14 8. работы по техническому диагностированию ВДГО 9. уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) |  |  |  | Февраль апрель сентябрь сентябрь сентябрь октябрь октябрь декабрь декабрь |  |  |  |  | 1.прочистка газохода кв.3 – 0,8 т.р. 2.Чистка кровли от снега и наледи – 0,6 т.р. 3.чистка кровли от 28.01.22 – 3,5 т.р. 4.чистка кровли от 20.01.22 – 2,1 т.р. 5.чистка кровли от снега 03.03.22. – 4,7 т.р. 6.замена автоматич. выключат. Кв.32 – 1,5 т.р. 7.ремонт магистральных сетей кв.14 – 1 т.р. 8. работы по техническому диагностированию ВДГО – 7,3 т.р. 9. уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) – 0,7 т.р. |  |  |  |  |
| 188. | Сбор 43,2 т.р. (за 1 пол.) Сбор:46,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 64,5т.р. Всего:153,8т.р. Задолженность: 11т.р. Итого: 142,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 22,2 т.р. Остаток: 131,6 т.р. |  |  |  |  |
| 189. | Менжинского, 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. прочистка вентканала и газохода кв.1 2.чистка кровли от снега 3.Чистка кровли от снега и наледи 4.ремонт желобов 5.установка лавочек и покраска газовой трубы 6. работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  | Апрель Апрель Апрель Сентябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  | 1.прочистка вентканала и газохода кв.1 – 5,3 т.р. 2.чистка кровли от снега – 8,2 т.р. 3.Чистка кровли от снега и наледи – 0,6 т.р. 4.ремонт желобов – 4,7 т.р. 5.установка лавочек и покраска газовой трубы – 13,7 т.р. 6. работы по техническому диагностированию ВДГО – 7,7 т.р. |  |  |  |  |
| 190. | Сбор:44 т.р.(за 1 пол.) Сбор:46,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 74,8т.р. Всего: 165,6т.р. Задолженность:15,2т.р. Итого: 150,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 40,2 т.р. Остаток: 125,4 т.р. |  |  |  |  |
| 191. | Некрасова 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 192. | Сбор:1,4т.р. (за 1 пол.) Сбор: 1,5 т.р. (за 2 пол.) Остаток:20,2 т.р. Всего: 23,1 т.р. Задолженность:0,2т.р. Итого: 22,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 23,1 т.р. |  |  |  |  |
| 195. | Новая - 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 196. | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:11т.р. Всего:15,8т.р. Задолженность:3т.р. Итого:12,8 т.р. снят | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:15,8т.р. снят |  |  |  |  |
| 197. | Октябрьская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 198. | Сбор: 45,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 48,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:141т.р. Всего:235,2 т.р. Задолженность:23,8т.р. Итого: 211,4т.р. | Ремонт: 1.чистка кровли от снега 2.ремонт полов кв.32 3.ремонт полов кв.21 4. уборка и вывоз снега с придом. террит. 5.ремонт водопровода под.3 |  |  |  |  | Апрель Апрель Ноябрь Декабрь декабрь |  |  |  | 1.чистка кровли от снега – 4,7 т.р. 2.ремонт полов кв.32 – 19,4 т.р. 3.ремонт полов кв.21 – 30,2 т.р. 4. уборка и вывоз снега с придом. террит. – 0,7 т.р. 5.ремонт водопровода под.3 – 13,9 т.р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 68,9 т.р. Остаток: 166,3 т.р. |  |  |  |  |
| 199. | Октябрьская 3а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 200. | Сбор:2,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 12,7 т.р. Всего:17,2т.р. Задолженность:10,4 т.р. Остаток: 6,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 17,2 т.р. |  |  |  |  |
| 201. | ул.Патова д.10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 202. | Сбор: 7,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:144т.р. Всего:159 т.р. Задолженность: 32,2т.р. Итого: 126,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 159 т.р. |  |  |  |  |
| 203. | Патова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.спиливание деревьев 2.ремонт отопления под.4 3.ремонт отопления, чердак 4.ремонт вытяжек 5.ремонт отопления кв.18,19,20,21 6.ремонт отопления кв.8 7. уборка и вывоз снега с придом. террит. |  |  |  |  | Февраль Март Апрель Сентябрь Сентябрь Ноябрь декабрь |  |  |  | 1.спиливание деревьев – 28,6 т.р. 2.ремонт отопления под.4 – 8,3 т.р. 3.ремонт отопления, чердак – 2,9 т.р. 4.ремонт вытяжек – 3,6 т.р. 5.ремонт отопления кв.18,19,20,21 – 44,1 т.р. 6.ремонт отопления кв.8 – 16 т.р. 7. уборка и вывоз снега с придом. террит. – 0,7 т.р. |  |  |  |  |
| 204. | Сбор:68,2т.р.(за 1 пол.) Сбор: 72,6т.р.(за 2 пол.) Остаток: 129,7 т.р. Всего:270,5т.р. Задолженность:23,3 т.р. Итого: 247,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 104,2 т.р. Остаток: 166,3 т.р. |  |  |  |  |
| 209. | Первомайская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Сбор:1,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:23,2т.р. Всего:26,1 т.р. Задолженность:11,4 т.р. Итого: 14,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 26,1 т.р. |  |  |  |  |
| 211. | Пионерская 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212. | Сбор:0т.р. Остаток:2,9т.р. Всего:2,9т.р. Задолженность:т.р. Итого: т.р. (вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Долг:т.р. |  |  |  |  |
| 213. | Пионерская 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт пола в коридоре, укрепление деревянных стен и окон 2. очистка выгребных ям 3.ремонт вытяжных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | Сбор:8,8т.р.(1,94 р. За 6 мес.*6*153,4=1,8 т.р. Долг: 6,1т.р. Остаток:4,5т.р.(расселен) Задолженность: Долг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг: |  |  |  |  |
| 215. | Пирогова 1-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. | Остаток:8,2т.р. (расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |  |  |
|  | Пирогова 1-б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт вытяжек 2.чистка кровли от снега 3.ремонт вытяжек 4.ремонт водосточных труб 5.ремонт электр. сетей 6.установка доводчиков (2 шт.) 7.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) |  |  |  |  | Март Апрель Август Ноябрь Ноябрь Декабрь декабрь |  |  |  | 1.ремонт вытяжек – 6,3 т.р. 2.чистка кровли от снега – 9,5 т.р. 3.ремонт вытяжек – 14,8 т.р. 4.ремонт водосточных труб – 25,1 т.р. 5.ремонт электр. сетей – 3,2 т.р. 6.установка доводчиков (2 шт.) – 3,5 т.р. 7.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) – 0,7 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор: 29,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 31,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 173,9т.р. Всего: 235т.р. Задолженность: 72,7т.р. Итого: 162,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 63,1 т.р. Остаток: 171,9 т.р. |  |  |  |  |
| 217. | Пирогова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 218. | Сбор:23,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:25,3т.р.(за 2 пол.) Сбор по крыше с 01.01.22 по 31.12.22г. Начислено: 20,6 т.р. Долг: 15,6 т.р. Остаток:140т.р. Всего: 194,1т.р. Задолженность:39,3т.р. Итого: 154,8т.р. | Ремонт: 1.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | 1. уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) – 0,7 т.р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Всего: 0,7 т.р. Остаток: 193,4 т.р. |  |  |  |  |
| 219. | Пирогова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. дезинсекция подвала 2.ремонт кровли кв.7 3.замена прибора учета эл. энергии кв.19 4.ремонт кровли кв.7 5.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) 6.ремонт кровли кв.7 |  |  |  |  | Сентябрь Октябрь Октябрь Октябрь Декабрь декабрь |  |  |  | 1.дезинсекция подвала – 1,3 т.р. 2.ремонт кровли кв.7 – 3,6 т.р. 3.замена прибора учета эл. энергии кв.19 – 1,5 т.р. 4.ремонт кровли кв.7 – 3,3 т.р. 5.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) – 0,7 т.р. 6.ремонт кровли кв.7 – 4,3 т.р. |  |  |  |  |
| 220. | Сбор:21,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:23т.р.(за 2 пол.) Остаток: 86,5т.р. Всего:131,1т.р. Задолженность: 25т.р. Итого: 106,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 14,7 т.р. Остаток: 116,4 т.р. |  |  |  |  |
| 221. | Пирогова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Герметизация межпанельных швов кв.24 2.устройство козырька на балконе кв.8 3.устройство козырька на балконе кв.7 4.ремонт отопления кв.27 5.ремонт отопления кв.17 6.покупка термометров 7.ремонт электросетей щит ВРУ под.2 эт.1 тамбур 8.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) 9.ремонт межпанельных швов кв.24 10.ремонт кровли 11.ремонт водопровода |  |  |  |  | Февраль Апрель Апрель Апрель Сентябрь Сентябрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь декабрь |  |  |  | 1.герметизация межпанельных швов кв.24 – 10,9 т.р. 2.устройство козырька на балконе кв.8 – 30 т.р. 3.устройство козырька на балконе кв.7 – 32,4 т.р. 4.ремонт отопления кв.27 – 2, 5т.р. 5.ремонт отопления кв.17 – 1,9 т.р. 6.покупка термометров – 2,9 т.р. 7.ремонт электросетей щит ВРУ под.2 эт.1 тамбур – 2,2 т.р. 8.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) – 0,7 т.р. 9.ремонт межпанельных швов кв.24 – 6 т.р. 10.ремонт кровли – 6 т.р. 11.ремонт водопровода – 1 т.р. |  |  |  |  |
| 222. | Сбор:41,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:44 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 111,7т.р. Всего: 197,1т.р. Задолженность: 16т.р. Итого: 181,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 96,5 т.р. Остаток: 100,6 т.р. |  |  |  |  |
| 229. | Пирогова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. благоустройство придом. террит. (уборка упавшего дерева) |  |  |  |  |  | декабрь |  |  | 1. благоустройство придом. террит. (уборка упавшего дерева) – 6,7 т.р. |  |  |  |  |
| 230. | Сбор:13,8т.р.( за 1 пол.) Сбор:14,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 91,6т.р. Всего: 120,1 т.р. Задолженность: 7,3т.р. Итого: 112,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,7 т.р. Остаток: 113,4 т.р. |  |  |  |  |
| 231. | Пирогова 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.уборка снега с придом. террит. 2. дезинсекция подвала 3.замена вводного выключат. автоматич. |  |  |  |  |  | Апрель Сентябрь декабрь |  |  | 1.уборка снега с придом. Террит. – 2 т.р. 2.дезинсекция подвала – 1 т.р. 3.замена вводного выключат. автоматич. – 2,9 т.р. |  |  |  |  |
| 232. | Сбор:17,6 т.р.( за 1 пол.) Сбор:18,3т.р.(за 2 пол.) Остаток:46,26 т.р. Всего: 82,16т.р. Задолженность: 32,8 т.р. Итого: 49,360т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,9 т.р. Остаток: 76,26 т.р. |  |  |  |  |
| 233. | Пирогова 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | 1.ремонт отопления кв.4 2.ремонт отопления, ввод в дом |  |  |  |  |  | Март ноябрь |  |  | 1.ремонт отопления кв.4 – 5 т.р. 2.ремонт отопления, ввод в дом – 11,7 т.р. |  |  |  |  |
| 234. | Сбор:8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,4 т.р.(за 2 пол.) Долг: 6,5т.р. Всего: 9,9т.р. Задолженность:7,1 т.р. Итого: 2,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 16,7 т.р. Долг: 6,8 т.р. |  |  |  |  |
| 235. | Победы 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена ламп под.1,3 |  |  |  |  |  | февраль |  |  | 1. смена ламп под.1,3 – 0,2 т.р. |  |  |  |  |
| 236. | Сбор:23,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:25 т.р.(за 2 пол.) Долг:13,5т.р. Всего:35т.р. Задолженность: 32,6 т.р. Итого: 2,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,2 т.р. Остаток: 34,8 т.р. |  |  |  |  |
| 237. | Победы 25а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.установка уличных фонарей 2.демонтаж ограждения на кровле 3.уборка снега с придом. территор. 4. ремонт ограждения на крыше 5.смена диодной лампы под.3 эт.1 6.ремонт песочницы 7.ремонт выключателя, смена лампочки под.2 8.ремонт водосточных труб 9.доставка песка на придомовую территорию 10.доставка грунта на придомовую территорию 11.ремонт наружней стены кв.32 (утепление) |  |  |  |  |  | Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель Август Август Август Сентябрь Сентябрь декабрь |  |  | 1.установка уличных фонарей – 7,3 т.р. 2.демонтаж ограждения на кровле – 3,9 т.р. 3.уборка снега с придом. территор. – 2,6 т.р. 4.ремонт ограждения на крыше – 7,5 т.р. 5.смена диодной лампы под.3 эт.1 – 0,2 т.р. 6.ремонт песочницы – 14,8 т.р. 7.ремонт выключателя, смена лампочки под.2 – 0,4 т.р. 8.ремонт водосточных труб – 6,8 т.р. 9.доставка песка на придомовую территорию – 7,5 т.р. 10.доставка грунта на придомовую территорию – 6,6 т.р. 11.ремонт наружней стены кв.32 ( утепление) – 42,4 т.р. |  |  |  |  |
| 238. | Сбор:29,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 31,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 185,6 т.р. Всего: 246,9 т.р. Задолженность: 58,8т.р. Итого: 188,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 100 т.р. Остаток: 146,9 т.р. |  |  |  |  |
| 239. | Победы 28-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.уборка, вывоз и утилизация мусора 2.откачка выгребной ямы 3.ремонт кровли |  |  |  |  |  | Ноябрь Ноябрь декабрь |  |  | 1.уборка, вывоз и утилизация мусора – 4,3 т.р. 2.откачка выгребной ямы – 3 т.р. 3.ремонт кровли кв.2,3 – 9,2 т.р. |  |  |  |  |
| 240. | Сбор:4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 4,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:30,6т.р. Всего:38,8 т.р. Задолженность: 2,7т.р. Итого: 36,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 16,5 т.р. Остаток: 22,3 т.р. |  |  |  |  |
| 241. | ## Победы 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 242. | Сбор:12,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:13,4 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 28,9 т.р. Всего: 54,9т.р. Задолженность: 2,3т.р. Итого: 52,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 54,9 т.р. |  |  |  |  |
| 243. | Победы 61 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 244. | Сбор:3,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,6т.р.(за 2 пол.) Остаток:81,2 т.р. Всего:88,2т.р. Задолженность: 7,5т.р. Итого: 80,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 88,2 т.р. |  |  |  |  |
| 245. | Победы 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 246. | Сбор:3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:7,9т.р. Всего:14,7т.р. Задолженность:0,5т.р. Итого: 14,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 14,7 т.р. |  |  |  |  |
| 247. | Победы 63 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 248. | Сбор:4,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:80,7т.р. Всего: 89,5 т.р. Задолженность: 17,7 т.р. Итого:71,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 89,5 т.р. |  |  |  |  |
| 249. | Победы 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода 2.ремонт водопровода кв. 1,2 |  |  |  |  |  | Ноябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт водопровода – 0,8 т.р. 2.ремонт водопровода кв.1,2 – 26,3 т.р. |  |  |  |  |
| 250. | Сбор:2,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,6 т.р.(за 1 пол.) Остаток:15,1т.р. Всего:20,2т.р. Задолженность: 0,1т.р. Итого: 20,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 27,1 т.р. Остаток: 20,2 т.р. |  |  |  |  |
|  | Победы, 65 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 251. | Сбор:18,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:19,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:108,6 т.р. Всего:146,8т.р. Задолженность: 2,8т.р. Итого: 144 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 146,8 т.р. |  |  |  |  |
| 252. | Победы 66 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.устройство подвесных желобов на козырьках под.2,3 2.ремонт пола в тамбурах на 1,2 эт. под.3 3.дополнит. работы по окраске полов рлд.3 4.ремонт кровли кв.10 |  |  |  |  |  | Январь Январь Январь январь |  |  | 1.устройство подвесных желобов на козырьках под.2,3 – 13,5 т.р. 2.ремонт пола в тамбурах на 1,2 эт. под.3 – 14,8 т.р. 3.дополнит. работы по окраске полов рлд.3 – 2,2 т.р. 4.ремонт кровли кв.10 – 3,4 т.р. |  |  |  |  |
| 253. | Сбор:20,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:21,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 68,2т.р. Всего: 110,1т.р. Задолженность: 21,5т.р. Итого:88,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 33,9 т.р. Остаток: 76,2 т.р. |  |  |  |  |
| 254. | Победы 67а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 255. | Сбор:26т.р.(за 1 пол.) Сбор:27,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:69т.р. Всего:122,6 т.р. Задолженность:4,7т.р. Итого: 117,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 122,6 т.р. |  |  |  |  |
| 256. | Победы 68 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. замена стояка канализации под.1 2.ремонт газохода кв.21 3.ремонт слухового окна 4.ремонт кровли (примыкания) |  |  |  |  |  | Февраль Ноябрь Ноябрь декабрь |  |  | 1.замена стояка канализации под.1 – 4,5 т.р. 2.ремонт газохода кв.21 – 3,5 т.р. 3.ремонт слухового окна – 1,5 т.р. 4.ремонт кровли (примыкания) – 3,3 т.р. |  |  |  |  |
| 257. | Сбор:30,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:32,8 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 21,9т.р. Всего: 85,5т.р. Задолженность: 3,8т.р. Итого: 81,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 12,8 т.р. Остаток: 85,5 т.р. |  |  |  |  |
| 258. | Победы 69 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Уборка снега с придом. террит. 2.чистка кровли от снега 03.03.22г. |  |  |  |  |  | Апрель сентябрь |  |  | 1.Уборка снега с придом. террит. – 2,6 т.р. 2.чистка кровли от снега 03.03.22г. – 4,7 т.р. |  |  |  |  |
| 259. | Сбор:34,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:36,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:124,1т.р. Всего: 195,1т.р. Задолженность:5,1т.р. Итого: 190т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,3 т.р. Остаток: 187,8 т.р. |  |  |  |  |
| 260. | Победы 70 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена стояка водопровода под.1 2.смена общедомового водяного счетчика 3.ремонт чердачных люков 4.покупка элементов питания 5.ремонт отмостки 6.ремонт подъездного освещения под.5, эт.1 под.3 эт.1 7.ремонт примыканий к вытяжным трубам под.4 8.возврат денежных средств за покупку доводчика под.4 |  |  |  |  |  | Январь Январь Август Сентябрь декабрь декабрь декабрь декабрь |  |  | 1.замена стояка водопровода под.1 – 23 т.р. 2.смена общедомового водяного счетчика – 8,2 т.р. 3.ремонт чердачных люков – 4,5 т.р. 4.покупка элементов питания – 1,4 т.р. 5.ремонт отмостки – 4,4 т.р. 6.ремонт подъездного освещения под.5, эт.1 под.3 эт.1 – 2,9 т.р. 7.ремонт примыканий к вытяжным трубам под.4 – 1,8 т.р. 8.возврат денежных средств за покупку доводчика под.4 – 2,4 т.р. |  |  |  |  |
| 261. | Сбор:61,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:65,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:47,8 т. р. Итого: 175,2 т.р. Задолженность: 11т.р. Всего: 164,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 48,6 т.р. Остаток: 126,6 т.р. |  |  |  |  |
| 262. | Профсоюзная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263. | Сбор: 0т.р. Долг:0,1т.р. Задолженность:0т.р. Долг: 0,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Долг: 0,1т.р. |  |  |  |  |
| 266. | Р.Люксембург 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 267. | Сбор:12,5т.р. (за 1 пол.) Сбор:13,3 т.р.( за 2 пол.) Остаток:77т.р. Всего: 102,8 т.р. Задолженность:5,2 т.р. Итого:97,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 102,8 т.р. |  |  |  |  |
| 268. | Республиканская 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269. | Сбор:0 т.р. Остаток:0т.р. Всего:9,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:9,3 т.р. |  |  |  |  |
| 270. | Садовая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. | Сбор:1,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,170 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29,3т.р. Всего:31,57т.р. Задолженность:т.р. Итого:31,570т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 31,57 т.р. |  |  |  |  |
| 272,. | Садовая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. | Сбор:2,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:39т.р. Всего:43,3т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого:42,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 43,3 т.р. |  |  |  |  |
| 274. | Садовая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 275. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:22 т.р. Всего:26,7т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:26,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 26,7 т.р. |  |  |  |  |
|  | Седова 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор: 147 т.р.( с 01.02.2022г. по 30.06.2022г. с авар.) Сбор: 117,6 т.р.( с 01.07.22г. по 31.10.2022г. (с авар.) Сбор: 49 т.р. (с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. без авар.) Всего: 313,6 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 313,6 т.р. | Ремонт: 1.списание показ. электрич. счетчиков за февраль 2022 г. 2.списание показ. электрич. счетчиков за март 2022 г. 3.списание показ. электрич. счетчиков за апрель 2022 г. 4.списание показ. электрич. счетчиков за май 2022 г. 5.списание показ. электрич. счетчиков за июнь 2022 г. 6.списание показ. электрич. счетчиков за июль 2022 г . 7.списание показ. электрич. счетчиков за август 2022 г. 8.списание показ. электрич. счетчиков за сентябрь 2022 г. и уборка детской площадки 9.списание показ. электрич. счетчиков за октябрь 2022 г. и уборка детской площадки 10.уборка снега механизированным способом (февраль) 11.чистка воронок (март 2022) 12.чистка козырьков от снега и наледи (март 2022) 13.ремонт кровли под.7 14.вывоз мусора после субботника 15.уборка детской площадки 16. ремонт кровли кв.35 17.уборка, вывоз и утилизацимусора с придомовой территории 18.списание показаний приборов учеба электрич. энергии за ноябрь 2022г. уборка детской площадки и придомовой территории механизированным способом 19. покупка пакетов для мусора 20.Ремонт подъездного освещения под.7 эт.1 21. списание показаний приборов учеба электрич. энергии и ХВС за декабрь 2022г. уборка детской площадки и придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь октябрь февраль Март Март Апрель Апрель Сентябрь Июль Ноябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь декабрь |  |  | 1.списание показ. электрич. счетчиков за февраль 2022 г – 0,840 т.р. 2.списание показ. электрич. счетчиков за март 2022 г – 0,840т.р. 3.списание показ. электрич. счетчиков за апрель 2022 г – 0,840т.р. 4.списание показ. электрич. счетчиков за май 2022 г – 0,840т.р. 5.списание показ. электрич. счетчиков за июнь 2022 г – 0,840т.р. 6.списание показ. электрич. счетчиков за июль 2022 г – 0,840т.р. 7.списание показ. электрич. счетчиков за август 2022 г – 0,840т.р. 8.списание показ. электрич. счетчиков за сентябрь 2022 г. и уборка детской площадки –1,260 т.р. 9.списание показ. электрич. счетчиков за октябрь 2022 г. и уборка детской площадки – 1,260 т.р. 10.уборка снега механизированным способом (февраль) -4,2 т.р. 11.чистка воронок (март 2022) – 2,8 т.р. 12.чистка козырьков от снега и наледи (март 2022) - 1,9 т.р. 13.ремонт кровли под.7 – 7,1 т.р. 14.вывоз мусора после субботника – 8,750 т.р. 15.уборка детской площадки - 0,420 т.р. 16. ремонт кровли кв.35 – 14,4 т.р. 17.уборка, вывоз и утилизация мусора с придомовой территории – 4,7 т.р. 18.списание показаний приборов учеба электрич. энергии за ноябрь 2022г. уборка детской площадки и придомовой территории механизированным способом – 2,870 т.р. 19. покупка пакетов для мусора – 0,690 т.р. 20.Ремонт подъездного освещения под.7 эт.1 – 0,3 т.р. 21. списание показаний приборов учеба электрич. энергии и ХВС за декабрь 2022г. уборка детской площадки и придомовой территории механизированным способом – 6,160 т.р. Всего: 62,690 т.р. Остаток: 250,910 т.р. |  |  |  |  |
|  | Седова 29А | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор: 63 т.р.( с 01.02.2022г. по 30.06.2022г. с авар.) Сбор: 50,4 т.р.( с 01.07.22г. по 31.10.2022г. с авар.) Сбор: 21 т.р. (с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. без авар.) Всего: 134,4 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 134,4 т.р. | Ремонт: 1.списание показ. электрич. счетчиков за февраль 2022 г 2.списание показ. электрич. счетчиков за март 2022 г 3.списание показ. электрич. счетчиков за апрель 2022 г 4.списание показ. электрич. счетчиков за май 2022 г 5.списание показ. электрич. счетчиков за июнь 2022 г 6.списание показ. электрич. счетчиков за июль 2022 г 7.списание показ. электрич. счетчиков за август 2022 г 8.списание показ. электрич. счетчиков за сентябрь 2022 г . и уборка детской площадки 9. списание показ. электрич. счетчиков за октябрь 2022 г . и уборка детской площадки 10.Уборка снега механизированным способом (февраль) 11.ремонт кровли кв.15 12.ремонт кровли под.1 кв.15 13.демонтаж-монтаж подвесного потолка кв.15 14.вывоз мусора после субботника 15. уборка детской площадки 16.ремонт кровли под.1 17.ремонт газохода кв.19 18.списание показаний приборов учеба электрич. энергии за ноябрь 2022г. уборка детской площадки и придомовой территории механизированным способом 19. покупка пакетов для мусора 20.ремонт парапета 21. чистка кровли под.1 22. списание показаний приборов учеба электрич. энергии и ХВС за декабрь 2022г. уборка детской площадки и придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Февраль Март Апрель Апрель Апрель Сентябрь Июль Октябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Декабрь декабрь |  |  | 1.списание показ. электрич. счетчиков за февраль 2022 г – 0,360 т.р. 2.списание показ. электрич. счетчиков за март 2022 г – 0,360 т.р. 3.списание показ. электрич. счетчиков за апрель 2022 г – 0,360 т.р. 4.списание показ. электрич. счетчиков за май 2022 г – 0,360 т.р. 5.списание показ. электрич. счетчиков за июнь 2022 г – 0,360 т.р. 6.списание показ. электрич. счетчиков за июль 2022 г – 0,360 т.р. 7.списание показ. электрич. счетчиков за август 2022 г – 0,360 т.р. 8.списание показ. электрич. счетчиков за сентябрь 2022 г . и уборка детской площадки – 0,540 т.р. 9. списание показ. электрич. счетчиков за октябрь 2022 г . и уборка детской площадки – 0,540 т.р. 10.Уборка снега механизированным способом (февраль) -1,8 т.р. 11.ремонт кровли кв.15 – 5,7 т.р. 12.ремонт кровли под.1 кв.15 – 18,9 т.р. 13.демонтаж-монтаж подвесного потолка кв.15 – 2,4 т.р. 14.вывоз мусора после субботника – 3,750 т.р. 15. уборка детской площадки – 0,180 т.р. 16.ремонт кровли под.1 – 14,4 т.р. 17.ремонт газохода кв.19 – 5,7 т.р. 18.списание показаний приборов учеба электрич. энергии за ноябрь 2022г. уборка детской площадки и придомовой территории механизированным способом – 1,230 т.р. 19. покупка пакетов для мусора – 0,3 т.р. 20.ремонт парапета – 11,9 т.р. 21. чистка кровли под.1 -1,2 т.р. 22.списание показаний приборов учеба электрич. энергии и ХВС за декабрь 2022г. уборка детской площадки и придомовой территории механизированным способом – 2,640 т.р. Всего: 73,7 т.р. Остаток: 60,7 т.р. |  |  |  |  |
| 276. | Северная 1б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277. | Сбор:3,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 (за 2 пол.) Остаток:54т.р. Всего: 60,4т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 60,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 60,4 т.р. |  |  |  |  |
|  | Северная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор:0,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:0,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:12,1т.р. Всего:13,6т.р. Задолженность:0,39 т.р. Итого:13,210т.р. | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Всего: т.р. Остаток: 13,6 т.р. |  |  |  |  |
| 278. | Северная, 3а |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 279. | Сбор:4,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,1т.р. Остаток:7,2 т.р. Всего: 17,1т.р. Задолженность: 0,2 т.р. Итого: 16,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 17,1 т.р. |  |  |  |  |
| 280. | Северная 4а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281. | Сбор:0т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:10,2т.р.(вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:10,2 т.р. |  |  |  |  |
| 282. | Северная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт входных дверей 2.ремонт вентканала кв.12 3.ремонт системы водопровода (ввод в дом) |  |  |  |  |  | Декабрь Декабрь декабрь |  |  | 1.ремонт входных дверей – 62,5 т.р. 2.ремонт вентканала кв.12 – 2,4 т.р. 3.ремонт системы водопровода (ввод в дом) – 16,1 т.р. |  |  |  |  |
| 283. | Сбор: 12,6т.р. + 26,5 т.р.(за период с 01.07.19г. по 30.06.22г. ) Сбор:13,5 т.р.(за 2 пол. по 4,26 руб.) Остаток:28,7т.р. Всего:81,3т.р. Задолженность: 1,3т.р. Итого:80 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 81 т.р. Остаток: 0,3 т.р. |  |  |  |  |
| 284. | Северная, 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 285. | Сбор:13т.р.(за 1 пол.) Сбор:13,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 58,4 т.р. Всего: 85,2т.р. Задолженность: 1,5т.р. Итого: 83,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 85,2 т.р. |  |  |  |  |
| 286. | Северная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли от снега |  |  |  |  |  | апрель |  |  | 1.чистка кровли от снега – 1,2 т.р. |  |  |  |  |
| 287. | Сбор:8,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:76,5т.р. Всего:93,6 т.р. Задолженность:1,2т.р. Итого:92,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,2 т.р. Остаток: 92,4 т.р. |  |  |  |  |
| 288. | Северная, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка кровли от снега 2.ремонт козырьков под.1,2 |  |  |  |  |  | Апрель декабрь |  |  | 1.чистка кровли от снега – 1,2 т.р. 2.ремонт козырьков под.1,2 – 68,5 т.р. |  |  |  |  |
| 289. | Сбор: 10,7 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 22,7 т.р.( за период с 01.07.19 по 31.12.21г.) Сбор: 11,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:23,9т.р. Всего: 68,7т.р. Задолженность: 3т.р. Итого: 65,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 69,7 т.р. Долг: 1 т.р. |  |  |  |  |
| 290. | Северная, 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291. | Сбор:2,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 2,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 37,2 т.р. Всего: 42,2т.р. Задолженность:0,6т.р. Итого:41,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 42,2 т.р. |  |  |  |  |
| 292. | Северная 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293. | Сбор:2,5т.р. Остаток:15,2т.р. Всего:17,7т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:17,7 т.р. |  |  |  |  |
| 294. | Северная 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 295 | Сбор:2,9т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:13,1 т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:13,1 т.р. |  |  |  |  |
| 296. | Северная 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297. | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:53,9т.р. Всего:59,5 т.р. Задолженность:0,6т.р. Итого: 58,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 59,5 т.р. |  |  |  |  |
| 298. | Северная 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299. | Сбор:2,1т.р. Остаток:13т.р. Всего:15,1 т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:15,1 т.р. |  |  |  |  |
|  | Северная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор: 0 т.р Остаток: 6,1 т.р. Всего: 6,1 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:6 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,1 т.р. |  |  |  |  |
| 300. | Северная 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301. | Сбор:0т.р. Остаток:4т.р. Всего:4т.р.(вышел из управ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:4 т.р. |  |  |  |  |
|  | Северная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 2,4 т.р. Всего: 2,4 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 2,4 т.р. |  |  |  |  |
| 302. | Северная 32 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303. | Сбор:1,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:2 т.р.(2 пол.) Остаток: 25,9т.р. Всего:29,8т.р. Задолженность:1,5т.р. Итого:28,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 29,8 т.р. |  |  |  |  |
|  | Северная 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор: 0т.р. Остаток:7,4т.р. Всего: 7,4 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 7,4 т.р. |  |  |  |  |
| 304. | Северная 34 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 305. | Сбор:1,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:19,1т.р. Всего:22,9т.р. Задолженность: 0,9т.р. Итого:22 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 22,9 т.р. |  |  |  |  |
| 306. | Северная 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 307. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29,8т.р. Всего:34,5т.р. Задолженность: 2,2т.р. Итого: 32,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 34,5 т.р. |  |  |  |  |
| 308. | Северная 36 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309. | Сбор:1,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29,2 т.р. Всего: 33 т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 32,8 т.р.(вышли из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 33 т.р. |  |  |  |  |
| 310. | Северная 37 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:38,6т.р. Всего:43,4т.р. Задолженность: т.р. Итого: 43,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 43,4 т.р. |  |  |  |  |
| 312. | Северная 39 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 313. | Сбор:1,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:11,7 т.р. Всего:15,7 т.р. Задолженность:0,4т.р. Итого: 15,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 15,7 т.р. |  |  |  |  |
| 314. | Северная, 41 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Чистка кровли от снега |  |  |  |  |  | апрель |  |  | 1.чистка кровли от снега – 1,9 т.р. |  |  |  |  |
| 315. | Сбор:8,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,8 т.р. Остаток:12,7т.р. Всего: 29,8 т.р. Задолженность: 0,6т.р. Остаток: 29,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,9 т.р. Остаток: 27,9 т.р. |  |  |  |  |
|  | Северная 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 0 т.р. Остаток: 6,5 т.р. Всего: 6,5 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:6,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,5т.р. |  |  |  |  |
| 316. | Северная 45 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317. | Сбор:0т.р. Остаток:1,8т.р. Всего:1,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:1,8 т.р. |  |  |  |  |
| 318. | Северная 47 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319. | Сбор:1,9т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2 т.р,(за 2 пол.) Остаток: 18,5 т.р. Всего:22,4т.р. Задолженность:т.р. Итого: 22,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 22,4 т.р. |  |  |  |  |
| 320. | Северная 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321. | Сбор: 0т.р. Остаток:25 т.р. Всего: т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 25 т.р. |  |  |  |  |
| 322. | Северная 49 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323. | Сбор:4,5т.р. Остаток:26,1т.р. Всего:30,6т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого:30,2т.р.(вышли из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |  |  |
| 324. | Семашко 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Уборка наледи с кровли 2.ремонт кровли |  |  |  |  |  | Апрель декабрь |  |  | 1.уборка наледи с кровли – 2,4 т.р. 2.ремонт кровли – 16,9 т.р. |  |  |  |  |
| 325. | Сбор:20т.р.(за 1 пол.) Сбор:21,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:124т.р. Всего:165,3т.р. Задолженность:1т.р. Итого: 164,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 19,3 т.р. Остаток: 146 т.р. |  |  |  |  |
| 326. | Семашко 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли 2.ремонт входной площадки |  |  |  |  |  | Март ноябрь |  |  | 1.чистка кровли – 6,1 т.р. 2.ремонт входной площадки – 7,3 т.р. |  |  |  |  |
| 327. | Сбор:8,5т.р.(за 1 пол.) Сбор: 9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 48,5т.р. Всего: 66т.р. Задолженность: 6,6т.р. Итого: 59,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 13,4 т.р. Остаток: 52,6 т.р. |  |  |  |  |
| 328. | Семашко, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. 1.уборка, вывоз и утилизация мусора 2.ремонт газоходов |  |  |  |  |  | Декабрь декабрь |  |  | 1.уборка, вывоз и утилизация мусора – 2,9 т.р. 2.ремонт газоходов – 6,8 т.р. |  |  |  |  |
| 329. | Сбор:11,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:102,2т.р. Всего: 126,2 т.р. Задолженность:15,8т.р. Итого:110,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9,7 т.р. Остаток: 116,5 т.р. |  |  |  |  |
| 330. | Семашко 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 331. | Сбор: 10,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:11,4т.р.(за 2 пол.) Остаток:77,6т.р. Всего: 99,8т.р. Задолженность:2,6т.р. Итого:97,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 99,8 т.р. |  |  |  |  |
| 332. | Семашко 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт цоколя |  |  |  |  |  |  | декабрь |  | 1.ремонт цоколя – 9,9 т.р. |  |  |  |  |
| 333. | Сбор:18,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:19,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 133,9т.р. Всего:171,9 т.р. Задолженность: 10,2т.р. Итого: 161,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9,9 т.р. Остаток: 162 т.р. |  |  |  |  |
| 334. | Семашко 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 335. | Сбор 18,2т.р.(за 1 пол.) Сбор: Остаток:30,3 т.р. Всего:48,5 т.р. Задолженность:12,5 т.р. Итого:36 т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 48,5 т.р. |  |  |  |  |
| 336. | Семашко, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 337. | Сбор:9,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:10,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 136 т.р. Всего: 156,2т.р. Задолженность: 38,8т.р. Итого: 117,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 156,2 т.р. |  |  |  |  |
| 338. | Семашко 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли |  |  |  |  |  |  | март |  | 1. чистка кровли – 13,1 т.р. |  |  |  |  |
| 339. | Сбор:22,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:24,4т.р.(за 2 пол.) Остаток:187,8т.р. Всего:235,1т.р. Задолженность: 66,1т.р. Итого: 167,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 13,1 т.р. Остаток: 222 т.р. |  |  |  |  |
|  | Семашко 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Уборка снега с придом. террит. 2.доставка песка, уборка веток на придом. террит. 3.ремонт песочницы и замена ведер для мусора 4.замена датчика на движение под.1 эт.1 5.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март 2022) 6.ремонт дверей в подвале |  |  |  |  |  |  | Март Август Ноябрь Ноябрь Декабрь декабрь |  | 1.уборка снега с придом. террит. – 2,6 т.р. 2.доставка песка, уборка веток на придом. террит. – 5,4 т.р. 3.ремонт песочницы и замена ведер для мусора – 13,6 т.р. 4.замена датчика на движение под.1 эт.1 – 3,3 т.р. 5.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) – 1,3 т.р. 6.ремонт дверей в подвале – 21,8 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:54,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор:57,9 т.р.(за 2 пол.) Очистка крыши начислено – 47 т.р.(с 01.01.22 по 31.12.22г.) Долг по крыше: 6,2 т.р. Остаток: 418 т.р. Всего: 571,1 т.р. Задолженность:20,5 т.р. Итого: 509,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 48 т.р. Остаток: 523,1 т.р. |  |  |  |  |
| 342. | Семашко 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. спиливание дерева 2.чистка кровли 3.чистка кровли кв.10,14 4.ремонт кровли, демонтаж антенны 5.ремонт потолка в квартире кв.32 6.ремонт электросетей 7.ремонт кровли 8.ремонт электр. Сетей 9.ремонт электр. сетей 10.ремонт отопления кв.17 11.ремонт кровли, демонтаж антенны 12.ремонт кровли (магазин) |  |  |  |  |  |  | Январь Апрель Апрель Август Август Сентябрь Ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь декабрь декабрь |  | 1.спиливание дерева – 7,1 т.р. 2.чистка кровли – 16,4 т.р. 3.чистка кровли кв.10,14 – 6,7 т.р. 4.ремонт кровли, демонтаж антенны – 8,4 т.р. 5.ремонт потолка в квартире кв.32 – 1,5 т.р. 6.ремонт электросетей – 208,3 т.р. 7.ремонт кровли – 22,7 т.р. 8.ремонт электр. Сетей – 4,4 т.р. 9.ремонт электр. сетей – 3,7 т.р. 10.ремонт отопления кв.17 – 3,4 т.р. 11.ремонт кровли, демонтаж антенны – 29,9 т.р. 12.ремонт кровли (магазин) – 24,9 т.р. |  |  |  |  |
| 343. | Сбор:66,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:70,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 212,2т.р. Всего:349,5т.р. Задолженность: 89,6т.р. Итого: 259,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 337,4 т.р. Остаток: 12,1 т.р. |  |  |  |  |
| 344. | Семашко 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.установка канализ. клапанов 2.окраска детского городка 3.окраска газовой трубы 4.устройство площадки под машины 5.наращивание газохода кв.77 6.чистка воронок от снега и наледи 7.чистка воронки кв.45 8.чистка кровли 9.чистка кровли кв.28,12 10.чистка кровли (воронки) под.4 11.чистка кровли от снега под. 3,4 12.чистка ливневок под.1-6 13.чистка кровли от снега 14.чистка кровли от снега кв.44 15.проверка и чистка ливневой канализации на кровле 16.уборка снега с придом. террит. 17.ремонт кровли под.3,6 18.установка обратного клапана на тех. этаже кв.44 19.покупка термометров 20.покупка элементов питания 21.ремонт входных дверей 22.ремонт скамеек 23. уборка и вывоз снега с придом. террит. |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Январь Январь Январь Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель апрель сентябрь сентябрь октябрь октябрь декабрь |  | 1.установка канализ. клапанов – 11,2 т.р. 2.окраска детского городка – 8 т.р. 3.окраска газовой трубы – 13,6 т.р. 4.устройство площадки под машины – 50,6 т.р. 5.наращивание газохода кв.77 – 2,5 т.р. 6.чистка воронок от снега и наледи - 0,9 т.р. 7.чистка воронки кв.45 – 1,2 т.р. 8.чистка кровли – 1,2 т.р. 9.чистка кровли кв.28,12 – 1,2 т.р. 10.чистка кровли (воронки) под.4 – 1,2 т.р. 11.чистка кровли от снега под. 3,4 – 1,9 т.р. 12.чистка ливневок под.1-6 – 1,9 т.р. 13.чистка кровли от снега – 1,5 т.р. 14.чистка кровли от снега кв.44 – 0,6 т.р. 15.проверка и чистка ливневой канализации на кровле – 0,9 т.р. 16.уборка снега с придом. террит. – 3,3 т.р. 17.ремонт кровли под.3,6 – 2,3 т.р. 18.установка обратного клапана на тех. этаже кв.44 – 5,1 т.р. 19.покупка термометров – 3 т.р. 20.покупка элементов питания – 1,4 т.р. 21.ремонт входных дверей – 8,3 т.р. 22.ремонт скамеек – 4,9 т.р. 23.уборка и вывоз снега с придом. террит. – 0,7 т.р. |  |  |  |  |
| 345. | Сбор:118,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:126,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 48,3 т.р. Всего:292,9т.р. Задолженность: 24,9т.р. Итого:268т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 127,4 т.р. Остаток: 165,5 т.р. |  |  |  |  |
| 346. | Семашко16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
| 347. | Сбор: 3,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,1т.р.(за 2 пол.) Остаток: 61т.р. Всего:68,9т.р. Задолженность: 1,2т.р. Итого: 67,7т.р. | Ремонт:1. Ремонт отопления |  |  |  |  |  |  | декабрь |  | 1.Ремонт отопления - 37,2 т.р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 37,2 т.р. Остаток: 31,7 т.р. |  |  |  |  |
| 348. | Семашко 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349. | Сбор: 0 т.р. Остаток:0 т.р. Всего:20,8т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:20,8 т.р. |  |  |  |  |
| 350. | Семашко 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.. |  |  |  |  |
| 351. | Сбор:5,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:63,1т.р. Всего: 75,1т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого:74,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 75,1 т.р. |  |  |  |  |
| 352. | , 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353. | Сбор:3,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,1 т.р. (за 2 пол.) Остаток:41,7т.р. Всего:49,6т.р. Задолженность:2 ,3т.р. Итого:47,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 49,6 т.р. |  |  |  |  |
| 354. | Советская, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355. | Сбор:0т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:6,7 т.р.(вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,7 т.р. |  |  |  |  |
| 356. | Советская 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Чистка кровли 2.ремонт отопления , подвал 3.чистка кровли от снега 4.чистка кровли от снега 03.03.22г. 5.ремонт канализации кв.8 6.замена светильника 7.ремонт отопления кв.23 8.работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  |  |  |  | Апрель Апрель Апрель Сентябрь Сентябрь Сентябрь Ноябрь декабрь |  | 1.чистка кровли – 7,5 т.р. 2.ремонт отопления , подвал – 5,3 т.р. 3.чистка кровли от снега – 12,5 т.р. 4.чистка кровли от снега 03.03.22г. – 2,4 т.р. 5.ремонт канализации кв.8 – 8 т.р. 6.замена светильника – 3 т.р. 7.ремонт отопления кв.23 – 20,3 т.р. 8.работы по техническому диагностированию ВДГО – 5,5 т.р. |  |  |  |  |
| 357. | Сбор:51,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:55,2т.р.(за 2 пол.) Остаток:112,1т.р. Всего: 219т.р. Задолженность: 56,2т.р. Итого: 162,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 64,5 т.р. Остаток: 154,5 т.р. |  |  |  |  |
|  | Советская 59 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.уборка и вывоз снега с придомовой территории 2. уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) |  |  |  |  |  |  | Март декабрь |  | 1.уборка и вывоз снега с придомовой территории – 0,7 т.р. 2. уборка и вывоз снега с придом. террит. – 0,7 т.р.(март)2022) |  |  |  |  |
|  | Сбор:19 т.р.(за 1 пол.) Сбор:20,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 37,1т.р. Всего:76,4т.р. Задолженность:2,6т.р. Итого: 73,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,4 т.р. Остаток: 75 т.р. |  |  |  |  |
| 358. | д.3 Сосновая | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Расчистка придом. территории 2.покраска входных дверей и замена доводчика 3.возврат денежных средств за окашивание территории |  |  |  |  |  |  | Апрель Ноябрь декабрь |  | 1.расчистка придом. территории – 3,3 т.р. 2.покраска входных дверей и замена доводчика – 4,3 т.р. 3.возврат денежных средств за окашивание территории – 3 т.р. |  |  |  |  |
| 359. | Сбор:10,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:11,1т.р.(за 2 пол.) Остаток:40,7т.р. Всего: 62,3т.р. Задолженность: 1,3т.р. Итого: 61т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10,6 т.р. Остаток: 51,7 т.р. |  |  |  |  |
| 360. | Сосновая 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт козырьков над вентиляционными шахтами – 43,2 т.р. 2.дезинсекция подвала 3.ремонт лавочек и песочницы 4.ремонт уличного освещения 5.установка фановых труб |  |  |  |  |  |  | Февраль Сентябрь Сентябрь Сентябрь декабрь |  | 1.ремонт козырьков над вентиляционными шахтами – 43,2 т.р. 2.дезинсекция подвала – 1,1 т.р. 3.ремонт лавочек и песочницы – 31,4 т.р. 4.ремонт уличного освещения – 17,2 т.р. 5.установка фановых труб- 12,5 т.р. |  |  |  |  |
| 361. | Сбор:37,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:39,8т.р.(за 2 пол.) Остаток:135,1т.р. Всего: 212,3т.р. Задолженность: 4,2т.р. Итого: 208,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 105,4 т.р. Остаток: 106,9 т.р. |  |  |  |  |
| 362. | Спортивная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363. | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:24,9т.р. Всего:30,5т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:30,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 30,5 т.р. |  |  |  |  |
| 364. | Спортивная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 365. | Сбор:5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 78,2 т.р. Всего: 90,3т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого: 89,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 90,3 т.р. |  |  |  |  |
| 366. | Спортивная, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 367. | Сбор:5,9т.р. (за 1 пол.) Сбор: 6,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 53,4 т.р. Всего: 65,5 т.р. Задолженность:1,2т.р. Итого: 64,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 65,5 т.р. |  |  |  |  |
| 368. | Спортивная 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт цоколя 2. ремонт кровли кв.3 |  |  |  |  |  |  |  | Февраль декабрь | 1.ремонт цоколя – 45,5 т.р. 2.ремонт кровли кв.3 – 2,9 т.р. |  |  |  |  |
| 369. | Сбор: 9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:22,7 т.р. Всего: 41,3 т.р. Задолженность:5,7т.р. Итого:35,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 48,4 т.р. Долг: 7,1 т.р. |  |  |  |  |
| 370. | Спортивная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 371. | Сбор:5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,2т.р.(за 2 пол.) Остаток:22,7 т.р. Всего:34,8т.р. Задолженность:1,5т.р. Итого: 33,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 34,8 т.р. |  |  |  |  |
| 372. | Спортивная 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 373. | Сбор: 8,8 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 9,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 74,8 т.р. Всего:93 т.р. Задолженность: 1,3 т.р. Итого: 91,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 93 т.р. |  |  |  |  |
| 374. | Спортивная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода кв.1,2 2.ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  | Апрель декабрь | 1.ремонт водопровода кв.1,2 – 13 т.р. 2.ремонт кровли - 5,1 т.р. |  |  |  |  |
| 375. | Сбор:9,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:63,8т.р. Всего:83 т.р. Задолженность: 2,7т.р. Итого: 80,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 18,1 т.р. Остаток: 64,9 т.р. |  |  |  |  |
| 376. | Спортивная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода кв.1,3 |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь | 1.ремонт водопровода кв.1,3 – 3,5 т.р. |  |  |  |  |
| 377. | Сбор:9,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:33,5т.р. Всего: 52,7т.р. Задолженность:0,8т.р. Итого: 51,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,5 т.р. Остаток: 49,2 т.р. |  |  |  |  |
| 378. | Спортивная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кв.4 |  |  |  |  |  |  |  | февраль | 1.ремонт кровли кв.4 – 11,1 т.р. |  |  |  |  |
| 379. | Сбор:6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29,7т.р. Всего:42,3 т.р. Задолженность:10,2т.р. Итого:32,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 11,1 т.р. Остаток: 31,2 т.р. |  |  |  |  |
| 380. | Спортивная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли (ендовы 2 шт.) 2.демонтаж газохода под.3 3.чистка кровли под.3 4.ремонт вентиляционных труб 5.ремонт информац. Досок 6.ремонт снегозадержателей 7.ремонт водопровода и отопления кв.2 8.ремонт скамеек (установка) 9.ремонт газоходов |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Апрель Апрель Август Август Август Октябрь Октябрь декабрь | 1.чистка кровли (ендовы 2 шт.) – 4,7 т.р. 2.демонтаж газохода под.3 – 1 т.р. 3.чистка кровли под.3 – 4,7 т.р. 4.ремонт вентиляционных труб – 23,2 т.р. 5.ремонт информац. Досок – 4 т.р. 6.ремонт снегозадержателей – 10,1 т.р. 7.ремонт водопровода и отопления кв.24 – 52,2 т.р. 8.ремонт скамеек (установка) – 13,1 т.р. 9.ремонт газоходов – 35,2 т.р. |  |  |  |  |
| 381. | Сбор:57,9т.р.(за 1 пол.) Сбор: 61 т.р.(за 2 пол.) Остаток:231т.р. Всего:349,9т.р. Задолженность: 44,9т.р. Итого: 305 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 148,2 т.р. Остаток: 201,7 т.р. |  |  |  |  |
| 382. | Спортивная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.чистка кровли от снега 2.ремонт информац. досок 3.покраска входных дверей и газовой трубы 4.ремонт вентканала кв.6 5.наращивание газохода кв.7 |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Сентябрь ноябрь декабрь декабрь | 1.чистка кровли от снега – 4,7 т.р. 2.ремонт информац. Досок – 2 т.р. 3.покраска входных дверей и газовой трубы – 15 т.р. 4.ремонт вентканала кв.6 – 2,1 т.р. 5.наращивание газохода кв.7 – 5,3 т.р. |  |  |  |  |
| 383. | Сбор:38 т.р.(за 1 пол.) Сбор:40,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 97т.р. Всего: 175,4т.р. Задолженность:19,9т.р. Итого: 155,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 29,1 т.р. Остаток: 146,3 т.р. |  |  |  |  |
|  | Строителей д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор:31,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:36,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:164,3т.р. Всего: 232,8т.р. Задолженность:13,8т.р. Итого:219т.р. | Ремонт: 1.замена воздухоотводчика автоматич. На полотенцесушителе кв.15 2.смена ламп 3.смена ламп под.1,2 4.ремонт пола в подъездах (плитка) 5.замена газового счетчика кв.3 6.ремонт отмостки под.2 7.выполнение режимно- наладочных испытаний крышной газовой котельной |  |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Апрель Апрель Сентябрь Ноябрь декабрь | 1.замена воздухоотводчика автоматич. На полотенцесушителе кв.15 – 0,6 т.р. 2.смена ламп – 0,2 т.р. 3.смена ламп под.1,2 – 0,6 т.р. 4.ремонт пола в подъездах (плитка) – 2,3 т.р. 5.замена газового счетчика кв.3 – 4,3 т.р. 6.ремонт отмостки под.2 – 3,8 т.р. 7.выполнение режимно- наладочных испытаний крышной газовой котельной – 140 т.р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 151,8 т.р. Остаток: 81 т.р. |  |  |  |  |
| 384. | Труфанова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385. | Сбор:1т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,1т.р.(за 2 пол.) Остаток:30т.р. Всего:32,1 т.р. Задолженность:0т.р. Итого:32,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 32,1 т.р. |  |  |  |  |
| 386. | Труфанова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387. | Сбор:3,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:35,3т.р. Всего:41,7 т.р. Задолженность: 0,9т.р. Итого: 40,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 41,7 т.р. |  |  |  |  |
| 388. | Труфанова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389. | Сбор:2,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:30,2т.р. Всего:34,5т.р. Задолженность: 0,3 т.р. Итого:34,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 34,5 т.р. |  |  |  |  |
| 390. | Труфанова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391. | Сбор:0т.р.(за 1 пол.) Сбор:0 т.р.(за 2 пол.) Остаток:43,5т.р. Всего:43,5т.р. Задолженность: 5,2т.р. Итого: 38,3 т.р.(снят) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: т.р. |  |  |  |  |
| 392. | Труфанова 5 | Содержание: - Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации –весенне-летний период –осенне-зимний период - Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август- Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
| 393. |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 394. | Сбор:1,4 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 1,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:28т.р. Всего:30,9т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 30,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 30,9 т.р. |  |  |  |  |
| 395. | Труфанова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 396. | Сбор:3,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:42т.р. Всего: 49т.р. Задолженность: 0,6т.р. Итого: 48,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 49 т.р. |  |  |  |  |
| 397. | Труфанова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398. | Сбор:3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:52,8т.р. Всего: 59 т.р. Задолженность: 0,7т.р. Итого: 58,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 59 т.р. |  |  |  |  |
| 399. | Труфанова 8-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.сверление отверстий 2.ремонт водопровода в подвале 3.Ремонт водопровода, замена стояка чистка наледи от наледи от 03.03.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  | Август Август Август сентябрь | 1.сверление отверстий – 6 т.р. 2.ремонт водопровода в подвале – 56,9 т.р. 3.Ремонт водопровода, замена стояка – 2 т.р. 4.чистка наледи от наледи от 03.03.2022 г. – 1,5 т.р. |  |  |  |  |
| 400. | Сбор:22,1т.р.(за 2 пол.) Сбор:23,5 т.р.(за 2 пол) Остаток:26,8 т.р. Всего: 72,4т.р. Задолженность: 4,5т.р. Итого: 67,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 66,4 т.р. Остаток: 6 т.р. |  |  |  |  |
| 401. | Труфанова 8б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка наледи от наледи от 03.03.2022 г. 2.ремонт газохода кв.7 |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь декабрь | 1.чистка наледи от наледи от 03.03.2022 г. – 1,5 т.р. 2.ремонт газохода кв.7 – 6,2 т.р. |  |  |  |  |
| 402. | Сбор: 16т.р.(за 1 пол.) Сбор:17 т.р.(за 2 пол.) Остаток:24,3т.р. Всего: 57,3 т.р. Задолженность:3,3 т.р. Итого: 54 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,7 т.р. Остаток: 49,6 т.р. |  |  |  |  |
| 403. | Труфанова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404. | Сбор 5,5т.р. Остаток:29,1т.р. Всего:34,6 т.р. Задолженность: Итого(вышел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:34,6 т.р. |  |  |  |  |
| 405. | Труфанова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406. | Сбор:3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:25т.р. Всего:31,6т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого: 30,8т.р. (снят) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 31,6 т.р. |  |  |  |  |
| 407. | Труфанова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт освещения (установка датчиков движения) |  |  |  |  |  |  |  | декабрь | 1.ремонт освещения (установка датчиков движения) – 32,1 т.р. |  |  |  |  |
| 408. | Сбор: 18,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 20 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 113 т.р. Всего: 151,7т.р. Задолженность: 8,3т.р. Итого: 143,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 32,1 т.р. Остаток: 119,6 т.р. |  |  |  |  |
| 409. | Труфанова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.Вставка стекол в подъезде 2.ремонт канализации 3.работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Февраль декабрь | 1.Вставка стекол в подъезде – 1,9 т.р. 2.ремонт канализации – 2,6 т.р. 3.работы по техническому диагностированию ВДГО – 3,5 т.р. |  |  |  |  |
| 410. | Сбор: 19,1 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 20,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:8,3т.р. Всего:47,7 т.р. Задолженность: 5,1т.р. Итого: 42,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8 т.р. Остаток: 39,7 т.р. |  |  |  |  |
| 411. | Труфанова 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Смена доводчика под.1 3.работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  |  |  |  |  | Апрель декабрь | 1.смена доводчика под.1 – 4,6 т.р. 2.работы по техническому диагностированию ВДГО – 3,5 т.р. |  |  |  |  |
| 412. | Сбор: 19,3т.р. (за 1 пол.) Сбор:20,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 52,5 т.р. Всего:92,4 т.р. Задолженность: 7,8т.р. Итого: 84,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,1 т.р. Остаток: 84,3 т.р. |  |  |  |  |
|  | Чапаева 4б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор: 25,3 т.р. (за 1 пол. по 4 руб.) Сбор: 26,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 30,8 т.р. Всего: 83 т.р. Задолженность: 2,9 т.р. Итого: 80,1т.р. | Ремонт:1.замена светильника под.1 эт.3 2.ремонт водосточных желобов |  |  |  |  |  |  |  | Апрель сентябрь | 1.замена светильника под.1 эт.3 – 0,9 т.р. 2.ремонт водосточных желобов – 22,6 т.р. Всего: 23,5 т.р. Остаток: 59,5 т.р. |  |  |  |  |
| 413. | Чапаева д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414. | Сбор:3,0т.р. Остаток:8,9т.р. Всего:11,9т.р.(вышел из управ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:11,9 т.р. |  |  |  |  |
|  | Чапаева 6 (новый дом) | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор: 25,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 27 (за 2 пол.) Остаток:134,3т.р. Всего: 186,7 т.р. Задолженность:11,9т.р. Итого: 174,8 т.р. | Ремонт: 1. наращив. газохода кв.4 2.пробивка отверстий и установка решеток кв.19 3.пробивкам отверстий и установка решеток кв.4 4.утепление чердака кв.19 5.выправка желобов со стороны дороги 6.прочистка и наращив. газохода кв.21 7.смена вводного крана металлич. на водопроводе 8.ремонт водосточных желобов 9.покупка лампочек (9 шт.) 10.спиливание кустов |  |  |  |  |  |  |  | Март Март Март Март Апрель Апрель Сентябрь Ноябрь Декабрь декабрь | 1.наращив. газохода кв.4 – 5,7 т.р. 2.пробивка отверстий и установка решеток кв.19 – 2,5 т.р. 3.пробивкам отверстий и установка решеток кв.4 – 1,2 т.р. 4.утепление чердака кв.19 – 7,6 т.р. 5.выправка желобов со стороны дороги – 11,4 т.р. 6.прочистка и наращив. газохода кв.21 – 7,5 т.р. 7.смена вводного крана металлич. на водопроводе – 0,6 т.р. 8.ремонт водосточных желобов – 8,3 т.р. 9.покупка лампочек (9 шт.) – 0,7 т.р. 10.спиливание кустов – 2,3 т.р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 47,8 т.р. Остаток: 138,9 т.р. |  |  |  |  |
|  | Чапаева 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор: 23,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:25 т.р.(за 2 пол.) Остаток:126,9т.р. Всего:175,4 т.р. Задолженность:2,1т.р. Итого:173,3т.р. | Ремонт:1. Чистка кровли от снега 2.смена доводчика под.1 3.ремонт кровли (выправка желобов) 4.ремонт примыканий к вытяжкам кв.23 5.ремонт желобов 6.ремонт уличного освещения 7.покупка провода 8.дезинсекция (блохи) |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Сентябрь Сентябрь Сентябрь Ноябрь Ноябрь Декабрь декабрь | 1.чистка кровли от снега – 2,4 т.р. 2.смена доводчика под.1 – 4,6 т.р. 3.ремонт кровли (выправка желобов) – 2,4 т.р. 4.ремонт примыканий к вытяжкам кв.23 – 3,6 т.р. 5.ремонт желобов – 5,2 т.р. 6.ремонт уличного освещения – 6,1 т.р. 7.покупка провода – 0,7 т.р. 8.дезинсекция (блохи) – 1,9 т.р. Всего: 26,9 т.р. Остаток: 148,5 т.р. |  |  |  |  |
|  | Чапаева 8А | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор:19,4т.р. ( за 1 пол.) Сбор: 20,6 т.р. (за 2 пол.) Остаток:83,5т.р. Всего: 123,5т.р. Задолженность:9 т.р. Итого: 114,5 т.р. | Ремонт: 1.демонтаж ограждения на кровле 2.ремонт выключателя, смена лампочки 3.ремонт водосточных желобов 4.ремонт уличного освещения 5.покупка провода |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь | 1.демонтаж ограждения на кровле – 2,4 т.р. 2.ремонт выключателя, смена лампочки – 0,4 т.р. 3.ремонт водосточных желобов – 13,5 т.р. 4.ремонт уличного освещения – 6,1 т.р. 5.покупка провода – 0,7 т.р. Всего: 23,1 т.р. Остаток: 100,4 т.р. |  |  |  |  |
| 415. | Чапаева 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 416. | Сбор:11,5т.р.(за 6 мес. 1,94*6*200,3м2=2,3 т.р.) Остаток:15т.р. Всего:28,8т.р. Задолженность:2,3т.р. Итого:26,5т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:28,8 т.р. |  |  |  |  |
| 417. | Чапаева 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418. | Сбор:3,6т.р. Остаток:20,6т.р. Всего:24,2т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:24 т.р.(снят с баланса, сгорел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:24 т.р. |  |  |  |  |
| 419. | Чапаева 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
| 420. | Сбор:7,3т.р.(за 6 мес.2,78р*6*126,9 м2=2,1 т.р.) Остаток:0,8т.р. Всего: 10,2т.р. Задолженность:2т.р. Итого:8,2т.р.(расселен) | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 10,2т.р. |  |  |  |  |
| 422. | Чапаева 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.уборка снега с придом. террит. 2.ремонт отопления кв.1 |  |  |  |  |  |  |  | Апрель ноябрь | 1.уборка снега с придом. террит. – 1,3 т.р. 2.ремонт отопления кв.1 – 3,9 т.р. |  |  |  |  |
| 423. | Сбор:19,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:20,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:150,1т.р. Всего: 190,5т.р. Задолженность:15,4т.р. Итого: 175,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,2 т.р. Остаток: 185,3 т.р. |  |  |  |  |
| 424. | Чапаева, 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт электросетей |  |  |  |  |  |  |  | декабрь | 1. ремонт электросетей – 3 т.р. |  |  |  |  |
| 425. | Сбор:4,9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 34,9т.р. Всего: 45 т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого: 44,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3 т.р. Остаток: 42 т.р. |  |  |  |  |
| 426. | Чапаева, 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 427. | Сбор:33,9т.р. Остаток:65,5т.р. Всего:99,4т.р. Задолженность:26,6 т.р. Итого:72,8т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 99,4 т.р. |  |  |  |  |
| 428. | Чапаева 25 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт подводки к батареям кв.48 2.чистка кровли от снега 3.Наращивание газохода кв.14,15 4.Наращивание газохода кв.14,15,18,19 5.Прочистка вентканала кв.19 6. .ремонт козырька (автомобилист) 7.чистка козырька над магазином 8.ремонт выстилки и водосточных труб 9.чистка кровли от снега 10.ремонт вытяжек кв.43 11.чистка кровли от снега 03.03.22г. 12. покупка элементов питания 13. чистка наледи от наледи от 03.03.2022 г. 14.ремонт кровли кв.44 15.благоустройство придом. террит. 16.ремонт системы холодного водоснабжения 17.ремонт системы отопления, магазин 18.ремонт уличного освещения под.2 |  |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Январь Январь Январь Март Март Апрель Апрель Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Октябрь Октябрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт подводки к батареям кв.48 – 19,4 т.р. 2.чистка кровли от снега – 7,1 т.р. 3.Наращивание газохода кв.14,15 – 9 т.р. 4.Наращивание газохода кв.14,15,18,19 – 14 т.р. 5.Прочистка вентканала кв.19 – 4,9 т.р. 6.ремонт козырька (автомобилист) – 1,2 т.р. 7.чистка козырька над магазином – 1,5 т.р. 8.ремонт выстилки и водосточных труб – 3 т.р. 9.чистка кровли от снега – 14,2 т.р. 10.ремонт вытяжек кв.43 – 2,4 т.р. 11.чистка кровли от снега 03.03.22г. – 2,4 т.р. 12. покупка элементов питания – 1,4 т.р. 13. чистка наледи от наледи от 03.03.2022 г. – 4,7 т.р. 14.ремонт кровли кв.44 – 7,7 т.р. 15.благоустройство придом. террит. – 2,8 т.р. 16.ремонт системы холодного водоснабжения – 14,9 т.р. 17.ремонт системы отопления, магазин – 1,9 т.р. 18.ремонт уличного освещения под.2 – 1,5 т.р. |  |  |  |  |
| 429. | Сбор:50,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:53,7 т.р.(за 2 пол.) Долг: 528,7т.р. Долг:424,6т.р. Задолженность:21,5т.р. Долг:446,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 114 т.р. Долг: 538,6 т.р. |  |  |  |  |
| 430. | Чапаева 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 431. | Сбор:27,1т.р. Остаток:80,2т.р. Всего:107,3 т.р. Задолженность:25т.р. Итого:132,3т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 107,3 т.р. |  |  |  |  |
| 432. | Чапаева 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли 2.снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал 3.наращивание газохода кв.20 4.ремонт металлич. ограждения(окраска) 5.ремонт песочницы 6.ремонт металлич. ограждения 7.снятие показ. электрич. счетчиков за 3 квартал 8.ремонт эл. сетей в подвале 9.покраска лавочек 10.ремонт доводчиков 11.ремонт входной площадки под.3 12.ремонт отопления, подвал 13.работы по техническому диагностированию ВДГО 14. снятие показ. электрич. счетчиков за 2 квартал 15. снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  | март апрель апрель август август август сентябрь октябрь октябрь октябрь октябрь ноябрь декабрь декабрь декабрь | 1.чистка кровли – 3,7 т.р. 2.снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал – 1,8 т.р. 3.наращивание газохода кв.20 – 4,5 т.р. 4.ремонт металлич. ограждения(окраска) – 19,4 т.р. 5.ремонт песочницы – 11,8 т.р. 6.ремонт металлич. ограждения – 19,3 т.р. 7.снятие показ. электрич. счетчиков за 3 квартал – 1,8 т.р. 8.ремонт эл. сетей в подвале – 11,7 т.р. 9.покраска лавочек – 9 т.р. 10.ремонт доводчиков – 12,9 т.р. 11.ремонт входной площадки под.3 – 1,4 т.р. 12.ремонт отопления, подвал – 0,8 т.р. 13.работы по техническому диагностированию ВДГО – 15,4 т.р. 14. снятие показ. электрич. счетчиков за 2 квартал – 1,8 т.р. 15. снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал – 1,8 т.р. |  |  |  |  |
| 433. | Сбор:80,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:86,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:195,7т.р. Всего:362,7т.р. Задолженность:18,7т.р. Итого:344 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 117,1 т.р. Остаток: 245,6 т.р. |  |  |  |  |
| 434. | Чапаева, 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Чистка кровли от снега и наледи 2.прочистка газоходов кв.4,6,10,14,17 3.ремонт входных площадок 4.ремонт водостока под.2 6.ремонт отопления подвал 7. работы по техническому диагностированию ВДГО |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Апрель Август Август Ноябрь декабрь | 1.чистка кровли от снега и наледи – 4,3 т.р. 2.прочистка газоходов кв.4,6,10,14,17 – 17,2 т.р. 3.ремонт входных площадок под.1,2,3 – 20,5 т.р. 4.ремонт водостока под.2 – 22 т.р. 6.ремонт отопления подвал – 3,4 т.р. 7.работы по техническому диагностированию ВДГО – 4,4 т.р. |  |  |  |  |
| 435. | Сбор:27,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:29,4т.р.(за 2 пол.) Остаток:13,2т.р. Всего: 70,3т.р. Задолженность:19,8т.р. Итого: 50,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 71,8 т.р. Долг: 1,5 т.р. |  |  |  |  |
|  | Чкалова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  | Сбор: 2,1 т.р. Остаток: 14,3т.р. Всего: 16,4т.р. Задолженность:7,2 т.р. Итого:9,2 т.р.(вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 16,4 т.р. |  |  |  |  |
| 436. | Шишкина 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Уборка снега с придом. террит. 2.ремонт карниза 3.прочистка вентканала и газохода кв.29 4.смена датчика движения под.1, эт.2 5.ремонт газохода кв.14 6.ремонт датчика движения под.1 эт.2,3 – |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Апрель апрель сентябрь декабрь декабрь | 1.уборка снега с придом. террит. – 1,3 т.р. 2.ремонт карниза – 4,7 т.р. 3.прочистка вентканала и газохода кв.29 – 10,4 т.р. 4.смена датчика движения под.1, эт.2 – 2,1 т.р. 5.ремонт газохода кв.14 – 2,4 т.р. 6.ремонт датчика движения под.1 эт.2,3 – 2,8 т.р. |  |  |  |  |
| 437. | Сбор:35,5т.р.(за 1 пол.) Сбор: 37,8 т.р.(за 2 пол.) Долг:49,4т.р. Всего:23,9т.р. Задолженность:4,3т.р. Итого: 19,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 23,7 т.р. Остаток: 0,2 т.р. |  |  |  |  |
| 438. | Шишкина 6 | Содержание 1.Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации -весенне-летний период -осенне-зимний период 2.Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
| 439. |  | Ремонт:1 . ремонт системы отопления кв.39 2.ремонт системы отопления (парик.) 3.уборка снега с придом. Террит. 4.демонтаж ограждения на кровле 5.ремонт снегозадержателей вентиляционных шахт 6.ремонт козырька под.2 7.выправка желобов под.2,3 8.доставка грунта |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Апрель Апрель Апрель Ноябрь Ноябрь ноябрь | 1.ремонт системы отопления кв.39 – 1,6 т.р. 2.ремонт системы отопления (парик.) – 1,7 т.р. 3.уборка снега с придом. Террит. – 1,3 т.р. 4.демонтаж ограждения на кровле – 8,6 т.р. 5.ремонт снегозадержателей вентиляционных шахт – 8,3 т.р. 6.ремонт козырька под.2 – 2,4 т.р. 7.выправка желобов под.2,3 – 3,2 т.р. 8.доставка грунта – 5,6 т.р. |  |  |  |  |
| 440. | Сбор:44,9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:47,8 т.р.(за 2 пол.) Чистка крыши с 01.01.22г. по 31.12.22г.: начислено = 37,4 т.р. долг по крыше с 01.01.22г по 31.12.22г.= 1,3 т.р. Остаток: 184,5 т.р. Всего: 313,3 т.р. Задолженность: 5,7т.р. Всего: 307,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 32,7 т.р. Остаток: 280,6 т.р. |  |  |  |  |
|  | Энгельса д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1.уборка и вывоз снега с придомовой территории 2.уборка снега с придом. территор. |  |  |  |  |  |  |  | Март апрель | 1.уборка и вывоз снега с придомовой территории – 0,7 т.р. 2.уборка снега с придом. территор. – 2,6 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор: 35 т.р.(за 1 пол.) Сбор:37,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:146,6т.р. Итого: 218,9 т.р. Задолженность:8,6т.р. Всего: 210,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,3 т.р. Остаток: 215,6 т.р. |  |  |  |  |
| 443. | Энгельса, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт канализации кв.3 2.ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  | Апрель апрель | 1.ремонт канализации кв.3 – 17,2 т.р. 2.ремонт кровли – 46,5 т.р. |  |  |  |  |
| 444. | Сбор:22,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 24,2 т.р.( по 4,8 с авар. за 2 пол.) Остаток:42,9т.р. Всего:89,8т.р. Задолженность:20,5т.р. Итого:69,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 63,7 т.р. Остаток: 26,1 т.р. |  |  |  |  |
| 445. | Энгельса, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |
| 446. | Сбор:3,5т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 47,9т.р. Всего:55,1 т.р. Задолженность:0,4т.р. Итого:54,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 55,1 т.р. |  |  |  |  |
|  | 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. уборка и вывоз снега с придомовой территории 2.чистка кровли кв.25 3.уборка снега с придом. террит. 4.чистка кровли от снега 5.ремонт кровли кв.34 6.чистка кровли от снега 7.чистка кровли от снега 8.планировка придомовой территории 9.спиливание деревьев 10.ремонт фасада (цоколь) 11.покупка элементов питания 12.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) |  |  |  |  |  |  |  | Март Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель Август Август Август Сентябрь декабрь | 1.уборка и вывоз снега с придомовой территории – 0,7 т.р. 2.чистка кровли кв.25 – 1,2 т.р. 3.уборка снега с придом. террит. – 2 т.р. 4.чистка кровли от снега – 1,8 т.р. 5.ремонт кровли кв.34 – 2,3 т.р. 6.чистка кровли от снега – 1,8 т.р. 7.чистка кровли от снега – 1,5 т.р. 8.планировка придомовой территории – 13,1 т.р. 9.спиливание деревьев – 31,5 т.р. 10.ремонт фасада (цоколь) – 66,5 т.р. 11.покупка элементов питания – 1,4 т.р. 12.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) – 1,3 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:75,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:80,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:409,1т.р. Всего:565,5т.р. Задолженность: 12,6т.р. Итого: 552,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 125,1 т.р. Остаток: 440,4 т.р. |  |  |  |  |
|  | Юбилейный 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. уборка и вывоз снега с придомовой территории 2.чистка кровли от снега кв.49 3.уборка снега с придом. Террит. 4.чистка кровли от снега 5.Чистка кровли от снега 6.Замена доводчика под.4 7.Чистка кровли от снега 8.чистка кровли от снега 9.ремонт слуховых окон 10.ремонт газохода кв.14 11.ремонт газохода кв.66 12.ремонт перил кв.66 13.ремонт электр. сетей – 0,7 т.р. 14.ремонт наружней канализации 15.ремонт кровли кв.34 16.установка лавочки со спинкой (3 шт.), ремонт отопления кв.70 и установка песочницы 17.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) |  |  |  |  |  |  |  | март апрель апрель апрель апрель апрель апрель апрель апрель август август август ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь декабрь | 1.уборка и вывоз снега с придомовой территории – 0,7 т.р. 2.чистка кровли от снега кв.49 – 1,9 т.р. 3.уборка снега с придом. Террит. – 1,3 т.р. 4.чистка кровли от снега – 1,8 т.р. 5.Чистка кровли от снега – 1,2 т.р. 6.Замена доводчика под.4 – 2,7 т.р. 7.Чистка кровли от снега – 1,8 т.р. 8. чистка кровли от снега – 1,2 т.р. 9.ремонт слуховых окон – 16,1 т.р. 10.ремонт газохода кв.14 – 1,6 т.р. 11.ремонт газохода кв.66 – 2,2 т.р. 12.ремонт перил кв.66 – 1,2 т.р. 13.ремонт электр. сетей – 0,7 т.р. 14.ремонт наружней канализации – 24,6 т.р. 15.ремонт кровли кв.34 – 2,1 т.р. 16.установка лавочки со спинкой (3 шт.), ремонт отопления кв.70 и установка песочницы – 34,4 т.р. 17.уборка и вывоз снега с придом. террит. (март)2022) – 1,3 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:94,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:100,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 438,6т.р. Всего: 633,4 т.р. Задолженность: 25,8т.р. Итого: 607,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 96,8 т.р. Остаток: 536,6 т.р. |  |  |  |  |
| 447. | Юбилейный 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. косметич. ремонт 3 этажа со стороны садика 2.ремонт кровли 3.смена запорной арматуры (октябрь)2021) 4.смена запорной арматуры (ноябрь 2021) 5.смена общедомового водяного счетчика 6.Очистка и грунтовка стен и потолка после пожара эт.3 со стороны парикмах. 7.косметич. ремонт эт.3 со стороны парикмах. 8.прочистка вентканала (помещ. Парикмах.) 9.заделка окна после пожара 10.смена запорной арматуры (январь 2022) 11.смена запорной арматуры (декабрь)2021) 12.смена запорной арматуры (февраль 2022) 13.смена запорной арматуры (март 2022) 14.дезинсекция мест общего пользования 3 эт. 15.возврат денежных средств на покупку эмали 16. Возврат денежных средств на покупку эмали для покраски пола 17.ремонт электр. сетей 18.ремонт электр. сетей 19.ремонт запорной арматуры (май 2022) 20. ремонт запорной арматуры (октябрь 2022) 21. 21.ремонт запорной арматуры (сентябрь 2022) |  |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Январь Январь Январь Март Март Март Март Апрель Апрель Апрель Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь декабрь декабрь | 1.косметич. Ремонт 3 этажа со стороны садика – 163,3 т.р. 2.ремонт кровли – 15,8 т.р. 3.смена запорной арматуры (октябрь)2021) – 7,3 т.р. 4.смена запорной арматуры (ноябрь 2021) – 11, 2т.р. 5.смена общедомового водяного счетчика – 17,2 т.р. 6.Очистка и грунтовка стен и потолка после пожара эт.3 со стороны парикмах. – 5,9 т.р. 7.косметич. ремонт эт.3 со стороны парикмах.- 73,2 т.р. 8.прочистка вентканала (помещ. Парикмах.) – 1,2 т.р. 9.заделка окна после пожара – 4,9 т.р. 10.смена запорной арматуры (январь 2022) – 5, 1т.р. 11.смена запорной арматуры (декабрь)2021) – 12, 4т.р. 12.смена запорной арматуры (февраль 2022) – 9,7 т.р. 13.смена запорной арматуры (март 2022) – 6,3 т.р. 14.дезинсекция мест общего пользования 3 эт. – 3 т.р. 15.возврат денежных средств на покупку эмали – 1,2 т.р. 16. Возврат денежных средств на покупку эмали для покраски пола – 0,4 т.р. 17.ремонт электр. сетей – 12,4 т.р. 18.ремонт электр. сетей – 29 т.р. 19.ремонт запорной арматуры (май 2022) – 17,1 т.р. 20. ремонт запорной арматуры (октябрь 2022) – 1,8 т.р. 21.ремонт запорной арматуры (сентябрь 2022) – 2,7 т.р. |  |  |  |  |
| 448. | Сбор: 69,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 74,2 т.р.(за 2 пол.) +120 т.р. (аренда кровли) Остаток:115,9т.р. Всего:379,8 т.р. Задолженность: 59,1т.р. Итого:320,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 401,1 т.р. Долг: 21,3 т.р. |  |  |  |  |
|  | Юбилейный 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. 1.установка датчиков движения кв.49 2.ремонт кровли под.5,6 3.замена светильника и установка выключ. На 1 эт. 4.уборка снега с придом террит. 5.наращивание газохода кв.27 6.уборка снега с придом. территор. 7.чистка кровли от снега кв.33,35 8.ремонт ливневки под.1,4 9.уборка снега с придом. террит. 10.ремонт металлич. ограждения 11.ремонт площадки, входных групп, газовой трубы 12.ремонт велостоянки 13.ремонт входа в подъезды 1,2,3,4,5,6 14.ремонт кровли (примыкания) под.2 15.ремонт детской площадки 16.ремонт кровли под.2 17.ремонт парапета 18.ремонт системы отопления (установка радиаторов ) кв.60 |  |  |  |  |  |  |  | Январь Январь январь апрель апрель апрель апрель апрель апрель август август август август август август сентябрь сентябрь декабрь | 1.установка датчиков движения кв.49 – 1,6 т.р. 2.ремонт кровли под.5,6 – 16,9 т.р. 3.замена светильника и установка выключ. На 1 эт. под.5 – 1,5 т.р. 4.уборка снега с придом террит. – 3,9 т.р. 5.наращивание газохода кв.27 – 2,5 т.р. 6.уборка снега с придом. территор. - 1,3 т.р. 7.чистка кровли от снега кв.33,35 – 1,4 т.р. 8.ремонт ливневки под.1,4 – 2,5 т.р. 9.уборка снега с придом. террит. – 5,3 т.р. 10.ремонт металлич. ограждения -135 ,3 т.р. 11.ремонт площадки, входных групп, газовой трубы – 78,1 т.р. 12.ремонт велостоянки – 10,1 т.р. 13.ремонт входа в подъезды 1,2,3,4,5,6 – 68,6 т.р. 14.ремонт кровли (примыкания) под.2 – 3,3 т.р. 15.ремонт детской площадки – 2,1 т.р. 16.ремонт кровли под.2 – 2,5 т.р. 17.ремонт парапета – 2,4 т.р. 18.ремонт системы отопления (установка радиаторов ) кв.60 – 16,3 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:125,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:133,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:173,2т.р. Всего:432,8т.р. Задолженность:26,6 т.р. Итого:406,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 355,6 т.р. Остаток: 77,2 т.р. |  |  |  |  |

| п№№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гражданская 12 б | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. установка розетки в подвале 2. ремонт кровли (конь) 3. ремонт поручней 4. ремонт датчиков движения |  | Апрель июнь сентябрь сентябрь | 1. установка розетки в подвале — 2,4 т.р. 2. ремонт кровли (конь) — 5,8 т.р. 3. ремонт поручней — 7 т.р. 4. ремонт датчиков движения — 6,6 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01. 2022 г. по 30.06.2022г) 33,9 т.р. + (с 01.07.2022 по 31.12.2022) 36,1 т.р. = 70 т.р. Остаток: 117,8т.р. Всего:187,8 т.р. Задолженность: 25,7 т.р. Итого: 162,1 т.р. |  |  |  | Всего: 21,8 т.р. Остаток: 140,3 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 12б | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:(с 01.01. 2022 г. по 30.06.2022г) 14,4 т.р. + (с 01.07.2022 по 31.12.2022) 15,4 т.р. = 29,8т.р. Долг: -0,9 т.р. Всего: 28,9 т.р. Задолженность:12,1 т.р. Итого: 16,8 т.р. |  |  |  | Остаток: 16,8 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 12в | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | - Ремонт: 1. Ремонт входных площадок |  | июнь | - Ремонт входных площадок -14 т.р. |  |
|  | Сбор:(с 01.01. 2022 г. по 30.06.2022г) 21,5 т.р. + (с 01.07.2022 по 31.12.2022) 22,9 т.р. = 44,4т.р. Остаток:113,6т.р. Всего:158 т.р. Задолженность: 1,7 т.р. Итого: 156,3 т.р. |  |  |  | Всего: 14 т.р. Остаток: 142,3 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Косметический ремонт подъездов 2. ремонт датчика движения 1 под, 2 этаж 3.ремонт козырьков 1,2 под. 4. ремонт доводчика 3 под. 5. ремонт информационных досок 6. ремонт системы канализации |  | Апрель апрель апрель май май декабрь | - Косметический ремонт подъездов — 249,2 т.р. - ремонт датчика движения 1 под, 2 этаж — 1,8 т.р. - ремонт козырьков 1,2 под. - 29 т.р. - ремонт доводчика 3 под. - 5 т.р. - ремонт информационных досок — 2,4 т.р. - ремонт системы канализации - 10,6 т.р. |  |
|  | Сбор:(с 01.01. 2022 г. по 30.06.2022г) 37,6 т.р. + (с 01.07.2022 по 31.12.2022) 40 т.р. = 77,6т.р. Остаток: 257,3 т.р. Всего:334,9 т.р. Задолженность: 13,7 т.р. Итого: 321,2 т.р. |  |  |  | Всего: 298 т.р. Остаток: 23,2 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 20а | - Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт козырька 2 под. 2. ремонт г/х кв. 17 3. ремонт межпанельных швов кв. 7 4. ремонт межпанельных швов кв. 13,16,25 |  | Август сентябрь октябрь октябрь октябрь | - Ремонт козырька 2 под. - 11,1 т.р. - ремонт входных групп -5 т.р. - ремонт г/х кв. 17 — 6,9 т.р. - ремонт межпанельных швов кв. 7 — 30,8 т.р. - ремонт межпанельных швов кв. 13,16,25 — 25 т.р. |  |
|  | Сбор:(с 01.01. 2022 г. по 30.06.2022г) 37,7 т.р. + (с 01.07.2022 по 31.12.2022) 40,1 т.р. = 77,8т.р. Долг: -26,1 т.р. Всего: 51,7т.р. Задолженность: 13,5 т.р. Итого: 38,2 т.р. |  |  |  | Всего: 78,8 т.р. Долг: - 40,6 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 21-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт г/х (средний подъезд) 2. Ремонт г/х (сгнил) 3. ремонт кровли 4. ремонт колпака на вытяжке |  | Март апрель октябрь ноябрь | - Ремонт г/х (средний подъезд упала труба) — 9,4 т.р. - Ремонт г/х (сгнил) — 8 т.р. - ремонт кровли (железо у вытяжки) — 3,5 т.р. - ремонт колпака на вытяжке — 4,7 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.22 по 30.06.22 г.) 37,6 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 49 т.р. = 86,6 т.р. Остаток: 101,3 т.р. Всего: 187,9 т.р. Задолженность: 10,7 т.р. Итого: 177,2 т.р. |  |  |  | Всего: 25,6 т.р. Остаток: 151,6 т.р. |  |
|  | Сосновый бор 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | - Ремонт: 1. электромонтажные работы теплового узла 2. чистка кровли 3. ремонт системы водопровода в подвале (1 под) 4. ремонт козырьков над подъездами 5. ремонт канализации водопровода кв. 27 - 6. ремонт системы канализации кв. 21 — 5,8 т.р. - 7. ремонт труб для полива — 14,6 т.р. - 8. ремонт кровли (устройство обогрева водосточной системы) |  | Январь январь февраль март апрель май июнь август декабрь ноябрь ноябрь декабрь | - электромонтажные работы теплового узла за январь -3,7 т.р. - (2 акта) чистка кровли 14.01.22 — 4,4 т.р. - электромонтажные работы теплового узла за февраль -3,7 т.р. - электромонтажные работы теплового узла за март -3,7 т.р. - электромонтажные работы теплового узла за апрель -3,7 т.р. - электромонтажные работы теплового узла - 1,4 т.р. - ремонт системы водопровода в подвале (1 под) — 0,6 т.р. - ремонт козырьков своими силами — 116,2 т.р. - ремонт канализации водопровода кв. 27 — 20,9 т.р. - ремонт системы канализации кв. 21 — 5,8 т.р. - ремонт труб для полива — 14,6 т.р. - ремонт кровли (устройство обогрева водосточной системы) — 40,3 т.р. |  |
|  | Сбор:173,2 т.р. Остаток: 348,7т.р. Всего: 521,9 т.р. Задолженность: 33,5 т.р. Итого: 488,4 т.р. |  |  |  | Всего: 219 т.р. Остаток: 269,4 т.р. |  |
|  | Ул.Урицкого д.26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли 2. ремонт кровли |  | Март апрель | - Чистка кровли — 3,1 т.р. - Ремонт кровли (2 акта) — 25,1 т.р. |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 11,3т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 12 т.р. = 23,3 т.р. Остаток:37т.р. Всего: 60,3т.р. Задолженность: 0,9 т.р. т.р. Итого: 59,4 т.р. |  |  |  | Всего: 28,2 т.р. Остаток: 31,2 т.р. |  |
|  | Ул.Урицкого д.30-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: ремонт кровли кв. 7 |  | июль | 1. ремонт кровли кв. 7 — 8,4 т.р. |  |
|  | Сбор: ( с 01.01.22 по 30.06.22) 21,7т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 23,1 т.р. = 44,8т.р. Остаток: 121,9т.р. Всего:166,7т.р. Задолженность: 1,4 т.р. Итого: 165,3 т.р. |  |  |  | Всего: 8,4 т.р. Остаток: 156,9 т.р. |  |
|  | 1-я Красная д.23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | . Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 13,2т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 14,1 т.р. = 27,3 т.р. Остаток: 45,4 т.р. Всего: 72,7т.р. Задолженность: 3,2 т.р. Итого: 69,5 т.р. |  |  |  | Остаток: 69,5 т.р. |  |
|  | Советская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 9,1т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 9,7 т.р. = 18,8т.р. Остаток:88,4 т.р. Всего: 107,2 т.р. Задолженность: 1,5 т.р. Итого: 105,7 т.р. |  |  |  | Остаток: 105,7 т.р. |  |
|  | п. Новый д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор : (с 01.01.22г по 30.06.22 г.) 6,4т.р. + (сбор с 01.07.22г по 31.12.22 г) 6,9 т.р. = 13,3 т.р. Остаток: 26,5 т.р. Всего:39,8 т.р. Задолженность: 0,6 т.р. Итого: 39,2 т.р. |  |  |  | Остаток: 39,2 т.р. |  |
|  | п. Новый д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Вырезка ветвей березы 2. ремонт водосточных желобов |  | Август август | - Вырезка ветвей березы — 3,6 т.р. - ремонт водосточных желобов — 3,5 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.22г по 30.06.22 г.) 21,5т.р. + (сбор с 01.07.22г по 31.12.22 г) 22,9 т.р. = 44,4 т.р. Остаток:92,7 т.р. Всего: 137,1 т.р. Задолженность: 5,1 т.р. Итого: 132 т.р. |  |  |  | Всего: 7,1 т.р. Остаток: 124,9 т.р. |  |
|  | Д.Поляна |  |  |  |  |  |
|  | Клубная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли 2. спиливание деревьев |  | Сентябрь сентябрь | 1. ремонт кровли — 4,3 т.р. 2. спиливание деревьев — 16,2 т.р. |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 15,9 т.р. + ( с 01.07.22 по 31.12.22) 16,9 т.р. = 32,8т.р. Остаток: 124,3т.р. Всего:157,1 т.р. Задолженность: 1,3 т.р. Итого: 155,8 т.р. |  |  |  | Всего: 20,5 т.р. Остаток: 135,3 т.р. |  |
|  | Клубная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:(с 01.01.2022 по 30.06.2022) 16,3 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 17,4 т.р. = 33,7 т.р. Остаток: 52,7 т.р. Всего:86,4 т.р. Задолженность:10,6 т.р. Итого: 75,8 т.р. |  |  |  | Остаток: 75,8 т.р. |  |
|  | Клубная 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 16,3т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 17,4 т.р. = 33,7т.р. Остаток: 119,7т.р. Остаток: 153,4 т.р. Задолженность: 3,9 т.р. Итого: 149,5 т.р. |  |  |  | Остаток: 149,5 т.р. |  |
|  | Клубная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: ремонт кровли |  | октябрь | 1. ремонт кровли — 12,1 т.р. |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 16,5 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 17,5 т.р. = 34т.р. Долг: -164,8т.р. Всего (долг): -130,8 т.р. Задолженность: 1 т.р. Итого (долг): -131,8 т.р. |  |  |  | Всего: 12,1 т.р. Долг: -143,9 т.р. |  |
|  | Клубная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 17,1т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 18,2 т.р. = 35,3т.р. Остаток:138,4т.р. Всего:173,7т.р. Задолженность: 4,2 т.р. Итого: 169,5 т.р. |  |  |  | Остаток: 169,5 т.р. |  |
|  | Клубная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Установка приточных клапанов кв. 4,16 |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 25,1т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 26,7 т.р. = 51,8т.р. Долг: - 53,4 т.р. Всего(долг): -1,6 т.р. Задолженность: 1,6 т.р. Итого (долг): -3,2 т.р. |  |  |  | Долг: -3,2 т.р. |  |
|  | Д.Плещеево |  |  |  |  |  |
|  | Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 14,5т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 15,5 т.р. = 30 т.р. Остаток: 83т.р. Всего:113т.р. Задолженность: 5,5 т.р. Итого: 107,5 т.р. |  |  |  | Остаток: 117,5 т.р. |  |
|  | Центральная д.4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт входных дверей |  | август | - Ремонт входных дверей — 13,6 т.р. |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 14,7т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 15,7 т.р. = 30,4т.р. Остаток:45,3т.р. Всего:75,7т.р. Задолженность: 27,2 т.р. Итого: 48,5 т.р. |  |  |  | Всего: 13,6 т.р. Остаток: 34,9 т.р. |  |
|  | Центральная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт откосов в подъездах |  | апрель | - Ремонт откосов в подъездах — 8,1 т.р. |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 14,8т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 15,8 т.р. = 30,6т.р. Остаток: 13 т.р. Всего: 43,6т.р. Задолженность: 16,3 т.р. Итого: 27,3 т.р. |  |  |  | Всего: 8,1 т.р. Остаток: 19,2 т.р. |  |
|  | С.Стогинское |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Центральная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли кв. 12 2. замена ввода электрического |  | Март декабрь | 1. ремонт кровли кв. 12 — 2,1 т.р. 2. замена ввода электрического — 6,2 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.2022 по 30.06.22) 46,3 т.р. +(с 01.07.2022 по 31.12.2022) 49,3т.р= 95,6 т.р. Остаток: 246,1т.р. Всего: 341,7т.р. Задолженность: 50,7 т.р. Итого: 291 т.р. |  |  |  | Всего: 8,3 т.р. Остаток: 282,7 т.р. |  |
|  | ул. Центральная д.3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Косметический ремонт подъездов 2. ремонт освещения в тамбурах 3. замена окон 4. ремонт доводчика |  | Январь январь январь ноябрь | - Косметический ремонт подъездов — 109,2 т.р. - замена окон — 72,7 т.р. - ремонт освещения в тамбурах — 6,7 т.р. - ремонт доводчика 1 под. — 5,1 т.р. |  |
|  | Сбор: (с 01.01.2022 по 30.06.22) 52,7 +(с 01.07.2022 по 31.12.2022) 56,2 т.р= 108,9 т.р. Остаток: 215,4т.р. Всего: 324,3 т.р. Задолженность: 20,6 т.р. Итого: 303,7 т.р. |  |  |  | Всего: 193,5 т.р. Остаток: 110,2 т.р. |  |

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Молодежная 10 | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт батареи кв. 1 2. ремонт системы теплоснабжения 2 под. 3. ремонт системы водоснабжения 4. ремонт системы водоотведения 5. благоустройство придомовой территории (спиливание дерева) |  | Январь март сентябрь сентябрь ноябрь | - Ремонт батареи кв. 1 — 0,9 т.р. - ремонт системы теплоснабжения 2 под. - 23,9 т.р. - ремонт системы водоснабжения 1 под. (кв. 1) — 28,9 т.р. - ремонт системы водоотведения — 24,5 т.р. - благоустройство придомовой территории (спиливание дерева) — 16,5 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 17,1 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 18,3 т.р. = 35,4т.р Остаток: 38,5 т.р. Всего:73,9 т.р. Задолженность: 3 т.р. Итого: 70,9 т.р. |  |  |  | Всего: 94,7 т.р. Долг: - 23,8 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт стояка водоснабжения кв. 10 2. ремонт входных дверей |  | Март декабрь | 1. ремонт стояка водоснабжения кв. 10 — 6,8 т.р. 2. замена входных дверей — 65,7 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор: ( с 01.01.22 по 30.06.22) 16,8 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 18 т.р. = 34,8 т.р. Остаток: 54т.р. Всего:88,8т.р. Задолженность: 9,3 т.р. Итого: 79,5 т.р. |  |  |  | Всего: 72,5 т.р. Остаток: 7 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: 1. ремонт козырька 2 под. |  |  | 1. ремонт козырька 2 под. - 33,3 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор: ( с 01.01.22 по 30.06.22) 21,1 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 22,5 т.р. = 43,6т.р. Остаток: 6,1т.р. Всего: 49,7 т.р. Задолженность: 11,2 т.р. Итого: 38,5 т.р. |  |  |  | Всего: 33,3 т.р. Остаток: 5,2 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт батареи кв. 6 |  | март | - Ремонт батареи кв. 6 — 2,5 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 15,1 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 16,1 т.р. = 31,2т.р. Долг: -9,8 т.р. Всего: 21,4т.р. Задолженность: 7 т.р. Итого: 14,4 т.р. |  |  |  | Всего: 2,5 т.р. Остаток: 11,9 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: 1. Ремонт батареи 2 под. |  | октябрь | - Ремонт батареи 2 под. - 6,9 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.22 по 30.06.22) 15,2 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 16,2 = 31,4 т.р. Остаток: 32т.р. Всего: 63,4т.р. Задолженность: 4,4 т.р. Итого: 59 т.р. |  |  |  | Всего: 6,9 т.р. Остаток: 52,1 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли кв. 12 2. чистка кровли кв. 22 3. чистка кровли кв. 11,12,24 - промазка швов на крыше 1 под. - окрашивание газовой трубы |  | Январь февраль февраль март август август | - Чистка кровли кв. 12 -2,2 т.р. - чистка кровли кв. 22 — 1,3 т.р. - чистка кровли кв. 11,12,24 — 4,1 т.р. - промазка швов на крыше 1 под. - 5,1 т.р. - окрашивание газовой трубы — 7,9 т.р. - ремонт кровли (собрание) — 16,6 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.22 по 30.06.22) 34,7 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 36,9 = 71,6т.р. Остаток: 119,1 т.р. Всего:190,7 т.р. Задолженность: 37,8 т.р.. Итого: 152,9 т.р. |  |  |  | Всего: 37,2 т.р. Остаток: 115,7 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 15а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт стояка водоснабжения кв. 5 2. ремонт кровли |  | Март ноябрь | - Ремонт стояка водоснабжения кв. 5 — 4,8 т.р. - ремонт кровли — 6 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:(с 01.01.22 по 30.06.22) 16,8 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 17,9 = 34,7 т.р. Остаток: 49 т.р. Всего: 83,7 т.р. Задолженность: 2,4 т.р. Итого: 81,3 т.р. |  |  |  | Всего: 10,8 т.р. Остаток: 70,5 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт батареи кв. 2 2. ремонт отопления на вводе 3. ремонт отопления 4. ремонт отопления кв. 2 5. ремонт кровли — 2,4 т.р. |  | Январь апрель август ноябрь декабрь | - Ремонт батареи кв. 2 — 0,9 т.р. - ремонт отопления на вводе — 1,6 т.р. - ремонт отопления — 56,2 т.р. - ремонт кровли — 2,4 т.р. - ремонт отопления кв. 2 — 17,2 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:19,2т.р. + доп. сбор с июля 2022 г. по июнь 2023г. 43,4 т.р. = 62,6 т.р. Остаток: 15,6 т.р. Всего: 78,2 т.р. Задолженность: 15,7 т.р. Итого: 62,5 т.р. |  |  |  | Всего: 78,3 т.р. Долг: - 15,8 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:(с 01.01.22 по 30.06.22) 6,9 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 7,4 = 14,3т.р. Долг: -2,8 т.р. Всего: 11,5 т.р. Задолженность: 0,6 т.р. Итого: 10,9 т.р. |  |  |  | Остаток: 10,9 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: 1. Демонтаж радиатора кв. 4 - смена крана на системе ХВС кв. 4 |  | Апрель декабрь | - Демонтаж радиатора кв. 4 — 2 т.р. - смена крана на системе ХВС кв. 4 — 1,3 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:(с 01.01.22 по 30.06.22) 11,7 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 12,4 = 24,1т.р. Остаток: 23,5 т.р. Итого:47,6 т.р. Задолженность: 24,2 т. р. Итого: 23,4 т.р. |  |  |  | Всего: 3,3 т.р. Остаток: 20,1 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт батареи кв. 5 2. установка батареи кв. 6 3. ремонт стояка отопления кв. 8 4. ремонт водопровода 5. ремонт отопления на вводе 6. ремонт газохода кв. 5 |  | Январь апрель апрель апрель июль октябрь | - Ремонт батареи кв. 5 — 2,2 т.р. - установка батареи кв. 6 — 7,5 т.р. - ремонт стояка отопления кв. 8 — 1,6 т.р. - ремонт отопления на вводе — 2 т.р. - ремонт водопровода — 13,4 т.р. - ремонт газохода кв. 5 — 5,3 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:(с 01.01.22 по 30.06.22) 11,7 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 12,4 = 24,1т.р. Остаток: 41,5 т.р. Всего: 65,6 т.р. Задолженность: 30 т.р. Итого: 35,6 т.р. |  |  |  | Всего: 32 т.р. Остаток: 3,6 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 74 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:(с 01.01.22 по 30.06.22) 9,2 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 9,9 = 19,1 т.р. Остаток: 30,6 т.р. Всего: 49,7 т.р. Задолженность: 1 т.р. Итого: 48,7 т.р. |  |  |  | Остаток: 48,7 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | 1. Ремонт: 1. частичный ремонт кровли 2. дезинсекция (блохи) 3. ремонт кровли |  | Март август ноябрь | 1. частичный ремонт кровли — 2,6 т.р. 2. дезинсекция (блохи) — 2,1 т.р. 3. ремонт кровли — 22,4 т.р. |  |  |  |  |
| Калькуляция с 01.07.21 по 30.06.23г по 19 р с м2 на замену отопления | Сбор: 190,3 т.р. Долг: -290,7т.р. Всего (долг): -100,4 т.р. Задолженность: 56 т.р. Итого(долг): -156,4 т.р. |  |  |  | Всего: 27,1 т.р. Долг: - 183,5 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли кв. 18 2. ремонт кровли |  | Февраль март август | - Чистка кровли кв. 18 — 1,3 т.р. - ремонт кровли — 2,3 т.р. - ремонт кровли — 19,4 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.22 по 30.06.22) 24,6 т.р. + 26,2 т.р. = 50,8т.р. Остаток: 26,8 т.р. Всего: 77,6 т.р. Задолженность: 2,9 т.р. Итого: 74,7 т.р. |  |  |  | Всего: 23 т.р. Остаток: 51,7 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: Ремонт кровли |  | август | - Ремонт кровли (2 акта) — 214,4 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.22 по 30.06.22) 25,4 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 27,1 т.р. = 52,5 т.р. Остаток: 76,6т.р. Всего: 129,1т.р. Задолженность: 2 т.р. Итого: 127,1 т.р. |  |  |  | Всего: 214,4 т.р. Долг: - 87,3 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: 1. Чистка кровли - ремонт стояка полотенцесущителя кв. 29,33 - ремонт отопления 2 под. |  | Январь февраль февраль март март октябрь | - (2 акта) Чистка кровли — 3,2 т.р. - (2 акта) чистка кровли кв. 33 + над подъездами — 4,4 т.р. - чистка кровли кв. 9 — 2,2 т.р. - ремонт кровли — 3,5 т.р. - ремонт стояка полотенцесущителя кв. 29,33 — 11,2 т.р. - ремонт отопления 2 под. - 5,9 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.22 по 30.06.22) 33,5 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 35,7 т.р. = 69,2т.р. Остаток: 24,8 т.р. Всего:94т.р. Задолженность: 24,4 т.р. Итого: 69,6 т.р. |  |  |  | Всего: 30,4 т.р. Остаток: 39,2 т.р. |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли 2.ремонт окон 3. ремонт системы теплоснабжения кв. 25,26 4. частичный ремонт кровли 5. изготовление ПСД на установку узла учета тепловой энергии 6. ремонт канализационного стояка кв. 31, 34 7. ремонт канализации в подвале |  | Январь январь январь январь январь февраль февраль март июнь сентябрь декабрь декабрь | - Чистка кровли 14.01.22 — 1,6 т.р. - чистка кровли кв. 9,12,24 (2 акта) — 4,7 т.р. - ремонт окон — 121,3 т.р. - ремонт системы теплоснабжения кв. 26 — 42,6 т.р. - ремонт системы теплоснабжения кв. 25 — 17,3 т.р. - чистка кровли кв. 34,35 (2 раза) — 3,9 т.р. - чистка кровли кв. 24 — 3,1 т.р. - частичный ремонт кровли — 3,2 т.р. - изготовление ПСД на установку узла учета тепловой энергии — 30 т.р. - ремонт канализационного стояка кв. 31, 34 — 13,2 т.р. - чистка кровли кв. 24 — 3,2 т.р. - ремонт канализации в подвале — 34,2 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:(с 01.01.22 по 30.06.22) 55,9 т.р. (с 01.07.22 по 31.12.22) 59,6 т.р. = 115,5 т.р. Остаток: 145,7 т.р. Всего: 261,2 т.р. Задолженность: 24,9 т.р. Итого: 236,3 т.р. |  |  |  | Всего: 278,3 т.р. Долг: - 42 т.р. |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: 1. Замена кранов на системе отопления - ремонт кровли кв. 10 |  | Июль сентябрь | - Замена кранов на системе отопления — 120,4 т.р. - ремонт кровли кв. 10 — 22,1 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 25,4т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 27,1 т.р. = 52,5 т.р. Остаток: 42,3 т.р. Всего: 94,8 т.р. Задолженность: 5,6 т.р. Итого: 89,2 т.р. |  |  |  | Всего: 142,5 Долг: -53,3 т.р. |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт крыши над 17 кв и местами 2. ремонт входных дверей |  | Март ноябрь | - Ремонт крыши над 17 кв и местами — 6,4 т.р. - ремонт входных дверей — 198,5 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 25,6 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 27,3 т.р. = 52,9т.р. Остаток: 134,7т.р. Всего: 187,6 т.р. Задолженность: 43,6 т.р. Итого: 144 т.р |  |  |  | Всего: 204,9 т.р. Долг: - 60,9 т.р. |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: 1. Ремонт окон |  | сентябрь | - Ремонт окон — 105,2 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 26,1т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 27,8 т.р. = 53,9т.р. Остаток: 87,2 т.р. Всего: 141,1т.р. Задолженность: 31,6 т.р. Итого: 109,5 т.р. |  |  |  | Всего: 105,2 т.р. Остаток: 4,3 т.р. |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт эл. сетей кв. 3 |  | январь | - Ремонт эл. сетей кв. 3 — 1,6 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 26,2т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 27,9 т.р.= 54,1т.р. Долг: -25 т.р. Всего:29,1 т.р. Задолженность: 8,5 т.р. Итого: 20,6 т.р. |  |  |  | Всего: 1,6 т.р. Остаток: 19 т.р. |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 11 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 11,7 т.р.= 22,7т.р. Долг: -19,1 т.р. Всего: 3,6 т.р. Задолженность: 17,5 т.р. Итого (долг): -13,9 т.р. |  |  |  | Долг: - 13,9 т.р. |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт дверного полотна 1 под. 2. ремонт электрического подъездного щита кв. 6 |  | Март декабрь | 1. ремонт дверного полотна 1 под. - 1,5 т.р. 2. ремонт электрического подъездного щита кв. 6 — 5,3 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 11,3 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 12,1 т.р.= 23,4т.р. Долг:-16,5 т.р. Всего: 6,9 т.р. Задолженность: 38,7 т.р. Итого (долг): -31,8 т.р. |  |  |  | Всего: 6,8 т.р. Долг: - 37,8 т.р. |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка кровли 2. ремонт доводчика 2 под. |  | январь январь март декабрь декабрь | 1. чистка кровли — 2,2 т.р. 2. ремонт э/э в подъезде — 7,4 т.р. 2. чистка кровли — 2,2 т.р 3. чистка кровли — 2,8 т.р. 4. ремонт доводчика 2 под. - 5,1 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор: (с 01.01.22 по 30.06.22) 13,6 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 14,5 т.р. = 28,1 т.р. Остаток: 82,4 т.р. Всего: 110,5 т.р. Задолженность: 4,7 т.р. Итого: 105,8 т.р. |  |  |  | Всего: 19,7 т.р. Остаток: 86,1 т.р. |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка кровли |  | март декабрь | 1. ОДН за электроэнергию за ( с 01.01.2021 по 31.12.2021 года) – 6,4 т.р. 2. чистка кровли — 2,2 т.р. 3. чистка кровли — 2,8 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:(с 01.01.22 по 30.06.22) 16,9 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 18 т.р. = 34,9т.р. Долг: -123,8 т.р. Всего (долг): - 88,9т.р. Задолженность: 7,9 т.р. Итого (долг): -96,8 т.р. |  |  |  | Всего: 11,4 т.р. Долг: - 108,2 т.р. |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: 1. чистка кровли + кв. 16 |  | Март август | 1. чистка кровли — 2,2 т.р. 2. ремонт кровли кв. 16 — 19,5 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:(с 01.01.22 по 30.06.22) 13,6 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 14,5 т.р. = 28,1 т.р. Остаток: 4 т.р. Всего: 32,1 т.р. Задолженность: 8 т.р. Итого: 24,1 т.р. |  |  |  | Всего: 21,7 т.р. Остаток: 2,4 т.р. |  |  |  |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли 2. ремонт входных площадок 3. диагностирование ВДГО (Эгида) |  | Январь июнь | 1. Чистка кровли — 2,3 т.р. 2. ремонт входных площадок — 60,9 т.р. 3.диагностирование ВДГО (Эгида) — 4 т.р. |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 25,8 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 27,5 т.р. = 53,3 т.р. Остаток: 78,1 т.р. Всего: 131,4 т.р. Задолженность: 1,6 т.р. Итого: 129,8 т.р. |  |  |  | Всего: 67,2 т.р. Остаток: 62,6 т.р. |  |  |  |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |  |  |  |
|  | Сбор:( с 01.01.22 по 30.06.22) 25,2 т.р. + (с 01.07.22 по 31.12.22) 26,9 т.р. = 52,1т.р. Остаток: 163,2т.р. Всего: 215,3 т.р. Задолженность: 3,9 т.р. Итого: 211,4 т.р. | 1. Чистка кровли 2. ремонт кровли (заделка проемов после демонтажа стропил) 3. ремонт входных площадок 4.диагностирование ВДГО (Эгида) — 4 |  | Январь апрель июнь | 1. Чистка кровли — 2,3 т.р. 2. ремонт кровли (заделка проемов после демонтажа стропил) — 16,2 т.р. 3. ремонт входных площадок — 49,5 т.р. 4. диагностирование ВДГО (Эгида) — 4 т.р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 72 т.р. Остаток: 139,4 т.р. |  |  |  |  |