КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51

Телефакс: (48534) 2-09-36

_____________________________________________________________________________

Информация

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на исполнение муниципального контракта и на ремонтные работы, произведенные в 2019 году  автомобильной дороги общего пользования местного значения «1К11- д. Воронково» в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района».

Контрольно-счетной комиссией Гаврилов-Ямского муниципального района (далее по тексу – КСК), в соответствии пунктом 3.9 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2019 год, проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на исполнение муниципального контракта  и на ремонтные работы, произведенные в 2019 году  автомобильной дороги общего пользования местного значения «1К11- д. Воронково» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 и с 01.07.2019 по 31.07.2019.

Целью контрольного мероприятия являлось определение правомерности, в том числе целевого характера, эффективности использования средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, выделенных   Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на исполнение муниципального контракта на ремонтные работы автомобильной дороги общего пользования местного значения 1К11 д. Воронково» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 и с 01.07.2019 по 31.07.2019.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на исполнение муниципального контракта и на ремонтные работы, произведенные в 2019 году  автомобильной дороги общего пользования местного значения «1К11- д. Воронково» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 и с 01.07.2019 по 31.07.2019 в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Управление).

Результаты контрольного мероприятия:

В ходе проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на исполнение муниципального контракта и на ремонтные работы, произведенные в 2019 году  автомобильной дороги общего пользования местного значения «1К11- д. Воронково» в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 и с 01.07.2019 по 31.07.2019,

установлено следующее.

1. Средства бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в размере 1499512,24 руб., направленные на  исполнение муниципального контракта и на ремонтные работы, произведенные в 2019 году по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «1К11- д. Воронково», использованы Управлением жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в полном объеме.

2. В ходе проверки фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Установлены следующие нарушения и недостатки:

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок:

Допущено неприменение мер ответственности по контракту (отсутствуют взыскания неустойки (пени) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) за несвоевременное выполнение обязательств, предусмотренных контрактом в части несоблюдение сроков выполнения работ по ремонту дороги.

Несвоевременно осуществлена оплата по договору, что влечет риски взыскания неустоек со стороны подрядчика.

По факту нарушения  законодательства, содержащее признаки правонарушения в соответствии со статьёй 7.32.5 КоАП, материалы в уполномоченный орган для составления протокола о правонарушении не составлялись, в связи с истечением срока давности.

Акт проверки был вручен по окончании проверки.

По фактам выявленных нарушений и недостатков в объект контроля было направлено представление КСК о принятии мер по устранению выявленных в ходе проведения проверок нарушений и недостатков, привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

Материалы по фактам выявленных нарушений направлены в Прокуратуру Гаврилов-Ямского муниципального района.

Вопросы устранения выявленных нарушений проверкой нарушений находятся на постоянном контроле КСК.

Предложения

- Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:

– рассмотреть результаты контрольного мероприятия, учесть их в дальнейшей работе.

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:

-  рассмотреть результаты контрольного мероприятия, учесть их в дальнейшей работе;

- принять меры к устранению выявленных нарушений и недостатков, недопущению их в дальнейшей работе;

- проинформировать Контрольно-счетную комиссию Гаврилов-Ямского муниципального района о принятых решениях и мерах по устранению нарушений и недостатков.

Председатель КСК Гаврилов-Ямского

муниципального района    	    Е.Р. Бурдова