**Основные результаты и перспективы деятельности**

**органов местного самоуправления**

**Гаврилов-Ямского муниципального района**

**по решению вопросов местного значения**

**и социально-экономическому развитию**

**Гаврилов-Ямского муниципального района**

1. **Цели, задачи, этапы и ход реализации мероприятий программы социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу**

Стратегические цели и задача деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района определены в Стратегии социально-экономического развития Гаврилов–Ямского муниципального района до 2025 года, утвержденной решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 164.

Главной целью социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района является **создание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения на основе устойчивого экономического и социального развития.**

В соответствии с поставленной целью Администрация муниципального района решает ряд задач:

**1. Развитие конкурентоспособной, динамичной, высокотехнологичной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие Гаврилов-Ямского муниципального района.**

1.1. Создание среды, стимулирующей предпринимательскую деятельность и инвестиционную активность.

1.2. Развитие сельского хозяйства.

1.3. Развитие туристической отрасли

1.4. Эффективное использование финансов и муниципальной собственности.

1.5. Развитие градостроительной деятельности.

**2. Развитие человеческого потенциала как основного фактора устойчивого экономического развития.**

2.1. Совершенствование и развитие образования, повышение качества образовательных услуг.

2.2. Создание условий для эффективной социализации и гражданского становления молодежи Гаврилов-Ямского муниципального района.

2.3. Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание условий для обеспечения развития культурного пространства района, оптимизация культурной среды района.

2.4. Создание условий для укрепления здоровья населения, развития спорта, формирование здорового образа жизни.

2.5. Сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий жителей района.

2.6. Противодействие преступности и обеспечение личной безопасности граждан. Защита прав и законных интересов детей.

2.7. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций.

2.8. Развитие муниципальной службы и повышение эффективности местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий.

**3. Создание комфортных условий жизни населения района за счет развития инфраструктуры.**

3.1. Обеспечение населения современными условиями комфортности, безопасности и надежности жилья.

3.2. Развитие дорожного хозяйства.

3.3. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки и оздоровление окружающей среды.

3.4. Повышение доступности жилья для населения района.

Для реализации поставленных целей и задач в соответствии с федеральным и региональным законодательством, Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района необходимо способствовать повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и учреждений по реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Гаврилов-Ямского МР), создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов всеми участниками бюджетного процесса муниципального уровня.

Основные задачи и ключевые механизмы реализации задач по достижению целей Стратегии социально-экономического развития Гаврилов-Ямского МР приведены в Приложении 1.

Управление финансами является составной частью общей системы управления социально-экономическими процессами. Оно направлено на совершенствование системы отношений, призванных нормализовать финансовые ресурсы, необходимые для социально-экономического развития общества.

С этой целью в 2020 году реализовывался План мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019-2021 годы, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 18.12.2018 № 1458.

Основная цель управления финансами – финансовая устойчивость и финансовая независимость, проявляющиеся в сбалансированности бюджета, снижении муниципального долга, выполнении всех расходных обязательств муниципального района, а также совершенствование системы использования муниципальных финансов, направленной на достижение конечного результата, исключение неэффективных расходов бюджета района, оптимизация целевых программ.

Исходя из этого бюджетная политика района была сформирована и ориентирована на обеспечение сбалансированности и устойчивости системы муниципальных финансов, повышение эффективности бюджетных расходов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики в области доходов были направлены на:

- повышение качества администрирования доходов;

- повышение эффективности управления имуществом, находящимся в собственности муниципального района и его более рациональное использование;

- продолжение работы межведомственной комиссии по работе с предприятиями должниками, укреплению налоговой дисциплины, легализации налоговой базы и реструктуризации задолженности в бюджет муниципального района;

- осуществление работы по снижению неформальной занятости населения и легализации выплаты заработной платы.

Для формирования бюджета муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов проводилась работа по анализу социально-экономического развития района, согласование проектов муниципальных и ведомственных целевых программ.

Постановлением Администрации муниципального района от 23.10.2018 №1180 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» утвержден перечень муниципальных программ на 2020 год, который является основным нормативно – правовым актом для разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Всего на 2020 год в бюджете муниципального района расходы предусмотрены и исполнялись по 17 муниципальным программам (Перечень муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района приведен в Приложении 2).

В рамках 17 муниципальных программ реализовывались 27 муниципальных целевых и 5 ведомственных целевых программ, а также 15 основных мероприятий.

Реестр муниципальных программ сформирован и размещен на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование» по адресу: http://www.gavyam.ru/city/economies/strateg\_plan.php.

**Предусмотренный объем и фактическое финансирование муниципальных программ из всех источников финансирования в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лимит финансирования  тыс. руб. | Фактическое финансирование, тыс. руб. | % расхода бюджетных средств |
| 1 074 879 | 1 063 733 | 99 |

Мероприятия муниципальных программ осуществлялись за счет бюджетов различного уровня, а именно:

- за счет бюджета муниципального района - 6 программ;

- за счет бюджета муниципального района с участием субсидий и дотаций из областного бюджета и бюджетов поселений – 11 программ (из них по двум муниципальным программам было финансирование и из федерального бюджета).

**Распределение финансовых средств по муниципальным программам**

**в 2020 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |
| 1. | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 62,062 |
| 2. | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 28,236 |
| 3. | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,559 |
| 4. | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2,045 |
| 5. | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 4,719 |
| 6. | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,073 |
| 7. | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,743 |
| 8. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,012 |
| 9. | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 1,052 |
| 10. | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,018 |
| 11. | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,004 |
| 12. | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,398 |
| 13. | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,005 |
| 14. | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,005 |
| 15. | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | - |
| 16. | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | - |
| 17. | МП «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,0069 |
|  | Итого: | 100,000 |

Администрацией муниципального района проводилась оценка эффективности и результативности муниципальных программ.

По произведенным расчетам из 17 муниципальных программ признаны:

- 12 программ высокорезультативными (результативность составила более 95%);

- 1 программа среднерезультативная (результативность составила 94,8%);

- 3 программы низкорезультативная (результативность составила менее 85 %).

По показателю эффективности программ признаны:

- 11 программ высокоэффективные (эффективность составила более или равна 100%);

- 1 программа – среднеэффективная (эффективность ниже 100%);

- 2 программы - низкоэффективные (МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» (эффективность составила 83%), МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» (эффективность составила 75,5%).

По двум программам (МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» и МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе») эффективность не рассчитывалась, так как не было финансирования.

**Показатели эффективности и результативности муниципальных программ за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы | Результа-тивность  МП,% | Эффективность  МП  % |
| 1 | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100,0 | 103,8 |
| 2 | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 127,0 | 127,0 |
| 3 | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | 100,0 |
| 4 | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100,0 | 119,0 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 105,0 | 105,0 |
| 6 | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | 100,0 |
| 7 | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | 100,1 |
| 8 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | 94,8 | 94,8 |
| 9 | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 99,5 | 100,0 |
| 10 | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 50,0 | 83,0 |
| 11 | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | - |
| 12 | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 99,0 | 120,0 |
| 13 | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | - | - |
| 14 | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 108,0 | 108,0 |
| 15 | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 73,2 | 75,5 |
| 16 | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 114,0 | - |
| 17 | МП «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» | 75,0 | 103,0 |

Муниципальные программы реализуются во всех наиболее важных сферах района - в сфере развития образования, культуры, социальных обязательств, физической культуры и спорта, поддержки молодежных инициатив, патриотического воспитания граждан, энергосбережения, повышения энергетической эффективности, ремонта и другим направлениям. Основная задача муниципальных целевых и ведомственных программ заключается в обеспечении взаимосвязи мер социально-экономического развития и бюджетного планирования.

Основными причинами низкой эффективности и результативности реализации муниципальных программ в 2020 году, обозначенной в годовых отчетах ответственными исполнителями, является недостаточное финансирование Муниципальных программ, а так же невозможность выполнения программных мероприятий из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году завершена реализация 5 муниципальных программ:

- МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»;

- МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Все муниципальные программы разработаны и утверждены для исполнения в 2021-2024 г.г.

Во исполнение положений Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», все документы стратегического планирования, вносимые в них изменения и отчетные сведения заносятся в государственную информационную систему стратегического планирования (ФИС СП) в строго установленные законом сроки.

Данная информация включена в сводный перечень показателей мониторинга деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярославской области «Рейтинг-76» за 2020 год.

1. **Ход реализации мероприятий по повышению эффективности**

**деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и их соответствии документам стратегического планирования муниципального образования**

Стратегией социально-экономического развития Гаврилов-Ямского МР до 2025 года установлены плановые значения целевых показателей социально-экономического развития района на 2022 и 2025 годы.

В 2020 году осуществлен ежегодный мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района до 2025 года.

**Показатели ежегодного мониторинга реализации Стратегии социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района до 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя, единица измерения | 2020  план | 2020  факт | Процент исполнения |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн.руб.(ежегодно) | 4453,8 | 3174,6 | 71,28 |
| Реализация инвестиционных проектов во всех сферах экономики района | да | да | да |
| Объем инвестиций в основной капитал организаций, млн.руб. (ежегодно) | 440,7 | 222,6 | 22,69 |
| Доля получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего образования, удовлетворенных качеством услуги, % | 95,0 | 95,0 | 100,00 |
| Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Создание новых объектов, реконструкция (ремонт) действующих объектов образования, культуры, спорта, молодежи и туризма | да | да | да |
| Обеспечение защищенности граждан, нуждающихся в социальной защите, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. общей площади (ежегодно) | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| Количество газифицированных сетевым газом населенных пунктов, ед | 44 | 43 | 97,73 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных  дорог, % | 72,0 | 74,5 | 103,47 |

В долгосрочной перспективе Гаврилов-Ямский МР видится процветающим муниципальным образованием, гармонично развивающимся, сохранившим высокий историко-культурный потенциал, со сбалансированной диверсифицированной экономикой, позволяющей выполнить социальные обязательства перед населением. Усилия Администрации Гаврилов-Ямского МР в сочетании с географическим положением, природным потенциалом позволяют привлекать значительные инвестиционные ресурсы в экономику, повышать благосостояние населения, решать проблемы занятости, обеспечивать гармоничное развитие муниципального образования.

В настоящее время в основу политики Гаврилов-Ямского МР положены

стратегические цели развития муниципального образования - создание территории опережающего социально-экономического развития «Гаврилов-Ям».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 № 272 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Гаврилов-Ям» в марте 2018 года моногороду Гаврилов-Ям присвоен статус ТОСЭР.

На конец 2020 года в качестве резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Гаврилов-Ям» осуществляют свою деятельность 6 организаций:

- ООО НПО «ТЛК» - инвестиционный проект «Создание современного и высокотехнологичного предприятия по производству телекоммуникационных шкафов и стоек».

- ООО «Платформа Самовар» по реализации инвестиционного проекта Samovar – системы управления дистрибуцией рекламных сообщений в сети Интернет и мобильных коммуникациях на основе технологий «Big Data».

- ООО «РУБАР композит» - инвестиционный проект «Создание площадки для производства композитной полимерной арматуры периодического профиля».

- ООО «ПК «ДИНАЛАК» - инвестиционный проект «Организация современного производства широкого ассортимента полуфабрикатных связующих для лакокрасочных материалов индустриального назначения».

- ООО «БАУФОН ГМБХ» - инвестиционный проект «Организация производства осветительного оборудования».

- ООО «Метпром» - «Организация производства акустических панелей для шумозащитных экранов».

Организация ТОСЭР в моногороде Гаврилов-Ям – это качественное развитие территории, укрепление экономического потенциала, повышение уровня жизни населения. Инвесторы, получившие статус резидентов ТОСЭР, получат возможность успешно реализовывать инвестиционные проекты в условиях существенных налоговых льгот. А это, безусловно, положительно скажется на инвестиционной привлекательности города и района вцелом. Привлеченные

инвестиции, в свою очередь, будут способствовать созданию новых рабочих мест, что позволит предотвратить возникновение социальной напряженности в городе, где значительная часть экономически активного населения работает на градообразующем предприятии АО ГМЗ «Агат». Создание новых производств позволит свести к минимуму внутрирайонную миграцию квалифицированных кадров в областной центр.

В связи с этим бюджетная политика, начиная с 2017 года, переориентирована на обеспечение условий устойчивого и сбалансированного экономического роста. Обеспечено формирование гибкой и комплексной системы управления расходами бюджета, увязанной с системой муниципального стратегического управления, что предполагает интеграцию приоритетных проектов в муниципальные программы Гаврилов-Ямского МР. Сделан упор на повышение эффективности бюджетных инвестиций, обеспечивающее стратегическое развитие Гаврилов-Ямского МР и привлечение в экономику дополнительных средств инвесторов.

**Мероприятия, осуществляемые в ходе исполнения бюджета в целях пополнения его доходной части, оптимизации и более эффективного расходования бюджетных средств в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Результат  мероприятий |
| 1. | Осуществление контроля за соблюдением регионального трехстороннего Соглашения (РТС) между Правительством Ярославской области, некоммерческим партнерством «Экономический Совет ЯО» и общественной организацией «Объединение организаций профсоюзов ЯО» о минимальной заработной плате в ЯО | В рамках контроля за соблюдением РТС о минимальной заработной плате в Ярославской области, Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского МР проводит ежемесячный мониторинг применяемого МРОТ в ЯО в учреждениях, находящихся в функциональном подчинении Администрации муниципального района и Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.  Также данная информация отслеживается при осуществлении мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением требований трудового законодательства в подведомственных Администрации муниципального района учреждениях.  Ведется реестр граждан, которые при обращении в Управление предоставляют данные о доходах ниже МРОТ, запрашиваются обоснования выплаты заработной платы ниже МРОТ в ЯО у работодателей.  За 2020 год случаев выплаты заработной платы в бюджетных учреждениях района ниже МРОТ в ЯО не установлено.  Установление заработной платы ниже МРОТ в ЯО в организациях другой ведомственной подчиненности обосновывается неполной занятостью работников.  За 2020 год в адрес работодателей района направлено 11 запросов. В ходе обработки полученной информации МРОТ ниже установленного в ЯО не выявлено. |
| 2. | Осуществление организации и проведения мероприятий по обеспечению ведения государственного адресного реестра в рамках исполнения Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ | Работа с федеральной информационной адресной системой (далее-ФИАС) – функция поселений муниципального района. Работа по корректировке и уточнению сведений, внесенных в ФИАС органами местного самоуправления поселений проводится регулярно, по мере присвоения адресного хозяйства.  За 2020 год в адрес поселений поступило 119 заявлений о присвоении, изменении адресов земельным участками и объектам капитального строительства, по которым присвоено 115 адресов, было изменено 5 адресов. |
| 3. | Осуществление организации работы межведомственных комиссий по укреплению налоговой дисциплины и легализации налогооблагаемой базы | В 2020 году были созданы комиссии по ликвидации задолженности по платежам в бюджет на территории Великосельского сельского поселения, Заячье-Холмского сельского поселения, Митинского сельского поселения.  Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района было проведено два заседания комиссии по ликвидации задолженности перед бюджетом. В связи с мероприятиями по нераспространению вируса COVID-19 два заседания были отменены. Налогоплательщикам, имеющим задолженность перед бюджетом, были направлены по почте уведомления (16 шт.) о необходимости оплатить сумму долга, 78 извещений о задолженности перед бюджетной системой и необходимости явиться на заседание комиссии для объяснения причин образовавшейся задолженности. На комиссии были рассмотрены дела 7 налогоплательщиков.  Всего экономический эффект работы межведомственной комиссии Администрации муниципального района в 2020 году составил 1536 тыс.руб.  Администрациями поселений Гаврилов-Ямского муниципального района направлено 799 уведомлений налогоплательщикам, имеющим задолженность перед бюджетом, о необходимости ликвидировать долги, 6 претензионных писем. Экономический эффект в поселениях составил 511,7 тыс.руб. |
| 4. | Осуществление формирования и направления списков муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений в налоговые органы для выявления задолженности по уплате налогов | В декабре 2020 года в МИФНС №2 по ЯО были направлены списки работников органов местного самоуправления для выявления задолженности. Были выявлены восемь работников имеющих задолженность по имущественным налогам, им было рекомендовано обратиться в налоговый орган по месту нахождения имущества для сверки расчетов с бюджетом, в случае подтверждения сведений о наличии долга обеспечить уплату в короткие сроки.  Задолженности были уплачены в декабре 2020г. |
| 5. | Осуществление мониторинга работодателей с низким уровнем заработной платы наемных работников, для выявления «теневых схем» ее выплаты и формирование перечней работодателей «группы риска» | В целях реализации мероприятий по снижению неформальной занятости в муниципальном районе сформирована рабочая группа по снижению неформальной занятости.  В рамках работы рабочей группы за 4 квартал 2020 года выявлено 59 неформально занятых граждан, из них оформили трудовые отношения 52 (зарегистрировали ИП – 17 человек, зарегистрировались в качестве самозанятых 35 человек).  Организована работа «горячей линии» для сообщения населением фактов не оформления трудовых отношений, работает консультационный пункт для граждан в центре занятости населения муниципального района. |
| 6. | Осуществление организации рассмотрения на трехсторонней комиссии по регулированию социально- трудовых отношений вопросов легализации правовых отношений граждан, осуществляющих трудовую деятельность в хозяйствующих субъектах Гаврилов – Ямского района | Вопрос легализации трудовых отношений граждан, осуществляющих трудовую деятельность в хозяйствующих субъектах, был рассмотрен на заседании территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 27.07.2020  На заседании ТТКстороны решили продолжить совместную работу по снижению неформальной занятости. |
| 7. | Осуществление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и территориальных федеральных органов исполнительной власти в сфере учета объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков) в государственных базах данных Росреестра, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» и налоговых органов в целях повышения собираемости имущественных налогов | Работа осуществляется Управлением по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского МР.  В рамках взаимодействия с кадастровой палатой в 2020 году были направлены 35 межведомственных запроса: 22 об изменении вида разрешенного использования земельных участков, 13 направление материалов по описанию границ территориальных зон. |
| 8. | Осуществление мероприятий по выявлению несоответствия и технических ошибок в государственных базах данных Росреестра, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» и проводить мероприятия по их устранению | Работа осуществляется Управлением по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского МР.  В 2020 году базы данных скорректированы, изменения не вносились. |
| 9. | Осуществление мероприятия по вовлечению в налогообложение:  - земельных участков, предоставленных на основании актов органов местного самоуправления, принятых до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122- ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 01.02.1998), сведения о которых отсутствует в государственных базах данных Росреестра, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» и налоговых органов;  - объектов капитального строительства, на которые в установленном порядке не оформлены правоустанавливающие документы | Работа осуществляется Управлением по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского МР.  В оборот налогообложения в 2020 году дополнительно вовлечено 80 земельных участков. |
| 10. | Осуществление взаимодействия с правообладателями объектов недвижимости (в том числе земельных участков) в целях побуждения их к осуществлению в установленном законодательством порядке регистрации прав на них | Работа осуществляется Управлением по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с утвержденным планом проверок.  В целях стимулирования правообладателей земельных участков к регистрации прав постоянно проводятся устные беседы с заявителями Управления АГИЗО. |
| 11. | Проведение работы по уточнению сведений о земельных участках на уровне муниципальных образований (в части категорий земель, видов разрешенного использования земельных участков, адресов земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и их правообладателей) | Работа осуществляется Управлением по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.  Постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района изменены виды разрешенного использования 22 земельным участкам, направлялись межведомственные запросы в Росреестр. |
| 12. | Организация проведения информационной компании по привлечению граждан к уплате имущественных налогов | В рамках проведения информационной кампании на территории Гаврилов-Ямского муниципального района с целью привлечения граждан к своевременному исполнению своих обязанностей по уплате налогов в бюджетную систему региона проведены следующие мероприятия:  - размещалась информация на официальных сайтах администраций муниципального района и поселений; в населенных пунктах на досках объявлений, магазинах и т.п.; в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»; в социальных сетях;  - в сентябре 2020 года были отправлены списки работников ОМСУ и подведомственных учреждений в МИФНС №2 по ЯО для формирования налоговых уведомлений по имущественным налогам, т.к. произошла задержка в направлении налоговых уведомлений гражданам. Список был подготовлен на 300 человек, квитанции были переданы гражданам для дальнейшей оплаты;  - Администрацией Великосельского сельского поселения были распечатаны квитанции должникам по уплате имущественных налогов в количестве 259 шт. Налоговые уведомления распечатаны в количестве 230 шт. на сумму 192 075,37 руб. Одновременно велась активная работа с населением о сроках и способах уплаты имущественных налогов лично и в социальных сетях.  - в учреждения на территории Великосельского сельского поселения МОБУ «Полянская СОШ», МДОБУ «Полянский детский сад», ГПОУ ЯО «Великосельский аграрный колледж», МДОБУ «Великосельский детский сад №14», МОУ «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского МР», МДОБУ «Плотинский детский сад» были переданы баннеры «1 декабря срок уплаты имущественных налогов» с целью информирования работников данных учреждений. |
| 13. | Организация мероприятий по выявлению объектов капитального строительства, правоустанавливающие документы на которые не оформлены в установленном порядке | Работа осуществляется Управлением по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского МР.  В I квартале 2020 года были проведены 1 внеплановая проверка и 7 рейдовых осмотров. По результатам проверочных мероприятий выявлено 1 нарушение земельного законодательства. Материалы по нарушению были направлены в Управление Росреестра  Во II квартале 2020 года было проведено 33 плановых проверки по муниципальному земельному контролю в отношении 19 физических лиц, 2 внеплановые проверки. По результатам проверочных мероприятий выявлено 8 нарушений земельного законодательства. Материалы по 3 нарушениям были направлены в управление Россельхознадзора, по 5-ти нарушениям материалы направлены в Управление Росреестра.  Проведено 9 рейдовых осмотров, в результате которых было выявлено 7 нарушений земельного законодательства.  В III квартале 2020 года было проведено 64 плановых проверки по муниципальному земельному контролю и 4 рейдовых осмотра. По результатам проверочных мероприятий выявлено 24 нарушения земельного законодательства. Материалы по 19 нарушениям были направлены в управление Россельхознадзора, по 5-ти нарушениям материалы направлены в Управление Росреестра.  Проведено 7 внеплановых проверок по ранее выданным предписаниям для устранение выявленных нарушений. В результате 1 нарушение не устранено, материалы были направлены в суд, наложен штраф на сумму 300 рублей.  В IV квартале 2020 года была проведена 1 плановая проверка и 12 внеплановых по ранее выданным предписаниям на устранение выявленных нарушений по муниципальному земельному контролю. По результатам проверочных мероприятий 5 нарушений устранено, выявлено 7 нарушений земельного законодательства, по которым вновь выданы предписания об устранении нарушения. По материалам выявленных нарушений вынесены Постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 125 тыс.руб. |
| 14. | Осуществление мониторинга планирования органами местного самоуправления поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, мониторинг претензионно-исковой работы с арендаторами указанных земельных участков | Работа осуществляется Управлением по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского МР.  В I квартале было подано 7 исковых заявлений в суд с требованием о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки на общую сумму 94 тыс.руб. Направлено 21 уведомление о задолженности по арендной плате.  Во II квартале было подано 1 исковое заявление в суд с требованием о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки на общую сумму 12 тыс.руб. Направлено 15 уведомление о задолженности по арендной плате.  В III квартале арендаторов земельных участков, имеющих крупную сумму задолженности перед бюджетом, приглашали на заседание комиссии по ликвидации задолженности в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района.  Направлено 15 уведомление о задолженности по арендной плате.  Задолженность по аренде земли составляет 2166 тыс.руб., в т.ч. пени 935,2 тыс.руб.  В IV квартале арендаторов земельных участков, имеющих крупную сумму задолженности перед бюджетом, приглашали на заседание комиссии по ликвидации задолженности в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района.  Направлено 21 уведомление о задолженности по арендной плате.  Задолженность по аренде земли на 01.01.2021 составляет 2665 тыс.руб., в т.ч. пени 1000 тыс.руб.  За 2020 год в доход бюджета муниципального района поступило 4614,1 тыс.руб. от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, это составило 102,3% от прогнозируемого поступления в 2020 году (4510 тыс.руб.). |
| 15. | Осуществление мониторинга органов местного самоуправления в части поступления доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Работа осуществляется Управлением по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского МР.  Всего было проведено 3 аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме на электронной торговой площадке. Было продано шесть гаражных боксов.  Доходы от сдачи в аренду имущества составили 1316,82 тыс.руб. или 119,9% от прогноза на 2020 год в сумме 1098 тыс.руб.  По состоянию на 01.01.2021 в районе действует 15 договоров аренды имущества, общая площадь арендуемых помещений составила 920,9 кв.м.  На 01.01.2021г задолженность перед бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района по аренде недвижимого имущества составила 266,1 тыс. руб.  Поступления прочих доходов от использования имущества составили 46,2 тыс.руб.  Всего в 2020г было произведено продаж материальных и нематериальных активов на сумму 2287,2 тыс.руб. |
| 16. | Осуществление индивидуальной работы с организациями, имеющими просроченную задолженность по уплате за негативное воздействие на окружающую среду | Отделом капитального строительства и природопользования Управления жилищно-коммунального хозяйства проводились консультации юридических и физических лиц по внесению авансовых платежей по плате за негативное воздействие на окружающую среду, сдаче отчета 2-ТП-отходы.  За 2020 год в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района поступило 767,94 тыс.руб. платы за негативное воздействие на окружающую среду, исполнение составило 109,7%. |
| 17. | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района осуществляется ежемесячно.  Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 2020 год составили 195724,65 тыс.руб., относительно прошлого года доходы увеличились на 2,3% или на 4450,14тыс.руб.  Наибольший удельный вес занимают налоговые доходы. За 2020 год налоговые доходы поступили в сумме 164023,16 тыс.руб., относительно 2019 года они уменьшились на 553,42 тыс.руб., снижение на 0,3%.  Неналоговые доходы за 2020 год составили 31701,49 тыс.руб., относительно прошлого года поступления доходов увеличились на 18,7% или на 5003,56 тыс.руб. |
| 18. | Анализ финансово-хозяйственной  деятельности муниципальных  унитарных предприятий | Осуществлялся мониторинг финансово-экономического состояния муниципальных унитарных предприятий, подготовлены и проведены балансовые комиссии по итогам деятельности предприятий за 2019 год, за 1 полугодие 2020 года, за 9 месяцев 2020 года.  Информации размещена на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет в разделе новости и районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник». |
| 19. | Актуализация данных  инвестиционных площадок для  повышения инвестиционной  привлекательности муниципального района | Актуализированы сведения об инвестиционных площадках Гаврилов-Ямского МР, данные размещены на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет, а также на интернет-ресурсе «Инвестиционный портал Ярославской области». |

Все расходы бюджета района осуществлялись исходя из наличия ассигнований и принятых бюджетных обязательств. Выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг осуществлялись в 2020 году в установленные сроки и в полном объеме.

В 2020 году была продолжена работа по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов путем усиления финансового внутреннего контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

В течение года специалистами Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР осуществлялась методологическая работа с главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов, сельскими поселениями в части планирования и исполнения бюджетов.

Обеспечена прозрачность и публичность информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района в сфере управления муниципальными финансами за счет использования средств массовой информации, размещения информации на сайте Администрации Гаврилов-Ямского МР.

Информационный ресурс «Бюджет для граждан», размещенный на сайте Администрации Гаврилов-Ямского МР в конце 2019 года, знакомит граждан с основными направлениями бюджетной политики Гаврилов-Ямского МР на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, условиями формирования и исполнения бюджета района, источниками его доходов, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств.

1. **Краткий анализ достигнутых в текущем году значений показателей эффективности деятельности, характеристика мер, с помощью которых удалось улучшить значения тех или иных показателей, а также пояснения по показателям с отрицательной тенденцией развития. Основные проблемные вопросы социально-экономического развития муниципального образования**

В 2020 году достигнуты значительные результаты, свидетельствующие о повышении эффективности деятельности Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. Благодаря слаженной работе органов местного самоуправления и профильных департаментов Правительства области, тесному взаимодействию с региональными структурами, осуществляющими поддержку предпринимательства в области и продвижение инвестиционных проектов, удалось добиться улучшения показателей направления «Экономическое развитие».

Объем инвестиций, вложенных в основной капитал, за исключением бюджетных средств, в расчете на 1 жителя района составил в 2020 году 6,15 тыс. руб., увеличившись на 53,7 % по сравнению с прошлым годом. Положительная динамика показателя обусловлена приростом объема инвестиций на 51,7 млн. руб. или 51,4% по сравнению с прошлым годом, а также снижением среднегодовой численности населения района на 381 человек. Абсолютным лидером в отрасли промышленности является АО ГМЗ «Агат». Основной вид деятельности предприятия - производство двигателей летательных аппаратов с искровым зажиганием и их частей, производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств. Для формирования новых возможностей для бизнеса на территории моногорода Гаврилов-Ям в 2018 году была создана территория опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР «Гаврилов-Ям») - территория, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций. На конец 2020 года в качестве резидентов ТОСЭР осуществляли свою деятельность 6 организаций. С 16.03.2021 года будет отсутствовать возможность применения пониженных тарифов по платежам в страховые фонды в отношении резидентов ТОСЭР «Гаврилов-Ям», получивших такой статус позднее трёх лет со дня создания ТОСЭР, что не лучшим образом скажется на доступности данной территории.

Для потенциальных резидентов ТОСЭР в настоящее время имеются площадки для размещения производства на территории г. Гаврилов-Ям. Проблемой является отсутствие обеспеченности инвестиционных площадок всеми коммуникациями в соответствии с потребностями потенциальных инвесторов, отсутствие финансовой возможности решения данного вопроса за счет средств местного бюджета.

В 2020 году, несмотря на сложности и ограничения, связанные с функционированием предприятий, организаций и учреждений в период распространения новой короновирусной инфекции, удалось добиться роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников. Среднемесячная заработная плата (без субъектов малого предпринимательства) в целом по району в 2020 году составила 36,4 тыс. руб., что на 3,2% выше аналогичного показателя 2019 года. Абсолютный прирост по этому показателю дает АО ГМЗ «Агат» и организации социальной сферы. Максимальный прирост заработной платы обеспечен в муниципальных общеобразовательных учреждениях – в 2020 году она увеличилась на 2,1 тыс. руб. или 6,6%.

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, увеличилась по сравнению с 2019 годом на 2122,6 га, что повлияло на увеличение доли этих участков в общей площади территории муниципального района. По состоянию на 01.01.2021 заключено 1191 договоров аренды земельных участков, расположенных на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района. В 2020 году заключено 85 договоров аренды (из них 81 - с физическими лицами, 4 - с юридическими лицами). Заключено 22 договора купли-продажи земельных участков. Данная работа проводится на постоянной основе. Проведено 160 проверочных мероприятий по муниципальному земельному контролю. По итогам проверок 25 граждан привлечено к административной ответственности органами Росреестра и Россельхознадзора. Наложено административных штрафов на сумму 170,3 тыс.руб.

В 2020 году снизилась доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,5%. Было отремонтировано 20 дорог протяженностью 8,468 км, из них автомобильные дороги общего пользования местного значения:

- «Чайкино-Высоцкое-Тарусино», Митинского сельского поселения, протяженностью 2,24 км;

- «Заморино-Андрюшино» Заячье-Холмского сельского поселения, протяженностью 1,2км;

- участок автомобильной дороги от автомобильной дороги регионального значения «Великое-Плещеево» до д. Круглово в Великосельском сельском поселении, протяженностью 1 км.

В городе Гаврилов-Ям по поручению Губернатора Ярославской области реконструирована дорога к областному детскому дому-интернату для умственно-отсталых детей, рядом с которым находятся дом-интернат для слабовидящих детей и средняя школа №3. Выполнен первый этап реконструкции: ул.Сосновая и ул.Пирогова общей протяженностью 1,3 км. По ул.Кирова обновлено асфальтовое покрытие протяженностью более 900 м, оборудован пешеходный переход с автобусными комплексами.

Незначительно уменьшилась доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района с 5,569% до 5,566%. Это произошло в связи с сокращением численности постоянного населения, проживающего в данных населенных пунктах и выбытием части населения в другие населенные пункты района, Ярославской области и за ее пределы.

Сокращение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году на 48 единиц обусловлено как сокращением числа индивидуальных предпринимателей, так и прекращением деятельности ряда предприятий в период противоэпидемических ограничений в пандемию. Администрацией района ведется активная работа, направленная на снижение уровня неформальной занятости трудоспособного населения. Проводились межведомственные рейды и выездные проверки, в результате которых на территории района выявлено 163 случая теневой занятости, официально трудоустроено 160 человек.

По направлению «Дошкольное образование» произошло улучшения показателя «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет». Это связано с сокращением численности детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 42 человека. В Гаврилов-Ямском муниципальном районе образовательные услуги оказывают 14 детских садов. Количество воспитанников в детских садах (в т.ч. частных) и дошкольных группах общеобразовательных школ составляет 1296 детей. Местами в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, на 01.09.2020 на 100% обеспечены дети в возрасте от 2-х лет. Большинство родителей детей раннего возраста от 1 года до 2-х лет, желающих отдать ребенка в дошкольное учреждение, также получили такую возможность.

В Гаврилов-Ямском муниципальном районе отсутствуют муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Показатель «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1 - 6 лет» ухудшился по сравнению с 2019 годом на 1,0%. Такое снижение произошло из-за уменьшения количества воспитанников дошкольных образовательных учреждений (на 102 обучающихся), так же при этом произошло и снижение количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих в очереди для поступления в ДОУ (со 146 до 104 очередников). При этом все дети, состоящие в очереди в ДОУ и желающие пойти в дошкольное учреждение в 2020 году, были обеспечены местами. Т.е. потребность в получении услуги в 2020 году была обеспечена полностью, в очереди остались дети, родители которых планируют начать посещение детского сада не ранее 2021 года.

В 2020 году муниципальному району удалось добиться улучшения показателей направления «Общее и дополнительное образование».

Образовательные услуги в Гаврилов-Ямском муниципальном районе оказывают 13 школ, 2 учреждения дополнительного образования, 1 детский дом.

В школах района обучается 2880 детей. В 2020 году 121 выпускник 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании, что составляет 100%. 16 выпускников окончили школу с медалями «За особые успехи в учении», из них 13 были отмечены Почетным знаком Губернатора Ярославской области «За особые успехи в учении». 240 девятиклассников, что составляет 100%, получили аттестаты об основном общем образовании. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» равна нулю.

Не изменилась по сравнению с 2019 годом «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» и составляет 79,3%. В целях реализации национального проекта «Образование» в рамках проекта «Современная школа» в районе созданы три Центра гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» (Средняя школа № 1, МОУ СШ № 6, МОБУ «Шопшинская СШ»), в которых решаются задачи обновления содержания образования, а также создания современных условий обучения по таким предметным областям как «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Информатика».

В 2020 году на проведение ремонтных работ, на совершенствование материально-технической базы образовательных организаций израсходовано более 12 млн. рублей, из которых 4 млн. рублей средства бюджета Ярославской области и более 8 млн. рублей средства бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.

Проведены ремонтные работы из средств бюджета Ярославской области в восьми образовательных организациях, которые вошли в Губернаторскую программу «Решаем вместе!» на сумму 3 млн. рублей. Произведена установка памятника З. Космодемьянской на территории МОУ «Средняя школа № 3» г. Гаврилов-Яма на общую сумму 500 тыс.руб.

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» равна нулю. Т.к. отсутствуют общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Увеличение «Доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» произошло на 1,9%. Особое место в деятельности Администрации муниципального района занимает организация отдыха и оздоровления детей. В период оздоровительной кампании 2020 года отдохнули 1313 детей. На базе 15 образовательных организаций функционировали лагеря с дневной формой пребывания, в которых отдохнули 1214 детей, в том числе 489 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Учебный процесс в муниципальных образовательных учреждениях организован в одну смену. Обучающиеся, занимающиеся во вторую (третью) смену отсутствуют. Доступность образования обеспечивается за счет организации доставки обучающихся к месту учебы школьными автобусами.

«Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях» уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 39,5% и составляли 22,3 тыс.руб. Это связано как с уменьшением общего объема расходов бюджета муниципального района на общее образование на 40,4%, так и с сокращением среднегодовой численности обучающихся на 43 человека.

Показатель «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» ухудшился по сравнению с 2019 годом на 4, 8%. Снижение произошло из-за изменения механизма учета охвата детей указанной возрастной категории дополнительным образованием. С 2020 года ребенок учитывается единожды, независимо от количества программ, по которым получает дополнительное образование; информация берется из системы персонифицированного дополнительного образования (ПФДО).

Одним из значимых событий в 2020 году является начало строительства «Центра развития детского творчества «Лидер». Общая площадь здания 5750 кв.м. В данном здании разместятся два муниципальных учреждения: Дворец детского творчества и Детская школа искусств. Пропускная способность здания 750 человек. Здание включает в себя 3 этажа с учебными классами, мастерскими, кабинетами хореографии, библиотекой, хоровым и актовым залами, полным набором смежных и хозяйственных помещений, необходимых для реализации программ дополнительного образования детей, в т.ч. технической и естественно-научной направленности. Объект будет сдан во II квартале 2022 года.

По направлению «Культура» показатель «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности» составляет 100%.

Незначительно ухудшилась «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры». Это связано с уменьшением на 1 единицу муниципальных учреждений культурно-досугового типа и общедоступных библиотек.

Вся деятельность учреждений культуры и искусства Гаврилов-Ямского муниципального района в 2020 году была направлена на сохранение культурного потенциала и нематериального культурного наследия, развитие самодеятельного художественного творчества, обеспечение равных возможностей жителям района в получении доступа к культурным ценностям. В 2020 году в сфере культуры Гаврилов-Ямскому муниципальному району была предоставлена субсидия в сумме 475 тыс. руб. на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования. В результате проведенных работ заменены оконные блоки в Доме культуры, приобретены стенды и заменены оконные блоки в центральной библиотеке, а также приобретены сценические костюмы для Шопшинского КДЦ. Также в отчетном периоде проведены работы в Доме культуры, благодаря им фойе стало легко трансформироваться под выставочный и конференц-зал, гостиную, арт-пространство.

По направлению «Физическая культура и спорт» Гаврилов-Ямский муниципальный район традиционно занимает лидирующие позиции, в течение года Администрацией муниципального района проводилась целенаправленная работа по привлечению детей, юношества, а также взрослого населения к здоровому образу жизни, систематическим занятиям физкультурой и спортом.

По итогам 2020 года «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет» составила 46,5% (на 1, 2% больше, чем в 2019 году). На территории района зарегистрировано 23 физкультурно-спортивных клуба по месту учебы, жительства и работы с целью привлечения к регулярным занятиям физкультурой и спортом детей, молодежи, работающего населения и пенсионеров.

«Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» увеличилась на 9,2% и составила в 2020 году 81,8%.

В 2020 году осуществлено строительство многофункциональной спортивной площадки для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол и теннис на территории МОУ «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района» на общую сумму 2,4 млн. руб., строительство поля для мини-футбола с искусственным покрытием в Гаврилов-Ямской ДЮСШ на сумму 1, 5 млн. рублей, а так же площадка для сдачи норм ГТО на сумму 500 тыс. руб. В декабре 2020 года РФС присвоил Гаврилов-Ямской ДЮСШ статус «Школа футбола 3 категории».

Проведена подготовительная работа по включению следующих объектов в региональные проекты в 2021году:

- разработана и прошла экспертизу проектно-сметная документация на строительство многофункциональной спортивной площадки в МОУ «Средняя школа №6» в рамках программы «Газпром-детям» и социального партнерства с ПАО «Газпром» по строительству социальных объектов на территории муниципального района на сумму 11,5 млн. руб.;

- подготовлена проектно-сметная документация и паспорт проекта школьного инициативного бюджетирования на строительство спортивной площадки в рамках реализации направления «Школьное инициативное бюджетирование» Губернаторского проекта «Решаем вместе!» на сумму 2,4 млн. руб.

В 2020 году проведены работы по подготовке проектно-сметной документации для строительства футбольного стадиона с 4-мя круговыми легкоатлетическими беговыми дорожками в г. Гаврилов-Ям. Для осуществления данного строительства была подготовлена территория около Гаврилов-Ямской детско-юношеской спортивной школы. Строительство стадиона планируется в 2021 году.

По направлению «Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» Администрации муниципального района удалось добиться улучшения показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя». Всего на одного жителя муниципального района приходится 31,5 кв. м. общей площади жилых помещений. В 2020 году всего введено в эксплуатацию 15031 кв.м жилья, при плане 15000 кв.м. Большая часть жилых домов - 13949 кв.м введена населением за счет собственных и привлеченных средств.

Показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - всего» ухудшился, по сравнению с 2019 годом на 30,6 %. Одним из составляющих данного показателя, является показатель площади земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, по которому уменьшились данные с 7,400 га до 4,049 га. Причиной снижения послужило отсутствие спроса граждан в 2020 году на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) - это форма обеспечения граждан жильем, путём строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет. В условиях возникшей в 2020 году коронавирусной инфекции спрос на жилищное строительство значительно уменьшился. По информации банков РФ, граждане в 2020 году реже использовали привлекаемые заемные денежные средства на строительство. Для жилищного строительства, в т.ч. комплексного жилищного строительства, земельные участки не формировались и не предоставлялись из-за отсутствия заявлений. По практике прошлых лет, спросом для жилищного строительства пользуется только территории городского поселения Гаврилов-Ям, с наличием возможности газификации, водоснабжения и водоотведения. На настоящее время земель для комплексного жилищного строительства не территории городского поселения не имеется. Провести такую процедуру можно только после включения в границы городского поселения прилегающих земель сельскохозяйственного назначения и изменения документов территориального планирования. Уменьшению количества представленных участков для ИЖС послужил также факт расторжения договоров аренды земельных участков, в т.ч. добровольного расторжения, по причине отсутствия у граждан возможности освоения предоставленных земельных участков и отсутствия денежных средств на строительство.

По направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство» произошло улучшение показателя «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района на 0,7%. В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Гаврилов-Ямского муниципального района в 2020 году выполнены строительно-монтажные работы на 5 МКД:

- ремонт крыши жилого дома № 56 ул. Менжинского, г. Гаврилов-Ям;

- ремонт крыши жилого дома № 2 пос. Новый в Великосельском сельском поселении;

- ремонт крыши жилого дома №1 ул. Старосельская, с. Шопша;

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения жилого дома ул. Строителей, д. 5а г. Гаврилов-Ям;

- ремонт фасада жилого дома №7 ул. Строителей, с. Шопша.

В 2020 году была продолжена реализация губернаторского проекта «Решаем вместе!». В ходе реализации которого выполнены следующие мероприятия:

1) по направлению «Формирование комфортной городской среды» благоустроено:

- дворовая территория многоквартирного дома ул. Победы, д. 54, 65, 68, 70 г. Гаврилов-Ям;

- дворовая территория многоквартирного дома Сосновый бор, д. 1 в г. Гаврилов-Ям;

- общественная территория пруда на ул. Шишкина, в г. Гаврилов-Ям, 1 этап;

- устройство многофункциональной площадки для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол и теннис в д. Шалаево;

2) по направлению «Поддержка местных инициатив» выполнены следующие ремонтные работы:

- ремонт цоколя здания МДОУ «Детский сад № 2 "Родничок»;

- ремонт отопления в Гаврилов-Ямской детско-юношеской спортивной школе;

- ремонт электропроводки и замена освещения в помещениях МДОУ «Детский сад № 6 "Ленок»;

- ремонт водосточной системы и снегозадержания кровли здания МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»;

- ремонт пола спортивного зала в здании МОУ «Средняя школа № 6»;

- ремонт входной группы здания МОУ «Средняя школа № 3»;

- ремонт полов и стен коридора первого этажа, левого крыла в здании МОБУ «Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова»;

- замена оконных блоков в здании МОУ «Средняя школа № 1»;

- замена оконных блоков в здании МУК «Дом культуры»;

- ремонт электропроводки в корпусе № 1 МОУ «Великосельская средняя школа»;

- ремонт сектора краеведения и приобретение музейного оборудования в МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей»;

- установка детского игрового комплекса в городском поселении Гаврилов-Ям на ул. Коминтерна;

- приобретение и установка детской площадки в п. Заря.

В 2021 году реализация данного проекта продолжается.

В 2020 году Гаврилов - Ямский муниципальный район осуществлял реализацию мероприятия региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области». Участие в указанной программе по благоустройству сельских территорий принимали сельские поселения:

1. Шопшинское сельское поселение - проведено обустройство детской игровой площадки в с. Ильинское-Урусово. Стоимость проекта 481 тыс. руб.

2. Заячье-Холмское сельское поселение. Проведено обустройство площадок накопления твёрдых бытовых коммунальных отходов в количестве 7 штук: с. Заячий-Холм – 2шт., с. Вышеславское – 1 шт., д. Прошенино – 2 шт., п. Заря – 1 шт., д. Курдумово – 1 шт. Стоимость проекта 263 тыс. руб.

3. Великосельское сельское поселение. Проведено обустройство детской игровой площадки в с. Великое. Стоимость проекта 625 тыс. руб.

4. Митинское сельское поселение. Проведено обустройство детской игровой площадки в с. Пружинино. Стоимость проекта 656 тыс. руб.

Незначительно увеличился показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет»

На 0,8% увеличилась «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях».

В рамках реализации программ по улучшению жилищных условий граждан в 2020 году на территории Гаврилов-Ямского муниципального района проведена работа по следующим направлениям:

- поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования (2 участника в городском поселении Гаврилов-Ям получили субсидию на погашение аннуитетных платежей по ипотечному кредиту в размере 50,71 тыс.руб.);

- поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья. Программы приняты во всех поселениях района (за 2020 год выплату получили 6 семей (2 из них многодетные) на общую сумму 4,8 млн. руб.: городское поселение – 3 семьи, Великосельское сельское поселение– 2 семьи, Заячье-Холмское сельское поселение – 1 семья);

- улучшение жилищных условий многодетных семей. В областной сводный список многодетных семей включены 37 многодетных семей (на приобретение жилья выдано свидетельство 1 семье на сумму 1,7 млн.руб. в Великосельском сельском поселении);

- в 2020 году улучшил жилищные условия 1 ветеран (выдано свидетельство на сумму 1,6 млн.руб. в городском поселении Гаврилов-Ям;

- единовременную денежную выплату получил ветеран боевых действий, вставший на учет до 01.01.2005 на сумму 763 тыс.руб. городском поселении Гаврилов-Ям;

- по договорам социального найма предоставлено жилье 2 семьям, общей площадью 51,7 кв.м. в Шопшинском сельском поселении.

На конец 25020 года общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 332 семьи.

33 земельных участка предоставлены в собственность бесплатно льготным категориям граждан:

- гражданам, имеющим трех и более детей-30 земельных участков;

- участнику программы «Молодая семья» - 1 земельный участок;

- гражданину, признанному нуждающемуся в жилом помещении - 1 земельный участок;

- мастеру спорта - 1 земельный участок.

В 2020 году в рамках ведомственной целевой программы департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, на территории Гаврилов-Ямского муниципального района была оказана государственная поддержка ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов из числа лиц, работавших в тылу в годы Великой Отечественной войны, в количестве 3 человек, для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами. В результате, выполнены мероприятия по приобретению газового оборудования и замене оконных блоков.

По направлению «Организация муниципального управления» по показателю «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)» значение равно нулю, т.к. организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют.

«Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)» отсутствует.

В 2020 году были внесены изменения в Генеральный план Великосельского сельского поселения, которые изменили категорию земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности в отношении земельного участка площадью 5 га в районе д. Петрунино Великосельского сельского поселения. Инициатором изменений являлся собственник земельного участка - АО ГМЗ «Агат». Предприятие заинтересовано в использовании земельного участка для размещения промышленных объектов, а также для развития малой авиации, создания на земельном участке взлетно-посадочной площадки для судов малой авиации, дальнейшего развития на территории АО ГМЗ «Агат» «Авиаклуба «АГАТ-Взлет».

«Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 2,9% и составила 34,0%. Это произошло в связи с увеличением как объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), так и общего объема собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). Общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования увеличился за счет поступления 10,0 млн руб на поощрение достижений наилучших значений показателей «Рейтинг-76» за 2019 год и субсидии на строительство Детского центра «Лидер» в размере 10,0 млн.руб.

«Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)» равна нулю, т.к. отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений.

«Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» составляют 3 521,5 рублей, они увеличились по сравнению с 2019 годом на 293,0 руб. Увеличению общего объема расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления способствовало повышение в 2020 году заработной платы работникам органов местного самоуправления на 4%.

«Среднегодовая численность постоянного населения» составляет 24776 человек. За год она сократилась на 381 человек. В прошлом году на территории района появились на свет 217 детей, а случаев смерти зарегистрировано 466, естественная убыль населения в 2020 году составляет 249 человек (увеличение, по сравнению с 2019 годом, на 95 человек). При этом, как и во многих муниципальных районах области, отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы.

По направлению «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальный район снижает «Удельную величину потребления энергетических ресурсов», как в многоквартирных домах, так и муниципальными бюджетными учреждениями. В целях обеспечения населения водоснабжением в 2020 году выполнялись работы по строительству, реконструкции и ремонту шахтных колодцев в поселениях муниципального района. Всего построено 7 шахтных колодцев и 10 отремонтировано. В целях решения наиболее острых вопросов, за счет средств местного бюджета выполнены следующие мероприятия:

- ремонт артезианской скважины в п. Новый. Данное мероприятие позволило решить длительную проблему некачественного водоснабжения поселка и обеспечило жителей качественным водоснабжением, соответствующим санитарным нормам и правилам;

- ремонт артезианской скважины в д. Поляна, позволило решить острую проблему нехватки воды в летний период;

- ремонт водопроводных сетей в с. Великое и замена глубинного насоса артезианской скважины в с. Великое.

Для обеспечения безаварийного прохождения отопительного периода в сфере теплоснабжения в 2020 году за счет средств местного бюджета выполнен ремонт котельной с. Шопша на сумму 1,5 млн. руб. Произведена замена резервного сетевого насоса, ремонт кровли, котельного оборудования, замена оконных и дверных блоков.

В ходе плановой подготовки к отопительному периоду было выполнено мероприятий на сумму 17,0 млн. руб. Основные виды работ:

- замена тепловых сетей  400 – 10 м, 219 – 100м;

- замена дымовой трубы на котельной ЦРБ – 20 м;

- ремонт оголовка дымовой трубы на квартальной котельной  1200;

- капитальный ремонт электрических сетей частного сектора 2 км;

- прокладка новой линий электропередачи 3 км.

Благодаря качественной подготовке в 2020 году Гаврилов-Ямским муниципальным районом в очередной раз в установленные сроки получен паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Были продолжены работы и по энергосбережению. Проведена актуализация трех схем теплоснабжения сельских поселений.

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территории муниципального образования и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) в 2020 году не проводилась.

Правительством Ярославской области ежегодно осуществляется мониторинг деятельности органов местного самоуправления Ярославской области «Рейтинг-76».

Работа за 2020 год оценивалась по 7 приоритетным направлениям: экономика, инфраструктура, социальное развитие, муниципальное управление, безопасность, внутренняя политика, сельское хозяйство.

По результатам оценки за 2020 год Гаврилов-Ямский муниципальный район занял 1 место в области.

Ключевые достижения мониторинга «Рейтинг-76»:

- по направлению «Муниципальное управление» - 1 место;

- по направлениям «Инфраструктура» и «Безопасность» - 2 место;

- по направлениям «Социальное развитие» и «Внутренняя политика» - 3 место;

- по направлению «Экономика» - 4 место.

За достигнутое 1 место район получил грант в размере 20 млн.руб. Денежные средства планируется потратить на финансирование мероприятий социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Рейтингование городских округов и муниципальных районов области продолжается и в 2021 году.

В 2021 году Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района:

- Продолжит осуществление мероприятий по воплощению в жизнь проектов, направленных на развитие района, начало которым положено в 2020 году;

- Продолжит осуществление мероприятий по благоустройству территорий, развитию инфраструктуры района;

- Продолжит осуществление мероприятий по реализацию национальных проектов и федеральных программ, развитие активности граждан, вовлечение их в различные формы общественной жизни, развитие партнерских отношений с молодежными организациями, повышение качества жизни и обеспечение комфортных условий проживания в районе.

1. **Перечень мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации для достижения значений показателей, запланированных на трехлетний период**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя или раздела | Наименование мероприятия, реализуемого и (или)  планируемого к реализации для достижения значений показателя | Срок исполне  ния мероприя  тия | Исполнители  (Структурные подразделения Администрации Гаврилов-  Ямского МР) | Объем и источники финансирования в 2020 году,  тыс. руб. | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Экономическое развитие» | В соответствии с МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»:  - 52 населённых пункта, не имеющих стационарных торговых объектов, обеспечиваются товарами первой необходимости через автолавки.  - проведение организационных и торжественных мероприятий к профессиональным праздникам для популяризации развития малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района. | 2019-2021 годы | Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций | ОБ – 132,13  БМР – 22,00 | ОБ – 108,00  БМР – 22,00 |
| В соответствии с МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:  • Отремонтировано 20 дорог протяженностью 8,468 км, из них автомобильные дороги общего пользования местного значения:  - «Чайкино-Высоцкое-Тарусино», Митинского сельского поселения, протяженностью 2,24 км;  - «Заморино-Андрюшино» Заячье-Холмского сельского поселения, протяженностью 1,2км;  - участок автомобильной дороги от автомобильной дороги регионального значения «Великое-Плещеево» до д. Круглово в Великосельском сельском поселении, протяженностью 1 км.  В городе Гаврилов-Ям по поручению губернатора Ярославской области Д.Ю.Миронова реконструирована дорога к областному детскому дому-интернату для умственно-отсталых детей, рядом с которым находятся дом-интернат для слабовидящих детей и средняя школа №3.  В 2020 году выполнен первый этап реконструкции: ул.Сосновая и ул.Пирогова общей протяженностью 1300 м.  По ул.Кирова обновлено асфальтовое покрытие протяженностью более 900 м, оборудован пешеходный переход с автобусными комплексами.  • Предоставляется субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с государственным регулированием тарифов на оказание транспортных услуг для населения;  • Предоставляется субвенция за счет средств областного бюджета на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. | 2021-2025  годы | Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования | ОБ-8076,9  БМР-15347,9 | ОБ-8076,1  БМР-13673,1 |
| В соответствии с МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  денежные средства предусмотрены на:  • финансирование мероприятий по проведению конкурсов профессионального мастерства;  • проведение мероприятий к дню работников сельского хозяйства;  • участие в областных выставках, ярмарках;  • мероприятия по закреплению молодых специалистов на селе;  • поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в части приобретения семян многолетних трав;  • расходы на реализацию мероприятий в рамках предоставления субсидий с/х товаропроизводителям;  • реализация мероприятий по отлову, временной изоляции безнадзорных животных. | 2021-2025 годы | Отдел сельского хозяйства | ОБ-35,3  БМР-36,0 | ОБ-6,9  БМР-36,0 |
| «Общее и дополнительное образование» | В рамках МП «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:  • Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся (обеспечение учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях, в дошкольных образовательных учреждениях; укрепление материально-технической базы учреждений (осуществлялись ремонтные работы); организована доставка школьников, проживающих в сельской местности, к месту учёбы (23 маршрута); обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждениях; обеспечение деятельности дошколных учреждений, общеобразовательных учреждений; обеспечение деятельности прочих учреждений образования; содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам; выплаты стипендий одаренным детям; реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив); Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей).  • Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования (обеспечение деятельности органов опеки и попечительства; выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью; государственная поддержка опеки и попечительства; обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю).  • Организация отдыха и оздоровления детей (обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха; оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области; обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей; оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского муниципального района).  • Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий;  • Мероприятия на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».  • содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи;  • поддержка реализации общественно-полезных инициатив.  • патриотическое и гражданское воспитание молодежи;  • поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи;  • содействие деятельности ветеранских организаций;  • мероприятия по строительству центра развития детского творчества «Лидер» в г. Гаврилов-Ям | 2014-2021 годы | Управление образования | ФБ-8082,4  ОБ-453046,1  БМР-203084,2 | ФБ-7933,6  ОБ-451969,4  БМР-200273,9 |
| «Культура» | В соответствии с МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:  • обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры;  • организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий.  • развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодежного и др.);  • продвижение, информационное сопровождение туристического продукта района.  • Осуществление создания новых культурно-досуговых мероприятий, выполнение работ по описанию этнографических материалов народной культуры, развитие инфраструктуры туризма, увеличение туристских потоков из других регионов, а также районов области.  • Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы;  • Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам;  • Продвижение традиций и современных направлений развития района, информационное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; разработка и обслуживание сайта; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.).  Проводимые мероприятия:  - Организация и проведение гастрономического фестиваля «Под шубой»;  - Праздник «Снежинка Лахости»;  - Организация и проведение фестиваля дорожной песни «Страна Ямщика»;  - Организация и проведение фестиваля-конкурса «Петровский сувенир»;  - Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика»;  - Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка»;  - Организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, исследовательская деятельность;  - Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | 2021-2023 годы | Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики | ОБ-9288,0  БМР-39272,0  Внеб-2634,0 | ОБ-9288,0  БМР-39272,0  Внеб-2634,0 |
| «Физическая культура и спорт» | В соответствии с МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:  • осуществлялось строительство спортсооружений, строительство малой спортивной площадки для сдачи норм ГТО;  • осуществлялось проведение спортивных массовых мероприятий «День физкультурника», «Снежинка Лахости»;  • участие в областных турнирах и соревнованиях;  • организация и проведение спортивных мероприятий профилактической направленности. | 2020-2022 годы | Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики | БМР-772,0 | БМР-772,0 |
| «Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём» | В рамках реализации программ по улучшению жилищных условий граждан на территории муниципального района работа в 2020 году велась по следующим направлениям:  - государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования. В городском поселении Гаврилов-Ям 2 участника получили субсидию на погашение аннуитетных платежей по ипотечному кредиту в размере 50,71 тыс.руб.;  - государственная поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья. Программы приняты во всех поселениях района. За 2020 год социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили 6 семей (2 из них многодетные) на общую сумму 4 794,85 тыс. руб. (Городское поселение – 3 семьи, Великосельское сп – 2 семьи, Заячье-Холмское сп – 1 семья);  - улучшение жилищных условий многодетных семей. В областной сводный список многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, включены 37 многодетных семей. На приобретение жилья выдано свидетельство 1 семье на сумму 1 742.08 тыс.руб. (Великосельское сп);  - по состоянию на 01.01.2021 ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на учёте не состоит. В 2020 году улучшил жилищные условия 1 человек. Выдано Свидетельство на сумму 1 596.20 тыс.руб. (городское поселение);  - единовременную денежную выплату получил ветеран боевых действий, вставший на учет до 01.01.2005 на сумму 763.00 тыс.руб. (городское поселение);  - в соответствии с законом Ярославской области от 28.06.2005 № 40-з «Об условиях реализации права отдельных категорий граждан на предоставление жилых помещений по договорам социального найма» предоставлено жилье по договору социального найма 2 семьям, общей площадью 51,7 кв.м. (Шопшинское сп).  - расселения из ветхого и аварийного жилья не производилось.  33 земельных участка предоставлены в собственность бесплатно льготным категориям граждан:  - гражданам, имеющим трех и более детей-30 земельных участков;  - участнику программы «Молодая семья» - 1 земельный участок;  - гражданину, признанному нуждающемуся в жилом помещении - 1 земельный участок;  - мастеру спорта - 1 земельный участок. | 2021-2023 годы | Администра  ции поселений муниципального района;  Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций  Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям |  |  |
| «Жилищно-коммунальное хозяйство» | В ходе реализации МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»:  • В 2020 году построена газораспределительная сеть Ульяново-Кадищи, что позволит газифицировать 90 домовладений.  • Построено 7 шахтных колодцев и 10 отремонтировано.  В целях решения наиболее острых вопросов, за счет средств местного бюджета выполнены следующие мероприятия:  • ремонт артезианской скважины в п. Новый. Данное мероприятие позволило решить длительную проблему некачественного водоснабжения поселка и обеспечило жителей качественным водоснабжением, соответствующим санитарным нормам и правилам;  • ремонт артезианской скважины в д. Поляна, позволило решить острую проблему нехватки воды в летний период;  • ремонт водопроводных сетей в с. Великое и замена глубинного насоса артезианской скважины в с. Великое.  Для обеспечения безаварийного прохождения отопительного периода в сфере теплоснабжения в 2020 году за счет средств местного бюджета выполнен ремонт котельной с. Шопша на сумму 1,5 млн. руб. Произведена замена резервного сетевого насоса, ремонт кровли, котельного оборудования, замена оконных и дверных блоков.  В ходе плановой подготовки к отопительному периоду было выполнено мероприятий на сумму 17,0 млн. руб.  Основные виды работ:  - замена тепловых сетей;  - замена дымовой трубы на котельной ЦРБ – 20 м;  - ремонт оголовка дымовой трубы на квартальной котельной;  - капитальный ремонт электрических сетей частного сектора 2 км;  - прокладка новой линий электропередачи 3 км.  Благодаря качественной подготовке в 2020 году Гаврилов-Ямским муниципальным районом в очередной раз в установленные сроки получен паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. | 2019- 2021 годы | Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования | ОБ-4683,3  БМР-3512,7 | ОБ-4683,3  БМР-3215,6 |
| «Организация муниципального управления» | В ходе реализации МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:  • организация работы в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  • осуществление соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  • подготовка для Главы Администрации МР информационно-аналитических материалов о фактах коррупции, выявленных в сфере размещения заказов в органах местного самоуправления муниципального района, и принятых в связи с этим мерах противодействия, антикоррупционный мониторинг цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд;  • организация обучения работников органов местного самоуправления поселений, отвечающих за работу с кадрами по планам, включающим изучение способов предотвращения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;  • организация работы в соответствии с требованиями ст.17 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части проведения конкурсов при поступлении на муниципальную службу;  • разработка и внедрение механизмов внутреннего антикоррупционного контроля деятельности муниципальных служащих Гаврилов-Ямского МР, осуществляющих на основании должностных регламентов разрешительные, инспектирующие, проверочные и (или) руководящие функции;  • проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района.  • внедрение технологий «электронного правительства» в работе ОМСУ Гаврилов-Ямского МР;  • реализация положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;  • внесение изменений в регламенты Администрации Гаврилов-Ямского МР (структурных подразделений) в части проведения звукозаписи проведения всех комиссий, совершенствование работы «Телефона доверия»;  • проведение мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно- опасных сферах регулирования (здравоохранение, образование, строительство, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и т.д.);  • ведение реестра услуг учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, упорядочение принципов определения стоимости услуг;  • соблюдение регламентов оказания муниципальных услуг. Мониторинг качества оказания услуг.  • разработка карт антикоррупционного риска структурными подразделениями, муниципальными учреждениями и предприятиями. Размещение карт коррупционных рисков на официальной странице Администрации (структурного подразделения, муниципального учреждения, предприятия) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  • реализация механизма обеспечения открытости и прозрачности исполнения полномочий органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР полномочий при решении вопросов управления и распоряжения земельными участками, а также при проведении процедур предоставления участков для строительства в Гаврилов-Ямском МР, государственная собственность на которые не разграничена;  • опубликование в печатных средствах массовой информации материалов антикоррупционного информирования, просвещения, обучения, воспитания населения;  • обеспечение работы и постоянного обновления антикоррупционной информации на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского МР;  • организация и проведение общественных слушаний («круглых столов») по проблемам общественного контроля за деятельностью Администрации Гаврилов-Ямского МР на основе взаимодействия ОМСУ с институтами гражданского общества, общественными Палатами Ярославской области и Гаврилов-Ямского МР организациями общественного контроля;  • размещение и актуализация в помещении Администрации информационных и просветительских материалов по вопросам противодействия коррупции. | 2019-2023  годы | Отдел по организационной работе и муниципаль  ной службе |  |  |
| В рамках МП "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами ":  • Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района. Совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.  Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о бюджетном процессе в муниципальном районе.  • Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения  бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении  бюджета  муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района.  • Укрепление собственной доходной базы муниципального района.  Проведение 4 заседаний комиссии по укреплению налоговой и финансовой дисциплины по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в бюджет муниципального района.  Проведение мониторинга уплаты налога на доходы физических лиц муниципального района.  Проведение мероприятий по выявлению предприятий и организаций, их обособленных подразделений и филиалов, субъектов малого и среднего предпринимательства, не уплачивающих налог на доходы физических лиц в бюджет муниципального района.  • Обеспечение в пределах  компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере.  Совершенствование порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления.  Проведение контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом.  • Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами.  Приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения.  Мониторинг информационных ресурсов и информационных систем.  • Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования.  Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района.  Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области  • Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района.  Дотации поселениям муниципального района за счёт средств областного бюджета.  Дотации  за счёт средств бюджета муниципального района.  Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области.  • Информационное обеспечение муниципальных закупок.  • Расходы на реализацию мероприятий по выделению инвестиций для приобретения недвижимости в муниципальную собственность | 2021-2023 годы | Управление финансов | БМР-6010,71 | БМР-5946,63 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | В ходе реализации МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:  - МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области»  • проведены мероприятия по актуализации 3 схем теплоснабжения сельских поселений | 2019- 2021 годы | Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования | БМР-194,5 | БМР-194,5 |

Список используемых сокращений:

БМР - бюджет Гаврилов-Ямского МР

ОБ – бюджет Ярославской области

ФБ – федеральный бюджет

БГП - бюджет городского поселения Гаврилов-Ям

Внеб – внебюджетные источники

Проч – прочие источники

**5. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального района, и реализация органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения**

В 2020 году Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района заключены соглашения с органами местного самоуправления поселений (Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, Администрация Великосельского, Заячье-Холмского, Митинского и Шопшинского сельских поселений), входящих в состав муниципального района, на передачу полномочий от поселений муниципальному району, а также от муниципального района поселениям. По всем соглашениям приняты решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района и Муниципальных Советов поселений.

Указанные соглашения содержат положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение полномочий.

**Полномочия городского поселения Гаврилов-Ям, переданные на уровень муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование полномочия | **Итого:** | | **городское поселение Гаврилов-Ям** | | |
| Всего (рублей) | в том  числе на содержание ОМСУ (рублей) | Всего (рублей) | в том  числе на содержание ОМСУ (рублей) | |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 70 000,00 | 0 | 70 000,00 | 0 |
| Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 450 000,00 | 0 | 1 450 000,00 | 0 |
| Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 500 000,00 | 0 | 500 000,00 | 0 |
| Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | |
| Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | |
| **ИТОГО:** | **2 250 000,00** | **210 000,00** | **2 250 000,00** | **210 000,00** | |

**Полномочия сельских поселений, переданные на уровень муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование полномочия | **Итого:** | | Великосельское сельское поселение | | Заячье-Холмское сельское поселение | | Митинское сельское поселение | | Шопшинское сельское поселение | |
| Всего (рублей) | в том числе на содержание ОМСУ (рублей) | Всего (рублей) | в том числе на содержание ОМСУ (рублей) | Всего (рублей) | в том числе на содержание ОМСУ (рублей) | Всего (рублей) | в том числе на содержание ОМСУ (рублей) | Всего (рублей) | в том числе на содержание ОМСУ (рублей) |
| Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных заказчиков, действующих от имени поселения, бюджетных учреждений поселения для нужд сельского поселения на содержание дорог, ремонт и строительство объектов капитального строительства | 260 000,00 | 260 000,00 | 65  000,00 | 65  000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65  000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65  000,00 |
| Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 258 000,00 | 0 | 107 000,00 | 0 | 47 000,00 | 0 | 46  000,00 | 0 | 58 000,00 | 0 |
| Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | 70  000,00 |
| **ИТОГО:** | **818 000,00** | **560 000,00** | **272 000,00** | **165 000,00** | **177 000,00** | **130 000,00** | **176 000,00** | **130 000,00** | **193 000,00** | **135 000,00** |

**Полномочия муниципального района, переданные на уровень сельских поселений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование полномочия | **Итого:** | | Великосельское сельское поселение | | Заячье-Холмсское сельское поселение | | Мининское сельское поселение | | Шопшинское сельское поселение | |
| Всего (рублей) | в том числе на содержание ОМСУ (рублей) | Всего (рублей) | в том числе на содержание ОМСУ (рублей) | Всего (рублей) | в том числе на содержание ОМСУ (рублей) | Всего (рублей) | в том числе на содержание ОМСУ (рублей) | Всего (рублей) | в том числе на содержанием ОМСУ (рублей) |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гаврилов-Ямского муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации:  (в части осуществления дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог) | **4 033 580,04** | **0** | 1 276  647,17 | 0 | 979 096,38 | 0 | 968  509,79 | 0 | 809  326,70 | 0 |
| **ИТОГО:** | **4 033 580,04** | **0** | 1 276  647,17 | 0 | 979 096,38 | 0 | 968  509,79 | 0 | 809  326,70 | 0 |

На основании Регламента Администрации муниципального района два раза в месяц проводятся совещания Главы муниципального района с Главами поселений, а также внеплановые совещания по вопросам, требующим срочного решения.

В ходе совещаний обсуждались вопросы по следующим направлениям:

- О строительства жилья в поселениях, планах по вводу жилья;

- Об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью, о формировании народных дружин;

- О программе инициативного бюджетирования на территории Ярославской области, о реализации губернаторского проекта «Решаем вместе»;

- О задачах в области благоустройства, о планах дорожного строительства;

- О работе с обращениями граждан;

- Об антитеррористической защищенности массовых мероприятий, о подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду;

- О благоустройстве кладбищ, проведении субботников на территории Гаврилов-Ямского района;

- О мероприятиях для массового культурного отдыха жителей на территориях поселений в зимний период, о состоянии мемориалов, памятников, памятных мест, захоронений;

- О нормативно-правовых актах представительных органов муниципальных образований по местным налогам, инвентаризации земельных участков и вовлечении их в налоговый оборот, о налогообложении земли;

- Об актуализации схем тепло- и водоснабжения;

- Об итогах эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2019 год, об оценке деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярославской области «Рейтинг-76»;

- О передаче полномочий от поселений муниципальному району, а также от муниципального района поселениям;

- О проекте бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, о заключении соглашений о передаче полномочий между органами местного самоуправления Гаврилов-ямского муниципального района и поселений на 2020 год.

- О мерах, принимаемых в рамках предотвращения заболеваемости новой короновирусной инфекцией, о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших в результате распространения новой короновирусной инфекции.

Заседания Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, его постоянных комиссий, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, заседания и работа других комиссий, оргкомитетов, рабочих групп, штабов проводились исключительно с обязательным извещением и участием Глав поселений муниципального района.

В постоянном режиме Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района оказывается организационно-методическая помощь поселениям по вопросам права, организации местного самоуправления, архивного дела, делопроизводства, в том числе кадрового и архивного, подготовки муниципальных нормативно-правовых актов, формирования административных регламентов предоставления муниципальных услуг, функционирования объектов потребительского рынка.

Централизован сбор информации различного вида от поселений по запросам департаментов Ярославской области и других структурных подразделений Правительства Ярославской области.

Праздничные, культурно-досуговые, спортивные мероприятия, профессиональные и другие мероприятия, проходящие на территориях поселений, проводятся при непосредственном участии и организационной, технической и информационной поддержке Администрации муниципального района.

Анализ работы по взаимодействию Администрации муниципального района с Администрациями поселений показывает достаточно высокий уровень эффективности при организации совместной работы, большую организующую роль Администрации муниципального района при реализации задач, поставленных перед органами местного самоуправления.

**6. Обоснование мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, проведение которых планируется в течение трех лет после отчетного периода, направленных на улучшение значений показателей, по которым имеется отрицательная динамика**

Администрацией муниципального района в 2021-2023 году будет продолжена работа по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления. Особое внимание планируется уделить проведению мероприятий, направленных на улучшение значений показателей, по которым имеется отрицательная динамика.

Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 тыс. человек населения» ухудшился, по сравнению с 2019 годом на 6,1%.

В целях выполнения показателей Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Администрацией муниципального района разработан и утвержден постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.03.2021 № 289 План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению роста численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на территории Гаврилов-Ямского муниципального района на 2021-2024 годы.

Основными показателями, характеризующими степень достижения результата, являются:

- проведение на постоянной основе мониторинга изменения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, на основании данных Единого реестра субъектов МСП на территории Гаврилов-Ямского муниципального района;

- деятельность координационного совета при Главе Гаврилов-Ямского муниципального района по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, количество заседаний не менее 2 в год;

- количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, 90 единиц;

- увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, не менее 1 единицы в год;

- количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), 40 единиц;

- проведение заседаний Рабочей группы по снижению неформальной занятости в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, не менее 4 в год;

- легализация выявленных в рамках Рабочей группы неформальных занятых граждан, создание новых рабочих мест, порядка 115 человек;

- постановка на учет в налоговом органе новых субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, заключение социальных контрактов, 109 единиц;

- информационные публикации на официальном сайте Администрации муниципального района, 15 публикаций;

- информационные публикации в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник», 5 публикаций.

Показатель «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1 - 6 лет» ухудшился по сравнению с 2019 годом на 1,0%.

Такое снижение произошло из-за уменьшения количества воспитанников дошкольных образовательных учреждений (на 102 обучающихся), так же при этом произошло и снижение количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих в очереди для поступления в ДОУ (со 146 до 104 очередников). При этом все дети, состоящие в очереди в ДОУ и желающие пойти в дошкольное учреждение в 2020 году, были обеспечены местами. Т.е. потребность в получении услуги в 2020 году была обеспечена полностью, в очереди остались дети, родители которых планируют начать посещение детского сада не ранее 2021 года.

В дальнейшем так же предполагается уменьшение численности воспитанников ДОУ, что обусловлено снижением общего количества детей дошкольного возраста в районе.

Показатель «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» ухудшился по сравнению с 2019 годом на 4, 8%.

Снижение произошло из-за изменения механизма учета охвата детей указанной возрастной категории дополнительным образованием. До 2019 года учитывались показатели статистических данных по формам федерального статистического наблюдения № 1-ДО (сводная) и 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей».

С 2020 года ребенок учитывается единожды, независимо от количества программ, по которым получает дополнительное образование; информация берется из системы персонифицированного дополнительного образования (ПФДО).

Показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - всего» ухудшился, по сравнению с 2019 годом на 30,6 %.

Одним из составляющих данного показателя, является показатель площади земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, по которому уменьшились данные с 7,400 га до 4,049 га.

В 2020 году департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области из собственности Ярославской области в собственность Гаврилов-Ямского муниципального района был передан земельный участок площадью 12 га в с. Великое с видом разрешенного использования «для комплексного освоения в целях жилищного строительства».

В 2021 году планируется проведение торгов по представлению земельного участка.

Гражданам, состоящим на учете по бесплатному предоставлению земельных участков, в текущем году будет предоставлено 4 земельных участка для ИЖС общей площадью 6000кв.м.

Приложение 1

**Основные задачи и ключевые механизмы реализации задач по достижению целей Стратегии социально-экономического развития**

**Гаврилов-Ямского МР**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные задачи | Ключевые механизмы реализации задач |
| 1. Развитие конкурентоспособной, динамичной, высокотехнологичной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие   Гаврилов-Ямского МР | | |
| 1.1. | Создание среды, стимулирующей предпринимательскую деятельность и инвестиционную активность | - создание режима наибольшего благоприятствования для приоритетных направлений инвестирования (льготы по местному налогообложению и др.);  - создание реестра инвестиционных площадок и обеспечение их необходимой инфраструктурой и коммуникациями;  - повышение эффективности бюджетных инвестиций, активное участие в реализации проектов и программ;  - разработка и внедрение механизмов муниципально (государственно) – частного партнерства;  - наполнение резидентами созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям»;  - развитие качественных услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения района, в т. ч. предоставление субсидии поставщикам продуктов питания по доставке продукции в отдаленные населенные пункты;  - оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой, консультационной, информационной и иной поддержки;  - участие в выставках-ярмарках по продвижению продукции местных производителей;  - обеспечение доступности и открытости закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках контрактной системы;  - анализ и совершенствование нормативных правовых актов администрации Гаврилов-Ямского МР с точки зрения создания препятствий развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность;  - формирование (поддержания в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены хозяйствующим субъектам (в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства) для строительства;  - формирование, ведения и расширения перечня имущества, находящегося в собственности Гаврилов-Ямского МР, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;  - пропаганда предпринимательской деятельности и обеспечение доступности информации о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 1.2. | Развитие сельского хозяйства | - животноводство - обеспечение развития племенного животноводства и повышение продуктивности скота;  - растениеводство - развитие интенсивных технологий в растениеводстве, повышение урожайности основных сельскохозяйственных культур;  - повышение производительности труда путем внедрения современных технологий и механизмов, совершенствования организации производства;  – мелиорация земель сельскохозяйственного назначения путем модернизации мелиоративных систем, улучшение почвенного плодородия;  - развития эффективного оборота земель и создания условий для расширения посевных площадей;  - повышение финансовой устойчивости всех форм хозяйствования на селе путем усиления государственной поддержки, которая смогла бы обеспечить повышение доходности и инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства;  – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, как условие перехода к инновационной модели развития АПК;  - развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства села;  - улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений. |
| 1.3. | Развитие туристической отрасли | - создание новых и обновление имеющихся туристических маршрутов и программ;  - продвижение турпродуктов путем участия в специализированных выставках, ярмарках, организации рекламных и пресс - туров, организация презентаций туристического потенциала района;  - подготовка и изготовление современных рекламно - информационной и сувенирной продукции, размещение информации о туристическом потенциале района в российских печатных СМИ, каталогах и справочниках, подготовка и размещение сюжетов о туризме в районе на телевидении, радио, иных территориях (средствах) размещения и носителях информации;  - создание туристической информационной системы с мобильными сервисами, включающей туристический информационный портал, мобильное приложение с мобильными сервисами, включая аудиогид с геопривязкой;  - развитие информационной инфраструктуры туризма и отдыха; установка указателей к основным объектам туризма на автомобильных дорогах,  - создание рекреационно-туристической инфраструктуры,  - оказание содействия в реализации инвестиционных проектов в сфере туризма;  - сохранение объектов культурно-исторического наследия. |
| 1.4. | Эффективное использование финансов и муниципальной собственности | - приватизация муниципального имущества Гаврилов-Ямского МР;  - разграничение муниципального имущества;  - выявление бесхозяйных объектов с последующей процедурой признания права муниципальной собственности;  - разграничение права государственной собственности на землю. |
| 1.5. | Развитие градостроительной деятельности | - обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий путем соблюдения требований безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека при осуществлении градостроительной деятельности, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов;  – рациональное и эффективное планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство которых предусматривается схемой территориального планирования Гаврилов-Ямского МР и генеральными планами поселений.  - определение основных направлений и параметров пространственного развития района, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории района на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти, бизнес - сообщества, граждан;  - обеспечение экологически устойчивого развития территории Гаврилов-Ямского МР путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории;  - увеличение инвестиционной привлекательности Гаврилов-Ямского МР, создание условий для роста туристического потенциала путем вовлечения объектов культурного наследия в актуальную градостроительную деятельность. |
| 2. Развитие человеческого потенциала как основного фактора устойчивого экономического развития | | |
| 2.1. | Совершенствование и развитие образования, повышение качества образовательных услуг | - укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений;  - создание условий для непрерывного образования, повышения квалификации и профессионального роста работников образования;  - повышение качества образования за счет проведения различных конкурсов и олимпиад;  - создание условий для освоения и использования современных образовательных, воспитательных, информационных технологий;  - развитие системы образования детей с ограниченными возможностями;  - повышение квалификации работников образования в вопросах охраны и укрепления здоровья детей;  - развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков;  - создание системы целенаправленного формирования информационных ресурсов в сфере образования;  - благоустройство образовательных учреждений;  - обеспечение доступности образования и безопасного подвоза детей к местам обучения.  Также необходимо проводить мероприятия по:  - увеличение обеспеченности жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  - развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 22.2. | Создание условий для эффективной социализации и гражданского становления молодежи Гаврилов-Ямского МР | - развитие систем информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная жизнь, семья и др.);  - модернизация материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, расширение их сети, модернизация системы подготовки и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью;  - проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и военно-спортивному воспитанию молодежи (военно-спортивные игры, тематические программы, гражданско-патриотические акции и т.д.);  - проведение мероприятий, направленных на повышение социальной активности, социальной ответственности и социальной компетентности молодежи (благотворительные акции, мероприятия по развитию волонтерства и социального наставничества, конкурсы социально-значимых проектов, обучающие мероприятия для молодежного актива, мероприятия, направленные на развитие проектной деятельности, поддержку молодежных инициатив и т.д.);  - проведение мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей (психолого-педагогические консультации, лекции, занятия с элементами тренинга, массовые мероприятия, деятельность клуба молодых семей);  - проведение мероприятий, направленных на формирование ценностей здорового образа жизни, профилактику социальных дезадаптаций в молодежной среде (занятия с элементами тренинга, лекции, беседы, психолого-педагогические консультации, соревнования и мастер-классы по дворовым играм, фестивали, конкурсы и т.д.);  - реализация программ по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению молодежи (программы временного трудоустройства молодежи, поддержки студенческих трудовых отрядов, профориентационные игры, экскурсии, мастер-классы и т.д. );  - проведение мероприятий, направленных на поддержку интеллектуальной, творческой молодежи (фестивали, конкурсы и т.д.);  - реализация программ по улучшению жилищных условий молодых семей;  - совершенствование нормативно-правовой и информационно-методической базы молодежной политики. |
| 22.3. | Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание условий для обеспечения развития культурного пространства района, оптимизация культурной среды района | - выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания;  - развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации;  - формирование сети многофункциональных культурных комплексов (многопрофильных учреждений, интегрирующих в едином центре широкий спектр услуг в сфере культуры и искусства: клуб – библиотека – музей – выставочная галерея – детская школа искусств и др.);  - обеспечение условий доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями;  - совершенствование системы поддержки детского и юношеского культурно-творческого самовыражения;  - укрепление материально-технической, учебной, социально-вспомогательной базы образовательных учреждений отрасли культуры и искусства;  - сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства;  - модернизация и обеспечение инновационного развития сети музеев, библиотек и культурно-досуговых учреждений за счет инвестирования в технологическое обновление, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий, реализация механизмов поддержки;  - обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото- и иных аналогичных фондов;  - развитие механизмов поддержки стимулирования творчества музыкальных, театральных и других творческих коллективов, в том числе традиционной народной культуры;  - проведение реставрационных работ, улучшение технического состояния объектов культурного наследия, позволяющих вернуть их в хозяйственный и культурный оборот;  - сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, и иных фондов;  - развитие механизмов государственно-частного (муниципально-частного) партнёрства;  - содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия, облика исторических поселений;  - создание условий для повышения степени разнообразия услуг в сфере культуры. |
| 22.4. | Создание условий для укрепления здоровья населения, развития спорта, формирование здорового образа жизни | - расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов для занятий физкультурой и спортом за счет как бюджетных, так и внебюджетных источников;  - оснащение дошкольных и образовательных учреждений современным учебно-спортивным оборудованием и инвентарем;  - развитие деятельности спортивных клубов, молодежных центров досуга, укрепление их материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, в том числе в общеобразовательных школах и других учебных заведениях, создание условий для развития спортивного туризма;  - проведение оценки физической подготовки и физического развития населения, в первую очередь детей и учащейся молодежи;  - внедрение эффективных форм информационно-пропагандистской работы по формированию у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, потребности в ведении здорового образа жизни. |
| 22.5. | Сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий жителей района | - исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий, компенсаций;  - организация и предоставление социальных услуг населению района;  - социальная защита отдельных категорий граждан;  - содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства. |
| 22.6. | Противодействие преступности и обеспечение личной безопасности граждан.  Защита прав и законных интересов детей | - в целях снижения уровня преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних необходимо сосредоточить внимание на решении наиболее острых проблем положения детей, а именно: объединение усилий в принятии срочных мер по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности, преступности несовершеннолетних, семейного неблагополучия, по обеспечению жизненно важных социальных гарантий семьям с детьми, имеющим низкий уровень доходов, улучшению состояния здоровья детей, соблюдению трудовых прав несовершеннолетних;  - в целях снижения подростковой преступности на территории Гаврилов-Ямского МР систематически проводить мероприятия с участием субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представителей заинтересованных служб;  - в целях стабилизации обстановки, предупреждения преступлений и других правонарушений, необходимо усилить профилактическую работу с категорией лиц ранее судимых;  - необходимо реализовать комплекс мер, направленных на предупреждение насилия в семейно-бытовой сфере, профилактики правонарушений на бытовой почве. |
| 22.7. | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | - создание нормативной правовой базы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Гаврилов-Ямского МР;  - оказание консультативной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;  - оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе;  - повышение уровня информированности населения Гаврилов-Ямского МР о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;  - развитие взаимодействия органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР с социально ориентированными некоммерческими организациями. |
| 22.8. | Развитие муниципальной службы и повышение эффективности местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий | - обеспечение открытости муниципальной службы, доступности информации о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих, повышение престижа муниципальной службы;  - профессиональное развитие муниципальных служащих;  - формирование и использование кадрового резерва муниципальной службы;  - внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе;  - взаимодействие с органами местного самоуправления поселений по вопросам муниципальной службы и оказание им методической помощи;  - улучшение условий труда муниципальных служащих;  -создание условий для развития информационного общества на территории района;  -обеспечение доступности для граждан информации о деятельности органов местного самоуправления и оказываемых ими муниципальных услугах;  -построение муниципального фрагмента системы доставки информации для принятия управленческих решений.  -повышение качества и доступности муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид;  -повышение защищенности информации, персональных данных, авторских прав и иной информации, к которой применяются правила ограниченного доступа. |
| 3. Создание комфортных условий жизни населения района за счет развития инфраструктуры | | |
| 33.1. | Обеспечение населения современными условиями комфортности, безопасности и надежности жилья | - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов;  - проведение реконструкции, модернизации и развитие систем забора, транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик;  - газификация населенных пунктов, строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения Гаврилов-Ямского МР;  - строительство, ремонт и содержание шахтных колодцев;  - создание условий, обеспечивающих снижение морально-технического износа жилищного фонда, в том числе ликвидацию в среднесрочной перспективе аварийного и ветхого жилищного фонда;  - содействие самоорганизации населения на жилищном рынке, совершенствование нормативной правовой и методической базы и содействие в организации товариществ собственников жилья, совершенствование налогового законодательства для эффективного управления многоквартирными домами;  - развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг;  - реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, находящихся на территории городского и сельских поселений Гаврилов-Ямского МР. |
| 33.2. | Развитие дорожного хозяйства | - инвентаризация муниципальных автомобильных дорог;  - улучшение качества содержания автомобильных дорог местного значения;  - реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;  - обеспечение устойчивого функционирования и контроля работы пассажирского транспорта. |
| 33.3. | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки и оздоровление окружающей среды | - природоохранная деятельность, включающая мониторинг компонентов окружающей среды в целях контроля состояния и предотвращения загрязнения;  - ликвидация несанкционированных свалок;  - повышение уровня экологической культуры населения;  - регулирование численности безнадзорных животных. |
| 33.4. | Повышение доступности жилья для населения района | - предоставление бюджетной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;  - предоставление поддержки в решении жилищной проблемы многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;  - реализация мероприятий по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений;  - сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда;  - подготовка, утверждение и реализация проектов планировки земельных участков под комплексное жилищное строительство, обеспеченных коммунальной инфраструктурой и автодорогами;  - продолжение строительства новых жилых районов различного класса и организация развития застроенных территорий;  - создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения, за счет формирования земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией.  - увеличение на территории района объемов вводимого жилья, включая индивидуальное, в том числе за счет освоения земельных массивов, определенных под жилищное строительство. |

Приложение 2

**ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Код | Наименование  муниципальной программы | Ответствен-ный испол-нитель муници-пальной программы | Ответствен-ный соис-полнитель муници-пальной программы | Наименование целевых программ и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 02 | Развитие образо-вания и молодёж-ной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | УО | УО | ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2021 годы |
|  |  | УКТСиМП | МЦП «Молодёжь» на 2015-2021 годы |
|  |  | УКТСиМП | МЦП «Патриотическое воспи-тание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов- Ямского муниципального района» на 2016-2021 годы |
| УО  УЖКХ,  КСиП | Мероприятия по строительству центра развития детского творчества |
|  |  |  |  | УО  УЖКХ,  КСиП | Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дополнительного образования |
| 2 | 03 | Социальная под-держка населения Гаврилов-Ямско-го муниципаль-ного района | УСЗНиТ | УСЗНиТ | ВЦП «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2020-2024 годы |
| ОДНиЗП | МЦП «Профилактика безнадзорности, правонару-шений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2020-2024 годы |
| УСЗНиТ | МЦП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2018-2022 годы |
|  | 08 | Обеспечение общественного порядка и проти-водействие прес-тупности на тер-ритории Гаври-лов-Ямского муниципального района |  | УСЗНиТ | Основное мероприятие 1: пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |
| 3 | ОМП, ГОЧС | УО | МЦП «Комплексные меры противодействия злоупот-реблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2021 годы |
|  |  |  |  | УЖКХ, КСиП | МЦП «Повышение безопас-ности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы |
| УКТСиМП | МЦП «Профилактика пра-вонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы |
| 4 | 10 | Защита населения и территории Гаврилов-Ямско-го муниципаль-ного района от чрезвычайных ситуаций | ОМП, ГОЧС | ОМП, ГОЧС | МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2019-2021 годы |
| ОМП, ГОЧС | ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления  Гаврилов-Ямского муниципального района»  на 2014-2020 годы |
| ОМП, ГОЧС  ОМП, ГОЧС | МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы |
| МЦП «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муници-пального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных си-туаций природного и техноген-ного характера» на 2017-2020 годы. |
| 5 | 11 | Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе | УКТСиМП |  | Основное мероприятие: мероприятие по повышению оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации |
| УКТСиМП | ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2020 годы |
| УКТСиМП | МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2020 годы |
| УКТСиМП | МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2020 годы |
|  |  |  |  | УКТСиМП | Основное мероприятие 1:  субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области |
| 6 | 12 | Охрана окружа-ющей среды Гаврилов-Ямс-кого муниципаль-ного района | УЖКХ, КСиП | УЖКХ, КСиП | МЦП «Охрана окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2020-2022 годы |
| 7 | 13  14 | Развитие физи-ческой культуры и спорта в Гаври-лов-Ямском муниципальном районе  Обеспечение качественными коммунальными услугами населе-ния Гаврилов-Ямского муници-пального района | УКТСиМП | УКТСиМП | МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2020-2022 годы |
| 8 | УЖКХ, КСиП | УЖКХ, КСиП | МЦП «Газификация и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-  Ямского муниципального района»  на 2019-2021 годы |
| УЖКХ, КСиП | МЦП «Развитие водоснаб-жения, водоотведения и очи-стки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы |
| УЖКХ, КСиП | МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы |
| УЖКХ, КСиП | Основное мероприятие1: мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения |
| УЖКХ, КСиП | Основное мероприятие 2: мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям |
|  | 15 | Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района |  | УЖКХ, КСиП | Основное мероприятие 3: мероприятия по повышению уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области |
| 9 | ОЭПДиИ | ОЭПДиИ | МЦП «Поддержка потреби-тельского рынка на селе Гаврилов-Ямского муници-пального района» на 2019-2021 годы |
|  |  |  |  | ОЭПДиИ | МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-мательства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы |
| 10 | 21 | Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | ООПРиМС | ООПРиМС | МЦП «Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2023 годы |
| 11 | 23  24 | Информационное общество в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе  Развитие дорож-ного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | ООПРиМС | МАУ «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник»  и местного телевещания | МЦП «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2020-2022 годы |
| 12 | УЖКХ,КСиП | УЖКХ,КСиП | МЦП «Развитие сети авто-мобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2020 годы |
| 13 | 25 | Развитие сель-ского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | ОСХ | УЖКХ,КСиП | МЦП «Развитие автомобиль-ного пассажирского транс-порта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2020 годы |
| ОСХ | МЦП «Развитие агропро-мышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» на 2014-2020 годы |
| УАГИиЗО  ОСХ | Основное мероприятие 1: реализация полномочий в части организации и содержания скотомогильников |
| Основное мероприятие 2: реализация мероприятий по отлову, временной изоляции безнадзорных животных |
|  |  |  |  |  | Основное мероприятие 3:  Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности. |
| 14  15 | 30  36 | Энергоэффектив-ность в Гаврилов-Ямском муници-пальном районе  Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | УЖКХ,КСиП  УФ | УЖКХ,КСиП | МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муници-пальном районе Ярославской области» на 2019-2021 годы |
| УФ | ВЦП управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014-2020 годы |
| УАГИиЗО | Основное мероприятие 1: мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района |
| УФ | Основное мероприятие 2:  повышение финансовых  возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |
| ОпоМЗ | Основное мероприятие 3: мероприятия по информационному обеспечению муниципальных закупок |
|  |  |  |  | УАГИиЗО | Основное мероприятие 4:  мероприятия на выделение инвестиций для приобретения недвижимости в муниципальную собственность |
| 16 | 04 | Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | УСЗНиТ | УСЗНиТ | МЦП «Доступная среда» на 2016-2022 годы |

Список используемых сокращений:

УО - Управление образования

УСЗН и Т - Управление социальной защиты населения и труда

УКТСиМП - Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики

УЖКХ, КС и П - Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования

УФ - Управление финансов

ОСХ - Отдел сельского хозяйства

ОЭПДиИ - Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций

ООПРиМС - Отдел по организационно-правовой работе и муниципальной

службе

ОДНиЗП - Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав

ОМП, ГОЧС - Отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС.

УАГИиЗО - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям

ОпоМЗ - Отдел по муниципальным закупкам