СХЕМА 5.1  	Подготовка  и проверка проекта о внесении изменения в ПЗЗ и его опубликование в СМИ

II уровень

Ст.33 ГрК РФ, Положение о Комиссии

Предложения о внесении изменений в ПЗЗ

5.1.1 Подготовка заключения с рекомендациями о внесении изменений в ПЗЗ  или отклонении предложений

Срок 30 дней

ОГВ, ОМС МР, ФЛ, ЮЛ

Заключение

Ст.33 ГрК РФ, ст.3 ПЗЗ

Решение об отклонении предложения о внесении изменений в ПЗЗ

ОГВ, ОМС МР, ФЛ, ЮЛ

5.1.2 Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменения в ПЗЗ или об отклонении предложения и его опубликование в СМИ

Срок 30 дней

Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ

Решение о подготовке проекта о внесении изменения в ПЗЗ, заключение Комиссии

Ст.31 ГрК РФ, технические регламенты, генеральный план поселения, схема ТП МР, схема ТП ЯО, схема ТП РФ

Ст.31 ГрК РФ

Проект о внесении изменения в ПЗЗ

5.1.3 Подготовка  проекта о внесении изменения в ПЗЗ

Глава сельского поселения

Проект о внесении изменения в ПЗЗ

5.1.4 Проверка проекта о внесении изменений в ПЗЗ

Проект о внесении изменения в ПЗЗ на доработку

Ст.31 ГрК РФ

Проект о внесении изменения в ПЗЗ, решение о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ

5.1.5 Принятие решения о проведении публичных слушаний

Срок: 10 дней

Администрация сельского поселения

5.2

Проект о внесении изменения в ПЗЗ на доработку

Глава сельского поселения

51

СХЕМА 5   	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ)

I уровень

Ст.31,32,33 ГрК РФ, ст.27 ПЗЗ, технические регламенты, генплан поселения, схема ТП МР, схема ТП ЯО, схема ТП РФ, положение о Комиссии

Решение об отклонении предложения о внесении изменений в ПЗЗ

ОГВ, ОМС МР, ФЛ, ЮЛ

Предложения о внесении изменений в ПЗЗ

5.1 Подготовка  и проверка проекта о внесении изменения в ПЗЗ и его опубликование в СМИ

ОГВ, ОМС МР, ФЛ, ЮЛ

Проект о внесении изменения в ПЗЗ, решение о проведении публичных слушаний

Устав поселения, ст.28,31 ГрК РФ, ст.26 ПЗЗ

Проект ПЗЗ с учетом внесенных изменений, протоколы публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний

5.2 Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменения в ПЗЗ

Срок: от 2 до 4 мес

Внесение изменений в ПЗЗ

Устав поселения, ст.28,31 ГрК РФ, ст.26 ПЗЗ

Решение о направлении проекта ПЗЗ на доработку

Проект ПЗЗ с учетом внесенных изменений, протоколы публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний

решение о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ на утверждение

5.3 Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ на утверждение или об отклонении и направлении его на доработку

Срок: 10 дней

5.4 Утверждение ПЗЗ с учетом внесенных изменений или направление проекта ПЗЗ на доработку

Муниципальный совет поселения

Устав поселения, ст.32ГрК РФ

Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ

Решение о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ на доработку

Глава сельского поселения

Утвержденные ПЗЗ

ст.32 ГрК РФ, ст.3 ПЗЗ

5.5 Опубликование утвержденных ПЗЗ с учетом внесенных изменений

Решение о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ на доработку

Администрация поселения

50

СХЕМА 2.1  Принятие решения о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте  ОКС, подготовка проектной документации

II уровень

Отрицательное заключение экспертизы инженерных изысканий

План реализации схемы ТП РФ,  план реализации схемы ТП ЯО,  план реализации схемы ТП МР, план реализации генерального плана

Заявление на выдачу разрешения на строительство, ГПЗУ правоустанавливающие документы на ЗУ, кадастровый паспорт ЗУ

2.2

2.1.1 Принятие решения о строительстве ОКС на ЗУ

Правоустанавливающие документы на ЗУ, кадастровый паспорт ЗУ, ГПЗУ, задание

Правоустанавливающие документы на ЗУ, ГПЗУ кадастровый паспорт ЗУ,

Ст.47 ГрК РФ, ст.16  ПЗЗ, постановление Правительства РФ

Отказ в выдаче разрешения на строительство

2.2

Результаты инженерных изысканий

Отрицательное заключение экспертизы ПД

2.1.2 Выполнение инженерных изысканий

Застройщик (заказчик)

Ст.48 ГрК РФ, ст.16  ПЗЗ, технические регламенты

ФЛ, ЮЛ выполняющие инженерные изыскания

или

Правоустанавливающие документы на ЗУ, кадастровый паспорт ЗУ, ГПЗУ, задание

2.1.4 Подготовка проектной документации (ПД), схемы организации ЗУ

Схема планировочной организации ЗУ

2.2

Заявление на выдачу ТУ

Ст.49 ГрК РФ, ст.16  ПЗЗ, технические регламенты, постановление Правительства РФ

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (при наличии).

ПД

4.3

Отказ в выдаче разрешения на строительство, на ввод в эксплуатацию

2.2,2.4

Отрицательное заключение экспертизы

ПД, подлежащая государственной экспертизе

Застройщик, ФЛ, ЮЛ выполняющие подготовку ПД

2.1.5 Государственная экспертиза инженерных изысканий

Государственная экспертиза ПД

срок – не более 3 месяцев

Ст.48 ГрК РФ, ст.16  ПЗЗ, постановление Правительства РФ

Положительное заключение экспертизы ПД

Результаты инженерных изысканий, подлежащие экспертизе

техусловия

Ст.48  ГрК РФ, ст.16  ПЗЗ, техн. регламенты, постановление Правительства РФ

2.1.3 Предоставление технических условий на подключение к сетям ИТО

2.2

Утвержденная проектная документация

Орган, уполномоченный на проведение госэкспертизы

Проектная документация, результаты инженерных изысканий не подлежащие экспертизе

2.1.6 Утверждение ПД

ОМС, организации, осуществляющие эксплуатацию сетей ИТО,

2.2

Застройщик (заказчик)

36

СХЕМА 2. Порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – строительство) на территории Заячье-Холмского сельского поселения.*

I уровень

Ст.47, 48 ГрК РФ, ст.17  ПЗЗ, технические регламенты,

Государственный кадастровый учет ОКС, внесение изменений в документы государственного учета

ОГВ, ОМС МР, ФЛ, ЮЛ

Перечень документов, приведенный в Приложениях 8,9 к Правилам

Отказ в выдаче разрешения на строительство

Отказ в выдаче разрешения на строительство

Правоустанавливающие документы на ЗУ, кадастровый паспорт ЗУ, ГПЗУ

Перечень документов, приведенный в Приложениях 3,4 к Правилам

Разрешение на ввод ОКС в эксплуатацию

Разрешение на строительство

Правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый паспорт ЗУ, ГПЗУ

2.1 Принятие решения о строительстве ОКС, инженерные изыскания, подготовка проектной документации

2.3 Строительство ОКС

Администрация сельского поселения

ФЛ, ЮЛ, проектная организация

Ст.51 ГрК РФ, ст.17  ПЗЗ

Ст.52, 53,54  ГрК РФ, ст.17  ПЗЗ, ГПЗУ, технические регламенты, ПД, законодательство, результаты инженерных изысканий

2.2 Выдача разрешения на строительство

срок – 10 дней

Отказ в выдаче разрешения на ввод ОКС в эксплуатацию

2.4 Ввод объекта в эксплуатацию

срок – 10 дней

*  Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и иных работ применительно к объектам недвижимости, которые в соответствии с законодательством являются недвижимыми памятниками истории и культуры, регулируются законодательством об охране объектов культурного наследия.

Ст.55  ГрК РФ, ст.20  ПЗЗ

Управление федеральной регистрационной службы по ЯО

Администрация сельского поселения

35