АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2009   №   563

Об утверждении районной целевой программы

развития сети автомобильных дорог общего пользования

местного значения Гаврилов-Ямского района на 2009-2011 годы

В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения Гаврилов-Ямского района,  в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.03.2009г. № 326 «О дорожной деятельности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую районную целевую программу развития сети

автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского район на 2009-2011 годы.

- Управлению финансов Администрации муниципального района

(Смолина Н.Н.) при формировании бюджета муниципального района на 2009-2011 годы предусмотреть выделение средств на финансирование мероприятий программы.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы  Администрации муниципального района Попова В.А.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

муниципального района						     Н.И.Бирук

Приложение 1

к постановлению

Администрации

муниципального района

от 10.04.2009 № 563

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

НА 2009-2011 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Районная целевая программа развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского района на 2009-2011 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Основание разработки программы | постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.03.2009г. № 326 «О дорожной деятельности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |
| Куратор программы | Первый заместитель Главы Администрации муниципального района В.А.Попов |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел муниципального хозяйства и природопользования |
| Основные разработчики программы | Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района; Отдел муниципального хозяйства и природопользования Администрации муниципального района; Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района |
| Цель и задачи программы | Цель программы – развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского района, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров и снижение транспортных издержек в экономике района. Задачи: - строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения; - создание условий для формирования сети автомобильных дорог, круглогодичной доступной для населения. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы | - прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; - прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2009-2011 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | 2009 год – 6002 тыс.руб., в т.ч.: - областной бюджет – 5421 тыс.руб.; - бюджет муниципального района – 150 тыс.руб.; - бюджеты поселений – 431 тыс.руб. 2010 год – 7394 тыс.руб., в т.ч.: - областной бюджет – 6560 тыс.руб.; - бюджет муниципального района – 180 тыс.руб.; - бюджеты поселений – 654 тыс.руб. 2011 год- 9256 тыс.руб., в т.ч.: - областной бюджет – 8010 тыс.руб.; - бюджет муниципального района – 216 тыс.руб.; - бюджеты поселений – 1030 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения на 11,7 км; - прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения по дорогам, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения, на 8 единиц; |
| Ответственные лица для контактов | Попов Валерий Александрович – первый заместитель Главы Администрации МР, тел. (48534) 2-06-83; |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Финансовые ресурсы: | Тыс.руб. | 22652 | 6002 | 7394 | 9256 |
| областной бюджет | Тыс.руб. | 19991 | 5421 | 6560 | 8010 |
| бюджет муниципального района | Тыс.руб. | 546 | 150 | 180 | 216 |
| бюджеты поселений | Тыс.руб. | 2115 | 431 | 654 | 1030 |

- Содержание проблемы

Автомобильные дороги местного значения  обеспечивают внутримуниципальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Гаврилов-Ямского района, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог местного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.
     Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по Гаврилов-Ямскому району по состоянию на 01 января 2009 года составила 378,1км, в том числе:  дороги общего пользования, находящегося в ведении Гаврилов-Ямского муниципального района. – 149,2 км, протяженность улично-дорожной сети – 228,9 км. Кроме того, по территории района проходит федеральная автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» (13 км) и автомобильные дороги общего пользования регионального значения общей протяженностью 325,21 км.

Протяжённость автомобильных дорог местного значения по типам покрытий:

- с асфальтобетонным покрытием 		       -     1,8 км ( 1,2 %);

- грунтовые 					                  - 147,4 км (98,8%).

Протяжённость улично-дорожной сети по типам покрытий:

- с асфальтобетонным покрытием 	            	       -   56,7 км (24,8 %);

- грунтовые и  с песчано-гравийным покрытием             - 172,2 км (75,2 %).

Анализ внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны внешних факторов показал, что к сильным сторонам дорожного хозяйства Гаврилов-Ямского района, в частности, относятся:

- наличие производственной базы в дорожных организаций (асфальтобетонный завод, карьер для добычи дорожно-строительных материалов), позволяющих качественно выполнять строительство и реконструкцию автомобильных дорог;

- наличие сформированной нормативной базы (ГОСТы, СНиП) для выполнения работ в сфере дорожного хозяйства;

- наличие  дорожных организаций.

Среди слабых сторон можно отметить:

- низкий темп развития автомобильных дорог (в т.ч. местного значения) за последние годы вследствие чего около 60% населённых пунктов Гаврилов-Ямского района не обеспечены автомобильными дорогами  с твёрдым покрытием;

- низкие темпы  развития сети автомобильных дорог усугубляют проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи;

- отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

Выявление сильных и слабых сторон дорожного хозяйства района важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализовываться в том или ином направлении.

К возможностям следует отнести:

- принятие Федерального закона Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- принятие областной целевой программы  развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010-2015 годы (постановление Правительства Ярославской области от 24.12.2008 г. № 708-П);

- гарантии государства в единстве экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, что подтверждается статьёй 8 Конституции Российской Федерации;
     - возможность привлечения средств регионального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках областной целевой программы;

- основные направления деятельности Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района включают в себя приведение автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в соответствие с современными требованиями и стандартами и приведение уровня развития транспортной отрасли в соответствие с потребностями социально-экономического развития района;

- развитие туристской деятельности в районе мотивирует Администрацию муниципального района всё больше внимания уделять развитию сети автомобильных дорог, так как перевозки пассажиров-туристов предъявляют повышенные требования как к дорогам (качество покрытия, категорийность и пр.), так и к придорожной инфраструктуре (заправочные станции, сервисные службы и т.п.);

- новые условия требуют от товаропроизводителей и торговых представителей большей оперативности по перевозке грузов.

Перечень угроз выглядит следующим образом:

- отсутствие финансирования для проведения работы по выявлению потенциальной потребности в автомобильных дорогах (количественный и качественный аспекты) на основе прогнозируемых грузопотоков и пассажиропотоков на территории региона;

- дефицит необходимого объёма финансирования для развития сети автомобильных дорог Гаврилов-Ямского района;

- растущие затраты на строительные материалы;

- трудности с привлечением высококвалифицированных специалистов с инженерным образованием в отрасль дорожного хозяйства;

- отсутствие в Федеральном Законе от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» требований квалификационного отбора подрядных организаций при проведении аукционов.

Исходя из анализа внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны внешних факторов, можно сделать вывод, что наиболее значимой возможностью является привлечение средств федерального и регионального бюджетов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, что позволит в некоторой степени ликвидировать дефицит необходимого объёма финансирования для развития сети автомобильных дорог Гаврилов-Ямского района и  улично-дорожной сети населенных пунктов.

- Цель и задачи программы

Цель программы – развитие сети автомобильных дорог местного значения Гаврилов-Ямского района, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров и снижение транспортных издержек в экономике района.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
     - строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения;
     - создание условий для формирования сети автомобильных дорог, круглогодично доступной для населения.

- Сроки реализации программы

Программа реализуется в течение 2009 - 2011 годов. Достижение плановых значений индикаторов (показателей) программы в течение указанного периода представлено в приложении 1 к программе.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Ремонт и  модернизация 11,7 км автомобильных дорог местного значения позволит за период 2009-2011 годов соединить 8 сельских населённых пунктов с общей численностью населения 158 человек дорогами, отвечающими нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. Кроме того, ремонт 19,3 км улично-дорожной сети  улучшит состояние и благоустройство города Гаврилов-Ям и 20 населенных пунктов Гаврилов-Ямского района.

- Механизм реализации программы

Реализует программу и управляет процессами её реализации ответственный исполнитель – Отдел муниципального хозяйства и природопользования.

Ответственный исполнитель осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий программы;
     - рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);
     - предоставление в установленном порядке отчётности о ходе реализации программы;
     - участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий программы на предмет целевого использования средств.

Мероприятия программы финансируются по следующей схеме:
     - ремонт и модернизация автомобильных дорог местного значения осуществляется из областного бюджета и бюджета муниципального района на условиях софинансирования;

- ремонт и модернизация улично-дорожной сети осуществляется из областного бюджета и бюджетов поселений на условиях софинансирования.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета для реализации мероприятий программы, направляются в виде субсидии в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района для дальнейшего распределения в бюджеты поселений.

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы областным, районным бюджетами и бюджетами поселений на очередной финансовый год.

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
     Оценка результативности и эффективности реализации программы будет проводиться согласно методике, представленной в приложении 2 к программе.

- Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий на 2009 год

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Лимит финансирования объектов (мероприятий), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ | МБ | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | БМР | БГП |  | Б ВСП |  | Б ШСП |  | Б МСП |  | Б ЗХСП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Ремонт и модернизация улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, 4400 м2 (280м) | 1994 | 1813 | 181 | 0 |  | 181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | с.Шопша, ул.Новая (от дома № 20 до а/д Шопша-Тутаев), 700 м | 514 | 467 | 47 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. | п.Заря: - ул.Ленина, 900 м - ул.Дачная, 300 м | 717 | 617 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  |
| 4. | с.Великое: - ул.Гражданская, 1120 м; - ул.2-я Красная, проулок от д.№1 до ул.1-я Красная, 300м; - ул.Труда (от дома №26 до ул.Садовая), 280 м; | 603 | 548 | 55 | 0 |  | 0 |  | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5. | с.Митино, ул.Дружная, 300 м; | 208 | 189 | 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19 |  | 0 |  |
| 6. | д.Кадищи, 240 м; | 166 | 151 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  |
| 7. | с.Стогинское, 120 м | 83 | 75 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  |
| 8. | С.Осенево, 100 м; | 68 | 62 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  |
| 9. | г.Гаврилов-Ям, пр.Машиностроителей, 4000м2(360м) | 1162 | 1059 | 103 | 103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого: | 5515 | 4981 | 534 | 103 |  | 181 |  | 55 |  | 47 |  | 48 |  | 100 |  |
| Ремонт и модернизация автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автодорога от д.Степанцево до Б/о «Лесной родник», 200м | 87 | 80 | 7 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Автодорога от г.Гаврилов-Ям-сады-с.Ставотино, 4000м | 400 | 360 | 40 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого: | 487 | 440 | 47 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ВСЕГО 2009 ГОД: | 6002 | 5421 | 581 | 150 |  | 181 |  | 55 |  | 47 |  | 48 |  | 100 |  |

Перечень мероприятий на 2010 год

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Лимит финансирования объектов (мероприятий), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ | МБ | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | БМР | БГП |  | Б ВСП |  | Б ШСП |  | Б МСП |  | Б ЗХСП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Ремонт и модернизация улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г.Гаврилов-Ям, Юбилейный пр., 800 м2 (55м) | 350 | 311 | 39 | 0 |  | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | г.Гаврилов-Ям, ул.Сосновая, 2000 м2 (150м) | 700 | 624 | 76 | 0 |  | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | г.Гаврилов-Ям, Внутриквартальные проезды, 1000 м2 (70м) | 350 | 311 | 39 | 0 |  | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4. | г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 3000 м2 (270м) | 1050 | 934 | 116 | 0 |  | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5. | д.Шалаево, от а/д Москва-Холмогоры до конца ул.Хуторская, 900м | 616 | 560 | 56 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | с.Заячий-Холм: - ул.Центральная, 400м; - ул.Школьная, 500м; - ул.Овражная, 100м; - ул.Луговая, 120м; - ул.Казанская, 240м; - ул.Молодежная, 160м; | 940 | 740 | 200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  |
| 7. | с.Великое: - проезд от ул.Гражданской до окружной дороги, 480м; - ул.Урицкого (от д.№32б до дома №7а), 250м; - проезд от ул.Советской до ул.Гражданской, 530м; | 506 | 460 | 46 | 0 |  | 0 |  | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8. | с.Плещеево: - ул.Клубная, 150м; - ул. Запрудная, 100м; | 100 | 91 | 9 | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9. | д.Поляна: - ул.Молодежная, 200м; - ул.Центральная, 5м; - ул.Клубная, 200м; | 164 | 149 | 15 | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10. | с.Стогинское, ул.Молодежная, 440м; | 200 | 182 | 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  |
| 11. | с.Осенево, Ул.Новая, 70 м; | 60 | 55 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  |
| 12. | с.Митино: - ул.Рыбачкова, 230м; - ул.Школьная, 190м; -ул.Почтовая, 320м; | 378 | 343 | 35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35 |  | 0 |  |
|  | Итого: | 5414 | 4760 | 654 | 0 |  | 270 |  | 70 |  | 56 |  | 58 |  | 200 |  |
| Ремонт и модернизация автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автодорога д.Яковлевское-д.Берлюково, 2000м | 880 | 800 | 80 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Автодорога г.Гаврилов-Ям-д.Осташкино-д.Милитино, 1500м | 660 | 600 | 60 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Автодорога д.Даниловка-с.Смалево, 1000м | 440 | 400 | 40 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого: | 1980 | 1800 | 180 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ВСЕГО 2010 ГОД: | 7394 | 6560 | 834 | 180 |  | 270 |  | 70 |  | 56 |  | 58 |  | 200 |  |

Перечень мероприятий на 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Лимит финансирования объектов (мероприятий), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ | МБ | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | БМР | БГП |  | Б ВСП |  | Б ШСП |  | Б МСП |  | Б ЗХСП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Ремонт и модернизация улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г.Гаврилов-Ям, ул.Зои Зубрицкой 1500 м2 (100м) | 525 | 442 | 83 | 0 |  | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | г.Гаврилов-Ям, ул.Блюхера, 1440 м2 (100м) | 650 | 546 | 104 | 0 |  | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. | г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, 1600 м2 (110м) | 560 | 472 | 88 | 0 |  | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского, 4200 м2 (280м) | 1470 | 1240 | 230 | 0 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5. | с.Ильинское-Урусово, 1500м: - ул.Мира; - ул.Молодежная; - ул.Садовая; - ул.Почтовая; - ул.Тенистая; | 770 | 700 | 70 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | с.Ставотино: - ул.Садовая, 230м асфальт, 200м ПГС; - ул.Лесная, 600м; - ул.Школьная, 1000м; | 700 | 525 | 175 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 175 |  |
| 7. | д.Курдумово: - ул.Речная, 530м; - ул.Молодежная, 430м; | 500 | 375 | 125 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  |
| 8. | с.Стогинское, ул.Липовая, 620м | 390 | 354 | 36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36 |  | 0 |  |
| 9. | д.Путилово, ул.Речная, 300м | 190 | 173 | 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17 |  | 0 |  |
| 10. | д.Пасынково, ул.Лесная, 300м | 190 | 173 | 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17 |  | 0 |  |
| 11. | д.Плотина, ул.Центральная, 2300м | 935 | 850 | 85 | 0 |  | 0 |  | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого: | 6880 | 5850 | 1030 | 0 |  | 505 |  | 85 |  | 70 |  | 70 |  | 300 |  |
| Ремонт и модернизация автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автодорога г.Гаврилов-Ям-д.Бочевка, 1000м | 792 | 720 | 72 | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Автодорога от а/д Гаврилов-Ям-Пружинино» до д.Павлово, 1000м | 792 | 720 | 72 | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Автодорога д.Плотина-д.Шалава, 1000м | 792 | 720 | 72 | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого: | 2376 | 2160 | 216 | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ВСЕГО 2011 ГОД: | 9256 | 8010 | 1246 | 216 |  | 505 |  | 85 |  | 70 |  | 70 |  | 300 |  |

Список принятых сокращений:
     ОБ - областной бюджет
     МБ - местный бюджет

БМР – бюджет муниципального района

БГП – бюджет городского поселения Гаврилов-Ям

БВСП – бюджет Великосельского сельского поселения

БШСП – бюджет Шопшинского сельского поселения

БМСП – бюджет Митинского сельского поселения

БЗХСП – бюджет Заячье-Холмского сельского поселения

Приложение 1
к программе

Целевые индикаторы (показатели) районной целевой программы

развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Гаврилов-Ямского района на 2009-2011 годы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Плановое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | км | 11,7 | 4,2 | 4,5 | 3,0 |
| 2. | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ед. | 8 | 1 | 4 | 3 |

Приложение 2
к программе

Методика оценки эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивается ответственным исполнителем программы в установленные сроки отчётности путём соотнесения степени достижения целевых показателей программы с уровнем её финансирования с начала реализации.
     Показатель эффективности рассчитывается по формуле:
     %,
где:

|  | - плановое значение показателя; |
| --- | --- |
|  | - текущее значение показателя; |
|  | - плановая сумма финансирования по программе; |
|  | - сумма финансирования на текущую дату; |
|  | - весовой коэффициент. |

При значении показателя R  90 % эффективность программы признаётся низкой, при значении 90 %  R  95 % - средней, при значении R > 95 % - высокой.
     Результативность реализации программы рассчитывается по формуле:
     %.
     При значении R'  90% результативность реализации программы признаётся низкой, при значении 90 %  R'  95 % средней, при значении R' > 95 % - высокой.
     При расчёте эффективности и результативности реализации программы используются следующие основные показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | 0,8 |
| 2. | Прирост количества сельских населённых пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,2 |