АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2015  № 1280

О  внесении изменений в постановление

Администрации  Гаврилов-Ямского

муниципального района от 22.12.2010

№ 1886

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 №38 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения   в муниципальную целевую программу «Обращение с твердыми бытовыми отходами  на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2010 №1886:

1.1. Раздел VI «Перечень  мероприятий Программы» читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района                                                                В.И.Серебряков

Приложение

к постановлению

Администрации

муниципального  района

от  16.11.2015   № 1280

VI. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения (годы) | Исполнители | Всего по Программе, тыс. рублей | В том числе по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Разработка генеральной схемы очистки территории Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (корректировка) генеральных схем очистки территорий муниципальных образований Ярославской области - всего в том числе за счёт средств: | 2011 | Отдел муници-пального хо-зяйства и приро-допользования, ДООСиП, ДЖКХиИ | 800,0 | 800,0 | - | - | - |  |
|  | - областного бюджета |  |  | 720,0 | 720,0 | - | - | - |  |
|  | - бюджета мр |  |  | 80,0 | 80,0 | - | - | - |  |
|  | Итого по задаче 1 в том числе средства: |  |  | 800,0 | 800,0 | - | - | - |  |
|  | - областного бюджета |  |  | 720,0 | 720,0 | - | - | - |  |
|  | - бюджета муниципального района |  |  | 80,0 | 80,0 | - | - | - |  |
| Задача 2. Модернизация инфраструктуры обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обустройство контейнерных площадок и закупка контейнеров в том числе за счёт средств: | 2012-2014 | Администрация поселений, ДЖКХиИ | 666,667 | - | - | 666,667 |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  | 600,0 | - | - | 600,0 |  |  |
|  | - бюджетов Г.П. ГЯ, С.П. |  |  | 66,667 | - | - | 66,667 |  |  |
| Задача 3 Проведение Дней защиты от экологической опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение Дней защиты от экологической опасности |  |  | 200,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
| 3.1. | Оплата за транспортные услуги для утилизации орг.техники и ртутьсодержащих ламп |  |  | 10,74 |  |  |  | 5,0 | 5,74 |
| 3.2 | Обновление экспозиции «Флора и фауна» в секторе краеведения центральной районной библиотеки |  |  | 2,75 |  |  |  |  | 2,75 |
|  | Проведение конкурса на лучшую организацию экологического просвещения населения среди структурных подразделений МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ»» |  |  | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 |
| 3.3 | Приобретение контейнеров для утилизации ртуть содержащих ламп |  |  | 78 |  |  |  | 78 |  |
| 3.4 | Управлению образования на проведение природоохранных мероприятий в соответствии со сметой расходов |  |  | 75,4 |  |  |  | 17 | 58,4 |
| 3.5 | Награждение участников по подведению итогов «Дней защиты от экол.опасности» |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |
| 3.6 | Печать бланков «Памятка» в кол-ве 6200 экз |  |  | 8,61 |  |  |  |  | 8,61 |
|  | Всего по Программе в том числе средства: |  |  | 1666,667 | 800,0 | - | 666,667 | 100,0 | 100,0 |
|  | - областного бюджета |  |  | 1320 | 720,0 | - | 600,0 | - |  |
|  | - бюджетов МР, .Г.П. ГЯ,.С.П. |  |  | 346,667 | 80,0 | - | 66,667 | 100,0 | 100,0 |

Список используемых сокращений:

ДООСиП - департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ;

ДЖКХиИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области ;

МР -Администрация муниципального района ;

Г.П. ГЯ- Администрация городского поселения Гаврилов-Ям;

С.П –Администрации сельских поселений