АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2022 № 371

О подготовке к зиме объектов

коммунального назначения и инженерной

инфраструктуры, объектов социальной сферы

по  Гаврилов-Ямскому муниципальному району

на  2022-2023 годы

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, с учетом результатов прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов, а также обеспечения выполнения Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному  периоду»  и недопущения возникновения чрезвычайных  ситуаций,  руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по  Гаврилов-Ямскому муниципальному району на  2022-2023 годы  (Приложение 1), состав оперативного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2022-2023 годов  (Приложение 2), состав комиссии по оценке готовности муниципального района к отопительному периоду 2022-2023 годов (Приложение 3).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник управления Соломатин И.В.):

2.1.Осуществлять текущий контроль за проведением работ по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы  муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

2.2. Организовать не реже двух раз в месяц заседания оперативного штаба с рассмотрением вопросов, возникших при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

2.3. Обеспечить взаимодействие организаций по завершению профилактических  и ремонтных работ в жилищном фонде, на объектах коммунального и социального назначения муниципального района в срок до 15.09.2022 года;

2.4. Осуществлять контроль за своевременной подготовкой паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период на каждый объект жилищно-коммунального и социального назначения в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации;

2.5. Обеспечить контроль за созданием необходимых запасов топлива и бесперебойную поставку топлива для  объектов социальной сферы, финансируемых из бюджета муниципального района;

2.6. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

3. Руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить выполнение утвержденных мероприятий на объектах коммунального назначения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

5. Постановление опубликовать в   районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района			                                    А.А. Комаров

Приложение 1 к постановлению

Администрации муниципального района

от 20.05.2022 № 371

Сводные параметры плана подготовки к ОЗП на 2022/ 2023 годов

Подготовка систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Подготовка котельных – всего, шт. | Подготовка центральных тепловых пунктов –всего, шт. | Подготовка тепловых сетей, км |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе замена ветхих тепловых сетей | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников |
| 1. | Гаврилов-Ямский МР | 24 | 2 | 29,01 | 1,90 | 6134,100 | 0,000 | 0,000 | 6134,100 |

| Подготовка систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | водопроводные сети, км |  | канализационные сети, км |  | капитальный ремонт, шт. |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | артезианских скважин | водо-разборных колонок | общественных шахтных колодцев | башен водо-напорных | очистных сооружений |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очистных сооружений водопровода | очистных сооружений канализации |  |  |  |  |
| 1. | Гаврилов-Ямский МР | 90,06 | 0,65 | 33,43 | 0,20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2534,900 | 0,000 | 50,000 | 2484,900 |

Подготовка систем электроснабжения

| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая протяжённость электрических сетей, км | ремонт воздушных и кабельных линий электро-передачи, км | Замена ветхих электрических сетей, км | ремонт трансформаторных подстанций, ед. | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников |
| 1. | Гаврилов-Ямский МР | 319,40 | 0,00 | 3,80 | 1 | 9130,000 | 0,000 | 0,000 | 9130,000 |

Подготовка объектов социальной сферы

| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Количество объектов, шт. | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников |  |
| 1. | Гаврилов-Ямский МР | 61 | 510,000 | 0,000 | 510,000 | 0,000 |  |

Объемы финансирования работ по подготовке

| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников |  |
| 1. | Гаврилов-Ямский МР | 18 309,000 | 0,000 | 560,000 | 17 749,000 |  |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 20.05.2022 № 371

Состав оперативного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону

2022-2023 годов

Председатель штаба:

Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Секретарь штаба:

Липатова И.Л. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Члены штаба:

Водопьянов В.И. – Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию);

Гусарин М.Ю. – генеральный директор АО «Яркоммунсервис» (по согласованию);

Грибушкина Н.Ю. – председатель правления ТСЖ «Мечта» (по согласованию);

Иванова Е.В. – начальник  отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Елисеев Ю.С. – генеральный директор АО ГМЗ «Агат» (по согласованию);

Зинзиков А.П. – Глава Шопшинского сельского поселения (по согласованию);

Калачева Т.В. – Глава Заячье-Холмского сельского поселения (по согласованию);

Киселёва Т.Ю. - главный редактор  Муниципального автономного учреждения Гаврилов-Ямского муниципального района "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник"  и местного телевещания";

Лапина Светлана Романовна - начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Пимохова С.В.. – председатель правления ТСЖ «Восход» (по согласованию);

Рамазанов А.М. – Глава Митинского сельского поселения (по согласованию);

Сергеичев А.Б. – генеральный директор  АО «Ресурс» (по согласованию);

Смуров В.В. – директор Великосельского МП ЖКХ;

Соломатин И.В. – начальник Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Тощигин А.Н. – Глава городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);

Узикова Е.В. – начальник Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Фролов С.В. – директор ООО «Управляющая жилищная компания» (по согласованию).

Приложение 3

к постановлению                                            Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 20.05.2022 № 371

Состав комиссии по оценке готовности муниципального района

к отопительному периоду

2022-2023 годов

Председатель комиссии:

Таганов  Владимир Николаевич - заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Секретарь комиссии:

Липатова Ирина Леонидовна - ведущий специалист отдела ЖКХ Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Члены комиссии:

Бондарева Наталья Сергеевна - начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Иванова Елена Владимировна - начальник  отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Лапина Светлана Романовна - начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Представитель Центрального управления Ростехнадзора (по согласованию);

Соломатин Иван Васильевич - начальник Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Узикова Елена Владимировна - начальник Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;