АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2015   № 1265

О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы

В целях реализации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района  постановления Правительства Ярославской области  от 29 февраля 2012 г. № 145-п  «О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014г. № 751 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в муниципальную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 29.12.2012 № 2025 «О муниципальной целевой программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы:

1.1. Раздел  Программы «Общая потребность в ресурсах» читать в новой редакции  (Приложение 1).

1.2. Приложение 2 к Программе «Мероприятия по строительству и реконструкции  объектов водоснабжения и водоотведения муниципальной собственности, выполняемые за счёт бюджетных источников» читать в новой редакции (Приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации муниципального района  Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

муниципального района                                                                  В.И.Серебряков

Приложение 1 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 11.11.2015  № 1265

Общая потребность в ресурсах

(тыс.руб.)

| Наименование ресурсов | Потребность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые ресурсы: | 46948,3 | 17365,0 | 25592,1 | 0,0 | 3991,2 |
| федеральный бюджет | 26705,0 | 11533,8 | 15171,2 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 12745,8 | 4205,1 | 8107,0 | 0,0 | 433,7 |
| Бюджет муниципального района | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 |
| бюджеты поселений | 4097,5 | 1626,1 | 2313,9 | 0,0 | 157,5 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от  11.11.2015  №   1265

План мероприятий по строительству и реконструкции  объектов водоснабжения и водоотведения

муниципальной собственности, выполняемые за счёт бюджетных источников

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат |  |  |  |  |  |  | Дата начала и окончания |  | Объём финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  | Источники финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | единица измерения | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | плановое (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Всего |  | шт. км | 26 0,2 | 10 | 15 | 0 | 1 0,2 | 2012-2015 | 46948,3 | 17365,0 | 25592,1 | 0,0 | 3991,2 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26705,0 | 11533,8 | 15171,2 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12745,8 | 4205,1 | 8107,0 | 0,0 | 433,7 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4097,5 | 1626,1 | 2313,9 | 0,0 | 157,5 | БП |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | БМР |  |
| 1 | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | Количество реконструированных и построен-ных шахтных колодцев | шт. | 41 | 9 | 13 | 0 | 19 | 2012-2015 | 2624,9 | 649,3 | 924,4 | 0,0 | 1051,2 | Всего | Управление ЖКХ, КС и природопользования, Администрации поселений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1639,1 | 527,6 | 677,8 | 0,0 | 433,7 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,8 | 121,7 | 246,6 | 0,0 | 157,5 | БП |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | БМР |  |
| 2 | Строительство сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков в с. Шопша (Шопшинское с/п) Гаврилов-Ямского МР | Количество построен-ных очистных сооруже-ний | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2013 | 24457,7 | 0,0 | 24457,7 | 0,0 | 0,0 | Всего | Управление ЖКХ, КС и природопользования, Администрация Шопшинского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15171,2 | 0,0 | 15171,2 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7429,2 | 0,0 | 7429,2 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857,3 | 0,0 | 1857,3 | 0,0 | 0,0 | БП |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| 3 | Строительство сооружений биологической очистки хозяйственно- бытовых стоков в с. Великое (Великосельское с/п) Гаврилов-Ямского МР | Количество построен-ных очистных сооруже-ний | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 16715,7 | 16715,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего | Управление ЖКХ, КС и природопользования, Администрация Великосельского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11533,8 | 11533,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3677,5 | 3677,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1504,4 | 1504,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | БП |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 4 | Строительство станции обезжелезивания воды из артезианских скважин с.Шопша | Количество построенных станций | Шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2013 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | Всего | Управление ЖКХ, КС и природопользования, Администрация Шопшинского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | БП |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 5 | Проектирование реконструкции системы водоснабжения с.Великое Iэтап | ПСД, прошедшая гос.экспертизу | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015 | 1940,0 | 0 | 0 | 0 | 1940, 1940 | Всего БМР | Управление ЖКХ, КС и природопользования |
| 6 | Реконструкция магистрального участка водопроводной сети д. Поляна протяженностью 200 м. | Протяженность | км | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 2015 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 200,0 | Всего БМР | Управление ЖКХ, КС и природопользования |
| 7 | Строительство водопровода к зданию Красноармейская д.1 | Протяженность | км |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 200,0 | Всего БМР | Управление ЖКХ, КС и природопользования |
| 8 | Строительство скважины в с. Великое | Кол-во построенных скважин | Шт. | 1 |  |  |  | 1 | 2015 | 300,0 |  |  |  | 300,0 300,0 | Всего БМР | Управление ЖКХ, КС и природопользования |
| 9 | Строительство скважины в д. Горе-Грязь | Кол-во построенных скважин | шт. | 1 |  |  |  | 1 | 2015 | 300,0 |  |  |  | 300,0 | БМР | Управление ЖКХ, КС и природопользования |

Список используемых сокращений

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

БМР –бюджет муниципального района

БП –бюджет поселений

ВИ – внебюджетные источники