Приложение 11 к решению              Собрания представителей

от  16.06.2011   № 16

Исполнение адресной инвестиционной программы Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал 2011 года

тыс.руб.

| № | Наименование раздела функциональной классификации, программы и объекты | План на 1 квартал 2011 года | Испол-нено за 1 квартал 2011 года | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты муниципальной собственности | 40451 | 256 | 1 |
| 1. | Строительство детского сада в с.Великое | 27000 | 0 | 0 |
| 2. | Строительство центральной районной больницы (проектные работы) | 1280 | 158 | 12 |
| 3. | ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010-2014 годы | 1000 | 98 | 10 |
| 4. | ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области." | 11171 | 0 | 0 |
| 4.1. | Газификация жилых домов по улицам Комарова и Зои Зубрицкой г. Гаврилов ям | 5090 | 0 | 0 |
| 4.2. | Строительство газопровода д. Поляна -санаторий "Сосновый бор" | 6081 | 0 | 0 |