АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2015 № 836

Об организации и выполнении мероприятий

по построению, внедрению и эксплуатации

на территории Гаврилов-Ямского муниципального

района аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город"

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) "Безопасный город", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года " 2446-р, руководствуясь

статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по построению и развитию АПК "Безопасный город" на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – План) (Приложение 1).

- Создать межведомственную рабочую группу муниципального района по построению, развитию и эксплуатации АПК "Безопасный город" в составе, указанном в приложении 2.

- Организацию и координацию работ по построению и внедрению АПК "Безопасный город" возложить на созданную межведомственную рабочую группу.

- Назначить заказчиком работ по построению и внедрению АПК "Безопасный город" начальника МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района" Худякова А.А.

- Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов  исполнительной власти, организаций и учреждений, в чьем ведении находятся экстренные оперативные службы, принять необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом.

- Постановление разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. Главы Администрации

муниципального района –

первый заместитель

Главы Администрации

муниципального района								А.А.Забаев

Приложение 1

к постановлению

Администрации

муниципального района

от 10.07.2015 № 836

ПЛАН

мероприятий по построению и развитию АПК "Безопасный город" на территории

Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015-2020 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание межведомственной рабочей группы для обеспечения координации работ по развертыванию АПК "Безопасный город" на территории муниципального района | Июль 2015 года | Глава муниципального района |  |
| 2. | Разработка и принятие постановления Главы муниципального района о построении АПК "Безопасный город" на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | Июль 2015 года | Глава муниципального района |  |
| 3. | Проведение мероприятий по подготовке МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района" (ЕДДС), ДДС и других структур для функционирования АПК "Безопасный город" | До 01.12.2015 | Председатель КЧС и ОПБ АМР, начальник отдела по МП, ГО ЧС |  |
| 4. | Сбор информации, ее анализ о состоянии дел по внедрению и эксплуатации элементов АПК "Безопасный город" на территории района и предоставлении в межведомственную рабочую группу по построению, внедрению и эксплуатации АПК "Безопасный город" Ярославской области | До 01.12.2015 | Начальник отдела по МП, ГО ЧС |  |
| 5. | Разработка технического проекта по созданию АПК "Безопасный город" на территории района | В течение 2016 года | Согласно проведенному конкурсу |  |
| 6. | Проведение государственной экспертизы технического проекта | В течение 2016 года | Специализированная организация |  |
| 7. | Формирование комплекта документов для получения субсидии на построение АПК "Безопасный город" | В течение 2016 года | Глава муниципального района |  |
| 8. | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК "Безопасный город", подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ | В течение 2016 года | Глава муниципального района |  |
| 9. | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК "Безопасный город" | В течение 2017 года | Глава муниципального района |  |
| 10. | Построение АПК "Безопасный город" (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | В течение 2017 года | Исполнитель работ |  |
| 11. | Проведение приемочных испытаний АПК "Безопасный город", ввод в эксплуатацию АПК "безопасный город" | 2017-2020 годы | Глава муниципального района |  |
| 12. | Проведение обучения персонала МКУ "МЦУ" (ЕДДС) и сотрудников ДДС предприятий и других служб в рамках функционирования АПК "Безопасный город" | 2017-2020 годы | Глава муниципального района, руководители организаций |  |
| 13. | Информирование населения района о вводе АПК "Безопасный город" | При вводе в эксплуатацию | Глава муниципального района |  |

Приложение 2 												к постановлению 											Администрации												муниципального района

от 10.07.2015 № 836

Межведомственная рабочая группа

муниципального района по построению, развитию и эксплуатации

АПК "Безопасный город"

| Первый заместитель Главы Администрации МР – председатель КЧС | Забаев Андрей Александрович |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации МР – заместитель председателя КЧС | Таганов Владимир Николаевич |
| Начальник отдела по МП, ГО ЧС – заместитель председателя КЧС | Житарев Алексей Николаевич |
| Ведущий специалист отдела по МП, ГО ЧС Администрации МР - секретарь КЧС | Трофимов Александр Павлович |
| Начальник управления финансов Администрации муниципального района | Баранова Елена Витальевна |
| Начальник Гаврилов-Ямского района электрических сетей филиала ПАО "МРСК Центра"- "Ярэнерго" | Бондарев Сергей Александрович |
| Главный государственный инспектор Гаврилов-Ямского района по пожарному надзору | Буренин Александр Николаевич |
| Начальник ГКУ ЯО ОПС №7 | Волков Евгений Валентинович |
| Заместитель начальника "Роспотребнадзор" в Гаврилов-Ямском муниципальном районе (по согласованию) | Гусева Ольга Викторовна |
| Глава Шопшинского сельского поселения | Зинзиков Александр Павлович |
| Начальник Гаврилов-Ямского линейно-технического цеха Ростовского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций (МЦТЭТ) филиала в Ярославской и костромской областях ПАО «Ростелеком» | Кацев Андрей Борисович |
| Генеральный директор ОАО ГМЗ «Агат» | Корытов Владимир Николаевич |
| Глава Заячье-Холмского сельского поселения | Кузьмин Михаил Сергеевич |
| Директор ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» | Пахолков Алексей Николаевич |
| Начальник участка «Гаврилов-Ямрайгаз» центрального филиала АЭУ ОАО «Ярославльоблгаз» | Маркеев Анатолий Анатольевич |
| Директор Гаврилов-Ямского филиала ГУП ЯО «Ярдормост» | Новиков Александр Витальевич |
| Начальник Гаврилов-Ямского ОМВД России | Светлосонов Юрий Евгеньевич |
| Генеральный директор ОАО «Ресурс» | Сергеичев Андрей Борисович |
| Глава городского поселения Гаврилов-Ям | Тощигин Александр Николаевич |
| Главный врач ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» | Шелкошвеев Константин Геннадьевич |
| Глава Великосельского сельского поселения | Шемет Георгий Георгиевич |
| Управляющий делами Администрации МР – начальник отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе | Ширшина Марина Юрьевна |
| Глава Митинского сельского поселения | Щавелев Александр Леонидович |
| Начальник МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района" | Худяков Александр Анатольевич |
| Сотрудник Ростовского отделения УФСБ России по Ярославской области | Полин Ярослав Валерьевич |