АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020   № 597

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

местного значения  на территории Гаврилов-Ямского

муниципального района» на 2021-2025 годы

(в редакции постановления от 22.03.2021 № 256)

В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2021-2025 годы (Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Главы Администрации

муниципального района							А.А. Комаров

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 03.08.2020  № 597

в редакции постановления

от 22.03.2021 № 256

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

на  2021-2025 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2021-2025 годы»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2021-2025 годы |
| --- | --- |
| Куратор | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н.Таганов |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел капитального строительства и природопользования Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Участники муниципальной целевой программы | Отдел капитального строительства и природопользования Управления жилищно-коммунального хозяйства капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цель программы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с потребностями экономики района, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов района |
| Задачи программы | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Основные целевые показатели программы | - прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2025 годы |
| Ожидаемый конечный результат программы | - ежегодный рост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования 74 513,796 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2021г – 15 632,894 тыс.руб. 2022г –14 490,392 тыс.руб. 2023г -14 864,512 тыс.руб. 2024г* –14 762,999 тыс.руб. 2025г* –14 762,999 тыс.руб. |
|  | из них: бюджет муниципального района 39 870,486 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2021г – 8 704,232 тыс.руб. 2022г – 7 561,730 тыс.руб. 2023г – 7 935,850 тыс.руб. 2024г* –7 834,337тыс.руб. 2025г* –7 834,337тыс.руб. |
|  | областной бюджет – 34 643,31 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2021г – 6 928,662 тыс.руб. 2022г – 6 928,662 тыс.руб. 2023г – 6 928,662 тыс.руб. 2024г* –6 928,662 тыс.руб. 2025г* –6 928,662 тыс.руб. |
| Контактные лица, телефон | Карпова Елена Анатольевна – начальник отдела капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ (контактный телефон 2-49-80) |

*Ожидаемое финансирование

1.Содержание проблемы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности Администрации муниципального района по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики муниципального района в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- развитию туризма;

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития муниципального района.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по Гаврилов-Ямскому району по состоянию на 01 января 2020 года составила 476,853км, в том числе: дороги общего пользования, находящегося в ведении Гаврилов-Ямского муниципального района – 212,353 км, протяженность улично-дорожной сети – 264,5 км. Кроме того, по территории района проходит федеральная автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» (13 км) и автомобильные дороги общего пользования регионального значения общей протяженностью 253,6 км.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения имеют важное значение для  муниципального района. Они обеспечивают  связь сельских поселений между собой, с районным центром, а так же населенных пунктов,  с районным центром, центрами сельских поселений  и между собой.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики Гаврилов-Ямского района и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Гаврилов-Ямского района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет очень важное значение для района.

Протяжённость автомобильных дорог местного значения по типам покрытий:

- с твердым покрытие  покрытием 	     - 50,023     км;

- грунтовые                                         - 162,33 км.

Протяжённость улично-дорожной сети по типам покрытий:

- с асфальтобетонным и ж/б покрытием 	            	          - 151,2  км;

- грунтовые и  с песчано-гравийным покрытием                      - 113,3  км.

II. Основные цели и задачи программы

Основной целью Программы является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с потребностями экономики района, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов района.

Для достижения поставленной цели определена основная задача Программы:

1) Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гаврилов-Ямского муниципального района.

Ожидаемый конечный результат программы – ежегодный рост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям.

Перечень целевых показателей программы

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Плановое значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2019 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безо-пасности дорожного движения | 1,0 | км | 56,92 | 60,92 | 64,92 | 68,92 | 72,92 | 76,92 |
| итого | 1,0 | х | х | х | х | х | х | х |

Ш. Перечень программных мероприятий:

Перечень мероприятий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет  и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.

2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Лимит финансирования объектов (мероприятий), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ |  | МБ |  | в том числе БМР |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
|  | - ремонт а/дорог | 15 632,894 | 6 928,662 |  | 8 704,232 |  | 8 704,232 |  |  | В течение года |
|  | Итого на 2021г. | 15 632,894 | 6 928,662 |  | 8 704,232 |  | 8 704,232 |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними. 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия (объекта) | Лимит финансирования объектов (мероприятий), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы |
|  |  | Всего |  | ОБ | МБ |  | В том числе БМР |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| 1 | Администрация муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт а/дорог | 14 490,392 |  | 6 928,662 | 7 561,730 |  | 7 561,730 |  |  | В течение года |
|  | Итого на 2022г. | 14 490,392 |  | 6 928,662 | 7 561,730 |  | 7 561,730 |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними. 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Лимит финансирования объектов (мероприятий), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы |
|  |  | Всего |  | ОБ | МБ | В том числе БМР |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
|  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация муниципального района | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | - ремонт а/дорог | 10 443,512 |  | 6 928,662 | 3 514,850 |  | 3 514,850 |  |  | В течение года |
|  | - проектирование, проведение экспертизы | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | В течение года |
|  | - межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | В течение года |
|  | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4 071,0 |  |  | 4 071,0 |  | 4 071,0 |  |  | В течение года |
|  | Итого на 2023г.* *Ожидаемое финансирование | 14 864,512 |  | 6 928,662 | 7 935,850 |  | 7 935,850 |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними. 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Лимит финансирования объектов (мероприятий), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы |
|  |  | Всего |  | ОБ | МБ | В том числе БМР |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
|  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация муниципального района | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | - ремонт а/дорог | 10341,999 |  | 6928,662 | 3413,337 | 3413,337 |  |  |  | В течение года |
|  | - проектирование, проведение экспертизы | 150,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  | В течение года |
|  | - межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними | 200,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  | В течение года |
|  | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4071,0 |  |  | 4071,0 | 4071,0 |  |  |  | В течение года |
|  | Итого на 2024г.* *Ожидаемое финансирование | 14762,999 |  | 6928,662 | 7834,337 | 7834,337 |  |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними. 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Лимит финансирования объектов (мероприятий), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы |
|  |  | Всего |  | ОБ | МБ | В том числе БМР |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
|  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация муниципального района | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | - ремонт а/дорог | 10341,999 |  | 6928,662 | 3413,337 |  |  | 3413,337 | В течение года |  |
|  | - проектирование, проведение экспертизы | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 | В течение года |  |
|  | - межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 | В течение года |  |
|  | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4071,0 |  |  | 4071,0 |  |  | 4071,0 | В течение года |  |
|  | Итого на 2025г.* | 14762,999 |  | 6928,662 | 7834,337 |  |  | 7834,337 |  |  |
|  | ВСЕГО на 2021-2025гг.* | 74513,796 |  | 34643,31 | 39870,486 |  |  | 39870,486 |  |  |

*Ожидаемое финансирование

Сокращения, использованные в программе:

ОБ - областной бюджет
     МБ - местный бюджет

БМР – бюджет муниципального района

БГП – бюджет городского поселения Гаврилов-Ям

БВСП – бюджет Великосельского сельского поселения

БШСП – бюджет Шопшинского сельского поселения

БМСП – бюджет Митинского сельского поселения

БЗХСП – бюджет Заячье-Холмского сельского поселения

IV. Ресурсное обеспечение программы

| Источники финансирования | Всего | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025* |
| бюджет муниц. района | 39 870,486 | 8 704,232 | 7 561,730 | 7 935,850 | 7 834,337 | 7 834,337 |
| областной бюджет | 34 643,31 | 6 928,662 | 6 928,662 | 6 928,662 | 6 928,662 | 6 928,662 |
| бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого всего по МЦП | 74 513,796 | 15 632,894 | 14 490,392 | 14 864,512 | 14 762,999 | 14 762,999 |

*Ожидаемое финансирование

V.Механизм реализации программы

5.1. Ответственный исполнитель программы – отдел капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ Администрации муниципального района, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента  утверждения или внесения изменений в программу организует размещение  ее  на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.2. Внесение изменений в МЦП осуществляется Ответственным исполнителем  программы по согласованию с  органами, означенными в пункте 8.3  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, в случаях:

- приведения в соответствие с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на  плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;

- при корректировке бюджета муниципального района в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию МЦП;

- необходимости корректировки основных направлений реализации мероприятий МЦП.

5.3. Внесение  изменений  и дополнений  программы утверждается   постановлением Администрации муниципального района.

5.4. Управление и контроль за реализацией  программы:

5.4.1. Текущее управление реализацией осуществляется Ответственным исполнителем  программы, который:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- несет ответственность за своевременную реализацию программы,  контролирует целевое и эффективное использование средств;

- представляет Ответственному исполнителю Муниципальной программы бюджетные заявки по  финансированию МЦП на очередной финансовый год и плановый период;

- готовит  Ответственному исполнителю Муниципальной программы периодические отчёты о реализации МЦП;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учёт и осуществляет хранение документов, касающихся МЦП;

- ежегодно готовит  Ответственному исполнителю Муниципальной программы  отчет о ходе реализации программы.

5.4.2. Ответственный исполнитель программы  ежегодно проводит оценку результативности (Р) и  эффективности   программы (Э).

Показатель результативности программы (Р) рассчитывается по формуле:

| Р | = | ∑ Кi | × | Пi факт | × | 100 %, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пi план |  |  |

где

Пфакт – фактическое значение соответствующего целевого показателя;

Пплан – плановое значение соответствующего   целевого показателя;

Кi – коэффициент i-го показателя.

Результативность программы признается высокой при значении показателя более 0,85.

Результативность программы признается средней при значении показателя от 0,75 до 0,85.

Результативность программы признается низкой при значении показателя менее 0,75.

Показатель эффективности программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э= Р * Фплан/Ф факт,

где:

Р – показатель результативности программы,

Фплан – плановый объем финансирования по программе, принятый  на текущий год;

Ффакт – фактический  объем финансирования программы в текущем году.

Эффективность программы признается высокой при значении показателя более 0,85.

Эффективность программы признается средней при значении показателя от 0,75 до 0,85.

Эффективность программы признается низкой при значении показателя менее 0,75.

VI. Порядок финансирования мероприятий программы

Порядок финансирования  осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ.

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы областным, районным бюджетами и бюджетами поселений на очередной финансовый год.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется дорожными предприятиями различных форм собственности посредством заключения муниципальных контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Объёмы финансирования из  бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий утверждаются в установленном порядке и подлежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый год.