АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019 № 1105

О внесении изменений в  постановление

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 01.10.2018 № 1114

В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» и руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.10.2018 № 1114 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).

1.2. Раздел III Программы «Система программных мероприятий» читать в новой редакции (Приложение 2).

1.3. Раздел IV Программы «Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой редакции (Приложение 3).

2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.05.2019 № 516 «О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.10.2018 № 1114» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации муниципального района  Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в  официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района                                                  			А.А.Комаров

Приложение 1 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 11.10.2019 № 1105

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»

на 2019-2021 годы

| Наименование МЦП | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы |
| --- | --- |
| Куратор | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов, тел. (48534) 2-06-83 |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел. (48534) 2-46-80 |
| Участники МЦП | - Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; - Администрации городского и сельских поселений - организации коммунального комплекса |
| Цель программы | Обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| Задачи программы | - создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; - обеспечение малонаселенных сельских пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев |
| Основные целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Количество построенных колодцев (базовый год 2018 - 4) в 2019 г. – 5; 2020г. – 6; 2021г. – 7. 2. Количество отремонтированных колодцев (базовый год 2018 - 4) в 2019 г. – 5; 2020г. – 6; 2021г. – 7. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 55750,46 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2019 год – 825,0 тыс.руб. - БМР 2020 год *– 29808,58 тыс.руб. - БМР 2021 год* – 25116,88 тыс.руб. - БМР |
| Контактные лица, телефон | Герасимова Анастасия Андреевна начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, (48534) 2 33 24 |

* Ожидаемое финансирование

Приложение 2 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 11.10.2019 № 1105

III. Система программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, (главные распорядители) | Источник финанси- рования | Объёмы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020г.* | 2021 г.* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство водопровода | УЖКХ КСиП | БМР | - | - | - | - | - |
|  | Итого по задаче 1 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  | БМР | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по повышению качества водоснабжения | УЖКХ КСиП | БМР | 25,0 | 25,0 | - | - | 1 ед., 2019г. |
| 2.2 | Строительство артезианской скважины в д. Поляна | УЖКХ КСиП | БМР | 800,0 | - | 800,0 | - | 1 ед., 2020г |
| 2.3 | Строительство артезианской скважины в с. Ильинское-Урусово | УЖКХ КСиП | БМР | 800,0 | - | 800,0 | - | 1 ед., 2020г |
| 2.4. | Расходы на содержание станции обезжелезивания в с. Шопша | УЖКХ КСиП | БМР | 1039,1 | - | 1039,1 | - | 1 ед., 2020г |
| 2.5. | Строительство станции очистки питьевой воды в д. Шалаево | УЖКХ КСиП | БМР | 300,0 | - | - | 300,0 | 1 ед., 2021г |
| 2.6. | Строительство станции очистки питьевой воды в с. Ильинское-Урусово | УЖКХ КСиП | БМР | 300,0 | - | - | 300,0 | 1 ед., 2021г |
| 2.7. | Реконструкция системы водоснабжения с. Великое 1 этап | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | - 49 486,36 | - - | - 26 069,48 | - 23 416,88 | Реконструкция 4,1 км, строительство новой сети 0,9 км, 1ед. станция водоподготовки, 2020-2021гг. |
|  | Итого по задаче 2 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  | БМР ОБ | 52 750,46 3 264,1 49 486,36 | 25,0 25,0 - | 28 708,58 2 639,1 26 069,48 | 24 016,88 600,0 23 416,88 |  |
| Задача 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проектирование станции очистки питьевой воды в п. Новый | УЖКХ КСиП | БМР | - | - | - | - | 1 ПСД, 2019 г. |
|  | Итого по задаче 3 в том числе: - бюджет муниципального района |  | БМР | - - | - - | - - | - - |  |
| Задача 4. Обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 1700,0 - | 700,0 - | 1000,0 | 1000,0 | Количество реконструированных и построенных шахтных колодцев |
| 4.2. | Мероприятия по улучшению качества воды | УЖКХ КСиП | БМР | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Итого по задаче 4 в том числе: - бюджет муниципального района |  | БМР | 3000,0 3000,0 | 800,0 800,0 | 1100,0 1100,0 | 1100,0 1100,0 |  |
|  | ВСЕГО по МЦП: в том числе: -бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  | 55750,46 6264,1 49486,36 | 825,0 825,0 - | 29808,58 3739,1 26069,48 | 25116,88 1700,0 23416,88 |  |

* - Ожидаемое финансирование

Приложение 3 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 11.10.2019 № 1150

IV. Ресурсное обеспечение Программы

| Источники финансирования | Всего | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) в т.ч. по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020* | 2021* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджет муниципального района | 6264,1 | 825,0 | 3739,1 | 1700,0 |
| Областной бюджет | 49486,36 | - | 26069,48 | 23416,88 |
| Итого по муниципальной целевой программе | 55750,46 | 825,0 | 29808,58 | 25116,88 |

* - Ожидаемое финансирование