АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017   № 818

Об утверждении Порядка учета объектов

незавершенного строительства, расположенных

на территории Гаврилов-Ямского

муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства и подготовке и утверждению ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, подготовленными Минэкономразвития России, Методическими рекомендациями, утвержденными приказом департамента строительства Ярославской области от 27.03.2017 № 43 и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях выявления фактического наличия объектов незавершенного строительства,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района						В.И. Серебряков

Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от  04.08.2017   № 818

ПОРЯДОК

учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Порядок) устанавливает учет объектов незавершенного строительства, при строительстве которых используются средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, стоимость которых составляет более 10 млн. рублей.

1.2.Учет объектов и ведение реестров объектов проводится уполномоченными органами Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:

- отделом капитального строительства и природопользования Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района;

- отделом по имущественным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района

(далее – уполномоченные органы).

Сведения о местонахождении, номер телефона, электронный адрес уполномоченных органов:

- отдел капитального строительства и природопользования: 152240, город Гаврилов-Ям, улица Кирова, 10, телефон 8 (48534) 24980,  gyamugkh@yandex.ru.

- отдел по имущественным отношениям: 152240, город Гаврилов-Ям, улица Советская, 51 телефон 8 (48534) 23151.

2. Правила ведения реестров объектов

2.1.Основными целями учета объектов и ведение реестров объектов незавершенного строительства являются:

- выявление фактического наличия объектов незавершенного строительства;

- организация учета объектов, приведение учетных данных в соответствие с их фактическими параметрами;

- выявление заказчиков и (или) правообладателей объектов незавершенного строительства;

- подготовка данных для принятия решений о возможных вариантах использования объектов незавершенного строительства (завершение строительства, консервация).

2.2.Учет объектов сопровождается присвоением объекту реестрового номера, который имеет структуру А-Б-В-Г:

А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен объект незавершенного строительства (двухзначный);

Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого расположен объект незавершенного строительства (шестизначный);

В - порядковый номер объекта незавершенного строительства, присвоенный уполномоченным органом (двухзначный);

Г – планируемый год окончания строительства объекта, который в последующем признан незавершенным (полностью).

Составные части номера отделяются друг от друга знаком «-» . Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.

2.3.Учет объектов осуществляется в разных реестрах: реестр зарегистрированных объектов незавершенного строительства (Приложение 1 к Порядку), реестр незарегистрированных объектов незавершенного строительства (Приложение 2 к Порядку). Данные реестры составляются отделом капитального строительства и природопользования Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района.

2.4.Ведение реестров осуществляется на основании карты сведений об объектах, которые подлежат актуализации по мере изменения фактических данных об объектах.

Карта сведений заполняется отдельно по каждому объекту незавершенного строительства в двух экземплярах и включает следующую информацию (Приложение 3 к Порядку):

- наименование объекта;

- тип и  назначение объекта;

- заказчик или правообладатель;

- мощность объекта;

- число, месяц и год фактического прекращения строительства и количества лет, в течение которых велось строительство объекта;

- проектная стоимость объекта согласно проектной документации, размер средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на их строительство, и размер освоенных при строительстве средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно документам бухгалтерского учета либо иным подтверждающим документам;

- предложения о дальнейшем использовании объекта (возобновление строительства, передача другим субъектам хозяйственной деятельности, отчуждение из областной/муниципальной собственности) с их кратким обоснованием.

2.5.Неотъемлемой частью реестра являются документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в картах сведений об объекте:

- ГПЗУ;

- акт выбора земельного участка;

- разрешение на строительство;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (право собственности или договор безвозмездного срочного пользования);

- проектно-сметная документация на объект;

- выписка из бюджета, подтверждающая размер средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство объекта.

Для внесения в реестры сведений об объекте заказчик/правообладатель объекта направляет в отдел капитального строительства и природопользования Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района карты сведений об объекте по установленной форме, а также документы, подтверждающие данные сведения, в течение 14 дней с момента выявления объекта или изменения его фактических данных.

Учет объектов и внесение в карты сведений об объектах новой информации могут осуществляться также по результатам документальных и/или выездных проверок заказчика, правообладателя или уполномоченных органов.

3. Подготовка Плана по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства

3.1.В План главного распорядителя средств федерального бюджета по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства (далее – План) подлежат включению объекты незавершённого строительства, заказчиком по которым являются находящиеся в его ведении получатели бюджетных средств, бюджетные и автономные учреждения и государственные унитарные предприятия, и строительство которых приостановлено. Объекты незавершенного строительства, строительство которых продолжается, в План не включаются.

План утверждается решением главного распорядителя и в течение 5-ти дней после утверждения размещается на официальном сайте главного распорядителя в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.2.План составляется отделом по имущественным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района в соответствии с рекомендуемой формой (Приложение 4 к Порядку) в следующем порядке:

3.2.1.В раздел I Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о завершении строительства.

В графе 2 указываются заказчик, застройщик, наименование объекта незавершенного строительства, адрес местонахождения объекта и назначение объекта.

В отношении назначения объекта выбирается один из следующих вариантов:

- объект жилищного фонда;

- общественное (административное);

- производственное (промышленное);

- транспортное;

- социально-культурное;

- коммунально-бытовое;

- объект ГО и ЧС;

- объект транспортной инфраструктуры и связи;

- гидротехнические и портовые сооружения;

- объекты аэродромной инфраструктуры и связи;

- специальное назначение;

- иное.

В графе 3 указывается мощность объекта и сметная стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией; в тыс. рублей.

В графе 4 указывается планируемый период строительства (в том числе с учетом разработки проектной документации), годы фактического начала и прекращения строительства объекта, а также степень завершенности строительства.

Степень завершенности строительства определяется с учетом оценки технического состояния объекта незавершенного строительства. В графе проставляются следующие значения:

- начальная стадия (0%-15%);

- средняя (15%-50%);

- высокая (50%-75%);

- завершающая (75%-99%);

- объект достроен (100%).

В графе 5 указывается при наличии реестровый номер федерального имущества, при отсутствии – слово «нет».

В графе 6 указываются реквизиты документа, являющегося основанием для выделения средств федерального бюджета.

В графе 7 указываются фактически понесенные расходы на реализацию инвестиционного проекта, в тыс. рублей, всего и в том числе за счет средств федерального бюджета.

В графе 8 указывается остаток сметной стоимости по состоянию на 1 января 2017 г., в тыс. рублей.

В графе 9 указывается общий объем средств, необходимых для завершения строительства, а также источники финансирования.

В графе 10 указывается общий объем необходимого финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе информация о наличии необходимых объемов бюджетных ассигнований в федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. В случае отсутствия предусмотренных бюджетных ассигнований в графе 10 указываются предложения главного распорядителя об источнике финансового обеспечения, за счет которого предлагается завершить строительство объекта незавершенного строительства.

В графе 11 указывается планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию.

3.2.2.В раздел II Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации.

Графы 2-7 заполняются аналогично разделу I Плана.

В графе 8 отражаются источники и объемы финансирования работ по консервации объекта.

В графе 9 указывается срок проведения консервации объекта.

При принятии решения о консервации объекта незавершенного строительства необходимо руководствоваться требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».

3.2.3.В раздел III Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа).

Графы 2-7 заполняются аналогично Разделу I Плана.

В графе 9 указывается предполагаемый срок приватизации (продажи) объекта незавершенного строительства.

При принятии решения о приватизации (продаже) объекта незавершенного строительства необходимо, в том числе руководствоваться требованиями Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

3.2.4.В раздел IV Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача объекта в концессию.

Графы 2-7 заполняются аналогично Разделу I Плана.

В графе 8 указывается предполагаемый срок принятия решения о заключения концессионного соглашения.

При принятии решения о передаче объекта незавершенного строительства в концессию необходимо, в том числе руководствоваться требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3.2.5.В раздел V Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность.

Графы 2-7 заполняются аналогично Разделу I Плана.

В графе 8 указывается информация о предполагаемом получателе объекта незавершенного строительства, а в графе 9 – сроки передачи объекта незавершенного строительства в собственность другого субъекта хозяйственной деятельности, либо субъекта Российской Федерации или муниципалитета.

3.2.6.В раздел VI Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос.

Графы 2-7- заполняются аналогично Разделу I Плана.

В графе 8 отражается информация, обосновывающая необходимость списания объекта незавершенного строительства, в том числе указываются реквизиты документов, подтверждающая состояние объекта незавершенного строительства, непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления.

В графе 9 указываются источники и объемы финансового обеспечения работ по сносу объекта незавершенного строительства.

В графе 10 указывается срок списания и сноса объекта незавершенного строительства.

3.2.7.В раздел VII Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну.

Графы 2-7 заполняются аналогично Разделу I Плана.

В графе 8 указывается срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну.

3.2.8.В раздел VIII Плана включаются капитальные вложения, произведенные в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось (расходы на проектные и изыскательские работы, подготовку проектной документации, прочие работы, предшествующие началу строительства и входящие в сметную стоимость объекта капитального строительства).

Графы 2-4 заполняются аналогично Разделу I Плана, графы 5-6 – аналогично графам 6-7 Раздела I Плана.

В графе 7 указывается информация о наличии разработанной проектной документации по объекту незавершенного строительства, в том числе информация о наличии заключений государственных экспертиз по проектной документации.

В графе 8 указываются предлагаемые решения в отношении указанных объектов незавершенного строительства с учетом возможности или невозможности дальнейшего использования разработанной проектной документации, а в графе 9 – срок реализации предлагаемых решений.

Приложение 1 к Порядку

|  |  | Реестр зарегистрированных объектов незавершенного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта незавершенного строительства | Назначение объекта | Правообладатель | Мощность объекта незавершенного строительства | Число, месяц и год фактического прекращения строительства | Количество лет, в течение которых велось строительство объекта | Проектная стоимость здания или сооружения, млн. руб. | Размер средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы РФ, млн. руб. | Размер освоенных при строительстве средств из бюджетов бюджетной системы РФ, млн. руб. | Предложения о дальнейшем использовании объекта незавершенного строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение 2 к Порядку

|  |  | Реестр незарегистрированных объектов незавершенного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта незавершенного строительства | Назначение объекта | Правообладатель | Мощность объекта незавершенного строительства | Число, месяц и год фактического прекращения строительства | Количество лет, в течение которых велось строительство объекта | Проектная стоимость здания или сооружения, млн. руб. | Размер средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы РФ, млн. руб. | Размер освоенных при строительстве средств из бюджетов бюджетной системы РФ, млн. руб. | Предложения о дальнейшем использовании объекта незавершенного строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение 3 к Порядку

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЕДИНЫЙ НЕДВИЖИМЫЙ КОМПЛЕКС

Вид _______________________________________________________________________

(здание, сооружение, объект незавершенного строительства или единый

недвижимый комплекс)

Кадастровый (условный) номер _____________________ от "__" ________ ____ г.

Номер регистрации:

права собственности Российской Федерации _____________ от "__" ____ ____ г.

права ________________________________________________ от "__" ____ ____ г.

(наименование иного вещного права)

Адрес (местоположение) ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

Наименование ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Назначение ________________________________________________________________

Правообладатель ___________________________________________________________

Общая площадь (кв. м) ________________ Протяженность (м) __________________

____________________________________ ______________________________________

(наименование иных параметров

с единицами измерения)

Этажность __________________________ Подземная этажность __________________

Инвентарный номер __________________ Инвентарный номер, литер _____________

Дата ввода в эксплуатацию _________________________________________________

Дата фактического прекращения        Срок строительства

строительства                 ______                    ___________________

Степень завершенности строительства (процентов) ___________________________

Предложения от "__" ________ ____ г. по дальнейшему использованию _________

___________________________________________________________________________

Стоимость (рублей):

первоначальная ____________________________________________________________

балансовая ________________________________________________________________

восстановительная _________________________________________________________

остаточная ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование иного вида стоимости)

проектная _________________________________________________________________

средств, выделенных из федерального бюджета, ______________________________

освоенных средств федерального бюджета ____________________________________

Категория историко-культурного значения ___________________________________

Регистрационный номер объекта культурного наследия ________________________

Документы - основания ограничения оборота _________________________________

Приложение 4 к Порядку

| ПЛАН снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Гаврилов-Ямскому муниципальному району Раздел I Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2017 г. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Раздел II Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Раздел III Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Раздел IV Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Раздел V Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Раздел VI Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Раздел VII Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Раздел VIII Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности / невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |