АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2012    № 2025

О муниципальной целевой программе «Развитие водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского

муниципального района» на 2012-2015 годы

В целях реализации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района  постановления Правительства Ярославской области  от 29 февраля 2012 г. № 145-п  «О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы и руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района » на 2012-2015 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района  от 17.12.2009 № 2023  «Об утверждении муниципальной целевой  программы «Чистая вода Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2010-2014 годы».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального района  в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

муниципального района                                                         Н.И.Бирук

Приложение

к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального  района

от   29.12.2012       № 2025

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012 – 2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского района» на 2012 – 2015 годы (далее – Программа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы Заказчик Программы Куратор Программы |  | - постановление Правительства Ярославской области от 29.02.2012 г. № 145-п «О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п» Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Первый заместитель Главы Администрации муниципального района Серебряков В.И. |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района |  |  |
| Исполнители Программы |  | - городское поселение Гаврилов-Ям - Великосельское сельское поселение - Шопшинское сельское поселение - Заячье-Холмское сельское поселение - Митинское сельское поселение |  |  |
| Разработчик Программы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района. |
| Цель Программы |  | обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |  |  |
| Основные задачи Программы |  | - создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности - обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев |  |  |
| Срок реализации Программы |  | - 2012 - 2015 годы |  |  |
| Участники Программы |  | - Администрация муниципального района; - Администрации городского и сельских поселений - организации коммунального комплекса |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | в результате реализации Программы планируется: - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей обязательным требованиям безопасности: - снижение показателя удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 20 процентов в 2011 году до 12,4 процента к 2015 году; - снижение показателя удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 4,8 процента в 2011 году до 4,3 процента к 2015 году; - увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 18,6 процентов в 2011 году до 43,0 процента к 2015 году; - уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 29,7 процентов в 2011 году до 25,4 процента к 2015 году; - уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 25 процентов в 2011 году до 21,5 процента к 2015 году; - уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 8 аварий в год на в 2011 году до 4 - в 2015 году; - увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 89,1 процента в 2011 году до 97,0 процентов к 2015 году; |  |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства и природопользования Администрации муниципального района, отдел экономики , предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района в соответствии с их полномочиями, установленными муниципальными нормативными документами. |  |  |

Общая потребность в ресурсах

(тыс.руб.)

| Наименование ресурсов | Потребность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Финансовые ресурсы: | 78464,5 | 19210,3 | 31446,4 | 17418,8 | 10,89,0 |
| федеральный бюджет | 22064,3 | 11533,8 | 10530,5 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 39948,0 | 4230,6 | 14717,4 | 13000,0 | 8000,0 |
| местные бюджеты | 10208,4 | 1661,4 | 4414,0 | 1744,0 | 2389,0 |
| внебюджетные источники | 6243,8 | 1784,5 | 1784,5 | 2674,8 | 0,0 |

Программа финансируется из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и бюджетов городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского, Шопшинского, Заячье-Холмского и Митинского сельских поселений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в соответствующем  бюджете.

I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Ярославской области и  Гаврилов-Ямского муниципального района .

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной  постановлением Губернатора Ярославской области от 22.06.2007 г. № 572  «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», одним из ключевых направлений развития региона является повышение качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественной питьевой водой.   В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.

Численность населения, проживающего на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, составляет 26,5 тыс.чел. Централизованным водоснабжением обеспечивается 14,4 тыс.чел. населения городского и 6,5 тыс.чел. сельского населений. Поверхностными источниками водоснабжения  являются река Которосль, питьевой водой из указанных источников обеспечивается около 80 % процентов жителей города. Источниками водоснабжения населения являются также  частные и общественные колодцы, которые в большинстве случаев используются более15-20 лет.

Износ артезианских скважин составляет от 60% до 100% в некоторых поселениях. Такие скважины требуют обязательного текущего и капитального ремонта, дезинфекции.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют 11,3процента от всего объема воды, поданной в сеть.

Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных сооружений составил 38 процентов.

Протяженность водопроводных сетей составляет 125,8 км.

В целом по району на конец 2011 года 38,1 процента водопроводных сетей нуждается в замене.

В целом по району в 2011 году на водопроводах области была зарегистрирована 8 аварий.

Сооружениями централизованного водоснабжения в муниципальном районе  по состоянию на конец 2011 года были оборудованы 63 % жилищного фонда и 38% сооружениями  централизованного водоотведения и очистки сточных вод.

Протяженность канализационных сетей составляет 42,2 км.

В целом по области в 2011 году на централизованных системах канализации было зарегистрировано 4 аварии.

Изношенность сетей является причиной аварийности в канализационном хозяйстве.

В течение 2011 года через очистные сооружения было пропущено

1396 тыс. м3.

По данным лабораторных исследований, за период 2011 года качество воды поверхностного водоема I категории р.Которосль , используемого  в качестве питьевого водоснабжения в г.Гаврилов-Ям , ухудшилось как по санитарно-химическим, так и микробиологическим показателям.

Основными причинами неудовлетворительного качества воды поверхностных источников водоснабжения и водных объектов являются несовершенство систем водоотведения населенных мест, которые не обеспечивают сбор и эффективную очистку стоков; отсутствие либо неэффективная работа локальных очистных сооружений на системах ливневой канализации, недостаточно эффективный производственный лабораторный контроль качества сбрасываемых сточных вод. В связи с чем, на первом этапе реализации Программы в 2012-2013 годах предусмотрены мероприятия по водоотведению и очистке сточных вод в населенных пунктах, имеющих наиболее неблагоприятную ситуацию по очистке сточных вод.

Общими проблемами водоснабжения населения из подземных источников являются: отсутствие обезжелезивающих установок  для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой. Качество воды подземных источников водоснабжения осталось на прежнем уровне и в 2011 году доля неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям составила 72 процента.

Доля неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям подземных источников  обусловлена фактором природного характера – повышенным содержанием в воде водоносных горизонтов соединений железа и, соответственно, цветности и мутности, что характерно для подземных вод Ярославской области.

Недостатками канализационных очистных сооружений (далее - КОС)  являются:

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и, как следствие, низкая эффективность очистки стоков, а также поступление объема сточных вод, превышающего проектную производительность канализационных очистных сооружений. Большая часть очистных сооружений канализации в сельской местности находится в нерабочем состоянии из-за отсутствия финансирования;

- не на всех КОС производится обеззараживание сточных вод при сбросе в поверхностные водоемы.

.

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населённых пунктов  вызвано недостаточным финансированием отрасли.

На решение задач и достижение целей Программы  могут оказать влияние следующие риски:

- нормативно-правовые риски (реализация Программы во многом определяется совершенствованием нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность организаций; задержка принятия запланированных региональных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность Программы);

- финансовые риски, связанные с невыполнением объемов финансирования из районного бюджета и бюджетов поселений  и условий предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы, а также  срыв крайних сроков реализации мероприятий.

При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершённого строительства в результате задержки финансирования.

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,

целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района  питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации  централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- предоставление государственной поддержки проектам развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод преимущественно в малых городах и населенных пунктах с небольшой численностью населения;

- внедрение в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Сроки реализации Программы: 2012 – 2015 годы .

Прогнозируемые значения показателей эффективности  реализации Программы приведены в приложении 1 к Программе.

III. Система программных мероприятий

Программные мероприятия представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферам реализации, скоординированы по срокам и ответственным исполнителям и обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников Программы с целью достижения намеченных результатов.

Реализация задач Программы будет осуществляться по следующим направлениям:

- мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения муниципальной собственности, выполняемые за счёт бюджетных источников перечень которых приведен в приложении 2 к Программе;

-мероприятия по  реконструкции и строительству шахтных колодцев, перечень которых приведён в приложении 2.1 к Программе;

-мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, выполняемые за счёт внебюджетных источников перечень которых приведен в приложении 3 к Программе.

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку типовой технической и проектной  документации, включенные в Программу, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.

Корректировка и уточнение перечня мероприятий Программы и проведение их стоимостной оценки должны проводиться не реже 1 раза в год.

Объём средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, указан в приложениях  2 и 3 к Программе.

Объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы,  подлежат обязательному оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Сводная   потребность   объёма ассигнований, необходимого для реализации мероприятий Программы приведена в паспорте  Программы.

Объём средств на реализацию Программы определён в соответствии с проектной документацией и с учётом сметной стоимости аналогичных проектов.

При изменении объёмов финансирования Программы ответственный исполнитель Программы в установленном порядке уточняет объёмы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов, федерального бюджета, внебюджетных источников, а также мероприятия Программы.

Внебюджетными средствами будут являться средства организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, представленные  средствами, полученными в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций как инвестиционные надбавки к тарифам для потребителей.

V. Механизм реализации Программы.

Организация управления и контроля за ходом реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы  осуществляет:

- формирование и обеспечение единого централизованного комплексного подхода к решению задач в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для всех муниципальных образований области, осуществляя координацию действий всех участников и исполнителей  программы;

-      финансирование мероприятий Программы в виде предоставления субсидии из бюджета муниципального района и бюджетов поселений, в том числе  для возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях предприятиями  жилищно-коммунального хозяйства;

-  ежемесячный мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в план мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчётности о ходе реализации Программы;

- оценку результативности и эффективности использования бюджетных средств в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы.

Исполнители Программы , являясь муниципальными заказчиками, в установленном порядке осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области по планам выполнения работ, объёмам бюджетных   ассигнований  на весь период строительства объектов водоснабжения и водоотведения с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местных бюджетов в  установленном объёме;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта водоснабжения или водоотведения и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.

Участники Программы ежегодно, до 20 декабря, представляют ответственному исполнителю информацию о ходе выполнения мероприятий Программы и несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий, указанных в приложениях 2,3 к Программе.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация муниципального района, Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района в соответствии с их полномочиями.

VI. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации Программы

Ожидается, что в результате реализации Программы будет  достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 4 к Программе.

Приложение 1

к Программе

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п |  | Наименование показателя эффективности | Единица измерения | Исходный уровень (2011 год) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Источник информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Цель - обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.1. | Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  | % | 5,2 | 8,3 | 12,5 | 18,8 | 25 | ведомственная отчетность |  |
| 2. | Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |  | % | 20,0 | 18,0 | 16,2 | 14,4 | 12,4 | годовая форма статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта РФ» |  |
| 2.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |  | % | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | годовая форма статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта РФ» |  |
| 2.3. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |  | % | 25,0 | 24,1 | 23,0 | 22,2 | 21,5 | годовая форма статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» |  |
| 2.4. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |  | % | 29,7 | 29,2 | 28,4 | 27,2 | 25,4 | годовая форма статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» |  |
| 2.5. | Число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  | количество аварий в год | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-кана-лизация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)»; годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», ведомственная отчетность |  |
| 2.6. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод |  | % | 89,1 | 90,2 | 93,1 | 95,1 | 97,0 | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канали-зация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» |  |
| 2.7. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  | % | 18,6 | 19,1 | 24,6 | 36,2 | 43,0 | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канали-зация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» |  |
| 2.8. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения |  | % | 78,9 | 79,7 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» |  |
| 2.9. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения |  | % | 52,6 | 52,7 | 52,9 | 53,1 | 53,4 | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» |  |

Приложение 2

к программе

Мероприятия по строительству и реконструкции  объектов водоснабжения и водоотведения муниципальной собственности, выполняемые за счёт бюджетных источников

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат |  |  |  |  |  |  | Дата начала и окончания |  | Объём финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  | Источники финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | единица измерения | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | плановое (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Гаврилов-Ямский МР |  | шт. | 26 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2012-2015 | 72220,7 | 17425,8 | 29661,9 | 14744,0 | 10389,0 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22064,3 | 11533,8 | 10530,5 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39948,0 | 4230,6 | 14717,4 | 13000,0 | 8000,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10208,4 | 1661,4 | 4414,0 | 1744,0 | 2389,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 1 | Строительство шахтных колодцев в Гарилов-Ямском МР (9 шт) | Количество реконстру-ированных и построен-ных шахтных колодцев | шт. | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2012 | 1553,2 | 678,2 | 875,0 | 0,0 | 0,0 | Всего | Управление ЖКХ, КС и природопользования, Администрации поселений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1253,1 | 553,1 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,1 | 125,1 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 2 | Строительство сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков в с. Шопша (Шопшинское с/п) Гаврилов-Ямского МР | Количество построен-ных очистных сооруже-ний | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2013 | 18097,9 | 0,0 | 18097,9 | 0,0 | 0,0 | Всего | Управление ЖКХ, КС и природопользования, Администрация Шопшинского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10530,5 | 0,0 | 10530,5 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6017,4 | 0,0 | 6017,4 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550,0 | 0,0 | 1550,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| 3 | Строительство сооружений биологической очистки хозяйственно- бытовых стоков в с. Великое (Великосельское с/п) Гаврилов-Ямского МР | Количество построен-ных очистных сооруже-ний | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 16747,6 | 16747,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего | ДЖКХ ЯО, ОМС Гаври-лов-Ямско-го МР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11533,8 | 11533,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3677,5 | 3677,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1536,3 | 1536,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
|  | Проектирование станции обезжелезивания воды из артезианских скважин с.Великое |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 300, | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Всего | Управление ЖКХ, КС и пиродопользования. |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ | Администрация Великосельского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 5 | Проектирование станции обезжелезивания воды из артезианских скважин с.Ильинское -Урусово |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Всего | Управление ЖКХ, КС и природопользования, Администрация Шопшинского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 6 | Строительство станции обезжелезивания воды из артезианских скважин с.Шопша | Количество построенных станций | Шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2013 | 8889,0 | 0,0 | 8889,0 | 0,0 | 0,0 | Всего | Управление ЖКХ, КС и природопользования, Администрация Шопшинского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889,0 | 0,0 | 889,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 7 | Строительство станции обезжелезивания воды из артезианских скважин с.Великое | Количество построенных станций | Шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014 | 8889,0 | 0,0 | 0,0 | 8889,0 | 0,0 | Всего | Управление ЖКХ, КС и пиродопользования. Администрация Великосельского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889,0 | 0,0 | 0,0 | 889,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 8 | Строительство станции обезжелезивания воды из артезианских скважин с.Ильинское -Урусово | Количество построенных станций | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015 | 8889,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8889,0 | Всего | Управление ЖКХ, КС и природопользования, Администрация Шопшинского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 889,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 9 | Проектирова-ние реконструкции системы водоснабжения и водоотведения с.Великое |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | Всего | Управление ЖКХ, КС и пиродопользования. Администрация Великосельского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
|  | Проектирова-ние реконструкции системы водоснабжения и водоотведения с.Шопша |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | Всего | Управление ЖКХ, КС и природопользования, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |

| 11 | Реконструкция системы водоснабжения с.Великое | Количество реконструированных сетей | шт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014 | 5555,0 | 0,0 | 0,0 | 5555,0 | 0,0 | Всего | Управление ЖКХ, КС и природопользования, Администрация Великосельского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | ОБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 555,0 | 0,0 | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2.1. к Программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реконструкции и строительству шахтных колодцев в поселениях Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2012 год

| № п/п | Наименование муниципального образования области | Количество колодцев, требующих реконструкции или нового строительства, шт. | Наименование мероприятия | Сметная стоимость, тыс. руб. | Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб. | Объем финансирования из бюджета поселения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | городское поселение Гаврилов-Ям: |  |  |  |  | 7,0 3,5 |
|  | г. Гаврилов-Ям, ул. Матросова | 1 | строительство | 70,2 | 63,2 |  |
|  | г. Гаврилов-Ям, ул. Шлыкова | 1 | реконструкция | 35,0 | 31,5 |  |
|  | Итого по городскому поселению Гаврилов-Ям | 2 |  | 105,2 | 94,7 | 10,5 |
| 2. | Великосельское сельское поселение: дер. Горе-Грязь с. Великое, ул. Труфанова дер. Романцево-Дубиково дер. Милитино | 2 1 1 1 | строительство строительство строительство строительство | 158,0 79,0 79,0 79,0 | 126,4 63,2 63,2 63,2 | 31,6 15,8 15,8 15,8 |
|  | Итого по Великосельскому сельскому поселению | 5 |  | 395,0 | 316,0 | 79,0 |
| 3. | Митинское сельское поселение: дер. Путилово с. Остров | 1 1 | строительство строительство | 89,0 89,0 | 71,2 71,2 | 17,8 17,8 |
|  | Итого по Митинскому сельскому поселению | 2 |  | 178,0 | 142,4 | 35,6 |
|  | Всего по Гаврилов-Ямскому муниципальному району | 11 |  | 678,2 | 553,1 | 125,1 |

Приложение 3

к Программе

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, выполняемые за счёт внебюджетных источников

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат |  |  |  |  |  |  | Дата начала и окончания | Объём финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименова-ние | единица измерения | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | плановое (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Гаврилов-Ямский МР |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 6243,8 | 1784,5 | 1784,5 | 2674,8 | 0,0 |  |
| 1 | Строительство новой линии водопровода ул. Лесная - ул. Коминтерна, L=395 м в пластиковом исполнении, d=400мм (1-ый этап) | Количество построенных централи-зованных систем | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 1784,5 | 1784,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОАО «Ресурс» |
| 2 | Строительство новой линии водопровода ул. Лесная - ул. Коминтерна, L=395 м в пластиковом исполнении, d=400мм (2-ый этап) | Количество построенных централи-зованных систем | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2013 | 1784,5 | 0,0 | 1784,5 | 0,0 | 0,0 | ОАО «Ресурс» |
| 3 | Прокладка новой ветки трубопровода от ул. Кирова до ул. Клубной, d=160 мм, L=435 м | Количество построенных централиз-ованных систем | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014 | 873,1 | 0,0 | 0,0 | 873,1 | 0,0 | ОАО «Ресурс» |
| 4 | Замена участка водопровода по ул. Советская - ул. Красноармей-ская - ул. Клубная в исполнении труб ПВХ | Количество построенных централиз-ованных систем | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014 | 1801,7 | 0,0 | 0,0 | 1801,7 | 0,0 | ОАО «Ресурс» |

Приложение 4

к Программе

### МЕТОДИКА

### оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов, приведенных в Приложении 1 к Программе (процентов), и определяется по формуле:

9+i=10XpXf)×100 %

,

где:

n - количество целевых показателей и индикаторов, приведенных в приложении 1 к Программе (n = 10);

Xf - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора в отчетном году;

Xp – количественное значение i-го целевого показателя или индикатора в предыдущем  году.