АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2015 № 50

О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального

хозяйства  Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы

В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 №38 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов», руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального района от 29.09.2014 №1336:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).

1.2.Раздел  Программы «Объемы и источники  финансирования Программы» читать в новой редакции  (Приложение 2).

1.3. План  мероприятий по строительству объектов газоснабжения на 2015-2017 годы читать в новой редакции (Приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В. Н.

3. Постановление опубликовать в  официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района                                          		В.И.Серебряков

Приложение 1 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 20.01.2015 № 50

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы

| Наименование муниципальной целевой программы | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Таганов В. Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел. (48534) 2-06-83. |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел. (48534) 2-46-80 |
| Цели муниципальной целевой программы | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2017 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной целевой программы | - повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности; - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной целевой программы | - уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе; - общая протяженность газопровода в муниципальном районе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы | 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 70536,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2015* год – 25321,0 тыс.руб. (из них 16400,0 -ОБ; 8921,0 - БМР); 2016* год – 29065,0 тыс.руб. (из них 24158,5-ОБ; 4906,5- БМР); 2017* год - 16150,0 тыс.руб. (из них 13520,0-ОБ; 2630,0- БМР). |
| Контактные лица | Соломатин Иван Васильевич – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования, тел.: (48534) 2 46 80. |

*Ожидаемое финансирование

Приложение 2 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 20.01.2015 № 50

Объемы и источники финансирования (ресурсное обеспечение) Муниципальной целевой программы

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Финансовые ресурсы: |  | 70536,0* | 25321,0* | 29065,0* | 16150,0* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального района | тыс.руб. | 16457,5 | 8921,0 | 4906,5 | 2630,0 |
| - областной бюджет | тыс.руб. | 54078,5 | 16400,0 | 24158,5 | 13520,0 |

*Ожидаемое финансирование

Приложение 3 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 20.01.2015 № 50

- Перечень программных мероприятий

| - №№ - п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители | Источник финанси- рования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 г.* | 2016 г.* | 2017 г.* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газораспределительных сетей в д. Шалаево | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 300,0 2400,0 | - - | 300,0 2400,0 | - | 2,0 км, 97 домов (квартир), 2015 год |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 250,0 2250,0 | - - | 250,0 2250,0 | - - | 0,9 км, 30 квартир, 2015 год. |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей в с. Плещеево | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 390,0 3510,0 | - - | 390,0 3510,0 | - - | 2,3 км, 70 домов (квартир), 2016 год. |
| 1.1.4. | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 300,0 2700,0 | - - | - - | 300,0 2700,0 | 1,5 км, 42 дома, 2017 год. |
| 1.1.5. | Строительство газораспределительных сетей в д. Пасынково | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 280,0 2520,0 | - - | - - | 280,0 2520,0 | 1,5 км, 35 домов, 2017 год. |
| 1.1.6. | Строительство газораспределительных сетей в д. Ульяново | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 300,0 2700,0 | - - | - - | 300,0 2700,0 | 1,6 км, 45 домов, 2017 год. |
| 1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 1978,34 16400,0 | 1978,34 16400,0 | - - | - - | 7,4 км, 344 квартиры+ЖДБ, 2015 год. |
| 1.2.2. | Проектирование газопроводных сетей «Путилово – Пасынково – Ульяново - Матвейка» | УЖКХКСиП | БМР | 6942,66 | 6942,66 | - | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2015 год |
| 1.2.3. | Строительство газопроводных сетей «Путилово – Пасынково – Ульяново -Матвейка» | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 780,0 7020,0 | - - | 780,0 7020,0 | - - | 4,1 км, 55 домов, 2016 год. |
| 1.2.4. | Проектирование газопроводных сетей д. Ясеневка | УЖКХКСиП | БМР | 900,0 | - | 900,0 | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2016 год |
| 1.2.5. | Газоснабжение д. Илькино | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 190,0 1710,0 | - - | 190,0 1710,0 | - - | 1 км, 20 домов, 2016 год. |
| 1.2.6. | Газификация д. Хохлево | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 96,5 868,5 | - - | 96,5 868,5 | - - | 0,51 км, 15 домов, 2016 год. |
|  | Итого по задаче 1 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  | 54786,0 12707,5 42078,5 | 25321,0 8921,0 16400,0 | 20665,0 2906,5 17758,5 | 8800,0 880,0 7920,0 |  |
| 2. | Задача 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство мини-котельной Великосельской СОШ (в том числе проектирование) | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 2000,0 6400,0 | - - | 2000,0 6400,0 | - - | Мощность 0,17 Гкал/ч, 2016 год. |
| 2.2. | Строительство мини-котельной в д.Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада. | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 1750,0 5600,0 | - - | - - | 1750,0 5600,0 | Мощность 0,34 Гкал/ч, 2017 год. |
|  | Итого по задаче 2 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  | БМР ОБ | 15750,0 3750,0 12000,0 | - - - | 8400,0 2000,0 6400,0 | 7350,0 1750,0 5600,0 |  |
|  | ВСЕГО по МЦП: |  |  | 70536,0 | 25321,0 | 29065,0 | 16150,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  | 16457,5 | 8921,0 | 4906,5 | 2630,0 |  |
|  | - областной бюджет |  |  | 54078,5 | 16400,0 | 24158,5 | 13520,0 |  |

*Ожидаемое финансирование

Список принятых сокращений:	
ОБ - областной бюджет

БМР – бюджет муниципального района

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования