АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2015 № 1279

(в редакции Постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.03.2016 № 207, от 17.10.2016 № 1130, от 06.02.2017 № 96, от 22.03.2017 № 252, от 23.08.2017 № 901, от 30.10.2017 № 1223, от 22.02.2018 № 242, от 07.06.2018 № 682, от 21.08.2018 № 970, от 07.11.2018 № 1266, от 29.12.2018 № 1545)

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»

на 2016-2018 годы

В целях реализации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района  постановления Правительства Ярославской области  от 29 февраля 2012 г. № 145-п  «О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014г. № 751 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2018 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации муниципального района  Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района                                                                  В.И. Серебряков

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 16.11.2015 № 1279

в редакции постановления

Администрации муниципального района

от 29.12.2018 № 1545

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2016-2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»

на 2016-2018 годы

| Наименование МЦП | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2018 годы |
| --- | --- |
| Куратор | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов, тел. (48534) 2-06-83 |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел. (48534) 2-46-80 |
| Участники МЦП | - Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; - Администрации городского и сельских поселений - организации коммунального комплекса |
| Цель программы | Обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| Задачи программы | - создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; - обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой, строительство новых и реконструкция действующих шахтных колодцев . |
| Основные целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (базовый год 2014 – 22,2%) в 2016 г. – на 1%; 2017г. – на 2%; 2018г. – на 3% 2. Снижение числа аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (базовый год 2014 - 5) в 2016 г. – на 1; 2017 г. – на 1; 2018г.– на 1. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 5747,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2016 г. – 2870,2тыс.руб. 2017 г. – 1789,9 тыс.руб. 2018 г. – 1086,9 тыс.руб. из них: бюджет муниципального района – 5110,2 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2016 г. – 2233,4 тыс.руб. 2017 г. – 1789,9 тыс.руб. 2018 г. – 1086,9 тыс.руб. областной бюджет – 468,4 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2016 г. – 468,4 тыс.руб. 2017 г. - 0 тыс.руб. 2018 г. - 0 тыс.руб. бюджеты поселений – 168,4 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2016г. – 168,4 тыс. руб. |
| Контактные лица, телефон | Герасимова Анастасия Андреевна начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, (48534) 2 33 24 |

I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Ярославской области и  Гаврилов-Ямского муниципального района.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной  постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 г. № 188-п  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года», и «Программой социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на 2013-2016 годы», утвержденной Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.02.2013г. № 11., одним из ключевых направлений развития района является повышение качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественной питьевой водой.   В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.

Численность населения, проживающего на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, составляет 26,6 тыс.чел. Централизованным водоснабжением обеспечивается 14,4 тыс.чел. населения городского и 6,5 тыс.чел. сельского населений. Поверхностными источниками водоснабжения  являются река Которосль, питьевой водой из указанных источников обеспечивается около 80 % процентов жителей города. Источниками водоснабжения населения являются также  частные и общественные колодцы, которые в большинстве случаев используются более15-20 лет.

Износ артезианских скважин составляет от 60% до 100% в некоторых поселениях. Такие скважины требуют обязательного текущего и капитального ремонта, дезинфекции.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют 11,3процента от всего объема воды, поданной в сеть.

Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных сооружений составил 38 процентов.

Протяженность водопроводных сетей составляет 125,8 км.

В целом по району на конец 2015 года 35,2 процента водопроводных сетей нуждается в замене.

В целом по району в 2015 году на водопроводах области была зарегистрирована 5 аварий.

Сооружениями централизованного водоснабжения в муниципальном районе  по состоянию на конец 2015 года были оборудованы 63 % жилищного фонда и 38% сооружениями  централизованного водоотведения и очистки сточных вод.

Протяженность канализационных сетей составляет 42,2 км.

Изношенность сетей является причиной аварийности в канализационном хозяйстве.

В течение 2015 года через очистные сооружения было пропущено

1396 тыс. м3.

По данным лабораторных исследований, за период 2015 года качество воды поверхностного водоема I категории р.Которосль , используемого  в качестве питьевого водоснабжения в г.Гаврилов-Ям , ухудшилось как по санитарно-химическим, так и микробиологическим показателям.

Основными причинами неудовлетворительного качества воды поверхностных источников водоснабжения и водных объектов являются несовершенство систем водоотведения населенных мест, которые не обеспечивают сбор и эффективную очистку стоков; отсутствие либо неэффективная работа локальных очистных сооружений на системах ливневой канализации, недостаточно эффективный производственный лабораторный контроль качества сбрасываемых сточных вод.

Общими проблемами водоснабжения населения из подземных источников являются: отсутствие обезжелезивающих установок  для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой. Качество воды подземных источников водоснабжения осталось на прежнем уровне и в 2015 году доля неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям составила 73 процента.

Недостатками канализационных очистных сооружений (далее - КОС)  являются:

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и, как следствие, низкая эффективность очистки стоков, а также поступление объема сточных вод, превышающего проектную производительность канализационных очистных сооружений. Большая часть очистных сооружений канализации в сельской местности находится в нерабочем состоянии из-за отсутствия финансирования;

- не на всех КОС производится обеззараживание сточных вод при сбросе в поверхностные водоемы.

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населённых пунктов  вызвано недостаточным финансированием отрасли.

На решение задач и достижение целей Программы  могут оказать влияние следующие риски:

- нормативно-правовые риски (реализация Программы во многом определяется совершенствованием нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность организаций; задержка принятия запланированных региональных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность Программы);

- финансовые риски, связанные с невыполнением объемов финансирования из районного бюджета и бюджетов поселений  и условий предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы, а также  срыв крайних сроков реализации мероприятий.

При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершённого строительства в результате задержки финансирования.

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,

целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района  питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации  централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности;

- обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев.

Сроки реализации Программы: 2016 – 2018 годы.

Перечень целевых показателей муниципальной целевой программы

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год 2014 | 2016* год | 2017* год | 2018* год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. | 0,5 | % | 22,2 | на 1 | на 2 | на 3 |
| 2. Снижение числа аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 0,5 | Коли-чество аварий в год | 5 | на 1 | на 1 | на 1 |
| Итого | 1 | х | х | х | х | х |

* - Оценочные показатели

III. Система программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, (главные распорядители) | Источник финанси- рования | Объёмы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство водопровода по ул. Железнодорожная – ул. Гражданская – ул. Рабочая | АО «Ресурс» | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Всего |  | ОБ БМР | - 2795,5 | - 1616,4 | - 753,3 | - 425,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектирование реконструкции системы водоснабжения с. Великое I этап | УЖКХ КСиП | БМР | 1616,4 | 1616,4 | - | - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу |
| 2.2. | Реконструкция системы водоснабжения с. Великое I этап | УЖКХ ЖКХ КСиПвание рлевой программыния программыов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации Гаврило КСиП | БМР | - | - | - | - | Протяженность 5 км |
| 2.3. | Строительство артезианской скважины в д. Петраково | УЖКХ ЖКХ КСиПвание рлевой программыния программыов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации Гаврило КСиП | БМР | 453,3 | - | 453,3 | - | Кол-во 1 шт. |
| 2.4 | Строительство артезианской скважины в с. Осенево | УЖКХ ЖКХ КСиПвание рлевой программыния программыов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации Гаврило КСиП | БМР | 416,7 | - | - | 416,7 | Кол-во 1 шт. |
| 2.5 | Строительство артезианской скважины в с. Стогинское | УЖКХ ЖКХ КСиПвание рлевой программыния программыов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации Гаврило КСиП | БМР | 300,0 | - | 300,0 | - | Кол-во 1 шт. |
| 2.6 | Проведение экспертизы смет | УЖКХ ЖКХ КСиПвание рлевой программыния программыов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации Гаврило КСиП | БМР | 9,1 | - | - | 9,1 | Кол-во 2 ед. |
| 2.7 | Строительство ограждения зоны санитарной охраны источника водоснабжения в с. Унимерь | УЖКХ ЖКХ КСиПвание рлевой программыния программыов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации Гаврило КСиП | БМР | - | - | - | - | Кол-во 1 ед. |
| 2.8 | Мероприятия по очистке воды в с. Стогинское | УЖКХ ЖКХ КСиПвание рлевой программыния программыов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации Гаврило КСиП | БМР | - | - | - | - | Кол-во 1 ед. |
| 3. | Задача 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проектирование станции обезжелезивания воды из артезианских скважин д. Поляна Великосельского с/п | УЖКХ КСиП | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Задача 4. Обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой, строительство новых и реконструкция действующих шахтных колодцев Всего |  | ОБ БП БМР | 468,4 168,4 2314,7 | 468,4 168,4 617,0 | - - 1036,6 | - - 661,1 |  |
| 4.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | УЖКХ КСиП | ОБ БП БМР | 468,4 168,4 2217,0 | 468,4 168,4 617,0 | - - 938,9 | - - 661,1 | Количество реконструированных и построенных шахтных колодцев |
| 4.2. | Мероприятия по улучшению качества воды | УЖКХ КСиП | БМР | 97,7 | - | 97,7 | - |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | Всего: | 5747,0 | 2870,2 | 1789,9 | 1086,9 |  |
|  |  |  | БМР | 5110,2 | 2233,4 | 1789,9 | 1086,9 |  |
|  |  |  | ОБ | 468,4 | 468,4 | - | - |  |
|  |  |  | БП | 168,4 | 168,4 | - | - |  |

IV. Ресурсное обеспечение Программы

| Источники финансирования | Всего | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) в т.ч. по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджет муниципального района | 5110,2 | 2233,4 | 1789,9 | 1086,9 |
| Областной бюджет | 468,4 | 468,4 | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджеты поселений | 168,4 | 168,4 | - | - |
| Итого по муниципальной целевой программе | 5747,0 | 2870,2 | 1789,9 | 1086,9 |

* - Ожидаемое финансирование

V. Механизм реализации Программы.

Организация управления и контроля за ходом реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной целевой программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального района,  предусмотренных решением Собрания представителей  муниципального района  о бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Ответственный исполнитель программы в срок не позднее 10 рабочих дней с момента  утверждения или внесения изменений в программу организует размещение  ее  на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в МЦП осуществляется Ответственным исполнителем  программы по согласованию с  органами, обозначенными в пункте 8.3  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, в случаях:

- приведения в соответствие с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на  плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;

- при корректировке бюджета муниципального района в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию МЦП;

- необходимости корректировки основных направлений реализации мероприятий МЦП.

Внесение  изменений  и дополнений  программы утверждается   постановлением Администрации муниципального района.

Управление и контроль за реализацией  программы:

Текущее управление реализацией осуществляется Ответственным исполнителем  программы, который:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- несет ответственность за своевременную реализацию программы,  контролирует целевое и эффективное использование средств;

- представляет Ответственному исполнителю Муниципальной программы бюджетные заявки по  финансированию МЦП на очередной финансовый год и плановый период;

- представляет отчёты о ходе реализации Программы:

-ежеквартально (нарастающим итогом с начала года, кроме отчёта за четвёртый квартал) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;

- ежегодно (итоговый за год и по исполнению программы за весь период действия) до 10 марта года, следующего за отчётным годом.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация муниципального района, Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района в соответствии с их полномочиями.

VI. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации Программы

Ожидается, что в результате реализации Программы будет  достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан.

Расчёт результативности и эффективности Муниципальной целевой программы производится согласно Приложения № 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципальной района от 26.05.2014 года № 751 (в редакции от 20.01.2015 № 44).

Направить:

в дело-2

Управление финансов

Управление ЖКХ

Отдел экономики, ПД и инвестиций