АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017   № 287

О внесении изменений в  постановление

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 25.09.2014 №1302

В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 № 15 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014 № 751 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014 №1302 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2017 годы:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).

1.2. В разделе 2 Программы таблицу «Перечень целевых показателей муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 2).

1.3. Раздел 3 Программы «Перечень Подпрограмм Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 3).

1.4. Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 4).

1.5. Раздел 6 Программы «Система мероприятий Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 5).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.09.2016 № 1009 «О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014 № 1302».

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района                                                            В.И. Серебряков

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от  31.03.2017 № 287

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014 - 2017 годы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2017 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |  |
| Куратор муниципальной программы | Таганов В. Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел. (48534) 2-06-83 |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение потребителей Гаврилов-Ямского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района. Развитие газификации Гаврилов-Ямского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района. |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования – 96275,9 в т.ч. по годам: 2014 год – 0; 2015 год – 30288,4 (из них 17524,4-ОБ; 9597,7 – БМР; 3166,3 - БП); 2016 год – 53383,5 (из них 20864,3-ОБ; 16112,4- БМР; 8563,4 - БП; 7843,4 – ОБ (ПП)); 2017 год – 12604,0 - БМР. |  |
| Перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Основное мероприятие 1: «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Основное мероприятие 2: «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Основное мероприятие 3: «Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от  31.03.2017 № 287

Перечень  целевых показателей  муниципальной программы

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Подпрограмма 1: МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | 0,5 | % | 41 | 55 | 60 | 63 |  |
| 2. Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | 0,5 | км | 180,6 | 190,9 | 198,81 | 203,41 |  |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 2 : МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | 0,5 | % | 22,5 | 21,5 | 21,2 | 21,0 |  |
| 2. Число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 0,5 | Количество аварий в год | 5 | 4 | 3 | 2 |  |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 3 : МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество предприятий, которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надёжного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы | 0,5 | шт | - | 2 | - | - |  |
| 2. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | 0,5 | % | - | 6 | - | - |  |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х |  |  |
| Основные мероприятия программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг» | Выпол- нено | Да/нет | - | Да | - | - |  |
| «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения» | Выпол-нено | Да/нет | - | - | Да | - |  |
| Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям | Выпол-нено | Да/нет | - | - | - | - |  |

Эффективность (результативность) муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое  эффективности (результативности) подпрограмм муниципальной программы.

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от  31.03.2017 № 287

- Перечень Подпрограмм Муниципальной программы

В муниципальную программу входит три подпрограммы и два основных мероприятия:

- Подпрограмма № 1: Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Подпрограмма № 3: Муниципальная целевая программа «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Основное мероприятие 1: «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг»;

- Основное мероприятие 2: «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения»;

- Основное мероприятие 3: «Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям».

3.1. Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы  направлена на  повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2017 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Основные сведения о подпрограмме  МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы приведены в  следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 1

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»

| Наименование муниципальной целевой программы | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Таганов В. Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел. (48534) 2-06-83. |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел. (48534) 2-46-80 |
| Цели муниципальной целевой программы | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2017 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной целевой программы | - повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности; - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной целевой программы | - уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе; - общая протяженность газопровода в муниципальном районе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы | 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 51728,9 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 20247,8 тыс.руб. (из них 16375,1-ОБ; 3872,7-БМР); 2016 год – 25228,2 тыс.руб. (из них 12620,9-ОБ; 11573,9-БМР; 1033,5-БП); 2017 год – 9954,0 тыс.руб. (из них 9954,0- БМР). |
| Контактные лица | Герасимова Анастасия Андреевна, начальник отдела ЖКХ, (48534) 2 33 24 |

3.2. Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» направлена  на обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Основные сведения о подпрограмме  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» приведены в  следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 2

Муниципальная целевая программа  «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»

| Наименование МЦП | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2018 годы |
| --- | --- |
| Куратор | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов, тел. (48534) 2-06-83 |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел. (48534) 2-46-80 |
| Участники МЦП | - Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; - Администрации городского и сельских поселений - организации коммунального комплекса |
| Цель программы | Обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| Задачи программы | - создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; - обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой, строительство новых и реконструкция действующих шахтных колодцев . |
| Основные целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (базовый год 2014 – 22,2%) в 2016 г. – на 1%; 2017г. – на 2%; 2018г. – на 3% 2. Снижение числа аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (базовый год 2014 - 5) в 2016 г. – на 1; 2017 г. – на 1; 2018г.– на 1. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 12570,2 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2016 г. – 2870,2тыс.руб. 2017 г. - 1150,0 тыс.руб. 2018 г.* - 8550,0 тыс.руб. из них: бюджет муниципального района – 5183,4 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2016 г. – 2233,4 тыс.руб. 2017 г. - 1150,0 тыс.руб. 2018 г.* - 1800,0 тыс.руб. областной бюджет – 7218,4 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2016 г. – 468,4 тыс.руб. 2017 г. - 0 тыс.руб. 2018 г.* - 6750,0 тыс.руб. бюджеты поселений – 100,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2016г. – 100,0 тыс. руб. областной бюджет (передача полномочий) – 68,4 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2016г. – 68,4 тыс. руб. |
| Контактные лица, телефон | Герасимова Анастасия Андреевна начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, (48534) 2 33 24 |

* - Ожидаемое финансирование

3.3. Муниципальная целевая программа «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» направлена  на обеспечение бесперебойного предоставления потребителям коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости.

Основные сведения о подпрограмме  МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» приведены в  следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 3

Муниципальная целевая программа  «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»

| Наименование МЦП | «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района » на 2015-2017 годы |
| --- | --- |
| Куратор МЦП | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов, тел.(48534) 2-06- 83 |
| Ответственный исполнитель МЦП | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района. Начальник Управления И.В. Соломатин, телефон: (48534)2-46-80 |
| Цели МЦП | Обеспечение бесперебойного предоставления потребителям коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости |
| Задачи МЦП | - оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы - обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) МЦП | Количество предприятий , которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы в 2015 году-2; в 2016 году-0; в 2017 году-0. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы в 2015 году- 6%; 2016 году-0; в 2017 году-0. |
| Сроки и этапы реализации МЦП | 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования МЦП Контактные лица | Общий объем финансирования – 8715,7 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 4980,6 тыс.руб. (из них 715,6 -ОБ; 4265,0 БМР); 2016 год – 2235,1 тыс.руб. (из них 2235,1 БМР); 2017 год – 1500,0 тыс.руб. (из них 1500,0- БМР). |
|  | Герасимова Анастасия Андреевна, начальник отдела ЖКХ, (48534) 2 33 24 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

муниципального района

от  31.03.2017 № 287

- Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

| Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.) в т.ч. по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017 г. |
| Подпрограмма 1 МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 55430,1 | - | 20247,8 | 25228,3 | 9954,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 25400,6 | - | 3872,7 | 11573,9 | 9954,0 |
| областной бюджет | 28996,0 | - | 16375,1 | 12620,9 | - |
| бюджеты поселений | 1033,5 | - | - | 1033,5 | - |
| Подпрограмма 2 МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 6080,2 | - | 2060,0 | 2870,2 | 1150,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 4843,4 | - | 1460,0 | 2233,4 | 1150,0 |
| областной бюджет | 902,1 | - | 433,7 | 468,4 | - |
| бюджеты поселений | 266,3 |  | 166,3 | 100,0 | - |
| областной бюджет (передача полномочий) | 68,4 | - | - | 68,4 | - |
| Подпрограмма 3 МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 8715,7 | - | 4980,6 | 2235,1 | 1500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 8000,1 | - | 4265,0 | 2235,1 | 1500,0 |
| областной бюджет | 715,6 | - | 715,6 | - | - |
| «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг», всего | 10000,0 | - | 3000,0 | 7000,0 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет поселений | 10000,0 | - | 3000,0 | 7000,0 | - |
| «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения», всего | 70,0 | - | - | 70,0 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 70,0 | - | - | 70,0 | - |
| «Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям», всего | 15979,9 | - | - | 15979,9 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет поселений | 429,9 | - | - | 429,9 | - |
| областной бюджет | 7775,0 | - | - | 7775,0 | - |
| областной бюджет (передача полномочий) | 7775,0 | - | - | 7775,0 | - |
| Итого по муниципальной программе всего | 96275,9 | - | 30288,4 | 53383,5 | 12604,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 38314,1 | - | 9597,7 | 16112,4 | 12604,0 |
| областной бюджет | 38388,7 | - | 17524,4 | 20864,3 | - |
| бюджеты поселений | 11729,7 | - | 3166,3 | 8563,4 | - |
| областной бюджет (передача полномочий) | 7843,4 | - | - | 7843,4 | - |

Приложение 5

к постановлению Администрации

муниципального района

от  31.03.2017 № 287

6.  Система мероприятий Муниципальной программы

| №№ п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |  | Исполнители | Источник финанси- рования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газораспределительных сетей в д. Шалаево |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ |  | 551,5 - | - - |  | - - | - - | 551,5 - | 2,0 км, 97 домов (квартир), 2017 год |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ |  | 172,0 - | - - |  | - - | 172,0 - | - - | 0,9 км, 30 квартир, 2016 год. |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ |  | - - | - - |  | - - | - - | - - | 2,3 км, 70 домов (квартир),2016,2017г |
| 1.1.4. | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ |  | 354,4 1250,0 | - - |  | - - | 354,4 1250,0 | - - | 1,5 км, 42 дома, 2016 год. |
| 1.1.5. | Строительство газораспределительных в д. Илькино |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ |  | - - | - - |  | - - | - - | - - | 1 км, 20 домов, 2017 год. |
| 1.1.6. | Строительство газораспределительных сетей в д. Хохлево |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ |  | - - | - - |  | - - | - - | - - | 0,51 км, 15 домов, 2017 год. |
| 1.1.7. | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ |  | 8133,4 24933,0 | - - |  | 2923,7 16375,1 | 4428,5 8557,9 | 781,2 - | 7,4 км, 344 квартиры+ЖДБ, 2015,2016 год. |
| 1.1.8 | Строительство газопровода к дому № 22 по ул. Чапаева в г. Гаврилов-Ям |  | УЖКХ КСиП | БМР ОБ |  | 138,7 - | - - |  | 138,7 - | - - | - - | 109 м, 1 дом, 2015 год. |
| 1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проектирование газопроводных сетей «Путилово – Пасынково – Ульяново - Матвейка» |  | УЖКХКСиП | БМР |  | 738,2 | - |  | - | 738,2 | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2016 год |
| 1.2.2. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево - Нарядово» |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ |  | 1050,0 - | - |  | 435,7 - | - - | 614,3 - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2015,2017 год |
| 1.2.3. | Экспертиза проектной документации по объекту «Газопровод низкого давления» д. Коромыслово |  | УЖКХ КСиП | БМР |  | 180,7 | - |  | 180,7 | - | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2015 год |
| 1.2.4. | Экспертиза проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления» д. Хохлево |  | УЖКХ КСиП | БМР |  | 123,2 | - |  | 123,2 | - | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2015 год |
| 1.2.5. | Врезка вводных газопроводов в с. Стогинское к д. № 1,3 по ул. Центральная |  | УЖКХ КСиП | БМР |  | 70,7 | - |  | 70,7 | - | - | 2 дома, 2015 год |
| 1.2.6. | Проектно-изыскательские работы по строительству котельной в районе левобережья в г. Гаврилов-Ям |  | УЖКХ КСиП | БП |  | 1033,5 | - |  | - | 1033,5 | - | 1 шт., 2016 год |
| 1.2.7 | Проектно-сметная документация котельной д. Поляна (в т.ч. экспертиза и согласование проекта газоснабжения) |  | УЖКХ КСиП | БМР |  | 512,2 | - |  | - | 512,2 | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2016 год |
| 1.2.8 | Затраты на разработку проектно-сметной документации, экспертиза ПСД |  | УЖКХ КСиП | БМР |  | 220,0 | - |  | - | - | 220,0 | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2017 год |
|  | Итого по задаче 1 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет - бюджет поселений |  |  | БМР ОБ БП |  | 39461,5 12245,0 26183,0 1033,5 | - - - |  | 20247,8 3872,7 16375,1 - | 17046,7 6205,3 9807,9 1033,5 | 2167,0 2167,0 - - |  |
| 2. | Задача 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство мини-котельной в д. Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада. |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ |  | 2689,6 2813,0 | - - |  | - - | 2689,6 2813,0 | - - | Мощность 0,34 Гкал/ч, 2016 год. |
| 2.2. | Проектирование реконструкции котельной в с. Ильинское-Урусово |  | УЖКХ КСиП | БМР ОБ |  | 300,0 - | - - |  | - - | 300,0 - | - - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2016 год |
| 2.3. | Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово |  | УЖКХ КСиП | БМР ОБ |  | 10166,0 - | - - |  | - - | 2379,0 - | 7787,0 - | Мощность Гкал/ч, 2016-2017 год. |
|  | Итого по задаче 2 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  | БМР ОБ |  | 15968,6 13155,6 2813,0 | - - - |  | - - - | 8181,6 5368,6 2813,0 | 7787,0 7787,0 - |  |
| 3. | Задача 3. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство водопровода по ул. Железнодорожная – ул. Гражданская – ул. Рабочая |  | АО «Ресурс» | БМР ОБ |  | - - | - - |  | - - | - - | - - |  |
| 4. | Задача 4. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проектирование реконструкции системы водоснабжения с. Великое Iэтап | УЖКХ КСиП |  | БМР |  | 1616,4 | - |  | - | 1616,4 | - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу, 2015 год |
| 4.2. | Реконструкция магистрального участка водопроводной сети д. Поляна протяженностью 200 м. | УЖКХ КСиП |  | БМР |  | 200,0 | - |  | 200,0 | - | - | 0,2 км, 2015 год |
| 4.3. | Строительство водопровода к зданию Красноармейская д.1 | УЖКХ КСиП |  | БМР |  | 200,0 | - |  | 200,0 | - | - | Протяженность |
| 4.4. | Строительство скважины в с. Великое | УЖКХ КСиП |  | БМР |  | 300,0 | - |  | 300,0 | - | - | Количество скважин |
| 4.5. | Строительство скважины в д. Горе-Грязь | УЖКХ КСиП |  | БМР |  | 300,0 | - |  | 300,0 | - | - | Количество скважин |
| 4.6. | Реконструкция системы водоснабжения с. Великое 1 этап | УЖКХ КСиП |  | БМР ОБ |  | 125,0 - | - |  | - | - | 125,0 | Протяженность 5 км |
| 4.7. | Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Плещеево | УЖКХ КСиП |  | БМР |  | 240,0 | - |  | - | - | 240,0 | Кол-во 1 шт. |
| 4.8. | Строительство артезианской скважины в д. Петраково | УЖКХ КСиП |  | БМР |  | 340,0 | - |  | - | - | 340,0 | Кол-во 1 шт. |
| 4.9 | Ремонт водопроводных сетей в п. Заря | УЖКХ КСиП |  | БМР |  | 45,0 | - |  | - | - | 45,0 | Протяженность 0,15 км |
|  | Итого по задаче 4 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  | БМР ОБ |  | 3366,4 3366,4 - | - |  | 1000,0 1000,0 - | 1616,4 1616,4 - | 750,0 750,0 - |  |
| 5. | Задача 5. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проектирование станции обезжелезивания воды из артезианских скважин д. Поляна Великосельского с/п | УЖКХ КСиП |  | БМР ОБ |  | - - | - - |  | - - | - - | - - |  |
| 6. | Задача 6. Обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой, строительство новых и реконструкция действующих шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | УЖКХ КСиП |  | БМР ОБ БП |  | 1380,0 902,1 334,7 | - |  | 460,0 433,7 166,3 | 617,0 468,4 168,4 | 303,0 - - | Количество реконструирова-нных и построенных колодцев |
| 6.2. | Мероприятия по улучшению качества воды | УЖКХ КСиП |  | БМР |  | 97,0 | - |  | - | - | 97,0 |  |
|  | Итого по задаче 6 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет - бюджеты поселений - областной бюджет (передача полномочий) |  |  | БМР ОБ БП ОБ (ПП) |  | 2713,8 1477,0 902,1 266,3 68,4 | - |  | 1060,0 460,0 433,7 166,3 - | 1253,8 617,0 468,4 100,0 68,4 | 400,0 400,0 - - - |  |
| 7. | Задача 7. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения |  | УЖКХ КСиП | БМР ОБ |  | 8000,1 715,6 | - |  | 4265,0 715,6 | 2235,1 | 1500,0 | Количество предприятий, которым оказана поддержка - 2 |
|  | Итого по задаче 7 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  | БМР ОБ |  | 8715,7 8000,1 715,6 | - |  | 4980,6 4265,0 715,6 | 2235,1 2235,1 - | 1500,0 1500,0 - |  |
| 8. | Задача 8. Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Снижение уровня кредиторской задолженности за топливо – энергетические ресурсы |  | УЖКХ КСиП | БМР ОБ |  | - - | - - |  | - - | - - | - - | Снижение уровня кредиторской задолженности за топливо-энергетические ресурсы -6% |
| 9. | Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг |  | УЖКХ КСиП | БП |  | 10000,0 | - |  | 3000,0 | 7000,0 | - |  |
| 10. | Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения |  | УЖКХ КСиП | БМР |  | 70,0 | - |  | - | 70,0 | - |  |
| 11. | Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Субсидия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям |  | УЖКХ КСиП | ОБ | 7775,0 |  |  | - | - | 7775,0 | - |  |
| 11.2. | Ремонт участка № 1 тепловых сетей по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, |  | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 35,43068 672,6 |  |  | - | - | 35,43068 672,6 | - |  |
| 11.3. | Ремонт участка № 2 тепловых сетей по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, |  | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 42,15598 800,2 |  |  | - | - | 42,15598 800,2 | - |  |
| 11.4. | Ремонт участка № 3 тепловых сетей по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, |  | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 41,81790 794,1 |  |  | - | - | 41,81790 794,1 | - |  |
| 11.5. | Ремонт участка № 4 тепловых сетей по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, |  | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 42,15598 800,2 |  |  | - | - | 42,15598 800,2 | - |  |
| 11.6. | Ремонт участка тепловых сетей ул. Луначарского - ул. Спортивная в г. Гаврилов-Ям, |  | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 49,47478 938,8 |  |  | - | - | 49,47478 938,8 | - |  |
| 11.7. | Ремонт участка водопроводных сетей ул. Шишкина-Юбилейный проезд, |  | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 16,72492 316,5 |  |  | - | - | 16,72492 316,5 | - |  |
| 11.8. | Ремонт ГРУ г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, |  | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 19,67270 372,4 |  |  | - | - | 19,67270 372,4 | - |  |
| 11.9. | Ремонт котельной «Квартальная котельная» |  | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 49,69296 942,3 |  |  | - | - | 49,69296 942,3 | - |  |
| 11.10. | Ремонт резервуара чистой воды. ВОС г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, |  | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 36,68238 696,5 |  |  | - | - | 36,68238 696,5 | - |  |
| 11.11 | Ремонт участка канализационного коллектора города (ул. Менжинского, ул. Кирова, ул. Строителей, ул. Спортивная), |  | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 35,95184 682,3 |  |  | - | - | 35,95184 682,3 | - |  |
| 11.12 | Ремонт приемного колодца ВОС г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, |  | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 23,44404 444,4 |  |  | - | - | 23,44404 444,4 | - |  |
| 11.13 | Ремонт котельной школы уо детей г. Гаврилов-Ям, Ярославской области, |  | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 15,55062 294,8 |  |  | - | - | 15,55062 294,8 | - |  |
| 11.14 | Приобретение материалов для ремонта участка тепловых сетей ул. Октябрьская г. Гаврилов-Ям |  | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 21,14522 19,9 |  |  | - | - | 21,14522 19,9 |  |  |
|  | Итого по мероприятию 3 в том числе: - бюджет поселений - областной бюджет - областной бюджет (передача полномочий) |  |  | БП ОБ ОБ (ПП) | 15979,9 429,9 7775,0 7775,0 |  |  | - - - - | - - - - | 15979,9 429,9 7775,0 7775,0 | - - - - |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 96275,9 |  |  | - | 30288,4 | 53383,5 | 12604,0 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  | БМР | 38314,1 |  |  | - | 9597,7 | 16112,4 | 12604,0 |  |
|  | - областной бюджет |  |  | ОБ | 38388,7 |  |  | - | 17524,4 | 20864,3 | - |  |
|  | - бюджеты поселений |  |  | БП | 11729,7 |  |  | - | 3166,3 | 8563,4 | - |  |
|  | - областной бюджет (передача полномочий) |  |  | ОБ (ПП) | 7843,4 |  |  | - | - | 7843,4 | - |  |

Список принятых сокращений:	
ОБ - областной бюджет

ОБ (ПП) – областной бюджет (передача полномочий)

БМР – бюджет муниципального района

БП – бюджет поселений

ФБ – федеральный бюджет

ВИ – внебюджетные источники

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования