АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2022   № 976

Об утверждении комплексного плана развития территории Гаврилов-Ямского муниципального района на 2023-2027 годы

В целях развития территории Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план развития территории Гаврилов-Ямского муниципального района на 2023-2027 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Гаврилов-Ямского

муниципального района                                                                    А.Б. Сергеичев

Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 30.11.2022   № 976

Комплексный план развития территории Гаврилов-Ямского муниципального района на 2023-2027 годы

- I.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

- 1. Промышленность

Общая информация:

| № п/п | Показатель1 | на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Число зарегистрированных организаций промышленных видов деятельности (по данным Ярославльстата на конец года, следующего за отчетным) | 61 ед.2,3 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий промышленного производства муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства)1 | 2006 человек2,3 |
| 3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности предприятиями промышленного производства МО (без субъектов малого предпринимательства)1 | 2 746 327,3 тыс.руб. |
| 4. | Инвестиции в основной капитал по организациям (без субъектов малого предпринимательства и без учета объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | 238 004 тыс.руб.2 |

1 На основании данных Ярославльстата.

2  за 9 месяцев 2021 года

3 По видам экономической деятельности: «“Добыча полезных ископаемых”, “Обрабатывающие производства”, “Обеспечение электрической энергией, газом

и паром; кондиционирование воздуха”, “Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации отходов”.

- Инвестиционные проекты в промышленности

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Инвестор | Срок реализации проекта | Объем инвестиций, млн. рублей | Количество созданных рабочих мест, единиц | Меры поддержки проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание современного и высокотехнологичного предприятия по производству телекоммуникационных шкафов и стоек | ООО НПО «ТЛК» | 2018-2027 годы | 120,47 | 61 | Поддержка резидента в рамках созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям» |
| 2. | Создание площадки для производства полимерной арматуры периодического профиля | ООО «РУБАР композит» | 2020-2028 годы | 14,64 | 11 | Поддержка резидента в рамках созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям» |
| 3. | Организация современного производства широкого ассортимента полуфабрикатных связующих для лакокрасочных материалов индустриального назначения | ООО ПК «ДИНА ЛАК» | 2020-2028 годы | 5,05 | 18 | Поддержка резидента в рамках созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям» |
| 4. | Организация производства осветительного оборудования | ООО «БАУФОН ГМБХ» | 2020-2028 годы | 1,62 | 22 | Поддержка резидента в рамках созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям» |
| 5. | Организация производства замороженных хлебобулочных изделий | ООО «ЯМ-ХЛЕБ» | 2020-2028 годы | 0,85 | 11 | Поддержка резидента в рамках созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям» |
| 6. | Организация швейного производства | ООО «Дикая птица» | 2021-2028 годы | 0,85 | 22 | Поддержка резидента в рамках созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям» |
| 7. | Создание современного производства комплектов медицинской одноразовой одежды и белья на основе нетканых материалов | ООО «ВИКАМЕД ТЕКНОЛОДЖИЗ» | 2019-2027 годы | 18,5 | 32 | - |
| 8. | Развитие производства термогальванического участка цеха № 7 | АО ГМЗ «Агат» | 2021-2022 годы | 7,57 | 4 | Субсидия из бюджета Ярославской области на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования |
| 9. | Организация станции тех.обслуживания (мойка машин, сход-развал, СТО, шиномонтаж) | АО ГМЗ «Агат» | 2020-2022 годы | 4,76 | 8 | - |
| 10. | Водогрейная автоматизированная котельная | АО ГМЗ «Агат» | 2022-2023 годы | 70,0 | - | - |
| 11. | Реконструкция площадей для изготовления товаров народного потребления (мотоблоки и т.п.) | АО ГМЗ «Агат» | 2022-2023 годы | 55,0 | - | - |

- 2. Сельское хозяйство

Общая информация:

| № п/п | Показатель | На 01.01.2021 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства | 98,4 |
| 2. | Объем производства продукции животноводства, млн. руб. | 569,2 4 |
| 3. | Объем производства продукции растениеводства, млн. руб. | 185,9 4 |
| 4. | Количество хозяйств всех категорий | 7 425 |
| 4.1. | в том числе КФХ и ЛПХ | 7 407 |
| 5. | Общая площадь земель с/х назначения | 52 868 |
| 5.1. | в том числе пашня | 14 064 |
| 5.1.1. | из них используемая пашня | 27 000 |
| 6. | Средняя численность работников сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП) | 331 |

4  за 2021 год

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответствен ный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Реализация инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство 2-х молочно-товарных ферм в ООО «Шопша» | Недостаточное производство молочной продукции | Ввод в эксплуатацию нового производственного объекта, увеличение дойного стада на 800 голов, рост производства молока на 20 тонн. | Рост объемов производства молока, создание новых рабочих мест. | Создание 10 дополнительных рабочих мест, средняя заработная плата на которых составит 28 000 рублей. | Разработана проектно-сметная документация. Объем инвестиций – 250 млн. рублей | Государственная программа Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области на 2021-2025 годы» | 08. 2022 – ввод в эксплуатацию 2 молочно – товарных ферм. Конец 2022 – открытие объекта и запуск на полную мощность. | ООО «Шопша»; Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района |
| 2.2. Продвижение локальной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение выставок-ярмарок, в том числе ежегодной Великосельской ярмарки | Недостаточный рынок сбыта локальной продукции. | Стимулирование покупательского спроса, продвижение локальных брендов; увеличение прибыли сельскохозяйственных производителей | Увеличение прибыли, увеличение налоговых отчислений в бюджет | Проведение Великосельской ярмарки ежегодно 1 раз год Функционирование постоянно действующей ярмарки ООО «Ямская» | Наличие специализированных площадок; план проведения ярмарок на территории муниципальных районов м городских округов Ярославской области | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов - Ямском муниципальном районе на 2022-2025 годы» | 2022-2027 (6 раз) | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; Администрация Великосельского сельского поселения. Администрация городского поселения Гаврилов - Ям |
| 2.3. Развитие крестьянско-фермерских хозяйств и личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств | В сельской местности Гаврилов - Ямского района ведут личное подсобное хозяйство 7,5 тыс. семей. Имеется 38 тыс. га не используемой пашни. | Создание реестра и обеспечение вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве | Повышение качества жизни сельского населения | Создание 3 крестьянских (фермерских) хозяйств | Наличие в собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения. Граждане, ведущие личные подсобные хозяйства и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Региональная целевая программа Ярославской области «Развитие системы поддержки фермеров, сельской кооперации и экспорта продукции агропромышленного комплекса» | 2022-2026 | Администрации сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.3.2 | Предоставление гранта «Агростартап» крестьянско-фермерскому хозяйству или личному подсобному хозяйству | Значительные затраты крестьянско-фермерских хозяйств на проектирование хозяйственных построек, подключение к инженерным сетям, выплаты первоначального взноса по лизинговым платежам | Развитие крестьянско-фермерских хозяйств | Повышение качества жизни сельского населения | 1 получатель | Заключение соглашения о предоставлении гранта | Постановление Правительства Ярославской области от 07.07.2020 № 568-п | 2022 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Администрации сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.3.3 | Оказание социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам на мероприятие «Ведение личного подсобного хозяйства» | Среднедушевой доход семьи, одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума по независящим от него причинам | Увеличение количества личных подсобных хозяйств, увеличение доходов граждан | Снижение уровня бедности | 40 семей, преодолевших бедность и имеющих постоянный доход (не менее 10 семей ежегодно) | Финансирование за счет средств федерального и регионального бюджетов | Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы | 2022-2025 | Администрация Гаврилов – Ямского муниципального района; Управление социальной поддержки населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |

- 3. Малое и среднее предпринимательство

Общая информация:

| № п/п | Показатель | на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 623 |
| 2. | Число индивидуальных предпринимателей всего/на 10 тыс. чел. населения | 427 / 172,3 |
| 3. | Число самозанятых, человек | 63 |
| 4. | Количество объектов имущества, включенных в соответствующий Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, на дату отчета | 13 |
| 5. | Количество сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям и самозанятым гражданам объектов имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, на дату отчета | 3 |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Необходимость оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в пользование муниципального имущества | Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности на территории района, рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства получивших имущественную поддержку | Количество объектов, включённых в перечни, 6 единиц. | Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района № 81 от 31.10.2017 «Об утверждении порядка и условий предоставления имущества, находящегося в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района № 7 от 31.10.2019 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Прогнозный план оказания имущественной поддержки | 2022-2027 01.11.2022 – 1 объект; 01.11.2023 – 1 объект; 01.11.2024 – 1 объект; 01.11.2025 – 1 объект; 01.11.2026 – 1 объект; 01.11.2027 – 1 объект | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Администрации городского и сельских поселений муниципального района |
| 3.1.2 | Обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | Недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса и опыта управления, отсутствие квалифицированных кадров | Повышение квалификации сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства | Развитие предпринимательства, улучшение финансовых и производственных показателей предпринимательской деятельности | 20 уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов) и получившие об этом подтверждающий документ | Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» | 2022-2027 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 3.1.3 | Консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | Недостаточная осведомленность субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности | Предоставление консультаций в целях содействия развитию предпринимательской деятельности | Повышение правовой культуры субъектов малого и среднего предпринимательства | 120 уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку | Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»; Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» | 2022-2027 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, администрации городского и сельских поселений муниципального района |
| 3.1.4 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района | Недостаточно развита инфраструктура предприятий торговли на территории сельских поселений | Обеспечение сельского населения социально значимыми потребительскими товарами | Развитие экономики района, обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения | 52 отдаленных сельских населенных пункта, не имеющих стационарной торговой сети, в которых организована доставка товаров | 2022 год – 215692 руб. 2023 год – 246625 руб. 2024 год – 246625 руб. 2025 год – 246625 руб. 2026 год – 246625 руб. Порядок предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающихся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты - постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 17.05.2021№ 71; - постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 23.03.2021 № 45; - постановление Администрации Митинского сельского поселения от 01.03.2021 № 36; - постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 12.05.2021 № 52 | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Великосельского сельского поселения», муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Заячье-Холмского сельского поселения», муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Митинского сельского поселения»; муниципальная программа «Создание условий для обеспечения жителей Шопшинского сельского поселения услугами торговли» | 2022-2027 | Администрации сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 3.2. Развитие самозанятости граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Оказание социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам на мероприятие «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» | Среднедушевой доход семьи, одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума по независящим от него причинам | Увеличение количества личных подсобных хозяйств, увеличение доходов граждан | Снижение уровня бедности | Постановка на учет в налоговом органе 58 человек в качестве самознятых | Финансирование за счет средств федерального и регионального бюджетов | Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы | 2022-2025 | Администрация Гаврилов – Ямского муниципального района; Управление социальной поддержки населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |

- 4. Развитие туризма

Общая информация:

| № п/п | Показатель | на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 12,386 |
| 2. | Количество туристических объектов (коллективные средства размещения и объекты показа), единиц | 15 |
| 3. | Доля классифицированных средств размещения от общего количества средств размещения, подлежащих обязательной классификации, % | 0 |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами |  | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Развитие инфраструктуры для привлечения туристов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Создание музея «Почта России» | Недостаточное количество туристических объектов на территории района | Увеличение туристического потока | Повышение узнаваемости района, развитие предпринимательской деятельности в сфере туризма, популяризация туристического потенциала района | Увеличение туристического потока на 5% | Финансирование частных инвесторов для оборудования помещения | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2023 |  | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; |
| 4.2. Реализация мероприятий по увеличению туристического потока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Проведение событийных мероприятий | Недостаточное количество брендовых событийных мероприятий | Увеличение туристического потока | Повышение узнаваемости района, развитие предпринимательской деятельности в сфере туризма, популяризация туристического потенциала района | Увеличение туристического потока на 10% | Включение мероприятий в муниципальную программу Гаврилов-Ямского муниципального района с необходимым финансированием | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района |  | 2022-2027 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; МУК «Дом культуры» |
| 4.2.2 | Продвижение туристской привлекательности района | Слабая узнаваемость (известность) района на туристическом рынке | Увеличение туристического потока | Повышение узнаваемости района, развитие предпринимательской деятельности в сфере туризма, популяризация туристического потенциала района | Увеличение туристического потока на 10% | Включение мероприятий в муниципальную программу Гаврилов-Ямского муниципального района с необходимым финансированием | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района |  | 2022-2027 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, МУК «Дом культуры» |
| 4.2.3 | Разработка новых туристических маршрутов | Потребность в привлечении туристов | Увеличение туристического потока | Повышение узнаваемости района, развитие предпринимательской деятельности в сфере туризма, популяризация туристического потенциала района | Увеличение туристического потока на 10% | Включение мероприятий в муниципальную программу Гаврилов-Ямского муниципального района с необходимым финансированием | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района |  | 2022-2027 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, МУК «Дом культуры» |

- II. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- 1. Жилищная сфера

Общая информация:

| № п/п | Показатель | на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров общей площади | 10,7 |
| 2 | Число многоквартирных домов | 544 |
| 3 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % | 100,0 |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров | 31,7 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений в аварийном и ветхом жилищном фонде | 21774,18 |
| 6 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, кв. м | 132000 |
| 7 | Площадь земельных участков, представленных для строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционах) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв. метров | 91000 |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Сокращение фонда аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расселение аварийного жилищного фонда | Необходимость расселения граждан из аварийного жилищного фонда | Сокращение аварийного жилищного фонда | Повышение уровня жизни населения | Расселение аварийного жилищного фонда 8267,93 кв.м. жилых помещений, 295 семей | Необходимое финансирование 357,68 млн. руб. | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям на 2019-2025 годы. | 2022-2026 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 1.1.2. | Рост объема жилищного строительства на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | Недостаточный объем ввода жилья на 1 жителя | Увеличение объема ввода жилья | Увеличение обеспечения доступным и комфортным жильем | Ввод общей площади жилья, тыс.кв.м. | Соглашение по ежегодным целевым показателям жилищного строительства на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | Национальный проект «Жилье и городская среда» | 2022 год – 15,0 тыс. кв.м. 2023 год – 14,5 тыс. кв. 2024 год – 15,0 тыс. кв. м. | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 1.1.3. | Расширение границ г. Гаврилов-Ям | Отсутствие земельных участков под ИЖС | Предоставление земельных участков под жилищное строительство | Увеличение обеспечения доступным и комфортным жильем | Увеличение площади гп Гаврилов-Ям на 100 га | Внесение изменений в генеральный план городского и сельских поселений | Генеральный план городского и сельских поселений | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Администрации городского и сельских поселений муниципального района |
| 1.1.4 | Строительство жилого многоквартирного дома г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная | Недостаточный объем ввода жилья на 1 жителя | Увеличение объема ввода жилья | Увеличение обеспечения доступным и комфортным жильем | Ввод общей площади жилья, тыс.кв.м. | Наличие застройщика на данный объект | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям на 2019-2025 годы. | 2024 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |

- 2. Теплоснабжение

Общая информация:

| № п/п | Показатель | на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Удельная величина потребления тепловой энергии, Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,0334 |
| 2. | Количество котельных (источников теплоснабжения населения и организаций-получателей средств из бюджета; без учета ведомственной принадлежности и формы собственности), на конец отчетного периода, ед. | 24 |
| 3. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, на конец отчетного периода, км | 29,01 |
| 4. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км | 8,39 |
| 5. | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, с учетом предыдущих периодов по году, км | 1,17 |
| 6. | Потери тепловой энергии, с учетом предыдущих периодов по году, Гкал | 15238,15 |
| 7. | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная отоплением (за исключением печного отопления), тыс. кв. м | 475,6 |
| 8. | Численность населения, обеспеченного услугой централизованного теплоснабжения", в ед. и % к общей численности МР | 9554 / 38 |
| 9. | Физический износ тепловых и паровых сетей, % | 80 |
| 10. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении со степенью износа более 60%, на конец отчетного периода, км | 15,27 |
| 11. | Доля отпускаемой тепловой энергии потребителям по приборам учета, % | 70,3 |
| 12. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды | 1 |
| 13. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды | 1 |
| 14. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии | 52 |
| 15. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии | 52 |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Модернизация и реконструкция объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство котельной Левобережья г. Гаврилов-Ям | Износ котельной АО ГМЗ «Агат» | Улучшение благосостояния жителей и сохранность окружающей среды | Повышение качества жизни населения | 523 чел. будут обеспечены теплоснабжением | Проектно-сметная документация разработана. Потребность в средствах 39,1 млн.руб. | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям» на 2022 год | 2022 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 2.1.2 | Замена теплотрассы левобережья г. Гаврилов-Ям | Износ теплотрассы | Улучшение благосостояния жителей и сохранность окружающей среды | Повышение качества жизни населения | 523 чел. будут обеспечены теплоснабжением | Проектно-сметная документация разработана. Потребность в средствах 18,0 млн.руб. | Развитие объектов инфраструктуры Городского поселения Гаврилов-Ям | 2023 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 2.1.3. | Техническое перевооружение котельной ГКУ СО ЯО Гаврилов-Ямский детский дом - интернат для УО детей | Износ оборудования котельной | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения 2 социально-значимых объектов | Снижение затрат на содержание котельной на 20% | 300 чел. будут обеспечены бесперебойным теплоснабжением | Потребность в средствах 43,0 млн.руб.: - разработка Проектно-сметная документация - 3,0 млн.руб., - выполнение работ – 40,0 млн.руб. | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2023-2024 2023 – разработка ПСД, 2024 – выполнение работ | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.4. | Техническое перевооружение квартальной котельной г. Гаврилов-Ям | Износ оборудования котельной | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения 7 социально-значимых объектов и 25 многоквартирных домов | Снижение затрат на содержание котельной на 20% | 6700 чел. будут обеспечены бесперебойным теплоснабжением | Потребность в средствах 54,0 млн.руб.: - разработка Проектно-сметная документация - 4,0 млн.руб., - выполнение работ – 50,0 млн.руб. | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2023-2026 2023 – разработка ПСД, 2024-2026 – выполнение работ | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.5. | Проектирование и строительство сетей по подключению и установке блочной, модульной газовой котельной МОБУ «Шалаевская начальная школа-детский сад» в д. Шалаево | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом | Увеличение уровня газификации котельных | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Перевод 1 электрической котельной на газ | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 5,3 млн. руб. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.6. | Проектирование и строительство сетей по подключению и установке блочной, модульной газовой котельной Клуб в д. Шалаево | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом | Увеличение уровня газификации котельных | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Перевод 1 электрической котельной на газ | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 3,5 млн. руб. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.7. | Проектирование и строительство сетей по подключению и установке блочной, модульной газовой котельной МОУ СШ №1 | Износ тепловых сетей и оборудования котельной | Улучшение благосостояния жителей и сохранность окружающей среды | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 607 чел. будут обеспечены теплоснабжением | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 7 млн. руб. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.8. | Проектирование и строительство сетей по подключению и установке блочной, модульной газовой котельной МОУ СШ №6 | Износ тепловых сетей и оборудования котельной | Улучшение благосостояния жителей и сохранность окружающей среды | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 740 чел. будут обеспечены теплоснабжением | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 7 млн. руб. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.9 | Проектирование и строительство сетей по подключению и установке блочной, модульной газовой котельной МУК Плещеевский КДЦ | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом | Увеличение уровня газификации котельных | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Перевод 1 электрической котельной на газ | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 2 млн. руб. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.10. | Проектирование и строительство сетей по подключению и установке блочной, модульной газовой котельной МДОУ Детский сад №3 «Солнышко» | Износ тепловых сетей и оборудования котельной | Улучшение благосостояния жителей и сохранность окружающей среды | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 174 чел. будут обеспечены теплоснабжением | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 5 млн. руб. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2025 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.11. | Проектирование и строительство сетей по подключению и установке блочной, модульной газовой котельной ЧДОУ Детский сад «Кораблик» | Износ тепловых сетей и оборудования котельной | Улучшение благосостояния жителей и сохранность окружающей среды | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 203 чел. будут обеспечены теплоснабжением | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 5 млн. руб. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2025 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.12. | Проектирование и строительство сетей по подключению и установке блочной, модульной газовой котельной МОБУ Плотинский д/с | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом | Увеличение уровня газификации котельных | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Перевод 1 угольной котельной на газ | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 2 млн. руб. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2025 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.13. | Проектирование и строительство сетей по подключению и установке блочной, модульной газовой котельной МДОУ Детский сад №2 «Родничок» | Износ тепловых сетей и оборудования котельной | Улучшение благосостояния жителей и сохранность окружающей среды | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 141 чел. будут обеспечены теплоснабжением | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 5 млн. руб. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2026 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.14. | Проектирование и строительство сетей по подключению и установке блочной, модульной газовой котельной МУК Великосельский КДЦ | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом | Увеличение уровня газификации котельных | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Перевод 1 угольной котельной на газ | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 5 млн. руб. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2026 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.15. | Проектирование и строительство сетей по подключению и установке блочной, модульной газовой котельной МДОУ Детский сад №6 «Ленок» | Износ тепловых сетей и оборудования котельной | Улучшение благосостояния жителей и сохранность окружающей среды | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 75 чел. будут обеспечены теплоснабжением | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 5 млн. руб. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2027 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.16. | Проектирование и строительство сетей по подключению и установке блочной, модульной газовой котельной ЧДОУ Детский сад «Малыш» | Износ тепловых сетей и оборудования котельной | Улучшение благосостояния жителей и сохранность окружающей среды | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 81 чел. будут обеспечены теплоснабжением | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 5 млн. руб. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2027 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.17. | Капитальный ремонт 325 м. сети теплоснабжения d 219 мм. ул. Молодежная г. Гаврилов-Ям | Износ сетей теплоснабжения | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения 1 социально-значимого объекта и 7 многоквартирных домов | Повышение качества жизни населения, снижение количества аварийных ситуаций | 955 чел. будут обеспечены бесперебойным теплоснабжением | Потребность в средствах 18,0 млн.руб.: - разработка Проектно-сметная документация – 0,5 млн.руб., - выполнение работ – 17,5 млн.руб. | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2023-2024 2023 – разработка ПСД, 2024 – выполнение работ | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.18. | Капитальный ремонт 150 м. сети теплоснабжения d 159 мм. ул. Строителей г. Гаврилов-Ям | Износ сетей теплоснабжения | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения 1 социально-значимого объекта и 9 многоквартирных домов | Повышение качества жизни населения, снижение количества аварийных ситуаций | 2300 чел. будут обеспечены бесперебойным теплоснабжением | Потребность в средствах 5,0 млн.руб. | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2024-2025 2024 – разработка сметы, 2025 – выполнение работ | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 2.1.19. | Капитальный ремонт 300 м. сети теплоснабжения d 159 мм. ул. Советская г. Гаврилов-Ям | Износ сетей теплоснабжения | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения 4 социально-значимых объектов | Повышение качества жизни населения, снижение количества аварийных ситуаций | 900 чел. будут обеспечены бесперебойным теплоснабжением | Потребность в средствах 10,0 млн.руб. | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |

- 3. Водоснабжение и водоотведение

Общая информация:

| № п/п | Показатель | на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная холодным водоснабжением, тыс. кв.метров | 488 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная канализацией, тыс. кв. метров | 391,4 |
| 3. | Одиночное протяжение водопроводов, на конец отчетного периода, км | 90,06 |
| 4. | Одиночное протяжение канализационных коллекторов, на конец отчетного периода, км | 33,43 |
| 5. | Заменено водопроводных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км | 0,5 |
| 6. | Заменено канализационных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км | 0,05 |
| 7. | Одиночное протяжение водопроводов, нуждающихся в замене, на конец отчетного период, км | 22,85 |
| 8. | Одиночное протяжение канализационных коллекторов, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км | 15,34 |
| 9. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 16,76 |
| 10. | Удельная величина потребления холодной воды, куб. метров на 1 человека | 6,38 |
| 11. | Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям в отношении к общему объему сточных вод, % | 100 |
| 12. | Численность населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением, чел. и в % к общей численности МР | 11579/0,47% |
| 13. | Численность населения, обеспеченного централизованным водоотведением, чел. и в % к общей численности МР | 11436/0,46% |
| 14. | Физический износ объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе сетей, % | 60 |
| 15. | Физический износ объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей, % | 65 |
| 16. | Протяженность сетей холодного водоснабжения со степенью физического износа более 60%, на конец отчетного периода, км | 18,6 |
| 17. | Протяженность сетей водоотведения со степенью физического износа более 60%, на конец отчетного периода, км | 8,2 |
| 18. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды | 215 |
| 19. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды | 215 |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Реконструкция и модернизация сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство сетей канализации в г. Гаврилов-Ям на ул. Авиаторов и ул. Калинина | Отсутствие канализационных сетей | Ввод в эксплуатацию сетей канализации | Повышение качества жизни населения | 200 человек будут подключены к централизованным сетям водоотведения | Проектно-сметная документация разработана Потребность в средствах: 7,9 млн. рублей на строительство сетей канализации на ул. Авиаторов, 5,1 млн. рублей на строительство сетей канализации на ул. Калинина | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения и водоотведения городского поселения Гаврилов-Ям» | 2022 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 3.1.2 | Строительство сетей канализации в с. Плещеево и реконструкция сетей: канализации в д. Поляна, канализации с. Великое | Отсутствие канализационных сетей | Ввод в эксплуатацию сетей канализации | Повышение качества жизни населения | 2500 человек будут подключены в центральной системе водоотведения | Потребность в разработке проектно-сметной документации. Потребность в средствах: 9,0 млн. рублей – разработка проектно-сметной документации за счет средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, 200,0 млн. рублей – строительство и реконструкция сетей | предписание природоохранной прокуратуры | 2023-2026 2024 – разработка проектно-сметной документации, 2026 – ввод в эксплуатацию сетей канализации | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 3.1.3. | Организация системы горячего водоснабжения на территории «больничного городка» (5 зданий) | Отсутствие централизованного горячего водоснабжения на территории «больничного городка»: - ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» (3 здания); - МУ КЦСОН «Ветеран»; - ГБУ СО ЯО «Гаврилов - Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Обеспечение социально-значимых объектов горячим водоснабжением | Обеспечение бесперебойным горячим водоснабжением | Снижение затрат на использование электрической энергии | Потребность в разработке проектно-сметной документации. Потребность в средствах 10,0 млн.руб: - ПСД - 1,0 млн.руб., - проведение работ – 9,0 млн.руб. | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 3.1.4. | Капитальный ремонт 200 м. сети водоснабжения d 63 мм. п. Заря | Износ сетей водоснабжения | Обеспечение бесперебойного водоснабжения 1 населенного пункта | Повышение качества жизни населения, снижение количества аварийных ситуаций | 200 чел. будут обеспечены бесперебойным водоснабжением | Потребность в средствах 2,0 млн.руб. | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 3.1.5. | Капитальный ремонт 350 м. сети водоснабжения d 300 мм. ул. Советская, ул. Седова г. Гаврилов-Ям | Износ сетей водоснабжения | Обеспечение бесперебойного водоснабжения жителей города | Повышение качества жизни населения, снижение количества аварийных ситуаций | 500 чел. будут обеспечены бесперебойным водоснабжением | Потребность в средствах 11,0 млн.руб.: - ПСД - 1,0 млн.руб., - проведение работ – 10,0 млн.руб. | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2024-2025 2024 – разработка проектно-сметной документации, 2025 – проведение работ | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт 60 м. сети водоснабжения d 400 мм. ул. Кольцова, ул. Пугачева г. Гаврилов-Ям | Износ сетей водоснабжения | Обеспечение бесперебойного водоснабжения жителей города | Повышение качества жизни населения, снижение количества аварийных ситуаций | 450 чел. будут обеспечены бесперебойным водоснабжением | Потребность в средствах 2,0 млн.руб. | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 3.1.7. | Капитальный ремонт 1500 м. сетей канализации d 200-300-400 мм. ул. Шишкина, ул. Кирова, ул. Менжинского г. Гаврилов-Ям | Износ сетей водоотведения | Обеспечение устойчивого и бесперебойного водоотведения жителей города | Повышение качества жизни населения, снижение количества аварийных ситуаций | 3700 чел. будут обеспечены бесперебойным водоотведением | Потребность в средствах 51,0 млн.руб.: - ПСД - 1,0 млн.руб., - проведение работ – 50,0 млн.руб. | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2023-2027 2023-2024 – разработка проектно-сметной документации, 2025-2027 – проведение работ | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 3.1.8. | Проектирование капитального ремонта напорного канализационного коллектора 1500 м. d 400 мм. ул. Свердлова - ул. Клубная г. Гаврилов-Ям | Износ напорного канализационного коллектора | Обеспечение устойчивого и бесперебойного водоотведения жителей города | Повышение качества жизни населения, снижение количества аварийных ситуаций | 11000 чел. будут обеспечены бесперебойным водоотведением | ПСД - 1,5 млн.руб. | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 3.1.9. | Реконструкция сетей водопровода с.Великое | Износ водопроводных сетей | Реконструкция сетей водопровода с. Великое | Повышение качества жизни населения | 800 человек будут подключены к центральной системе водоснабжения | Потребность в корректировке ПСД – 2 млн.руб. Проведение работ - 100 млн.руб. | Федеральный проект «Чистая вода» | 2024-корректировка ПСД 2025-ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; Департамент ЖКХ ЯО |
| 3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | Отсутствие шахтных колодцев | Обеспечение жителей Гаврилов-Ямского района качественной питьевой водой | Повышение качества жизни населения | 250 благополучателей | Потребность в средствах 2,0 млн. рублей Сметы делаются перед проведением аукциона | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 2022-2025 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |

- 4. Электроснабжение

Общая информация:

| № п/п | Показатель | на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Произведено электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), с учетом предыдущих периодов по году, тыс. кВт / час | - |
| 2. | Количество установленных энергоэффективных светильников наружного освещения ед. | 2653 |
| 3. | Общее количество светильников наружного освещения, ед. | 2784 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Ярославской области и государственных учреждений Ярославской области, кВт*ч./м2 | - |
| 5. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии | 215 |
| 6. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии | 215 |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Повышение надежности энергообеспечения (замена ЛЭП и и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с монтажом разъединителя (1 шт.), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,1 МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с переводом нагрузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 0,5 км), с. Лахость | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Повышение качества жизни населения | 1 шт.опора, 0,5 км |  | Реализация в рамках инвестиционной и производственной программ ПАО «МРСК –Центр» | 2023 |  |  | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, ПАО «МРСК –Центр» |
| 4.1.2 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ с монтажом разъединителя (1 шт.) (протяженность 0,058 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,1 МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с переводом нагрузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 0,084 км), с. Шопша | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Повышение качества жизни населения | 1 шт.опора, 0,142 км |  | Реализация в рамках инвестиционной и производственной программ ПАО «МРСК –Центр» |  | 2023 |  | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, ПАО «МРСК –Центр» |
| 4.1.3 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (27 шт.) и провода на СИП (протяженность 2,62 км), реконструкция ТП 10 кВ с установкой АВ 0,4 кВ (1 шт.), д. Котово | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Повышение качества жизни населения | 1 шт.опора, 2,62 км |  | Реализация в рамках инвестиционной и производственной программ ПАО «МРСК –Центр» |  | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, ПАО «МРСК –Центр» |  |
| 4.1.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ (протяженность 0,8 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,063 МВА), д. Овинищи | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Повышение качества жизни населения | 1 шт.опора, 2,62 км |  | Реализация в рамках инвестиционной и производственной программ ПАО «МРСК –Центр» |  | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, ПАО «МРСК –Центр» |  |
| 4.1.5 | Реконстркуция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (17 шт.) ( протяженность 1,144), реконструкция ВЛ 0,4 с зхаменой провода на СИП и опор (23шт.) (протяженность 1,48 км) д. Михалково | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Повышение качества жизни населения | 40 шт. опор 2,624 км |  | Реализация в рамках инвестиционной и производственной программ ПАО «МРСК –Центр» |  | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, ПАО «МРСК –Центр» |  |
| 4.1.6 | Реконстркуция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (42 шт.) ( протяженность 1,48 км) д. Лисицино | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Повышение качества жизни населения | 42 шт. опор 1,48 км |  | Реализация в рамках инвестиционной и производственной программ ПАО «МРСК –Центр» |  | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, ПАО «МРСК –Центр» |  |
| 4.1.7 | Проектные работы, демонтаж существующей подстанции. Реконструкция подстанции (утепленная блочная подстанция киоскового типа из сэндвич панелей) КТП №6 ул.Челюскина г. Гаврилов-Ям | Частые перебои в электроснабжении, износ оборудования | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Повышение качества жизни населения | 1 подстанция | Полная стоимость строительства 3,65 млн.руб. | Реализация в рамках инвестиционной программы АО «Ресурс» |  | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, АО «Ресурс» |  |
| 4.1.8 | Проектные работы и реконструкция кабельной линии 6кВ фидер 608, 611 от ПС 110/6 «Гаврилов-Ям» до РП 1 | Частые перебои в электроснабжении, износ оборудования | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Повышение качества жизни населения | Замена кабельной линии 4,2 км | Полная стоимость строительства 7,04 млн.руб. | Реализация в рамках инвестиционной программы АО «Ресурс» |  | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, АО «Ресурс» |  |
| 4.1.9 | Проектные работы, демонтаж существующей подстанции. Реконструкция подстанции (утепленная блочная подстанция киоскового типа из сэндвич панелей) КТП №8 ул.2-я Красная с.Великое | Частые перебои в электроснабжении, износ оборудования | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Повышение качества жизни населения | 1 подстанция | Полная стоимость строительства 3,65 млн.руб. | Реализация в рамках инвестиционной программы АО «Ресурс» |  | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, АО «Ресурс» |  |
| 4.1.10 | Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул. Некрасовская – ул. Декабристов от ТП№23 г. Гаврилов-Ям | Частые перебои в электроснабжении, износ оборудования | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Повышение качества жизни населения | Реконструкция линий 2,5 км. | Полная стоимость строительства 2,3 млн.руб. | Реализация в рамках инвестиционной программы АО «Ресурс» |  | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, АО «Ресурс» |  |
| 4.1.11 | Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Свободы – ул. Ярославская от ТП 6 с.Великое | Частые перебои в электроснабжении, износ оборудования | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Повышение качества жизни населения | Реконструкция линий 1,0 км. | Полная стоимость строительства 1,32 млн.руб. | Реализация в рамках инвестиционной программы АО «Ресурс» |  | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, АО «Ресурс» |  |
| 4.1.12 | Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул. Урицкого от ТП 6 г. с.Великое | Частые перебои в электроснабжении, износ оборудования | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Повышение качества жизни населения | Реконструкция линий 0,5 км. | Полная стоимость строительства 1,08 млн.руб. | Реализация в рамках инвестиционной программы АО «Ресурс» |  | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, АО «Ресурс» |  |
| 4.1.13 | Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул. Некрасовская от ТП№1 г. с.Великое | Частые перебои в электроснабжении, износ оборудования | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Повышение качества жизни населения | Реконструкция линий 0,5 км. | Полная стоимость строительства 1,27 млн.руб. | Реализация в рамках инвестиционной программы АО «Ресурс» |  | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, АО «Ресурс» |  |

- 5. Газоснабжение

Общая информация:

| № п/п | Показатель | на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, оборудованных газом (сетевым, сжиженным), на конец отчетного периода, тыс. кв. метров | 652,47 |
| 2. | Количество газифицированных сетевым газом населенных пунктов, на конец отчетного периода, единиц | 46 |
| 3. | Количество проживающих жителей в населенных пунктах, газифицированных сетевым газом, на конец отчетного периода, тыс. человек | 11334 |
| 4. | Одиночное протяжение уличных газовых сетей в населенных пунктах, на конец отчетного периода, км | 301,66 |
| 5. | Доля жителей, подключенных и которым предоставлена возможность подключения к сетям газоснабжения, % | 81 |
| 6. | Удельная величина потребления природного газа, куб метров на 1 проживающего | 68,73 |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Строительство газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода «Коромыслово-Ильинское-Урусово» Гаврилов-Ямского муниципального района | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей д. Ильинское-Урусово | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 208 домовладений Ввод в эксплуатацию 11,5 км. газопровода | В 2022 году запланирована разработка проектно-сметной документации. Общая потребность в средствах 34,5 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2022-2025 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.2 | Строительство распределительных сетей Ильинское-Урусово – Заречье Гаврилов-Ямского муниципального района | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей д. Заречье | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 208 домовладений Ввод в эксплуатацию 3,1 км распределительных сетей | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 9,3 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2024-2025 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.3 | Строительство межпоселкового газопровода «Ульяново-Осенево» Гаврилов-Ямского муниципального района | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей с. Осеново | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 79 домовладений Ввод в эксплуатацию 5,1 км. газопровода | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 15,3 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2024-2025 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.4 | Строительство распределительных сетей с.Осенево Гаврилов-Ямского муниципального района | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей с. Осеново | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 79 домовладений Ввод в эксплуатацию 1,9 км распределительных сетей | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 5,7 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2025-2026 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.5 | Строительство распределительных сетей Пасынково Гаврилов-Ямского муниципального района | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей д. Пасынково | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 30 домовладений Ввод в эксплуатацию 1 км распределительных сетей | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 3,0 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2023-2024 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.6 | Строительство распределительных сетей д.Матвейка Гаврилов-Ямского муниципального района | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей д. Матвеевка | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 16 домовладений Ввод в эксплуатацию 0,5 км распределительных сетей | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 1,5 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2025-2026 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.7 | Строительство газопровода в д.Мичуриха Гаврилов-Ямского муниципального района | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей д. Мичуриха | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 54 домовладений Ввод в эксплуатацию 0,7 км газопровода | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 2,1 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2025-2026 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.8 | Строительство межпоселкового газопровода д. Плотина-д.Прилесье Гаврилов-Ямского муниципального района | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей д. Прилесье | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 31 домовладения Ввод в эксплуатацию 2 км газопровода | Проектно-сметная документация разрабатывается жителями. Общая потребность в средствах 6,0 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2024 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.9 | Строительство газораспределительных сетей д.Прилесье Гаврилов-Ямского муниципального района | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей д. Прилесье | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 31 домовладения Ввод в эксплуатацию 0,7 км распределительных сетей | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 2,1 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2027-2028 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.10 | Строительство межпоселкового газопровода Гаврилов-Ям – Лахость с ответвлением на Строково Гаврилов-Ямского муниципального района | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей с. Лахость и д. Строково | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 56 домовладений Ввод в эксплуатацию 5,5 км распределительных сетей | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 16,5 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2025-2026 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.11 | Строительство газораспределительных сетей д. Строково Гаврилов-Ямского муниципального района | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей д. Строково | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 10 домовладений Ввод в эксплуатацию 0,9 км распределительных сетей | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 2,7 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2029-2030 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.12 | Газораспределительные сети с.Лахость Гаврилов-Ямского муниципального района | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей с. Лахоть | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 46 домовладений Ввод в эксплуатацию 1 км распределительных сетей | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 3,0 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2028-2029 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.13 | Строительство газораспределительных сетей д. Лычево Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей д.Лычево | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 15 домовладений Ввод в эксплуатацию 1,3 км распределительных сетей | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 5,75 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2027-2028 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.14 | Строительство газопровода-отвода высокого давления от газопровода д.Коромыслово-д.Ильинское-Урусово до д.Ершовка Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей д.Ершовка | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 25домовладений Ввод в эксплуатацию 2 км распределительных сетей | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 8,6 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2028-2029 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.15 | Строительство газораспределительной сети д.Ершовка Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей д.Ершовка | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 25 домовладений Ввод в эксплуатацию 0,9 км распределительных сетей | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 4,35 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2029-2030 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.16 | Строительство газопровода высокого давления от газопровода Коромыслово-Ильинское-Урусово до д.Лихачево Шопшмнского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей д.Лихачево | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 30 домовладений Ввод в эксплуатацию 2 км распределительных сетей | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 8,6 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2030-2031 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.1.17 | Строительство газорпаспределительных сетей д.Лихачево Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Техническая возможность газификации жителей д.Лихачево | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 30 домовладений Ввод в эксплуатацию 1,1 км распределительных сетей | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 1,2 млн. рублей (средства единого оператора газификации) | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2031 | ООО «Газпром газификация» |
| 5.2. Догазификация (подключение домохозяйств к природному газу без привлечения средств населения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Догазификация негазифицированных домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Увеличение уровня газификации 18 населенных пунктов (г. Гаврилов-Ям, с. Великое, д. Кадищи, д. Коромыслово, д. Мякшево, д. Петроково, с.Плещеево, д. Плотина, д. Прошенино, д. Путилово, с. Ставотино, д. Ступкино, д. Тарусино, д. Ульяново, д. Шалава, д. Шалаево, с. Шопша, п. Ясеневка д.Прислон д.Горбово д.Степанцево) | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Газификация 75 домовладений | Полномочия ООО Газпром газораспределение Ярославль» Мероприятие проводится по заявительному принципу Перечень мероприятий формируется в соответствии с обращениями граждан | Государственная программа Ярославской области «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2022 | ООО «Газпром газораспределение Ярославль», Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 5.3. Реконструкция систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Проектирование и строительство сетей по подключению и установке блочной, модульной газовой котельной МОБУ «Шалаевская начальная школа-детский сад» в д. Шалаево | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Увеличение уровня газификации котельных | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Перевод 1 электрической котельной на газ | Проектно-сметная документация отсутствует. Общая потребность в средствах 5,3 млн. рублей | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 5.3.2 | Проектирование тепловых сетей до клуба д.Шалаево | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Увеличение уровня газификации котельных | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Перевод 1 электрической котельной на газ | Проектно-сметная документация отсутствует. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 5.3.3 | Проектирование сетей по подключению и установке блочных, модульных газовых котельных в городском поселении Гаврилов-Ям: - МОУ СШ №1 - МОУ СШ №6 - дет.сад Кораблик -дет.сад Солнышко -дет.сад Малыш -дет.сад Родничок -дет.сад Ленок | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Увеличение уровня газификации котельных | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района | Строительство 7 блочных, модульных газовых котельных | Проектно-сметная документация отсутствует. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2023-2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 5.3.4. | Перевод угольных и электрических котельных на газ: - МОБУ Плотинский д/с - МУК Великосельский КДЦ - МУК Плещеевский КДЦ - МУК Шалаевский КДЦ |  | Увеличение уровня газификации котельных | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского муниципального района. Снижение затрат на отопление социально-значимых объектов | Перевод 2 электрических и 2 угольных котельных на газ | Проектно-сметная документация отсутствует. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2023-2025 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |

- 6. Дорожное хозяйство и транспорт

Общая информация:

| № п/п | Показатель | на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 479,0 |
| 2. | Доля дорог нормативного состояния, % | 34 |
| 3. | Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов на автомобильных дорогах (улицах, проездах, набережных) общего пользования местного значения, на конец отчетного периода, ед. | 2 |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог (улиц, проездов, набережных) общего пользования местного значения с твердым покрытием (в муниципальной собственности), на конец отчетного периода, км | 221,1 |
| 5. | Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, (в муниципальной собственности), на конец отчетного периода, ед. | 2 |
| 6. | Количество населенных пунктов с проживающими жителями, не имеющих автотранспортных связей с районным центром по дорогам с твердым покрытием, на конец отчетного периода, ед. | 67 |
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или/и железнодорожного сообщения с административном центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), % | 15 |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Ремонт автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Ремонт автодороги «Тутаев – Шопша» (Гаврилов-Ямский муниципальный район) | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги регионального значения | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт 11,877 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, закупка проведена, стоимость работ 248,9 млн.руб | Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы» | 2022 | Департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6.1.2 | Строительство обхода г. Гаврилов-Ям в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области | Отсутствие дороги | Строительство автомобильной дороги регионального значения | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Строительство 2,3 км автомобильной дороги | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, закупка проведена 185,0 млн.руб | Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы» | 2023-2024 | Департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6.1.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от а/д регионального значения «Коромыслово-Степанчиково- Ершов-ка» до д. Калитниково | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,962 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, в стадии проведения закупки. Стоимость работ 2,91 млн.руб | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от дороги рег.значения «Шалава-Прилесье» - д. Седельницы - д. Вострицево | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 2,85 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, в стадии проведения закупки Стоимость 9,336 млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от дороги рег.значения «Ульяново-Пасынкова»-д. Жманка | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 1,6 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, в стадии проведения закупки. Стоимость работ 5,771 млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2022-2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.6 | Подъезд к д/саду и политехническому колледжу ул. Спортивная | Неудовлетворительное состояние дороги в связи с нарушением межремонтных сроков и недостаточным финансированием мероприятий | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания и объектам социального обеспечения | Ремонт 0,857 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, стоимость 9,116 млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в городском поселении Гаврилов-Ям» | 2022 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 6.1.7 | Ремонт дорожного покрытия ул. Менжинского | Неудовлетворительное состояние дороги в связи с нарушением межремонтных сроков и недостаточным финансированием мероприятий | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,73 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация в наличии | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в городском поселении Гаврилов-Ям» | 2022 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 6.1.8 | Подъезд к амбулатории и д/саду с. Великое | Неудовлетворительное состояние дороги в связи с нарушением межремонтных сроков и недостаточным финансированием мероприятий | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания и объектам социального обеспечения | Ремонт 1,72 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, Стоимость работ 998,4 тыс.руб. | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Великосельском сельском поселении» | 2022 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 6.1.9 | Подъезд к д/с ул. Клубная д. Поляна | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания и объектам социального обеспечения | Ремонт 1,72 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, Стоимость работ 366,8 тыс. руб. | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Великосельском сельском поселении» | 2022 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 6.1.10 | Подъезд к Великосельскому аграрному колледжу ул. Р.Люксембург в с.Великое | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания и объектам социального обеспечения | Ремонт 1,72 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, Стоимость работ 492,9 тыс. руб. | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Великосельском сельском поселении» | 2022 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 6.1.11 | Подъезд к ФАП ул. Садовая с. Ставотино | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания и объектам социального обеспечения | Ремонт 0,14 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, Стоимость работ 0,59 млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении | 2022 | Администрация Заячье-Холмского сельского поселения |
| 6.1.12 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети ул. Садовая с. Ставотино | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,2 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, Стоимость работ 1,826 млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении | 2022 | Администрация Заячье-Холмского сельского поселения |
| 6.1.13 | Подъезд к д/саду и ФАП ул. Мологская-Центральная с. Стогинское | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания и объектам социального обеспечения | Ремонт 0,11 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, Стоимость работ 719,8 тыс. руб. | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2022 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 6.1.14 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Центральная д. Вакуриха | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,17 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, Стоимость работ 397,5 тыс. руб. | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2022 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 6.1.15 | Ремонт улично-дорожной сети-ул. Набережная д. Никола-Пенье | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,25 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, в стадии проведения закупки Стоимость работ 0,569млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2022 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 6.1.16 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Светлая д. Панино | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,11 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, в стадии проведения закупки Стоимость работ 302,0 тыс. руб. | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2024 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 6.1.17 | Ремонт улично-дорожной сети с. Никитское | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,16 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, в стадии проведения закупки Стоимость работ 0,403млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2022 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 6.1.18 | Ремонт подъезда к д/саду с.Ильинское-Урусово, ул.Тенистая | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к объектам социальной сферы | Ремонт 0,268 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, Стоимость работ 0,958млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении» | 2022 | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| 6.1.19 | Ремонт улично-дорожной сети с. Шопша, ул. Новая от д.№19-38 | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,188 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, в стадии проведения закупки ,Стоимость работ 0,511млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении | 2022 | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| 6.1.20 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Хуторская, д. Шалаево | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,2 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, в стадии проведения закупки .Стоимость 0,41млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении | 2022 | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| 6.1.21 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Липовая с. Стогинское | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,21 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, Стоимость работ 0,459 млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2022 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 6.1.22 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Набережная д. Чайкино | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,11 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, Стоимость работ 0,240 млн. руб. | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2022 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 6.1.23 | Ремонт автомобильной дороги «Ярославль – Шопша» (Ярославский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы) | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги регионального значения | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт 1,6 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии Стоимость работ 36,8 млн.руб | Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы» | 2023 | Департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6.1.24 | Ремонт автомобильной дороги «Великое-Поляна» | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги регионального значения | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт 3,5 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы» | 2023 | Департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6.1.25 | Ремонт автомобильной дороги «Поляна-Искра» | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги регионального значения | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт 3,5 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы» | 2023 | Департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6.1.26 | Ремонт дорожного покрытия проезд Машиностроителей 1 этап | Неудовлетворительное состояние дороги в связи с нарушением межремонтных сроков и недостаточным финансированием мероприятий | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,94 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, стоимость 58,88792 млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в городском поселении Гаврилов-Ям» | 2023 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 6.1.27 | Ремонт дорожного покрытия ул.Пушкина до ул.Южной г.Гаврилов-Ям | Неудовлетворительное состояние дороги в связи с нарушением межремонтных сроков и недостаточным финансированием мероприятий | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,6 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, стоимость 9,845810 млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в городском поселении Гаврилов-Ям» | 2023 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 6.1.28 | Тротуар к д/саду и политехническому колледжу ул. Спортивная | Неудовлетворительное состояние дороги в связи с нарушением межремонтных сроков и недостаточным финансированием мероприятий | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания и объектам социального обеспечения | Ремонт 0,86 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, стоимость 9,162758 млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в городском поселении Гаврилов-Ям» | 2023 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 6.1.29 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Гагарина (3-й этап) в с. Великое | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,46 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, в стадии проведения закупки Стоимость работ 2,83 млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Великосельском сельском поселении» | 2023 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 6.1.30 | Подъезд к амбулатории с. Великое, ул.Труда | Неудовлетворительное состояние дороги в связи с нарушением межремонтных сроков и недостаточным финансированием мероприятий | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания и объектам социального обеспечения | Ремонт 0,24 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Великосельском сельском поселении» | 2023 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 6.1.31 | Подъезд к д/саду д.Поляна, ул.Клубная, д.7 | Неудовлетворительное состояние дороги в связи с нарушением межремонтных сроков и недостаточным финансированием мероприятий | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания и объектам социального обеспечения | Ремонт 0,09 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Великосельском сельском поселении» | 2023 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 6.1.32 | Ремонт улично-дорожной сети д. Волчково | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,15 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии, в стадии проведения закупки Стоимость работ 0,59 млн.руб | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении | 2023 | Администрация Заячье-Холмского сельского поселения |
| 6.1.33 | Ремонт улично-дорожной сети в д. Прошенино ул.Сосновая | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,5 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении | 2023 | Администрация Заячье-Холмского сельского поселения |
| 6.1.34 | Ремонт улично-дорожной сети ул.Майская, д.Тарусино | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,5 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении | 2023 | Администрация Заячье-Холмского сельского поселения |
| 6.1.35 | Подъезд к д/саду ул.Белянкина, с.Заячий-Холм | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания и объектам социального обеспечения | Ремонт 0,18 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении | 2023 | Администрация Заячье-Холмского сельского поселения |
| 6.1.36 | Ремонт улично-дорожной сети д. Ульяново, ул. Центральная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,57 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация в экспертизе, ориентировочная стоимость 1699,2 тыс. руб. | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2023 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 6.1.37 | Ремонт подъезда к д/саду с.Ильинское-Урусово, ул.Центральная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к объектам социальной сферы | Ремонт 0,1 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии. Стоимость 0,494млн.руб. | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении» | 2023 | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| 6.1.38 | Ремонт подъезда к д/саду д.Шалаево, ул.Центральная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к объектам социальной сферы | Ремонт 0,07 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация и экспертиза в наличии. Стоимость 0,515млн.руб. | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении» | 2023 | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| 6.1.39 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Новая, с. Шопша (д.48- выезд на автодорогу Шопша-Тутаев) | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,3 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении | 2023 | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| 6.1.40 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «1Р79-д.Лисицыно» | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 1 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.41 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Коромыслово-Степанчиково-Ершовка» -д.Зелендеево | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,202 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует (за счет экономии) | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.42 | Ремонт подъездной дороги к ФАПУ д. Ульяново | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания и объектам социального обеспечения | Ремонт 0,130 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация в наличии. Стоимость работ 758,9 тыс.руб. | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2023 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 6.1.43 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «1Р79-д.Талица» | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 1,53 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация в стадии разработки | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2023-2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.44 | Ремонт автомобильной дороги «Пружинино-Митино-Остров» | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги регионального значения | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт 12 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы» | 2024 | Департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6.1.45 | Ремонт автомобильной дороги «Унимерь-Прошенино» | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги регионального значения | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт 5 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы» | 2024 | Департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6.1.46 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Плещеево-Романцево»-д. Кощеево | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 1,3 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.47 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 1Р79- д. Меленки | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 1,4 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.48 | Ремонт дорожного покрытия проезд Машиностроителей 2 этап | Неудовлетворительное состояние дороги в связи с нарушением межремонтных сроков и недостаточным финансированием мероприятий | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,78 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация в экспертизе | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в городском поселении Гаврилов-Ям» | 2024 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 6.1.49 | Ремонт улично-дорожной сети в д. Прошенино и д. Калинино | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,14 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении | 2024 | Администрация Заячье-Холмского сельского поселения |
| 6.1.50 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Молодежная, с. Ильинское-Урусово | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,4 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении | 2024 | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| 6.1.51 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от пос.Заря до ул.Заречной г.п. Гаврилов-Ям | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,643 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.52 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Творино-Филатово» | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 1,129 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2024-2025 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.53 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д.Кузовково-д.Черная-Цыбаки» | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 2,086 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2024-2025 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.54 | Разворотная площадка на а/д Пружинино-Никитское | Отсутствие возможности проезда школьного автобуса | Обеспечение безопасности дорожного движения | Обеспечение детей безопасным подъездом к месту проживания | Обустройство 1 разворотной площадки | Проектно-сметная документация отсутствует | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2024-2025 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.55 | Ремонт автомобильной дороги «Гаврилов-Ям-Лахость» | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги регионального значения | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт 5,3 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы» | 2025 | Департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6.1.56 | Ремонт автомобильной дороги «Панино-Стогинское» | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги регионального значения | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт 2,7 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы» | 2025 | Департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6.1.57 | Ремонт улично-дорожной сети Жманка, ул. Лесная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,32 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2025 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 6.1.58 | Ремонт улично-дорожной сети д. Листопадка, ул. Лесная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,14 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2025 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 6.1.59 | Ремонт улично-дорожной сети в д. Овсяниково | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,72 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении | 2025 | Администрация Заячье-Холмского сельского поселения |
| 6.1.60 | Ремонт улично-дорожной сети д. Тарусино, ул. Весёлая | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,2 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2025 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 6.1.61 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Хуторская, д. Шалаево (д.10.- д.19) | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,4 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении | 2025 | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| 6.1.62 | Подъезд к соц.объекту Великосельский детский дом в с.Великое | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания и объектам социального значения | Ремонт 0,4 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской областиМуниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Великосельском сельском поселении» | 2025 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 6.1.63 | Ремон улично-дорожной сети в д. Поляна ул.Молодежная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,4 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Великосельском сельском поселении» | 2025 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 6.1.64 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения а/д «Гаврилов-Ям-Пружинино»-д.Горбово | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,6 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении | 2025 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.65 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д.Осташкино – г.Гаврилов-Ям (ул.Администрации)» | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,45 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2025-2026 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.66 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного «М8- ст. Коромыслово | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,7 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2026 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.67 | Ремонт улично-дорожной сети в д. Маурино | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,5 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении | 2026 | Администрация Заячье-Холмского сельского поселения |
| 6.1.68 | Ремонт улично-дорожной сети д. Кадищи, ул. Клубная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,2 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2026 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 6.1.69 | Подъезд к соц.объекту ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ Плотинский фельдшерский пункт ул. Молодежная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания и объектам социального значения | Ремонт 0,5 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Великосельском сельском поселении» | 2026 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 6.1.70 | Ремонт улично-дорожной сети в с.Плещеево, ул.Механизаторов | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,5 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Великосельском сельском поселении» | 2026 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 6.1.71 | Подъезд к соц.объекту ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ Кузовковский фельдшерский пункт, ул. Молодежная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания и объектам социального значения | Ремонт 0,5 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Великосельском сельском поселении» | 2026 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 6.1.72 | Ремонт улично-дорожной сети с. Шопша, ул. Новая (д.38- д.48) | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,4 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении | 2026 | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| 6.1.73 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «1Р79-д.Панино» | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,3 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2026-2027 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.74 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения а/д «Плещеево-Дровнино-Воехта» - д.Есипцево | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения | Обеспечение жителей безопасными подъездами к местам проживания | Ремонт 0,23 км дорожного покрытия | Проектно-сметная документация отсутствует | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» | 2026-2027 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.2. Строительство автодорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Строительство автомобильного моста через реку Лахость на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Стогинское-Путилово» | Затрудненное транспортное сообщение с д. Путилово,д. Илькино, д. Федчиха | Строительство мостового сооружения через р.Лахость на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Стогинское-Путилово» | Улучшение транспортной доступности для населения района | Число благополучателей 300 чел | Ориентировочная стоимость работ 70,0 млн.руб | Региональная программа «Безопасные и качественные дороги Ярославской области» | 2023-2025 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.2.2 | Устройство твердого покрытия на улицах частного сектора г. Гаврилов-Ям | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна на улицах частного сектора г. Гаврилов-Ям | Приведение в нормативное состояние | Улучшение транспортной доступности для населения | Проектирование устройства твердого покрытия 10 км. | Ориентировочная стоимость работ 10 млн.руб | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2023 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 6.2.3 | Устройство твердого покрытия на улицах частного сектора г. Гаврилов-Ям | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна на улицах частного сектора г. Гаврилов-Ям | Приведение в нормативное состояние | Улучшение транспортной доступности для населения | Проектирование устройства твердого покрытия 10км. Устройство твердого покрытия 10 км. | Ориентировочная стоимость работ 100 млн.руб | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского | 2024 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 6.2.4 | Устройство твердого покрытия на улицах частного сектора г. Гаврилов-Ям | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна на улицах частного сектора г. Гаврилов-Ям | Приведение в нормативное состояние | Улучшение транспортной доступности для населения | Проектирование устройства твердого покрытия 10км. Устройство твердого покрытия 10 км. | Ориентировочная стоимость работ 100 млн.руб | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского | 2025 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 6.2.5 | Устройство твердого покрытия на улицах частного сектора г. Гаврилов-Ям | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна на улицах частного сектора г. Гаврилов-Ям | Приведение в нормативное состояние | Улучшение транспортной доступности для населения | Проектирование устройства твердого покрытия 10км. Устройство твердого покрытия 10 км. | Ориентировочная стоимость работ 100 млн.руб | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского | 2026 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 6.2.6 | Устройство твердого покрытия на улицах частного сектора г. Гаврилов-Ям | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна на улицах частного сектора г. Гаврилов-Ям | Приведение в нормативное состояние | Улучшение транспортной доступности для населения | Проектирование устройства твердого покрытия 10км. Устройство твердого покрытия 20 км. | Ориентировочная стоимость работ 190 млн.руб | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского | 2027 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 6.3. Развитие общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Открытие новых маршрутов общественного транспорта в г. Гаврилов-Ям | Наличие в городе не охваченных транспортным обслуживанием территорий, загруженность отдельных маршрутов | 100% охват населения г.Гаврилов-Ям транспортным обслуживанием | Улучшение качества транспортного обслуживания населения | Открытие 1 нового маршрута общественного транспорта | Необходимы дополнительные ассигнования на период 2022-2024 гг. | - | 2022 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 6.4. Обновление и модернизация пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Обновление автобусного парка | У 30% подвижного состава срок службы составляет более 8 лет | Новый автобусный парк со сроком службы менее 5 лет | Улучшение качества транспортного обслуживания населения | Приобретение 6 новых автобусов, срок службы которых менее 5 лет | Автобусный парк обновляется силами перевозчиков | - | 2024 | Действующие перевозчики, Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |

- 7. Благоустройство

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7.1. Обустройство, ремонт и содержание площадок ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Ремонт и обустройство существующих контейнерных площадок на территории района | Большинство контейнерных площадок требуют приведения в нормативное состояние, отсутствуют ограждения, твердое основание, пандусы или требуется частичный ремонт | Приведение площадок для сбора твердых бытовых отходов в нормативное состояние | Повышение качества жизни населения - | Ремонт и обустройство 24 площадок | Необходима разработка проектно-сметной документации | В городском и сельских поселениях МП «Жилищное хозяйство и благоустройство территорий» | 2022 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 7.1.2 | Ремонт и обустройство существующих контейнерных площадок на территории г. Гаврилов-Ям: 1.Перекрёсток ул. Коминтерна и ул. Фрунзе (д.20-23) 2. Перекрёсток ул. Мичурина 73/ул. Павлова 3. Перекрёсток ул. Клубная (в районе д.57-59)/ул. Челюскина 4. ул. Менжинского (в районе д. 25-27) 5. Перекрёсток ул. Лермонтова и ул. Кольцова (д.17-19) | Большинство контейнерных площадок требуют приведения в нормативное состояние, отсутствуют ограждения, твердое основание, пандусы или требуется частичный ремонт | Приведение площадок для сбора твердых бытовых отходов в нормативное состояние | Повышение качества жизни населения - | Ремонт и обустройство 5 площадок | Необходима разработка проектно-сметной документации | МП «Жилищное хозяйство и благоустройство территорий» | 2023 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.1.3 | Ремонт и обустройство существующих контейнерных площадок на территории г. Гаврилов-Ям: 1. Перекрёсток ул. Республиканская 27 2. ул. Свободы и пожарный проезд д.48 (ул. Шлыкова (перекрёстке в районе д.36) 3. ул. Дзержинского (перекрёсток в районе д.4) 4. ул. Чернышевского дом д.35а (ранее ул. Чернышевского 1/ ул. Герцена/Пирогова) 5. ул. Клубная (в районе д.26) ул. Менжинского | Большинство контейнерных площадок требуют приведения в нормативное состояние, отсутствуют ограждения, твердое основание, пандусы или требуется частичный ремонт | Приведение площадок для сбора твердых бытовых отходов в нормативное состояние | Повышение качества жизни населения - | Ремонт и обустройство 5 площадок | Необходима разработка проектно-сметной документации | МП «Жилищное хозяйство и благоустройство территорий» | 2024 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.1.4 | Ремонт и обустройство существующих контейнерных площадок на территории г. Гаврилов-Ям: 1. ул. Вокзальная 2/ ул. Пионерская (в начале улицы) 2. ул. Герцена (в районе д.1) 3. Перекрёсток ул. Чехова 6/ул. Крылова 4. в районе ул. Цветаевой 8/ ул. Есенина 5. ул. Рыбинская и ул. Клубная (в районе д.71-73) | Большинство контейнерных площадок требуют приведения в нормативное состояние, отсутствуют ограждения, твердое основание, пандусы или требуется частичный ремонт | Приведение площадок для сбора твердых бытовых отходов в нормативное состояние | Повышение качества жизни населения - | Ремонт и обустройство 5 площадок | Необходима разработка проектно-сметной документации | МП «Жилищное хозяйство и благоустройство территорий» | 2025 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| - 7.2. Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Благоустройство дворовой территории и детской площадки г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова д. 1б,3,4,5 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 305 благополучателей | Потребность в средствах 5,6 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2022 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.2.2. | Благоустройство дворовой территории и детской площадки г. Гаврилов-Ям, ул.Строителей, д.2 – Юбилейный проезд, д.12, д.14 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 499 благополучателей | Потребность в средствах 5,6 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2022 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.2.3. | Благоустройство дворовой территории и детской площадки г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского д.57 – Юбилейный пр.,д.1 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых т | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 310 благополучателей | Потребность в средствах 5,6 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2022 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.2.4. | Благоустройство дворовой территории и детской площадки г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д.11,12,13 – ул.Энгельса, д.2 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 350 благополучателей | Потребность в средствах 5,6 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2022 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.2.5. | Благоустройство игровой площадки г.Гаврилов-Ям, ул.Чернышевского в районе средней школы №3 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства | Благоустройство территории игровой площадки | Повышение качества жизни населения | 480 благополучателей | Потребность в средствах 2,5 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2022 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.2.6. | Благоустройство игровой площадки г.Гаврилов-Ям, ул.Седова, д.29 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 570 благополучателей | Потребность в средствах 2,5 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2022 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.2.7. | Благоустройство игровой площадки г. Гаврилов-Ям,ул. Кирова, д.15 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 593 благополучателей | Потребность в средствах 2,5 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2022 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.2.8. | Благоустройство дворовой территории и игровой площадки г.Гаврилов-Ям, ул.Труфанова д.17-д.19 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 350 благополучателей | Потребность в средствах 5,6 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2023 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.2.9 | Благоустройство дворовой территории и игровой площадки г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского 59-ул.Юбилейный пр.6 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 250 благополучателей | Потребность в средствах 5,6 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2024 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.2.10 | Благоустройство дворовой территории и игровой площадки г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского 54,58, ул.Коммунистическая 1-7 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 380 благополучателей | Потребность в средствах 5,6млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2025 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.2.11 | Благоустройство дворовой территории и игровой площадки г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского 62,64,ул.Коммунистическая 9,10 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 420 благополучателей | Потребность в средствах 5,6 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2026 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.2.12 | Благоустройство дворовой территории и игровой площадки г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского 46,48,48а | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 70 благополучателей | Потребность в средствах 5,6 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2027 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.2.13. | Благоустройство игровой площадки с.Великое, район ул.Некрасовская, д.1 а | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 420 благополучателей | Потребность в средствах 2,5 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2022 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 7.2.14. | Благоустройство игровой площадки с. Лахость | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 147 благополучателей | Потребность в средствах 2,5 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2023 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 7.2.15. | Благоустройство игровой площадки с.Великое, ул.Сверлова | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 1200 благополучателей | Потребность в средствах 2,5 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2024 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 7.2.16. | Благоустройство многофункциональной спортивной площадки д.Плотина | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Благоустройство территории спортивной площадки | Повышение качества жизни населения | 162 благополучателей | Потребность в средствах 2,5 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2025 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 7.2.17. | Благоустройство дворовой территории и детская площадка п.Новый | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 106 благополучателей | Потребность в средствах 5,6 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2026 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 7.2.18. | Благоустройство дворовой территории и игровой площадки с.Великое, | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 800 благополучателей | Потребность в средствах 2,5 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2027 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 7.2.19. | Благоустройство игровой площадки с.Стогинское,ул.Центральная, д.10 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 420 благополучателей | Потребность в средствах 2,5 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2022 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 7.2.20. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома с Шопша, ул. Молодежная, д. 12 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 120 благополучателей | Потребность в средствах 0,6 млн. рублей | Программа «Решаем вместе» | 2022 | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| 7.2.21. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома с Шопша, ул. Молодежная, д. 14 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 86 благополучателей | Потребность в средствах 0,3 млн. рублей | Программа «Решаем вместе» | 2022 | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| 7.2.22. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома с Шопша, ул. Строителей, д. 8-д.9 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 230 благополучателей | Потребность в средствах 2,5 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2023 | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| 7.2.23. | Благоустройство дворовой территории с игровой площадкойс. Шопша ул. Строителей д.5, д.6, д.7 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 250 благополучателей | Потребность в средствах 5,6 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2024 | Администрация Шопшинское сельского поселения |
| 7.2.24 | Благоустройство дворовой территории с игровой площадкой с. Шалаево ул. Центральная д.8, д.10, д.12 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 165 благополучателей | Потребность в средствах 5,6млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2025 | Администрация Шопшинское сельского поселения |
| 7.2.25. | Благоустройство дворовой территории с игровой площадкой с. Ильинское-Урусово ул.Мира д. 1, д.4 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Благоустройство территории игровой площадки | Повышение качества жизни населения | 165 благополучателей | Потребность в средствах 5,6млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2026 | Администрация Шопшинское сельского поселения |
| 7.2.26. | Устройство игровой площадки с.Ильинское-Урусово ул. Центральная | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Благоустройство территории игровой площадки | Повышение качества жизни населения | 325 благополучателей | Потребность в средствах 2,5 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2027 | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| - 7.3. Благоустройство общественных пространств и территорий (парки, скверы и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Устройство многофункциональной спортивной площадки с Плещеево, ул. Центральная | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Создание благоприятных условий для отдыха населения | Повышение качества жизни населения, увеличение количества населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | 120 благополучателей | Потребность в средствах 2,4 млн. рублей | Программа «Решаем вместе» | 2022 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 7.3.2. | Устройство многофункциональной спортивной площадки с.Поляна, ул. Клубная | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Создание благоприятных условий для отдыха населения | Повышение качества жизни населения, увеличение количества населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | 75 благополучателей | Потребность в средствах 2,4 млн. рублей | Программа «Решаем вместе» | 2022 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 7.3.3. | Благоустройство общественной территории г Гаврилов-Ям, ул. Советская | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Создание благоприятных условий для отдыха населения | Повышение качества жизни населения | 16341 благополучателей | Потребность в средствах 6,0 млн. рублей | Программа «Решаем вместе» | 2022 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.3.4. | Благоустройство общественной территории г Гаврилов-Ям, ул. 8 Марта-проспект Машиностроителей | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Создание благоприятных условий для отдыха населения | Повышение качества жизни населения | 650 благополучателей | Потребность в средствах 6,0 млн. рублей | Программа «Решаем вместе» | 2026 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.3.5. | Благоустройство территорий по ул. Кирова расположенной между Администрацией города, гостиницей и центром Детского творчества «Лидер» (в районе ул. Кирова д.1а) | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Создание благоприятных условий для отдыха населения | Повышение качества жизни населения | 13230 благополучателей | Потребность в средствах 6,0 млн. рублей | Программа «Решаем вместе» | 2025 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.3.6. | Благоустройство территории пруда на ул. Семашко | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Создание благоприятных условий для отдыха населения | Повышение качества жизни населения | 1250 благополучателей | Потребность в средствах 3,7 млн. рублей | Программа «Решаем вместе» | 2023 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.3.7. | Благоустройство площадки для выгула и дрессировки животных г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д.1а | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Создание благоприятных условий для отдыха населения | Повышение качества жизни населения | 1500 благополучателей | Потребность в средствах 1,5 млн. рублей | Программа «Наши дворы» | 2022 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.3.8. | Благоустройство общественной территории у средней школы № 2 и магазина «Адмирал» г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Создание благоприятных условий для отдыха населения | Повышение качества жизни населения | 16341 благополучателей | Потребность в средствах 10,0 млн | Программа «Решаем вместе» | 2024 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.3.9. | Благоустройство территории центральной части города, стадиона «Труд» и рекреационных зон. Проект «Страна Ямщика-дорога в будущее» | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Создание благоприятных условий для отдыха населения | Повышение качества жизни населения | 16341 благополучателей | Потребность в средствах 80,0 млн. | Мероприятия Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (проект Малые города) | 2023 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.3.10. | Устройство многофункциональной спортивной площадки с Великое, ул. Некрасовская, д.1 | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Создание благоприятных условий для отдыха населения | Повышение качества жизни населения, увеличение количества населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | 120 благополучателей | Потребность в средствах 2,5 млн. рублей | Программа «Решаем вместе» | 2023 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 7.3.11 | Благоустройство спортивной площадки (хоккейный корт) д.Поляна | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Благоустройство территории спортивной площадки | Благоустройство территории спортивной площадки | 156 благополучателей | Потребность в 5,6 млн. рублей | Программа «Решаем вместе» | 2024 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 7.3.12 | Благоустройство берега Черного пруда 2 этап С. Великое | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Создание благоприятных условий для отдыха населения | Повышение качества жизни населения | 1200 благополучателей | Потребность в 5,6 млн. рублей | Программа «Решаем вместе» | 2025 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 7.3.13 | Благоустройство дворовой территории д. Поляна | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Современный облик дворовой территории | Повышение качества жизни населения | 156 благополучателей | Потребность в 5,6 млн. рублей | Программа «Решаем вместе» | 2026 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 7.3.14 | Благоустройство памятника с. Великое | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Создание благоприятных условий для отдыха населения | Повышение качества жизни населения | 1200 благополучателей | Потребность в 5,6 млн. рублей | Программа «Решаем вместе» | 2027 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| - 7.4. Комплексное благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Разработка и внедрение дизайн-кода г. Гаврилов-Ям | Отсутствие единых правил по формированию стилистически единой городской среды | Улучшение визуальных характеристик городской среды | Повышение комфортности городской среды | 50 % элементов благоустройства, соответствующие дизайн-коду | Потребность в средствах 1,0 млн. рублей | Правила благоустройства городского поселения Гаврилов-Ям | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 7.4.2 | Художественное оформление внешнего облика фасадов социальных учреждений д/с Ленок, д/с Солнышко. г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского | Неудовлетворительное состояние фасадов социальных учреждений | Приведение фасадов социальных учреждений в нормативное состояние | Улучшение эстетического состояния фасадов учреждений | Фасады 2 зданий | Необходимое финансирование – 10.0 млн.руб. |  | 2024-2025 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 7. 4.3 | Подсветка здания МБУ ДО «Дворец детского творчества» | Недостаточное освещение здания | Современный облик здания | Повышение качества жизни населения | 16000 благополучателей | Необходимое финансирование – 0,5 млн. рублей |  | 2023 | Администрация муниципального района |
| 7.4.5 | МУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» | Недостаточное освещение здания | Современный облик здания | Повышение качества жизни населения | 16000 благополучателей | Необходимое финансирование – 0,5 млн. рублей |  | 2024 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.4.6 | Здание Администрации муниципального района | Недостаточное освещение здания | Современный облик здания | Повышение качества жизни населения | 16000 благополучателей | Необходимое финансирование – 0,5 млн. рублей |  | 2025 | Администрация муниципального района |
| 7.4.7 | Здание Администрация городского поселения Гаврилов-Ям | Недостаточное освещение здания | Современный облик здания | Повышение качества жизни населения | 16000 благополучателей | Необходимое финансирование – 0,5 млн. рублей |  | 2026 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 7.4.8 | МБУ ДО «Детская школа искуств» | Недостаточное освещение здания | Современный облик здания | Повышение качества жизни населения | 16000 благополучателей | Необходимое финансирование – 0,5 млн. рублей |  | 2026 | Администрация муниципального района |

- 8. Экология, недропользование

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8.1. Природоохранные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Реконструкция площадок сбора твердых коммунальных отходов с учетом организации раздельного сбора | Отсутствие организованной системы сбора вторичного сырья на территории района | Увеличение объемов использования вторичного сырья | Улучшение экологической ситуации в районе | Реконструкция 60 площадок | Необходима разработка проектно-сметной документации | МП «Жилищное хозяйство и благоустройство территорий» | 2022-2027 | Администрации городского и сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 8.1.2 | Установление зон затопления, подтопления на территории района | Не определены зоны затопления, подтопления | Определение участков с риском затопления | Снижение рисков по строительству объектов и благоустройству территории | Количество выявленных зон | Включение мероприятия в региональные программы |  | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| - 8.2. Освоение недр и регулирование недропользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Открытие и разработка новых карьеров | Наличие общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийная смесь) на территории Гаврилов-Ямского района, освоение которых не производится | Увлечение добычи песчано-гравийной смеси на территории района | Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет | 315,6 км дорог находящихся в неудовлетворительном состоянии | - Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» | - Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2022-2027 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |

- 9. Ритуальные услуги

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9.1. Повышение качества и доступности оказания ритуальных услуг населению (организация и благоустройство мест захоронения, строительство ритуальных залов и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | - Ремонт подъездных дорог к местам захоронения | Плохое состояние подъездных дорог | Улучшение доступа на территорию кладбищ | Повышения качества дорог | Ремонт 3 км подъездных путей к местам захоронения | Потребность в средствах 8,4 млн. рублей | - | 2022-2027 | Администрации городского и сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |

- III. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

- 1. Социальная поддержка населения

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Обеспечение комфортных и доступных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Внедрение новой формы помощи на дому (услуги помощников по уходу) в рамках реализации государственного социального заказа | Потребность в осуществлении ухода и присмотра на дому за гражданами с психическими расстройствами; с признаками старческой деменции; гражданами после выписки из стационаров | Удовлетворение потребности в осуществлении ухода и присмотра за гражданами, которым требуется посторонняя помощь и уход, восстановление навыков. | Организация системы долговременного ухода, в т.ч. обеспечение проживания граждан в привычной домашней среде. Снижение нагрузки на стационарные учреждения. | Число граждан – получателей социальной услуги «Помощник по уходу»- в 2022 году - 9 ед. Расчет показателя ежегодно осуществляется исходя из анализа нуждаемости в услуге | Не требуется | Постановление Правительства области от 11.12.2019 № 859-п «О программе "Повышение качества жизни граждан старшего поколения в Ярославской области" на 2020 - 2025 годы» | 2022 –2025 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» |
| 1.1.2 | Приобретение автотранспорта для оказания социальных услуг | Необходимость замены автотранспорта в связи с высоким износом | Приобретение 2 единиц автотранспорта: Спецавтотранспорт, «Социальное такси» | Осуществление доставки пожилых граждан и инвалидов в социально значимые объекты, в т.ч. для проведения жизненно необходимой процедуры (гемодиализ). | Количество единиц | Требуются средства областного бюджета: В 2024 году – 3 200 000 рублей В 2025 году – 3 300 000 рублей | Постановление Правительства области от 11.12.2019 № 859-п «О программе "Повышение качества жизни граждан старшего поколения в Ярославской области" на 2020 - 2025 годы», Постановление Правительства ЯО от 22.03.2021 № 128-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" | Годы замены в соответствии с уровнем износа и сроками эксплуатации | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» |
| 1.1.3 | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для маломобильных групп населения | Низкий уровень доступности для инвалидов и мобильных групп населения в учреждения социальной инфраструктуры | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Ярославской области | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и повышение уровня предоставления государственных и муниципальных услуг для всех категорий граждан | Приобретение оборудования не предусмотрено | Финансирование не требуется | Дорожная карта | 2022-2025 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление социальной защиты населения и труда |
| 1.2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Предоставление субсидий на приобретение жилья, на оплату платежей в сфере ипотечного кредитования | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | Предоставление денежных средств для приобретения жилья или на погашение платежей по ипотеке | Улучшение жилищных условий населения | Улучшение жилищных условий не менее 3 семей | Необходимое финансирование программы | Государственная программа Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» | 2022-2027 (2022 – 1 семья. 2024 – 1 чел.) | Администрация Городского поселения Гаврилов-Ям |
|  |  | Предоставление выплат на погашение аннуитентных платежей по кредиту гражданам, улучшившим жилищные условия в рамках программы | Предоставление денежных средств на погашение аннуитентных платежей по ипотеке | Снижение финансовой нагрузки на семьи отдельных категорий граждан, выплачивающих ипотечный кредит | 1 семья – получатель выплаты на погашение аннуитентных платежей по кредиту в течение трех лет |  |  | 2022 г. – 1 семья 2023 год – 1 семья 2024 год – 1 семья |  |
| 1.2.2 | Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, вставшим на жилищный учет до 01.01.2005, нуждающимся в улучшении жилищных условий | Несоответствие жилищных условий, нормам установленным органом местного самоуправления | Улучшение жилищных условий граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в количестве 8 человек | Повышение качества жизни граждан, снижение социальной напряженности | 5 граждан, получивших меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты | Размер единовременной денежной выплаты на обеспечение одного гражданина производится исходя из средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в Ярославской области, с учетом 18 кв.м. на одного получателя. | Постановление Правительства Ярославской области от 11.01.2010 № 1-п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильём отдельных категорий граждан за счёт средств федерального бюджета и признании утратившим силу постановления Администрации области от 01.02.2006 № 32» | 2022-2026 (ежегодно не менее 1 человека) | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; Администрация Городского поселения Гаврилов-Ям |
| 1.2.3 | Предоставление областных жилищных субсидий многодетным семьям на улучшение жилищных условий | Несоответствие жилищных условий, нормам установленным органом местного самоуправления | Улучшение жилищных условий многодетных семей, состоящих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях | Повышение качества жизни граждан, снижение социальной напряженности | 4 семьи, получивших областную жилищную субсидию | Закон Ярославской области от 11 июля 2005 г. № 40-з «Об условиях реализации права отдельных категорий граждан на предоставление жилых помещений по договорам социального найма» и от 27.06.2007 № 50-з «О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» Предоставление субсидий осуществляется в порядке очередности, по дате постановке на учет. | Государственная программа Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» | 2023-2026 (ежегодно не менее 1 человека) | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Администрации городского и сельских поселений муниципального района |
| 1.2.4 | Предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Несоответствие жилищных условий, нормам установленным органом местного самоуправления | Улучшение жилищных условий граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки | Повышение качества жизни граждан, снижение социальной напряженности | 2 граждан, получивших жилищную субсидию | Условиями предоставления субсидии является выделение муниципальному району денежных средств из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | Постановление Правительства Российской Федерации № 897 от 10.12.2002 «Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | 2023-2024 2023 – 1 чел. 2024 – 1 чел. | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; Администрация городского поселения Гаврилов-Ям; Администрация Митинского сельского поселения |
| 1.3. Предоставление земельных участков льготным категориям граждан, в том числе гражданам, имеющим трёх и более детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Предоставление земельных участков в собственность бесплатно, в аренду без проведения торгов | Очередь граждан, относящихся к льготным категориям (в том числе граждан, имеющих трёх и более детей), состоящих на учёте в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность | Сокращение очереди | 1. Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан 2. Вовлечение земельных участков в оборот 3.Стимулирование жилищного строительства | 1. Доля числа граждан, снятых с учета для бесплатного предоставления в собственность земельных участков, от числа граждан, состоящих на учете для бесплатного предоставления в собственность земельных участков, на 1 января отчетного года не менее 60% | 1. Наличие земельных участков 2. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | Закон Ярославской области от 27 апреля 2007 г. № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»; Закон Ярославской области от 08 апреля 2015 г. № 14-з «Об отдельных вопросах предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» | 2022-2027 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 1.3.2 | Предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей | Необходимость улучшения жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей | Получение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома | 1. Исполнение государственных обязательств по обеспечению земельными участками для индивидуального жилищного строительства граждан, имеющих трех и более детей 2. Реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, получивших земельный участок для индивидуального жилищного строительства, от числа граждан, имеющих трех и более детей, принятых на учет для бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства - 100% | 1. Наличие земельных участков 2. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | Постановление Правительства ЯО от 21.02.2020 № 147-п | 2022-2027 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |

- 2. Труд и занятость населения

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Повышение социальной, политической и экономической активности социально значимых слоев населения (ликвидация цифрового неравенства, переквалификация и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Профессиональное обучение безработных граждан | Рост уровня безработицы среди лиц, не имеющих профессии, специальности | Трудоустройство безработных граждан | Повышение уровня жизни населения, рост доходов граждан, снижение безработицы | Переобучение 105 человек | Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 декабря 2021 года N 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Финансирование профессионального обучения осуществляется из средств бюджета Ярославской области. | Ведомственная целевая программа Ярославской области «Содействие занятости населения Ярославской области» | 2022-2026 (ежегодно не менее 21 человека) | Гаврилов-Ямское отделение ГКУ ЯО ЦЗН г. Ярославля |
| 2.1.2. | Предоставление социальной помощи малоимущим гражданам в рамках заключения социальных контрактов на поиск работы | Среднедушевой доход семьи, одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума по независящим от него причинам | Трудоустройство граждан и увеличение их доходов | Снижение уровня бедности | 92 семей, преодолевших бедность и имеющих постоянный доход | Финансирование за счет федерального и регионального бюджетов | Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы | 2022-2025 Количество семей, преодолевших бедность и имеющих постоянный доход: 2022 – 31 ед. 2023 – 31 ед. 2024 – 32 ед. 2025 – 32 ед. | Администрация Гаврилов – Ямского муниципального района; Управление социальной поддержки населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района; Гаврилов-Ямское отделение ГКУ ЯО ЦЗН г. Ярославля |

- 3. Образование

Общая информация:

| № п/п | Показатель | на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество муниципальных учреждений образования |  |
| 1.1. | - количество муниципальных дошкольных учреждений образования, на конец отчетного периода | 14 |
| 1.2 | - количество дошкольных групп в школах, на конец отчетного периода | 6 |
| 1.3 | - количество муниципальных общеобразовательных учреждений, на конец отчетного периода | 13 |
| 1.4 | - количество муниципальных учреждений дополнительного образования, на конец отчетного периода | 2 |
| 2. | Численность детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, чел. | 84 |
| 3. | Потребность в создании дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, мест | 0 |
| 4. | Потребность в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, мест | 0 |
| 5. | Численность учащихся, человек | 2859 |
| 6. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждений | 0 |
| 7. | Доля детей школьного возраста (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), проживающих в муниципальном районе (городском округе) | 81,93% |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Повышение качества и обеспечение доступности общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство нового здания центра развития детского творчества «Лидер» | Недостаточность площадей муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» и трудности с посещением зданий для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Повышение качества и обеспечение доступности дополнительного образования за счет увеличения площадей и обеспечения доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Повышение качества и доступности дополнительного образования, в т.ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 4957 кв.м. 750 мест | Наличие проектно-сметной документации, средства областного и местного бюджета | муниципальная программа «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2025 годы | 2022 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 3.1.2. | Ремонт пищеблока МОУ «Вышеславская общеобразовательная школа» | Необходимость проведения работ по ремонту школьного пищеблока | Повышение качества и доступности общего образования за счет создания комфортных современных условий обучения | Повышение качества и доступности общего образования за счет создания комфортных современных условий обучения | 75 обучающихся | Наличие проектно-сметной документации, средства областного и местного бюджета | муниципальная программа «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2025 годы | 2022 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, МОУ «Вышеславская ОШ» |
| 3.1.3. | Открытие Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе 3 школ (МОУ Великосельская СШ, МОБУ «Стогинская СШ», МОБУ «Полянская ОШ») | Необходимость обновления содержания образовательных программ, а также создания современных условий обучения | Повышение качества образования за счет обновления содержания образовательных программ, а также создания современных условий обучения | Повышение качества общего образования, расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей | 280 обучающихся, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Наличие проектно-сметной документации, средства областного и местного бюджета | Национальный проект «Образование» | 2022 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, МОУ Великосельская СШ; МОБУ «Стогинская СШ»; МОБУ «Полянская ОШ» |
| 3.1.4. | Открытие Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе 3 школ (МОБУ «Пружининская СШ», МОБУ «Ильинская ОШ», МОБУ «Митинская ОШ») | Необходимость обновления содержания образовательных программ, а также создания современных условий обучения | Повышение качества образования за счет обновления содержания образовательных программ, а также создания современных условий обучения | Повышение качества общего образования, расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей | 105 обучающихся, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Наличие проектно-сметной документации, средства областного и местного бюджета | Национальный проект «Образование» | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, МОБУ «Пружининская СШ», МОБУ «Ильинская ОШ», МОБУ «Митинская ОШ» |
| 3.1.5. | Разработка проектно-сметной документации с целью включения в реестр объектов капитального ремонта объектов образования | Поддержание в надлежащем состоянии материально-технической базы общеобразовательных организаций | Улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций | Повышение качества и доступности общего образования за счет создания комфортных современных условий обучения | Более 1 000 обучающихся | Средства местного бюджета | муниципальная программа «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2025 годы | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Средняя школа №1, МОУ СШ № 3 г. Гаврилов-Яма |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций (Средняя школа №1, МОУ СШ №3 г. Гаврилов-Яма | Поддержание в надлежащем состоянии материально-технической базы общеобразовательных организаций | Улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций | Повышение качества и доступности общего образования за счет создания комфортных современных условий обучения | Более 1 000 обучающихся | Наличие ПСД, включение в реестр объектов капитального ремонта объектов образования | Государственная программа РФ «Развитие образования» | 2026 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Средняя школа №1, МОУ СШ №3 г.Гаврилов-Яма |
| 3.1.7 | Создание базы по изучению и проектированию авиамоделизма в ЦРДТ «Лидер» и ГПОУ ЯО «Гаврилов-Ямский политехнический колледж» г. Гаврилов-Ям | Отсутствие программ дополнительного образования по направлению авиамоделизм | Доработка и запуск агрегатов летательных аппаратов | Расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей | Обучаюшиеся в ЦРДТ «Лидер» - 15 чел, В ГПОУ ЯО «Гаврилов-Ямский политехнический колледж» - 10 чел. | Получение гранта на реализацию проекта | Национальный проект «Образование» | 2023 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, ЦРДТ «Лидер», ГПОУ ЯО «Гаврилов-Ямский политехнический колледж» |
| 3.1.8 | Благоустройство территории Средней школы № 1 г. Гаврилов-Ям, ул. Юбилейный проезд | Неудовлетворительное состояние прилегающей территории | Приведение территории в нормативное состояние | Создание комфортных современных условий обучения | Более 700 обучающихся | Необходимое финансирование – 5.0 млн.руб. | Национальный проект «Образование» | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |

- 4. Здравоохранение

Общая информация

| № п/п | Показатель | на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество учреждений здравоохранения | 1 |
| 2. | Обеспеченность койками на 10 тыс. населения, единиц | 39,0 |
| 3. | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения, единиц | 22,0 |
| 4. | Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения, единиц | 54,1 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническая помощь, посещений на 1000 населения | 8755,3 |
| 6. | Стационарная помощь, койко-дней на 1000 населения | 1112,1 |
| 7. | Число вызовов скорой помощи на 1000 населения, единиц | 355,6 |
| 8. | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, единиц | 4,6 |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами |  | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Приобретение и монтаж модульных фельдшерско-акуушерских пунктов в с.Ставотино и с.Заячий-Холм | Низкий уровень доступности медицинского обслуживания в сельской местности | Приобретение и монтаж фельдшерско-акушерского пункта с.Ставотино и с.Заячий-Холм | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению | Приобретение и монтаж 2 фельдшерско-акушерских пунктов | Финансирование мероприятия - 11 854 580,00 руб. | Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» |  | 2021-2025 | ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ», департамент здравоохранения и фармации Ярославской области |
| 4.1.2 | Приведение материальнотехнической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь взрослым и детям, в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | Недостаток современного медицинского оборудования | Оснащение медицинских организаций района современным медицинским оборудованием | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению | Приобретение медицинского оборудования в количестве 48 единиц | Финансирование мероприятия – 8682068,55 руб. | Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» |  | 2022 | ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ», департамент здравоохранения и фармации Ярославской области |
| 4.1.3 | Приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта с. Остров (с. Митино) | Низкий уровень доступности медицинского обслуживания в сельской местности | Приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению | Приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта – 1 единица | Финансирование мероприятия – 10,0 млн. руб. |  | Национальный проект «Здравоохранение» | 2023-2024 | ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» |
| 4.2. Ремонт и модернизация объектов здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Капитальный ремонт зданий медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медикосанитарная помощь | Ненадлежащее состояние медицинских учреждений | Капитальный ремонт зданий медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медикосанитарная помощь (- фельдшерско-акушерский пункт с.Стогинское, - Великосельская врачебная амбулатория с.Великое, - 2-ой этаж поликлиники ЦРБ, - Шопшинская врачебная амбулатория, с.Шопша, - фельдшерско-акушерский пункт д.Ульяново) | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению | Проведение капитального ремонта в 5 помещениях ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» | Финансирование мероприятия – 6 136 629,00 руб. | Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» |  | 2022 | ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ», департамент здравоохранения и фармации Ярославской области |
| 4.2.2 | Капитальный ремонт зданий медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медикосанитарная помощь | Ненадлежащее состояние медицинских учреждений | - фельдшерско-акушерский пункт с.Лахость, ул.Молодежная, 5 - фельдшерско-акушерский пункт д.Прошенино, ул.Черемуховая, 4 - фельдшерско-акушерский пункт с.Ильинское-Урусово, ул.Мира, 4 - фельдшерско-акушерский пункт д.Поляна, ул.Центральная, 35 | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению | Проведение капитального ремонта в 4 зданиях ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» | Финансирование мероприятия – 1800000,00 руб. | Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» |  | 2023 | ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ», департамент здравоохранения и фармации Ярославской области |
| 4.2.3 | Капитальный ремонт зданий медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медикосанитарная помощь | Ненадлежащее состояние медицинских учреждений | - фельдшерско-акушерский пункт с.Пружинино, ул.Центральная, 47 | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению | Проведение капитального ремонта в зданиях ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» | Финансирование мероприятия – 300000,00 руб. | Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» |  | 2024 | ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ», департамент здравоохранения и фармации Ярославской области |
| 4.3. Привлечение специалистов в медицинские учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Привлечение специалистов в медицинские учреждения | Не укомплектованность первичного звена здравоохранения | Привлечение молодых специалистов: -врач-хирург**- 2 -врач-офтальмолог** -врач ОВП** Врач-психиатр-нарколог** Врач-анестезиолог-реаниматолог** Врач-терапевт участковый*-2 Врач-педиатр участковый*-3 Врач-уролог** *-целевая подготовка **-целевая переподготовка | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению | Укомплектованность врачами 59%, Средними медицинскими работниками - 75% | Национальный проект «Здравоохранение», Региональная целевая программа «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области на 2020-2024гг.» («Земский доктор»). Привлечение молодых специалистов после окончания обучения по целевому специалитету и целевой переподготовки | Региональная целевая программа «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области на 2020-2024гг.» («Земский доктор») |  | 2022-2025 | ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ», департамент здравоохранения и фармации Ярославской области |

- 5. Культура

Общая информация

| № п/п | Показатель | на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество учреждений культуры (всех форм собственности) | 22 |
|  | - количество библиотек | 9 |
|  | - количество музеев | 8 |
|  | - количество учреждений культурно-досугового типа | 5 |
|  | - количество театров | 0 |
|  | - количество концертных организаций | 0 |
|  | - количество зоопарков | 0 |
|  | - количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ | 294 |
|  | - количество учреждений образования в сфере культуры (ДШИ, ДМШ, ДХШ) | 1 |
| 2. | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, на конец отчетного периода (паспорт МО) | 82,3 |
| 2.1 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, на конец отчетного периода | 61 |
| 2.2 | Среднесписочная численность работников дополнительного образования в сфере культуры, на конец отчетного периода | 21,3 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | 31857,63 |
| 3.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | 31 249 |
| 3.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дополнительного образования в сфере культуры | 33 601 |
| 4. | Количество пользователей библиотек, тыс.чел | 8,922 |
| 5. | Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, % | 8 |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Строительство, ремонт и модернизация учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Переоснащение МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей» по модельному стандарту | Отсутствие ремонта в помещениях библиотеки, устаревшая мебель, устаревшее оборудование | Улучшение качества библиотечного обслуживания | Повышение качества и расширение спектра оказываемых населению социально-культурных услуг | Рост посещаемости мероприятий в учреждении на 10% | Победа в конкурсе на создание модельной библиотеки, размер субсидии составляет 10 000 000,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета 10 000 000,00 рублей. | РЦП «Развитие культуры и искусства в Ярославской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2019 № 984-п. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» |
| 5.1.2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы МУК «Дом культуры» Гаврилов-Ямского муниципального района | Неудобные посадочные места | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Дома культуры | Повышение качества оказания услуг в сфере культуры | Замена 287 кресел | Победа в конкурсном отборе среди учреждений культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек, размер субсидии составляет 1 636 323,05 рублей, в том числе средства областного бюджета 1 554 506,90 рублей. | Государственная программа Ярославской области «Развитие культуры в Ярославской области» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 18.12.2020 № 974-п | 2022 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, МУК «Дом культуры» |
| 5.1.3 | Замена оконных блоков в Островском клубе МУК «Митинский КДЦ» | Пришедшие в негодность деревянные оконные рамы | Замена оконных блоков | Повышение качества оказания услуг в сфере культуры, рост числа посетителей | Рост посещаемости мероприятий в учреждении на 10% | Наличие проектно-сметной документации. Общая потребность в средствах 450,0 тыс. рублей | В рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» | 2022 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, МУК «Митинский КДЦ» |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей» | Ветхое состояние электропроводки | Замена электропроводки | Повышение качества оказания услуг в сфере культуры, рост числа посетителей | Рост посещаемости мероприятий в учреждении на 10% | Наличие проектно-сметной документации Общая потребность в средствах 1878,7 тыс. рублей | РЦП «Развитие культуры и искусства в Ярославской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2019 № 984-п. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском» | 2022 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» |
| 5.1.5 | Строительство филиала МУК «Прошенинский КДЦ» в с. Ставотино | Отсутствие учреждений культуры в с. Ставотино | Охват культурно-досуговой деятельностью более 250 жителей | Повышение качества оказания услуг в сфере культуры, рост числа посетителей учреждений культуры | Рост посещаемости учреждений культуры на территории сельского поселения на 10% | Проектно-сметная документация отсутствует. | Государственная программа Ярославской области "Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области" на 2020 – 2025 годы | 2024-2025 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 5.2. Ремонт/ реконструкция военно-мемориальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Реконструкция памятника землякам, погибшим в 1941-1945 годах. с. Вышеславское (Заячье-Холмское СП) | Необходим ремонт, реконструкция памятника | Современный, отремонтированный памятник | Памятник участникам ВОВ 1941-1945гг изменит культурный облик села, который позволит не просто укрепить связь поколений, но и по-особому раскроет значимость Победы нашего народа в Великой Отечественной войне | Увеличение числа патриотических мероприятий, числа участников мероприятий | Потребность в финансировании 150 000 рублей | Спонсорская помощь | 2023 | Администрация Заячье-Холмского сельского поселения |

- 6. Физическая культура и спорт

Общая информация

| № п/п | Показатель | на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 49,7 |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % | 88,2 |
| 3. | Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, человек | 4021 |
| 4. | Количество спортивных сооружений | 92 |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Строительство спортивной площадки в с.Заячий-Холм | Отсутствие спортивной площадки | Создание спортивной площадки с уличными тренажерами | Развитие территории, улучшение качества жизни, увеличение населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | 30 человек | 0,75 млн.рублей, коммерческие предложения | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Заячье-Холмском сельском поселении» | 2022 | Администрация Заячье-Холмского сельского поселения |
| 6.1.2 | Завершение строительства футбольного стадиона с четырьмя беговыми дорожками в г. Гаврилов-Ям | Стадион находится в стадии незавершенного строительства | Обеспечение функционирования спортивного объекта | Развитие территории, улучшение качества жизни, увеличение населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | Пропускная способность 700 человек | Необходимо установить трибуны, табло, провести освещение, асфальтирование стоянок. Потребность в финансировании - 30 млн.рублей | Стратегия развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2023-2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.3 | Строительство крытого ледового дворца в г. Гаврилов-Ям | Отсутствие базы для занятий видами спорта на льду | Создание спортивного объекта | Развитие территории, улучшение качества жизни, увеличение населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | Пропускная способность 200 человек | Потребность в финансировании - 150 млн.рублей. ПСД отсутствует. | Стратегия развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2025-2026 2025 - ПСД 2026 - ввод объекта в эксплуатацию | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6.1.4 | Обустройство детской спортивно-игровой площадки с.Митино | Отсутствие спортивных плоскостных сооружений | Создание детской спортивно-игровой площадки | Развитие территории, улучшение качества жизни, увеличение населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | Потенциальные пользователи в количестве 304 чел. | Потребность в финансировании – 0,5 млн.рублей. | Государственная программа Ярославской области "Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области" на 2020 – 2025 годы | 2023 | Администрация Митинского сельского поселения |
| 6.1.5 | Обустройство спортивной площадки с. Ставотино | Отсутствие спортивных плоскостных сооружений | Создание спортивной площадки | Развитие территории, улучшение качества жизни, увеличение населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | Потенциальные пользователи в количестве 160 чел. | Потребность в финансировании – 0,195 млн.рублей. | Государственная программа Ярославской области "Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области" на 2020 – 2025 годы | 2023 | Администрация Заячье-Холмского сельского поселения |

- 7. Молодежная политика

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов для молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Создание творческого пространства «КУБ» на базе муниципального учреждения «Молодежный центр» | Отсутствие открытых пространств, доступа к звукозаписывающей аппаратуре пространств для занятия неформальной музыкой, площадок для занятия скетчингом, граффити и другими видами творчества. | Ресурсная поддержка молодых людей, занимающимся разными видами творчества, создание коворкинг-зоны «Выручай комната», рост числа мероприятий для молодежи, создание условий для помощи предпринимателям и самозанятым. | Организации досуга, творчества и отдыха молодежи, содействие решению проблем молодежной занятости. | Увеличение количества мероприятий в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Социальная активность. Творчество» не менее чем на 5 %, - увеличение количества молодежи, занимающейся творчеством и посещающих молодежные пространства не менее чем на 7 % | 1. Помещения были переданы в оперативное управление МУ «Молодежный центр» площади на ул. Комарова д.3. 3 этаж в размере около 66 квадратных метров; 2. Ремонтные работы (проектно-сметная документация была подготовлена и направлена в «Транснефть-Балтика») на сумму около 1 млн. рублей; 3 Мебель планируется приобрести за счет губернаторского проекта «Решаем вместе» или средства муниципального бюджета. Сумма 400 тысяч рублей. 4. Оборудование (в рамках спонсорской помощи «Транснефть-Балтика», вся документация подготовлена и направлена). Сумма 500 тыс. рублей | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» на 2022-2025 годы, утвержденная постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.01.2022 №17 | 2022-2023 2022 – ремонтные работы, 2023- приобретение оборудования и мебели | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, МУ «Молодежный центр» |
| 7.1.2 | Расширение молодежной общественной территории в центральной части г. Гаврилов-Ям | Недостаточное количество общественных территорий для детей и молодежи. | Установка воркаутов, оборудование для роллеров и скейтбордистов | Организации досуга и отдыха молодежи | Потенциальные пользователи в количестве 300 чел. | ПСД отсутствует. Потребность в средствах 5,5 млн.руб: - ПСД - 0,5 млн.руб., - проведение работ – 5,0 млн.руб. | Муниципальная программа Администрация городского поселения Гаврилов-Ям | 2023-2024 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |

- 8. Некоммерческий сектор

Общая информация

| № п/п | Показатель | на 01.01.2021 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица, ед. | 5 |
| 2. | Количество жителей, принимающих участие в мероприятиях социально ориентированных некоммерческих организаций, чел. | 480 |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Поддержка некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Гаврилов - Ямского муниципального района путем предоставления финансовой, имущественной, консультационной, информационной поддержек, развития кадрового потенциала | Неосведомленность населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, недостаточное финансирование конкурсов и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | Снижение социальной напряженности среди населения Гаврилов–Ямского муниципального района | Вовлечение, повышение заинтересованности и эффективности участия граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социального развития района | Увеличение создания социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района (с 5 до 6 ). Увеличение количества граждан, принимающих участие в мероприятиях некоммерческих организациях (с 480 до 500 человек) | Наличие финансирования в бюджете муниципального района 500 000 рублей на уставную деятельность. Постановление Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 03.02.2016 №94 «О финансовой поддержке деятельности районных общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных общественных организаций социальной направленности из бюджета муниципального района» | - Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» | 2022 -2026 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |

- IV. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Общая информация

| № п/п | Показатель | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 | на 01.01.2024 | на 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о количестве осуществляемых деятельность муниципальных предприятий | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) |  | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект |  | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) |  | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Строительство, реконструкция и модернизация объектов для предоставления услуг населению (МФЦ, ЗАГС и пр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Перевод архивного отдела в здание Дворца детского творчества по адресу г. Гаврилов-Ям ул. Советская д.2 | Нехватка площадей для организации работы отдела. Площадь существующих помещений 103 кв.м. |  | Хранение документов в помещениях одного здания. в соответствии с установленными нормами хранения. | Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг. |  | Увеличение площади помещений архивного отдела не менее, чем на 100 кв.м. | После ввода в эксплуатацию вновь построенного Цента развития детского творчества «Лидер», освободится здание Дворца детского творчества, в котором возможна организация деятельности архива. |  | Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» Приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях» | 2027 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |  |
| 1.1.2 | Ремонт входа в здание ЗАГС | Высокий процент износа данной части здания |  | Ремонт крыльца с заменой козырька. | Повышение уровня удовлетворенности получателей услуг, в том числе при проведении видео-фотосъемки |  | Проведение ремонтных работ части здания. | Проектно-сметная документация отсутствует, по предварительной калькуляции стоимость работ составляет 600 тыс. рублей Включение в решение Собрания представителей муниципального района «О бюджете» финансирования данного мероприятия на 2023 год. |  | Стратегия социально экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2027 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |  |
| 1.1.3 | Ремонт отделения «Почта России» г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского | Высокий процент износа здания |  | Ремонт фасада и помещений | Повышение уровня удовлетворенности получателей услуг |  | Проведение ремонтных работ здания | Проектно-сметная документация отсутствует. Необходимо финансирование в размере 3 млн.руб. |  | Стратегия социально экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района | 2024 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |  |
| - Цифровизация муниципального управления, предоставления муниципальных и государственных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Перевод социально значимых муниципальных услуг в электронный формат | Отсутствие возможности предоставления муниципальных услуг в электронном формате в соответствии с требованиями цифровой трансформации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |  | Обеспечение целевого состояния предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями цифровой трансформации | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате |  | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде (ожидаемое значение - 95%) | Наличие административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие с описаниями целевых состояний предоставления услуг, типовыми регламентами, разработанными федеральными органами исполнительной власти |  | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Распоряжение Губернатора Ярославской области «Об отдельных вопросах организации работы по цифровой трансформации в Ярославской области» от 25 ноября 2020 г. № 186-р | 2022 | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Администрации городского и сельских поселений муниципального района |  |
| - Повышение эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обучение специалистов по программам повышения квалификации | Дефицит квалифицированных кадров и компетенций сотрудников. |  | Повышение уровня профессиональных качеств сотрудников. | Повышение эффективности работы органов местного самоуправления |  | 15 специалистов, прошедших повышение квалификации | Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Предусмотреть финансирование на обучение в Муниципальной программе «Эффективная власть в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» в размере 30 тыс. руб. в год | Государственная программа «Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области на 2021-2025 годы» |  | 2022-2027 (ежегодно не менее 3 сотрудников) | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |  |
| 1.3.2 | Обучение сотрудников органов местного самоуправления компетенциям в сфере цифровой трансформации муниципального управления | Низкий уровень квалификации сотрудников в сфере цифровой трансформации муниципального управления |  | Получение необходимых компетенций, необходимых для успешной реализации цифровой трансформации в муниципальных образованиях | Повышение эффективности работы органов местного самоуправления |  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, не менее 2 чел. | Соглашение о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ярославская область)» на территории Ярославской области от 15.12.2021 №071-2021-D3001-90 между Минцифры России и Ярославской областью | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» |  | с 2022 года, ежегодно | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; Департамент информатизации и связи Ярославской области |  |
| 1.3.3 | Исполнение Плана мероприятий Ярославской области по реформированию унитарных предприятий на период до 01.01.2025 | Наличие муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на конкурентных рынках | Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий |  |  | Защита и развитие конкуренции на товарных рынках | Количество муниципальных унитарных предприятий, штук | 1.Наличие нормативно-правовой базы – имеется: Федеральный закон от 27.12.2019 № 485 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции» 2. Необходимые ресурсы: наличие затрат на проведение мероприятий по реорганизации / ликвидации, руб. | План мероприятий Ярославской области по реформированию унитарных предприятий на период до 01.01.2025, согласованный Ярославским УФАС России и утвержденный заместителем Председателя Правительства Ярославской области |  | Постоянно, контрольные точки – ежеквартально за отчетный год |  | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; Администрация Городского поселения Гаврилов-Ям |

- V. БЕЗОПАСНОСТЬ

Общая информация

| № п/п | Показатель | на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров в расчете на 10 000 человек, единиц | 45,6 |
| 2. | Число погибших в ДТП на 10 000 человек | 0 |

| № п/п | Мероприятие | Проблема (краткое описание ситуации) | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия (необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование) | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации, контрольные точки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение пожарной безопасности жилых домов и социальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Установка пожарного гидранта на территории г. Гаврилов-Ям, проведение сходов граждан и профилактических мероприятий | Недостаточное количество на территории поселения источников противопожарного водоснабжения, низкий уровень ответственности граждан за противопожарную безопасность | Снижение ущерба от пожаров, уменьшение количества пожаров | Снижение социальной напряженности, сохранение помещений в которых проживают граждане | Количество зарегистрированных пожаров в расчете на 10 000 человек, 45,6 единиц | 200 тыс. рублей | Муниципальная программа «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2022 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 1.1.2. | Обустройство противопожарных водоемов, проведение сходов граждан и профилактических мероприятий | Необустроенность на территории поселения источников противопожарного водоснабжения, низкий уровень ответственности граждан за противопожарную безопасность | Снижение ущерба от пожаров, уменьшение количества пожаров | Снижение социальной напряженности, сохранение помещений в которых проживают граждане | Количество зарегистрированных пожаров в расчете на 10 000 человек, 45,6 единиц | 107 тыс. рублей | Муниципальная программа «Защита населения и территории Великосельского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2022 | Администрация Великосельского сельского поселения |
| 1.1.3. | Оборудование подъездов к водоисточникам, чистка подъездов к пожарным водоемам, вырубка пожарных прорубей, устройство противопожарных полос, проведение сходов граждан и профилактических мероприятий | Необустроенность на территории поселения источников противопожарного водоснабжения, низкий уровень ответственности граждан за противопожарную безопасность | Снижение ущерба от пожаров, уменьшение количества пожаров | Снижение социальной напряженности, сохранения помещений в которых проживают граждане | Количество зарегистрированных пожаров в расчете на 10 000 человек, 45,6 единиц | 269 тыс. рублей | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шопшинского сельского поселения» | 2022 | Администрация Шопшинского сельского поселения |
| 1.1.4. | Обустройство незамерзающих прорубей, обустройство пирса пожарного водоема в д.Курдумово, проведение сходов граждан и профилактических мероприятий | Необустроенность на территории поселения источников противопожарного водоснабжения, низкий уровень ответственности граждан за противопожарную безопасность | Снижение ущерба от пожаров, уменьшение количества пожаров | Снижение социальной напряженности, сохранение помещений в которых проживают граждане | Количество зарегистрированных пожаров в расчете на 10 000 человек, 45,6 единиц | 80 тыс. рублей | Муниципальная программа «Защита населения и территории Заячье-Холмского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2022 | Администрация Заячье-Холмского сельского поселения |
| 1.1.5. | Чистка и углубление пожарных водоемов в д.Пасынково и с. Пружинино, проведение сходов граждан и профилактических мероприятий | Необустроенность о на территории поселения источников противопожарного водоснабжения, низкий уровень ответственности граждан за противопожарную безопасность | Снижение ущерба от пожаров, уменьшение количества пожаров | Снижение социальной напряженности, сохранение помещений в которых проживают граждане | Количество зарегистрированных пожаров в расчете на 10 000 человек, 45,6 единиц | 213 тыс. рублей | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Митинского сельского поселения» | 2022 | Администрация Митинского сельского поселения |
| - Антитеррористическая защищенность (оснащение объектов социальной сферы специальным оборудованием (система видеонаблюдения, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, металлоискатель (ручной и/или стационарный), ограждение объекта, средства контроля и управления доступом (СКУД)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт ограждения территории МДОУ д/с №2 «Родничок» | Бесконтрольное прохождение посторонних лиц на территорию детского образовательного учреждения, невыполнение требований АТЗ | Исключение бесконтрольного попадания посторонних на территорию детского сада, соблюдение требований АТЗ | Обеспечение безопасности детей | Ремонт 1 ограждения | 347 тыс. рублей | Муниципальная программа «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2025гг | 2022 | Администрация Гаврилов – Ямского муниципального района |
| - Организация безопасности пешеходных зон, пешеходных переходов, светофоров и пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обустройство пешеходного перехода на пр. Машиностроителей г. Гаврилов-Ям | Несоответствие требованиям безопасности дорожного движения | Безопасная эксплуатация пешеходных переходов | Обеспечение жителей безопасным пешеходным переходом | Обустроен по стандартам 1 пешеходный переход | Проектно-сметная документация отсутствует | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского | 2024 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 1.3.2 | Обустройство пешеходного перехода на ул. Чапаева г. Гаврилов-Ям | Несоответствие требованиям безопасности дорожного движения | Безопасная эксплуатация пешеходных переходов | Обеспечение жителей безопасным пешеходным переходом | Обустроен по стандартам 1 пешеходный переход | Проектно-сметная документация отсутствует | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского | 2025 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 1.3.3 | Обустройство пешеходного перехода на ул. Комарова г. Гаврилов-Ям | Несоответствие требованиям безопасности дорожного движения | Безопасная эксплуатация пешеходных переходов | Обеспечение жителей безопасным пешеходным переходом | Обустроен по стандартам 1 пешеходный переход | Проектно-сметная документация отсутствует | Стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского | 2026 | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |

- VI. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

- 1. Инвестиционные проекты

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Инвестор | Срок реализации проекта | Объем инвестиций, млн. рублей | Количество созданных рабочих мест, единиц | Меры поддержки проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация частного промышленного парка «ЛОКАЛОВЪ» г. Гаврилов-Ям Создание условий комплексной системы поддержки бизнеса, эффективной работы предприятий промышленности и логистики. Реконструкция производственных и складских площадей для размещения промышленных предприятий | ООО «Управляющая компания «ЛОКАЛОВЪ», ИП Матросов А.И. | 2017-2025 годы | 250,0 | 20 | Поддержка резидентов ЧПП «ЛОКАЛОВЪ» в рамках созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям» |
| 2. | Создание интегратора в области IT и слаботочных систем для гостиниц, розничных сетей, оздоровительных и медицинских центров и общественных мест | ООО «Медиа лаб» | 2021-2028 годы | 7,80 | 25 | Поддержка резидента в рамках созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям» |

- 2. Инвестиционные площадки

| № п/п | Название | Расположение | Площадь, га тип площадки | Категория земель | Площадь помещений | Подъездные пути | Инженерные коммуникации | Класс опасности | Резиденты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промышленный парк «Гаврилов-Ям» земельный участок 76:04:010810:30 | г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1 | 8,4 brownfield | земли населенных пунктов | Производственные здания общей площадью 15 000 м2 находятся в стадии строительства. Степень готовности – 50% | имеется подъезд | - |  | - |
| 2. | Частный промышленный парк «ЛОКАЛОВЪ» 76:04:010810:315, 76:04:010810:317 76:04:010810:318, 76:04:010810:300, 76:04:010810:303, 76:04:010810:10, 76:04:010810:11, 76:04:010810:302 | г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1 | 15,9 brownfield | земли населенных пунктов | Производственные помещения общей площадью 100 000 м2 находятся в нескольких корпусах разной этажности (от 1 до 3 этажей) | имеется подъезд | канализация, водоснабжение, электричество |  | На территории осуществляют свою деятельность порядка 40 резидентов |
| 3. | Земельный участок 76:04:1082501:371 | Гаврилов-Ямский район (район д. Петрунино, между СНТ "Заречный №10" и южной границей д. Петрунино) | 9,0 greenfield | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | имеется подъезд | Электро-, водо-, тепло снабжение, канализация |  | - |
| 4. | Земельный участок 76:04:010101:3194 | г. Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроителей | 5,7 greenfield | Земли промышленности, | - | участок граничит с автодорогой | рядом точка подключения к газопроводу высокого давления |  | - |
| 5. | Земельный участок 76:04:010119:8 | г. Гаврилов-Ям ул. Фурманова, д. 32 | 1,145 greenfield | земли населенных пунктов | - | имеется подъезд | по границам участка проходят коммуникации |  | - |

- Глава Гаврилов-Ямского муниципального района                                                                                 А.Б. Сергеичев