АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017   № 1221

О внесении изменений в  постановление

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 25.09.2014 №1302

В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 № 15 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014 №1302 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2017 годы:

1.1.в наименовании постановления слова «2014-2017 годы» заменить словами «2014-2018 годы»;

1.2. в пункте 1 слова «2014-2017 годы» заменить словами «2014-2018 годы»;

1.3. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Считать утратившим силу п. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.09.2016 № 1009 «О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014 №1302».

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района                                                            В.И. Серебряков

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от  31.10.2017  №  1221

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014 - 2018 годы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2018 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |  |
| Куратор муниципальной программы | Таганов В. Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел. (48534) 2-06-83 |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение потребителей Гаврилов-Ямского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района. Развитие газификации Гаврилов-Ямского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района. |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования – 133062,5 в т.ч. по годам: 2014 год – 0; 2015 год – 30288,4 (из них 17524,4-ОБ; 9597,7 – БМР; 3166,3 - БП); 2016 год – 52133,5 (из них 19614,3-ОБ; 16112,4- БМР; 8563,4 - БП; 7843,4 – ОБ (ПП)); 2017 год – 38492,1 (из них 12842,0-ОБ; 17875,1- БМР; 7775,0 – ОБ (ПП)); 2018 год *– 12148,5 – БМР. |  |
| Перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Основное мероприятие 1: «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Основное мероприятие 2: «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Основное мероприятие 3: «Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |

*Ожидаемое финансирование

- Содержание проблемы

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важных сфер экономики Гаврилов-Ямского района, которая тесно связана с обеспечением жизнедеятельности населения, предприятий и  организаций района. Общество предъявляет справедливые требования, желая видеть в ЖКХ безаварийную, более «прозрачную» по формам работы отрасль.

В  течение последних лет отрасль претерпевает  серьезные изменения, осуществляется её  дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования муниципального района.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами)  в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение её приоритетных направлений и отработка          механизмов реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной                социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- формирование конкурентной среды;

- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ  и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении ЖКХ муниципального района. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, составляющий более 60 процентов;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 19 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери  прежде всего  связаны с техническим состоянием сетей, более трети которых нуждаются  в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию       объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень газификации жилищного фонда;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

-  сложное финансовое состояние организаций ЖКХ.

Указанные слабые стороны отрасли усугубляются одновременным проведением реформы местного самоуправления и передачей полномочий в сфере ЖКХ на уровень вновь образованных поселений в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Выявление сильных и слабых сторон в области ЖКХ важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

К угрозам следует отнести:

- невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;

- увеличение  затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;

- недофинансирование отрасли из бюджетов всех уровней;

- низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ;

- рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем       будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;

- заинтересованность и готовность муниципальных образований к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- использование достижений в практике организации и работы ЖКХ;

- получение софинансирования из областного бюджета.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках предполагаемых муниципальных целевых программ «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2015-2018 годы и «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2018 годы (далее - Программа), то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территорий района;

- сохранение низкого уровня газификации в сельской местности;

- снижение  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод о том,  что, несмотря на угрозы  и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

- Цели и задачи Муниципальной программы

Цель муниципальной программы – обеспечение потребителей Гаврилов-Ямского муниципального  района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района и развитие газификации Гаврилов-Ямского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района.

Задачи муниципальной программы:

1) повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности;

2) повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации  централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

3) обеспечение малонаселенных сельских пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев;

4) оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы;

5) бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями;

6) оказание поддержки водоснабжающим организациям в целях обеспечения надежного водоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы;

7)  оказание поддержки предприятиям, обеспечивающим  бесперебойное  предоставление коммунальных услуг потребителям.

Ожидаемые результаты от реализации Муниципальной программы - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение  санитарной обстановки.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в повышении уровня и качества  жизни населения района, посредством:

- подведения природного газа населению, коммунально-бытовым, промышленным потребителям (улучшится экологическая обстановка  и уменьшатся затраты на топливо);

- повышения качества предоставляемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению (будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям и доступ к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведёт к  снижению  заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений).

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения района.

Перечень  целевых показателей  муниципальной программы

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018* год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1: МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | 0,5 | % | 41 | 55 | 60 | 63 | 64,6 |
| 2. Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | 0,5 | км | 180,6 | 190,9 | 198,81 | 203,41 | 206,8 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 : МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | 0,5 | % | 22,5 | 21,5 | 21,2 | 21,0 | 20,7 |
| 2. Число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 0,5 | Количество аварий в год | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 : МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество предприятий, которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надёжного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы | 0,5 | шт | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | 0,5 | % | - | 6 | 10 | 15 | 20 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х | х | х |
| Основные мероприятия программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг» | Выполнено | Да/нет | - | Да | - | - | - |
| «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения» | Выполнено | Да/нет | - | - | Да | - | - |
| Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям | Выполнено | Да/нет | - | - | - | да | да |

*Оценочные показатели

Эффективность (результативность) муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое  эффективности (результативности) подпрограмм муниципальной программы.

- Перечень Подпрограмм Муниципальной программы

В муниципальную программу входит три подпрограммы и два основных мероприятия:

- Подпрограмма № 1: Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Подпрограмма № 3: Муниципальная целевая программа «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Основное мероприятие 1: «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг»;

- Основное мероприятие 2: «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения»;

- Основное мероприятие 3: «Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям».

3.1. Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2018 годы  направлена на  повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2018 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Основные сведения о подпрограмме  МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2018 годы приведены в  следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 1

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»

| Наименование муниципальной целевой программы | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2018 годы |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел.: 8 (48534) 2-06-83 |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел.: 8 (48534) 2-46-80 |
| Цели муниципальной целевой программы | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2018 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной целевой программы | - повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности; - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ – улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной целевой программы | - уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе; - общая протяженность газопровода в муниципальном районе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы | 2015-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 66934,2 тыс.руб. (из них 32813,0-ОБ; 33087,7-БМР; 1033,5-БП) в т.ч. по годам: 2015 год – 20247,8 тыс.руб. (из них 16375,1-ОБ; 3872,7-БМР); 2016 год – 23978,3 тыс.руб. (из них 11370,9-ОБ; 11573,9-БМР; 1033,5-БП); 2017 год – 19197,1 тыс.руб. (из них 5067,0-ОБ; 14130,1-БМР); 2018* год – 3511,0 тыс.руб. (из них 3511,0-БМР) |
| Контактные лица | Сечина Амина Фазиловна – ведущий специалист отдела капитального строительства и природопользования, тел.: 8 (48534) 2-49-80 |

* - Ожидаемое финансирование

3.2. Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» направлена  на обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Основные сведения о подпрограмме  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» приведены в  следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 2

Муниципальная целевая программа  «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»

| Наименование МЦП | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2018 годы |
| --- | --- |
| Куратор | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов, тел. (48534) 2-06-83 |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел. (48534) 2-46-80 |
| Участники МЦП | - Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; - Администрации городского и сельских поселений - организации коммунального комплекса |
| Цель программы | Обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| Задачи программы | - создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; - обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой, строительство новых и реконструкция действующих шахтных колодцев . |
| Основные целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (базовый год 2014 – 22,2%) в 2016 г. – на 1%; 2017г. – на 2%; 2018г. – на 3% 2. Снижение числа аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (базовый год 2014 - 5) в 2016 г. – на 1; 2017 г. – на 1; 2018г.– на 1. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 5510,2 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2016 г. – 2870,2тыс.руб. 2017 г. – 1540,0 тыс.руб. 2018 г.* - 1100,0 тыс.руб. из них: бюджет муниципального района – 4873,4 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2016 г. – 2233,4 тыс.руб. 2017 г. – 1540,0 тыс.руб. 2018 г.* - 1100,0 тыс.руб. областной бюджет – 468,4 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2016 г. – 468,4 тыс.руб. 2017 г. - 0 тыс.руб. 2018 г.* - 0 тыс.руб. бюджеты поселений – 168,4 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2016г. – 168,4 тыс. руб. |
| Контактные лица, телефон | Герасимова Анастасия Андреевна начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, (48534) 2 33 24 |

* - Ожидаемое финансирование

3.3. Муниципальная целевая программа «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» направлена  на обеспечение бесперебойного предоставления потребителям коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости.

Основные сведения о подпрограмме  МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» приведены в  следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 3

Муниципальная целевая программа  «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»

| Наименование МЦП | «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района » на 2015-2018 годы |
| --- | --- |
| Куратор МЦП | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов, тел.(48534) 2-06- 83 |
| Ответственный исполнитель МЦП | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района. Начальник Управления И.В. Соломатин, телефон: (48534)2-46-80 |
| Цели МЦП | Обеспечение бесперебойного предоставления потребителям коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости |
| Задачи МЦП | - оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы - обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) МЦП | Количество предприятий , которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы в 2015 году-2; в 2016 году-0; в 2017 году-0; в 2018 году-0. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы в 2015 году- 6%; 2016 году-0; в 2017 году-0; в 2018 году-0. |
| Сроки и этапы реализации МЦП | 2015-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования МЦП Контактные лица | Общий объем финансирования – 11715,7 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 4980,6 тыс.руб. (из них 715,6 -ОБ; 4265,0 БМР); 2016 год – 2235,1 тыс.руб. (из них 2235,1 БМР); 2017 год – 1500,0 тыс.руб. (из них 1500,0- БМР); 2018 год* – 3000,0 тыс. руб. (из них 3000,0 - БМР). |
|  | Герасимова Анастасия Андреевна, начальник отдела ЖКХ, (48534) 2 33 24 |

* - Ожидаемое финансирование

4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

| Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.) в т.ч. по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017 г. | 2018 г.* |
| Подпрограмма 1 МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 68184,2 | - | 20247,8 | 25228,3 | 19197,1 | 3511,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 33087,7 | - | 3872,7 | 11573,9 | 14130,1 | 3511,0 |
| областной бюджет | 34063,0 | - | 16375,1 | 12620,9 | 5067,0 | - |
| бюджеты поселений | 1033,5 | - | - | 1033,5 | - | - |
| Подпрограмма 2 МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 7570,2 | - | 2060,0 | 2870,2 | 1540,0 | 1100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 6333,4 | - | 1460,0 | 2233,4 | 1540,0 | 1100,0 |
| областной бюджет | 902,1 | - | 433,7 | 468,4 | - | - |
| бюджеты поселений | 334,7 |  | 166,3 | 168,4 | - | - |
| Подпрограмма 3 МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 11715,7 | - | 4980,6 | 2235,1 | 1500,0 | 3000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 11000,1 | - | 4265,0 | 2235,1 | 1500,0 | 3000,0 |
| областной бюджет | 715,6 | - | 715,6 | - | - | - |
| «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг», всего | 10000,0 | - | 3000,0 | 7000,0 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселений | 10000,0 | - | 3000,0 | 7000,0 | - | - |
| «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения», всего | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - |
| «Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям», всего | 36772,4 | - | - | 15979,9 | 16255,0 | 4537,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселений | 429,9 | - | - | 429,9 | - |  |
| областной бюджет | 15550,0 | - | - | 7775,0 | 7775,0 |  |
| областной бюджет (передача полномочий) | 15550,0 | - | - | 7775,0 | 7775,0 |  |
| бюджет муниципального района | 5242,5 | - | - | - | 705,0 | 4537,5 |
| Итого по муниципальной программе всего | 133062,5 | - | 30288,4 | 52133,5 | 38492,1 | 12148,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 55733,7 | - | 9597,7 | 16112,4 | 17875,1 | 12148,5 |
| областной бюджет | 49980,7 | - | 17524,4 | 19614,3 | 12842,0 | - |
| бюджеты поселений | 11729,7 | - | 3166,3 | 8563,4 | - | - |
| областной бюджет (передача полномочий) | 15618,4 | - | - | 7843,4 | 7775,0 | - |

*Ожидаемое финансирование

5. Система управления реализацией Муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией Муниципальной программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, который:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимают меры по устранению отклонений;

- представляет в установленном порядке бюджетные заявки по Муниципальной программе, предлагаемым к финансированию за счёт средств бюджета муниципального района в очередном финансовом году и плановом периоде;

- представляет в Управление финансов паспорт программы в качестве приложения к проекту решения Собрания представителей муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

- готовит периодические отчёты о реализации Муниципальной программы;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Муниципальной программы, размещает информацию на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5.2. Оценка реализации Муниципальной программы осуществляется в  соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденным  постановлением  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 года № 817.

6.  Система мероприятий Муниципальной программы

| №№ п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  | 2017 г. | 2018 г.* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газораспределительных сетей в д. Шалаево | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 1077,9 2324,0 | - - | - - | - - |  | 1077,9 2324,0 | - - | 2,0 км, 97 домов (квартир), 2017 год |  |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 172,0 - | - - | - - | 172,0 - |  | - - | - - | 0,9 км, 30 квартир, 2016 год. |  |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 3161,0 - | - - | - - | - - |  | - - | 3161,0 - | 2,3 км, 70 домов (квартир),2016,2017г |  |
| 1.1.4. | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 354,4 1249,4 | - - | - - | 354,4 |  | - 1249,4 (оплата кредиторской задолженности) | - - | 1,5 км, 42 дома, 2016 год. |  |
| 1.1.5. | Строительство газораспределительных в д. Илькино | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 127,9 886,5 | - - | - - | - - |  | 127,9 886,5 | - - | 1 км, 20 домов, 2017 год. |  |
| 1.1.6. | Строительство газораспределительных сетей в д. Хохлево | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 87,6 607,1 | - - | - - | - - |  | 87,6 607,1 | - - | 0,51 км, 15 домов, 2017 год. |  |
| 1.1.7. | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 8133,4 24933,0 | - - | 2923,7 16375,1 | 4428,5 8557,9 |  | 781,2 - | - - | 7,4 км, 344 квартиры+ЖДБ, 2015,2016 год. |  |
| 1.1.8 | Строительство газопровода к дому № 22 по ул. Чапаева в г. Гаврилов-Ям | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 138,7 - | - - | 138,7 - | - - |  | - - | - - | 109 м, 1 дом, 2015 год. |  |
| 1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проектирование газопроводных сетей «Путилово – Пасынково – Ульяново - Матвейка» | УЖКХКСиП | БМР | 738,2 | - | - | 738,2 |  | - | - - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2016 год |  |
| 1.2.2. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево - Нарядово» | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 1050,0 - | - | 435,7 - | - - |  | 614,3 - | - - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2015,2017 год |  |
| 1.2.3. | Экспертиза проектной документации по объекту «Газопровод низкого давления» д. Коромыслово | УЖКХ КСиП | БМР | 180,7 | - | 180,7 | - |  | - | - - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2015 год |  |
| 1.2.4. | Экспертиза проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления» д. Хохлево | УЖКХ КСиП | БМР | 123,2 | - | 123,2 | - |  | - | - - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2015 год |  |
| 1.2.5. | Врезка вводных газопроводов в с. Стогинское к д. № 1,3 по ул. Центральная | УЖКХ КСиП | БМР | 70,7 | - | 70,7 | - |  | - | - - | 2 дома, 2015 год |  |
| 1.2.6. | Проектно-изыскательские работы по строительству котельной в районе левобережья в г. Гаврилов-Ям | УЖКХ КСиП | БП | 1033,5 | - | - | 1033,5 |  | - | - - | 1 шт., 2016 год |  |
| 1.2.7 | Проектно-сметная документация котельной д. Поляна (в т.ч. экспертиза и согласование проекта газоснабжения) | УЖКХ КСиП | БМР | 512,2 | - | - | 512,2 |  | - | - - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2016 год |  |
| 1.2.8 | Поставка газа для котельной д.Поляна | УЖКХ КСиП | БМР | 12,3 | - | - | - |  | 12,3 | - - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2017 год |  |
|  | Итого по задаче 1 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет - бюджет поселений |  | БМР ОБ БП | 46973,7 15940,2 30000,0 1033,5 | - - - | 20247,8 3872,7 16375,1 - | 15796,7 6205,3 8557,9 1033,5 |  | 7768,2 2701,2 5067,0 - | 3161,0 3161,0 - - |  |  |
| 2. | Задача 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство мини-котельной в д. Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада. | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 7628,7 2813,0 | - - | - - | 2689,6 2813,0 | 4939,1 - |  | - - | Мощность 0,34 Гкал/ч, 2016 год. |  |
| 2.2. | Проектирование реконструкции котельной в с. Ильинское-Урусово | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 300,0 - | - - | - - | 300,0 - | - - |  | - - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2016 год |  |
| 2.3. | Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 8868,8 - | - - | - - | 2379,0 - | 6489,8 - |  | - - | Мощность Гкал/ч, 2016-2017 год. |  |
| 2.4 | Строительство узла учета в котельной с. Ильинское-Урусово | УЖКХКСиП | МБ ОБ | 350,0 - | - - | - - | - - | - - |  | 350,0 - | 1 шт, 2018 г. |  |
|  | Итого по задаче 2 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  | БМР ОБ | 19960,5 17147,5 2813,0 | - - - | - - - | 8181,6 5368,6 2813,0 | 11428,9 11428,9 - |  | 350,0 350,0 - |  |  |
| 3. | Задача 3. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство водопровода по ул. Железнодорожная – ул. Гражданская – ул. Рабочая | АО «Ресурс» | БМР ОБ | - - | - - | - - | - - |  |  | - - |  |  |
| 4. | Задача 4. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проектирование реконструкции системы водоснабжения с. Великое Iэтап | УЖКХ КСиП | БМР | 1616,4 | - | - | 1616,4 | - |  | - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу, 2015 год |  |
| 4.2. | Реконструкция магистрального участка водопроводной сети д. Поляна протяженностью 200 м. | УЖКХ КСиП | БМР | 200,0 | - | 200,0 | - | - |  | - | 0,2 км, 2015 год |  |
| 4.3. | Строительство водопровода к зданию Красноармейская д.1 | УЖКХ КСиП | БМР | 200,0 | - | 200,0 | - | - |  | - | Протяженность |  |
| 4.4. | Строительство скважины в с. Великое | УЖКХ КСиП | БМР | 300,0 | - | 300,0 | - | - |  | - | Количество скважин |  |
| 4.5. | Строительство скважины в д. Горе-Грязь | УЖКХ КСиП | БМР | 300,0 | - | 300,0 | - | - |  | - | Количество скважин |  |
| 4.6. | Реконструкция системы водоснабжения с. Великое 1 этап | УЖКХ КСиП | БМР | - | - | - | - | - |  | - | Протяженность 5 км |  |
| 4.7. | Строительство артезианской скважины в д. Петраково | УЖКХ КСиП | БМР | 510,6 | - | - | - | 510,6 |  | - | Кол-во 1 шт. |  |
| 4.8 | Строительство артезианской скважины в с. Осенево | УЖКХ КСиП | БМР | 400,0 | - | - | - | - |  | 400,0 | Протяженность 0,15 км |  |
|  | Итого по задаче 4 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  | БМР ОБ | 3527,0 3527,0 - | - | 1000,0 1000,0 - | 1616,4 1616,4 - | 510,6 510,6 - |  | 400,0 400,0 - |  |  |
| 5. | Задача 5. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проектирование станции обезжелезивания воды из артезианских скважин д. Поляна Великосельского с/п | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | - - | - - | - - | - - |  | - - | - - |  |  |
| 6. | Задача 6. Обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой, строительство новых и реконструкция действующих шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | УЖКХ КСиП | БМР ОБ БП | 2717,0 902,1 334,7 | - | 460,0 433,7 166,3 | 617,0 468,4 168,4 |  | 940,0 - - | 700,0 - - | Количество реконструирова-нных и построенных колодцев |  |
| 6.2. | Мероприятия по улучшению качества воды | УЖКХ КСиП | БМР | 89,4 | - | - | - |  | 89,4 | - |  |  |
|  | Итого по задаче 6 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет - бюджеты поселений |  | БМР ОБ БП | 4043,2 2806,4 902,1 334,7 | - | 1060,0 460,0 433,7 166,3 | 1253,8 617,0 468,4 168,4 |  | 1029,4 1029,4 - - | 700,0 700,0 - - |  |  |
| 7. | Задача 7. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 11000,1 715,6 | - | 4265,0 715,6 | 2235,1 |  | 1500,0 | 3000,0 | Количество предприятий, которым оказана поддержка - 2 |  |
|  | Итого по задаче 7 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  | БМР ОБ | 11715,7 11000,1 715,6 | - | 4980,6 4265,0 715,6 | 2235,1 2235,1 - |  | 1500,0 1500,0 - | 3000,0 3000,0 - |  |  |
| 8. | Задача 8. Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Снижение уровня кредиторской задолженности за топливо – энергетические ресурсы | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - | Снижение уровня кредиторской задолженности за топливо-энергетические ресурсы -6% |  |
| 9. | Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг | УЖКХ КСиП | БП | 10000,0 | - | 3000,0 | 7000,0 | - |  | - |  |  |
| 10. | Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения | УЖКХ КСиП | БМР | 70,0 | - | - | 70,0 | - |  | - |  |  |
| 11. | Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Субсидия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям | УЖКХ КСиП | ОБ БМР | 7775,0 705,0 | - - | - - | 7775,0 - | 7775,0 705,0 |  | - 4537,5 |  |  |
| 11.2. | Ремонт участка № 1 тепловых сетей по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 35,43068 672,6 | - | - | 35,43068 672,6 | - 672,6 |  | - |  |  |
| 11.3. | Ремонт участка № 2 тепловых сетей по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 42,15598 800,2 | - | - | 42,15598 800,2 | - 800,2 |  | - |  |  |
| 11.4. | Ремонт участка № 3 тепловых сетей по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 41,81790 794,1 | - | - | 41,81790 794,1 | - 794,1 |  | - |  |  |
| 11.5. | Ремонт участка № 4 тепловых сетей по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 42,15598 800,2 | - | - | 42,15598 800,2 | - 800,2 |  | - |  |  |
| 11.6. | Ремонт участка тепловых сетей ул. Луначарского - ул. Спортивная в г. Гаврилов-Ям, | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 49,47478 938,8 | - | - | 49,47478 938,8 | - 938,8 |  | - |  |  |
| 11.7. | Ремонт участка водопроводных сетей ул. Шишкина-Юбилейный проезд, | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 16,72492 316,5 | - | - | 16,72492 316,5 | - 316,5 |  | - |  |  |
| 11.8. | Ремонт ГРУ г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 19,67270 372,4 | - | - | 19,67270 372,4 | - 372,4 |  | - |  |  |
| 11.9. | Ремонт котельной «Квартальная котельная» | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 49,69296 942,3 | - | - | 49,69296 942,3 | - 942,3 |  | - |  |  |
| 11.10. | Ремонт резервуара чистой воды. ВОС г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 36,68238 696,5 | - | - | 36,68238 696,5 | - 696,5 |  | - |  |  |
| 11.11 | Ремонт участка канализационного коллектора города (ул. Менжинского, ул. Кирова, ул. Строителей, ул. Спортивная), | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 35,95184 682,3 | - | - | 35,95184 682,3 | - 682,3 |  | - |  |  |
| 11.12 | Ремонт приемного колодца ВОС г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 23,44404 444,4 | - | - | 23,44404 444,4 | - 444,4 |  | - |  |  |
| 11.13 | Ремонт котельной школы уо детей г. Гаврилов-Ям, Ярославской области, | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 15,55062 294,8 | - | - | 15,55062 294,8 | - 294,8 |  | - |  |  |
| 11.14 | Приобретение материалов для ремонта участка тепловых сетей ул. Октябрьская г. Гаврилов-Ям | УЖКХ КСиП | БП ОБ (ПП) | 21,14522 19,9 | - | - | 21,14522 19,9 | - 19,9 |  | - |  |  |
|  | Итого по мероприятию 3 в том числе: - бюджет поселений - областной бюджет - областной бюджет (передача полномочий) -бюджет муниципального района |  | БП ОБ ОБ (ПП) БМР | 36772,4 429,9 15550,0 15550,0 5242,5 | - - - - - | - - - - - | 15979,9 429,9 7775,0 7775,0 - | 16255,0 - 7775,0** 7775,0** 705,0 |  | 4537,5 - - - 4537,5 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 133062,5 | - | 30288,4 | 52133,5 | 38492,1 |  | 12148,5 |  |  |
|  | - бюджет муниципального района |  | БМР | 55733,7 | - | 9597,7 | 16112,4 | 17875,1 |  | 12148,5 |  |  |
|  | - областной бюджет |  | ОБ | 49980,7 | - | 17524,4 | 19614,3 | 12842,0 |  | - |  |  |
|  | - бюджеты поселений |  | БП | 11729,7 | - | 3166,3 | 8563,4 | - |  | - |  |  |
|  | - областной бюджет (передача полномочий) |  | ОБ (ПП) | 15618,4 | - | - | 7843,4 | 7775,0 |  | - |  |  |

*Ожидаемое финансирование

**- погашение кредиторской задолженности

Список принятых сокращений:	
ОБ - областной бюджет

ОБ (ПП) – областной бюджет (передача полномочий)

БМР – бюджет муниципального района

БП – бюджет поселений

ФБ – федеральный бюджет

ВИ – внебюджетные источники

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования