- АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020   № 5

О внесении изменений в постановление Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.09.2018 № 1077

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.09.2018 № 1077 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы», изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района 							А.А. Комаров

|  | Приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.01.2020 № 5 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы

1. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Перечень мероприятий МЦП

Система мероприятий Муниципальной программы / Система мероприятий МЦП/ВЦП

| №№ п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители (главные распорядители) | Источник финансирования | Объёмы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020* год | 2021* год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1: Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: Подготовка статей и информационных материалов по вопросам безопасности дорожного движения и размещение их в СМИ и сети Интернет | ОГИБДД Гаврилов-Ямского ОМВД РФ; МАУ «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и местного телевещания» | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 2: Выпуск специальных телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | ОГИБДД Гаврилов-Ямского ОМВД РФ; МАУ «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и местного телевещания» | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3: Проведение соревнований, конкурсов и организация прочих районных мероприятий в учреждениях образования (в т.ч. в летних лагерях), направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ) | ОГИБДД Гаврилов-Ямского ОМВД РФ; Управление образования Администрации МР | БМР | 185,0 | 55,0 | 65,0 | 65,0 | 2019-2021гг. |
| 1.4 | Мероприятие 4: Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике ДДТТ | ОГИБДД Гаврилов-Ямского ОМВД РФ; Управление образования Администрации МР | БМР | 58,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 2019-2021гг. |
| 1.5 | Мероприятие 5: Приобретение фликеров для детей из малообеспеченных семей, в т.ч. детей из населённых пунктов, приближенных к автодорогам | ОГИБДД Гаврилов-Ямского ОМВД РФ; Управление образования Администрации МР | БМР | 23,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 2019-2021гг. |
| 1.6 | Создание автогородка для закрепления навыков безопасного поведения детей на дорогах | Управление образования Администрации МР; МОБУ СОШ № 2 | БМР | 100,0 | - | 100,0 | - | 2019-2021гг. |
| 1.7 | Создание в ресурсном центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Гаврилов-Ямского района базы тематических видеороликов для изучения Правил дорожного движения в образовательных учреждениях района | Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | Дополнительное финансирование, направленное на реализацию мероприятия, не требуется | - | - | - | - | 2020-2021гг. |
| 1.8 | Трансляция социальных видеороликов на тему безопасности дорожного движения на Гаврилов-Ямском телевидении | МАУ «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и местного телевещания ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району | Дополнительное финансирование, направленное на реализацию мероприятия, не требуется | - | - | - | - | 2020-2021гг. |
|  | ИТОГО по программе: |  | Всего, в т.ч. | 366,0 | 80,0 | 193,0 | 93,0 |  |
|  |  |  | БМР | 366,0 | 80,0 | 193,0 | 93,0 |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Пр. источники | - | - | - | - |  |

*Ожидаемое финансирование

Используемые сокращения:

БМР - бюджет муниципального района»