Приложение 5 к решению

Собрания представителей

от  23.10.2014  № 31

Исполнение

субсидии поселениям Гаврилов-Ямского района за 9 месяцев 2014 года

- Субсидия на финансирование дорожного хозяйства

| Наименование | Уточненный план на 2014 год (руб.) | Исполнено за 9 мес. 2014 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Гаврилов-Ям | 11499400 | 9456688 | 82 |
| Великосельское сельское поселение | 2031190 | 1044243 | 51 |
| Заячье-Холмское сельское поселение | 1467024 | 1276558 | 87 |
| Митинское сельское поселение | 1207832 | 1207832 | 100 |
| Шопшинское сельское поселение | 1252470 | 261677 | 21 |
| Итого | 17457916 | 13246998 | 76 |

2. Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции  объектов водоснабжения и водоотведения

| Наименование | Уточненный план на 2014 год (руб.) | Исполнено за 9 мес. 2014 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Шопшинское сельское поселение | 3418000 | 0 | 0 |
| Великосельское сельское поселение | 131368 | 63368 | 48 |
| Заячье-Холмское сельское поселение | 41875 | 41875 | 100 |
| Итого | 3591243 | 105243 | 3 |

3. Субсидия на  реализацию мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей  Ярославской  области в приобретении (строительстве) жилья"

| Наименование | Уточненный план на 2014 год (руб.) | Исполнено за 9 мес. 2014 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Гаврилов-Ям | 2265486 | 44572 | 2 |
| Великосельское сельское поселение | 717343 | 0 | 0 |
| Заячье-Холмское сельское поселение | 666457 | 0 | 0 |
| Митинское сельское поселение | 384600 | 0 | 0 |
| Шопшинское сельское поселение | 537343 | 0 | 0 |
| Итого | 4571229 | 44572 | 1 |

4. Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры

| Наименование | Уточненный план на 2014 год (руб.) | Исполнено за 9 мес. 2014 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Митинское сельское поселение | 708919 | 708919 | 100 |
| Шопшинское сельское поселение | 1891081 | 1296081 | 69 |
| Итого | 2600000 | 2005000 | 77 |

5. Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета

| Наименование | Уточненный план на 2014 год (руб.) | Исполнено за 9 мес. 2014 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Гаврилов-Ям | 192020 | 192020 | 100 |
| Великосельское сельское поселение | 41868 | 41868 | 100 |
| Заячье-Холмское сельское поселение | 14501 | 14501 | 100 |
| Митинское сельское поселение | 44349 | 44349 | 100 |
| Шопшинское сельское поселение | 34627 | 34627 | 100 |
| Итого | 327365 | 327365 | 100 |

6. Субсидия на реализацию подпрограммы  "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории ЯО в сфере ипотечного жилищного кредитования"

| Наименование | Уточненный план на 2014 год (руб.) | Исполнено за 9 мес. 2014 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Гаврилов-Ям | 607660 | 70954 | 12 |
| Великосельское сельское поселение | 300000 | 0 | 0 |
| Шопшинское сельское поселение | 300000 | 0 | 0 |
| Итого | 1207660 | 70954 | 6 |

7. Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ

| Наименование | Уточненный план на 2014 год (руб.) | Исполнено за 9 мес. 2014 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Гаврилов-Ям | 13528225 | 0 | 0 |
| Великосельское сельское поселение | 1741376 | 0 | 0 |
| Итого | 15269601 | 0 | 0 |

8. Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

| Наименование | Уточненный план на 2014 год (руб.) | Исполнено за 9 мес. 2014 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Гаврилов-Ям | 5571264 | 0 | 0 |
| Великосельское сельское поселение | 1567238 | 0 | 0 |
| Итого | 7138502 | 0 | 0 |

9. Субсидия на оплату труда работников сферы культуры

| Наименование | Уточненный план на 2014 год (руб.) | Исполнено за 9 мес. 2014 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Гаврилов-Ям | 637333 | 446134 | 70 |
| Великосельское сельское поселение | 515500 | 360850 | 70 |
| Заячье-Холмское сельское поселение | 260667 | 182466 | 70 |
| Митинское сельское поселение | 255333 | 178734 | 70 |
| Шопшинское сельское поселение | 236667 | 165666 | 70 |
| Итого | 1905500 | 1333850 | 70 |

10. Субсидия на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных образований

| Наименование | Уточненный план на 2014 год (руб.) | Исполнено за 9 мес. 2014 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Гаврилов-Ям | 500000 | 500000 | 100 |
| Итого | 500000 | 500000 | 100 |