

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.09.2016 № 1009

О внесении изменений в постановление

 Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 25.09.2014 №1302

В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 № 48 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014 №1302 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2017 годы:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).

1.2. В разделе 2 Программы таблицу «Перечень целевых показателей муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 2).

1.3. Раздел 3 Программы «Перечень Подпрограмм Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 3).

1.4. Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 4).

1.5. Раздел 6 Программы «Система мероприятий Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 5).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

1. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района В.И.Серебряков

Приложение 1 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 16.09.2016 № 1009

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014 - 2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2017 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Куратор муниципальной программы | Таганов В. Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел. (48534) 2-06-83 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение потребителей Гаврилов-Ямского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района. Развитие газификации Гаврилов-Ямского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования – 106255,7 в т.ч. по годам:2014 год – 0; 2015 год – 30288,4 (из них 12597,7 -ОБ; 17524,4 – БМР; 166,3 - БП);2016 год – 50660,8 (из них 20866,7-ОБ; 20387,3- БМР; БП – 1631,8; 7775,0 – ОБ (ПП));2017\* год – 25306,5 (из них 10245,3-ОБ; 15061,2- БМР).  |
| Перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Основное мероприятие 1: «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Основное мероприятие 2:«Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Основное мероприятие 3:«Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Основное мероприятие 4:«Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |

\*Ожидаемое финансирование

Приложение 2 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 16.09.2016 № 1009

Перечень целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | 2014год | 2015год | 2016год | 2017\*год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1: МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»  |  |
| 1. Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | 0,5 | % | 41 | 55 | 60 | 63 |
| 2. Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | 0,5 | км | 180,6 | 190,9 | 198,81 | 203,41 |
| Итого | 1,0 | х |  х | х | х |  |
| Подпрограмма 2 : МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |
| 1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | 0,5 | % | 22,5 | 21,5 | 21,2 | 21,0 |
| 2. Число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  | 0,5 | Количество аварий в год | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Итого | 1,0 | х |  х | х | х |  |
| Подпрограмма 3 : МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»  |  |
| 1. Количество предприятий, которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надёжного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы | 0,5 | шт | - | 2 | - | - |
| 2. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | 0,5 | % | - | 6 | - | - |
| Итого | 1,0 | х |  х | х | х |  |
| Основные мероприятия программы: |
| «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг» | Выполнено | Да/нет | - | Да | - | - |
| «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения» | Выполнено | Да/нет | - | - | Да | - |
| Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям | Выполнено | Да/нет | - | - | - | - |
| Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | Выполнено | Да/нет | - | - | - | - |

\*Оценочные показатели

Эффективность (результативность) муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое эффективности (результативности) подпрограмм муниципальной программы.

Приложение 3 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 16.09.2016 № 1009

1. **Перечень Подпрограмм Муниципальной программы**

В муниципальную программу входит три подпрограммы и два основных мероприятия:

- Подпрограмма № 1: Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»;

 - Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Подпрограмма № 3: Муниципальная целевая программа «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Основное мероприятие 1: «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг»;

- Основное мероприятие 2: «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения»;

- Основное мероприятие 3: «Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям»;

- Основное мероприятие 4: «Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников».

3.1. Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы направлена на повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2017 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Основные сведения о подпрограмме МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы приведены в следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 1

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| Ответственный исполнитель | Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел.: (48534) 2-46-80. |
| Цели подпрограммы |  Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2017 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы | - повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности;- модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе;- общая протяженность газопровода в муниципальном районе. |
| Сроки реализации  | 2011-2014; 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы(тыс. руб.) | Общий объем финансирования – 65664,2 в т.ч. по годам:2015 год – 20247,8 (из них 16375,1 -ОБ; 3872,7 БМР);2016 год – 23222,9 (из них 12620,9-ОБ; 9568,5 БМР; 1033,5-БП);2017\* год – 22193,5 (из них 10245,3-ОБ; 11948,2- БМР). |
| Ответственные лица для контактов | Герасимова Анастасия Андреевна, начальник отдела ЖКХ, (48534) 2 33 24 |

\*Ожидаемое финансирование

3.2. Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» направлена на обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Основные сведения о подпрограмме МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» приведены в следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 2

Муниципальная целевая программа  **«**Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  |  Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| Ответственный исполнительподпрограммы |  Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского МРначальник Управления Соломатин И.В., тел.: (48534) 2-46-80. |
| Цели подпрограммы | обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.  |
| Задачи подпрограммы | - создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности;- обеспечение малонаселенных сельских пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев  |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы  | 1. Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (базовый год 2014 – 22,2%) в 2016 г. – на 1%; 2017г. – на 2%; 2018г. – на 3%2. Снижение числа аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (базовый год 2014 - 5) в 2016 г. – на 1; 2017 г. – на 1; 2018г.– на 1. |
| Сроки реализации  | 2012-2015; 2016-2018 годы |
| Общая потребность в ресурсах (тыс.руб.) | Общий объем финансирования – 14648,0 в т.ч. по годам:2015 г. – 2060,02016 г. – 2888,0 2017 г.\* - 1150,0 2018 г.\* - 8550,0 из них:бюджет муниципального района – 6658,8 в т.ч. по годам:2015 г. – 1460,02016 г. – 2248,8 2017 г.\* - 1150,0 2018 г.\* - 1800,0 областной бюджет – 7654,5 в т.ч. по годам:2015 г. – 433,72016 г. – 470,8 2017 г.\* - 0 2018 г.\* - 6750,0 бюджеты поелений – 334,7 в т.ч. по годам:2015 г. – 166,32016г. – 168,4  |
| Ответственные лица для контактов | Герасимова Анастасия Андреевна, начальник отдела ЖКХ, (48534) 2 33 24 |

\* - Ожидаемое финансирование

3.3. Муниципальная целевая программа «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» направлена на обеспечение бесперебойного предоставления потребителям коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости.

Основные сведения о подпрограмме МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» приведены в следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 3

Муниципальная целевая программа  **«**Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  |  Муниципальная целевая программа «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| Ответственный исполнительподпрограммы |  Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского МРначальник Управления Соломатин И.В., тел.: (48534) 2-46-80. |
| Цели подпрограммы | Обеспечение бесперебойного предоставления потребителям коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости.  |
| Задачи подпрограммы | - оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы;- обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы  | 1. Количество предприятий, которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надёжного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы.2. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы. |
| Сроки реализации  | 2015-2017 годы |
| Общая потребность в ресурсах (тыс.руб.) | Общий объем финансирования – 8380,6 в т.ч. по годам:2015 год – 4980,6 (из них 715,6 -ОБ; 4265,0 БМР);2016 год – 1500,0 (из них 1500,0 БМР);2017\* год – 1900,0 (из них 1900,0- БМР). |
| Ответственные лица для контактов | Герасимова Анастасия Андреевна, начальник отдела ЖКХ, (48534) 2 33 24 |

\* - Ожидаемое финансирование

Приложение 4 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 16.09.2016 № 1009

1. **Ресурсное обеспечение Муниципальной программы**

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.) в т.ч. по годам |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017 г.\* |
| *Подпрограмма 1*МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 65664,2 | - | 20247,8 | 23222,9 | 22193,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 25389,4 | - | 3872,7 | 9568,5 | 11948,2 |
| областной бюджет | 39241,3 | - | 16375,1 | 12620,9 | 10245,3 |
| бюджеты поселений | 1033,5 | - | - | 1033,5 | - |
| *Подпрограмма 2*МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 6098,0 | - | 2060,0 | 2888,0 | 1150,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 4858,8 | - | 1460,0 | 2248,8 | 1150,0 |
| областной бюджет | 904,5 | - | 433,7 | 470,8 | - |
| бюджеты поселений | 334,7 |  | 166,3 | 168,4 | - |
| *Подпрограмма 3*МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 8380,6 | - | 4980,6 | 1500,0 | 1900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 7665,0 | - | 4265,0 | 1500,0 | 1900,0 |
| областной бюджет | 715,6 | - | 715,6 | - | - |
| «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг»,всего  | 10000,0 | - | 3000,0 | 7000,0 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 10000,0 | - | 3000,0 | 7000,0 | - |
| «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения»,всего  | 70,0 | - | - | 70,0 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 70,0 | - | - | 70,0 | - |
| «Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям»,всего  | 15979,9 | - | - | 15979,9 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет поселений | 429,9 | - | - | 429,9 | - |
| областной бюджет | 7775,0 | - | - | 7775,0 | - |
| областной бюджет (передача полномочий) | 7775,0 | - | - | 7775,0 | - |
| «Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников»,всего | 63,0 | - | - | - | 63,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 63,0 | - | - | - | 63,0 |
| **Итого по муниципальной программе****всего** | **106255,7** | **-** | **30288,4** | **50660,8** | **25306,5** |
| в том числе: |   |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 48046,2 | - | 12597,7 | 20387,3 | 15061,2 |
| областной бюджет | 48636,4 | - | 17524,4 | 20866,7 | 10245,3 |
| бюджеты поселений | 1798,1 | - | 166,3 | 1631,8 | - |
| областной бюджет (передача полномочий) | 7775,0 | - | - | 7775,0 | - |

\*Ожидаемое финансирование

Приложение 5 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 16.09.2016 № 1009

**6. Система мероприятий Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители | Источник финанси- рования | Объем финансирования,тыс. руб. | Ожидаемый результат,срок исполнениямероприятия |
| всего | в т.ч. по годам |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.\* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности**  |
| 1.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газораспределительных сетей в д. Шалаево | УЖКХКСиП | БМРОБ | 551,52206,1 | -- | -- | -- | 551,52206,1 | 2,0 км,97 домов (квартир),2017 год |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 | УЖКХКСиП | БМРОБ | 172,0- | -- | -- | 172,0- | -- | 0,9 км,30 квартир,2016 год. |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» | УЖКХКСиП | БМРОБ | 2150,78413,0 | -- | -- | 750,72813,0 | 1400,05600,0 | 2,3 км,70 домов (квартир),2016,2017г |
| 1.1.4. | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово | УЖКХКСиП | БМРОБ | 354,31250,0 | -- | -- | 354,31250,0 | -- | 1,5 км,42 дома,2016 год. |
| 1.1.5. | Строительство газораспределительных в д. Илькино | УЖКХКСиП | БМРОБ | 308,11232,2 | -- | -- | -- | 308,11232,2 | 1 км,20 домов,2017 год. |
| 1.1.6. | Строительство газораспределительных сетей в д. Хохлево | УЖКХКСиП | БМРОБ | 301,81207,0 | -- | -- | -- | 301,81207,0 | 0,51 км,15 домов, 2017 год. |
| 1.1.7. | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» | УЖКХКСиП | БМРОБ | 7296,224933,0 | -- | 2923,716375,1 | 4372,58557,9 | -- | 7,4 км,344 квартиры+ЖДБ,2015,2016 год. |
| 1.1.8 | Строительство газопровода к дому № 22 по ул. Чапаева в г. Гаврилов-Ям | УЖКХКСиП | БМРОБ | 138,7- | -- | 138,7- | -- | -- | 109 м,1 дом,2015 год. |
| 1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проектирование газопроводных сетей «Путилово – Пасынково – Ульяново - Матвейка» | УЖКХКСиП | БМР | 738,2 | - | - | 738,2 | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу,2016 год |
| 1.2.2. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево - Нарядово» | УЖКХКСиП | БМРОБ | 2035,7- | - | 435,7- | -- | 1600,0- | ПСД, прошедшая гос. экспертизу,2015,2017 год |
| 1.2.3. | Экспертиза проектной документации по объекту «Газопровод низкого давления» д. Коромыслово | УЖКХКСиП | БМР | 180,7 | - | 180,7 | - | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу,2015 год |
| 1.2.4. | Экспертиза проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления» д. Хохлево | УЖКХКСиП | БМР | 123,2 | - | 123,2 | - | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу,2015 год |
| 1.2.5. | Врезка вводных газопроводов в с. Стогинское к д. № 1,3 по ул. Центральная | УЖКХКСиП | БМР | 70,7 | - | 70,7 | - | - | 2 дома, 2015 год  |
| 1.2.6. | Проектно-изыскательские работы по строительству котельной в районе левобережья в г. Гаврилов-Ям | УЖКХКСиП | БП | 1033,5 | - | - | 1033,5 | - | 1 шт.,2016 год |
| 1.2.7 | Проектно-сметная документация котельной д. Поляна | УЖКХ КСиП | БМР | 485,5 | - | - | 485,5 | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу,2016 год |
|  | **Итого по задаче 1****в том числе:** **- бюджет муниципального района** **- областной бюджет**  **- бюджет поселений** |  | **БМР****ОБ****БП** | **55182,1****14907,3****39241,3****1033,5** | **-****-****-** | **20247,8****3872,7****16375,1****-** | **20527,6****6873,2****12620,9****1033,5** | **14406,7****4161,4****10245,3****-** |  |
| **2.** | **Задача 2.** **Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ** |
| 2.1. | Строительство мини-котельной в д.Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада. | УЖКХКСиП | БМРОБ | 1395,2- | -- | -- | 1395,2- | -- | Мощность 0,34 Гкал/ч,2016 год. |
| 2.2. | Проектирование реконструкции котельной в с. Ильинское-Урусово | УЖКХ КСиП | БМРОБ | 300,0- | -- | -- | 300,0- | -- | ПСД, прошедшая гос. экспертизу,2016 год |
| 2.3. | Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово | УЖКХКСиП | БМРОБ | 8786,9- | -- | -- | 1000,1- | 7786,8- | Мощность Гкал/ч,2016-2017 год. |
|  | **Итого по задаче 2****в том числе:** **- бюджет муниципального района** **- областной бюджет** |  | **БМР****ОБ** | **10482,1****10482,1****-** | **-****-****-** | **-****-****-** | **2695,3****2695,3****-** | **7786,8****7786,8****-** |  |
| **3.** |  **Задача 3. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;** |
| 3.1. | Строительство водопровода по ул. Железнодорожная – ул. Гражданская – ул. Рабочая | АО «Ресурс» | БМРОБ | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| **4.** | **Задача 4. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** |
| 4.1. | Проектирование реконструкции системы водоснабжения с.Великое Iэтап | УЖКХ КСиП | БМР | 1691,0 | - | - | 1691,0 | - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу, 2015 год |
| 4.2. | Реконструкция магистрального участка водопроводной сети д. Поляна протяженностью 200 м. | УЖКХ КСиП | БМР | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 0,2 км, 2015 год |
| 4.3. | Строительство водопровода к зданию Красноармейская д.1 | УЖКХ КСиП | БМР | 200,0 | - | 200,0 | - | - | Протяженность |
| 4.4. | Строительство скважины в с. Великое | УЖКХ КСиП | БМР | 300,0 | - | 300,0 | - | - | Количество скважин |
| 4.5. | Строительство скважины в д. Горе-Грязь  | УЖКХ КСиП | БМР | 300,0 | - | 300,0 | - | - | Количество скважин |
| 4.6. | Реконструкция системы водоснабжения с. Великое 1 этап | УЖКХКСиП | БМРОБ | 750,0- | - | - | - | 750,0 | Протяженность 5 км |
|  | **Итого по задаче 4****в том числе:** **- бюджет муниципального района****- областной бюджет** |  | **БМР****ОБ** | **3441,0****3441,0****-** | **-** | **1000,0****1000,0****-** | **1691,0****1691,0****-** | **750,0****750,0****-** |  |
| **5.** | **Задача 5. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности;** |
| 5.1. | Проектирование станции обезжелезивания воды из артезианских скважин д. Поляна Великосельского с/п | УЖКХКСиП | БМРОБ | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| **6.** | **Задача 6. Обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев**  |
| 6.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | УЖКХКСиП, Администрации поселений | БМРОББП | 1417,8904,5334,7 | - | 460,0433,7166,3 | 557,8470,8168,4 | 400,0-- | Количество реконструирова-нных и построенных колодцев |
|  | **Итого по задаче 6****в том числе:** **- бюджет муниципального района****- областной бюджет****- бюджеты поселений**  |  | **БМР****ОБ****БП** | **2657,0****1417,8****904,5****334,7** | **-** | **1060,0****460,0****433,7****166,3** | **1197,0****557,8****470,8****168,4** | **400,0****400,0****-****-** |  |
| **7.** | **Задача 7. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы**  |
| 7.1 | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения | УЖКХКСиП | БМРОБ | 7665,0715,6 | - | 4265,0715,6 | 1500,0 | 1900,0 | Количество предприятий, которым оказана поддержка - 2 |
|  | **Итого по задаче 7****в том числе:** **- бюджет муниципального района** **- областной бюджет** |  | **БМР****ОБ** | **8380,6****7665,0****715,6** | **-** | **4980,6****4265,0****715,6** | **1500,0****1500,0****-** | **1900,0****1900,0****-** |  |
| **8.** | **Задача 8. Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района.** |
| 8.1 | Снижение уровня кредиторской задолженности за топливо – энергетические ресурсы | УЖКХКСиП | БМРОБ | -- | -- | -- | -- | -- | Снижение уровня кредиторской задолженности за топливо-энергетические ресурсы -6% |
| **9.** | **Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг** | **УЖКХ КСиП** | **БМР** | **10000,0** | **-** | **3000,0** | **7000,0** | **-** |  |
| **10.** | **Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения**  | **УЖКХ****КСиП** | **БМР** | **70,0** | **-** | **-** | **70,0** | **-** |  |
| **11.** | **Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям** |
| 11.1 | Субсидия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям | УЖКХКСиП | ОБ | 7775,0 | - | - | 7775,0 | - |  |
| 11.2. | Ремонт участка № 1 тепловых сетей по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 38,8736,1 | - | - | 38,8736,1 | - |  |
| 11.3. | Ремонт участка № 2 тепловых сетей по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 42,7809,4 | - | - | 42,7809,4 | - |  |
| 11.4. | Ремонт участка № 3 тепловых сетей по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 42,3803,3 | - | - | 42,3803,3 | - |  |
| 11.5. | Ремонт участка № 4 тепловых сетей по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 40,3764,6 | - | - | 40,3764,6 | - |  |
| 11.6. | Ремонт участка тепловых сетей ул. Луначарского - ул. Спортивная в г. Гаврилов-Ям | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 48,4919,5 | - | - | 48,4919,5 | - |  |
| 11.7. | Ремонт участка водопровода ул. Шишкина-Юбилейный проезд | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 24,8470,2 | - | - | 24,8470,2 | - |  |
| 11.8. | Ремонт ГРУ | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 15,0285,0 | - | - | 15,0285,0 | - |  |
| 11.9. | Ремонт котельной «Квартальная котельная» | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 49,5940,5 | - | - | 49,5940,5 | - |  |
| 11.10. | Ремонт резервуара чистой воды | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 36,1684,6 | - | - | 36,1684,6 | - |  |
| 11.11 | Ремонт участка канализационного коллектора города (ул. Менжинского, ул. Кирова, ул. Строителей, ул. Спортивная) | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 35,5673,3 | - | - | 35,5673,3 | - |  |
| 11.12 | Ремонт приемного колодца на ВОС | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 41,5403,5 | - | - | 41,5403,5 | - |  |
| 11.13 | Ремонт котельной школы у/о детей | УЖКХКСиП | БПОБ (ПП) | 15,0285,0 | - | - | 15,0285,0 | - |  |
|  | **Итого по мероприятию 3****в том числе:** **- бюджет поселений** **- областной бюджет** **- областной бюджет (передача полномочий)** |  | **БП****ОБ****ОБ (ПП)** | **15979,9****429,9****7775,0****7775,0** | **-****-****-****-** | **-****-****-****-** | **15979,9****429,9****7775,0****7775,0** | **-****-****-****-** |  |
| **12** | **Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников** |
| 12.1 | Мероприятия к профессиональному празднику "День строителя" | УЖКХКСиП | БМР | 30,0 | **-** | **-** | **-** | 30,0 |  |
| 12.2 | Мероприятия к профессиональному празднику "День работников бытового обслуживания населенияи жилищно-коммунального хозяйства" | УЖКХКСиП | БМР | 33,0 | **-** | **-** | **-** | 33,0 |  |
|  | **Итого по мероприятию 4****в том числе:** **- бюджет муниципального района** | **УЖКХ****КСиП** | **БМР** | **63,0****63,0** | **-****-** | **-****-** | **-****-** | **63,0****63,0** |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **106255,7** | **-** | **30288,4** | **50660,8** | **25306,5** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- бюджет муниципального района** |  | **БМР** | **48046,2** | **-** | **12597,7** | **20387,3** | **15061,2** |  |
|  | **- областной бюджет** |  | **ОБ** | **48636,4** | **-** | **17524,4** | **20866,7** | **10245,3** |  |
|  | **- бюджеты поселений** |  | **БП** | **1798,1** | **-** | **166,3** | **1631,8** | **-** |  |
|  | **- областной бюджет (передача полномочий)** |  | **ОБ (ПП)** | **7775,0** | **-** | **-** | **7775,0** | **-** |  |

\*Ожидаемое финансирование

***Список принятых сокращений:***ОБ - областной бюджет

ОБ (ПП) – областной бюджет (передача полномочий)

БМР – бюджет муниципального района

БП – бюджет поселений

ФБ – федеральный бюджет

ВИ – внебюджетные источники

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования