Приложение 10

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района *(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2016 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед. | 1 | 1 | 7920 – бюджет мун. района | 7913,6 – бюджет мун. района | - |
| 1.1.2. | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | - | 280 – областной бюджет | 187,4– областной бюджет | - |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | ед. | х | х | **8200**7920 – БМР280 – ОБ | **8101**7913,6– БМР187,4 – ОБ | - |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Молодцова Н.В. (расшифровка подписи)

2. Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

2.1. Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 20\_\_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа *(указать наименование)* |
| 1.Сохранение муниципальных пригородных маршрутов | 0,6 | ед. | - | 8 | 8 |
| 2. Регулярность движения автобусов на муниципальных пригородных маршрутах | 0,4 | % | - | 100 | 100 |
| Итого | 1 | ед. | х | x | x |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******= 100%

$$R\_{ст}=0,6\*\frac{8}{8}+0,4\*\frac{100}{100}=1\*100\%=100\%$$

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной программы = 99% признается среднеэффективной

$Е\_{исп}=\frac{8101}{8200}\*100\%$=99

Подпись: \_Ведущий специалист отдела экономики / / Молодцова Н.В. /

 */должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: