**Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы/МЦП/ВЦП**

 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2018 годыОтветственный исполнитель \_отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2016г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1.1. | **Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;** |
| 1.1.1. | По данной задаче в 2016г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | **Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** |
| 1.2.1. | Проектирование реконструкции системы водоснабжения с. Великое 1 этап | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | БМР – 1616,4 | БМР – 1616,4 |  |
| 1.3. | **Задача 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности;** |
| 1.3.1. | По данной задаче в 2016г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | **Задача 4. Обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев** |
| 1.4.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | Кол-во колодцев | строительство 4 ед.;ремонт – 6 ед. | строительство 4 ед.;ремонт – 6 ед. | **Всего: 1253,8**БМР – 617,0ОБ – 468,4БП – 100,0ОБ (ПП) – 68,4 | **Всего:1127,8**БМР – 491,0ОБ - 468,4 БП – 100,0ОБ (ПП) – 68,4 | Поступление дотации не в полном объеме |
|  | ИТОГО по Муниципальной целевой программе | Х | Х | Х | **Всего: 2870,2**БМР-2233,4ОБ-468,4БП – 100,0ОБ (ПП) – 68,4 | **Всего: 2744,2**БМР-2107,4ОБ-468,4БП – 100,0ОБ (ПП) – 68,4 | Х |

Подпись: ведущий специалист отдела ЖКХ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.А. Герасимова /

 */должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_