**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2017 годыОтветственный исполнитель \_отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2015г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана | | |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | *Подпрограмма 1*  МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности** | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |  |  |  |  | |  | | |  |
| 1.1.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» | км | 7,4 | 5,1 | **Всего:19298,8**  БМР - 2923,7  ОБ – 16375,1 | | **Всего: 5207,8**  БМР – 2923,7  ОБ – 2284,1 | | | Отсутствие финансирования из областного бюджета |
| 1.1.1.2. | Строительство газопровода к дому № 22 по ул. Чапаева в г. Гаврилов-Ям | м | 109 | 109 | БП - 138,7 | | БП - 138,7 | | |  |
| 1.1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  | |  | | |  |
| 1.1.2.1. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | Сдана в экспертизу | БМР - 435,7 | | - | | | Невыполнение обязательств в срок со стороны «Подрядчика» |
| 1.1.2.2. | Экспертиза проектной документации по объекту «Газопровод низкого давления» д. Коромыслово | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | БМР - 180,7 | | БМР - 180,7 | | |  |
| 1.1.2.3. | Экспертиза проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления» д. Хохлево | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | БМР - 123,1 | | БМР - 123,1 | | |  |
| 1.1.2.4. | Врезка вводных газопроводов в с. Стогинское к д. № 1,3 по ул. Центральная | кол-во подключенных домов | 2 | 2 | БМР - 70,7 | | БМР - 70,7 | | |  |
| 1.2. | **Задача 2.** **Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ** | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | По данной задаче в 2015г. мероприятий не проводилось | | | | | | | | | |
| 2. | *Подпрограмма 2*  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;** | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | По данной задаче в 2015г. мероприятий не проводилось |  |  |  | |  |  |  | | |
| 2.2. | **Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Реконструкция магистрального участка водопроводной сети д. Поляна протяженностью 200 м. | км | 0,2 | 0,2 | | БМР - 200,0 | БМР – 199,9 |  | | |
| 2.2.2. | Строительство водопровода к зданию Красноармейская д.1 | км | 0,1 | 0,1 | | БМР - 200,0 | БМР - 200,0 |  | | |
| 2.2.3. | Строительство скважины в с. Великое | кол-во скважин | 1 | 1 | | БМР - 300,0 | БМР - 300,0 |  | | |
| 2.2.4. | Строительство скважины в д. Горе-Грязь | кол-во скважин | 1 | 1 | | БМР - 300,0 | БМР - 300,0 |  | | |
| 2.3. | **Задача 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности;** | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | По данной задаче в 2015г. мероприятий не проводилось |  |  |  | |  |  |  | | |
| 2.4. | **Задача 4. Обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев** | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР |  |  |  | | **Всего: 1060,0**  БМР – 460,0  ОБ – 433,7  БП – 166,3 | **Всего: 540,8**  БМР – 460,0  ОБ- 0,0  БП – 80,8 | | Отсутствие финансирования из областного бюджета | |
| 3. | *Подпрограмма 3*  МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Задача 1. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы** | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения | кол-во предприятий, которым оказана поддержка | 3 | 3 | | **Всего: 4980,6**  БМР - 4265,0  ОБ – 715,6 | **Всего:4668,6**  БМР – 4249,4  ОБ – 419,2 | | БМР профинансирован на меньшую сумму в части софинансирования в виду того, что областной бюджет не полностью профинансировал субсидию по теплоснабжению АО «Яркомунсервис». | |
| 3.2. | **Задача 2. Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района.** | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | По данной задаче в 2015г. мероприятий не проводилось |  |  |  | |  |  | |  | |
| 4. | **Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг** |  |  |  | | БП - 10000,0 | БП - 3000,0 | | Срок действия договора в 2016 году | |
| 5. | **Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения** |  |  |  | | БМР - 70,0 | - | |  | |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | | **Всего: 37358,3**  БМР-9528,9  ОБ-17524,4  БП – 10305,0 | **Всего: 14930,3**  БМР-9007,5  ОБ-2703,3  БП – 3219,5 | | Х | |

Стратегическая результативность Муниципальной программы Rст =100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной программы Еисп = 250% - высокоэффективной

Подпись: Начальник отдела ЖКХ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.А. Герасимова /

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_