КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51

Телефакс: (48534) 2-09-36

_____________________________________________________________________________

Отчет

по проверке целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на реализацию Губернаторского проекта «Решаем вместе» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017, в Муниципальном учреждении «Управление городского хозяйства»

г. Гаврилов-Ям	26.10.2018г.

Проверка проводится на основании статей 2661, 2681 Бюджетного кодекса РФ, Положения о Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района (далее по тексу – КСК), утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  № 35 от 20.12.2012 г.

В соответствии с пунктом 3 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2018 год, на основании Соглашения на передачу полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, проведена проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на реализацию Губернаторского проекта «Решаем вместе» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017, в Муниципальном учреждении «Управление городского хозяйства».

Цель проверки:  проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на реализацию Губернаторского проекта «Решаем вместе» (далее по тексту- Проект).

Метод и способ проведения проверки: по вопросам программы проверки выборочным способом.

Проверке подлежат финансовые, бухгалтерские, отчетные документы, документы по осуществлению закупок и иные документы, относящиеся к финансово-хозяйственной и иной деятельности объекта контроля.

Предмет проверки: деятельность муниципального учреждения «Управление городского хозяйства»  по реализации мероприятия «Благоустройство сквера на ул. Патова городского поселения Гаврилов-Ям» Губернаторского проекта «Решаем вместе!» (далее по тексту - мероприятие «Благоустройство сквера»).

Вводная часть

Основание проверки:  приказ о  проведении проверки от 18.09.2018 года  № 19.

Проверка проводилась  с 19.09.2018г. по 26.10.2018 года  председателем Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области Бурдовой Е.Р.

Проверкой охвачен период с 01 января 2017 г. по 31 декабря  2017 года.

Основания, источники и объемы средств субсидий, выделенных из областного бюджета на реализацию Губернаторского проекта «Решаем вместе!».

В целях реализации постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169, Губернаторского проекта «Решаем вместе», было утверждено основное мероприятие   "Формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха на территории Ярославской области" государственной программы Ярославской области "Местное самоуправление в Ярославской области" на 2015 - 2019 годы (далее по тексту - основное мероприятие).

Основное мероприятие входит в состав государственной программы Ярославской области "Местное самоуправление в Ярославской области" на 2015 - 2019 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 27.02.2015 № 192-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Местное самоуправление в Ярославской области" на 2015 - 2019 годы", и осуществляется в целях формирования комфортной городской среды на территории муниципальных образований Ярославской области.

В проверяемом периоде Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района являлась исполнителем основного мероприятия 1.8. Реализация проекта по формированию современной городской среды на территории муниципальных районов и городских округов Ярославской области  Задачи 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего пользования» (далее по тексту – мероприятие 1.8).

Постановлением Правительства ЯО от 15.03.2017 № 193-п (в ред. от 30.11.2017 № 901-п) утверждено распределение субсидии на формирование современной городской среды на 2017 год Гаврилов-Ямскому муниципальному району в размере 7629,483 тыс. руб.

Правила предоставления и распределения субсидии на формирование современной городской среды на 2017 год приведены в приложении 1 к основному мероприятию (далее по тексту – Правила).

Условия предоставления субсидий установлены пунктом 8 Правил.

Проведена проверка соблюдения муниципальным образованием указанных условий. Нарушений не установлено.

В целях реализации основного мероприятия  Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района  в проверяемом периоде заключено 3-х стороннее соглашение № 18-4 ГС/2017 от 31.05.2017 о предоставлении субсидии на формирование современной городской среды на 2017 год с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, департаментом транспорта Ярославской области. Общий объем субсидии предоставляемый Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотренный соглашением составил 8 314 225,0 руб.

Дополнительным соглашением № 1 от 30.11.2017г. внесены уточнения в общий объем субсидии - 7 629 080,0 руб.

Данные по соглашениям представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1.

| период | Реквизиты соглашений | Суммы средств, предусмотренные Соглашением | Всего по соглашению | МБ | Всего по приложению № 1 к соглашению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | ОБ |  |  |  |  |
| 2017 | № 18-4 ГС/2017 от 31.05.2017 |  | 8314225,0 |  | 8314225,0 | 552700 | 8866925,1 |
|  | Доп. согл. № 1 от 30.11.2017, в том числе: | 3890831 | 3738250 |  | 7629080 | 551366,7 | 8180447 |
|  | по мероприятию «Благоустройство сквера» | 383705,9 | 368658,6 |  | 752364,56 | 132770 | 885134,78 |

В соответствии с соглашением администратором доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района по средствам предоставляемых субсидий на реализацию мероприятия 1.8 являлось Управление жилищно-коммунального хозяйства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района / далее по тексту - Управление ЖКХ/. Код ГРБС – 858.

В 2017 году Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  и Администрация городского поселения Гаврилов-Ям  заключили соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района.                         Предметом соглашения является осуществление в 2017 году совместных действий сторон по софинансированию расходных обязательств муниципальных образований Гаврилов-Ямского муниципального района, возникающих в процессе реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям» (далее по тексту- МЦП «Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям», МЦП».

Данные по соглашениям представлены в Таблице № 2.

Таблица № 2.

| период | Реквизиты соглашений | Суммы средств, предусмотренные Соглашением | Всего по соглашению (3+4) | МБ | Всего по приложению № 1 к соглашению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | ОБ |  |  |  | (5+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | № 20 от 08.06.2017 |  |  |  | 5641275,0 | 311485,82 | 5952760,82 |
|  | Доп. согл. № 1 от 05.12.2017, в том числе: | 2613539,38 | 2511048,03 |  | 5124857,0 | 347649,47 | 5472236,88 |
|  | по мероприятию «Благоустройство сквера» | 383705,9 | 368658,66 |  | 752364,56 | 132770,22 | 885134,78 |

Приложение № 6, 6-1.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям выполняет функции получателя средств бюджета муниципального района.

Ответственным исполнителем МЦП является муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».

Общий объем бюджетного финансирования на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год,   предусмотренный заключенным соглашением, с учетом изменений, составлял 5 472 237,88 руб., в том числе:

по мероприятию «Благоустройство сквера» - 885 134,78, из них:

383705,9,0 руб.- за счет федерального бюджета,

368658,66,0 руб. – за счет областного бюджета,

132770,22 руб.- за счет местного бюджета.

По результатам контрольного мероприятия установлено:

- В рамках реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!» исполнен проект инициативного бюджетирования по благоустройству сквера ул. Патова, находящийся по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, стоимостью  863 628,60 руб.

- Средства субсидии в размере 752 364,56 руб., выделенные из областного бюджета и направленные на реализацию  Губернаторского проекта использованы  Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» в полном объеме.

- При проверке своевременности и правильности отражения в бюджетном учете операций, связанных с использованием бюджетных средств нарушений не установлено.

- При проведении анализа полноты, достоверности отчетов Администрации ГП о результатах реализации мероприятий Проекта отклонений не установлено.

- По результатам указанного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

5.1.	В нарушение п.п. 1.9 Порядка разработки муниципальных программ ответственным исполнителем муниципальной программы не организовано размещение на официальном сайте Администрации городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет внесение изменений в муниципальную программу «Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2018 годы» (постановление Администрации ГП Гаврилов-Ям от 07.02.2018 № 68);

5.2.	Объем финансирования мероприятия «Благоустройство сквера», указанный в муниципальной целевой программе «Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2018 годы» в части федеральных и областных средств не соответствует  бюджетным ассигнования, утвержденных Решением о бюджете от 25.12.2017 № 160 на 0,2 тыс. руб., что не согласуется со статей 179 Бюджетного кодекса РФ.

3. В нарушение статей 309, 314 ГК РФ, статьи 94 и  пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, и пункта 3.2 муниципального контракта от 14.07.2017г. № 17/17 МУ «УГХ» произвел оплату выполненных работ по КС- 2 от 18.08.2017г.,  08.11.2017 года (через 55 рабочих дня с момента приемки работ), что влечет риски предъявления исполнителем контракта неустойки за нарушение  МУ "УГХ" срока оплаты контракта.

Рекомендации:

1. Контрольно-счетная комиссия рекомендует уточнить сведения, указанные в Реестре   муниципального недвижимого имущества казны городского поселения Гаврилов-Ям по объекту сооружение - сквер ул. Патова,  с учетом фактических затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству.

По результатам проверки:

Руководителю проверяемого объекта  Контрольно-счетной комиссией было направлено представление об устранении выявленных нарушений и принятии соответствующих мер, получен ответ об их рассмотрении.

В рамках заключенного соглашения о представлении информации  копия акта контрольной проверки направлена в прокуратуру Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

Принятые меры:

Нарушения устранены.

Прокуратурой района объекту контроля были  внесено представление, на основании которого виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Председатель КСК Гаврилов-Ямского

Муниципального района    	    Е.Р. Бурдова

# Footnotes

Постановление Правительства Ярославской области от 15.03.2017 № 193-п «Об утверждении основного мероприятия и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ярославской области».