

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.06.2018 № 684

О внесении изменений в постановление

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 17.08.2015 № 948

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.08.2015 № 948 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015 - 2018 годы:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Раздел IV Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы» читать в новой редакции (Приложение 2).

1.3. Раздел VI Программы «Мероприятия муниципальной целевой программы» читать в новой редакции (Приложение 3).

2. Признать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.04.2018 № 472 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.08.2015 № 948».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В. Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района В.И.Серебряков

Приложение 1 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 08.06.2018 № 684

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

«Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»

на 2015 - 2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование МЦП | «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района » на 2015-2018 годы |
| Куратор МЦП | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов,  тел.(48534) 2-06- 83 |
| Ответственный исполнитель МЦП | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района. Начальник Управления И.В. Соломатин, телефон: (48534)2-46-80 |
| Цели МЦП | Обеспечение бесперебойного предоставления потребителям коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости |
| Задачи МЦП | - оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы  - обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) МЦП | Количество предприятий , которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы в 2015 году-2; в 2016 году-0; в 2017 году-0; в 2018 году-0.  Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы в 2015 году- 6%; 2016 году-0; в 2017 году-0; в 2018 году-0. |
| Сроки и этапы реализации МЦП | 2015-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования МЦП  Контактные лица | Общий объем финансирования – 13475,7 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2015 год – 4980,6 тыс.руб. (из них 715,6 -ОБ; 4265,0 БМР);  2016 год – 2235,1 тыс.руб. (из них 2235,1 БМР);  2017 год – 2250,0 тыс.руб. (из них 2250,0- БМР);  2018 год – 4010,0 тыс. руб. (из них 4010,0 - БМР). |
| Герасимова Анастасия Андреевна, начальник отдела ЖКХ, (48534) 2 33 24 |

\* - Ожидаемое финансирование

Приложение 2 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 08.06.2018 № 684

**IV. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы**

\* - Ожидаемое финансирование

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Ожидаемое финансирование, тыс.руб. | | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Областной бюджет  Бюджет муниципального района | 715,6  12760,1 | 715,6  4265,0 | -  2235,1 | -  2250,0 | -  4010,0 |
| ИТОГО: | 13475,7 | 4980,6 | 2235,1 | 2250,0 | 4010,0 |

Приложение 3 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 08.06.2018 № 684

**VI. Мероприятия муниципальной целевой программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, участники (главные распорядители) | Источник финанси- рования | Объёмы финансирования, тыс.руб. | | | | | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| всего | в т.ч. по годам реализации | | | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Задача 1.**  Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  | Количество предприятий , которым оказана поддержка-2 |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района. | ОБ  БМР | 715,6  12760,1 | 715,6  4265,0 | -  2235,1 | -  2250,0 | -  4010,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | 13475,7 | 4980,6 | 2235,1 | 2250,0 | 4010,0 |  |
| 2. | **Задача 2.**  Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | Снижение уровня кредиторской задолженности за топливо-энергетические ресурсы -6% |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение уровня кредиторской задолженности за топливо – энергетические ресурсы |  | ОБ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | БМР | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  | **Всего по программе** |  | **Всего**  **ОБ**  **БМР** | **13475,7**  **715,6**  **12760,1** | **4980,6**  **715,6**  **4265,0** | **2235,1**  **-**  **2235,1** | **2250,0**  **-**  **2250,0** | **4010,0**  **-**  **4010,0** |  |

\* Ожидаемое финансирование

ОБ – областной бюджет

БМР- бюджет муниципального района